- CUADRO IV

- GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRAS

- DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO

- Nombre del formulario

- Gestión de la Ejecución Física de Obras.

- Objetivo

- Obtener la información relacionada con el avance físico de las obras del proyecto consignado, durante el ejercicio 2002.

- Características

- Se emitirá un formulario por cada proyecto. En el mismo se incluirán todas las obras del proyecto, ordenadas por número en forma ascendente.

- Deberán remitirse tanto las obras que hayan estado en ejecución durante todo el ejercicio, como así también las finalizadas antes del cierre del mismo o cuyo crédito haya cesado como consecuencia de una modificación en los créditos presupuestarios.

- En los casos en que el proyecto contenga una sola obra es obligatorio el envío de este formulario.

- Distribución

- ORIGINAL: Será entregado en la Oficina Nacional de Presupuesto.

- COPIA: Será entregada al gestor del S.A.F., como constancia de recepción en la mesa de entradas de la Oficina Nacional de Presupuesto.

- Instrucciones para la confección del Cuadro IV

- I - IDENTIFICACIÓN

- Indique el código y denominación de la Jurisdicción, Subjurisdicción, Entidad, Servicio Administrativo, Programa, Subprograma, Unidad Ejecutora y Proyecto.

- II - EJECUCIÓN AÑO 2002

- NÚMERO: Indique el número que le fue asignado a la obra.

- DENOMINACIÓN: Indique la descripción abreviada de la obra.

- CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA: Se debe informar el código de la unidad de medida 506 (porcentaje de avance físico), relacionada con la cantidad programada.

- CUADRO IV

-cont.-

- En el cuadro V se indicará la cantidad de m2 – Kw/h – m3/h, etc., que resulte pertinente al total de la obra.

- CANTIDAD PROGRAMADA INICIAL 2002: Se indicará la cantidad que se programó inicialmente para el ejercicio, que consta en la Decisión Administrativa distributiva de créditos Nº 19/02.

- CANTIDAD PROGRAMADA AL 31/12/2002: Resultará de la incorporación de las variaciones que hayan afectado a la cantidad programada inicialmente.

- CANTIDAD PROYECTADA PARA EL AÑO 2003 Y SIGUIENTES: Indique la cantidad estimada para el año 2003 y años subsiguientes, tomando como base lo presentado en el Anteproyecto de Ley de Presupuesto 2003.

- CANTIDAD EJECUTADA 2002: Se indicará la cantidad ejecutada durante el ejercicio 2002.

- DESVÍO: Calcule el desvío como diferencia entre la cantidad ejecutada 2002 y la cantidad programada al 31/12/2002.

- PORCENTAJE FÍSICO EJECUTADO AL 31/12/2001: Indique el porcentaje de ejecución de la obra desde su fecha de comienzo hasta el 31/12/2001.

- PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO INICIAL 2002: Indique el porcentaje que se programó inicialmente para  el ejercicio, conforme a la Decisión Administrativa distributiva de créditos Nº 19/02.

- PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO AL 31/12/2002: Resultará de la incorporación de las variaciones que hayan afectado al porcentaje programado inicialmente.

- PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO PROYECTADO PARA 2003 Y AÑOS SIGUIENTES: Indique el porcentaje de avance estimado para 2003 y los años subsiguientes, tomando en consideración el avance programado  al 31/12/2002 indicado en  el formulario F12 del Anteproyecto de Ley de Presupuesto 2003.

- PORCENTAJE FÍSICO EJECUTADO 2002: Se indicará el porcentaje ejecutado durante el ejercicio 2002.

- DESVÍO: Calcule el desvío como diferencia entre el porcentaje físico ejecutado y el porcentaje  físico programado al 31/12/2002.

- III - CAUSA DE LOS DESVÍOS

- CÓDIGO: Indique el código de la causa de los desvíos (según disposición Nº 80/94 S.S.P).

- CUADRO IV

-cont.-

- CAUSA DE LOS DESVÍOS: Indique la descripción abreviada que corresponda al código.

- OBSERVACIONES: Exprese en forma resumida los comentarios que se estimen necesarios para explicar las causas que motivaron los desvíos registrados en la ejecución de las obras respecto de lo programado al 31/12/2002, información que se ampliará en el cuadro V.

- Si se registraron cambios entre la programación inicial y la programación definitiva exponga también el motivo de tales variaciones.

- IV - FIRMAS

- LUGAR Y FECHA: Indique el lugar y la fecha de emisión del formulario.

- RESPONSABLES: Registre la firma y sello del Responsable de la Unidad Ejecutora del Proyecto y los del Jefe del Servicio Administrativo Financiero.