INSTRUCTIVO DEL CUADRO I

GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS

OBJETIVO

Obtener la información relacionada con el avance físico de la o las metas del programa o subprograma consignado, durante el ejercicio 2007.

CARACTERÍSTICAS

- Emitir un formulario por cada programa o subprograma. En el mismo se deben incluir todas las metas del programa o subprograma ordenadas por el número del código asignado por la Oficina Nacional de Presupuesto, en forma ascendente.

DISTRIBUCIÓN

ORIGINAL: Entregarlo en la Oficina Nacional de Presupuesto.

- COPIA: Entregarla al gestor del S.A.F., como constancia de recepción en la mesa de entradas de la Oficina Nacional de Presupuesto.

INFORMACION QUE DEBE CONTENER EL CUADRO I

I - IDENTIFICACIÓN

Indicar el código y la denominación de la Jurisdicción, Subjurisdicción, Entidad, Servicio Administrativo, Programa, Subprograma y Unidad Ejecutora.

II - EJECUCIÓN AÑO 2007

- Código: Indicar el código  asignado a  la meta .

- Denominación: Indicar la descripción abreviada de la meta.

- Código de la unidad de medida: Informar el código de la unidad de  medida del producto.

- Denominación de la unidad de medida: Informar la descripción abreviada de la unidad de medida.

- Cantidad programada “Presupuesto 2007”: Indicar la cantidad que se programó inicialmente para el ejercicio. Esta cantidad debe coincidir con la información prevista en la Decisión Administrativa de Distribución de Recursos y Gastos de la Administración Pública Nacional Nº 1/2007.

- Cantidad programada al 31/12/2007: Resulta de ajustar la cantidad programada al inicio del año 2007 de acuerdo a las modificaciones de programación que la hayan afectado durante el período. (Estas debieron haber sido informadas antes del inicio del cuarto trimestre).

- Cantidad ejecutada: Indicar la cantidad ejecutada durante el ejercicio 2007. En caso que, por causas excepcionales, este dato difiera del que surge de la consolidación de las ejecuciones informadas en forma trimestral a la Oficina Nacional de Presupuesto, deberá especificarse por nota adjunta al formulario el trimestre en el que se produjo tal diferencia y la causa de la misma.

- Desvío: Calcular el desvío como diferencia entre la cantidad ejecutada y la cantidad programada al 31/12/07.

III - CAUSA DE LOS DESVÍOS

- Código de meta: Indicar el código asignado a la meta

- Causa de los desvíos: Expresar los comentarios que se estimen necesarios para explicar las causas que motivaron los desvíos registrados en la ejecución de las metas respecto de la cantidad programada al  31/12/07.

IV - FIRMAS

- Lugar y fecha: Indicar el lugar y la fecha de emisión del formulario.

- Responsables: Registrar la firma y sello del Responsable de la Unidad Ejecutora y del Jefe del Servicio Administrativo.

INSTRUCTIVO DEL CUADRO II

GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE PRODUCCIONES BRUTAS

OBJETIVO

- Obtener información relacionada con el avance físico de las producciones brutas del programa o subprograma consignado, durante el ejercicio 2007.

CARACTERÍSTICAS

- Emitir un formulario por cada programa o subprograma; incluir en el mismo todas las producciones brutas del programa o subprograma, ordenadas por el número de código asignado por la Oficina Nacional de Presupuesto, en forma ascendente.

DISTRIBUCIÓN

- ORIGINAL: Entregarlo en la Oficina Nacional de Presupuesto.

- COPIA: Entregarla al gestor del S.A.F., como constancia de recepción en la mesa de entradas de la Oficina Nacional de Presupuesto.

INFORMACION QUE DEBE CONTENER EL CUADRO II

I - IDENTIFICACIÓN

Indicar el código y la denominación de la Jurisdicción, Subjurisdicción, Entidad, Servicio Administrativo , Programa, Subprograma y Unidad Ejecutora.

II - EJECUCIÓN AÑO 2007

- Código de la meta: Indicar el código de la meta relacionada con la producción bruta .

- Código: Indicar el código de la producción bruta .

- Denominación: Indicar la descripción abreviada de la producción bruta.

- Código de la unidad de medida: Informar el código de la unidad de medida asignado a la producción bruta .

- Denominación de la unidad de medida: Informar la descripción abreviada de la unidad de medida.

- Cantidad programada “Presupuesto 2007”: Indicar la cantidad que se programó  inicialmente  para el ejercicio. Esta cantidad debe coincidir con la información prevista en la Decisión Administrativa de Distribución de Recursos y Gastos de la Administración Pública Nacional Nº 1/2007.

- Cantidad programada al 31/12/2007: Resulta de ajustar la cantidad programada al inicio del año 2007, de acuerdo a las modificaciones de programación que la hayan afectado durante el período. (Esta debió haber sido informada antes del inicio del cuarto trimestre).

- Cantidad ejecutada: Indicar la cantidad ejecutada durante el ejercicio 2007.

- Desvío: Calcular el desvío como diferencia entre la cantidad ejecutada y la cantidad programada al 31/12/2007. En caso que, por causas excepcionales, este dato difiera del que surge de la consolidación de las ejecuciones informadas en forma trimestral a la Oficina Nacional de Presupuesto, deberá especificarse por nota adjunta al formulario el trimestre en el que se produjo tal diferencia y la causa de la misma.

III - CAUSA DE LOS DESVÍOS

- Código de la PTB: Indicar el código de la producción bruta.

- Causa de los desvíos: Expresar en forma resumida los comentarios que se estimen necesarios para explicar las causas que motivaron los desvíos registrados en las producciones brutas respecto de la cantidad programada al 31/12/2007.

IV - FIRMAS

- Lugar y fecha: Indicar el lugar y la fecha de emisión del formulario.

- Responsables: Registrar la firma y sello del Responsable de la Unidad Ejecutora y del Jefe del Servicio Administrativo Financiero.

INSTRUCTIVO DEL CUADRO III-A

GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS

OBJETIVO

- Obtener la información relacionada con el avance físico de los proyectos del programa o subprograma consignado, durante el ejercicio 2007.

CARACTERÍSTICAS

- Emitir un formulario por cada programa o subprograma. En el mismo se incluirán todos los proyectos del programa o subprograma, ordenados por el número con que se lo ha identificado en la Decisión Administrativa correspondiente, en forma ascendente.

- Remitir tanto los proyectos que hayan estado en ejecución durante todo el ejercicio, como así también los finalizados antes del cierre del mismo o cuyo crédito haya cesado como consecuencia de una modificación en los créditos presupuestarios.

- Aún en los casos en que el proyecto contenga una sola obra es obligatorio el envío del formulario de la ejecución física y financiera de obras del Cuadro IV-A y B.

DISTRIBUCIÓN

- ORIGINAL: Entregarlo en la Oficina Nacional de Presupuesto.

- COPIA: Entregarla al gestor del S.A.F., como constancia de recepción en la mesa de entradas de la Oficina Nacional de Presupuesto.

INFORMACION QUE DEBE CONTENER EL CUADRO III-A

I - IDENTIFICACIÓN

Indicar el código y denominación de la Jurisdicción, Subjurisdicción, Entidad, Servicio Administrativo Financiero, Programa, Subprograma y Unidad Ejecutora.

II - EJECUCIÓN AÑO 2007

- Número: Indicar el código que le fue asignado al proyecto.

- Denominación Proyecto: Indicar la denominación completa del proyecto.

- En Porcentajes: Unidad de medida utilizada para medir la programación, ejecución y desvíos del avance físico de los proyectos.

- Ejecución Física Acumulada al 31/12/2006: Indicar el porcentaje de ejecución del proyecto desde su fecha de comienzo hasta el 31/12/2006. Fuente de información: cuenta de inversión de cada ejercicio.

- Avance Físico Programado Inicial Año 2007: Indicar el porcentaje que se programó inicialmente para el ejercicio.

- Avance Físico Programado Vigente al 31/12/07: Resulta de la incorporación de las variaciones, informadas en el ejercicio, que hayan afectado al porcentaje programado inicialmente.

- Avance Físico Ejecutado Año 2007: Indicar el porcentaje ejecutado durante el ejercicio 2007, que se calcula sobre la suma de la certificación aprobadas de las obras que componen el proyecto. Dato que ratifica o rectifica lo informado trimestralmente. En caso de rectificarlo, debe expresarse en nota anexa al formulario, el o los trimestres que deben ser ajustados con sus respectivas cantidades y justificación.

- Avance Físico Proyectado Año 2008: Indicar el porcentaje de avance estimado para el año siguiente, tomando en consideración el avance físico ejecutado al 31/12/2007.

- Avance Físico Proyectado Año 2009: Indicar el porcentaje de avance estimado para el año 2009, tomando en consideración el avance físico ejecutado al 31/12/2007.

- Avance Físico Proyectado Resto de Ejercicios: Indicar el porcentaje de avance estimado para el resto de ejercicio, tomando en consideración el avance físico ejecutado al 31/12/2007.

- Desvío: Calcular el desvío como diferencia entre el porcentaje físico ejecutado y el porcentaje de avance físico programado vigente al 31/12/2007.

III - CAUSA DE LOS DESVÍOS

- Nº de proyecto: Indicar el código de proyecto.

- Causa de los Desvíos: Describir detalladamente las causas que correspondan a los desvíos.

IV - FIRMAS

- Lugar y fecha: Indicar el lugar y la fecha de emisión del formulario.

- Responsables: Registrar la firma y sello del Responsable de la Unidad Ejecutora y del Jefe del Servicio Administrativo Financiero.

INSTRUCTIVO DEL CUADRO III-B

GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS

OBJETIVO

- Obtener la información relacionada con el avance financiero de los proyectos del programa o subprograma consignado, durante el ejercicio 2007.

CARACTERÍSTICAS

- Emitir un formulario por cada programa o subprograma. En el mismo se incluirán todos los proyectos del programa o subprograma, ordenados por el número con que se lo ha identificado en la Decisión Administrativa correspondiente, en forma ascendente.

- Remitir tanto los proyectos que hayan estado en ejecución durante todo el ejercicio, como así también los finalizados antes del cierre del mismo o cuyo crédito haya cesado como consecuencia de una modificación en los créditos presupuestarios.

- Aún en los casos en que el proyecto contenga una sola obra es obligatorio el envío del formulario de la ejecución física y financiera de obras del Cuadro IV-A y B.

DISTRIBUCIÓN

- ORIGINAL: Entregarlo en la Oficina Nacional de Presupuesto.

- COPIA: Entregarla al gestor del S.A.F., como constancia de recepción en la mesa de entradas de la Oficina Nacional de Presupuesto.

INFORMACION QUE DEBE CONTENER EL CUADRO III-B

I - IDENTIFICACIÓN

Indicar el código y denominación de la Jurisdicción, Subjurisdicción, Entidad, Servicio Administrativo Financiero, Programa, Subprograma y Unidad Ejecutora.

II - EJECUCIÓN AÑO 2007

- Número: Indicar el código que le fue asignado al proyecto.

- Denominación Proyecto: Indicar la denominación completa del proyecto.

- En Pesos: Unidad de medida utilizada para medir la programación, ejecución y desvíos del avance financiero de los proyectos.

- Costo Total: Asignar el costo total del proyecto informado en el transcurso del ejercicio. De haber existido variaciones en el costo total respecto al informado en el inicio de ejercicio, explicar los motivos en nota anexa al formulario.

- Ejecución Financiera Acumulada al 31/12/2006: Indicar el gasto devengado del proyecto desde su fecha de comienzo hasta el 31/12/2006.

- Crédito Inicial Año 2007: Indicar el crédito asignado para el proyecto según Decisión Administrativa de distribución de recursos y gastos de la Administración Pública Nacional.

- Crédito Vigente al 31/12/07: Indicar la disponibilidad de crédito al 31/12/2007.

- Crédito Devengado Año 2007: Indicar el gasto ejecutado durante el ejercicio 2007.

- Avance Financiero Proyectado Año 2008: Indicar el avance financiero estimado para el año siguiente, tomando en consideración el gasto devengado al 31/12/2007 y el costo total del proyecto.

- Avance Financiero Proyectado Año 2009: Indicar el avance financiero estimado para el año 2009, tomando en consideración el gasto devengado al 31/12/2007 y el costo total del proyecto.

- Avance Financiero Proyectado Resto de Ejercicios: Indicar el avance financiero estimado para el resto de ejercicio, tomando en consideración el gasto devengado al 31/12/2007.

- Desvío: Calcular el desvío como diferencia entre el gasto devengado en el ejercicio 2007 y el crédito vigente al 31/12/2007.

III - CAUSA DE LOS DESVÍOS

- Nº de proyecto: Indicar el código de proyecto.

- Causa de los desvíos: Describir detalladamente las causas que correspondan a los desvíos.

IV - FIRMAS

- Lugar y fecha: Indicar el lugar y la fecha de emisión del formulario.

- Responsables: Registrar la firma y sello del Responsable de la Unidad Ejecutora y del Jefe del Servicio Administrativo Financiero.

- INSTRUCTIVO DEL CUADRO IV-A

- GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRAS

OBJETIVO

- Obtener la información relacionada con el avance físico de las obras del proyecto consignado, durante el ejercicio 2007.

CARACTERÍSTICAS

- Emitir un formulario por cada proyecto. Incluir en el mismo todas las obras del proyecto, ordenadas por número en forma ascendente.

- Remitir tanto las obras que hayan estado en ejecución durante todo el ejercicio, como así también las finalizadas antes del cierre del mismo o cuyo crédito haya cesado como consecuencia de una modificación en los créditos presupuestarios.

- Aún en los casos en que el proyecto contenga una sola obra es obligatorio el envío de este formulario.

DISTRIBUCIÓN

- ORIGINAL: Entregarlo en la Oficina Nacional de Presupuesto.

- COPIA: Entregarla al gestor del S.A.F., como constancia de recepción en la mesa de entradas de la Oficina Nacional de Presupuesto.

INFORMACION QUE DEBE CONTENER EL CUADRO IV-A

I - IDENTIFICACIÓN

Indicar el código y denominación de la Jurisdicción, Subjurisdicción, Entidad, Servicio Administrativo Financiero, Programa, Subprograma, Proyecto y Unidad Ejecutora.

II - EJECUCIÓN AÑO 2007

- Número: Indicar el código que le fue asignado a la obra.

- Denominación Obra: Indicar la denominación completa de la obra.

- En Porcentajes: Unidad de medida utilizada para medir la programación, ejecución y desvíos del avance físico de las obras.

- Ejecución Física Acumulada al 31/12/2006: Indicar el porcentaje de ejecución de la obra desde su fecha de comienzo hasta el 31/12/2006.

- Avance Físico Programado Inicial Año 2007: Indicar el porcentaje que se programó inicialmente para el ejercicio según Decisión Administrativa.

- Avance Físico Programado Vigente al 31/12/07: Resulta de la incorporación de las variaciones, informadas en el ejercicio, que hayan afectado al porcentaje programado inicialmente.

- Avance Físico Ejecutado Año 2007: Indicar el porcentaje ejecutado durante el ejercicio 2007, que se calcula sobre la suma de la certificación aprobadas de las obras. Dato que ratifica o rectifica lo informado trimestralmente. En caso de rectificarlo, debe expresarse en nota anexa al formulario el o los trimestres que deben ser ajustados con sus respectivas cantidades y justificación.

- Avance Físico Proyectado Año 2008: Indicar el porcentaje de avance estimado para el año siguiente, tomando en consideración el avance físico ejecutado al 31/12/2007.

- Avance Físico Proyectado Año 2009: Indicar el porcentaje de avance estimado para el año 2009, tomando en consideración el avance físico ejecutado al 31/12/2007.

- Avance Físico Proyectado Resto de Ejercicios: Indicar el porcentaje de avance estimado para el resto de los ejercicios, tomando en consideración el avance físico ejecutado al 31/12/2007.

- Desvío: Calcular el desvío como diferencia entre el porcentaje físico ejecutado y el porcentaje de avance físico programado vigente al 31/12/2007.

III - CAUSA DE LOS DESVÍOS

- Nº de obra: Indicar el código de obra.

- Causa de los desvíos: Describir detalladamente las causas que correspondan a los desvíos.

IV - FIRMAS

- Lugar y fecha: Indicar el lugar y la fecha de emisión del formulario.

- Responsables: Registrar la firma y sello del Responsable de la Unidad Ejecutora y del Jefe del Servicio Administrativo Financiero.

- INSTRUCTIVO DEL CUADRO IV-B

- GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE OBRAS

OBJETIVO

- Obtener la información relacionada con el avance financiero de las obras del proyecto consignado, durante el ejercicio 2007.

CARACTERÍSTICAS

- Emitir un formulario por cada proyecto. Incluir en el mismo todas las obras del proyecto, ordenadas por número en forma ascendente.

- Remitir tanto las obras que hayan estado en ejecución durante todo el ejercicio, como así también las finalizadas antes del cierre del mismo o cuyo crédito haya cesado como consecuencia de una modificación en los créditos presupuestarios.

- Aún en los casos en que el proyecto contenga una sola obra es obligatorio el envío de este formulario.

DISTRIBUCIÓN

- ORIGINAL: Entregarlo en la Oficina Nacional de Presupuesto.

- COPIA: Entregarla al gestor del S.A.F., como constancia de recepción en la mesa de entradas de la Oficina Nacional de Presupuesto.

INFORMACION QUE DEBE CONTENER EL CUADRO IV-B

I - IDENTIFICACIÓN

Indicar el código y denominación de la Jurisdicción, Subjurisdicción, Entidad, Servicio Administrativo Financiero, Programa, Subprograma, Proyecto y Unidad Ejecutora.

II - EJECUCIÓN AÑO 2007

- Número: Indicar el código que le fue asignado a la obra.

- Denominación Obra: Indicar la denominación completa de la obra.

- En Pesos: Unidad de medida utilizada para medir la programación, ejecución y desvíos del avance financiero de la obra.

- Costo Total: Asignar el costo total de la obra informado en el transcurso del ejercicio. De haber existido variaciones en el costo total respecto al informado en el inicio de ejercicio, explicar los motivos en nota anexa al formulario.

- Ejecución Financiera Acumulada al 31/12/2006: Indicar el gasto devengado de la obra desde su fecha de comienzo hasta el 31/12/2006.

- Crédito Inicial Año 2007: Indicar el crédito asignado a la obra según Decisión Administrativa de distribución de recursos y gastos de la Administración Pública Nacional.

- Crédito Vigente al 31/12/07: Indicar la disponibilidad de crédito al 31/12/2007.

- Crédito Devengado Año 2007: Indicar el gasto ejecutado durante el ejercicio 2007.

- Avance Financiero Proyectado Año 2008: Indicar el avance financiero estimado para el año siguiente, tomando en consideración el gasto devengado al 31/12/2007 y el costo total de la obra.

- Avance Financiero Proyectado Año 2009: Indicar el avance financiero estimado para el año 2009, tomando en consideración el gasto devengado al 31/12/2007 y el costo total de la obra.

- Avance Financiero Proyectado Resto de Ejercicios: Indicar el avance financiero estimado para el resto de los ejercicios, tomando en consideración el gasto devengado al 31/12/2007.

- Desvío: Calcular el desvío como diferencia entre el gasto devengado en el ejercicio 2007 y el crédito vigente al 31/12/2007.

III - CAUSA DE LOS DESVÍOS

- Nº de obra: Indicar el código de la obra.

- Causa de los desvíos: Describir detalladamente las causas que correspondan a los desvíos.

IV - FIRMAS

- Lugar y fecha: Indicar el lugar y la fecha de emisión del formulario.

- Responsables: Registrar la firma y sello del Responsable de la Unidad Ejecutora y del Jefe del Servicio Administrativo Financiero.

CUADRO V

INSTRUCTIVO E INFORMACION QUE DEBE CONTENER EL CUADRO V

INFORMACIONES Y COMENTARIOS COMPLEMENTARIOS

JURISDICCIÓN:

SUBJURISDICCION:

ENTIDAD:

SERV. ADMINISTRAT. FINANCIERO:

PROGRAMA:

UNIDAD EJECUTORA:

SUBPROGRAMA:

UNIDAD EJECUTORA:

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA:

OBRA:

UNIDAD EJECUTORA:

Se solicitan todas aquellas informaciones y comentarios adicionales que se consideren pertinentes sobre el nivel de desarrollo que registró el Programa, Subprograma, Proyecto u Obra a su cargo durante el año 2007, en vinculación con producción física programada y ejecutada en el año y su relación con el gasto devengado.

Para los programas que no hayan definido metas físicas estas apreciaciones podrán estar referidas a indicadores de producción intermedia considerados sustantivos.

Los datos solicitados serán utilizados como documentación adicional para complementar la información presentada en cada uno de los trimestres y tendrán como objeto ilustrar acerca de las características de la gestión,  en el capítulo dedicado al seguimiento físico-financiero de la Cuenta de Inversión de ese año.

A modo de orientación, se proponen algunas cuestiones que pueden ser de interés destacar:

i) 	evaluación de las diversas acciones que fueran consideradas prioritarias mencionadas en la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional de 2007;

ii)	evaluación de las cuestiones de carácter financiero, organizativo u operativo, que hayan contribuido -positiva o negativamente- al cumplimiento de las metas, proyectos y obras propuestos inicialmente;

iii)	modificaciones realizadas en los procedimientos para utilizar con mayor eficiencia los recursos asignados;

iv) 	identificación de los factores que puedan haber incidido en la calidad de los productos y los servicios brindados, así como de los proyectos y las obras ejecutadas;

- evaluación del impacto que las acciones realizadas pueden haber producido sobre las demandas específicas, los beneficiarios o los indicadores relevantes del sector. También se juzga necesaria la introducción de otro tipo de indicadores considerados sustantivos (resultado, cobertura, calidad, eficiencia, etc.), para  los cuales se estima oportuno incluir una comparación entre los valores alcanzados durante el ejercicio con los niveles observados en años anteriores;

- análisis del proceso de ejecución en términos físico-financieros, que permita establecer los gastos asociados a los productos relevantes y, cuando sea posible, el costo unitario o promedio de los insumos principales y toda otra consideración que contribuya a realizar la vinculación entre los recursos y los productos obtenidos por la institución;

vii)	en los programas con metas no sumables (prestaciones que se aplican mensualmente sobre un conjunto permanente de beneficiarios o entes), para los cuales se informa habitualmente en cada trimestre y en el año (Cuadro I) el valor promedio, sería conveniente conocer la evolución mensual del número de beneficiarios alcanzados durante el año.

INSTRUCTIVO DEL ANEXO AL CUADRO V:

EXPERIENCIA PILOTO DE PROGRAMAS ORIENTADOS A RESULTADOS

INFORMACIÓN Y COMENTARIOS COMPLEMENTARIOS QUE DEBE CONTENER

Al finalizar el primer período anual (año 2007) para el que se estimaron valores para los indicadores definidos en la Experiencia Piloto de Programas Orientados a Resultados, corresponde contrastarlos con los efectivamente logrados.

Este anexo corresponderá adicionarse al Cuadro V exclusivamente en los siguientes programas, que son los que formaron parte de la primera etapa de la experiencia piloto de programas orientados a resultado:

- Ministerio de Desarrollo Social. Programa: Familias por la Inclusión Social.

- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología: Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE).

- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social: Pro Huerta.

- Ministerio de Salud: Programa Atención de la Madre y el Niño.

- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Plan Jefes de Hogar junto con  Seguro de Capacitación y Empleo.

Merece destacarse que los valores que registren estos indicadores excederán posiblemente a la responsabilidad de aquellos que están a cargo de su cálculo y difusión, quienes tienen un margen de maniobra limitado para controlar su variabilidad dentro de los parámetros de competencia directa de cada programa. En todos los casos, entonces, los indicadores se deberán examinar y evaluar tomando en consideración los factores externos que los influyen.

Los ítems se corresponden con los números ubicados en el diseño gráfico del formulario.

Corresponderá confeccionar un formulario para cada programa y tantos cuadros (Puntos II y III) como indicadores se hayan definido por programa.

- INFORMACIÓN GENERAL

Se deberá sintetizar lo ya expresado en el documento que acompañó al Presupuesto 2007, cubriendo los conceptos indicados en este punto en el formulario.

- IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR Y SUS VALORES

Respetando la misma numeración indicada para cada indicador en el documento que acompañó al Presupuesto 2007, se cubrirán todos los aspectos señalados en el formulario, consistentemente con lo ya enunciado al momento de formular el Presupuesto 2007.

Se destaca que en la columna titulada “Valor en año anterior” deberá figurar el efectivamente alcanzado en el año 2006 independientemente de su coincidencia o no con lo que se consignó en aquel momento (cuando este valor se estimó, dada la fecha en que se presentó la información)

En la columna “Valor proyectado” se repetirá el valor estimado en el documento que acompañó el Presupuesto 2007 y en la de “Valor verificado” se registrará el efectivamente alcanzado en 2007. La diferencia entre la segunda columna mencionada y la primera es el valor que se consignará en la columna “Desvío”, indicando el signo correspondiente de la diferencia (+ o -)

- COMENTARIOS

Serán particulares para cada indicador del programa y deberán ser incluidos mínimamente en este ítem los siguientes aspectos, en la forma más clara, concisa y completa que sea posible:

- Pertinencia del indicador.

- Corrección del cálculo (en términos aritméticos y conceptuales)

- Correspondencia de las asignaciones presupuestarias con metas físicas para obtener los resultados esperados.

- Pertinencia del programa para el logro de los objetivos de política enunciados.

- Consideración de la influencia que pueda haber ejercido el contexto socio-económico tanto nacional como internacional.

- Consideración de las acciones que efectúen otros niveles de gobierno sobre el mismo tema que pudieran haber influido en el comportamiento del indicador.

En todos los casos, los desvíos entre lo proyectado y lo ocurrido en la realidad, en el caso de que los hubiere, deben ser tenidos en cuenta para la incorporación de factores de corrección en el cálculo para las siguientes proyecciones. La riqueza de su análisis, asimismo, colaborará en el mejoramiento, ya sea de la definición del indicador y/o de la determinación de los valores del mismo, de ahí la importancia de esta autoevaluación.

También podría ocurrir que, en función de los valores del indicador, las autoridades responsables del programa tomen decisiones que afecten el diseño original del mismo o de algunas de sus líneas, en sus aspectos organizativos, en su enfoque general, etc. Estas posibilidades, de haberse considerado, también resultarán enriquecedoras para expresarlas en este apartado.

ANEXO AL CUADRO V: Experiencia Piloto de Programas Orientados a Resultados

JURISDICCIÓN:

SUBJURISDICCION:

ENTIDAD:

SERV. ADMINISTRAT. FINANCIERO:

PROGRAMA:

UNIDAD EJECUTORA:

SUBPROGRAMA:

UNIDAD EJECUTORA:

I. INFORMACIÓN GENERAL

Política pública a la que contribuye el programa:

Fuente documental:

Objetivo del programa:

II. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR Y SUS VALORES

Cuadro para cada uno de los indicadores

| Número y Nombre del indicador: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Significado del Indicador: |  |  |  |  |  |
| Valor Deseable: |  |  |  |  |  |
| Descriptor del Numerador: |  |  |  |  |  |
| Fuente de Información del Numerador. |  |  |  |  |  |
| Descriptor del Denominador: |  |  |  |  |  |
| Fuente de Información del Denominador: |  |  |  |  |  |
| Fórmula de cálculo | Valor en año previo al anterior | Valor en año anterior | Valor proyectado | Valor verificado | Desvío |
| III. COMENTARIOS |  |  |  |  |  |