INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD DE FONDOS EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY Nº 26.422.

FORMULARIO Nº 1: GRADO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, OBRAS Y ADQUISICIONES

OBJETIVO

Obtener información física y financiera de los proyectos de inversión, obras y adquisiciones que tiene programado realizar la empresa, permitiendo a la institución y a la Administración Central una mayor racionalización en la asignación de los recursos correspondientes, y posibilitando el seguimiento de la ejecución y programación de los proyectos, obras y adquisiciones.

Obtener la información necesaria para dar cumplimiento al artículo 15 de la Ley Nº 26.442 de Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2009, incorporada a la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto.

RESPONSABILIDAD

Los datos exigidos en el formulario deben ser registrados por el funcionario de la empresa que efectúe el requerimiento de fondos.

INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL FORMULARIO

(1) Denominación de los proyectos de inversión y denominación de las adquisiciones. En el caso de los proyectos de inversión, se solicita la desagregación de las obras que lo componen.

(2) y (3) La fecha de inicio consigna el mes y el año en que se generó la obligación contractual respectiva, mientras que la fecha de finalización corresponde al mes y al año en que será concluido el proyecto y/u obra, entendiendo por ello el momento a partir del cual estará en condiciones de operar (si es proyecto) o de interrelacionarse con el resto (si es obra).

(4), (5) y (6) El costo total del proyecto corresponde al costo actualizado del proyecto (y de las obras y actividades que lo conforman) a precios del año presupuestario. El monto ejecutado mensual corresponde al importe devengado durante el mes anterior al que se efectúa el pedido de fondos. El grado de avance acumulado corresponde a la ejecución, en porcentaje, del avance físico del proyecto y sus obras en forma acumulada al cierre del mes anterior. Dichos datos deben ser iguales a la suma de las ejecuciones físicas (desde el inicio del proyecto y las obras) y los importes pertinentes deben coincidir con los conceptos correspondientes en ejecución presupuestaria mensual.

Nota: La ejecución financiera del proyecto, como así también la de las obras que lo integran no necesariamente mantienen una relación directa con el porcentaje de avance físico.

(7) Se deben indicar aquellas observaciones que se consideren pertinentes.

FORMULARIO Nº 2: PROGRAMACIÓN DE LA APLICACIÓN MENSUAL DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ASIGNADAS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL

OBJETIVO

Obtener información referida a las construcciones y/o equipamiento que son financiados con transferencias y aportes (reintegrables o no) otorgados a las empresas públicas por las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional.

RESPONSABILIDAD

Los datos exigidos en el formulario deben ser registrados por el funcionario de la empresa que efectúe el requerimiento de fondos.

INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL FORMULARIO

- Denominación de los proyectos de inversión y denominación de las adquisiciones. En el caso de los proyectos de inversión, se solicita la desagregación de las obras que lo componen.

- Se deben registrar los montos mensuales aplicados para cada proyecto/obra (financiados a través de transferencias y/o aportes -reintegrables o no- desde la Administración Nacional). Estos montos corresponden a los importes devengados durante el mes anterior al que se efectúa el pedido de fondos.

En lo referido a los meses aún no ejecutados, debe consignarse la programación mensual de la inversión, financiada del modo mencionado precedentemente.