ENTIDAD 604

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

__________________________________

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Dirección Nacional de Vialidad es un organismo descentralizado cuyo objetivo primario, fijado por Decreto Nº 616/92, es administrar la Red Troncal Nacional de caminos y dentro de ella, la Red Federal de Autopistas. Dicha administración se efectúa realizando las tareas de mantenimiento, mejoramiento y construcción necesarias para brindar al usuario rutas confortables, seguridad en el tránsito y economía de transporte.

La Dirección ha identificado, en función del tránsito asociado a cada tramo de la Red Troncal Nacional, distintos sistemas de gestión que permiten atender tanto a la rehabilitación periódica y programada del camino, como al mantenimiento rutinario de corredores o mallas de rutas.

En este orden de ideas, en la actualidad se cuenta con los siguientes sistemas de gestión de la Red Troncal Nacional:

- Sistemas de Rehabilitación y Mantenimiento, en los que un contratista se hace cargo de ejecutar las obras necesarias para reponer la capacidad estructural de la calzada y brindar un adecuado nivel de servicio para el usuario, así como del mantenimiento de rutina de la ruta. Forman parte de estos sistemas: los Corredores con Financiamiento Privado–Sin peaje (C.O.T.) y los Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.), con financiamiento parcial del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (B.I.R.F.).

- Sistemas de Mantenimiento, cuyo objetivo primario es mantener las condiciones de transitabilidad y operación con seguridad en la ruta. En estos sistemas el contratista se hace cargo exclusivamente del mantenimiento periódico y rutinario de la ruta, quedando para el Estado la responsabilidad por las intervenciones futuras necesarias para reponer la capacidad estructural de la calzada. Los sistemas de mantenimiento vigentes son por convenio y por administración.

- Los tramos de la Red Troncal Nacional que no se encuentran gestionados con algún sistema de mantenimiento y rehabilitación requieren ser atendidos mediante la ejecución de obras puntuales las cuales se han agrupado en las siguientes categorías: intervenciones preventivas, reposiciones, reconstrucciones y construcciones mejorativas.

Los principales objetivos que se proponen llevar a cabo en el año 2004 son los siguientes:

-	Ejercer la supervisión y control de los Corredores con Financiamiento Privado (C.O.T.) Nros. 31 y 28, por los que el Decreto de adjudicación de la concesión dará formalmente inicio a la misma.

-	Llevar a cabo trabajos de mejoramiento y conservación en distintas rutas nacionales a cargo de esta Dirección Nacional, mediante obras de Mantenimiento de Rutina por Contrato – Sistema Modular. Dicho contrato contempla realizar el mantenimiento de las citadas rutas, en secciones que no superen los 300 Km. de longitud. Asimismo, se prevé ejecutar tareas de mejoramiento mínimas, con el objeto de recuperar la estructura vial en los sectores más deteriorados obteniendo un estado de transitabilidad adecuado al requerimiento de los usuarios, evitando de ese modo la desafectación de tramos o sectores.

-	Continuar con la segunda etapa del Contrato de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.) cuyo objetivo se basa en mejorar el estado de la calzada, transitabilidad y seguridad de las mallas viales pavimentadas. La implementación del sistema C.Re.Ma. en gran parte de la red pavimentada no concesionada hace que se disponga de un sistema permanente de rehabilitación y mantenimiento de una importante porción del patrimonio vial nacional.

-	Efectuar el mantenimiento rutinario en los tramos de la Red Troncal Nacional no abarcados por los sistemas de Concesión con Peaje, Concesión sin Peaje, y Contratos Re. Ma.

-	Llevar a cabo el mantenimiento por convenio a través del sistema de Transferencia de Funciones Operativas, el cual consiste en la contratación con los entes viales de cada provincia a fin de mantener y conservar la rutina de diversos tramos de rutas nacionales dentro del territorio provincial. Asimismo, se incluyen en este subprograma otros convenios para el mantenimiento rutinario de diversos tramos de la red.

-	Realizar el mantenimiento y conservación de rutina, con personal propio, de los tramos de la Red Troncal Nacional que, no estando atendidos con ninguna de las modalidades antes citadas, han quedado a cargo de esta Dirección. La puesta en marcha de los distintos sistemas de gestión de mantenimiento y/o rehabilitación reducirá gradualmente la necesidad de mantenimiento por administración.

I - GASTOS

| FINALIDADES Y FUNCIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN | FUN | DENOMINACION | IMPORTE |
| 4 |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 939.720.421 |
| 4 | 3 | Transporte | 939.720.421 |
| 5 |  | DEUDA PUBLICA | 83.410.000 |
| 5 | 1 | Servicio de la Deuda Pública | 83.410.000 |
|  |  | SUBTOTAL | 1.023.130.421 |
| TOTAL |  |  | 1.023.130.421 |

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F.de F. | INCISO | DENOMINACION | IMPORTE |
| 11 |  | Tesoro Nacional | 304.433.421 |
| 11 | 1 | Gastos en Personal | 57.364.000 |
| 11 | 2 | Bienes de Consumo | 1.085.000 |
| 11 | 3 | Servicios No Personales | 32.805.026 |
| 11 | 4 | Bienes de Uso | 129.769.395 |
| 11 | 7 | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 83.410.000 |
| 12 |  | Recursos Propios | 4.831.000 |
| 12 | 2 | Bienes de Consumo | 2.839.000 |
| 12 | 3 | Servicios No Personales | 1.992.000 |
| 14 |  | Transferencias Internas | 460.812.000 |
| 14 | 4 | Bienes de Uso | 460.812.000 |
| 15 |  | Crédito Interno | 14.760.000 |
| 15 | 4 | Bienes de Uso | 14.760.000 |
| 22 |  | Crédito Externo | 238.294.000 |
| 22 | 1 | Gastos en Personal | 560.000 |
| 22 | 3 | Servicios No Personales | 10.489.455 |
| 22 | 4 | Bienes de Uso | 227.244.545 |
| TOTAL |  |  | 1.023.130.421 |

| CLASIFICACION ECONOMICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | DENOMINACION | IMPORTE |
| 2100 | Gastos Corrientes | 190.544.481 |
| 2120 | Gastos de Consumo | 107.103.481 |
| 2121 | Remuneraciones | 57.924.000 |
| 2122 | Bienes y Servicios | 49.179.481 |
| 2130 | Rentas de la Propiedad | 83.410.000 |
| 2131 | Intereses | 83.410.000 |
| 2150 | Impuestos Directos | 31.000 |
| 2200 | Gastos de Capital | 832.585.940 |
| 2210 | Inversión Real Directa | 832.585.940 |
| 2211 | Formación Bruta de Capital Fijo | 832.585.940 |
| TOTAL |  | 1.023.130.421 |

II - RECURSOS

| RECURSOS POR RUBROS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
| 12 |  |  |  | Ingresos No Tributarios | 4.646.440 |
| 12 | 2 |  |  | Derechos | 3.114.400 |
| 12 | 2 | 4 |  | Peaje | 1.156.200 |
| 12 | 2 | 9 |  | Otros | 1.958.200 |
| 12 | 5 |  |  | Alquileres | 395.000 |
| 12 | 5 | 1 |  | De Inmuebles | 215.000 |
| 12 | 5 | 9 |  | Otros | 180.000 |
| 12 | 9 |  |  | Otros | 1.137.040 |
| 12 | 9 | 2 |  | Especificados | 875.000 |
| 12 | 9 | 9 |  | No Especificados | 262.040 |
| 14 |  |  |  | Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas | 150.000 |
| 14 | 2 |  |  | Venta de Servicios | 150.000 |
| 14 | 2 | 1 |  | Servicios Varios de la Administración Nacional | 150.000 |
| 21 |  |  |  | Recursos Propios de Capital | 34.560 |
| 21 | 1 |  |  | Venta de Activos | 34.560 |
| 21 | 1 | 1 |  | Venta de Tierras y Terrenos | 12.960 |
| 21 | 1 | 3 |  | Venta de Maquinarias y Equipos | 21.600 |
| 22 |  |  |  | Transferencias de Capital | 460.812.000 |
| 22 | 4 |  |  | De Instituciones Públicas no Financieras | 460.812.000 |
| 22 | 4 | 9 |  | De Fondos Fiduciarios y Otros Entes de SPN no Financiero | 460.812.000 |
| 41 |  |  |  | Contribuciones Figurativas | 304.433.421 |
| 41 | 1 |  |  | Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes | 174.664.026 |
| 41 | 1 | 1 |  | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes | 174.664.026 |
| 41 | 1 | 1 | 351 | MINISTERIO DE PLANIFIC. FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICOS | 174.664.026 |
| 41 | 2 |  |  | Contribuciones para Financiar Gastos de Capital | 129.769.395 |
| 41 | 2 | 1 |  | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital | 129.769.395 |
| 41 | 2 | 1 | 351 | MINISTERIO DE PLANIFIC. FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICOS | 129.769.395 |
| TOTAL |  |  |  |  | 770.076.421 |

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Actividades Centrales |  | 164.369.097 |
| 16 | Mantenimiento | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 47.622.543 |
| 22 | Construcciones | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 616.171.220 |
| 26 | Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento | Subgerencia de Obras y Concesiones | 194.967.561 |
| TOTAL |  |  | 1.023.130.421 |

CATEGORIA 01

ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero

604

__________________________________

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 80.959.097 |
| 0 | 0 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 73.128.097 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 41.650.105 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 |  |  |  | Personal Permanente | 38.087.448 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 |  | 21 | Retribución del Cargo | 25.570.300 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | Retribuciones que no hacen al Cargo | 4.980.120 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 |  | 21 | Sueldo Anual Complementario | 2.402.750 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 6 |  | 21 | Contribuciones Patronales | 4.096.278 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 7 |  | 21 | Complementos | 1.038.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 2 |  |  |  | Personal Temporario | 1.434.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 2 | 7 |  | 21 | Contratos Especiales | 1.434.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 4 |  |  | 21 | Asignaciones Familiares | 1.060.657 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 |  |  |  | Asistencia Social al Personal | 1.068.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 |  | 21 | Seguros de Riesgo de Trabajo | 372.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 9 |  | 21 | Otras Asistencias Sociales al Personal | 696.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 1.085.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 30.152.421 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 |  |  | 21 | Servicios Básicos | 1.111.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 |  |  | 21 | Alquileres y Derechos | 235.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 1.286.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 354.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 |  |  | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 288.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 489.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 8 |  |  | 21 | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 25.594.421 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 |  |  | 21 | Otros Servicios | 795.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 240.571 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 240.571 |
| 0 | 0 | 4 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 4.831.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 2.839.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 1.992.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 |  |  | 21 | Servicios Básicos | 533.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 |  |  | 21 | Alquileres y Derechos | 40.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 727.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 71.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 |  |  | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 209.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 107.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 8 |  |  | 21 | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 92.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 |  |  | 21 | Otros Servicios | 213.000 |
| 0 | 0 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 3.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 22 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 3.000.000 |
| 0 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 83.410.000 |
| 0 | 0 | 5 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 83.410.000 |
| 0 | 0 | 5 | 11 | 7 |  |  |  |  | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 83.410.000 |
| 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 3 |  |  |  | Intereses por Préstamos Recibidos | 83.410.000 |
| 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 3 | 9 |  | 21 | Intereses de Préstamos del Sector Externo | 83.410.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164.369.097 |

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Conducción Superior | Unidad Administrador General | 159.207.687 |
| 02 | Estudios, Proyectos y Supervisión de Obras | Gerencia de Obras y Servicios Viales | 5.161.410 |
| TOTAL |  |  | 164.369.097 |

ACTIVIDAD 01

CONDUCCION SUPERIOR

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD ADMINISTRADOR GENERAL

__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

|  | CANTIDAD DE |  |
| --- | --- | --- |
| CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
|  |  | CATEDRA |
| PERSONAL PERMANENTE |  |  |
| FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL |  |  |
| Administrador Nacional de Vialidad | 1 |  |
| Subadministrador Nacional de Vialidad | 1 |  |
| Auditor Interno Dirección Nacional de Vialidad | 1 |  |
| Subtotal Escalafón | 3 |  |
| PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD |  |  |
| 1 | 4 |  |
| 2 | 37 |  |
| 3 | 56 |  |
| 4 | 106 |  |
| 5 | 29 |  |
| 6 | 54 |  |
| 7 | 75 |  |
| 8 | 53 |  |
| 9 | 32 |  |
| 10 | 23 |  |
| 11 | 13 |  |
| 12 | 8 |  |
| 13 | 3 |  |
| 14 | 11 |  |
| 15 | 87 |  |
| 16 | 158 |  |
| Subtotal Escalafón | 749 |  |
| TOTAL ACTIVIDAD | 752 |  |

ACTIVIDAD 02

ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS VIALES

__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

|  | CANTIDAD DE |  |
| --- | --- | --- |
| CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
|  |  | CATEDRA |
| PERSONAL PERMANENTE |  |  |
| PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD |  |  |
| 1 | 4 |  |
| 2 | 7 |  |
| 3 | 64 |  |
| 4 | 92 |  |
| 5 | 23 |  |
| 6 | 63 |  |
| 7 | 89 |  |
| 8 | 119 |  |
| 9 | 91 |  |
| 10 | 67 |  |
| 11 | 34 |  |
| 12 | 26 |  |
| 14 | 3 |  |
| Subtotal Escalafón | 682 |  |
| TOTAL ACTIVIDAD | 682 |  |

PROGRAMA  16

MANTENIMIENTO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

Servicio Administrativo Financiero

604

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa incluye todas las acciones realizadas periódicamente a lo largo del año con el objetivo primario de mantener las condiciones de transitabilidad y operación con seguridad de la ruta. Se trata de ejecutar todas las operaciones de carácter rutinario que permitan proporcionar las condiciones citadas.

El presente programa involucra la atención de los tramos de la Red Troncal Nacional no abarcados por los sistemas de Concesión con Peaje, Concesión sin Peaje, y Contratos de Reconstrucción y Mantenimiento, en los cuales las tareas de conservación están ya contempladas como una tarea más dentro del contrato.

Históricamente, estas tareas fueron ejecutadas por administración, con equipo y personal propio. A partir de la reestructuración operada en el organismo a partir de 1991 se han implementado distintas modalidades de conservación propendiendo a dar mayor participación a la actividad privada y a organismos viales provinciales, dentro del marco general del Programa de Reconversión Vial.

Los distintos sistemas de conservación, implementados a partir del año 1994, involucran características  diversas en la modalidad de contratación, control de resultados, y forma de pago, constituyéndose en sí como subprogramas dentro del presente programa.

Un adecuado tratamiento de los trabajos permitirá una correcta conservación del camino, impidiendo el deterioro prematuro de las rutas, alargando su vida útil, difiriendo inversiones en tareas de rehabilitación y disminuyendo la necesidad de inversiones imprevistas.

Una correcta conservación de rutina permite una mejor y precisa programación en las tareas de mantenimiento preventivo y reposiciones.

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mantenimiento por Administración | 19.322.369 |
| 1 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 15.713.895 |
| 1 | 0 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 15.713.895 |
| 1 | 0 | 4 | 11 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 15.713.895 |
| 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 |  |  |  | Personal Permanente | 15.348.170 |
| 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 |  | 21 | Retribución del Cargo | 4.351.400 |
| 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | Retribuciones que no hacen al Cargo | 2.277.600 |
| 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 |  | 21 | Sueldo Anual Complementario | 721.050 |
| 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 6 |  | 21 | Contribuciones Patronales | 7.998.120 |
| 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 3 |  |  |  | Servicios Extraordinarios | 310.200 |
| 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 |  | 21 | Retribuciones Extraordinarias | 14.200 |
| 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 |  | 21 | Sueldo Anual Complementario | 68.000 |
| 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 3 | 3 |  | 21 | Contribuciones Patronales | 228.000 |
| 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 4 |  |  | 21 | Asignaciones Familiares | 55.525 |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Mantenimiento por Administración | 3.608.474 |
| 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 3.608.474 |
| 1 | 1 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 3.608.474 |
| 1 | 1 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.608.474 |
| 1 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.608.474 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mantenimiento por Contrato | 240.566 |
| 2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 40N, Ruta 7 y Ruta 142 Tramos Varios | 120.283 |
| 2 | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 120.283 |
| 2 | 7 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 120.283 |
| 2 | 7 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 120.283 |
| 2 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 120.283 |
| 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 86 y Ruta 95 Tramos Varios | 120.283 |
| 2 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 120.283 |
| 2 | 10 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 120.283 |
| 2 | 10 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 120.283 |
| 2 | 10 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 120.283 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mantenimiento por Convenio | 14.661.522 |
| 3 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | La Pampa - Tramos Varios Rutas 143, 151 y 152 | 790.508 |
| 3 | 24 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 790.508 |
| 3 | 24 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 53.302 |
| 3 | 24 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 53.302 |
| 3 | 24 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 53.302 |
| 3 | 24 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 737.206 |
| 3 | 24 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 737.206 |
| 3 | 24 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 737.206 |
| 3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | Neuquén - Tramos Varios Rutas 22 y 40 | 1.651.418 |
| 3 | 25 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.651.418 |
| 3 | 25 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 122.594 |
| 3 | 25 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 122.594 |
| 3 | 25 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 122.594 |
| 3 | 25 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 1.528.824 |
| 3 | 25 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.528.824 |
| 3 | 25 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.528.824 |
| 3 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | Río Negro - Tramos Varios Rutas 23 y 250 | 1.826.433 |
| 3 | 26 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.826.433 |
| 3 | 26 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 135.586 |
| 3 | 26 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 135.586 |
| 3 | 26 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 135.586 |
| 3 | 26 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 1.690.847 |
| 3 | 26 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.690.847 |
| 3 | 26 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.690.847 |
| 3 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | Santa Cruz - Tramos Varios Rutas 3, 40, 228 y 293 | 1.943.109 |
| 3 | 27 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.943.109 |
| 3 | 27 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 144.248 |
| 3 | 27 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 144.248 |
| 3 | 27 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 144.248 |
| 3 | 27 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 1.798.861 |
| 3 | 27 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.798.861 |
| 3 | 27 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.798.861 |
| 3 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta 3 y Complementarias A y B | 1.142.829 |
| 3 | 28 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.142.829 |
| 3 | 28 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 84.838 |
| 3 | 28 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 84.838 |
| 3 | 28 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 84.838 |
| 3 | 28 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 1.057.991 |
| 3 | 28 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.057.991 |
| 3 | 28 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.057.991 |
| 3 | 29 |  |  |  |  |  |  |  | Catamarca - Tramos Varios Rutas 38 y 60 | 1.494.354 |
| 3 | 29 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.494.354 |
| 3 | 29 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 110.934 |
| 3 | 29 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 110.934 |
| 3 | 29 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 110.934 |
| 3 | 29 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 1.383.420 |
| 3 | 29 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.383.420 |
| 3 | 29 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.383.420 |
| 3 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | Jujuy - Tramos Varios Rutas 40, 52 y 66 | 674.628 |
| 3 | 30 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 674.628 |
| 3 | 30 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 50.081 |
| 3 | 30 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 50.081 |
| 3 | 30 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 50.081 |
| 3 | 30 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 624.547 |
| 3 | 30 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 624.547 |
| 3 | 30 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 624.547 |
| 3 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | Salta - Tramos Varios Rutas 40 y 51 | 1.195.184 |
| 3 | 31 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.195.184 |
| 3 | 31 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 88.725 |
| 3 | 31 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 88.725 |
| 3 | 31 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 88.725 |
| 3 | 31 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 1.106.459 |
| 3 | 31 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.106.459 |
| 3 | 31 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.106.459 |
| 3 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | Formosa - Tramos Varios Ruta 81 | 723.991 |
| 3 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 723.991 |
| 3 | 32 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 53.746 |
| 3 | 32 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 53.746 |
| 3 | 32 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 53.746 |
| 3 | 32 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 670.245 |
| 3 | 32 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 670.245 |
| 3 | 32 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 670.245 |
| 3 | 33 |  |  |  |  |  |  |  | Gendarmería - Tramos Varios Ruta 86 | 978.286 |
| 3 | 33 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 978.286 |
| 3 | 33 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 72.624 |
| 3 | 33 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 72.624 |
| 3 | 33 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 72.624 |
| 3 | 33 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 905.662 |
| 3 | 33 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 905.662 |
| 3 | 33 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 905.662 |
| 3 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | Chubut - Tramos Varios Rutas 260, 26 y 40 | 1.120.391 |
| 3 | 36 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.120.391 |
| 3 | 36 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 83.172 |
| 3 | 36 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 83.172 |
| 3 | 36 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 83.172 |
| 3 | 36 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 1.037.219 |
| 3 | 36 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.037.219 |
| 3 | 36 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.037.219 |
| 3 | 37 |  |  |  |  |  |  |  | La Rioja - Tramos Varios Rutas 40, 76 y 79 | 1.120.391 |
| 3 | 37 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.120.391 |
| 3 | 37 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 83.172 |
| 3 | 37 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 83.172 |
| 3 | 37 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 83.172 |
| 3 | 37 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 1.037.219 |
| 3 | 37 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.037.219 |
| 3 | 37 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.037.219 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Señalamiento | 2.886.779 |
| 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Noroeste | 2.886.779 |
| 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.886.779 |
| 4 | 1 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.886.779 |
| 4 | 1 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.886.779 |
| 4 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.886.779 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Emergencia | 4.811.298 |
| 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Emergencia Menores | 2.863.868 |
| 5 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.863.868 |
| 5 | 1 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.863.868 |
| 5 | 1 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.863.868 |
| 5 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.863.868 |
| 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Obras en Puentes | 1.431.934 |
| 5 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.431.934 |
| 5 | 2 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.431.934 |
| 5 | 2 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.431.934 |
| 5 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.431.934 |
| 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Obras Menores de Seguridad Vial | 515.496 |
| 5 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 515.496 |
| 5 | 4 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 515.496 |
| 5 | 4 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 515.496 |
| 5 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 515.496 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mantenimiento por Sistema Moduar | 5.700.009 |
| 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Tinogasta - Límite con Chiles | 402.199 |
| 6 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 402.199 |
| 6 | 1 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 402.199 |
| 6 | 1 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 402.199 |
| 6 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 402.199 |
| 6 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Empalme RN 95 Límite con Santiago del Estero | 510.405 |
| 6 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 510.405 |
| 6 | 3 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 510.405 |
| 6 | 3 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 510.405 |
| 6 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 510.405 |
| 6 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Los Altares - Empalme RN 40S y Tramo Pavimentado | 433.825 |
| 6 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 433.825 |
| 6 | 4 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 433.825 |
| 6 | 4 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 433.825 |
| 6 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 433.825 |
| 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Empalme RN 25 - Empalme RP 56 (Río Senguer) y Tramo Pavimentado | 451.669 |
| 6 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 451.669 |
| 6 | 5 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 451.669 |
| 6 | 5 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 451.669 |
| 6 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 451.669 |
| 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Empalme RP 20 - Empalme RN 40S (Río Mayo) y Empalme RP 56 (Río Senguer) | 558.141 |
| 6 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 558.141 |
| 6 | 6 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 558.141 |
| 6 | 6 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 558.141 |
| 6 | 6 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 558.141 |
| 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Empalme RN 40S - Límite con Chile | 271.883 |
| 6 | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 271.883 |
| 6 | 7 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 271.883 |
| 6 | 7 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 271.883 |
| 6 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 271.883 |
| 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Mendoza - Límite con San Juan y Gustavo Andres | 304.165 |
| 6 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 304.165 |
| 6 | 8 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 304.165 |
| 6 | 8 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 304.165 |
| 6 | 8 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 304.165 |
| 6 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Pareditas - Malargue | 358.822 |
| 6 | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 358.822 |
| 6 | 9 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 358.822 |
| 6 | 9 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 358.822 |
| 6 | 9 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 358.822 |
| 6 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Alto Nivel RN 11 - Avenidad Blas Parera | 92.190 |
| 6 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 92.190 |
| 6 | 10 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 92.190 |
| 6 | 10 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 92.190 |
| 6 | 10 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 92.190 |
| 6 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | Límite con Chaco - Empalme RN 34 y 9 | 326.822 |
| 6 | 11 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 326.822 |
| 6 | 11 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 326.822 |
| 6 | 11 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 326.822 |
| 6 | 11 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 326.822 |
| 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Empalme RN 50 - Límite con Bolivia y Pluma de Pato | 404.667 |
| 6 | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 404.667 |
| 6 | 12 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 404.667 |
| 6 | 12 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 404.667 |
| 6 | 12 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 404.667 |
| 6 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | Principio Acceso Este - Avenida Circunvalación y Comienzo Autopista San Juan | 178.306 |
| 6 | 13 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 178.306 |
| 6 | 13 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 178.306 |
| 6 | 13 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 178.306 |
| 6 | 13 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 178.306 |
| 6 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | Gran Bajo San Julián - Estancia Los Luises | 246.257 |
| 6 | 14 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 246.257 |
| 6 | 14 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 246.257 |
| 6 | 14 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 246.257 |
| 6 | 14 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 246.257 |
| 6 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Estancia Los Luices - Chimen Aike | 247.429 |
| 6 | 15 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 247.429 |
| 6 | 15 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 247.429 |
| 6 | 15 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 247.429 |
| 6 | 15 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 247.429 |
| 6 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Límite con Córdoba - Santiago del Esterio (Entrada) | 358.885 |
| 6 | 16 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 358.885 |
| 6 | 16 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 358.885 |
| 6 | 16 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 358.885 |
| 6 | 16 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 358.885 |
| 6 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | Santiago del Estero (Salida) - Límite con Catamarca - Límite Santiago del Estero Este | 253.226 |
| 6 | 17 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 253.226 |
| 6 | 17 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 253.226 |
| 6 | 17 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 253.226 |
| 6 | 17 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 253.226 |
| 6 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | San Sebastián Tolhuin | 301.118 |
| 6 | 18 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 301.118 |
| 6 | 18 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 301.118 |
| 6 | 18 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 301.118 |
| 6 | 18 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 301.118 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.622.543 |

LISTADO DE SUBPROGRAMAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Mantenimiento por Administración | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 19.322.369 |
| 02 | Mantenimiento por Contrato | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 240.566 |
| 03 | Mantenimiento por Convenio | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 14.661.522 |
| 04 | Señalamiento | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 2.886.779 |
| 05 | Obras de Emergencia | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 4.811.298 |
| 06 | Mantenimiento por Sistema Modular | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 5.700.009 |
| TOTAL |  |  | 47.622.543 |

SUBPROGRAMA 01

MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA

La Dirección Nacional de Vialidad realiza con personal y maquinaria propia la conservación de los tramos de la Red Troncal Nacional no Concesionada que no estando abarcada por el programa de Contratos de Reconstrucción y Mantenimiento, ni atendida por mantenimiento contratado o por convenio, han quedado a su cargo.

Siendo el objetivo principal del subprograma el mantener las condiciones de transitabilidad y operación con seguridad de la ruta, ello se logra a través de tareas de bacheo, perfilado y calce de banquinas, limpieza de desagües y alcantarillas, corte de pastos y malezas, etc.

La Direccion Nacional de Vialidad atendía con personal propio toda la Red Troncal Nacional (unos 38.000 Km). Progresivamente, y con la puesta en marcha de otras modalidades de conservación se ha reducido la longitud de la red a atender con personal y maquinaria propia.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| METAS: |  |  |
| Mantenimiento por Administración | Kilómetro Conservado | 2.517 |

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Mantenimiento y Equipos Casa Central | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 1.426.740 |
| 02 | Mantenimiento y Equipos Regiones y Distritos | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 14.287.155 |
| Proyectos: |  |  |  |
| 01 | Mantenimiento por Administración | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 3.608.474 |
| TOTAL |  |  | 19.322.369 |

ACTIVIDAD 01

MANTENIMIENTO Y EQUIPOS CASA CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

|  | CANTIDAD DE |  |
| --- | --- | --- |
| CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
|  |  | CATEDRA |
| PERSONAL PERMANENTE |  |  |
| PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD |  |  |
| 2 | 1 |  |
| 3 | 5 |  |
| 4 | 12 |  |
| 5 | 4 |  |
| 6 | 12 |  |
| 7 | 9 |  |
| 8 | 16 |  |
| 9 | 16 |  |
| 10 | 14 |  |
| 11 | 5 |  |
| 12 | 1 |  |
| Subtotal Escalafón | 95 |  |
| TOTAL ACTIVIDAD | 95 |  |

ACTIVIDAD 02

MANTENIMIENTO Y EQUIPOS REGIONES Y DISTRITOS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

|  | CANTIDAD DE |  |
| --- | --- | --- |
| CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
|  |  | CATEDRA |
| PERSONAL PERMANENTE |  |  |
| PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD |  |  |
| 2 | 1 |  |
| 3 | 27 |  |
| 4 | 71 |  |
| 5 | 10 |  |
| 6 | 34 |  |
| 7 | 82 |  |
| 8 | 170 |  |
| 9 | 394 |  |
| 10 | 167 |  |
| 11 | 158 |  |
| 12 | 154 |  |
| 13 | 1 |  |
| 14 | 3 |  |
| Subtotal Escalafón | 1.272 |  |
| TOTAL ACTIVIDAD | 1.272 |  |

PROYECTO 01

MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2006 | 4 | 0 | 33 | 33 | 34 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

SUBPROGRAMA 02

MANTENIMIENTO POR CONTRATO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA

Mediante el pago por una suma fija por kilómetro-mes de ruta y durante cuatro años se han contratado, con empresas privadas, la conservación y mantenimiento de rutina de 3.788 Km de la Red no Concesionada. Cada contrato abarca varios tramos de rutas, definidos como mallas o corredores. El sistema se apoya en el control por resultados, penalizando mensualmente con una escala de multas los incumplimientos de los parámetros de calidad de la conservación establecidos en los pliegos.

El contratista ejecuta todas las tareas de mantenimiento (bacheo, reparación de hundimientos, relleno de huellas, sellado de fisuras, señalización vertical lateral, barandas de defensa, limpieza general del tramo, etc.), necesarias para mantener la transitabilidad general del tramo.

Dado que la tarea contratada consiste solamente en la ejecución del mantenimiento rutinario, la necesidad de obras de mantenimiento preventivo, reposiciones, reconstrucciones u otro tipo de obras debe realizarse mediante licitación aparte. Para ello, el sistema prevé la desafectación parcial y temporaria del contrato del sector de la malla destinado a la obra licitada.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| METAS: |  |  |
| Mantenimiento de Rutas por Contrato | Kilómetro Conservado | 603 |

LISTADO DE PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 07 | Ruta 40N, Ruta 7 y Ruta 142 Tramos Varios | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 120.283 |
| 10 | Ruta 86 y Ruta 95 Tramos Varios | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 120.283 |
| TOTAL |  |  | 240.566 |

PROYECTO 07

RUTA 40N, RUTA 7 Y  RUTA 142 TRAMOS VARIOS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

RUTA 40N, RUTA 7 Y RUTA 142 TRAMOS VARIOS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 22/08/1995 | 21/08/2004 | 4 | 98 | 2 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 10

RUTA 86 Y RUTA 95 TRAMOS VARIOS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

RUTAS 86 Y 95 TRAMOS VARIOS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 29/04/1997 | 27/03/2004 | 4 | 96 | 4 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

SUBPROGRAMA 03

MANTENIMIENTO POR CONVENIO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA

El sistema de Transferencia de Funciones Operativas consiste en la contratación con los Entes Viales de cada provincia de las tareas de mantenimiento y conservación de rutina de diversos tramos de rutas nacionales dentro del territorio provincial. El sistema apunta además a transferir, en forma gradual a cada provincia, la responsabilidad por todas la tareas inherentes a la gestión global de diversos tramos de la Red Troncal Nacional.

El Ente Vial Provincial que participa de este sistema actúa como un contratista más de la Dirección Nacional de Vialidad ejecutando todas las tareas de mantenimiento previstas en su proyecto para mantener la transitabilidad general del tramo.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| METAS: |  |  |
| Mantenimiento por Convenio | Kilómetro Conservado | 5.836 |

LISTADO DE PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | La Pampa - Tramos Varios Rutas 143, 151 y 152 | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 790.508 |
| 25 | Neuquén - Tramos Varios Rutas 22 y 40 | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 1.651.418 |
| 26 | Río Negro - Tramos Varios Rutas 23 y 250 | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 1.826.433 |
| 27 | Santa Cruz - Tramos Varios Rutas 3, 40, 228 y 293 | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 1.943.109 |
| 28 | Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta 3 y Complementarias A y B | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 1.142.829 |
| 29 | Catamarca - Tramos Varios Rutas 38 y 60 | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 1.494.354 |
| 30 | Jujuy - Tramos Varios Rutas 40, 52 y 66 | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 674.628 |
| 31 | Salta - Tramos Varios Rutas 40 y 51 | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 1.195.184 |
| 32 | Formosa - Tramos Varios Ruta 81 | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 723.991 |
| 33 | Gendarmería - Tramos Varios Ruta 86 | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 978.286 |
| 36 | Chubut - Tramos Varios Rutas 260, 26 y 40 | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 1.120.391 |
| 37 | La Rioja - Tramos Varios Rutas 40, 76 y 79 | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 1.120.391 |
| TOTAL |  |  | 14.661.522 |

PROYECTO 24

LA PAMPA - TRAMOS VARIOS RUTAS 143, 151 Y 152

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

LA PAMPA - TRAMOS VARIOS RUTAS 143, 151 Y 152

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 21 | 22 | 57 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 25

NEUQUEN - TRAMOS VARIOS RUTAS 22 Y 40

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

NEUQUEN - TRAMOS VARIOS RUTAS 22 Y 40

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 19 | 22 | 59 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 26

RIO NEGRO - TRAMOS VARIOS RUTAS 23 Y 250

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

RIO NEGRO - TRAMOS VARIOS RUTAS 23 Y 250

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 19 | 22 | 59 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 27

SANTA CRUZ - TRAMOS VARIOS RUTAS 3, 40, 228 Y 293

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

SANTA CRUZ - TRAMOS VARIOS RUTAS 3, 40, 228 Y 293

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 19 | 22 | 59 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 28

TIERRA DEL FUEGO - TRAMOS VARIOS RUTA 3 Y COMPLEMENTARIAS A Y B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

TIERRA DEL FUEGO - TRAMOS VARIOS RUTA 3 Y COMPLEMENTARIAS A Y B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 19 | 22 | 59 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 29

CATAMARCA - TRAMOS VARIOS RUTAS 38 Y 60

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

CATAMARCA - TRAMOS VARIOS RUTAS 38 Y 60

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 19 | 22 | 59 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 30

JUJUY - TRAMOS VARIOS RUTAS 40, 52 Y 66

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

JUJUY - TRAMOS VARIOS RUTAS 40, 52 Y 66

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 19 | 22 | 59 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 31

SALTA - TRAMOS VARIOS RUTAS 40 Y 51

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

SALTA - TRAMOS VARIOS RUTAS 40 Y 51

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 19 | 22 | 59 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 32

FORMOSA - TRAMOS VARIOS RUTA 81

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

FORMOSA - TRAMOS VARIOS RUTA 81

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 19 | 22 | 59 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 33

GENDARMERIA - TRAMOS VARIOS RUTA 86

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

GENDARMERIA - TRAMOS VARIOS RUTA 86

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 19 | 22 | 59 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 36

CHUBUT - TRAMOS VARIOS RUTAS 260, 26 Y 40

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

CHUBUT - TRAMOS VARIOS RUTAS 260, 26 Y 40

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 19 | 22 | 59 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 37

LA RIOJA - TRAMOS VARIOS RUTAS 40, 76 Y 79

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

LA RIOJA - TRAMOS VARIOS RUTAS 40, 76 Y 79

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 25 | 30 | 45 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

SUBPROGRAMA 04

SEÑALAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA

Este subprograma atiende el señalamiento horizontal de todas las rutas que integran la Red Nacional de Caminos Pavimentados no Concesionados a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad.

Se encarga también de mantener en perfectas condiciones de señalización  la superficie de rodamiento actual, la superficie que será reconstruída y las superficies que se producirán como consecuencia de la ejecución de los Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.).

La demarcación de las rutas es factor fundamental para dotar a las vías de las condiciones indispensables para la circulación, tanto en horario diurno como nocturno, habiéndose obtenido buenos resultados en cuanto al propósito perseguido desde su implementación.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| METAS: |  |  |
| Señalamiento de Rutas | Kilómetro Señalizado | 312 |

LISTADO DE PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Noroeste | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 2.886.779 |
| TOTAL |  |  | 2.886.779 |

PROYECTO 01

NOROESTE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

NOROESTE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2006 | 4 | 0 | 33 | 33 | 34 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

SUBPROGRAMA 05

OBRAS DE EMERGENCIA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA

Las obras de emergencia constituyen acciones que responden a colapsos o deterioros producidos por eventos naturales o necesidades de restablecer en forma perentoria la transitabilidad por situaciones derivadas de problemas contractuales (rescisiones de contrato).

Se concentran en este subprograma todas aquellas obras destinadas a preservar la vida útil del camino. Incluye obras de sellados, lechadas y tratamientos bituminosos en general, que no impliquen aportes estructurales a la calzada, con inclusión o no de tareas de bacheo previo, así como obras de defensa y protección de obras en puentes.

Las tareas tienen como objetivo principal mantener las condiciones de transitabilidad y seguridad de operación de las rutas y puentes en un nivel adecuado.

LISTADO DE PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Obras de Emergencia Menores | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 2.863.868 |
| 02 | Obras en Puentes | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 1.431.934 |
| 04 | Obras Menores de Seguridad Vial | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 515.496 |
| TOTAL |  |  | 4.811.298 |

PROYECTO 01

OBRAS DE EMERGENCIA MENORES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

OBRAS DE EMERGENCIA MENORES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2006 | 4 | 0 | 33 | 33 | 34 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 02

OBRAS EN PUENTES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

OBRAS EN PUENTES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2006 | 4 | 0 | 33 | 33 | 34 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 04

OBRAS MENORES DE SEGURIDAD VIAL

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

OBRAS MENORES DE SEGURIDAD VIAL

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2006 | 4 | 0 | 33 | 33 | 34 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

SUBPROGRAMA 06

MANTENIMIENTO POR SISTEMA MODULAR

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA

Tiene su origen en la necesidad de reemplazar al Sistema Km.-Mes. El Sistema Modular se basa en la realización de trabajos de mejoramiento y conservación en distintas rutas cuyos tramos no superen los 300 Km. de longitud. El presente sistema no solo prevé realizar tareas de mantenimiento sino también de mejoramiento, con el objeto de recuperar la estructura vial en los sectores más deteriorados, obteniendo un estado de transitabilidad adecuado al requerimiento de los usuarios, evitando de ese modo la desafección de tramos o sectores, que por la naturaleza del Sistema Km.-Mes, debían ser tratados fuera del contrato.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| METAS: |  |  |
| Mantenimiento por Sistema Modular | Kilómetro Conservado | 3.606 |

LISTADO DE PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tinogasta - Límite con Chile | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 402.199 |
| 03 | Empalme RN 95 Límite con Santiago del Estero | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 510.405 |
| 04 | Los Altares - Empalme RN 40S y Tramo Pavimentado | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 433.825 |
| 05 | Empalme RN 25 - Empalme RP 56 (Río Senguer) y Tramo Pavimentado | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 451.669 |
| 06 | Empalme RP 20 - Empalme RN 40S (Río Mayo) y Empalme RP 56 (Río Senguer) | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 558.141 |
| 07 | Empalme RN 40S - Límite con Chile | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 271.883 |
| 08 | Mendoza - Límite con San Juan y Gustavo Andrés | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 304.165 |
| 09 | Pareditas - Malargue | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 358.822 |
| 10 | Alto Nivel RN 11 – Avenida Blas Parera | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 92.190 |
| 11 | Límite con Chaco - Empalme RN 34 y 9 | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 326.822 |
| 12 | Empalme RN 50 - Límite con Bolivia y Pluma de Pato | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 404.667 |
| 13 | Principio Acceso Este - Avenida Circunvalación y Comienzo Autopista San Juan | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 178.306 |
| 14 | Gran Bajo San Julián - Estancia Los Luices | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 246.257 |
| 15 | Estancia Los Luices - Chimen Aike | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 247.429 |
| 16 | Límite con Córdoba - Santiago del Estero (Entrada) | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 358.885 |
| 17 | Santiago del Estero (Salida) - Límite con Catamarca – Límite Santiago del Estero Este | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 253.226 |
| 18 | San Sebastián Tolhuin | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 301.118 |
| TOTAL |  |  | 5.700.009 |

PROYECTO 01

TINOGASTA - LIMITE CON CHILE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

TINOGASTA - LIMITE CON CHILE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 7 | 8 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 03

EMPALME RN 95 LIMITE CON SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

EMPALME RN 95 LIMITE CON SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 7 | 8 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 04

LOS ALTARES - EMPALME RN 40S Y TRAMO PAVIMENTADO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

LOS ALTARES - EMPALME RN 40S Y TRAMO PAVIMENTADO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 7 | 8 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 05

EMPALME RN 25 - EMPALME RP 56 (RIO SENGUER) Y TRAMO PAVIMENTADO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

EMPALME RN 25 - EMPALME RP 56 (RIO SENGUER) Y TRAMO PAVIMENTADO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 7 | 8 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 06

EMPALME RP 20 - EMPALME RN 40S (RIO MAYO) Y EMPALME RP 56 (RIO SENGUER)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

EMPALME RP 20 - EMPALME RN 40S (RIO MAYO) Y EMPALME RP 56 (RIO SENGUER)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 7 | 8 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 07

EMPALME RN 40S - LIMITE CON CHILE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

EMPALME RN 40S - LIMITE CON CHILE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 7 | 8 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 08

MENDOZA - LIMITE CON SAN JUAN Y GUSTAVO ANDRES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

MENDOZA - LIMITE CON SAN JUAN Y GUSTAVO ANDRES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 7 | 8 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 09

PAREDITAS - MALARGUE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

PAREDITAS - MALARGE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 7 | 8 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 10

ALTO NIVEL RN 11 - AVENIDA BLAS PARERA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

ALTO NIVEL RN 11 - AVENIDA BLAS PARERA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 7 | 8 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 11

LIMITE CON CHACO - EMPALME RN 34 Y 9

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

LIMITE CON CHACO - EMPALME RN 34 Y 9

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 7 | 8 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 12

EMPALME RN 50 - LIMITE CON BOLIVIA Y PLUMA DE PATO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

EMPALME RN 50 - LIMITE CON BOLIVIA Y PLUMA DE PATO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 7 | 8 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 13

PRINCIPIO ACCESO ESTE - AVENIDA CIRCUNVALACION Y COMIENZO AUTOPISTA SAN JUAN

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

PRINCIPIO ACCESO ESTE - AVENIDA CIRCUNVALACION Y COMIENZO AUTOPISTA SAN JUAN

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 7 | 8 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 14

GRAN BAJO SAN JULIAN - ESTANCIA LOS LUICES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

GRAN BAJO SAN JULIAN - ESTANCIA LOS LUICES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 7 | 8 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 15

ESTANCIA LOS LUICES - CHIMEN AIKE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

ESTANCIA LOS LUICES - CHIMEN AIKE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 7 | 8 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 16

LIMITE CON CORDOBA - SANTIAGO DEL ESTERO (ENTRADA)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

LIMITE CON CORDOBA - SANTIAGO DEL ESTERO (ENTRADA)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 7 | 8 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 17

SANTIAGO DEL ESTERO (SALIDA) - LIMITE CON CATAMARCA - LIMITE SANTIAGO DEL ESTERO ESTE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

SANTIAGO DEL ESTERO (SALIDA) - LIMITE CON CATAMARCA - LIMITE DE SANTIAGO DEL ESTERO ESTE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 7 | 8 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 18

SAN SEBASTIAN TOLHUIN

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

OBRA  51

SAN SEBASTIAN TOLHUIN

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 7 | 8 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROGRAMA  22

CONSTRUCCIONES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

Servicio Administrativo Financiero

604

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa concentra todas las obras que constituyen tareas nuevas con el fin de producir un nuevo bien o modificar sustancialmente el existente cambiando sus características.

Se ha priorizado la ejecución de obras financiadas con entidades crediticias internacionales, destinadas a la construcción de nuevas rutas o al cambio de las características de las existentes adecuándolas a las necesidades actuales y futuras.

Se encuentran incluídas en este programa las obras necesarias y comprometidas en los corredores de vinculación con los países limítrofes.

Asimismo, se concentran en este programa los proyectos tendientes a pavimentar los corredores de rutas.

El programa concentra dos objetivos fundamentales: primero, resolver soluciones de continuidad que presenta la Red Troncal Nacional, lo que permitirá completar corredores y por otra parte, adecuar los estándares existentes tanto desde el punto geométrico como estructural; y segundo, proveer de una carpeta asfáltica de rodamiento en las rutas cuyos corredores han sido priorizados por decisión superior.

Se incorporan en este programa intervenciones destinadas a solucionar problemas puntuales de seguridad vial.

Con este programa se trata de producir nuevos bienes, ya sea por  la creación de nuevos tramos de ruta como por la modificación de los mismos sobre la base de los tramos existentes.

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 933.531 |
| 0 | 0 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 711.531 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 711.531 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 711.531 |
| 0 | 0 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 222.000 |
| 0 | 0 | 4 | 22 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 222.000 |
| 0 | 0 | 4 | 22 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 222.000 |
| 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Certificación Final de Obras Varias | 1.694.119 |
| 0 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.694.119 |
| 0 | 4 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.694.119 |
| 0 | 4 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.694.119 |
| 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.694.119 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Corredores Viales I | 5.647.146 |
| 1 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 280.000 |
| 1 | 0 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 280.000 |
| 1 | 0 | 4 | 22 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 280.000 |
| 1 | 0 | 4 | 22 | 1 | 2 |  |  |  | Personal Temporario | 280.000 |
| 1 | 0 | 4 | 22 | 1 | 2 | 7 |  | 21 | Contratos Especiales | 280.000 |
| 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 231 Aduana - Límite con Chile | 1.567.202 |
| 1 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.567.202 |
| 1 | 3 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.567.202 |
| 1 | 3 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.567.202 |
| 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.567.202 |
| 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 9 Ugchara Puesto del Marques | 527.770 |
| 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 527.770 |
| 1 | 4 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 527.770 |
| 1 | 4 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 527.770 |
| 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 527.770 |
| 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 9 Puesto del Marques - La Quiaca | 527.770 |
| 1 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 527.770 |
| 1 | 5 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 527.770 |
| 1 | 5 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 527.770 |
| 1 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 527.770 |
| 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 34 Antilla - Rosario de la Frontera (Sección I) | 633.324 |
| 1 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 633.324 |
| 1 | 6 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 633.324 |
| 1 | 6 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 633.324 |
| 1 | 6 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 633.324 |
| 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 7 Variante Alta Potrerillos | 1.477.756 |
| 1 | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.477.756 |
| 1 | 7 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.477.756 |
| 1 | 7 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.477.756 |
| 1 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.477.756 |
| 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 34 Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | 633.324 |
| 1 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 633.324 |
| 1 | 8 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 633.324 |
| 1 | 8 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 633.324 |
| 1 | 8 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 633.324 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo AR - 0202) | 77.873.734 |
| 2 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 12.208.529 |
| 2 | 0 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.941.074 |
| 2 | 0 | 4 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 1.941.074 |
| 2 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.941.074 |
| 2 | 0 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 10.267.455 |
| 2 | 0 | 4 | 22 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 10.267.455 |
| 2 | 0 | 4 | 22 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 10.267.455 |
| 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 40 Río Agua Clara - El Eje | 414.424 |
| 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 414.424 |
| 2 | 2 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 18.905 |
| 2 | 2 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 18.905 |
| 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 18.905 |
| 2 | 2 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 395.519 |
| 2 | 2 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 395.519 |
| 2 | 2 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 395.519 |
| 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 40 Río Mayo - Límite con Santa Cruz | 11.933.262 |
| 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 11.933.262 |
| 2 | 3 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.852.890 |
| 2 | 3 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.852.890 |
| 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.852.890 |
| 2 | 3 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 10.080.372 |
| 2 | 3 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 10.080.372 |
| 2 | 3 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 10.080.372 |
| 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Límite con Chaco - El Cabure Sección II | 3.756.768 |
| 2 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 3.756.768 |
| 2 | 6 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 583.317 |
| 2 | 6 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 583.317 |
| 2 | 6 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 583.317 |
| 2 | 6 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 3.173.451 |
| 2 | 6 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.173.451 |
| 2 | 6 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.173.451 |
| 2 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 16 Lte. con Chaco Talavera | 3.314.795 |
| 2 | 11 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 3.314.795 |
| 2 | 11 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 514.692 |
| 2 | 11 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 514.692 |
| 2 | 11 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 514.692 |
| 2 | 11 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 2.800.103 |
| 2 | 11 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.800.103 |
| 2 | 11 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.800.103 |
| 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 16 Coronel Oyeros - El Galpón | 2.651.836 |
| 2 | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.651.836 |
| 2 | 12 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 411.753 |
| 2 | 12 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 411.753 |
| 2 | 12 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 411.753 |
| 2 | 12 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 2.240.083 |
| 2 | 12 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.240.083 |
| 2 | 12 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.240.083 |
| 2 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 40 Emp. RN 144 - El Sosneado | 3.646.275 |
| 2 | 13 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 3.646.275 |
| 2 | 13 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 566.161 |
| 2 | 13 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 566.161 |
| 2 | 13 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 566.161 |
| 2 | 13 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 3.080.114 |
| 2 | 13 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.080.114 |
| 2 | 13 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.080.114 |
| 2 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 40 Malarque - Límite con Neuquen | 1.217.555 |
| 2 | 14 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.217.555 |
| 2 | 14 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 189.051 |
| 2 | 14 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 189.051 |
| 2 | 14 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 189.051 |
| 2 | 14 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 1.028.504 |
| 2 | 14 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.028.504 |
| 2 | 14 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.028.504 |
| 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | CI - Empalme Ruta 3 - Límite con Chile | 3.287.400 |
| 2 | 18 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 3.287.400 |
| 2 | 18 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 510.438 |
| 2 | 18 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 510.438 |
| 2 | 18 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 510.438 |
| 2 | 18 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 2.776.962 |
| 2 | 18 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.776.962 |
| 2 | 18 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.776.962 |
| 2 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy | 945.255 |
| 2 | 21 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 945.255 |
| 2 | 21 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 945.255 |
| 2 | 21 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 945.255 |
| 2 | 21 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 945.255 |
| 2 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 16 Límite con Chaco - El Cabure Sección Los Pirpintos - El Cabure | 3.977.754 |
| 2 | 23 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 3.977.754 |
| 2 | 23 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 617.630 |
| 2 | 23 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 617.630 |
| 2 | 23 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 617.630 |
| 2 | 23 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 3.360.124 |
| 2 | 23 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.360.124 |
| 2 | 23 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.360.124 |
| 2 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | Valcheta - Sierra Colorada Sección Valcheta - Musters | 567.153 |
| 2 | 26 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 567.153 |
| 2 | 26 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 567.153 |
| 2 | 26 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 567.153 |
| 2 | 26 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 567.153 |
| 2 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | Valcheta - Sierra Colorada Sección Valcheta - Musters - Tte. Maza | 378.102 |
| 2 | 27 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 378.102 |
| 2 | 27 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 378.102 |
| 2 | 27 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 378.102 |
| 2 | 27 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 378.102 |
| 2 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | Valcheta - Sierra Colorada Sección Tte. Maza - Ramos Mexia | 378.102 |
| 2 | 28 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 378.102 |
| 2 | 28 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 378.102 |
| 2 | 28 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 378.102 |
| 2 | 28 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 378.102 |
| 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | Límite con Salta - Empalme Ruta 52 | 567.153 |
| 2 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 567.153 |
| 2 | 32 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 567.153 |
| 2 | 32 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 567.153 |
| 2 | 32 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 567.153 |
| 2 | 34 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 158 Villa María - Río Cuarto | 4.640.713 |
| 2 | 34 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 4.640.713 |
| 2 | 34 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 720.568 |
| 2 | 34 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 720.568 |
| 2 | 34 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 720.568 |
| 2 | 34 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 3.920.145 |
| 2 | 34 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.920.145 |
| 2 | 34 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.920.145 |
| 2 | 35 |  |  |  |  |  |  |  | Chucul - Río Cuarto | 137.251 |
| 2 | 35 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 137.251 |
| 2 | 35 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 137.251 |
| 2 | 35 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 137.251 |
| 2 | 35 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 137.251 |
| 2 | 41 |  |  |  |  |  |  |  | Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana) | 5.966.631 |
| 2 | 41 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.966.631 |
| 2 | 41 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 926.445 |
| 2 | 41 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 926.445 |
| 2 | 41 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 926.445 |
| 2 | 41 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 5.040.186 |
| 2 | 41 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.040.186 |
| 2 | 41 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.040.186 |
| 2 | 42 |  |  |  |  |  |  |  | Límite con Chubut - Empalme Ruta Provincial 43 | 378.102 |
| 2 | 42 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 378.102 |
| 2 | 42 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 378.102 |
| 2 | 42 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 378.102 |
| 2 | 42 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 378.102 |
| 2 | 46 |  |  |  |  |  |  |  | Potrerillos - Límite con Chile | 5.303.673 |
| 2 | 46 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.303.673 |
| 2 | 46 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 823.507 |
| 2 | 46 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 823.507 |
| 2 | 46 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 823.507 |
| 2 | 46 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 4.480.166 |
| 2 | 46 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.480.166 |
| 2 | 46 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.480.166 |
| 2 | 47 |  |  |  |  |  |  |  | Malargue - Límite con Neuquen | 189.051 |
| 2 | 47 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 189.051 |
| 2 | 47 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 189.051 |
| 2 | 47 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 189.051 |
| 2 | 47 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 189.051 |
| 2 | 48 |  |  |  |  |  |  |  | KM 351 - KM 370 Límite con Chile | 9.502.412 |
| 2 | 48 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 9.502.412 |
| 2 | 48 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.475.449 |
| 2 | 48 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.475.449 |
| 2 | 48 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.475.449 |
| 2 | 48 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 8.026.963 |
| 2 | 48 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 8.026.963 |
| 2 | 48 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 8.026.963 |
| 2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Muyano - San Antonio de los Cobres | 1.104.932 |
| 2 | 50 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.104.932 |
| 2 | 50 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 171.564 |
| 2 | 50 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 171.564 |
| 2 | 50 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 171.564 |
| 2 | 50 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 933.368 |
| 2 | 50 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 933.368 |
| 2 | 50 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 933.368 |
| 2 | 51 |  |  |  |  |  |  |  | Cimen Aike - Aymond | 1.217.555 |
| 2 | 51 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.217.555 |
| 2 | 51 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 189.051 |
| 2 | 51 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 189.051 |
| 2 | 51 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 189.051 |
| 2 | 51 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 1.028.504 |
| 2 | 51 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.028.504 |
| 2 | 51 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.028.504 |
| 2 | 52 |  |  |  |  |  |  |  | Malargue - Límite con Neuquen KM 350 - KM 370/389/395 | 189.051 |
| 2 | 52 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 189.051 |
| 2 | 52 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 189.051 |
| 2 | 52 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 189.051 |
| 2 | 52 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 189.051 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Obras por Convenio con Provincias | 196.739.849 |
| 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Obras Menores con Provincias y Municipios | 1.423.716 |
| 3 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.423.716 |
| 3 | 1 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.423.716 |
| 3 | 1 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.423.716 |
| 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.423.716 |
| 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 76 Vinchina - Alto Jague | 3.143.566 |
| 3 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 3.143.566 |
| 3 | 2 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 3.143.566 |
| 3 | 2 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.143.566 |
| 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.143.566 |
| 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 76 Punta del Agua - Pircas Negras (Sección I) | 8.345.884 |
| 3 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 8.345.884 |
| 3 | 3 | 4 | 15 |  |  |  |  |  | Crédito Interno | 8.345.884 |
| 3 | 3 | 4 | 15 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 8.345.884 |
| 3 | 3 | 4 | 15 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 8.345.884 |
| 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 76 Punta del Agua - Pircas Negras Sección II | 6.027.583 |
| 3 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.027.583 |
| 3 | 4 | 4 | 15 |  |  |  |  |  | Crédito Interno | 6.027.583 |
| 3 | 4 | 4 | 15 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 6.027.583 |
| 3 | 4 | 4 | 15 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 6.027.583 |
| 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 76 Punta del Agua - Pircas Negras (Sección III) | 1.845.136 |
| 3 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.845.136 |
| 3 | 5 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.845.136 |
| 3 | 5 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.845.136 |
| 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.845.136 |
| 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Conexión Vial La Rioja - Chilecito (Sección I) | 3.621.934 |
| 3 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 3.621.934 |
| 3 | 6 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 3.621.934 |
| 3 | 6 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.621.934 |
| 3 | 6 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.621.934 |
| 3 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Conexión Vial La Rioja - Chilecito Sección II | 8.542.298 |
| 3 | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 8.542.298 |
| 3 | 7 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 8.542.298 |
| 3 | 7 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 8.542.298 |
| 3 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 8.542.298 |
| 3 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Conexión Vial La Rioja - Chilecito (Sección III) | 854.230 |
| 3 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 854.230 |
| 3 | 8 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 854.230 |
| 3 | 8 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 854.230 |
| 3 | 8 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 854.230 |
| 3 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta P 11 - Famatina Límite con Catamarca Sección III | 1.366.768 |
| 3 | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.366.768 |
| 3 | 9 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.366.768 |
| 3 | 9 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.366.768 |
| 3 | 9 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.366.768 |
| 3 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta Provincial 19 Wanda - Deseado | 2.198.205 |
| 3 | 11 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.198.205 |
| 3 | 11 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.198.205 |
| 3 | 11 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.198.205 |
| 3 | 11 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.198.205 |
| 3 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 76 Punta Jague - Punta del Agua | 515.385 |
| 3 | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 515.385 |
| 3 | 12 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 515.385 |
| 3 | 12 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 515.385 |
| 3 | 12 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 515.385 |
| 3 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | Ataliva Roca - Santa Rosa | 48.883.077 |
| 3 | 13 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 48.883.077 |
| 3 | 13 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 48.883.077 |
| 3 | 13 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 48.883.077 |
| 3 | 13 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 48.883.077 |
| 3 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta Provincial 101 Acceso al Alcazar | 345.441 |
| 3 | 14 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 345.441 |
| 3 | 14 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 345.441 |
| 3 | 14 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 345.441 |
| 3 | 14 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 345.441 |
| 3 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta Internacional Paso de Jama en la Provincia de Jujuy | 97.766.151 |
| 3 | 15 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 97.766.151 |
| 3 | 15 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 97.766.151 |
| 3 | 15 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 97.766.151 |
| 3 | 15 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 97.766.151 |
| 3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 25 Puente sobre Río Chubut | 925.416 |
| 3 | 20 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 925.416 |
| 3 | 20 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 925.416 |
| 3 | 20 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 925.416 |
| 3 | 20 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 925.416 |
| 3 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 244 Paso Pehuenche Sección I | 3.638.449 |
| 3 | 21 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 3.638.449 |
| 3 | 21 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 3.638.449 |
| 3 | 21 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.638.449 |
| 3 | 21 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.638.449 |
| 3 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 101 Bernardo de Yrigoyen - San Antonio | 7.296.610 |
| 3 | 28 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 7.296.610 |
| 3 | 28 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.296.610 |
| 3 | 28 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.296.610 |
| 3 | 28 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.296.610 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mejoramiento y Reposición de Rutas | 302.720.961 |
| 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Rehabilitaciones Menores | 376.104 |
| 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 376.104 |
| 4 | 1 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 376.104 |
| 4 | 1 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 376.104 |
| 4 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 376.104 |
| 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Las Tucumanesas - Sayogasta | 2.145.661 |
| 4 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.145.661 |
| 4 | 2 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.145.661 |
| 4 | 2 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.145.661 |
| 4 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.145.661 |
| 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 258 Variante desde Ruta Nacional 237 | 29.676.886 |
| 4 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 29.676.886 |
| 4 | 3 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 29.676.886 |
| 4 | 3 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 29.676.886 |
| 4 | 3 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 29.676.886 |
| 4 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 3 Rio Milna Rancho Hambre | 53.287.895 |
| 4 | 22 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 53.287.895 |
| 4 | 22 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 53.287.895 |
| 4 | 22 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 53.287.895 |
| 4 | 22 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 53.287.895 |
| 4 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | Uspallata Límite con Chile - Cobertizos | 3.540.341 |
| 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 3.540.341 |
| 4 | 32 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 3.540.341 |
| 4 | 32 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.540.341 |
| 4 | 32 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.540.341 |
| 4 | 43 |  |  |  |  |  |  |  | Conexión Vial Rutas 38 y 75 - Circunvalación La Rioja | 2.152.159 |
| 4 | 43 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.152.159 |
| 4 | 43 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.152.159 |
| 4 | 43 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.152.159 |
| 4 | 43 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.152.159 |
| 4 | 44 |  |  |  |  |  |  |  | El Puesto - Río la Troya | 539.124 |
| 4 | 44 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 539.124 |
| 4 | 44 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 539.124 |
| 4 | 44 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 539.124 |
| 4 | 44 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 539.124 |
| 4 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | Acceso Este a Ciudad de Mendoza | 2.429.885 |
| 4 | 45 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.429.885 |
| 4 | 45 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.429.885 |
| 4 | 45 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.429.885 |
| 4 | 45 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.429.885 |
| 4 | 46 |  |  |  |  |  |  |  | Villa María - Pilar - Autopista Rosario - Córdoba | 59.208.772 |
| 4 | 46 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 59.208.772 |
| 4 | 46 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 59.208.772 |
| 4 | 46 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 59.208.772 |
| 4 | 46 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 59.208.772 |
| 4 | 47 |  |  |  |  |  |  |  | Campana - La Plata | 106.575.790 |
| 4 | 47 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 106.575.790 |
| 4 | 47 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 106.575.790 |
| 4 | 47 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 106.575.790 |
| 4 | 47 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 106.575.790 |
| 4 | 48 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 12 Cerrito - Empalme RN 127 | 1.964.147 |
| 4 | 48 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.964.147 |
| 4 | 48 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.964.147 |
| 4 | 48 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.964.147 |
| 4 | 48 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.964.147 |
| 4 | 49 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 168 Acceso Ciudad de Santa Fe - Tunel Subfluvial | 1.300.401 |
| 4 | 49 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.300.401 |
| 4 | 49 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.300.401 |
| 4 | 49 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.300.401 |
| 4 | 49 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.300.401 |
| 4 | 52 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta P510 Valle Fertil - Empalme RP 150 | 1.720.322 |
| 4 | 52 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.720.322 |
| 4 | 52 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.720.322 |
| 4 | 52 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.720.322 |
| 4 | 52 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.720.322 |
| 4 | 53 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 143 Empalme RP 10 - Santa Isabel | 1.544.226 |
| 4 | 53 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.544.226 |
| 4 | 53 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.544.226 |
| 4 | 53 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.544.226 |
| 4 | 53 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.544.226 |
| 4 | 56 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 158 San Francisco - Río Cuarto General Deheza - Chucul | 2.302.793 |
| 4 | 56 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.302.793 |
| 4 | 56 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.302.793 |
| 4 | 56 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.302.793 |
| 4 | 56 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.302.793 |
| 4 | 59 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta P11 Variante Victoria y Nexo Conexión Física Rosario Victoria | 2.465.343 |
| 4 | 59 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.465.343 |
| 4 | 59 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.465.343 |
| 4 | 59 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.465.343 |
| 4 | 59 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.465.343 |
| 4 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | Conexión Vial Sudoeste General Paz - Acceso a Banfield | 3.034.268 |
| 4 | 60 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 3.034.268 |
| 4 | 60 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 3.034.268 |
| 4 | 60 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.034.268 |
| 4 | 60 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.034.268 |
| 4 | 61 |  |  |  |  |  |  |  | Conexión Eje Vial Sudoeste Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | 2.058.968 |
| 4 | 61 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.058.968 |
| 4 | 61 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.058.968 |
| 4 | 61 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.058.968 |
| 4 | 61 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.058.968 |
| 4 | 62 |  |  |  |  |  |  |  | Acceso a Ranchos desde RP 29 | 677.292 |
| 4 | 62 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 677.292 |
| 4 | 62 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 677.292 |
| 4 | 62 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 677.292 |
| 4 | 62 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 677.292 |
| 4 | 63 |  |  |  |  |  |  |  | San Javier - Panambi Sección Interpuentes | 386.533 |
| 4 | 63 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 386.533 |
| 4 | 63 | 4 | 15 |  |  |  |  |  | Crédito Interno | 386.533 |
| 4 | 63 | 4 | 15 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 386.533 |
| 4 | 63 | 4 | 15 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 386.533 |
| 4 | 77 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 9 Bell Ville - Villa María | 22.895.800 |
| 4 | 77 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 22.895.800 |
| 4 | 77 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 22.895.800 |
| 4 | 77 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 22.895.800 |
| 4 | 77 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 22.895.800 |
| 4 | 91 |  |  |  |  |  |  |  | Lujan de Cuyo - Tunuyan Seccion I | 2.438.251 |
| 4 | 91 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.438.251 |
| 4 | 91 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.438.251 |
| 4 | 91 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.438.251 |
| 4 | 91 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.438.251 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Obras por Concesión sin Peaje (COT) | 21.841.407 |
| 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 11 I A011 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paraguay | 10.953.109 |
| 5 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 10.953.109 |
| 5 | 1 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 813.109 |
| 5 | 1 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 813.109 |
| 5 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 813.109 |
| 5 | 1 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 10.140.000 |
| 5 | 1 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 10.140.000 |
| 5 | 1 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 10.140.000 |
| 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | COT 31 Ruta 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional 5 | 10.888.298 |
| 5 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 10.888.298 |
| 5 | 2 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 808.298 |
| 5 | 2 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 808.298 |
| 5 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 808.298 |
| 5 | 2 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 10.080.000 |
| 5 | 2 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 10.080.000 |
| 5 | 2 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 10.080.000 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes | 8.720.473 |
| 6 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Aliviador Río Corrientes | 177.311 |
| 6 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 177.311 |
| 6 | 3 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 177.311 |
| 6 | 3 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 177.311 |
| 6 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 177.311 |
| 6 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Río Batelito | 128.953 |
| 6 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 128.953 |
| 6 | 4 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 128.953 |
| 6 | 4 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 128.953 |
| 6 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 128.953 |
| 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Río Miriya | 128.953 |
| 6 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 128.953 |
| 6 | 5 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 128.953 |
| 6 | 5 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 128.953 |
| 6 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 128.953 |
| 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Caucete - San Juan (Puente sobre Río San Juan y Acceso) | 999.389 |
| 6 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 999.389 |
| 6 | 6 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 999.389 |
| 6 | 6 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 999.389 |
| 6 | 6 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 999.389 |
| 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Albardón - San Juan (Puente sobre Río San Juan) | 999.389 |
| 6 | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 999.389 |
| 6 | 7 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 999.389 |
| 6 | 7 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 999.389 |
| 6 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 999.389 |
| 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Río del Valle | 128.953 |
| 6 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 128.953 |
| 6 | 8 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 128.953 |
| 6 | 8 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 128.953 |
| 6 | 8 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 128.953 |
| 6 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Río Gallegos - Comandante Piedrabuena (Puente sobre Río Coyle) | 193.430 |
| 6 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 193.430 |
| 6 | 10 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 193.430 |
| 6 | 10 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 193.430 |
| 6 | 10 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 193.430 |
| 6 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Río Gallegos | 548.052 |
| 6 | 11 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 548.052 |
| 6 | 11 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 548.052 |
| 6 | 11 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 548.052 |
| 6 | 11 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 548.052 |
| 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Río San Lorenzo | 128.953 |
| 6 | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 128.953 |
| 6 | 12 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 128.953 |
| 6 | 12 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 128.953 |
| 6 | 12 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 128.953 |
| 6 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Canal Serodino | 96.715 |
| 6 | 13 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 96.715 |
| 6 | 13 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 96.715 |
| 6 | 13 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 96.715 |
| 6 | 13 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 96.715 |
| 6 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Río Colastini | 83.820 |
| 6 | 14 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 83.820 |
| 6 | 14 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 83.820 |
| 6 | 14 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 83.820 |
| 6 | 14 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 83.820 |
| 6 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Arroyo 3 Coronda | 83.820 |
| 6 | 15 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 83.820 |
| 6 | 15 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 83.820 |
| 6 | 15 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 83.820 |
| 6 | 15 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 83.820 |
| 6 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Arroyo 2 Coronda | 406.203 |
| 6 | 16 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 406.203 |
| 6 | 16 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 406.203 |
| 6 | 16 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 406.203 |
| 6 | 16 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 406.203 |
| 6 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Arroyo 1 Coronda | 406.203 |
| 6 | 17 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 406.203 |
| 6 | 17 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 406.203 |
| 6 | 17 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 406.203 |
| 6 | 17 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 406.203 |
| 6 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Arroyo Matadero | 128.953 |
| 6 | 18 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 128.953 |
| 6 | 18 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 128.953 |
| 6 | 18 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 128.953 |
| 6 | 18 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 128.953 |
| 6 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Arroyo Bragado | 128.953 |
| 6 | 19 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 128.953 |
| 6 | 19 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 128.953 |
| 6 | 19 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 128.953 |
| 6 | 19 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 128.953 |
| 6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Arroyo de los Padres | 64.477 |
| 6 | 20 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 64.477 |
| 6 | 20 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 64.477 |
| 6 | 20 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 64.477 |
| 6 | 20 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 64.477 |
| 6 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Arroyo El Gato Ensanche | 128.953 |
| 6 | 21 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 128.953 |
| 6 | 21 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 128.953 |
| 6 | 21 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 128.953 |
| 6 | 21 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 128.953 |
| 6 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Arroyo San Miguel | 180.535 |
| 6 | 22 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 180.535 |
| 6 | 22 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 180.535 |
| 6 | 22 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 180.535 |
| 6 | 22 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 180.535 |
| 6 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Río Capayan | 96.715 |
| 6 | 23 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 96.715 |
| 6 | 23 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 96.715 |
| 6 | 23 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 96.715 |
| 6 | 23 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 96.715 |
| 6 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Río Malargue | 96.715 |
| 6 | 24 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 96.715 |
| 6 | 24 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 96.715 |
| 6 | 24 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 96.715 |
| 6 | 24 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 96.715 |
| 6 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Río Ulumine | 483.575 |
| 6 | 25 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 483.575 |
| 6 | 25 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 483.575 |
| 6 | 25 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 483.575 |
| 6 | 25 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 483.575 |
| 6 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Arroyo Comallo | 193.430 |
| 6 | 26 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 193.430 |
| 6 | 26 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 193.430 |
| 6 | 26 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 193.430 |
| 6 | 26 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 193.430 |
| 6 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Río Pilcaniyeu | 161.192 |
| 6 | 27 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 161.192 |
| 6 | 27 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 161.192 |
| 6 | 27 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 161.192 |
| 6 | 27 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 161.192 |
| 6 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Río San Lorenzo | 967.151 |
| 6 | 28 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 967.151 |
| 6 | 28 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 967.151 |
| 6 | 28 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 967.151 |
| 6 | 28 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 967.151 |
| 6 | 29 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Brazo 1 Río Negro | 161.192 |
| 6 | 29 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 161.192 |
| 6 | 29 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 161.192 |
| 6 | 29 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 161.192 |
| 6 | 29 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 161.192 |
| 6 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Brazo 3 Río Negro | 161.192 |
| 6 | 30 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 161.192 |
| 6 | 30 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 161.192 |
| 6 | 30 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 161.192 |
| 6 | 30 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 161.192 |
| 6 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Arroyo Zanjón | 193.430 |
| 6 | 31 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 193.430 |
| 6 | 31 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 193.430 |
| 6 | 31 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 193.430 |
| 6 | 31 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 193.430 |
| 6 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Arroyo San Antonio | 386.860 |
| 6 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 386.860 |
| 6 | 32 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 386.860 |
| 6 | 32 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 386.860 |
| 6 | 32 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 386.860 |
| 6 | 33 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Río Graneros | 386.860 |
| 6 | 33 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 386.860 |
| 6 | 33 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 386.860 |
| 6 | 33 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 386.860 |
| 6 | 33 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 386.860 |
| 6 | 34 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Arroyo El Chileno | 64.477 |
| 6 | 34 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 64.477 |
| 6 | 34 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 64.477 |
| 6 | 34 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 64.477 |
| 6 | 34 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 64.477 |
| 6 | 35 |  |  |  |  |  |  |  | Puente sobre Río Salado | 225.669 |
| 6 | 35 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 225.669 |
| 6 | 35 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 225.669 |
| 6 | 35 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 225.669 |
| 6 | 35 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 225.669 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616.171.220 |

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Estudios, Proyectos y Supervisión de Obras | Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | 933.531 |
| Proyectos: |  |  |  |
| 04 | Certificación Final de Obras Varias | Subgerencia de Obras y Concesiones | 1.694.119 |
| TOTAL |  |  | 2.627.650 |

PROYECTO 04

CERTIFICACION FINAL DE OBRAS VARIAS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

CERTIFICACION FINAL DE OBRAS VARIAS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2006 | 4 | 0 | 33 | 33 | 34 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

LISTADO DE SUBPROGRAMAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Corredores Viales I | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.647.146 |
| 02 | Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo AR - 0202) | Subgerencia de Obras y Concesiones | 77.873.734 |
| 03 | Obras por Convenio con Provincias | Subgerencia de Obras y Concesiones | 196.739.849 |
| 04 | Mejoramiento y Reposición de Rutas | Subgerencia de Obras y Concesiones | 302.720.961 |
| 05 | Obras por Concesión sin Peaje (COT) | Subgerencia de Obras y Concesiones | 21.841.407 |
| 06 | Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes | Subgerencia de Obras y Concesiones | 8.720.473 |
| TOTAL |  |  | 613.543.570 |

SUBPROGRAMA 01

CORREDORES VIALES I

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA

En este subprograma se incluyen todas aquellas obras destinadas a transformar algunos corredores de la Red Troncal Nacional que, por formar parte de corredores bioceánicos, vinculaciones internacionales o por sus condiciones estratégicas para el desarrollo de diversas zonas del país, han sido priorizadas, y requieren del mejoramiento de su trazado, de la conformación de una obra básica adecuada, y ser dotados de una carpeta de rodamiento pavimentada.

Las obras encaradas por este subprograma generan nueva infraestructura modificando el patrimonio existente. Contiene las obras nuevas, ya sea de rutas y/o puentes, para permitir recorridos que optimicen la operación de vehículos tendiendo a alcanzar costos de transporte mínimos en corredores específicos.

Abarca obras nuevas de mejoramiento de trazado, obra básica y pavimentación.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| METAS: |  |  |
| Obras en Corredores Viales | Kilómetro Construido | 162 |
| PROD.BRUTAS: |  |  |
| Corredores Viales en Construcción | Kilómetro en Construcción | 162 |

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Estudios, Proyectos y Supervisión de Obras | Subgerencia de Obras y Concesiones | 280.000 |
| Proyectos: |  |  |  |
| 03 | Ruta 231 Aduana - Límite con Chile | Subgerencia de Obras y Concesiones | 1.567.202 |
| 04 | Ruta 9 Ugchara Puesto del Marques | Subgerencia de Obras y Concesiones | 527.770 |
| 05 | Ruta 9 Puesto del Marques - La Quiaca | Subgerencia de Obras y Concesiones | 527.770 |
| 06 | Ruta 34 Antilla - Rosario de la Frontera (Sección I) | Subgerencia de Obras y Concesiones | 633.324 |
| 07 | Ruta 7 Variante Alta Potrerillos | Subgerencia de Obras y Concesiones | 1.477.756 |
| 08 | Ruta 34 Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | Subgerencia de Obras y Concesiones | 633.324 |
| TOTAL |  |  | 5.647.146 |

PROYECTO 03

RUTA 231 ADUANA - LIMITE CON CHILE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 231 ADUANA - LIMITE CON CHILE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 21/02/2001 | 31/08/2004 | 4 | 75 | 25 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 04

RUTA 9 UGCHARA PUESTO DEL MARQUES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 9 UGCHARA PUESTO DEL MARQUES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 03/02/1997 | 30/04/2004 | 4 | 92 | 8 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 05

RUTA 9 PUESTO DEL  MARQUES - LA QUIACA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 9 PUESTO DEL  MARQUES - LA QUIACA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 03/02/1997 | 30/04/2004 | 4 | 94 | 6 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 06

RUTA 34 ANTILLA - ROSARIO DE LA FRONTERA (SECCION I)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 34 ANTILLA - ROSARIO DE LA FRONTERA (SECCION I)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 28/02/1997 | 31/05/2004 | 4 | 96 | 4 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 07

RUTA 7 VARIANTE ALTA POTRERILLOS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 7 VARIANTE ALTA POTRERILLOS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 21/02/2001 | 31/08/2004 | 4 | 88 | 12 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 08

RUTA 34 ANTILLA - ROSARIO DE LA FRONTERA (SECCION II)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 34 ANTILLA - ROSARIO DE LA FRONTERA (SECCION II)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 28/02/1997 | 30/04/2004 | 4 | 97 | 3 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

SUBPROGRAMA 02

PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACION (PRESTAMO AR - 0202)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA

Este subprograma incluye todas aquellas obras destinadas a transformar la Red Troncal Nacional que forman parte de corredores bioceánicos y/o fronterizos; han sido priorizadas y aceptadas por el Banco Interamericano de Desarrollo y requieren del mejoramiento de su trazado, la conformación de una obra básica adecuada y dotarlas de una carpeta de rodamiento pavimentada con su correspondiente análisis de impacto ambiental.

La obras encaradas por este subprograma generan nueva infraestructura modificando el patrimonio existente. Contiene las obras nuevas, ya sea de rutas y/o puentes, para permitir recorridos que optimicen la operación de vehículos tendiendo a alcanzar costos de transporte mínimos en corredores específicos y pasos fronterizos.

El subprograma permite una identificación pormenorizada, dentro del programa de Construcciones, a efectos de identificar intervenciones sobre corredores específicos.

Abarca obras nuevas de mejoramiento de trazado, obras básicas y pavimentación.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| PROD.BRUTAS: |  |  |
| Pasos Fronterizos y Corredores de Integración en Construcción | Kilómetro en Recuperación | 897 |

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Estudios, Proyectos y Supervisión de Obras | Subgerencia de Obras y Concesiones | 12.208.529 |
| Proyectos: |  |  |  |
| 02 | Ruta 40 Río Agua Clara - El Eje | Subgerencia de Obras y Concesiones | 414.424 |
| 03 | Ruta 40 Río Mayo - Límite con Santa Cruz | Subgerencia de Obras y Concesiones | 11.933.262 |
| 06 | Límite con Chaco - El Cabure Sección II | Subgerencia de Obras y Concesiones | 3.756.768 |
| 11 | Ruta 16 Límite con Chaco Talavera | Subgerencia de Obras y Concesiones | 3.314.795 |
| 12 | Ruta 16 Coronel Oyeros - El Galpón | Subgerencia de Obras y Concesiones | 2.651.836 |
| 13 | Ruta 40 Empalme RN 144 - El Sosneado | Subgerencia de Obras y Concesiones | 3.646.275 |
| 14 | Ruta 40 Malarque - Límite con Neuquen | Subgerencia de Obras y Concesiones | 1.217.555 |
| 18 | CI - Empalme Ruta 3 - Límite con Chile | Subgerencia de Obras y Concesiones | 3.287.400 |
| 21 | San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy | Subgerencia de Obras y Concesiones | 945.255 |
| 23 | Ruta 16 Límite con Chaco - El Cabure Sección Los Pirpintos - El Cabure | Subgerencia de Obras y Concesiones | 3.977.754 |
| 26 | Valcheta - Sierra Colorada Sección Valcheta – Musters | Subgerencia de Obras y Concesiones | 567.153 |
| 27 | Valcheta - Sierra Colorada Sección Valcheta - Musters - Teniente Maza | Subgerencia de Obras y Concesiones | 378.102 |
| 28 | Valcheta - Sierra Colorada Sección Tte. Maza - Ramos Mexia | Subgerencia de Obras y Concesiones | 378.102 |
| 32 | Límite con Salta – Empalme Ruta 52 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 567.153 |
| 34 | Ruta 158 Villa María - Río Cuarto | Subgerencia de Obras y Concesiones | 4.640.713 |
| 35 | Chucul - Río Cuarto | Subgerencia de Obras y Concesiones | 137.251 |
| 41 | Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana) | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.966.631 |
| 42 | Límite con Chubut - Empalme Ruta Provincial 43 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 378.102 |
| 46 | Potrerillos - Límite con Chile | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.303.673 |
| 47 | Malargue - Límite con Neuquen | Subgerencia de Obras y Concesiones | 189.051 |
| 48 | KM 351 - KM 370 Límite con Chile | Subgerencia de Obras y Concesiones | 9.502.412 |
| 50 | Muyano - San Antonio de los Cobres | Subgerencia de Obras y Concesiones | 1.104.932 |
| 51 | Cimen Aike - Aymond | Subgerencia de Obras y Concesiones | 1.217.555 |
| 52 | Malargue - Límite con Neuquen KM 350 - KM 370/389/395 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 189.051 |
| TOTAL |  |  | 77.873.734 |

PROYECTO 02

RUTA 40 RIO AGUA CLARA - EL EJE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 40 RIO AGUA CLARA - EL EJE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 1 | 41 | 58 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 03

RUTA 40 RIO MAYO - LIMITE CON SANTA CRUZ

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 40 RIO MAYO - LIMITE CON SANTA CRUZ

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 51 | 15 | 34 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 06

LIMITE CON CHACO - EL CABURE SECCION II

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

LIMITE CON CHACO - EL CABURE SECCION II

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/03/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 49 | 16 | 35 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 11

RUTA 16 LIMITE CON CHACO TALAVERA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 16 LTE. CON CHACO TALAVERA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/05/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 20 | 42 | 38 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 12

RUTA 16 CORONEL OYEROS - EL GALPON

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 16 CORONEL OYEROS - EL GALPON

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/05/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 19 | 43 | 38 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 13

RUTA 40 EMPALME RN 144 - EL SOSNEADO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 40 EMPALME RN 144 - EL SOSNEADO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 46 | 19 | 35 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 14

RUTA 40 MALARQUE - LIMITE CON NEUQUEN

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 40 MALARGUE - LIMITE CON NEUQUEN

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 3 | 17 | 80 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 18

CI - EMPALME RUTA 3 - LIMITE CON CHILE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

CI - EMPALME RUTA 3 - LIMITE CON CHILE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/03/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 30 | 33 | 37 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 21

SAN ANTONIO DE LOS COBRES - LIMITE CON JUJUY

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

SAN ANTONIO DE LOS COBRES - LIMITE CON JUJUY

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/09/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 2 | 11 | 87 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 23

RUTA 16 LIMITE CON CHACO - EL CABURE SECCION LOS PIRPINTOS - EL CABURE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 16 LIMITE CON CHACO - EL CABURE SECCION LOS PIRPINTOS - EL CABURE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 55 | 12 | 33 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 26

VALCHETA - SIERRA COLORADA SECCION VALCHETA - MUSTERS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

VALCHETA - SIERRA COLORADA SECCION VALCHETA - MUSTERS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/09/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 4 | 12 | 84 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 27

VALCHETA - SIERRA COLORADA SECCION VALCHETA - MUSTERS - TENIENTE MAZA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

VALCHETA - SIERRA COLORADA SECCION VALCHETA - MUSTERS - TENIENTE MAZA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/09/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 2 | 11 | 87 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 28

VALCHETA - SIERRA COLORADA SECCION  TENIENTE MAZA - RAMOS MEXIA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

VALCHETA - SIERRA COLORADA SECCION  TENIENTE MAZA - RAMOS MEXIA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/09/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 2 | 11 | 87 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 32

LIMITE CON SALTA - EMPALME RUTA 52

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

LIMITE CON SALTA - EMPALME RUTA 52

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/09/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 2 | 11 | 87 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 34

RUTA 158 VILLA MARIA - RIO CUARTO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 158 VILLA MARIA - RIO CUARTO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 21 | 41 | 38 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 35

CHUCUL - RIO CUARTO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

CHUCUL - RIO CUARTO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/10/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 3 | 53 | 44 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 41

MOSCONI - TARTAGAL (AVENIDA URBANA)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MOSCONI - TARTAGAL (AVENIDA URBANA)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 59 | 8 | 33 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 42

LIMITE CON CHUBUT - EMPALME RUTA PROVINCIAL 43

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

LIMITE CON CHUBUT - EMPALME RUTA PROVINCIAL 43

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 1 | 10 | 89 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 46

POTRERILLOS - LIMITE CON CHILE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

POTRERILLOS - LIMITE CON CHILE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 37 | 27 | 36 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 47

MALARGUE - LIMITE CON NEUQUEN

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALARGUE - LIMITE CON NEUQUEN

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/09/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 3 | 14 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 48

KM 351 - KM 370 LIMITE CON CHILE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

KM 351 - KM 370 LIMITE CON CHILE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 14 | 12 | 74 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 50

MUYANO - SAN ANTONIO DE LOS COBRES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MUYANO - SAN ANTONIO DE LOS COBRES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/09/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 10 | 41 | 49 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 51

CIMEN AIKE - AYMOND

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

CIMEN AIKE - AYMOND

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/06/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 3 | 29 | 68 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 52

MALARGUE - LIMITE CON NEUQUEN KM 350 - KM 370/389/395

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALARGUE - LIMITE CON NEUQUEN KM 350 - KM 370/389/395

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 1 | 13 | 86 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

SUBPROGRAMA 03

OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA

Este subprograma incluye todas aquellas obras que por disposición superior se han gestionado total o parcialmente a través de jurisdicciones subnacionales con mayor o menor grado de participación.

Las obras encaradas por este subprograma tienen características variadas pudiendo abarcar: obras nuevas, con cambios y mejoras de trazado; ampliaciones de capacidad; repavimentaciones y obras de mejoramiento en general.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| PROD.BRUTAS: |  |  |
| Obras por Convenio con Provincias en Construcción | Kilómetro en Construcción | 1.294 |

LISTADO DE PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Obras Menores con Provincias y Municipios | Subgerencia de Obras y Concesiones | 1.423.716 |
| 02 | Ruta 76 Vinchina - Alto Jague | Subgerencia de Obras y Concesiones | 3.143.566 |
| 03 | Ruta 76 Punta del Agua - Pircas Negras (Sección I) | Subgerencia de Obras y Concesiones | 8.345.884 |
| 04 | Ruta 76 Punta del Agua - Pircas Negras Sección II | Subgerencia de Obras y Concesiones | 6.027.583 |
| 05 | Ruta 76 Punta del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Subgerencia de Obras y Concesiones | 1.845.136 |
| 06 | Conexión Vial La Rioja - Chilecito (Sección I) | Subgerencia de Obras y Concesiones | 3.621.934 |
| 07 | Conexión Vial La Rioja - Chilecito Sección II | Subgerencia de Obras y Concesiones | 8.542.298 |
| 08 | Conexión Vial La Rioja - Chilecito (Sección III) | Subgerencia de Obras y Concesiones | 854.230 |
| 09 | Ruta P 11 - Famatina Límite con Catamarca Sección III | Subgerencia de Obras y Concesiones | 1.366.768 |
| 11 | Ruta Provincial 19 Wanda - Deseado | Subgerencia de Obras y Concesiones | 2.198.205 |
| 12 | Ruta 76 Punta Jague - Punta del Agua | Subgerencia de Obras y Concesiones | 515.385 |
| 13 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Subgerencia de Obras y Concesiones | 48.883.077 |
| 14 | Ruta Provincial 101 Acceso al Alcazar | Subgerencia de Obras y Concesiones | 345.441 |
| 15 | Ruta Internacional Paso de Jama en la Provincia de Jujuy | Subgerencia de Obras y Concesiones | 97.766.151 |
| 20 | Ruta 25 Puente sobre Río Chubut | Subgerencia de Obras y Concesiones | 925.416 |
| 21 | Ruta 244 Paso Pehuenche Sección I | Subgerencia de Obras y Concesiones | 3.638.449 |
| 28 | Ruta 101 Bernardo de Yrigoyen - San Antonio | Subgerencia de Obras y Concesiones | 7.296.610 |
| TOTAL |  |  | 196.739.849 |

PROYECTO 01

OBRAS MENORES CON PROVINCIAS Y MUNICIPIOS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

OBRAS MENORES CON PROVINCIAS Y MUNICIPIOS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2006 | 4 | 0 | 33 | 33 | 34 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 02

RUTA 76 VINCHINA - ALTO JAGUE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 76 VINCHINA - ALTO JAGUE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 04/06/1999 | 31/12/2007 | 4 | 30 | 8 | 10 | 52 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 03

RUTA 76 PUNTA DEL  AGUA - PIRCAS NEGRAS (SECCION I)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 76 PUNTA DEL  AGUA - PIRCAS NEGRAS (SECCION I)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 17/05/1999 | 31/12/2007 | 4 | 11 | 14 | 28 | 47 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 04

RUTA 76 PUNTA DEL AGUA - PIRCAS NEGRAS SECCION II

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 76 PUNTA DEL AGUA - PIRCAS NEGRAS SECCION II

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 17/05/1999 | 31/12/2007 | 4 | 15 | 13 | 28 | 44 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 05

RUTA 76 PUNTA DEL  AGUA - PIRCAS NEGRAS (SECCION III)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 76 PUNTA DEL  AGUA - PIRCAS NEGRAS (SECCION III)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 05/07/1999 | 31/12/2007 | 4 | 41 | 9 | 10 | 40 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 06

CONEXION VIAL LA RIOJA - CHILECITO (SECCION I)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

CONEXION VIAL LA RIOJA - CHILECITO (SECCION I)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 10/05/1999 | 31/12/2007 | 4 | 21 | 9 | 10 | 60 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 07

CONEXION VIAL LA RIOJA - CHILECITO SECCION II

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

CONEXION VIAL LA RIOJA - CHILECITO SECCION II

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 30/09/1999 | 31/12/2007 | 4 | 1 | 11 | 13 | 75 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 08

CONEXION VIAL LA RIOJA - CHILECITO (SECCION III)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

CONEXION VIAL LA RIOJA - CHILECITO (SECCION III)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/07/1999 | 31/12/2007 | 4 | 70 | 4 | 5 | 21 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 09

RUTA P 11 - FAMATINA LIMITE CON CATAMARCA SECCION III

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA P 11 - FAMATINA LIMITE CON CATAMARCA SECCION III

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 03/05/1999 | 31/12/2007 | 4 | 35 | 9 | 9 | 47 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 11

RUTA PROVINCIAL 19 WANDA - DESEADO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA PROVINCIAL 19 WANDA - DESEADO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/05/1992 | 31/12/2007 | 4 | 79 | 6 | 3 | 12 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 12

RUTA 76 PUNTA JAGUE - PUNTA DEL AGUA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 76 ALTO JAGUE - PUNTA DEL AGUA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 15/06/1999 | 31/12/2007 | 4 | 61 | 11 | 5 | 23 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 13

ATALIVA ROCA - SANTA ROSA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

ATALIVA ROCA - SANTA ROSA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 19/02/2001 | 31/12/2005 | 4 | 17 | 76 | 7 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 14

RUTA PROVINCIAL 101 ACCESO AL ALCAZAR

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA PROVINCIAL 101 ACCESO AL ALCAZAR

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 20/09/1993 | 30/04/2005 | 4 | 98 | 1 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 15

RUTA INTERNACIONAL PASO DE JAMA EN LA PROVINCIA DE JUJUY

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA INTERNACIONAL PASO DE JAMA EN LA PROVINCIA DE JUJUY

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 08/09/2000 | 31/12/2005 | 4 | 41 | 55 | 4 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 20

RUTA 25 PUENTE SOBRE RIO CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 25 PUENTE SOBRE RIO CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/06/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 10 | 17 | 73 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 21

RUTA 244 PASO PEHUENCHE SECCION I

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 244 PASO PEHUENCHE SECCION I

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 20/11/2000 | 31/12/2007 | 4 | 9 | 26 | 12 | 53 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 28

RUTA 101 BERNARDO DE YRIGOYEN - SAN ANTONIO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 101 BERNADO DE YRIGOYEN - SAN ANTONIO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/09/2001 | 31/12/2007 | 4 | 8 | 14 | 15 | 63 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

SUBPROGRAMA 04

MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA

Este subprograma incluye todas las obras cuyos objetivos principales sean ampliar la capacidad del bien existente y producir cambios de estándar del camino por mejora de sus condiciones geométricas o estructurales.

El principal objetivo de este subprograma es posibilitar la ejecución de obras destinadas a mantener actualizados los estándares de las rutas existentes, adecuándolos a la evolución tecnológica del parque automotor que lo demanda y a brindar niveles de seguridad compatibles con los requerimientos actuales.

Se incorporan en este programa intervenciones destinadas a solucionar problemas puntuales de seguridad vial.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| METAS: |  |  |
| Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas | Kilómetro Rehabilitado | 26 |
| PROD.BRUTAS: |  |  |
| Mejoramiento y Reposición de Rutas en Construcción | Kilómetro en Recuperación | 1.694 |

LISTADO DE PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Rehabilitaciones Menores | Subgerencia de Obras y Concesiones | 376.104 |
| 02 | Las Tucumanesas - Sayogasta | Subgerencia de Obras y Concesiones | 2.145.661 |
| 03 | Ruta 258 Variante desde Ruta Nacional 237 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 29.676.886 |
| 22 | Ruta 3 Rio Milna Rancho Hambre | Subgerencia de Obras y Concesiones | 53.287.895 |
| 32 | Uspallata Límite con Chile - Cobertizos | Subgerencia de Obras y Concesiones | 3.540.341 |
| 43 | Conexión Vial Rutas 38 y 75 - Circunvalación La Rioja | Subgerencia de Obras y Concesiones | 2.152.159 |
| 44 | El Puesto - Río la Troya | Subgerencia de Obras y Concesiones | 539.124 |
| 45 | Acceso Este a Ciudad de Mendoza | Subgerencia de Obras y Concesiones | 2.429.885 |
| 46 | Villa María - Pilar - Autopista Rosario - Córdoba | Subgerencia de Obras y Concesiones | 59.208.772 |
| 47 | Campana - La Plata | Subgerencia de Obras y Concesiones | 106.575.790 |
| 48 | Ruta 12 Cerrito - Empalme RN 127 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 1.964.147 |
| 49 | Ruta 168 Acceso Ciudad de Santa Fe - Tunel Subfluvial | Subgerencia de Obras y Concesiones | 1.300.401 |
| 52 | Ruta P510 Valle Fertil - Empalme RP 150 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 1.720.322 |
| 53 | Ruta 143 Empalme RP 10 - Santa Isabel | Subgerencia de Obras y Concesiones | 1.544.226 |
| 56 | Ruta 158 San Francisco - Río Cuarto General Deheza - Chucul | Subgerencia de Obras y Concesiones | 2.302.793 |
| 59 | Ruta P11 Variante Victoria y Nexo Conexión Física Rosario Victoria | Subgerencia de Obras y Concesiones | 2.465.343 |
| 60 | Conexión Vial Sudoeste General Paz - Acceso a Banfield | Subgerencia de Obras y Concesiones | 3.034.268 |
| 61 | Conexión Eje Vial Sudoeste Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | Subgerencia de Obras y Concesiones | 2.058.968 |
| 62 | Acceso a Ranchos desde RP 29 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 677.292 |
| 63 | San Javier - Panambi Sección Interpuentes | Subgerencia de Obras y Concesiones | 386.533 |
| 77 | Ruta 9 Bell Ville - Villa María | Subgerencia de Obras y Concesiones | 22.895.800 |
| 91 | Lujan de Cuyo - Tunuyan Seccion I | Subgerencia de Obras y Concesiones | 2.438.251 |
| TOTAL |  |  | 302.720.961 |

PROYECTO 01

REHABILITACIONES MENORES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

REHABILITACIONES MENORES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2006 | 4 | 0 | 33 | 33 | 34 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 02

LAS TUCUMANESAS - SAYOGASTA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

LAS TUCUMANESAS - SAYOGASTA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/1996 | 31/12/2007 | 4 | 25 | 14 | 12 | 49 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 03

RUTA 258 VARIANTE DESDE RUTA NACIONAL 237

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 258 VARIANTE DESDE RUTA NACIONAL 237

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 14/10/1999 | 31/12/2004 | 4 | 29 | 71 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 22

RUTA 3 RIO MILNA RANCHO HAMBRE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 3 RIO MILNA RANCHO HAMBRE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/02/1999 | 31/12/2004 | 4 | 16 | 84 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 32

USPALLATA LIMITE CON CHILE - COBERTIZOS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

USPALLATA LIMITE CON CHILE - COBERTIZOS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 11 | 81 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 43

CONEXION VIAL RUTAS 38 Y 75 - CIRCUNVALACION LA RIOJA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

CONEXION VIAL RUTAS 38 Y 75 - CIRCUNVALACION LA RIOJA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/09/2003 | 31/12/2007 | 4 | 55 | 12 | 6 | 27 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 44

EL PUESTO - RIO LA TROYA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

EL PUESTO - RIO LA TROYA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/06/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 17 | 75 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 45

ACCESO ESTE A CIUDAD DE MENDOZA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

ACCESO ESTE A CIUDAD DE MENDOZA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 27 | 14 | 59 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 46

VILLA MARIA - PILAR - AUTOPISTA ROSARIO - CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

VILLA MARIA - PILAR - AUTOPISTA ROSARIO - CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/02/2001 | 31/12/2006 | 4 | 17 | 24 | 24 | 35 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 47

CAMPANA - LA PLATA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

CAMPANA - LA PLATA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 18/04/2003 | 31/12/2006 | 4 | 17 | 29 | 25 | 29 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 48

RUTA 12 CERRITO - EMPALME RN 127

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 12 CERRITO - EMPALME RN127

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/04/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 15 | 16 | 69 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 49

RUTA 168 ACCESO CIUDAD DE SANTA FE - TUNEL SUBFLUVIAL

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 168 ACCESO CIUDAD DE SANTA FE - TUNEL SUBFLUVIAL

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/07/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 19 | 15 | 66 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 52

RUTA P510 VALLE FERTIL - EMPALME RP 150

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA P510 VALLE FERTIL - EMPALME RP 150

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/08/2003 | 31/12/2007 | 4 | 46 | 8 | 9 | 37 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 53

RUTA 143 EMPALME RP 10 - SANTA ISABEL

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RTUA 143 EMPALME RP 10 - SANTA ISABEL

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/05/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 19 | 15 | 66 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 56

RUTA 158 SAN FRANCISCO - RIO CUARTO GENERAL DEHEZA - CHUCUL

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 158 SAN FRANCISCO - RIO CUARTO GENERAL DEHEZA - CHUCUL

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/08/2003 | 31/12/2007 | 4 | 46 | 7 | 9 | 38 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 59

RUTA P11 VARIANTE VICTORIA Y NEXO CONEXION  FISICA ROSARIO VICTORIA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA P11 VARIANTE VICTORIA Y NEXO CONEXION  FISICA ROSARIO VICTORIA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 11 | 17 | 72 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 60

CONEXION VIAL SUDOESTE GENERAL PAZ - ACCESO A BANFIELD

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

CONEXION VIAL SUDOESTE GENERAL PAZ - ACCESO A BANFIELD

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/10/2003 | 31/12/2007 | 4 | 29 | 9 | 11 | 51 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 61

CONEXION EJE VIAL SUDOESTE BANFIELD - ACCESO A LOMAS DE ZAMORA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

CONEXION EJE VIAL SUDOESTE BANFIELD - ACCESO A LOMAS DE ZAMORA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/10/2003 | 31/12/2007 | 4 | 25 | 7 | 13 | 55 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 62

ACCESO A RANCHOS DESDE RP 29

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

ACCESO A RANCHOS DESDE RP 29

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/12/2003 | 31/12/2007 | 4 | 6 | 19 | 14 | 61 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 63

SAN JAVIER - PANAMBI SECCION INTERPUENTES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

SAN JAVIER - PANAMBI SECCION INTERPUENTES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2003 | 31/12/2005 | 4 | 80 | 8 | 12 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 77

RUTA 9 BELL VILLE - VILLA MARIA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 9 BELL VILLE - VILLA MARIA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 35 | 15 | 50 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 91

LUJAN DE CUYO - TUNUYAN SECCION I

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

LUJAN DE CUYO - TUNUYAN SECCION I

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 13 | 16 | 71 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

SUBPROGRAMA 05

OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE (COT)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA

En este subprograma se agrupan todas las acciones llevadas a cabo por el organismo en lo que hace a los corredores viales concesionados bajo el sistema de Concesión sin Peaje (Corredores con Financiamiento Privado).

En este esquema los operadores privados tienen la responsabilidad por la conservación, mantenimiento, mejoramiento y construcción de determinadas obras sobre los corredores concesionados.

El producto de este subprograma se constituye en un conjunto de tramos de la Red Troncal Nacional, con estándares de mantenimiento y obras de mejoramiento prefijados como obligación contractual para el concesionario, lo que en definitiva se traduce en menores costos de operación del transporte y mayor seguridad en la ruta, así como de otros servicios complementarios para el usuario.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| METAS: |  |  |
| Concesión sin Peaje para Conservación y Mejoramiento | Kilómetro Conservado | 626 |

LISTADO DE PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ruta 11 I A011 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paraguay | Subgerencia de Obras y Concesiones | 10.953.109 |
| 02 | COT 31 Ruta 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional 5 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 10.888.298 |
| TOTAL |  |  | 21.841.407 |

PROYECTO 01

RUTA 11 I A011 CORREDOR 28 RESISTENCIA - LIMITE CON PARAGUAY

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 11 I A011 CORREDOR 28 RESISTENCIA - LIMITE CON PARAGUAY

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/06/1998 | 28/05/2008 | 4 | 48 | 13 | 13 | 26 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 02

COT 31 RUTA 33 BAHIA BLANCA - EMPALME RUTA NACIONAL 5

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

COT 31 RUTA 33 BAHIA BLANCA - EMPALME RUTA NACIONAL 5

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 02/02/1998 | 31/01/2008 | 4 | 48 | 12 | 12 | 28 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

SUBPROGRAMA 06

MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION EN PUENTES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA

Este subprograma incluye todas las obras cuyos objetivos principales sean ampliar la capacidad del bien existente y producir cambios de estándar de los puentes por mejora de sus condiciones geométricas o estructurales.

El principal objetivo es posibilitar la ejecución de obras destinadas a mantener actualizados los estándares de los puentes existentes, adecuándolos a la evolución tecnológica del parque automotor que lo demanda y a brindar niveles de seguridad compatibles con los requerimientos actuales.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| PROD.BRUTAS: |  |  |
| Obras en Puentes en Construcción | Kilómetro en Construcción | 4 |

LISTADO DE PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | Puente sobre Aliviador Río Corrientes | Subgerencia de Obras y Concesiones | 177.311 |
| 04 | Puente sobre Río Batelito | Subgerencia de Obras y Concesiones | 128.953 |
| 05 | Puente sobre Río Miriya | Subgerencia de Obras y Concesiones | 128.953 |
| 06 | Caucete - San Juan (Puente sobre Río San Juan y Acceso) | Subgerencia de Obras y Concesiones | 999.389 |
| 07 | Albardón - San Juan (Puente sobre Río San Juan) | Subgerencia de Obras y Concesiones | 999.389 |
| 08 | Puente sobre Río del Valle | Subgerencia de Obras y Concesiones | 128.953 |
| 10 | Río Gallegos - Comandante Piedrabuena (Puente sobre Río Coyle) | Subgerencia de Obras y Concesiones | 193.430 |
| 11 | Puente sobre Río Gallegos | Subgerencia de Obras y Concesiones | 548.052 |
| 12 | Puente sobre Río San Lorenzo | Subgerencia de Obras y Concesiones | 128.953 |
| 13 | Puente sobre Canal Serodino | Subgerencia de Obras y Concesiones | 96.715 |
| 14 | Puente sobre Río Colastini | Subgerencia de Obras y Concesiones | 83.820 |
| 15 | Puente sobre Arroyo 3 Coronda | Subgerencia de Obras y Concesiones | 83.820 |
| 16 | Puente sobre Arroyo 2 Coronda | Subgerencia de Obras y Concesiones | 406.203 |
| 17 | Puente sobre Arroyo 1 Coronda | Subgerencia de Obras y Concesiones | 406.203 |
| 18 | Puente sobre Arroyo Matadero | Subgerencia de Obras y Concesiones | 128.953 |
| 19 | Puente sobre Arroyo Bragado | Subgerencia de Obras y Concesiones | 128.953 |
| 20 | Puente sobre Arroyo de los Padres | Subgerencia de Obras y Concesiones | 64.477 |
| 21 | Puente sobre Arroyo El Gato Ensanche | Subgerencia de Obras y Concesiones | 128.953 |
| 22 | Puente sobre Arroyo San Miguel | Subgerencia de Obras y Concesiones | 180.535 |
| 23 | Puente sobre Río Capayan | Subgerencia de Obras y Concesiones | 96.715 |
| 24 | Puente sobre Río Malargue | Subgerencia de Obras y Concesiones | 96.715 |
| 25 | Puente sobre Río Ulumine | Subgerencia de Obras y Concesiones | 483.575 |
| 26 | Puente sobre Arroyo Comallo | Subgerencia de Obras y Concesiones | 193.430 |
| 27 | Puente sobre Río Pilcaniyeu | Subgerencia de Obras y Concesiones | 161.192 |
| 28 | Puente sobre Río San Lorenzo | Subgerencia de Obras y Concesiones | 967.151 |
| 29 | Puente sobre Brazo 1 Río Negro | Subgerencia de Obras y Concesiones | 161.192 |
| 30 | Puente sobre Brazo 3 Río Negro | Subgerencia de Obras y Concesiones | 161.192 |
| 31 | Puente sobre Arroyo Zanjón | Subgerencia de Obras y Concesiones | 193.430 |
| 32 | Puente sobre Arroyo San Antonio | Subgerencia de Obras y Concesiones | 386.860 |
| 33 | Puente sobre Río Graneros | Subgerencia de Obras y Concesiones | 386.860 |
| 34 | Puente sobre Arroyo El Chileno | Subgerencia de Obras y Concesiones | 64.477 |
| 35 | Puente sobre Río Salado | Subgerencia de Obras y Concesiones | 225.669 |
| TOTAL |  |  | 8.720.473 |

PROYECTO 03

PUENTE SOBRE ALIVIADOR RIO CORRIENTES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE ALIVIADOR RIO CORRIENTES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 04

PUENTE SOBRE RIO BATELITO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE RIO BATELITO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 05

PUENTE SOBRE RIO MIRIYA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE RIO MIRIYA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 06

CAUCETE - SAN JUAN (PUENTE SOBRE RIO SAN JUAN Y ACCESO)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

CAUCETE - SAN JUAN (PUENTE SOBRE RIO SAN JUAN Y ACCESO)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 07

ALBARDON - SAN JUAN (PUENTE SOBRE RIO SAN JUAN)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

ALBARDON - SAN JUAN (PUENTE SOBRE RIO SAN JUAN)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 08

PUENTE SOBRE RIO DEL VALLE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE RIO DEL VALLE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 10

RIO GALLEGOS - COMANDANTE PIEDRABUENA (PUENTE SOBRE RIO COYLE)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RIO GALLEGOS - COMANDANTE PIEDRABUENA (PUENTE SOBRE RIO COYLE)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 11

PUENTE SOBRE RIO GALLEGOS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE RIO GALLEGOS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 12

PUENTE SOBRE RIO SAN LORENZO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE RIO SAN LORENZO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 13

PUENTE SOBRE CANAL SERODINO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE CANAL SERODINO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 14

PUENTE SOBRE RIO COLASTINI

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE RIO COLASTINI

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 15

PUENTE SOBRE ARROYO 3 CORONDA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE ARROYO 3 CORONDA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 16

PUENTE SOBRE ARROYO 2 CORONDA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE ARROYO 2 CORONDA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 17

PUENTE SOBRE ARROYO 1 CORONDA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE ARROYO 1 CORONDA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 18

PUENTE SOBRE ARROYO MATADERO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE ARROYO MATADERO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 19

PUENTE SOBRE ARROYO BRAGADO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTO SOBRE ARROYO BRAGADO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 20

PUENTE SOBRE ARROYO DE LOS PADRES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE ARROYO DE LOS PADRES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 21

PUENTE SOBRE ARROYO EL GATO ENSANCHE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE ARROYO EL GATO ENSANCHE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 22

PUENTE SOBRE ARROYO SAN MIGUEL

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE ARROYO SAN MIGUEL

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 23

PUENTE SOBRE RIO CAPAYAN

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE RIO CAPAYAN

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 24

PUENTE SOBRE RIO MALARGUE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE RIO MALARGUE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 25

PUENTE SOBRE RIO ULUMINE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE RIO ALUMINE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 26

PUENTE SOBRE ARROYO COMALLO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE ARROYO COMALLO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 27

PUENTE SOBRE RIO PILCANIYEU

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE RIO PILCANIYEU

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 28

PUENTE SOBRE RIO SAN LORENZO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTO SOBRE RIO SAN LORENZO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 29

PUENTE SOBRE BRAZO 1 RIO NEGRO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE BRAZO 1 RIO NEGRO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 30

PUENTE SOBRE BRAZO 3 RIO NEGRO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE BRAZO 3 RIO NEGRO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 31

PUENTE SOBRE ARROYO ZANJON

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE ARROYO ZANJON

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 32

PUENTE SOBRE ARROYO SAN ANTONIO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE ARROYO SAN ANTONIO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 33

PUENTE SOBRE RIO GRANEROS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE RIO GRANEROS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 34

PUENTE SOBRE ARROYO EL CHILENO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE ARROYO EL CHILENO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 35

PUENTE SOBRE RIO SALADO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE RIO SALADO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/11/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 8 | 9 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROGRAMA  26

SISTEMA DE CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

Servicio Administrativo Financiero

604

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa abarca un nuevo sistema de gestión del mantenimiento y ejecución de obras de recuperación, con financiamiento parcial del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Cada una de las mallas que integran el sistema constituye un proyecto en sí.

Las obras incluídas en el presente programa abarcan una o varias rutas, sobre las cuales el contratista tiene la responsabilidad de ejecutar durante el primer año del plazo de obra las tareas de recuperación necesarias, para dotar a dichos tramos de estándares preestablecidos y posteriormente, efectuar durante el resto del contrato todas las tareas de conservación necesarias para el mantenimiento de las condiciones iniciales.

Este programa ha sido incluído atento a las características de las obras a ejecutar, las cuales no sólo incluyen tareas de intervención en los tramos, sino también todas las actividades de conservación, constituyéndose en una nueva modalidad de gestión vial.

El resultado final de la gestión que se ha descrito tiende a obtener condiciones globales de transitabilidad y seguridad en los tramos previstos, abarcando todos los aspectos que hacen a la administración de la infraestructura bajo análisis.

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 280.000 |
| 0 | 0 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 280.000 |
| 0 | 0 | 4 | 22 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 280.000 |
| 0 | 0 | 4 | 22 | 1 | 2 |  |  |  | Personal Temporario | 280.000 |
| 0 | 0 | 4 | 22 | 1 | 2 | 7 |  | 21 | Contratos Especiales | 280.000 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | CREMA I (Préstamo 4295) | 14.433.892 |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 101 A | 445.484 |
| 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 445.484 |
| 1 | 1 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 445.484 |
| 1 | 1 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 445.484 |
| 1 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 445.484 |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Malla101 B | 216.122 |
| 1 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 216.122 |
| 1 | 2 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 216.122 |
| 1 | 2 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 216.122 |
| 1 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 216.122 |
| 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 104 | 24.861 |
| 1 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 24.861 |
| 1 | 3 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 24.861 |
| 1 | 3 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 24.861 |
| 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 24.861 |
| 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 207/304 | 5.000 |
| 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.000 |
| 1 | 4 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.000 |
| 1 | 4 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000 |
| 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000 |
| 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 401 A | 306.440 |
| 1 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 306.440 |
| 1 | 6 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 306.440 |
| 1 | 6 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 306.440 |
| 1 | 6 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 306.440 |
| 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 401 B | 419.243 |
| 1 | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 419.243 |
| 1 | 7 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 419.243 |
| 1 | 7 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 419.243 |
| 1 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 419.243 |
| 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 403 | 193.219 |
| 1 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 193.219 |
| 1 | 8 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 193.219 |
| 1 | 8 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 193.219 |
| 1 | 8 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 193.219 |
| 1 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 404 | 146.368 |
| 1 | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 146.368 |
| 1 | 9 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 146.368 |
| 1 | 9 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 146.368 |
| 1 | 9 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 146.368 |
| 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 405 A | 434.088 |
| 1 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 434.088 |
| 1 | 10 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 434.088 |
| 1 | 10 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 434.088 |
| 1 | 10 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 434.088 |
| 1 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 405 B | 263.860 |
| 1 | 11 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 263.860 |
| 1 | 11 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 263.860 |
| 1 | 11 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 263.860 |
| 1 | 11 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 263.860 |
| 1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 501 | 5.000 |
| 1 | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.000 |
| 1 | 12 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.000 |
| 1 | 12 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000 |
| 1 | 12 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000 |
| 1 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 502 | 733.024 |
| 1 | 13 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 733.024 |
| 1 | 13 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 733.024 |
| 1 | 13 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 733.024 |
| 1 | 13 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 733.024 |
| 1 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 507 | 337.105 |
| 1 | 14 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 337.105 |
| 1 | 14 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 337.105 |
| 1 | 14 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 337.105 |
| 1 | 14 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 337.105 |
| 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 508 | 663.927 |
| 1 | 15 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 663.927 |
| 1 | 15 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 663.927 |
| 1 | 15 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 663.927 |
| 1 | 15 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 663.927 |
| 1 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 503 | 393.487 |
| 1 | 16 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 393.487 |
| 1 | 16 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 393.487 |
| 1 | 16 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 393.487 |
| 1 | 16 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 393.487 |
| 1 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 504 | 584.506 |
| 1 | 17 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 584.506 |
| 1 | 17 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 584.506 |
| 1 | 17 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 584.506 |
| 1 | 17 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 584.506 |
| 1 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 406 | 293.302 |
| 1 | 19 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 293.302 |
| 1 | 19 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 293.302 |
| 1 | 19 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 293.302 |
| 1 | 19 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 293.302 |
| 1 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 302 | 5.000 |
| 1 | 21 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.000 |
| 1 | 21 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.000 |
| 1 | 21 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000 |
| 1 | 21 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000 |
| 1 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 303 | 5.000 |
| 1 | 22 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.000 |
| 1 | 22 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.000 |
| 1 | 22 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000 |
| 1 | 22 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000 |
| 1 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 308 | 376.121 |
| 1 | 23 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 376.121 |
| 1 | 23 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 376.121 |
| 1 | 23 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 376.121 |
| 1 | 23 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 376.121 |
| 1 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 309 | 106.858 |
| 1 | 24 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 106.858 |
| 1 | 24 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 106.858 |
| 1 | 24 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 106.858 |
| 1 | 24 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 106.858 |
| 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 107 A | 416.928 |
| 1 | 25 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 416.928 |
| 1 | 25 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 416.928 |
| 1 | 25 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 416.928 |
| 1 | 25 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 416.928 |
| 1 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 512 A | 321.566 |
| 1 | 28 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 321.566 |
| 1 | 28 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 321.566 |
| 1 | 28 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 321.566 |
| 1 | 28 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 321.566 |
| 1 | 29 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 206 | 521.889 |
| 1 | 29 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 521.889 |
| 1 | 29 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 521.889 |
| 1 | 29 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 521.889 |
| 1 | 29 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 521.889 |
| 1 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 209 A | 5.000 |
| 1 | 31 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.000 |
| 1 | 31 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.000 |
| 1 | 31 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000 |
| 1 | 31 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000 |
| 1 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 113 | 187.624 |
| 1 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 187.624 |
| 1 | 32 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 187.624 |
| 1 | 32 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 187.624 |
| 1 | 32 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 187.624 |
| 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 102 A | 178.918 |
| 1 | 33 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 178.918 |
| 1 | 33 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 178.918 |
| 1 | 33 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 178.918 |
| 1 | 33 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 178.918 |
| 1 | 34 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 505 | 459.781 |
| 1 | 34 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 459.781 |
| 1 | 34 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 459.781 |
| 1 | 34 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 459.781 |
| 1 | 34 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 459.781 |
| 1 | 35 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 114 | 515.919 |
| 1 | 35 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 515.919 |
| 1 | 35 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 515.919 |
| 1 | 35 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 515.919 |
| 1 | 35 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 515.919 |
| 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 307 | 306.150 |
| 1 | 36 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 306.150 |
| 1 | 36 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 306.150 |
| 1 | 36 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 306.150 |
| 1 | 36 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 306.150 |
| 1 | 37 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 305 | 140.537 |
| 1 | 37 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 140.537 |
| 1 | 37 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 140.537 |
| 1 | 37 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 140.537 |
| 1 | 37 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 140.537 |
| 1 | 38 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 204 | 5.000 |
| 1 | 38 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.000 |
| 1 | 38 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.000 |
| 1 | 38 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000 |
| 1 | 38 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000 |
| 1 | 39 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 301 | 5.000 |
| 1 | 39 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.000 |
| 1 | 39 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.000 |
| 1 | 39 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000 |
| 1 | 39 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000 |
| 1 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 115 | 418.546 |
| 1 | 40 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 418.546 |
| 1 | 40 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 418.546 |
| 1 | 40 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 418.546 |
| 1 | 40 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 418.546 |
| 1 | 41 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 211 | 5.000 |
| 1 | 41 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.000 |
| 1 | 41 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.000 |
| 1 | 41 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000 |
| 1 | 41 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000 |
| 1 | 43 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 312 | 5.000 |
| 1 | 43 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.000 |
| 1 | 43 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.000 |
| 1 | 43 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000 |
| 1 | 43 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000 |
| 1 | 44 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 510 | 5.000 |
| 1 | 44 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.000 |
| 1 | 44 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.000 |
| 1 | 44 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000 |
| 1 | 44 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000 |
| 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 210 | 183.944 |
| 1 | 45 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 183.944 |
| 1 | 45 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 183.944 |
| 1 | 45 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 183.944 |
| 1 | 45 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 183.944 |
| 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 506 | 723.761 |
| 1 | 46 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 723.761 |
| 1 | 46 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 723.761 |
| 1 | 46 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 723.761 |
| 1 | 46 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 723.761 |
| 1 | 47 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 208 | 656.955 |
| 1 | 47 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 656.955 |
| 1 | 47 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 656.955 |
| 1 | 47 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 656.955 |
| 1 | 47 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 656.955 |
| 1 | 48 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 103 | 5.000 |
| 1 | 48 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.000 |
| 1 | 48 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.000 |
| 1 | 48 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000 |
| 1 | 48 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000 |
| 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 108 A | 264.112 |
| 1 | 50 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 264.112 |
| 1 | 50 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 264.112 |
| 1 | 50 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 264.112 |
| 1 | 50 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 264.112 |
| 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 106 | 285.992 |
| 1 | 51 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 285.992 |
| 1 | 51 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 285.992 |
| 1 | 51 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 285.992 |
| 1 | 51 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 285.992 |
| 1 | 52 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 109 | 257.741 |
| 1 | 52 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 257.741 |
| 1 | 52 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 257.741 |
| 1 | 52 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 257.741 |
| 1 | 52 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 257.741 |
| 1 | 53 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 402 A | 5.000 |
| 1 | 53 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.000 |
| 1 | 53 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.000 |
| 1 | 53 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000 |
| 1 | 53 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000 |
| 1 | 54 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 111 | 508.847 |
| 1 | 54 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 508.847 |
| 1 | 54 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 508.847 |
| 1 | 54 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 508.847 |
| 1 | 54 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 508.847 |
| 1 | 55 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 201 A | 5.000 |
| 1 | 55 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.000 |
| 1 | 55 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.000 |
| 1 | 55 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000 |
| 1 | 55 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000 |
| 1 | 57 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 311 | 229.650 |
| 1 | 57 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 229.650 |
| 1 | 57 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 229.650 |
| 1 | 57 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 229.650 |
| 1 | 57 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 229.650 |
| 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 108 B | 148.694 |
| 1 | 60 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 148.694 |
| 1 | 60 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 148.694 |
| 1 | 60 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 148.694 |
| 1 | 60 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 148.694 |
| 1 | 61 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 107 B | 510.220 |
| 1 | 61 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 510.220 |
| 1 | 61 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 510.220 |
| 1 | 61 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 510.220 |
| 1 | 61 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 510.220 |
| 1 | 62 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 201 B | 5.000 |
| 1 | 62 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.000 |
| 1 | 62 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.000 |
| 1 | 62 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000 |
| 1 | 62 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000 |
| 1 | 63 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 102 B | 558.988 |
| 1 | 63 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 558.988 |
| 1 | 63 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 558.988 |
| 1 | 63 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 558.988 |
| 1 | 63 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 558.988 |
| 1 | 65 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 512 B | 298.575 |
| 1 | 65 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 298.575 |
| 1 | 65 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 298.575 |
| 1 | 65 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 298.575 |
| 1 | 65 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 298.575 |
| 1 | 66 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 120 | 330.540 |
| 1 | 66 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 330.540 |
| 1 | 66 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 330.540 |
| 1 | 66 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 330.540 |
| 1 | 66 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 330.540 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | CREMA II (Préstamo 4295) | 180.253.669 |
| 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 509 | 6.331.611 |
| 2 | 18 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.331.611 |
| 2 | 18 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.481.345 |
| 2 | 18 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.481.345 |
| 2 | 18 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.481.345 |
| 2 | 18 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 4.850.266 |
| 2 | 18 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.850.266 |
| 2 | 18 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.850.266 |
| 2 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 105 | 8.154.075 |
| 2 | 21 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 8.154.075 |
| 2 | 21 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.907.729 |
| 2 | 21 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.907.729 |
| 2 | 21 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.907.729 |
| 2 | 21 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 6.246.346 |
| 2 | 21 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 6.246.346 |
| 2 | 21 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 6.246.346 |
| 2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 209 B | 4.691.938 |
| 2 | 30 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 4.691.938 |
| 2 | 30 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.097.727 |
| 2 | 30 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.097.727 |
| 2 | 30 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.097.727 |
| 2 | 30 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 3.594.211 |
| 2 | 30 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.594.211 |
| 2 | 30 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.594.211 |
| 2 | 38 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 402 B | 5.673.016 |
| 2 | 38 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.673.016 |
| 2 | 38 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.327.260 |
| 2 | 38 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.327.260 |
| 2 | 38 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.327.260 |
| 2 | 38 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 4.345.756 |
| 2 | 38 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.345.756 |
| 2 | 38 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.345.756 |
| 2 | 39 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 404 | 4.334.925 |
| 2 | 39 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 4.334.925 |
| 2 | 39 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.014.200 |
| 2 | 39 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.014.200 |
| 2 | 39 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.014.200 |
| 2 | 39 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 3.320.725 |
| 2 | 39 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.320.725 |
| 2 | 39 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.320.725 |
| 2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 123 B | 6.512.729 |
| 2 | 50 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.512.729 |
| 2 | 50 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.523.719 |
| 2 | 50 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.523.719 |
| 2 | 50 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.523.719 |
| 2 | 50 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 4.989.010 |
| 2 | 50 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.989.010 |
| 2 | 50 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.989.010 |
| 2 | 51 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 209 C | 6.345.061 |
| 2 | 51 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.345.061 |
| 2 | 51 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.484.492 |
| 2 | 51 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.484.492 |
| 2 | 51 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.484.492 |
| 2 | 51 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 4.860.569 |
| 2 | 51 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.860.569 |
| 2 | 51 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.860.569 |
| 2 | 52 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 332 | 6.854.734 |
| 2 | 52 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.854.734 |
| 2 | 52 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.603.735 |
| 2 | 52 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.603.735 |
| 2 | 52 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.603.735 |
| 2 | 52 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 5.250.999 |
| 2 | 52 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.250.999 |
| 2 | 52 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.250.999 |
| 2 | 53 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 408 D | 4.873.376 |
| 2 | 53 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 4.873.376 |
| 2 | 53 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.140.176 |
| 2 | 53 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.140.176 |
| 2 | 53 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.140.176 |
| 2 | 53 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 3.733.200 |
| 2 | 53 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.733.200 |
| 2 | 53 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.733.200 |
| 2 | 54 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 437 | 5.371.115 |
| 2 | 54 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.371.115 |
| 2 | 54 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.256.627 |
| 2 | 54 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.256.627 |
| 2 | 54 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.256.627 |
| 2 | 54 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 4.114.488 |
| 2 | 54 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.114.488 |
| 2 | 54 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.114.488 |
| 2 | 55 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 441 | 4.072.568 |
| 2 | 55 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 4.072.568 |
| 2 | 55 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 952.819 |
| 2 | 55 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 952.819 |
| 2 | 55 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 952.819 |
| 2 | 55 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 3.119.749 |
| 2 | 55 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.119.749 |
| 2 | 55 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.119.749 |
| 2 | 56 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 533 | 5.490.469 |
| 2 | 56 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.490.469 |
| 2 | 56 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.284.551 |
| 2 | 56 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.284.551 |
| 2 | 56 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.284.551 |
| 2 | 56 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 4.205.918 |
| 2 | 56 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.205.918 |
| 2 | 56 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.205.918 |
| 2 | 57 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 513 A | 4.236.108 |
| 2 | 57 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 4.236.108 |
| 2 | 57 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 991.081 |
| 2 | 57 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 991.081 |
| 2 | 57 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 991.081 |
| 2 | 57 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 3.245.027 |
| 2 | 57 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.245.027 |
| 2 | 57 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.245.027 |
| 2 | 58 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 513 B | 4.689.424 |
| 2 | 58 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 4.689.424 |
| 2 | 58 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.097.139 |
| 2 | 58 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.097.139 |
| 2 | 58 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.097.139 |
| 2 | 58 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 3.592.285 |
| 2 | 58 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.592.285 |
| 2 | 58 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.592.285 |
| 2 | 59 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 129 | 3.976.844 |
| 2 | 59 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 3.976.844 |
| 2 | 59 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 930.423 |
| 2 | 59 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 930.423 |
| 2 | 59 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 930.423 |
| 2 | 59 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 3.046.421 |
| 2 | 59 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.046.421 |
| 2 | 59 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.046.421 |
| 2 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 606 | 5.547.749 |
| 2 | 60 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.547.749 |
| 2 | 60 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.297.953 |
| 2 | 60 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.297.953 |
| 2 | 60 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.297.953 |
| 2 | 60 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 4.249.796 |
| 2 | 60 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.249.796 |
| 2 | 60 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.249.796 |
| 2 | 67 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 407 | 6.645.126 |
| 2 | 67 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.645.126 |
| 2 | 67 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.554.695 |
| 2 | 67 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.554.695 |
| 2 | 67 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.554.695 |
| 2 | 67 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 5.090.431 |
| 2 | 67 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.090.431 |
| 2 | 67 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.090.431 |
| 2 | 68 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 35 Malla 116 A | 5.419.314 |
| 2 | 68 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.419.314 |
| 2 | 68 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.267.904 |
| 2 | 68 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.267.904 |
| 2 | 68 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.267.904 |
| 2 | 68 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 4.151.410 |
| 2 | 68 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.151.410 |
| 2 | 68 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.151.410 |
| 2 | 69 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 35 Malla 116 B | 6.511.881 |
| 2 | 69 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.511.881 |
| 2 | 69 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.523.521 |
| 2 | 69 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.523.521 |
| 2 | 69 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.523.521 |
| 2 | 69 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 4.988.360 |
| 2 | 69 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.988.360 |
| 2 | 69 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.988.360 |
| 2 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 35 Malla 117 A | 4.661.459 |
| 2 | 70 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 4.661.459 |
| 2 | 70 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.090.596 |
| 2 | 70 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.090.596 |
| 2 | 70 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.090.596 |
| 2 | 70 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 3.570.863 |
| 2 | 70 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.570.863 |
| 2 | 70 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.570.863 |
| 2 | 71 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 202A Ruta A008-11 | 7.760.379 |
| 2 | 71 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 7.760.379 |
| 2 | 71 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.815.620 |
| 2 | 71 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.815.620 |
| 2 | 71 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.815.620 |
| 2 | 71 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 5.944.759 |
| 2 | 71 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.944.759 |
| 2 | 71 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.944.759 |
| 2 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 202B Ruta A012-33-34-9 (O) - 9(S) | 7.600.379 |
| 2 | 72 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 7.600.379 |
| 2 | 72 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.778.186 |
| 2 | 72 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.778.186 |
| 2 | 72 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.778.186 |
| 2 | 72 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 5.822.193 |
| 2 | 72 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.822.193 |
| 2 | 72 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.822.193 |
| 2 | 73 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 178 Malla 205 | 6.818.694 |
| 2 | 73 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.818.694 |
| 2 | 73 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.595.303 |
| 2 | 73 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.595.303 |
| 2 | 73 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.595.303 |
| 2 | 73 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 5.223.391 |
| 2 | 73 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.223.391 |
| 2 | 73 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.223.391 |
| 2 | 74 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 35 Malla 212 | 6.994.483 |
| 2 | 74 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.994.483 |
| 2 | 74 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.636.431 |
| 2 | 74 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.636.431 |
| 2 | 74 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.636.431 |
| 2 | 74 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 5.358.052 |
| 2 | 74 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.358.052 |
| 2 | 74 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.358.052 |
| 2 | 78 |  |  |  |  |  |  |  | Rutas 60 y 157 Malla 408 A | 5.295.726 |
| 2 | 78 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.295.726 |
| 2 | 78 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.238.989 |
| 2 | 78 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.238.989 |
| 2 | 78 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.238.989 |
| 2 | 78 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 4.056.737 |
| 2 | 78 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.056.737 |
| 2 | 78 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.056.737 |
| 2 | 79 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 408B Ruta 38-60 | 5.423.864 |
| 2 | 79 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.423.864 |
| 2 | 79 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.268.968 |
| 2 | 79 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.268.968 |
| 2 | 79 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.268.968 |
| 2 | 79 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 4.154.896 |
| 2 | 79 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.154.896 |
| 2 | 79 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.154.896 |
| 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta 60 Malla 408 C | 6.573.686 |
| 2 | 80 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.573.686 |
| 2 | 80 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.537.981 |
| 2 | 80 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.537.981 |
| 2 | 80 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.537.981 |
| 2 | 80 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 5.035.705 |
| 2 | 80 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.035.705 |
| 2 | 80 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.035.705 |
| 2 | 94 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 215 Ruta 33 | 5.786.563 |
| 2 | 94 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.786.563 |
| 2 | 94 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.353.826 |
| 2 | 94 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.353.826 |
| 2 | 94 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.353.826 |
| 2 | 94 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 4.432.737 |
| 2 | 94 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.432.737 |
| 2 | 94 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.432.737 |
| 2 | 95 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 216 Ruta 33 | 6.063.127 |
| 2 | 95 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.063.127 |
| 2 | 95 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.418.531 |
| 2 | 95 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.418.531 |
| 2 | 95 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.418.531 |
| 2 | 95 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 4.644.596 |
| 2 | 95 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.644.596 |
| 2 | 95 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.644.596 |
| 2 | 97 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 117 B | 6.058.322 |
| 2 | 97 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.058.322 |
| 2 | 97 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.417.407 |
| 2 | 97 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.417.407 |
| 2 | 97 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.417.407 |
| 2 | 97 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 4.640.915 |
| 2 | 97 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.640.915 |
| 2 | 97 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.640.915 |
| 2 | 98 |  |  |  |  |  |  |  | Malla 216 B Ruta 33 | 5.484.924 |
| 2 | 98 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.484.924 |
| 2 | 98 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.283.254 |
| 2 | 98 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.283.254 |
| 2 | 98 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.283.254 |
| 2 | 98 | 4 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 4.201.670 |
| 2 | 98 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.201.670 |
| 2 | 98 | 4 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.201.670 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.967.561 |

LISTADO DE SUBPROGRAMAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | CREMA I (Préstamo 4295) | Subgerencia de Obras y Concesiones | 14.433.892 |
| 02 | CREMA II (Préstamo 4295) | Subgerencia de Obras y Concesiones | 180.253.669 |
| TOTAL |  |  | 194.687.561 |

SUBPROGRAMA 01

CREMA I (PRESTAMO 4295)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA

Este subprograma abarca un nuevo sistema de gestión del mantenimiento y ejecución de obras de recuperación, con financiamiento parcial del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Cada una de las mallas que integran el sistema constituye un proyecto en sí. Asimismo, este subprograma contempla sólo las mallas que se licitaron en una primer etapa.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| METAS: |  |  |
| Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales | Kilómetro Rehabilitado | 10.437 |

LISTADO DE PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Malla 101 A | Subgerencia de Obras y Concesiones | 445.484 |
| 02 | Malla101 B | Subgerencia de Obras y Concesiones | 216.122 |
| 03 | Malla 104 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 24.861 |
| 04 | Malla 207/304 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.000 |
| 06 | Malla 401 A | Subgerencia de Obras y Concesiones | 306.440 |
| 07 | Malla 401 B | Subgerencia de Obras y Concesiones | 419.243 |
| 08 | Malla 403 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 193.219 |
| 09 | Malla 404 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 146.368 |
| 10 | Malla 405 A | Subgerencia de Obras y Concesiones | 434.088 |
| 11 | Malla 405 B | Subgerencia de Obras y Concesiones | 263.860 |
| 12 | Malla 501 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.000 |
| 13 | Malla 502 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 733.024 |
| 14 | Malla 507 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 337.105 |
| 15 | Malla 508 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 663.927 |
| 16 | Malla 503 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 393.487 |
| 17 | Malla 504 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 584.506 |
| 19 | Malla 406 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 293.302 |
| 21 | Malla 302 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.000 |
| 22 | Malla 303 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.000 |
| 23 | Malla 308 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 376.121 |
| 24 | Malla 309 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 106.858 |
| 25 | Malla 107 A | Subgerencia de Obras y Concesiones | 416.928 |
| 28 | Malla 512 A | Subgerencia de Obras y Concesiones | 321.566 |
| 29 | Malla 206 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 521.889 |
| 31 | Malla 209 A | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.000 |
| 32 | Malla 113 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 187.624 |
| 33 | Malla 102 A | Subgerencia de Obras y Concesiones | 178.918 |
| 34 | Malla 505 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 459.781 |
| 35 | Malla 114 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 515.919 |
| 36 | Malla 307 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 306.150 |
| 37 | Malla 305 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 140.537 |
| 38 | Malla 204 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.000 |
| 39 | Malla 301 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.000 |
| 40 | Malla 115 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 418.546 |
| 41 | Malla 211 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.000 |
| 43 | Malla 312 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.000 |
| 44 | Malla 510 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.000 |
| 45 | Malla 210 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 183.944 |
| 46 | Malla 506 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 723.761 |
| 47 | Malla 208 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 656.955 |
| 48 | Malla 103 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.000 |
| 50 | Malla 108 A | Subgerencia de Obras y Concesiones | 264.112 |
| 51 | Malla 106 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 285.992 |
| 52 | Malla 109 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 257.741 |
| 53 | Malla 402 A | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.000 |
| 54 | Malla 111 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 508.847 |
| 55 | Malla 201 A | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.000 |
| 57 | Malla 311 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 229.650 |
| 60 | Malla 108 B | Subgerencia de Obras y Concesiones | 148.694 |
| 61 | Malla 107 B | Subgerencia de Obras y Concesiones | 510.220 |
| 62 | Malla 201 B | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.000 |
| 63 | Malla 102 B | Subgerencia de Obras y Concesiones | 558.988 |
| 65 | Malla 512 B | Subgerencia de Obras y Concesiones | 298.575 |
| 66 | Malla 120 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 330.540 |
| TOTAL |  |  | 14.433.892 |

PROYECTO 01

MALLA 101 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 101 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 2 | 3 | 95 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 02

MALLA101 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 101 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 03

MALLA 104

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 104

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/05/2009 | 7 | 0 | 1 | 14 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 04

MALLA 207/304

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 207/304

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/06/2004 | 31/05/2009 | 7 | 0 | 1 | 14 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 06

MALLA 401 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 401 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/0204 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 1 | 3 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 07

MALLA 401 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 401 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 2 | 3 | 95 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 08

MALLA 403

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 403

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 30/11/2009 | 7 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 09

MALLA 404

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 404

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/01/2007 | 7 | 0 | 25 | 13 | 62 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 10

MALLA 405 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 405 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 1 | 3 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 11

MALLA 405 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 405 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 2 | 3 | 95 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 12

MALLA 501

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 501

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/09/2004 | 31/08/2009 | 7 | 0 | 1 | 9 | 90 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 13

MALLA 502

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 502

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 2 | 3 | 95 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 14

MALLA 507

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 507

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 30/04/2009 | 7 | 0 | 1 | 17 | 82 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 15

MALLA 508

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 508

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 10/02/1998 | 31/07/2007 | 4 | 45 | 4 | 5 | 46 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 16

MALLA 503

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 503

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 1 | 3 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 17

MALLA 504

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 504

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 1 | 3 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 19

MALLA 406

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 406

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 21

MALLA 302

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 302

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/03/2004 | 28/02/2009 | 7 | 0 | 1 | 22 | 77 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 22

MALLA 303

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 303

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/12/2004 | 30/11/2009 | 7 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 23

MALLA 308

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 308

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 30/09/2009 | 7 | 0 | 1 | 7 | 92 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 24

MALLA 309

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 309

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/05/2004 | 7 | 0 | 1 | 15 | 84 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 25

MALLA 107 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 107 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 2 | 3 | 95 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 28

MALLA 512 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 512 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 2 | 3 | 95 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 29

MALLA 206

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 206

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 2 | 3 | 95 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 31

MALLA 209 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 209 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/09/2004 | 31/08/2009 | 7 | 0 | 1 | 9 | 90 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 32

MALLA 113

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 113

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/07/2009 | 7 | 0 | 1 | 11 | 88 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 33

MALLA 102 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 102 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 30/11/2009 | 7 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 34

MALLA 505

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 505

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 31/01/2004 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 35

MALLA 114

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 114

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 30/11/2009 | 7 | 0 | 2 | 3 | 95 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 36

MALLA 307

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 307

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 30/11/2009 | 7 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 37

MALLA 305

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 305

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 30/06/2009 | 7 | 0 | 1 | 12 | 87 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 38

MALLA 204

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 204

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/09/2004 | 31/08/2009 | 7 | 0 | 1 | 9 | 90 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 39

MALLA 301

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 301

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/03/2004 | 28/02/2009 | 7 | 0 | 1 | 22 | 77 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 40

MALLA 115

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 115

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 30/11/2009 | 7 | 0 | 2 | 3 | 95 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 41

MALLA 211

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 211

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/03/2004 | 28/02/2009 | 7 | 0 | 1 | 22 | 77 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 43

MALLA 312

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 312

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/06/2004 | 31/05/2009 | 7 | 0 | 1 | 15 | 84 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 44

MALLA 510

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 510

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/09/2004 | 31/08/2009 | 7 | 0 | 1 | 9 | 90 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 45

MALLA 210

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 210

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 30/09/2009 | 7 | 0 | 1 | 7 | 92 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 46

MALLA 506

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 506

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 30/11/2009 | 7 | 0 | 2 | 3 | 95 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 47

MALLA 208

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 208

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 2 | 3 | 95 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 48

MALLA 103

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 103

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/03/2004 | 28/02/2009 | 7 | 0 | 1 | 21 | 78 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 50

MALLA 108 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 108 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 30/09/2009 | 7 | 0 | 1 | 7 | 92 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 51

MALLA 106

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 106

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 30/06/2009 | 7 | 0 | 1 | 13 | 86 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 52

MALLA 109

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 109

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/07/2009 | 7 | 0 | 1 | 11 | 88 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 53

MALLA 402 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 402 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/03/2004 | 28/02/2009 | 7 | 0 | 1 | 21 | 78 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 54

MALLA 111

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 111

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 2 | 3 | 95 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 55

MALLA 201 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 201 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/03/2004 | 28/02/2009 | 7 | 0 | 1 | 22 | 77 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 57

MALLA 311

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 311

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/07/2009 | 7 | 0 | 1 | 11 | 88 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 60

MALLA 108 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 108 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 30/06/2009 | 7 | 0 | 1 | 13 | 86 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 61

MALLA 107 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 107 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 2 | 3 | 95 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 62

MALLA 201 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 201 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/09/2004 | 31/08/2009 | 7 | 0 | 1 | 9 | 90 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 63

MALLA 102 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 102 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 30/11/2009 | 7 | 0 | 2 | 3 | 95 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 65

MALLA 512 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 512 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 1 | 3 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 66

MALLA 120

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 120

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 1 | 3 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

SUBPROGRAMA 02

CREMA II (PRESTAMO 4295)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA

Este subprograma abarca un nuevo sistema de gestión del mantenimiento y ejecución de obras de recuperación, con financiamiento parcial del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Cada una de las mallas que integran el sistema constituye un proyecto en sí. Asimismo, contempla la segunda etapa del sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.).

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| METAS: |  |  |
| Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales | Kilómetro Rehabilitado | 8.620 |

LISTADO DE PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Malla 509 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 6.331.611 |
| 21 | Malla 105 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 8.154.075 |
| 30 | Malla 209 B | Subgerencia de Obras y Concesiones | 4.691.938 |
| 38 | Malla 402 B | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.673.016 |
| 39 | Malla 404 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 4.334.925 |
| 50 | Malla 123 B | Subgerencia de Obras y Concesiones | 6.512.729 |
| 51 | Malla 209 C | Subgerencia de Obras y Concesiones | 6.345.061 |
| 52 | Malla 332 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 6.854.734 |
| 53 | Malla 408 D | Subgerencia de Obras y Concesiones | 4.873.376 |
| 54 | Malla 437 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.371.115 |
| 55 | Malla 441 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 4.072.568 |
| 56 | Malla 533 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.490.469 |
| 57 | Malla 513 A | Subgerencia de Obras y Concesiones | 4.236.108 |
| 58 | Malla 513 B | Subgerencia de Obras y Concesiones | 4.689.424 |
| 59 | Malla 129 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 3.976.844 |
| 60 | Malla 606 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.547.749 |
| 67 | Malla 407 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 6.645.126 |
| 68 | Ruta 35 Malla 116 A | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.419.314 |
| 69 | Ruta 35 Malla 116 B | Subgerencia de Obras y Concesiones | 6.511.881 |
| 70 | Ruta 35 Malla 117 A | Subgerencia de Obras y Concesiones | 4.661.459 |
| 71 | Malla 202A Ruta A008-11 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 7.760.379 |
| 72 | Malla 202B Ruta A012-33-34-9 (O) - 9(S) | Subgerencia de Obras y Concesiones | 7.600.379 |
| 73 | Ruta 178 Malla 205 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 6.818.694 |
| 74 | Ruta 35 Malla 212 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 6.994.483 |
| 78 | Rutas 60 y 157 Malla 408 A | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.295.726 |
| 79 | Malla 408B Ruta 38-60 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.423.864 |
| 80 | Ruta 60 Malla 408 C | Subgerencia de Obras y Concesiones | 6.573.686 |
| 94 | Malla 215 Ruta 33 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.786.563 |
| 95 | Malla 216 Ruta 33 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 6.063.127 |
| 97 | Malla 117 B | Subgerencia de Obras y Concesiones | 6.058.322 |
| 98 | Malla 216 B Ruta 33 | Subgerencia de Obras y Concesiones | 5.484.924 |
| TOTAL |  |  | 180.253.669 |

PROYECTO 18

MALLA 509

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 509

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/03/2004 | 28/02/2009 | 7 | 0 | 21 | 24 | 55 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 21

MALLA 105

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 105

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/03/2004 | 28/02/2009 | 7 | 0 | 21 | 24 | 55 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 30

MALLA 209 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 209 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/03/2004 | 28/02/2009 | 7 | 0 | 21 | 25 | 54 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 38

MALLA 402 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 402 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/04/2004 | 31/03/2009 | 7 | 0 | 19 | 25 | 56 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 39

MALLA 404

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 404

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/04/2004 | 31/03/2009 | 7 | 0 | 19 | 25 | 56 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 50

MALLA 123 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 123 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/04/2004 | 31/03/2009 | 7 | 0 | 19 | 24 | 57 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 51

MALLA 209 C

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 209 C

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/04/2004 | 31/03/2009 | 7 | 0 | 19 | 24 | 57 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 52

MALLA 332

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 332

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/04/2004 | 31/03/2009 | 7 | 0 | 19 | 24 | 57 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 53

MALLA 408 D

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 408 D

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/04/2004 | 31/03/2009 | 7 | 0 | 19 | 25 | 56 | KILOMETRO REHABILITADO | 128 |

PROYECTO 54

MALLA 437

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 437

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/04/2004 | 31/03/2009 | 7 | 0 | 19 | 25 | 56 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 55

MALLA 441

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 441

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/04/2004 | 31/03/2009 | 7 | 0 | 19 | 25 | 56 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 56

MALLA 533

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 533

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/04/2004 | 31/03/2009 | 7 | 0 | 19 | 25 | 56 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 57

MALLA 513 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 513 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/04/2004 | 31/03/2009 | 7 | 0 | 19 | 25 | 56 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 58

MALLA 513 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 513 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/04/2004 | 31/03/2009 | 7 | 0 | 19 | 25 | 56 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 59

MALLA 129

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 129

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/05/2004 | 30/04/2009 | 4 | 0 | 17 | 26 | 57 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 60

MALLA 606

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 606

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/04/2004 | 31/03/2009 | 7 | 0 | 19 | 25 | 56 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 67

MALLA 407

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 407

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/04/2004 | 31/03/2009 | 7 | 0 | 19 | 25 | 56 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 68

RUTA 35 MALLA 116 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 35 MALLA 116 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/03/2004 | 28/02/2009 | 7 | 0 | 21 | 24 | 55 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 69

RUTA 35 MALLA 116 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 35 MALLA 116 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/03/2004 | 28/02/2009 | 7 | 0 | 21 | 24 | 55 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 70

RUTA 35 MALLA 117 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 35 MALLA 117 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/03/2004 | 28/02/2009 | 7 | 0 | 21 | 25 | 54 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 71

MALLA 202A RUTA A008-11

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 202A RUTA A008-11

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 32 | 28 | 40 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 72

MALLA 202B RUTA A012-33-34-9 (O) - 9(S)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 202B RUTA A012-33-34-9 (O) - 9(S)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 32 | 28 | 40 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 73

RUTA 178 MALLA 205

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 178 MALLA 205

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/04/2004 | 31/03/2009 | 7 | 0 | 19 | 24 | 57 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 74

RUTA 35 MALLA 212

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 35 MALLA 212

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/04/2004 | 31/03/2009 | 7 | 0 | 19 | 24 | 57 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 78

RUTAS 60 Y 157 MALLA 408 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTAS 60 Y 157 MALLA 408 A

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/04/2004 | 31/03/2009 | 7 | 0 | 19 | 25 | 56 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 79

MALLA 408B RUTA 38-60

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 408B RUTA 38-60

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/04/2004 | 31/03/2009 | 7 | 0 | 19 | 25 | 56 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 80

RUTA 60 MALLA 408 C

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

RUTA 60 MALLA 408 C

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/03/2004 | 28/02/2009 | 7 | 0 | 21 | 24 | 55 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 94

MALLA 215 RUTA 33

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 215 RUTA 33

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/03/2004 | 28/02/2009 | 7 | 0 | 21 | 24 | 55 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 95

MALLA 216 RUTA 33

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 216 A RUTA 33

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/03/2004 | 28/02/2009 | 7 | 0 | 21 | 24 | 55 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 97

MALLA 117 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 117 B

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/03/2004 | 28/02/2009 | 7 | 0 | 21 | 24 | 55 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 98

MALLA 216 B RUTA 33

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

OBRA  51

MALLA 216 B RUTA 33

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 31/12/ 2003 | PROG. 2004 | PROY. 2005 | RESTO DE LOS AÑOS | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| 01/03/2004 | 28/02/2009 | 7 | 0 | 21 | 24 | 55 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS  99

AMORTIZACION DE PRESTAMOS

Servicio Administrativo Financiero

604

__________________________________

| APLICACIONES FINANCIERAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G R U P O | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 304.090.000 |
| 0 | 0 | 9 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 304.090.000 |
| 0 | 0 | 9 | 11 | 7 |  |  |  |  | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 304.090.000 |
| 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 5 |  |  |  | Disminución de Préstamos a Largo Plazo | 304.090.000 |
| 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 5 | 9 |  | 23 | Préstamos Recibidos del Sector Externo | 304.090.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304.090.000 |

| FUENTES FINANCIERAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
| 37 |  |  |  | Obtención de Préstamos | 253.054.000 |
| 37 | 7 |  |  | De Instituciones Públicas Financieras | 14.760.000 |
| 37 | 7 | 2 |  | De Instituciones Públicas Financieras a Largo Plazo | 14.760.000 |
| 37 | 9 |  |  | Del Sector Externo | 238.294.000 |
| 37 | 9 | 2 |  | Del Sector Externo a Largo Plazo | 238.294.000 |
| 41 |  |  |  | Contribuciones Figurativas | 304.090.000 |
| 41 | 3 |  |  | Contribuciones para Aplicaciones Financieras | 304.090.000 |
| 41 | 3 | 1 |  | Contribuciones Adm. Central para Aplicaciones Financieras | 304.090.000 |
| 41 | 3 | 1 | 351 | MINISTERIO DE PLANIFIC. FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICOS | 304.090.000 |
| TOTAL |  |  |  |  | 557.144.000 |