ENTIDAD 106

COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES

__________________________________

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) es una agencia especializada que tiene a su cargo la ejecución del Plan Espacial Nacional, cuya primera versión -correspondiente al período 1995-2006- fuera aprobada por Decreto Nº 2076/94. La actividad espacial ha sido declarada como área científico-tecnológica de prioridad nacional, mientras que su desarrollo comporta una política de Estado explícita. Actualmente, se encuentra vigente la versión revisada de dicho Plan para el período 2004-2015, que fuera aprobada por el Decreto Nº 532/05.

Para la ejecución del Plan Espacial, la CONAE debe instrumentar la generación de Ciclos de Información Espacial Completos (CIE) para determinadas aplicaciones socio-económicas, actividad que comprende la generación, transmisión, procesamiento y utilización de la información espacial. De hecho, por Ciclo de Información Espacial Completo se entiende al conjunto de la información de origen espacial que, junto a información de otros orígenes, optimiza una determinada actividad socioeconómica.

Del conjunto de Ciclos posibles se han seleccionado -si bien esa selección continúa- aquéllos que benefician a sectores socioeconómicos de gran relevancia para el país, dado un conjunto de condiciones del entorno preestablecidas.

En este sentido, resulta significativo el CIE para el manejo de desastres naturales y antrópicos (gestión de emergencias), ya que se trata de una propuesta de avanzada, diferenciada del sector estrictamente ambiental, que se ha constituido en una herramienta fundamental para el Sistema Federal de Emergencias (SIFEM). En esta línea, se está desarrollando con la Agencia Espacial Italiana (ASI) el Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para el Manejo de Emergencias (SIASGE), que integra a la constelación ítalo-europea de satélites COSMO-SKYMED y a la Misión Argentina SAOCOM en un único sistema.

Finalmente, mediante el Decreto Nº 176/97 se instruyó a la CONAE para que encarase el desarrollo de Medios de Acceso al Espacio y Servicios de Lanzamiento, otorgándole a la tarea una relevancia similar a la relativa a los CIE.

A fin de concretar los objetivos referidos a los CIE, la CONAE ordena sus actividades en torno a cinco cursos de acción especificados en el Plan Espacial Nacional: a) infraestructura terrestre, b) sistemas satelitales, c) sistemas de información, d) acceso al espacio y e) desarrollo institucional y tareas de base. Durante 2006 se prevé desenvolver, con relación a cada uno de estos cursos de acción, las siguientes políticas:

-	Continuar con la construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos de Satélites en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, así como de la Antena Nº 5 que ampliará la facilidad de recepción y transmisión de datos de la Estación Terrena Córdoba; y comenzar la construcción de la Antena Multipropósito Nº 4 no bien se opte por Tierra del Fuego o la Antártida Argentina como ubicación.

-	Dar un fuerte impulso al Programa de “Formación Masiva de Usuarios” a través de la Planificación de las Actividades respectivas en el presente año para su formulación como proyecto específico.

-	Continuar recibiendo y procesando imágenes del satélite propio SAC-C y de los satélites de observación de terceros: ERS, SPOT, RADARSAT, SEAWIFFS, NOAA, GOES, LANDSAT 5 y 7, ENVISAT, IRS y EROS.

-	Proseguir con la operación del satélite SAC-C en el marco de la misión científica y de observación de la Tierra en la que el país se ha asociado con EEUU, Brasil, Italia, Francia y Dinamarca, que fuera iniciada con éxito a partir del lanzamiento del mencionado satélite en noviembre de 2000.

-	Seguir avanzando junto a la agencia espacial de Brasil en la configuración de la misión SAC-E (SABIA), según lo acordado por los presidentes de ambos países en abril de 2004, dando continuidad a las acciones emprendidas en 2002.

-	Continuar desarrollando mediante la construcción de sus componentes a la misión SAOCOM 1 A/B, que comprende el lanzamiento de dos satélites asociados y que fuera definida para su integración a la constelación ítalo-europea COSMO-SKYMED en el Sistema SIASGE, cuyo objetivo prioritario es el manejo de emergencias.

-	Avanzar en la construcción de la plataforma y la carga útil del SAOCOM 1A, así como con las tareas operativas del Proyecto SARAT -correspondiente a un Sistema SAR aerotransportado- llevado adelante con la cooperación de empresas y diversos entes del Sistema Científico Tecnológico Nacional, entre los que cabe citar a la Comisión Nacional de Energía Atómica, al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el Instituto Argentino de Radioastronomía, el Instituto Universitario Aeronáutico y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata.

-	Continuar con el desarrollo y construcción de la plataforma y la carga útil del satélite SAC-D-Aquarius desarrollado en cooperación con la NASA; en el desarrollo y construcción de los radiómetros, que constituyen parte de la carga útil argentina, participan el Instituto Argentino de Radioastronomía y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata.

-	Continuar con el desarrollo y construcción del satélite tecnológico y de observación de la tierra SARE-1, destinado a calificar en vuelo componentes y equipos que está desarrollando la CONAE y a colocar, entre otros instrumentos ópticos, una versión mejorada de la cámara de alta sensibilidad que actualmente vuela en el SAC-C.

-	Proseguir con las acciones orientadas a la recolección, recepción, transmisión y almacenamiento de información proveniente de sistemas espaciales, incluidos el desarrollo y la operación de sistemas de hardware y software, de redes informáticas y centros de documentación.

-	Continuar con todas las tareas en curso vinculadas al desarrollo de los sistemas de información correspondientes a los CIE del Plan Espacial Nacional.

-	Continuar desenvolviendo el curso de acción vinculado al acceso al espacio, que comprende todas aquellas actividades tendientes a la participación del país en el desarrollo de vehículos espaciales de nueva generación, particularmente para cubrir las necesidades futuras del Plan Espacial Nacional así como las de los países con los cuales Argentina se ha asociado.

-	Continuar con la fase de desarrollo de elementos de navegación, guiado y control y propulsión, especialmente a través de convenios con entes del Sistema Científico Tecnológico Nacional.

-	Realizar la prueba de motores de combustible líquido a escala intermedia.

-	Seguir propiciando la capitalización de Vehículo Espacial de Nueva Generación (VENG) S.A., así como la implementación del Acuerdo de Transferencia de Tecnología (ATT) entre la CONAE y dicha empresa.

-	Asegurar que los desarrollos propios vinculados al acceso al espacio sean llevados a cabo en un marco de completa transparencia, y en asociación con países que hayan adherido a las directrices del Régimen de Control de Tecnología Misilística (MTCR), particularmente con la República Federativa del Brasil.

-	Seguir realizando las tareas de base y de desarrollo institucional, estableciendo y profundizando las relaciones con otras Instituciones nacionales y del exterior para la promoción, difusión y aprovechamiento de técnicas y medios espaciales, o para el desarrollo de proyectos en colaboración y/o de cooperación internacional, especialmente los de carácter asociativo.

-	Continuar promoviendo la formación de la Agencia Espacial Regional.

-	Continuar desarrollando convenios con entes estatales y privados y procurar el afianzamiento de los proyectos de formación profesional.

-	Promover todos los acuerdos de cooperación posibles en el ámbito internacional con el objeto de facilitar el cumplimiento de los objetivos del Plan Espacial Nacional, privilegiando particularmente a aquellos que tengan lugar dentro de la región y del MERCOSUR.

-	Continuar con las actividades académicas de investigación y desarrollo del Instituto Gulich -creado en virtud de un acuerdo con la Universidad de Córdoba y apoyado especialmente por la Agencia Espacial Italiana (ASI)- centrando su actividad, en una primer etapa, en la “Gestión de Emergencias”, especialmente en la generación de capacidades de alerta muy temprana en el marco del Sistema Federal de Emergencias (SIFEM). Actualmente se está trabajando conjuntamente con el Gobierno y la Agencia Espacial Italiana en la cogestión y co-financiamiento ítalo- argentino del Instituto Gulich.

-	Proseguir con los trabajos sobre Epidemiología Panorámica en el marco del Acuerdo firmado con los Ministerios de Salud y Ambiente de la Nación y de Salud de las Provincias.

-	Extender la actividad de formación en el uso de la información espacial (desarrollada con la participación de los Ministerios nacionales de Economía y Producción y de Educación, Ciencia y Tecnología, a la vez que con sus correlativos en el ámbito de las provincias), abarcando la capacitación del personal docente involucrado, a fin de que hacia 2012 dos millones de niños y jóvenes de todo el país puedan utilizar información satelital para el desarrollo de sus actividades cotidianas.

I - GASTOS

| FINALIDADES Y FUNCIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN | FUN | DENOMINACION | IMPORTE |
| 3 |  | SERVICIOS SOCIALES | 84.631.766 |
| 3 | 5 | Ciencia y Técnica | 84.631.766 |
|  |  | SUBTOTAL | 84.631.766 |
| TOTAL |  |  | 84.631.766 |

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F.de F. | INCISO | DENOMINACION | IMPORTE |
| 11 |  | Tesoro Nacional | 63.711.766 |
| 11 | 1 | Gastos en Personal | 7.965.766 |
| 11 | 2 | Bienes de Consumo | 4.225.000 |
| 11 | 3 | Servicios No Personales | 9.029.000 |
| 11 | 4 | Bienes de Uso | 41.703.400 |
| 11 | 5 | Transferencias | 638.600 |
| 11 | 6 | Activos Financieros | 150.000 |
| 12 |  | Recursos Propios | 920.000 |
| 12 | 3 | Servicios No Personales | 920.000 |
| 22 |  | Crédito Externo | 20.000.000 |
| 22 | 4 | Bienes de Uso | 20.000.000 |
| TOTAL |  |  | 84.631.766 |

| CLASIFICACION ECONOMICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | DENOMINACION | IMPORTE |
| 2100 | Gastos Corrientes | 16.856.366 |
| 2120 | Gastos de Consumo | 14.397.766 |
| 2121 | Remuneraciones | 7.965.766 |
| 2122 | Bienes y Servicios | 6.432.000 |
| 2130 | Rentas de la Propiedad | 1.820.000 |
| 2133 | Derechos sobre Bienes Intangibles | 1.820.000 |
| 2170 | Transferencias Corrientes | 638.600 |
| 2171 | Al Sector Privado | 472.000 |
| 2172 | Al Sector Público | 66.600 |
| 2173 | Al Sector Externo | 100.000 |
| 2200 | Gastos de Capital | 67.775.400 |
| 2210 | Inversión Real Directa | 67.625.400 |
| 2211 | Formación Bruta de Capital Fijo | 66.587.400 |
| 2214 | Activos Intangibles | 1.038.000 |
| 2230 | Inversión Financiera | 150.000 |
| 2231 | Aportes de Capital | 150.000 |
| TOTAL |  | 84.631.766 |

II - RECURSOS

| RECURSOS POR RUBROS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
| 14 |  |  |  | Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas | 920.000 |
| 14 | 2 |  |  | Venta de Servicios | 920.000 |
| 14 | 2 | 1 |  | Servicios Varios de la Administración Nacional | 920.000 |
| 41 |  |  |  | Contribuciones Figurativas | 59.711.766 |
| 41 | 1 |  |  | Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes | 15.936.366 |
| 41 | 1 | 1 |  | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes | 15.936.366 |
| 41 | 1 | 1 | 307 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO | 15.936.366 |
| 41 | 2 |  |  | Contribuciones para Financiar Gastos de Capital | 43.775.400 |
| 41 | 2 | 1 |  | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital | 43.775.400 |
| 41 | 2 | 1 | 307 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO | 43.775.400 |
| TOTAL |  |  |  |  | 60.631.766 |

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Actividades Centrales |  | 9.889.366 |
| 02 | Actividades Comunes a los Programas 16 y 17 |  | 62.000 |
| 16 | Generación de Ciclos de Información Espacial Completos | Gerencia de Gestión Tecnológica | 73.503.400 |
| 17 | Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio | Dirección Ejecutiva y Técnica | 1.163.000 |
| 18 | Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen | Dirección Ejecutiva y Técnica | 14.000 |
| TOTAL |  |  | 84.631.766 |

CATEGORIA 01

ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero

106

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

En esta categoría programática se lleva adelante la coordinación de las acciones que se ejecutan a través de los diferentes programas. Para ello, se cuenta con una Dirección Ejecutiva y Técnica y un Directorio que centralizan y evalúan los resultados de la gestión.

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 9.876.366 |
| 0 | 0 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 9.876.366 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 7.965.766 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 |  |  |  | Personal Permanente | 7.179.769 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 |  | 21 | Retribución del Cargo | 4.459.507 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | Retribuciones que no hacen al Cargo | 882.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 |  | 21 | Sueldo Anual Complementario | 447.065 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 |  | 21 | Contribuciones Patronales | 1.391.197 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 4 |  |  | 21 | Asignaciones Familiares | 7.470 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 |  |  |  | Asistencia Social al Personal | 11.958 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 1 |  | 21 | Seguros de Riesgo de Trabajo | 11.958 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 |  |  |  | Personal contratado | 766.569 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 1 |  | 21 | Retribuciones por contratos Ley Nº 25.164 | 109.411 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 |  | 21 | Sueldo anual complementario | 11.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 5 |  | 21 | Contribuciones patronales | 27.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 7 |  | 21 | Contratos especiales | 619.158 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 157.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 1.336.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 |  |  | 21 | Servicios Básicos | 311.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 |  |  | 21 | Alquileres y Derechos | 36.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 251.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 55.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 5 |  |  | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 182.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 400.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 |  |  | 21 | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 12.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 9 |  |  | 21 | Otros Servicios | 89.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 79.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 70.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 5 |  |  | 22 | Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables | 6.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 8 |  |  | 22 | Activos Intangibles | 3.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 188.600 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 22.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 |  | 21 | Becas | 10.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 |  | 21 | Transf.para Activ. Cientificas o Académicas | 10.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 7 |  | 21 | Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro | 2.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 66.600 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 |  | 21 | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 66.600 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 9 |  |  |  | Transferencias al Exterior | 100.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 9 | 2 |  | 21 | Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes | 100.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 6 |  |  |  |  | Activos Financieros | 150.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 1 |  |  |  | Compra de acciones y participaciones de capital | 150.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 1 | 1 |  | 22 | Aportes de Capital a Empresas Privadas Nacionales | 150.000 |
| 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Remodelación de la Sede Central de la CNAE | 13.000 |
| 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 13.000 |
| 0 | 3 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 13.000 |
| 0 | 3 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 13.000 |
| 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 |  |  | 22 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 13.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.889.366 |

| DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | A C T - O B R | FIN | FUN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | U . G E O . | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividades Centrales | 188.600 |
| 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 188.600 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | Ciencia y Técnica | 188.600 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 188.600 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 188.600 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 22.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 |  |  | Becas | 10.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 |  | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 10.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 |  |  | Transf.para Activ. Cientificas o Académicas | 10.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | 2098 |  | Fundación Balseiro | 10.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | 2098 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 10.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 7 |  |  | Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro | 2.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 7 | 2132 |  | Asociación Física Argentina | 2.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 7 | 2132 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 2.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 66.600 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 6 | 1 |  |  | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 66.600 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 6 | 1 | 810 |  | Universidad Nacional de Córdoba | 66.600 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 6 | 1 | 810 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 66.600 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 |  |  |  | Transferencias al Exterior | 100.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 2 |  |  | Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes | 100.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 2 | 1426 |  | Comité de Investigación del Espacio-Cospar Committee On Spac | 68.900 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 2 | 1426 | 99 | No Clasificado | 68.900 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 2 | 1922 |  | Federación Internacional de Astronáutica | 25.500 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 2 | 1922 | 99 | No Clasificado | 25.500 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 2 | 1952 |  | Asoc. Europ. p/Difusion de las Act. Esp. y la Educacion | 5.600 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 2 | 1952 | 99 | No Clasificado | 5.600 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188.600 |

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Actividades Centrales | Dirección Ejecutiva y Técnica | 9.876.366 |
| Proyectos: |  |  |  |
| 03 | Remodelación de la Sede Central de la CNAE | Gerencia de Proyectos | 13.000 |
| TOTAL |  |  | 9.889.366 |

ACTIVIDAD 01

ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

|  | CANTIDAD DE |  |
| --- | --- | --- |
| CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
|  |  | CATEDRA |
| PERSONAL PERMANENTE |  |  |
| FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL |  |  |
| Presidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (vigencia hasta Mayo de | 1 |  |
| Vicepresidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (vigencia hasta | 1 |  |
| Miembro del Directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (vigencia | 6 |  |
| Auditor Interno CNAE | 1 |  |
| Subtotal Escalafón | 9 |  |
| PERSONAL DE LA COMISION NAC. DE ACTIV. ESPACIALES |  |  |
| A0 | 7 |  |
| A1A | 10 |  |
| A1B | 6 |  |
| A1C | 20 |  |
| A2A | 13 |  |
| A2B | 15 |  |
| A2C | 11 |  |
| A3A | 5 |  |
| A3B | 7 |  |
| A3C | 5 |  |
| A4A | 7 |  |
| A4B | 5 |  |
| A5A | 5 |  |
| A5B | 1 |  |
| A6A | 2 |  |
| B1 | 2 |  |
| B2 | 1 |  |
| Subtotal Escalafón | 122 |  |
| TOTAL ACTIVIDAD | 131 |  |

PROYECTO 03

REMODELACION DE LA SEDE CENTRAL DE LA CNAE

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

OBRA  51

REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA CNAE

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

# LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra |  |  |  |
| 51 | Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CNAE | Gerencia de Proyectos | 13.000 |

CATEGORIA 02

ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 16 Y 17

Servicio Administrativo Financiero

106

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

A través de esta categoría programática la Dirección Ejecutiva y Técnica de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), a cargo de Nuevas Líneas de Implementación de Acceso al Espacio, coordina y administra las relaciones internacionales y las asociaciones con diferentes países, para ello desarrolla acciones tendientes a:

- Avanzar con las respectivas agencias espaciales para que las misiones satelitales SABIA 3 con Brasil y la misión CESAR con España sean unificadas en una sola misión, en la medida en que las prestaciones básicas requeridas por los tres socios sean satisfechas.

- Implementar elementos de navegación, guiado, control y propulsión con el objetivo de desarrollar vehículos espaciales de nueva generación y cubrir las futuras necesidades del Plan Espacial Nacional y la de los países socios.

- Impulsar la formación de la Agencia Espacial del MERCOSUR, promoviendo acuerdos de cooperación nacional e internacional que faciliten la promoción, difusión y aprovechamiento de técnicas y medios espaciales, como así también, para el desarrollo de proyectos conjuntos.

- Continuar con el desarrollo de convenios con entes estatales y privados, además de afianzar la evolución de los proyectos de tele-educación, promoviendo en el ámbito internacional, todos los acuerdos de cooperación posibles que faciliten el cumplimiento de los objetivos del Plan Espacial Nacional, especialmente aquellos que correspondan al ámbito del MERCOSUR.

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 62.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 62.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 8.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 34.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 |  |  | 21 | Servicios Básicos | 11.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 |  |  | 21 | Alquileres y Derechos | 4.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 5.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 10.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 |  |  | 21 | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 4.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 20.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 15.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 8 |  |  | 22 | Activos Intangibles | 5.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.000 |

LISTADO DE ACTIVIDADES COMUNES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Actividades Comunes a los Programas 16 y 17 | Dirección Ejecutiva y Técnica | 62.000 |
| TOTAL |  |  | 62.000 |

PROGRAMA  16

GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE GESTION TECNOLOGICA

Servicio Administrativo Financiero

106

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El Plan Espacial Nacional (Decreto Nº 2076/94 y Decreto N 532/05 de aprobación de la actualización 2004-2015) se centra en la generación de Ciclos de Información Espacial Completos (CIEs) para determinadas actividades socioeconómicas. Los CIEs que se han diseñado hasta el momento y se consideran prioritarios, son los siguientes:

- Agropecuario

- Ambiental

- Geológico, Minero, Petrolero y Cartográfico

- Hidrológico

- Oceánico- Costero

- Emergencias y Catástrofes

En la versión revisada del Plan Espacial Nacional, los CIEs se formulan asi:

- Ciclo de  Información para las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales

- Ciclo de  Información para clima,hidrología y oceanografia

- Ciclo de  Información  para la gestión de emergencias

- Ciclo de Información para la vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales

- Ciclo de  Información para la cartografía, la geología, la producción minera y la planificación territorial.

- Ciclo de Información para la Gestión de Salud

Estos CIEs son completados por los Programas de Acciones Concertados (PAC), que corresponden a asociaciones estratégicas de CONAE con otros entes para determinadas aplicaciones particulares.

El programa incluye las siguientes actividades específicas:

- 	Generación y uso de la información de origen espacial.

- 	Operación de estaciones terrenas y prestación de servicios tecnológicos.

- Investigación, desarrollo y docencia en el Instituto Mario Gulich

Dichas actividades comprenden todas las acciones para recolectar, recibir, transmitir y almacenar información proveniente de sistemas espaciales, incluyendo el desarrollo y la operación de sistemas de hardware y software, de redes informáticas y centros de documentación que producen la información utilizada por terceros, sean ellos organismos públicos o entes privados.

Asimismo se proyectan tareas de desarrollo y construcción relacionadas con estaciones terrenas para seguimiento, telemetría y control, enlaces terrenos con satélites o vehículos espaciales, laboratorios para integración, ensayos y simulaciones y banco de ensayos para subsistemas de satélites o vehículos espaciales, como asi tambien dotar al Instituto Mario Gulich de la infraestructura necesaria para que pueda cumplir con su cometido.

Además se incluyen todas las misiones satelitales propias definidas en el Plan Espacial Nacional, lo que involucra la construcción de satélites y plataformas o estaciones espaciales, así como subsistemas para control, generación de energía, censado y comunicaciones y las cargas útiles correspondientes.

Dada la experiencia acumulada en el proyecto y construcción de satélites, se puede encarar con éxito un programa de satélites livianos, de hasta 2.000 kg para observación de la Tierra (teledetección), de comunicaciones, fines científicos y otros.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| METAS: |  |  |
| Capacitación | Persona Capacitada | 920 |
| Distribución de Datos Satelitales | Página de 2 KB | 95.000.000 |
| Distribución de Imágenes Satelitales | Imagen de 100 Mb | 18.060 |
| Distribución de Información Elaborada a partir de Imágenes Satelitales | Imagen de 100 Mb | 3.495 |

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.574.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 6.654.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 409.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 5.075.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 |  |  | 21 | Servicios Básicos | 515.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 |  |  | 21 | Alquileres y Derechos | 959.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 1.469.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.210.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 5 |  |  | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 441.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 150.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 |  |  | 21 | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 6.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 9 |  |  | 21 | Otros Servicios | 325.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 720.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 515.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 8 |  |  | 22 | Activos Intangibles | 205.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 450.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 450.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 |  | 21 | Becas | 450.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 920.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 920.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 |  |  | 21 | Alquileres y Derechos | 920.000 |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Infraestructura Terrestre | 20.700.000 |
| 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 20.700.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 4.483.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 2 |  |  |  | 22 | Bienes de Consumo | 332.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 612.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 3 |  |  | 22 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 44.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 115.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 |  |  | 22 | Pasajes y Viáticos | 453.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.539.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 600.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 2.652.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 8 |  |  | 22 | Activos Intangibles | 287.000 |
| 0 | 1 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 16.217.000 |
| 0 | 1 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 16.217.000 |
| 0 | 1 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.753.211 |
| 0 | 1 | 3 | 22 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 9.952.789 |
| 0 | 1 | 3 | 22 | 4 | 8 |  |  | 22 | Activos Intangibles | 511.000 |
| 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Misiones Satelitales | 41.206.400 |
| 0 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 41.206.400 |
| 0 | 2 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 40.133.400 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 2 |  |  |  | 22 | Bienes de Consumo | 3.215.000 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 1.651.000 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 |  |  | 22 | Servicios Básicos | 5.000 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 |  |  | 22 | Alquileres y Derechos | 15.000 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 |  |  | 22 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 3.000 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 600.000 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 5 |  |  | 22 | Servicios Comerciales y Financieros | 488.000 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 7 |  |  | 22 | Pasajes y Viáticos | 525.000 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 8 |  |  | 22 | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 15.000 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 35.267.400 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 35.267.400 |
| 0 | 2 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 1.073.000 |
| 0 | 2 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.073.000 |
| 0 | 2 | 3 | 22 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 1.073.000 |
| 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Infraestructura terrestre Etapa II | 4.013.000 |
| 0 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 4.013.000 |
| 0 | 4 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.303.000 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 65.000 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 5.000 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 7 |  |  | 22 | Pasajes y Viáticos | 60.000 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.238.000 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 1.238.000 |
| 0 | 4 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 2.710.000 |
| 0 | 4 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.710.000 |
| 0 | 4 | 3 | 22 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 2.710.000 |
| 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Subsistemas de propulsión de satélites | 5.000 |
| 0 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 5.000 |
| 0 | 5 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.000 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 5.000 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 5.000 |
| 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Satélite "SARE - 1" | 5.000 |
| 0 | 6 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 5.000 |
| 0 | 6 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.000 |
| 0 | 6 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 5.000 |
| 0 | 6 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 5.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.503.400 |

| DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | A C T - O B R | FIN | FUN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | U . G E O . | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Investigación, Desarrollo y Docencia en el Instituto Gulich | 450.000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 450.000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | Ciencia y Técnica | 450.000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 450.000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 450.000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 450.000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 |  |  | Becas | 450.000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 |  | 99 | No Clasificado | 450.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450.000 |

## LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Generación y Uso de la Información de Origen Espacial | Gerencia de Gestión Tecnológica | 2.132.000 |
| 02 | Operación Estaciones Terrenas y Prestación de Servicios Tecnológicos | Gerencia de Gestión Tecnológica | 4.893.000 |
| 03 | Investigación, Desarrollo y Docencia en el Instituto Gulich | Gerencia de Proyectos | 549.000 |
| Proyectos: |  |  |  |
| 01 | Infraestructura Terrestre | Gerencia de Proyectos | 20.700.000 |
| 02 | Misiones Satelitales | Gerencia de Proyectos | 41.206.400 |
| 04 | Infraestructura terrestre Etapa II | Gerencia de Proyectos y Gerencia de Gestión Tecnológica | 4.013.000 |
| 05 | Subsistemas de propulsión de satélites | Gerencia de Proyectos | 5.000 |
| 06 | Construcción Satélite "SARE - 1" | Gerencia de Proyectos | 5.000 |
| TOTAL |  |  | 73.503.400 |

PROYECTO 01

INFRAESTRUCTURA TERRESTRE

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

LISTADO DE ACTIVIDADES Y OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Desarrollo, Investigación y Control de las Acciones de Infraestructura Terrestre | Gerencia de Proyectos | 53.000 |
| Obras: |  |  |  |
| 51 | Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos | Gerencia de Proyectos | 13.260.000 |
| 52 | Construcción del Instituto Gulich | Gerencia de Proyectos | 1.134.000 |
| 55 | Construcción Antena Multipropósito Nº 3 | Gerencia de Proyectos | 5.000 |
| 56 | Construccion Antena Multiproposito Nº 4 | Gerencia de Proyectos | 4.392.000 |
| 57 | Automatización de la Estación Terrena Córdoba | Gerencia de Proyectos | 5.000 |
| 58 | Construcción de Antenas Educacionales | Gerencia de Proyectos | 1.336.000 |
| 59 | Construcción e Instalación de Antenas Regionales | Gerencia de Proyectos | 510.000 |
| 60 | Construcción e Instalación de Arrays Planos | Gerencia de Proyectos | 5.000 |
| TOTAL |  |  | 20.700.000 |

ACTIVIDAD 01

DESARROLLO, INVESTIGACION Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA TERRESTRE

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE INTEGRACION Y ENSAYOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2004 | Estim. 2005 | PROG. 2006 | PROY. 2007 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/1995 | 31/12/2007 | 4 | 58 | 2 | 16 | 24 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONSTRUCCION DEL INSTITUTO GULICH

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2004 | Estim. 2005 | PROG. 2006 | PROY. 2007 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/1995 | 31/12/2010 | 4 | 13 | 1 | 28 | 22 | 36 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

CONSTRUCCION ANTENA MULTUPROPOSITO Nº 3

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2004 | Estim. 2005 | PROG. 2006 | PROY. 2007 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/1999 | 31/12/2009 | 4 | 0 | 3 | 1 | 54 | 42 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

CONSTRUCCION ANTENA MULTIPROPOSITO Nº 4

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2004 | Estim. 2005 | PROG. 2006 | PROY. 2007 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2000 | 31/12/2007 | 4 | 0 | 1 | 97 | 2 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

AUTOMATIZACION DE LA ESTACION TERRENA CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2004 | Estim. 2005 | PROG. 2006 | PROY. 2007 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2000 | 31/12/2010 | 4 | 83 | 1 | 1 | 1 | 14 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

CONSTRUCCION DE ANTENAS EDUCACIONALES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2004 | Estim. 2005 | PROG. 2006 | PROY. 2007 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2000 | 31/12/2009 | 4 | 0 | 9 | 9 | 30 | 52 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  59

CONSTRUCCION E INSTALACION DE ANTENAS REGIONALES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2004 | Estim. 2005 | PROG. 2006 | PROY. 2007 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2000 | 31/12/2009 | 4 | 2 | 1 | 6 | 59 | 32 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  60

CONSTRUCCION E INSTALACION DE ARRAYS PLANOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2004 | Estim. 2005 | PROG. 2006 | PROY. 2007 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2000 | 31/12/2010 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 02

MISIONES SATELITALES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

LISTADO DE ACTIVIDADES Y OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Desarrollo, Investigación y Lanzamiento de Misiones Satelitales | Gerencia de Proyectos | 497.000 |
| Obras: |  |  |  |
| 52 | Misión SAOCOM | Gerencia de Proyectos | 36.957.400 |
| 53 | Misión SABIA | Gerencia de Proyectos | 2.652.000 |
| 54 | Misión CESAR | Gerencia de Proyectos | 1.100.000 |
| TOTAL |  |  | 41.206.400 |

ACTIVIDAD 01

DESARROLLO, INVESTIGACION Y LANZAMIENTO DE MISIONES SATELITALES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

OBRA  52

MISION SAOCOM

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2004 | Estim. 2005 | PROG. 2006 | PROY. 2007 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/1997 | 31/12/2009 | 4 | 61 | 6 | 5 | 10 | 18 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

MISION SABIA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2004 | Estim. 2005 | PROG. 2006 | PROY. 2007 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/1999 | 31/12/2012 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

MISION CESAR

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2004 | Estim. 2005 | PROG. 2006 | PROY. 2007 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/1999 | 31/12/2009 | 4 | 1 | 5 | 1 | 24 | 69 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 04

INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ETAPA II

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS Y GERENCIA DE GESTION TECNOLOGICA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Antena Multipropósito Nº 5 | Gerencia de Proyectos y Gerencia de Gestión Tecnológica | 4.008.000 |
| 52 | Antena Multipropósito Nº 6 | Gerencia de Proyectos y Gerencia de Gestión Tecnológica | 5.000 |
| TOTAL |  |  | 4.013.000 |

OBRA  51

ANTENA MULTIPROPOSITO Nº 5

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS Y GERENCIA DE GESTION TECNOLOGICA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2004 | Estim. 2005 | PROG. 2006 | PROY. 2007 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

ANTENA MULTIPROPOSITO Nº 6

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS Y GERENCIA DE GESTION TECNOLOGICA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2004 | Estim. 2005 | PROG. 2006 | PROY. 2007 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 1 | 45 | 54 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 05

SUBSISTEMAS DE PROPULSION DE SATELITES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE SUBSISTEMA DE PROPULSION DE SATELITES CALIFICADOS EN TIERRA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2004 | Estim. 2005 | PROG. 2006 | PROY. 2007 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 1 | 90 | 9 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 06

CONSTRUCCION SATELITE "SARE - 1"

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION SATELITE "SARE - 1"

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2004 | Estim. 2005 | PROG. 2006 | PROY. 2007 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2007 | 7 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROGRAMA  17

INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

Servicio Administrativo Financiero

106

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa tiene como base lo definido en el Decreto Nº 2.076/94 (Plan Espacial Nacional), el Decreto Nº 176/97 (Acceso al Espacio) y el Decreto Nº 532/05. Comprende las actividades que se realizan con el objetivo de que nuestro país asegure el lanzamiento de los satélites del Plan Espacial Nacional y participe en el desarrollo de vehículos espaciales de nueva generación, particularmente para cubrir las futuras necesidades del citado Plan.

El programa incluye como actividades aspecíficas:

-	Investigación y desarrollo de Sistemas Avanzados de Propulsión.

-	Investigación y desarrollo de Sistemas Avanzados de Navegación, Guiado y Control.

-	Desarrollo de etapas propulsadas (últimas etapas) de un lanzador satelital.

-	Desarrollo de sistemas vinculados a la producción de combustibles y comburentes.

Las realizaciones vinculadas al desarrollo propio y construcción del vehículo Inyector Satelital y su infraestructura de apoyo terrestre, se incluyen en dos obras denominadas - Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales - y - Configuración del Vehículo Espacial-.

El objetivo de la construcción de este Inyector Satelital requiere de la estructuración de la empresa VENG S.A., responsabilidad también de este programa.

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.142.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.142.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 96.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 213.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 3.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 130.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 5 |  |  | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 28.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 50.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 |  |  | 21 | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 2.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 833.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 806.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 8 |  |  | 22 | Activos Intangibles | 27.000 |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas | 21.000 |
| 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 21.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 21.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 2 |  |  |  | 22 | Bienes de Consumo | 6.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 8.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 8.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 7.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.163.000 |

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Investigación y Desarrollo de Sistemas Avanzados de Propiedad | Dirección Ejecutiva y Técnica | 267.000 |
| 02 | Investigación y Desarrollo de Sistemas Avanzados de Navegación, Guiado y Control | Dirección Ejecutiva y Técnica | 869.000 |
| 03 | Investigación y Desarrollo de Materiales para Estructuras Livianas Avanzadas | Dirección Ejecutiva y Técnica | 6.000 |
| Proyectos: |  |  |  |
| 01 | Construcción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas | Dirección Ejecutiva y Técnica | 21.000 |
| TOTAL |  |  | 1.163.000 |

PROYECTO 01

CONSTRUCCION DE INYECTOR SATELITAL PARA CARGAS UTILES LIVIANAS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

__________________________________

LISTADO DE ACTIVIDADES Y OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Dirección y Conducción del Proyecto | Dirección Ejecutiva y Técnica | 3.000 |
| Obras: |  |  |  |
| 51 | Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales | Dirección Ejecutiva y Técnica | 14.000 |
| 52 | Configuración de Vehículo Espacial | Dirección Ejecutiva y Técnica | 4.000 |
| TOTAL |  |  | 21.000 |

ACTIVIDAD 01

DIRECCION Y CONDUCCION DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

__________________________________

OBRA  51

FACILIDADES DE APOYO Y SUMINISTROS ESPECIALES

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2004 | Estim. 2005 | PROG. 2006 | PROY. 2007 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2000 | 31/12/2010 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 88 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONFIGURACION DE VEHICULO ESPACIAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2004 | Estim. 2005 | PROG. 2006 | PROY. 2007 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2000 | 31/12/2015 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROGRAMA  18

RECONVERSION DE LA PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

Servicio Administrativo Financiero

106

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) tiene a su cargo la reconversión de las instalaciones de la planta de producción de Falda del Carmen, provincia de Córdoba, para la producción de bienes y servicios de uso exclusivamente civil.

El programa encara la reconversión a través de cuatro mecanismos:

- 	Utilizar parte de las instalaciones para la actividad espacial: Centro Espacial Teófilo Tabanera e Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich, lo cual ha sido aprobado por Decreto Nº 2076/94, como parte del Plan Espacial Nacional 1995/2006, su versión revisada 2004 – 2015  fue aprobada por el Decreto Nº 532/05.

- 	Destinar parte de las instalaciones para promover la incubación de empresas de base tecnológica. Esta tarea se ha realizado en años anteriores, a través del Convenio suscripto con la Fundación EMPRETEC, de la que participan el Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación General Industrial (CGI) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

- Se analizan oportunidades para nuevos proyectos con el objetivo de reconvertir, para uso industrial civil, las facilidades de producción propiamente dichas. Esta tarea se encara con el criterio de aprovechar las instalaciones, servicios y equipos existentes en el predio y que dicho equipamiento asista a los proyectos con viabilidad demostrada de las empresas industriales interesadas y seleccionadas a dicho efecto. En este punto se centra el esfuerzo en emprendimientos para la pequeña y mediana empresa (PyMEs).

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 4.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 4.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 4.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 4.000 |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen | 10.000 |
| 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 10.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 10.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 2 |  |  |  | 22 | Bienes de Consumo | 2.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 8.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 8.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.000 |

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Desarrollo, Investigación y Control de Acciones para Reconversión de Planta | Dirección Ejecutiva y Técnica | 4.000 |
| Proyectos: |  |  |  |
| 01 | Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen | Dirección Ejecutiva y Técnica | 10.000 |
| TOTAL |  |  | 14.000 |

ACTIVIDAD 01

DESARROLLO, INVESTIGACION Y CONTROL DE ACCIONES PARA RECONVERSION DE PLANTA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

__________________________________

PROYECTO 01

RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

__________________________________

LISTADO DE ACTIVIDADES Y OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Dirección y Conducción del Proyecto | Dirección Ejecutiva y Técnica | 6.000 |
| Obras: |  |  |  |
| 51 | Reconversion Planta Industrial Falda del Carmen | Dirección Ejecutiva y Técnica | 4.000 |
| TOTAL |  |  | 10.000 |

ACTIVIDAD 01

DIRECCION Y CONDUCCION DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

__________________________________

OBRA  51

RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2004 | Estim. 2005 | PROG. 2006 | PROY. 2007 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2000 | 31/12/2010 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS  99

APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero

106

__________________________________

| APLICACIONES FINANCIERAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G R U P O | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10.599.000 |
| 0 | 0 | 9 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 10.599.000 |
| 0 | 0 | 9 | 11 | 6 |  |  |  |  | Activos Financieros | 10.599.000 |
| 0 | 0 | 9 | 11 | 6 | 8 |  |  |  | Inc. de Activos Diferidos y Adel. a Proveed. y Contratistas | 10.599.000 |
| 0 | 0 | 9 | 11 | 6 | 8 | 7 |  | 23 | Adelantos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo | 10.599.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.599.000 |

| FUENTES FINANCIERAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
| 35 |  |  |  | Disminución de Otros Activos Financieros | 4.000.000 |
| 35 | 7 |  |  | Adelantos a Proveedores y Contratistas | 4.000.000 |
| 35 | 7 | 2 |  | Adelantos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo | 4.000.000 |
| 37 |  |  |  | Obtención de Préstamos | 20.000.000 |
| 37 | 9 |  |  | Del Sector Externo | 20.000.000 |
| 37 | 9 | 2 |  | Del Sector Externo a Largo Plazo | 20.000.000 |
| 41 |  |  |  | Contribuciones Figurativas | 10.599.000 |
| 41 | 3 |  |  | Contribuciones para Aplicaciones Financieras | 10.599.000 |
| 41 | 3 | 1 |  | Contribuciones Adm. Central para Aplicaciones Financieras | 10.599.000 |
| 41 | 3 | 1 | 307 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO | 10.599.000 |
| TOTAL |  |  |  |  | 34.599.000 |

AVANCE FISICO DE OBRAS

Denominación de los códigos correspondientes a la Etapa de las Obras (ET):

1-Obra cuyo contrato se ha definido pero aún no se ha iniciado.

2-Obra cuyo contrato está en renegociación.

3-Obra cuyo contrato se ha renegociado pero aún no se ha iniciado.

4-Obra en curso.

5-Obra suspendida.

6-Obra terminada.

7-Obra a iniciar.

8-Obra no iniciada.