ENTIDAD 613

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), creado por la Ley N 24.583, es organizar, administrar y ejecutar en todo el territorio nacional la instrumentación de los Programas de Desarrollo de Infraestructura que deriven de las políticas nacionales referidas al sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Estas políticas y programas deberán comprender, armonizar, coordinar y promover todas las estrategias y acciones desarrolladas en ámbitos provinciales y/o municipales que estuvieren orientadas al mismo objetivo, fuesen ellas públicas o privadas.

Por lo tanto, la intervención del ENOHSA apunta a garantizar la prestación de un servicio esencial especialmente en aquellos sectores a los cuales no llega la actividad privada o no resulta seducida por la rentabilidad de la provisión del servicio general. Este compromiso constituye uno de los pilares de las políticas del Gobierno Nacional, ya que la inversión en infraestructura básica sanitaria se ubica en pie de igualdad junto a la atención de la salud, la educación y la seguridad.

En este sentido, el rol del Estado pasa por ejercer acciones concretas, ejecutando aquellas que tiendan al crecimiento equilibrado y equitativo, la generación de empleo, el desarrollo sustentable y el mayor bienestar de la población.

El objetivo central del ENHOSA es lograr la universalidad en la prestación de este servicio esencial, llegando al 90% de cobertura en servicios de provisión de agua potable y al 75% de cobertura en desagües cloacales (Metas de la Cumbre del Milenio) para el año 2015, partiendo de una cobertura en torno al 78,4 % en el primer caso, lo que representa a 7.700.000 argentinos sin servicio de Agua Potable, y del 42,5 % en el segundo, lo que significa 21.000.000 de habitantes sin acceso a redes cloacales. Adicionalmente, su accionar persigue de manera particular la reducción de enfermedades de origen hídrico-sanitario, tales como cólera, diarrea, hepatitis, etc.

Este desafío no concierne sólo al Estado sino a la sociedad en su conjunto, lo cual torna necesario un marco de cooperación permanente y acentuada entre el sector público y el sector privado, a los efectos de minimizar o reducir el déficit actual. En este sentido, las inversiones buscan distribuir equitativamente la provisión de los servicios, absorber el crecimiento vegetativo de la población y asegurar la sustentabilidad de los operadores existentes en lo que se refiere a mantenimiento, operación y aportes de nuevas tecnologías.

La población objetivo de las actividades del Ente, a la cual se aplican en forma prioritaria (no exclusiva) los recursos de sus distintos programas, está compuesta por aquellos sectores de la comunidad de menores recursos, o que están expuestos a una mayor vulnerabilidad o riesgo sanitario por falta de infraestructura de servicios básicos y/o contacto cotidiano con contextos ambientales particulares.

Para el cumplimiento de su misión el ENOHSA cuenta con distintas fuentes de financiamiento, a saber: fondos del Tesoro Nacional, crédito externo otorgado por los Organismos Multilaterales y recursos propios provenientes del recupero de créditos otorgados a los distintos sub-prestatarios.

En términos generales, la estrategia para el próximo año consiste en ir estructurando diversas modalidades y fuentes de financiamiento, de cara a una inversión relevante afrontada con los presupuestos de las distintas jurisdicciones. Esto permitirá disminuir la brecha de cobertura en el ámbito nacional, observando al mismo tiempo la equidad territorial, y ubicando en el centro de la escena a todos y cada uno de los argentinos, sin ningún tipo de exclusión.

En este marco, las actividades del Ente durante 2007 se dirigirán a:

- Intervenir en la actual coyuntura en aquellos aspectos en los que los actores distintos al Estado no tienen capacidad para concretar las políticas planificadas para el sector de Agua Potable y Saneamiento.

- Beneficiar, a través de recursos aplicados por el ENOHSA, a numerosos usuarios nuevos de servicios, básicamente brindando la provisión de agua potable, en la perspectiva de universalizar la prestación.

- Continuar desarrollando proyectos estratégicos y especiales llevados a cabo por el propio Organismo a fin de mejorar ostensiblemente la calidad de vida y/o ambiental de la población que hoy accede a servicios globalmente deficientes.

- Continuar potenciando el control de gestión interno tornando más transparentes los mecanismos de obtención, aplicación y control del uso de los recursos públicos en función de los objetivos y políticas que se definan, a través de la instrumentación de indicadores de gestión objetivos, cuantificables y periódicos.

- Asegurar tanto la reducción de la vulnerabilidad sanitaria de grupos de bajos recursos como la inclusión de personas marginadas al mercado de trabajo a través del Plan Agua más Trabajo, que tiene por objetivo brindar agua potable de fuente segura por red a la periferia carenciada de las grandes urbanizaciones, a partir de la conformación de cooperativas de trabajo especializadas en ejecución de redes. Para 2006 se prevé el abastecimiento de agua potable a 800.000 usuarios nuevos, la incorporación al circuito laboral de más de 5.000 ciudadanos desocupados y la extensión del plan a otras provincias del país.

- Incrementar significativamente la intervención del Estado Nacional a efectos de cumplir con las políticas en materia de cobertura de saneamiento básico, reduciendo considerablemente el porcentaje de argentinos sin servicios de agua potable y de alcantarillado cloacal y mejorando así ostensiblemente los indicadores sanitarios. Para ello se impulsará el Programa de Obras de Saneamiento en Áreas con Riesgo Sanitario (PROARSA), destinado a financiar la infraestructura de saneamiento para áreas carenciadas y en riesgo sanitario a través del otorgamiento de subsidios a Gobiernos provinciales o municipales. Conforme a la normativa vigente, los subsidios otorgados poseen un procedimiento acordado de rendición que garantiza la aplicación de los fondos al destino previsto.

- Asistir técnica y financieramente a Entes Prestadores de Servicios Sanitarios y Entes de Regulación y Control de Servicios a través del otorgamiento de Préstamos para Obras Menores de Saneamiento (PROMES), destinados a la realización de inversiones en materia de saneamiento básico de pequeña y mediana envergadura (preparación de estudios y diseños, construcción, ampliación y mejoramiento de obras de abastecimiento de agua potable y desagües cloacales de corto plazo de ejecución). Confeccionar los contratos de préstamo y resoluciones pertinentes y efectuar su control y seguimiento a fin de asegurar la correspondencia entre los desembolsos que se autoricen y el ritmo de las inversiones, según el avance de obra previsto en cada caso.

- Mantener, en relación a los PROMES, líneas de crédito adaptadas a la realidad del país, promoviendo la solución de la problemática actual sin afectar la prestación de los servicios (como es sabido, la salida de la convertibilidad afectó seriamente al sector al modificar las condiciones financieras de los Entes Subprestatarios para hacer frente a la devolución de las obligaciones contraídas).

- Diseñar un plan de obras que contemple la ejecución, por parte del organismo o de terceros, de las obras de infraestructura de saneamiento básico que la Secretaría de Obras Públicas determine como estratégicamente prioritarias dentro del Plan de Gobierno. A partir del dictado del Decreto N 1.173/04, fueron otorgadas al ENOHSA las facultades y obligaciones fijadas en el ámbito de su competencia por la Ley N 13.064 (Nuevo Régimen de Obras Públicas) y sus modificatorias, en materia de contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra pública, así como de adquisición de materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destinados a ellas. A título de referencia, pueden mencionarse proyectos en áreas de promoción turística, para la preservación de la calidad ambiental, para la resolución de problemas crónicos de provisión de agua o desagües cloacales en comunidades importantes, y proyectos destinados a resolver problemas crónicos de falta de calidad en la fuente.

- Encarar las acciones necesarias a fin de garantizar el financiamiento de las inversiones en el sector de agua potable y saneamiento, imprescindibles para absorber el crecimiento vegetativo de la demanda e incrementar paulatinamente los niveles de cobertura, con énfasis en las áreas carenciadas o con alto riesgo hidrosanitario.

- Proseguir con la coordinación con otras jurisdicciones a fin de mejorar el aprovechamiento de los recursos financieros. Se pueden citar como ejemplos el Programa de Municipios, que apunta a que éstos prioricen la ejecución de infraestructura de desagües cloacales, y el Programa de Saneamiento de la Provincia de Buenos Aires, que está siendo acordado directamente por la provincia con el BIRF mientras se coordinan las acciones respectivas.

I - GASTOS

| FINALIDADES Y FUNCIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN | FUN | DENOMINACION | IMPORTE |
| 3 |  | SERVICIOS SOCIALES | 400.144.161 |
| 3 | 8 | Agua Potable y Alcantarillado | 400.144.161 |
| 5 |  | DEUDA PUBLICA | 32.308.000 |
| 5 | 1 | Servicio de la Deuda Pública | 32.308.000 |
|  |  | SUBTOTAL | 432.452.161 |
| TOTAL |  |  | 432.452.161 |

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F.de F. | INCISO | DENOMINACION | IMPORTE |
| 11 |  | Tesoro Nacional | 373.170.020 |
| 11 | 1 | Gastos en Personal | 3.036.020 |
| 11 | 3 | Servicios No Personales | 1.226.000 |
| 11 | 4 | Bienes de Uso | 278.598.000 |
| 11 | 5 | Transferencias | 87.929.000 |
| 11 | 7 | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 2.381.000 |
| 12 |  | Recursos Propios | 55.719.990 |
| 12 | 1 | Gastos en Personal | 2.957.990 |
| 12 | 2 | Bienes de Consumo | 220.000 |
| 12 | 3 | Servicios No Personales | 4.139.000 |
| 12 | 4 | Bienes de Uso | 200.000 |
| 12 | 5 | Transferencias | 18.276.000 |
| 12 | 7 | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 29.927.000 |
| 22 |  | Credito Externo | 3.562.151 |
| 22 | 1 | Gastos en Personal | 189.408 |
| 22 | 3 | Servicios No Personales | 52.500 |
| 22 | 5 | Transferencias | 3.320.243 |
| TOTAL |  |  | 432.452.161 |

| CLASIFICACION ECONOMICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | DENOMINACION | IMPORTE |
| 2100 | Gastos Corrientes | 43.182.918 |
| 2120 | Gastos de Consumo | 10.874.918 |
| 2121 | Remuneraciones | 6.183.418 |
| 2122 | Bienes y Servicios | 4.681.500 |
| 2123 | Impuestos Indirectos | 10.000 |
| 2130 | Rentas de la Propiedad | 32.128.000 |
| 2131 | Intereses | 32.128.000 |
| 2170 | Transferencias Corrientes | 180.000 |
| 2171 | Al Sector Privado | 100.000 |
| 2172 | Al Sector Público | 80.000 |
| 2200 | Gastos de Capital | 389.269.243 |
| 2210 | Inversión Real Directa | 279.924.000 |
| 2211 | Formación Bruta de Capital Fijo | 279.898.000 |
| 2214 | Activos Intangibles | 26.000 |
| 2220 | Transferencias de Capital | 109.345.243 |
| 2222 | Al Sector Público | 109.345.243 |
| TOTAL |  | 432.452.161 |

II - RECURSOS

| RECURSOS POR RUBROS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
| 16 |  |  |  | Rentas de la Propiedad | 55.849.724 |
| 16 | 1 |  |  | Intereses por Préstamos | 55.849.724 |
| 16 | 1 | 2 |  | Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera | 55.849.724 |
| 41 |  |  |  | Contribuciones Figurativas | 373.170.020 |
| 41 | 1 |  |  | Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes | 5.587.020 |
| 41 | 1 | 1 |  | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes | 5.587.020 |
| 41 | 1 | 1 | 354 | MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC | 5.587.020 |
| 41 | 2 |  |  | Contribuciones para Financiar Gastos de Capital | 367.583.000 |
| 41 | 2 | 1 |  | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital | 367.583.000 |
| 41 | 2 | 1 | 354 | MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC | 367.583.000 |
| TOTAL |  |  |  |  | 429.019.744 |

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 432.452.161 |
| TOTAL |  |  | 432.452.161 |

PROGRAMA  20

ASISTENCIA TECNICO - FINANCIERA PARA SANEAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

Servicio Administrativo Financiero

613

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El propósito del programa es identificar, desarrollar y canalizar fuentes de financiamiento destinadas a la rehabilitación, optimización, ampliación y construcción de los servicios de agua potable y desagües cloacales.

Está previsto el desarrollo de acciones de promoción, capacitación y asistencia técnica destinadas a los distintos actores que participan en el sector, tanto de carácter público como privado.

Por otra parte, se asistirá al financiamiento de los procesos de concesión y privatización de los servicios de agua potable y saneamiento básico y a los requerimientos de extensión de los mismos.

Asimismo, se prevé implementar la federalización del Plan Agua más Trabajo que ha tenido un exitoso desarrollo durante el ejercicio precedente, insertando al mercado laboral a desocupados y beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar. A su vez, continuará la ejecución de los proyectos especiales y aquellos correspondientes a los programas “Obras Menores de Saneamiento” (PROMES) y “Saneamiento en Areas de Riesgo Sanitario” (PROARSA).

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| METAS: |  |  |
| Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo | Obra Habilitada | 80 |
| Habilitación de Obras en Zonas Carenciadas - PROSAC-PROARSA | Obra Habilitada | 90 |
| Habilitación de Obras Menores de Saneamiento | Obra Habilitada | 12 |

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 120.420.161 |
| 0 | 0 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 91.065.020 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 3.036.020 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 |  |  |  | Personal Permanente | 2.919.750 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 |  | 21 | Retribución del Cargo | 1.460.280 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | Retribuciones que no hacen al Cargo | 513.207 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 |  | 21 | Sueldo Anual Complementario | 217.734 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 |  | 21 | Contribuciones Patronales | 579.332 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 7 |  | 21 | Complementos | 149.197 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 4 |  |  | 21 | Asignaciones Familiares | 14.180 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 |  |  |  | Asistencia Social al Personal | 102.090 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 1 |  | 21 | Seguros de Riesgo de Trabajo | 60.335 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 9 |  | 21 | Otras Asistencias Sociales al Personal | 41.755 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 100.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 100.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 87.929.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 40.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 |  | 21 | Transf.para Activ. Cientificas o Académicas | 40.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 30.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 |  | 21 | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 30.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 87.859.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 8 | 1 |  | 22 | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 63.684.452 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 8 | 6 |  | 22 | Transferencias a Gobiernos Municipales | 24.174.548 |
| 0 | 0 | 3 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 25.792.990 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 2.957.990 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 |  |  |  | Personal Permanente | 1.794.050 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 |  | 21 | Retribución del Cargo | 1.139.567 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | Retribuciones que no hacen al Cargo | 217.658 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 |  | 21 | Sueldo Anual Complementario | 59.354 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 |  | 21 | Contribuciones Patronales | 285.984 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 |  | 21 | Complementos | 91.487 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 8 |  |  |  | Personal contratado | 1.163.940 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 8 | 1 |  | 21 | Retribuciones por contratos | 886.710 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 8 | 3 |  | 21 | Sueldo anual complementario | 66.810 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 8 | 5 |  | 21 | Contribuciones patronales | 210.420 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 220.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 4.139.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 1 |  |  | 21 | Servicios Básicos | 275.500 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 |  |  | 21 | Alquileres y Derechos | 429.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 331.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.494.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 5 |  |  | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 200.500 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 182.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 8 |  |  | 21 | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 195.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 |  |  | 21 | Otros Servicios | 1.032.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 200.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 154.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 5 |  |  | 22 | Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables | 20.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 |  |  | 22 | Activos Intangibles | 26.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 18.276.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 60.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 |  | 21 | Transf.para Activ. Cientificas o Académicas | 40.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | 7 |  | 21 | Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro | 20.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 50.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 |  | 21 | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 50.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 18.166.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 8 | 1 |  | 22 | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 18.166.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Credito Externo | 3.562.151 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 189.408 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 8 |  |  |  | Personal contratado | 189.408 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 8 | 7 |  | 21 | Contratos especiales | 189.408 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 52.500 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 52.500 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 3.320.243 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 3.320.243 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 5 | 8 | 1 |  | 22 | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 3.320.243 |
| 0 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 32.308.000 |
| 0 | 0 | 5 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.381.000 |
| 0 | 0 | 5 | 11 | 7 |  |  |  |  | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 2.381.000 |
| 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 2 |  |  |  | Servicio de la Deuda en Moneda Extranjera | 100.000 |
| 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 2 | 8 |  | 21 | Com. y Otros Gastos Deuda en Moneda Extranjera Largo Plazo | 100.000 |
| 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 3 |  |  |  | Intereses por Préstamos Recibidos | 2.281.000 |
| 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 3 | 9 |  | 21 | Intereses de Préstamos del Sector Externo | 2.281.000 |
| 0 | 0 | 5 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 29.927.000 |
| 0 | 0 | 5 | 12 | 7 |  |  |  |  | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 29.927.000 |
| 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 2 |  |  |  | Servicio de la Deuda en Moneda Extranjera | 80.000 |
| 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 2 | 8 |  | 21 | Com. y Otros Gastos Deuda en Moneda Extranjera Largo Plazo | 80.000 |
| 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 3 |  |  |  | Intereses por Préstamos Recibidos | 29.847.000 |
| 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 3 | 9 |  | 21 | Intereses de Préstamos del Sector Externo | 29.847.000 |
| 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Construc. Planta Depuradora Cloacal Hurlingh.-Morón-Ituz. | 19.920.237 |
| 0 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 19.920.237 |
| 0 | 2 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 19.920.237 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 85.000 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 85.000 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 19.835.237 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 19.835.237 |
| 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Planta Potabilizadora, ampliación y opt. y sist de captación | 29.103.558 |
| 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 29.103.558 |
| 0 | 3 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 29.103.558 |
| 0 | 3 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 140.000 |
| 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 140.000 |
| 0 | 3 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 28.963.558 |
| 0 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 28.963.558 |
| 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Rehab. y ampl. planta depuradora cloacal Bella Vista- Bs As | 8.631.415 |
| 0 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 8.631.415 |
| 0 | 4 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 8.631.415 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 6.862 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 6.862 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 8.624.553 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 8.624.553 |
| 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Colector Cloacal y Planta Depuradora Lgo S.Roque-C.Paz-Cba | 27.309.750 |
| 0 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 27.309.750 |
| 0 | 5 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 27.309.750 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 13.101 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 13.101 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 27.296.649 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 27.296.649 |
| 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Acueducto Trelew-Puerto Madryn (PM - Chubut) | 14.745.213 |
| 0 | 6 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 14.745.213 |
| 0 | 6 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 14.745.213 |
| 0 | 6 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 11.611 |
| 0 | 6 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 11.611 |
| 0 | 6 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 14.733.602 |
| 0 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 14.733.602 |
| 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As | 7.323 |
| 0 | 7 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.323 |
| 0 | 7 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.323 |
| 0 | 7 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.323 |
| 0 | 7 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.323 |
| 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As. | 19.126.865 |
| 0 | 8 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 19.126.865 |
| 0 | 8 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 19.126.865 |
| 0 | 8 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 90.000 |
| 0 | 8 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 90.000 |
| 0 | 8 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 19.036.865 |
| 0 | 8 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 19.036.865 |
| 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs As. | 24.540.227 |
| 0 | 9 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 24.540.227 |
| 0 | 9 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 24.540.227 |
| 0 | 9 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 55.000 |
| 0 | 9 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 55.000 |
| 0 | 9 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 24.485.227 |
| 0 | 9 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 24.485.227 |
| 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Constr.de Acueductos p/ 25 Pozos El Pato Berazategui Bs As | 172.600 |
| 0 | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 172.600 |
| 0 | 10 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 172.600 |
| 0 | 10 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 20.000 |
| 0 | 10 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 20.000 |
| 0 | 10 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 152.600 |
| 0 | 10 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 152.600 |
| 0 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Cloaca Máxima y Planta Depuradora La Ríoja | 4.247.851 |
| 0 | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 4.247.851 |
| 0 | 11 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 4.247.851 |
| 0 | 11 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 30.000 |
| 0 | 11 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 30.000 |
| 0 | 11 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.217.851 |
| 0 | 11 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.217.851 |
| 0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Planta de Trat. de Líq. Cloacales Chascomús Bs AS | 2.584.891 |
| 0 | 12 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 2.584.891 |
| 0 | 12 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.584.891 |
| 0 | 12 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 70.000 |
| 0 | 12 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 70.000 |
| 0 | 12 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.514.891 |
| 0 | 12 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.514.891 |
| 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | Cloacas y Depuradoras Lago San Roque - Cosquín - Sta. María | 9.964.899 |
| 0 | 13 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 9.964.899 |
| 0 | 13 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 9.964.899 |
| 0 | 13 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 70.000 |
| 0 | 13 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 70.000 |
| 0 | 13 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 9.894.899 |
| 0 | 13 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 9.894.899 |
| 0 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Acueducto La Laguna Laboulaye Córdoba | 206.531 |
| 0 | 14 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 206.531 |
| 0 | 14 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 206.531 |
| 0 | 14 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 60.246 |
| 0 | 14 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 60.246 |
| 0 | 14 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 146.285 |
| 0 | 14 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 146.285 |
| 0 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Optimiz. y Rehabilitación Planta de Tratam. de Desagües | 57.359 |
| 0 | 15 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 57.359 |
| 0 | 15 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 57.359 |
| 0 | 15 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 50.000 |
| 0 | 15 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 50.000 |
| 0 | 15 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 15 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Optimización de Sist. de Distrib. de agua potable Formosa | 27.463.825 |
| 0 | 16 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 27.463.825 |
| 0 | 16 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 27.463.825 |
| 0 | 16 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 60.000 |
| 0 | 16 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 60.000 |
| 0 | 16 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 27.403.825 |
| 0 | 16 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 27.403.825 |
| 0 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa | 4.508.938 |
| 0 | 17 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 4.508.938 |
| 0 | 17 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 4.508.938 |
| 0 | 17 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 48.000 |
| 0 | 17 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 48.000 |
| 0 | 17 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.460.938 |
| 0 | 17 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.460.938 |
| 0 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | Obra Distrib. Agua Potable Desierto Lavallino Mza. | 83.359 |
| 0 | 18 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 83.359 |
| 0 | 18 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 83.359 |
| 0 | 18 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 76.000 |
| 0 | 18 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 76.000 |
| 0 | 18 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 18 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú Misiones | 3.589.271 |
| 0 | 19 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 3.589.271 |
| 0 | 19 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 3.589.271 |
| 0 | 19 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 40.000 |
| 0 | 19 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 40.000 |
| 0 | 19 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.549.271 |
| 0 | 19 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.549.271 |
| 0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Acueducto V. Regina Río Negro | 1.222.597 |
| 0 | 20 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.222.597 |
| 0 | 20 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.222.597 |
| 0 | 20 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 40.000 |
| 0 | 20 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 40.000 |
| 0 | 20 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.182.597 |
| 0 | 20 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.182.597 |
| 0 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Planta Depuradora y Redes Cloacales G. Mosconi Salta | 3.283.550 |
| 0 | 21 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 3.283.550 |
| 0 | 21 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 3.283.550 |
| 0 | 21 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 20.180 |
| 0 | 21 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 20.180 |
| 0 | 21 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.263.370 |
| 0 | 21 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.263.370 |
| 0 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Planta Tratam. Cloacales Subsistema Rawson San Juan | 20.840.944 |
| 0 | 22 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 20.840.944 |
| 0 | 22 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 20.840.944 |
| 0 | 22 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 120.000 |
| 0 | 22 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 120.000 |
| 0 | 22 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 20.720.944 |
| 0 | 22 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 20.720.944 |
| 0 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. de Acueducto Centro Oeste Sta. Fe | 44.058.202 |
| 0 | 23 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 44.058.202 |
| 0 | 23 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 44.058.202 |
| 0 | 23 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 20.000 |
| 0 | 23 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 20.000 |
| 0 | 23 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 44.038.202 |
| 0 | 23 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 44.038.202 |
| 0 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Pta.Depuradora, Remodelación y Cañerías Colectoras | 9.213.656 |
| 0 | 24 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 9.213.656 |
| 0 | 24 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 9.213.656 |
| 0 | 24 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 9.213.656 |
| 0 | 24 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 9.213.656 |
| 0 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. 9 Perforaciones Agua Potable Tandil Bs As | 3.006.352 |
| 0 | 25 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 3.006.352 |
| 0 | 25 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 3.006.352 |
| 0 | 25 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.006.352 |
| 0 | 25 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.006.352 |
| 0 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | Optimización de Sistema de Desagües El Maitén - Chubut | 7.359 |
| 0 | 26 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 26 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 26 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 26 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut | 7.359 |
| 0 | 27 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 27 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 27 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 27 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. de Acueducto L del Tafí - Tucumán | 7.359 |
| 0 | 28 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 28 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 28 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 28 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 29 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs As | 14.718 |
| 0 | 29 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 14.718 |
| 0 | 29 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 14.718 |
| 0 | 29 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 14.718 |
| 0 | 29 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 14.718 |
| 0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca | 14.718 |
| 0 | 30 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 14.718 |
| 0 | 30 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 14.718 |
| 0 | 30 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 14.718 |
| 0 | 30 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 14.718 |
| 0 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | C. Acueducto L.Blanco-Pampa del Infierno-C.del Bermejo-Chaco | 7.359 |
| 0 | 31 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 31 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 31 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 31 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | Sist. Agua Potable San Salvador de Jujuy y Otras - Jujuy | 7.359 |
| 0 | 32 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 32 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 32 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 32 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 33 |  |  |  |  |  |  |  | Ampliación Acueducto El Cadillal - Tucumán | 7.359 |
| 0 | 33 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 33 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 33 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 33 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 34 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. de Acueducto Centro Oeste Chaqueño | 7.359 |
| 0 | 34 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 34 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 34 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 34 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 35 |  |  |  |  |  |  |  | Optimización de Desagües Cloacales Trelew - Chubut | 7.359 |
| 0 | 35 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 35 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 35 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 35 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | Obras Integral Desagües y Tratamientos Cloacales | 7.359 |
| 0 | 36 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 36 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 36 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 36 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 37 |  |  |  |  |  |  |  | Ampliación Colectora Gral y Planta Depuradora | 7.359 |
| 0 | 37 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 37 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 37 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 37 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 38 |  |  |  |  |  |  |  | Sist.de Desagües Cloacales M.Clavero-Villa C.Brochero Cba | 7.359 |
| 0 | 38 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 38 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 38 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 38 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 39 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. de Acueducto Regional Oeste Entrerriano | 7.359 |
| 0 | 39 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 39 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 39 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 39 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Planta Potabilizadora de Agua y Red Cloacal | 7.359 |
| 0 | 40 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 40 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 40 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 40 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 41 |  |  |  |  |  |  |  | Optimización Sist.de Desagües Cloacales Ciudad de Formosa | 7.359 |
| 0 | 41 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 41 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 41 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 41 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 42 |  |  |  |  |  |  |  | Optimización de Sist. Provisión y Distrib. de Agua Potable | 7.359 |
| 0 | 42 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 42 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 42 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 42 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 43 |  |  |  |  |  |  |  | Acueducto Río Colorado La Pampa Convenio Ley 25.565 art. 96 | 7.359 |
| 0 | 43 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 43 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 43 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 43 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 44 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. de Sistema Integ Desagües Cloac Colonia Segovia | 7.359 |
| 0 | 44 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 44 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 44 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 44 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | Optimización de Sistema de Desagües Cloacales Ing. Cipoletti | 7.359 |
| 0 | 45 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 45 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 45 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 45 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 46 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. del Plan Director de Desagües Cloacales | 7.359 |
| 0 | 46 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 46 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 46 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 46 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 47 |  |  |  |  |  |  |  | Obra Sistema Cloacal Ciudad de Malargüe - Mendoza | 7.359 |
| 0 | 47 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 47 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 47 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 47 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 48 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. de Acueducto Sur Salta | 7.359 |
| 0 | 48 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 48 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 48 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 48 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 49 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. del Acueducto del Este - San Luis | 7.359 |
| 0 | 49 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 49 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 49 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 49 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. del Acueducto Norte - Santa Fe | 7.359 |
| 0 | 50 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 50 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 50 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 50 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 51 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. del Acueducto Sur - Santa Fe | 7.359 |
| 0 | 51 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 51 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 51 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 51 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 52 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Agua Potable en 9 de Julio y San Cristóbal | 7.359 |
| 0 | 52 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 52 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 52 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 52 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 53 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. de Cloaca y Colectores Cloacales | 7.359 |
| 0 | 53 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 53 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 53 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 53 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 54 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Desagües Cloacales - Río Grande - Chacra | 7.359 |
| 0 | 54 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 54 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 54 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 54 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 55 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Planta de Tratamiento de Agua en Tohuin | 7.359 |
| 0 | 55 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 55 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 55 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 55 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 56 |  |  |  |  |  |  |  | Optimización y Ampliación de Planta Potabilizadora | 7.359 |
| 0 | 56 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 56 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 56 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 56 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 57 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Obra Embalse Acueducto Dique Potrero Las Tablas | 7.359 |
| 0 | 57 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 57 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 57 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 57 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 58 |  |  |  |  |  |  |  | Obra Encauce Ríos Gestona Chirimayo - La Angostura | 7.359 |
| 0 | 58 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 58 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 58 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 58 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 59 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. de Desagües Cloacales - Loc. Famaillá | 7.359 |
| 0 | 59 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 59 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 59 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 59 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 61 |  |  |  |  |  |  |  | Refuncionalización y Ampliación Sist. Agua Potable Tupungato | 7.359 |
| 0 | 61 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 61 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 61 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 61 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 62 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Sistema Cloacal - Ciudad de San Martín | 7.359 |
| 0 | 62 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 62 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 62 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 62 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 63 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. de Sistema de Agua Potable y Red Cloacal | 7.359 |
| 0 | 63 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 63 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 63 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 63 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 65 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Colectora de Efluentes Cloacales | 7.359 |
| 0 | 65 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 65 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 65 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 65 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 69 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. de Acueducto en Lunhunt | 7.359 |
| 0 | 69 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 69 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 69 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 69 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | Constr.Red de Desagües Cloacales en Loc. de Wini Fr | 7.359 |
| 0 | 72 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 72 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 72 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 72 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 78 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Acueducto - Loc. Alto | 900.000 |
| 0 | 78 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 900.000 |
| 0 | 78 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 900.000 |
| 0 | 78 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 900.000 |
| 0 | 78 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 900.000 |
| 0 | 81 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Muro Conducción y Ampliac Planta Potabilizadora | 7.359 |
| 0 | 81 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 81 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 81 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 81 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 87 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Agua Potable | 233.714 |
| 0 | 87 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 233.714 |
| 0 | 87 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 233.714 |
| 0 | 87 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 233.714 |
| 0 | 87 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 233.714 |
| 0 | 88 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Agua Potable - Establecimiento Ezeiza - Bs.As. | 14.718 |
| 0 | 88 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 14.718 |
| 0 | 88 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 14.718 |
| 0 | 88 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 14.718 |
| 0 | 88 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 14.718 |
| 0 | 91 |  |  |  |  |  |  |  | Optimización del Sist. de Agua Potable de Vedia - Bs.As | 7.359 |
| 0 | 91 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 91 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 91 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 91 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 92 |  |  |  |  |  |  |  | Ampliación del Sist. de Desagües Cloacales de Vedia - Bs.As | 7.359 |
| 0 | 92 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 7.359 |
| 0 | 92 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.359 |
| 0 | 92 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.359 |
| 0 | 92 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.359 |
| 0 | 98 |  |  |  |  |  |  |  | Const.Planta de Trat.Liq.Cloacales-Fiorito-L.Zamora | 200.000 |
| 0 | 98 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 200.000 |
| 0 | 98 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 200.000 |
| 0 | 98 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 200.000 |
| 0 | 98 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 200.000 |
| 0 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | Const.de Colectores Cloacales-Lomas de Zamora | 155.000 |
| 0 | 99 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 155.000 |
| 0 | 99 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 155.000 |
| 0 | 99 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 155.000 |
| 0 | 99 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 155.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432.452.161 |

| DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | A C T - O B R | FIN | FUN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | U . G E O . | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Conducción y Coordinación Superior | 180.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 180.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  | Agua Potable y Alcantarillado | 180.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 70.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 70.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 40.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 6 |  |  | Transf.para Activ. Cientificas o Académicas | 40.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 6 | 9999 |  | Sin discriminar | 40.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 6 | 9999 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 40.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 30.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 | 1 |  |  | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 30.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 | 1 | 848 |  | Universidades sin Discriminar | 30.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 | 1 | 848 | 97 | Nacional | 30.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 110.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 110.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 60.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 | 6 |  |  | Transf.para Activ. Cientificas o Académicas | 40.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 9999 |  | Sin discriminar | 40.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 9999 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 40.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 | 7 |  |  | Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro | 20.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 | 7 | 9999 |  | Sin discriminar | 20.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 | 7 | 9999 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 20.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 50.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 6 | 1 |  |  | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 50.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 6 | 1 | 848 |  | Universidades sin Discriminar | 50.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 6 | 1 | 848 | 97 | Nacional | 50.000 |
| 0 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento | 3.320.243 |
| 0 | 0 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 3.320.243 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  | Agua Potable y Alcantarillado | 3.320.243 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 22 |  |  |  |  |  | Credito Externo | 3.320.243 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 22 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 3.320.243 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 3.320.243 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 |  |  | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 3.320.243 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 |  | Administración central provincial | 3.320.243 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 97 | Nacional | 3.320.243 |
| 0 | 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Saneamiento en Áreas de Riesgo Sanitario | 81.850.452 |
| 0 | 0 | 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 81.850.452 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  | Agua Potable y Alcantarillado | 81.850.452 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 63.684.452 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 63.684.452 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 63.684.452 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 |  |  | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 63.684.452 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 |  | Administración central provincial | 63.684.452 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 1.031.849 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 10 | Provincia de Catamarca | 191.868 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 14 | Provincia de Córdoba | 619.109 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 18 | Provincia de Corrientes | 213.852 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 22 | Provincia del Chaco | 722.294 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 30 | Provincia de Entre Ríos | 412.739 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 34 | Provincia de Formosa | 187.378 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 38 | Provincia de Jujuy | 515.924 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 42 | Provincia de La Pampa | 152.001 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 54 | Provincia de Misiones | 270.855 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 70 | Provincia de San Juan | 218.947 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 78 | Provincia de Santa Cruz | 54.515.452 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 82 | Provincia de Santa Fe | 206.370 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 90 | Provincia de Tucumán | 515.924 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 97 | Nacional | 3.909.890 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 18.166.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 18.166.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 18.166.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 |  |  | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 18.166.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 |  | Administración central provincial | 18.166.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 97 | Nacional | 18.166.000 |
| 0 | 0 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Coop. Trabajo | 24.174.548 |
| 0 | 0 | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 24.174.548 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  | Agua Potable y Alcantarillado | 24.174.548 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 24.174.548 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 24.174.548 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 24.174.548 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 |  |  | Transferencias a Gobiernos Municipales | 24.174.548 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 |  | Sin discriminar | 24.174.548 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 24.174.548 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.525.243 |

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Conducción y Coordinación Superior | Coordinación de Gestión | 42.982.201 |
| 04 | Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento | Coordinación BID VI - 857 | 3.620.233 |
| 06 | Obras Menores - PROBRAES | Coordinación PROMES | 48.498 |
| 07 | Obras de Saneamiento en Áreas de Riesgo Sanitario | Coordinación PROSAC | 81.872.450 |
| 10 | Reforma Sector Agua Potable y Alcantarillado | Coordinación BIRF 4484 | 30.231 |
| 11 | Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo | Coordinación Plan Agua más Trabajo | 24.174.548 |
| Proyectos: |  |  |  |
| 02 | Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham - Morón-Ituzaingó | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 19.920.237 |
| 03 | Planta Potabilizadora, ampliación y optimización y sistemas de captación | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 29.103.558 |
| 04 | Rehabilitación y ampliación planta depuradora cloacal - Bella Vista- Bs As | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 8.631.415 |
| 05 | Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago San Roque-C.Paz-Córdoba | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 27.309.750 |
| 06 | Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (PM - Chubut) | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 14.745.213 |
| 07 | Construcción Emisario Submarino - Mar del Plata - Bs. As | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.323 |
| 08 | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno - Bs. As. | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 19.126.865 |
| 09 | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo - Bs. As. | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 24.540.227 |
| 10 | Construcción de Acueductos para 25 Pozos El Pato Berazategui - Bs. As | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 172.600 |
| 11 | Construcción Cloaca Máxima y Planta Depuradora - La Rioja | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 4.247.851 |
| 12 | Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús - Bs. As. | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 2.584.891 |
| 13 | Cloacas y Depuradoras Lago San Roque - Cosquín - Sta. María | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 9.964.899 |
| 14 | Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye - Córdoba | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 206.531 |
| 15 | Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 57.359 |
| 16 | Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable - Formosa | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 27.463.825 |
| 17 | Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 4.508.938 |
| 18 | Obra Distribución Agua Potable Desierto Lavallino - Mendoza | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 83.359 |
| 19 | Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 3.589.271 |
| 20 | Construcción Acueducto V. Regina - Río Negro | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 1.222.597 |
| 21 | Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales G. Mosconi - Salta | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 3.283.550 |
| 22 | Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson - San Juan | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 20.840.944 |
| 23 | Construcción de Acueducto Centro Oeste - Santa Fe | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 44.058.202 |
| 24 | Construcción Planta Depuradora, Remodelación y Cañerías Colectoras | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 9.213.656 |
| 25 | Construcción de 9 Perforaciones Agua Potable Tandil - Bs As | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 3.006.352 |
| 26 | Optimización de Sistema de Desagües El Maitén - Chubut | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 27 | Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 28 | Construcción de Acueducto L del Tafí - Tucumán | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 29 | Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs As | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 14.718 |
| 30 | Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 14.718 |
| 31 | Construcción Acueducto Lago Blanco-Pampa del Infierno – Concepción del Bermejo-Chaco | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 32 | Sist. Agua Potable San Salvador de Jujuy y Otras - Jujuy | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 33 | Ampliación Acueducto El Cadillal - Tucumán | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 34 | Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 35 | Optimización de Desagües Cloacales Trelew - Chubut | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 36 | Obras Integral Desagües y Tratamientos Cloacales | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 37 | Ampliación Colectora General y Planta Depuradora | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 38 | Sistema de Desagües Cloacales Mina Clavero-Villa Cura Brochero - Córdoba | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 39 | Construcción de Acueducto Regional Oeste Entrerriano | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 40 | Construcción Planta Potabilizadora de Agua y Red Cloacal | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 41 | Optimización Sistema de Desagües Cloacales Ciudad de Formosa | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 42 | Optimización de Sistema Provisión y Distribución de Agua Potable | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 43 | Acueducto Río Colorado La Pampa Convenio Ley 25.565 Art. 96 | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 44 | Construcción de Sistema Integrador Desagües Cloacales Colonia Segovia | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 45 | Optimización de Sistema de Desagües Cloacales Ing. Cipoletti | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 46 | Construcción del Plan Director de Desagües Cloacales | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 47 | Obra Sistema Cloacal Ciudad de Malargüe - Mendoza | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 48 | Construcción de Acueducto Sur Salta | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 49 | Construcción del Acueducto del Este - San Luis | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 50 | Construcción del Acueducto Norte - Santa Fe | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 51 | Construcción del Acueducto Sur - Santa Fe | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 52 | Obras de Agua Potable en 9 de Julio y San Cristóbal | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 53 | Construcción de Cloaca y Colectores Cloacales | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 54 | Construcción Desagües Cloacales - Río Grande - Chacra | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 55 | Construcción Planta de Tratamiento de Agua en Tohuin | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 56 | Optimización y Ampliación de Planta Potabilizadora | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 57 | Construcción Obra Embalse Acueducto Dique Potrero Las Tablas | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 58 | Obra Encauce Ríos Gestona Chirimayo - La Angostura | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 59 | Construcción de Desagües Cloacales – Localidad de Famaillá | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 61 | Refuncionalización y Ampliación Sistema Agua Potable Tupungato | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 62 | Construcción Sistema Cloacal - Ciudad de San Martín | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 63 | Construcción de Sistema de Agua Potable y Red Cloacal | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 65 | Construcción Colectora de Efluentes Cloacales | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 69 | Construcción de Acueducto en Lunhunt | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 72 | Construcción Red de Desagües Cloacales en Localidad de Wini Freda | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 78 | Construcción de Nuevo Acueducto - Alto Comedero - Provincia de Jujuy | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 900.000 |
| 81 | Construcción Muro Conducción y Ampliación Planta Potabilizadora | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 87 | Obras de Agua Potable | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 233.714 |
| 88 | Obras de Agua Potable - Establecimiento Ezeiza - Bs.As. | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 14.718 |
| 91 | Optimización del Sistema de Agua Potable de Vedia - Bs.As | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 92 | Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales de Vedia - Bs.As | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 98 | Construcción Planta de Tratamiento Liquidos Cloacales – Fiorito -Lomas de Zamora – Provincia de Bs.As. | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 200.000 |
| 99 | Construcción de Colectores Cloacales -Lomas de Zamora – Provincia de Bs. As. | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 155.000 |
| TOTAL |  |  | 432.452.161 |

ACTIVIDAD 01

CONDUCCION Y COORDINACION SUPERIOR

UNIDAD EJECUTORA

COORDINACION DE GESTION

__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

|  | CANTIDAD DE |  |
| --- | --- | --- |
| CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
|  |  | CATEDRA |
| PERSONAL PERMANENTE |  |  |
| AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL |  |  |
| Administrador del Ente Nac. de Obras Hídricas y Saneamiento | 1 |  |
| Subadministrador del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento | 1 |  |
| Subtotal Escalafón | 2 |  |
| FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL |  |  |
| Auditor interno del Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento | 1 |  |
| Subtotal Escalafón | 1 |  |
| PERSONAL DEL ENOHSA |  |  |
| A7 | 4 |  |
| B7 | 5 |  |
| C4 | 1 |  |
| C5 | 1 |  |
| C6 | 1 |  |
| D3 | 3 |  |
| D4 | 1 |  |
| D5 | 2 |  |
| D6 | 3 |  |
| E3 | 2 |  |
| E5 | 6 |  |
|  | CANTIDAD DE |  |
| CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
|  |  | CATEDRA |
| E6 | 3 |  |
| E7 | 2 |  |
| E8 | 2 |  |
| F5 | 3 |  |
| F6 | 3 |  |
| F8 | 7 |  |
| Subtotal Escalafón | 49 |  |
| TOTAL ACTIVIDAD | 52 |  |

PROYECTO 02

CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA CLOACAL HURLINGHAM-MORON-ITUZAINGO

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham - Morón-Ituzaingó | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 742.512 |
| 52 | 1° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras - Hurlingham | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 14.136.489 |
| 53 | 2° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 5.041.236 |
| TOTAL |  |  | 19.920.237 |

OBRA  51

CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA CLOACAL HURLINGHAM-MORON-ITUZAINGO

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/04/2005 | 01/10/2007 | 1 | 58 | 35 | 7 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

1° TRAMO COLECTORES CLOACALES Y ESTACIONES ELEVADORAS HURLINGHAM

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2005 | 28/02/2008 | 4 | 1 | 38 | 10 | 51 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

2º TRAMO COLECTORES CLOACALES Y ESTACIONES ELEVADORAS HURLINGHAM

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2005 | 28/12/2008 | 4 | 0 | 10 | 20 | 70 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 03

PLANTA POTABILIZADORA, AMPLIACION Y OPTIMIZACION Y SISTEMA DE CAPTACION

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Planta Potabilizadora, Ampliación y Optimización y Sistema de Captación | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 21.173.555 |
| 52 | Optimización de los Servicios de Agua Potable, Centros de Distribución | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.930.003 |
| TOTAL |  |  | 29.103.558 |

OBRA  51

PLANTA POTABILIZADORA, AMPLIACION Y OPTIMIZACION Y SISTEMA DE CAPTACION

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/11/2005 | 31/12/2009 | 4 | 2 | 24 | 24 | 30 | 20 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CENTROS DE DISTRIBUCION

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/11/2005 | 31/12/2008 | 1 | 7 | 40 | 13 | 40 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 04

REHABILITACION Y AMPLIACION PLANTA DEPURADORA CLOACAL BELLA VISTA- BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

REHABILITACION Y AMPLIACION PLANTA DEPURADORA CLOACAL BELLA VISTA- BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2005 | 01/11/2008 | 1 | 3 | 42 | 21 | 34 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 05

COLECTOR CLOACAL Y PLANTA DEPURADORA LAGO SAN ROQUE – CARLOS PAZ-CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

COLECTOR CLOACAL Y PLANTA DEPURADORA LAGO SAN ROQUE – CARLOS PAZ-CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 06/06/2006 | 01/11/2009 | 1 | 0 | 26 | 14 | 21 | 39 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 06

CONSTRUCCION ACUEDUCTO TRELEW-PUERTO MADRYN (PUERTO MADRYN - CHUBUT)

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION ACUEDUCTO TRELEW-PUERTO MADRYN (PUERTO MADRYN - CHUBUT)

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 07

CONSTRUCCION EMISARIO SUBMARINO MAR DEL PLATA - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION EMISARIO SUBMARINO MAR DEL PLATA - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2009 | 1 | 0 | 0 | 27 | 14 | 59 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 08

COLECTORES CLOACALES Y ESTACIONES ELEVADORAS MORENO BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción Planta Depuradora Cloacal Moreno Bs. As. | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 12.949.333 |
| 52 | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno - Bs. As. | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 6.177.532 |
| TOTAL |  |  | 19.126.865 |

OBRA  51

CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA CLOACAL MORENO - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 06/12/2005 | 06/06/2008 | 1 | 0 | 35 | 25 | 40 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

COLECTORES CLOACALES Y ESTACIONES ELEVADORAS MORENO - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2007 | 01/08/2009 | 1 | 0 | 0 | 10 | 40 | 50 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 09

COLECTORES CLOACALES Y ESTACIONES ELEVADORAS MERLO BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción Planta Depuradora Cloacal Merlo - Bs. As. | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 6.708.350 |
| 52 | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo - Bs. As. | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 17.831.877 |
| TOTAL |  |  | 24.540.227 |

OBRA  51

CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA CLOACAL MERLO - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 20/09/2005 | 20/04/2009 | 1 | 12 | 58 | 11 | 18 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

COLECTORES CLOACALES Y ESTACIONES ELEVADORAS MERLO - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 01/01/2009 | 1 | 0 | 22 | 30 | 26 | 22 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 10

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS PARA 25 POZOS EL PATO BERAZATEGUI - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción de Acueductos para 25 Pozos El Pato Berazategui - Bs. As. | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 17.359 |
| 52 | Perforaciones 25 Pozos El Pato Berazategui - Bs. As. | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 155.241 |
| TOTAL |  |  | 172.600 |

OBRA  51

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS PARA 25 POZOS EL PATO BERAZATEGUI - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2006 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 20 | 20 | 6 | 54 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

PERFORACIONES 25 POZOS EL PATO BERAZATEGUI - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/10/2006 | 01/10/2009 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 95 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 11

CONSTRUCCION CLOACA MAXIMA Y PLANTA DEPURADORA LA RIOJA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION CLOACA MAXIMA Y PLANTA DEPURADORA LA RIOJA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 06/10/2005 | 06/10/2008 | 4 | 2 | 48 | 16 | 34 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 12

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES

CHASCOMUS - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES

CHASCOMUS - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2006 | 01/10/2009 | 1 | 0 | 0 | 25 | 39 | 36 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 13

CLOACAS Y DEPURADORAS LAGO SAN ROQUE - COSQUIN - STA. MARIA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CLOACAS Y DEPURADORAS LAGO SAN ROQUE - COSQUIN - STA. MARIA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/12/2006 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 14

CONSTRUCCION ACUEDUCTO LA LAGUNA LABOULAYE - CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION ACUEDUCTO LA LAGUNA LABOULAYE - CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/12/2006 | 01/12/2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 15

OPTIMIZACION Y REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGÜES

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

OPTIMIZACION Y REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGÜES

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 15/12/2007 | 15/05/2009 | 1 | 0 | 0 | 7 | 74 | 19 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 16

OPTIMIZACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - FORMOSA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 18.611.840 |
| 52 | Optimización de Sistema de Provisión de Agua Potable Formosa | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 8.851.985 |
| TOTAL |  |  | 27.463.825 |

OBRA  51

OPTIMIZACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - FORMOSA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 01/06/2009 | 1 | 0 | 16 | 14 | 28 | 42 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OPTIMIZACION DE SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE - FORMOSA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 01/06/2009 | 1 | 0 | 22 | 24 | 54 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 17

SISTEMA CLOACAL LOCALIDAD EDUARDO CASTEX - LA PAMPA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

SISTEMA CLOACAL LOCALIDAD EDUARDO CASTEX - LA PAMPA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/06/2006 | 01/10/2009 | 1 | 0 | 0 | 18 | 28 | 54 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 18

OBRA DISTRIBUCION AGUA POTABLE DESIERTO LAVALLINO - MENDOZA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

OBRA DISTRIBUCION AGUA POTABLE DESIERTO LAVALLINO - MENDOZA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 01/11/2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 19

OBRA SISTEMA AGUA POTABLE Y RED DE CLOACAS IGUAZU - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

OBRA SISTEMA AGUA POTABLE Y RED DE CLOACAS IGUAZU - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/09/2007 | 30/09/2009 | 1 | 0 | 0 | 23 | 30 | 47 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 20

CONSTRUCCION ACUEDUCTO V. REGINA - RIO NEGRO

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION ACUEDUCTO V. REGINA - RIO NEGRO

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/06/2006 | 30/11/2009 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 79 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 21

CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA Y REDES CLOACALES G. MOSCONI - SALTA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA Y REDES CLOACALES G. MOSCONI - SALTA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 15/11/2007 | 15/11/2009 | 1 | 0 | 0 | 4 | 61 | 35 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 22

CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTOS CLOACALES SUBSISTEMA RAWSON - SAN JUAN

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción Planta Tratamientos Cloacales Subsistema Rawson - San Juan | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 6.482.420 |
| 52 | Construcción Redes Cloacales Subsistema Rawson - San Juan | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 14.331.165 |
| 53 | Cloaca Máxima y Estación de Bombeo Subsistema Rawson - San Juan | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 27.359 |
| TOTAL |  |  | 20.840.944 |

OBRA  51

CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTOS CLOACALES SUBSISTEMA RAWSON - SAN JUAN

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/02/2006 | 01/02/2009 | 1 | 0 | 23 | 25 | 19 | 33 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONSTRUCCION REDES CLOACALES SUBSISTEMA RAWSON - SAN JUAN

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/02/2006 | 01/02/2009 | 1 | 0 | 29 | 23 | 23 | 25 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

CLOACA MAXIMA Y ESTACION DE BOMBEO SUBSISTEMA RAWSON - SAN JUAN

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/06/2006 | 01/02/2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 23

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO CENTRO OESTE - STA. FE

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTR. DE ACUEDUCTO CENTRO OESTE - STA. FE

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/09/2006 | 30/09/2009 | 1 | 0 | 15 | 15 | 33 | 37 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 24

CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA, REMODELACION Y CAÑERIAS COLECTORAS

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción de Planta Depuradora Norte - Tandil – Bs. As. | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 52 | Remodelación Planta Depuradora y Colectores V Aguirre Tandil - Bs. As. | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 9.206.297 |
| TOTAL |  |  | 9.213.656 |

OBRA  51

CONSTRUCCION DE PLANTA DEPURADORA NORTE - TANDIL - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/11/2006 | 30/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

REMODELACION PLANTA DEPURADORA Y COLECTORES V. AGUIRRE TANDIL - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/12/2006 | 01/12/2009 | 1 | 0 | 12 | 14 | 23 | 51 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 25

CONSTRUCCION 9 PERFORACIONES AGUA POTABLE TANDIL - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION 9 PERFORACIONES AGUA POTABLE TANDIL - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2006 | 30/12/2008 | 1 | 0 | 25 | 33 | 42 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 26

OPTIMIZACION DE SISTEMA DE DESAGÜES EL MAITEN - CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

OPTIMIZACION DE SISTEMA DE DESAGÜES EL MAITEN - CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/06/2006 | 01/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 27

SUBACUEDUCTO CISTERNA CIUDADELA COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

SUBACUEDUCTO CISTERNA CIUDADELA COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 28

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO LAGO DEL TAFI - TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTR. DE ACUEDUCTO LAGO DEL TAFI - TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 29

CONSTRUCCION COLECTOR CLOACAL OESTE TRAMO 2º - SAN ISIDRO – BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro – Bs. As. | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 52 | Construcción Estación de Bombeo- San Isidro – Bs. As. | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| TOTAL |  |  | 14.718 |

OBRA  51

CONSTRUCCION COLECTOR CLOACAL OESTE TRAMO 2º - SAN ISIDRO – BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/06/2006 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO- SAN ISIDRO – BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/06/2006 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 30

SISTEMA DE AGUA POTABLE - CIUDAD DE ANDALGALA - CATAMARCA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 52 | Sistema de Desagües - Ciudad de Andalgalá - Catamarca | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| TOTAL |  |  | 14.718 |

OBRA  51

SISTEMA DE AGUA POTABLE - CIUDAD DE ANDALGALA - CATAMARCA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/06/2006 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

SISTEMA DE DESAGÜES - CIUDAD DE ANDALGALA - CATAMARCA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/06/2006 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 31

CONSTRUCCION ACUEDUCTO LAGO BLANCO-PAMPA DEL INFIERNO- CONCEPCION DEL BERMEJO - CHACO

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION ACUEDUCTO LAGO BLANCO-PAMPA DEL INFIERNO- CONCEPCION DEL BERMEJO-CHACO

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 32

# SISTEMA AGUA POTABLE SAN SALVADOR DE JUJUY Y OTRAS - JUJUY

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

SISTEMA AGUA POTABLE SAN SALVADOR DE JUJUY Y OTRAS - JUJUY

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 33

AMPLIACION ACUEDUCTO EL CADILLAL - TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

AMPLIACION ACUEDUCTO EL CADILLAL - TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 34

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO CENTRO OESTE CHAQUEÑO

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO CENTRO OESTE CHAQUEÑO

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/12/2006 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 35

OPTIMIZACION DE DESAGÜES CLOACALES TRELEW - CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

OPTIMIZACION DE DESAGÜES CLOACALES TRELEW - CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 36

OBRAS INTEGRAL DESAGÜES Y TRATAMIENTOS CLOACALES

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

OBRAS INTEGRAL DESAGÜES Y TRATAMIENTOS

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 37

AMPLIACION COLECTORA GENERAL Y PLANTA DEPURADORA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

AMPLIACION COLECTORA GENERAL Y PLANTA DEPURADORA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 38

SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES  MINA CLAVERO-VILLA CURA BROCHERO - CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES  MINA CLAVERO-VILLA CURA BROCHERO - CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 39

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO REGIONAL OESTE ENTRERRIANO

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO REGIONAL OESTE ENTRERRIANO

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 40

CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA Y RED CLOACAL

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA Y RED CLOACAL

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 41

OPTIMIZACION SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES CIUDAD DE FORMOSA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

OPTIMIZACION SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES CIUDAD DE FORMOSA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 42

OPTIMIZACION DE SISTEMA PROVISION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

OPTIMIZACION DE SISTEMA PROVISION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 43

ACUEDUCTO RIO COLORADO LA PAMPA CONVENIO LEY 25.565 ART. 96

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

ACUEDUCTO RIO COLORADO LA PAMPA CONVENIO LEY 25.565 ART. 96

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 44

CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRADOR DESAGÜES CLOACALES COLONIA SEGOVIA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRADOR DESAGÜES CLOACALES COLONIA SEGOVIA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 45

OPTIMIZACION DE SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES ING. CIPOLETTI

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

OPTIMIZACION DE SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES ING. CIPOLETTI

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 46

CONSTRUCCION DEL PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 47

OBRA SISTEMA CLOACAL CIUDAD DE MALARGÜE - MENDOZA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

OBRA SISTEMA CLOACAL CIUDAD DE MALARGÜE - MENDOZA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 48

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO SUR SALTA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO SUR SALTA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 49

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL ESTE - SAN LUIS

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL ESTE - SAN LUIS

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 50

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO NORTE - SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO NORTE - SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 51

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SUR - SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SUR - SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 52

OBRAS DE AGUA POTABLE EN 9 DE JULIO Y SAN CRISTOBAL

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

OBRAS DE AGUA POTABLE EN 9 DE JULIO Y SAN CRISTOBAL

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 53

CONSTRUCCION DE CLOACA Y COLECTORES CLOACALES

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE CLOACA Y COLECTORES CLOACALES

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 54

CONSTRUCCION DESAGÜES CLOACALES - RIO GRANDE - CHACRA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DESAGÜES CLOACALES - RIO GRANDE - CHACRA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 55

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN TOHUIN

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN TOHUIN

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2007 | 15/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 56

OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE PLANTA POTABILIZADORA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE PLANTA POTABILIZADORA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2007 | 01/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 57

CONSTRUCCION OBRA EMBALSE ACUEDUCTO DIQUE POTRERO LAS TABLAS

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION OBRA EMBALSE ACUEDUCTO DIQUE POTRERO LAS TABLAS

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2007 | 15/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 58

OBRA ENCAUCE RIOS GESTONA CHIRIMAYO - LA ANGOSTURA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

OBRA ENCAUCE RIOS GESTONA CHIRIMAYO - LA ANGOSTURA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2007 | 01/12/2011 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 59

CONSTRUCCION DE DESAGÜES CLOACALES - LOCALIDAD FAMAILLA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE DESAGÜES CLOACALES - LOCALIDAD FAMAILLA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2007 | 01/12/2011 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 61

REFUNCIONALIZACION Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE TUPUNGATO

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

REFUNCIONALIZACION Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE TUPUNGATO

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2007 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 62

CONSTRUCCION SISTEMA CLOACAL - CIUDAD DE SAN MARTIN

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION SISTEMA CLOACAL - CIUDAD DE SAN MARTIN

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2007 | 31/12/2011 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 63

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED CLOACAL

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED CLOACAL

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2007 | 31/12/2010 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 65

CONSTRUCCION COLECTORA DE EFLUENTES CLOACALES

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION COLECTORA DE EFLUENTES CLOACALES

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2007 | 01/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 69

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN LUNHUNT

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN LUNHUNT

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/12/2007 | 15/12/2010 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 72

CONSTRUCCION RED DE DESAGÜES CLOACALES EN LOCALIDAD DE WINI FR

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION RED DE DESAGÜES CLOACALES EN LOCALIDAD DE WINI FR

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2007 | 15/11/2010 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 78

CONSTRUCCION DE NUEVO ACUEDUCTO - ALTO COMEDERO - PROVINCIA DE JUJUY

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE NUEVO ACUEDUCTO - ALTO COMEDERO - PROVINCIA DE JUJUY

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2007 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 81

CONSTRUCCION MURO CONDUCCION Y AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION MURO CONDUCCION Y AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2007 | 01/12/2010 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 87

OBRAS DE AGUA POTABLE

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | Perforación de 12 Pozos y Centros de Mezcla – Corimayo - Almirante Brown - Bs.As | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 60 | Construcción de Redes de Distribución Primarias – Villa Independencia Bs.As. | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 62 | Construcción de Redes Secundarias B° San Martín – Lanús – Bs.As. | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 64 | Ampliación de Redes y Construcción de Tanques Elevados para Refuerzo de las Obras del Plan Agua más Trabajo – La Matanza – Provincia de Bs. As. | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 204.278 |
| 65 | Construcción de Redes de Expansión Primarias - Quilmes – Bs.As. | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| TOTAL |  |  | 233.714 |

OBRA  55

PERFORACION DE 12 POZOS Y CENTROS DE MEZCLA – CORIMAYO -  ALMIRANTE BROWN- BS.AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2007 | 31/12/2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  60

CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIAS - VILLA INDEPENDENCIA - BS.AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2007 | 31/12/2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  62

CONSTRUCCION DE REDES SECUNDARIAS B° SAN MARTIN - LANUS - BS.AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2007 | 31/12/2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  64

AMPLIACION DE REDES Y CONSTRUCCION DE TANQUES ELEVADOS PARA REFUERZO DE LAS OBRAS DEL PLAN AGUA MAS TRABAJO - LA MATANZA - PROVINCIA DE BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2007 | 31/12/2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  65

CONSTRUCCION DE REDES DE EXPANSION PRIMARIAS - QUILMES - BS.AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2007 | 31/12/2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 88

OBRAS DE AGUA POTABLE - ESTABLECIMIENTO EZEIZA - BS.AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 | Perforación de 27 Pozos - Batería Unión – Ezeiza - Bs. As. | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| 60 | Construcción de Redes Primarias de Expansión Monte Grande Sur- Bs.As. | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 7.359 |
| TOTAL |  |  | 14.718 |

OBRA  53

PERFORACION DE 27 POZOS - BATERIA UNION - EZEIZA - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2007 | 31/12/2012 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  60

CONSTRUCCION DE REDES PRIMARIAS DE EXPANSION MONTE GRANDE SUR- BS.AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2007 | 31/12/2012 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 91

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VEDIA - BS.AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VEDIA - BS.AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2007 | 31/12/2011 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 92

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES DE VEDIA - BS.AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES DE VEDIA - BS.AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2007 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 98

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO LIQUIDOS CLOACALES-FIORITO-LOMAS DE ZAMORA – PROVINCIA DE BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO LIQUIDOS CLOACALES-FIORITO-LOMAS DE ZAMORA- PROVINCIA DE BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 90 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 99

CONSTRUCCION DE COLECTORES CLOACALES-LOMAS DE ZAMORA –

PROVINCIA DE BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE COLECTORES CLOACALES-LOMAS DE ZAMORA –

PROVINCIA DE BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | 86 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROGRAMA  20

ASISTENCIA TECNICO - FINANCIERA PARA SANEAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

Servicio Administrativo Financiero

613

__________________________________

| APLICACIONES FINANCIERAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  | OTROS | 56.435.213 |
| 0 | 0 | 9 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 54.532.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 6 |  |  |  |  | Activos Financieros | 54.532.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 6 |  |  |  | Incremento de Cuentas a Cobrar | 54.532.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 6 | 7 |  | 23 | Incremento de Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 54.532.000 |
| 0 | 0 | 9 | 22 |  |  |  |  |  | Credito Externo | 1.903.213 |
| 0 | 0 | 9 | 22 | 6 |  |  |  |  | Activos Financieros | 1.903.213 |
| 0 | 0 | 9 | 22 | 6 | 6 |  |  |  | Incremento de Cuentas a Cobrar | 1.903.213 |
| 0 | 0 | 9 | 22 | 6 | 6 | 7 |  | 23 | Incremento de Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 1.903.213 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.435.213 |

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS  97

AMORTIZACION DE PRESTAMOS

Servicio Administrativo Financiero

613

__________________________________

| APLICACIONES FINANCIERAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G R U P O | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  | OTROS | 98.077.000 |
| 0 | 0 | 9 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 61.049.000 |
| 0 | 0 | 9 | 11 | 7 |  |  |  |  | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 61.049.000 |
| 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 5 |  |  |  | Disminución de Préstamos a Largo Plazo | 61.049.000 |
| 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 5 | 9 |  | 23 | Préstamos Recibidos del Sector Externo | 61.049.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 37.028.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 7 |  |  |  |  | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 37.028.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 7 | 5 |  |  |  | Disminución de Préstamos a Largo Plazo | 37.028.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 7 | 5 | 9 |  | 23 | Préstamos Recibidos del Sector Externo | 37.028.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.077.000 |

| FUENTES FINANCIERAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
| 35 |  |  |  | Disminución de Otros Activos Financieros | 91.430.266 |
| 35 | 4 |  |  | Otras Cuentas a Cobrar | 91.430.266 |
| 35 | 4 | 2 |  | Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 91.430.266 |
| 37 |  |  |  | Obtención de Préstamos | 5.465.364 |
| 37 | 9 |  |  | Del Sector Externo | 5.465.364 |
| 37 | 9 | 2 |  | Del Sector Externo a Largo Plazo | 5.465.364 |
| 41 |  |  |  | Contribuciones Figurativas | 61.049.000 |
| 41 | 3 |  |  | Contribuciones para Aplicaciones Financieras | 61.049.000 |
| 41 | 3 | 1 |  | Contribuciones Adm. Central para Aplicaciones Financieras | 61.049.000 |
| 41 | 3 | 1 | 354 | MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC | 61.049.000 |
| TOTAL |  |  |  |  | 157.944.630 |

AVANCE FISICO DE OBRAS

Denominación de los códigos correspondientes a la Etapa de las Obras (ET)

1- Contratado

2- Contrato en renegociación

3- Contrato renegociado

4- Proyectos en curso

5- Proyectos Suspendidos

6- Proyectos Terminados

7- Proyectos a iniciar

8- Obra No Iniciada