ENTIDAD 659

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) fue creado mediante el Decreto Nº 87/01, a partir de la reestructuración del Órgano de Control de las Concesiones de la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires (OCRABA). En esa ocasión le fueron transferidos al OCCOVI las competencias, objetivos, partidas presupuestarias, recursos humanos y materiales del OCRABA, de la Comisión Transitoria y del Órgano de Control de la Concesión de la Conexión Física entre las Ciudades de Rosario (Provincia de Santa Fe) y Victoria (Provincia de Entre Ríos), y del Órgano de Control de las Concesiones Viales dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad.

El OCCOVI es un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional con autarquía económica y financiera, capacidad jurídica plena y patrimonio propio, abocado a la supervisión, inspección, auditoría y seguimiento del cumplimiento de los Contratos de Concesión de Redes Viales y de todos aquellos correspondientes a obras viales que sean concesionadas en lo sucesivo, en los cuales el Estado Nacional sea parte, a fin de asegurar la calidad y adecuada prestación de los servicios así como la protección de los usuarios, el medio ambiente y los bienes públicos del Estado.

Adicionalmente, el OCCOVI es el órgano de control de la Concesión de la Red de Accesos a la Ciudad de Mendoza a la que se refiere el Decreto Nº 1/99. Su competencia territorial se extiende a las áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias donde se encuentran las rutas y accesos antes citados, así como a todo otro emplazamiento en el que existan instalaciones operadas por las concesionarias para la prestación de servicios o para la realización de actividades vinculadas al objeto de las concesiones.

Como consecuencia del Decreto Nº 1.915/04, sus facultades y obligaciones se han extendido a la vez a la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra pública dentro de la jurisdicción comprendida en los contratos de concesión vigentes; a todos aquellos emprendimientos viales que en lo sucesivo sean concesionados; y a obras de vinculación y/o mejora de accesibilidad a las obras viales concesionadas comprendidas en los contratos respectivos, con o sin conexión física a las mismas, así como a la adquisición de los materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destinados a ellas.

Por otra parte, interviene en el análisis de los proyectos presentados por los autores en el marco del Régimen Nacional de Iniciativa Privada, previsto por la Ley N 17.520, artículo 4, inciso c), sustituido por la Ley N 23.696) y luego reglamentado por el Decreto N 966/05. Bajo esta modalidad fue licitada en el año 2006 la construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión de la Autopista Pilar-Pergamino (Ruta Nacional N 8, en la Provincia de Buenos Aires), adjudicada a la empresa concesionaria Corredor Americano S.A. Desde entonces el OCCOVI efectúa la supervisión, inspección, auditoría y seguimiento del cumplimiento de contrato de concesión respectivo.

Por otra parte, en el marco del Acta de Entendimiento “Autopista Ribereña” firmada en octubre de 2006, el OCCOVI interviene en los estudios necesarios para llevar adelante la licitación pública nacional e internacional de etapa múltiple orientada a la selección de la empresa consultora que deberá confeccionar el proyecto ejecutivo de la Autopista Ribereña. Finalizada esta etapa, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de OCCOVI y con la participación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, efectuarán el llamado a licitación pública nacional e internacional para la ejecución de la obra.

Asimismo, el OCCOVI intervino a solicitud de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) en la renegociación de los contratos oportunamente suscritos con las empresas concesionarias AEC S.A, Grupo Concesionario del Oeste S.A., Autopistas del Sol S.A., Caminos del Valle S.A. y Caminos del Río Uruguay SA. En la actualidad también participa del proceso de renegociación de los contratos oportunamente suscritos con Coviares S.A. (Autopista La Plata-Buenos Aires) AEC S.A. (Autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas) y Puentes del Litoral S.A. (conexión física Rosario-Victoria).

Como consecuencia del dictado del Decreto N 455 en abril de 2007, el Organismo también se encuentra evaluando el impacto de la medida dispuesta en los sistemas de percepción de peaje, oportunamente implementados en los corredores de la Red Vial Nacional concesionada. Asimismo se encarga de la coordinación entre el Registro Unico del Transporte Automotor (RUTA) y las empresas concesionarias, a fin que la implementación del sistema de lectura de tarjetas electrónicas en las cabinas de peaje no interrumpa el normal funcionamiento de la percepción del peaje, a la vez que verifica y controla el correcto registro de las transacciones en el sistema de percepción de cada concesionario para la posterior liquidación de las compensaciones previstas por la norma antes citada.

Asimismo, en 2006 se firmó un acuerdo con el Gobierno de la provincia de San Luis destinado a optimizar la seguridad vial de la Ruta Nacional N 7, en el tramo comprendido en el límite con la provincia de Córdoba (Km. 653,94) y el límite con la provincia de Mendoza (Km. 865,92), Autopista de las Serranías Puntanas, a partir del cual el OCCOVI elaboró un “Programa de Mejoramiento Integral de la Autopista” a concretar durante el próximo ejercicio.

Debido a la naturaleza de las funciones del OCCOVI, esencialmente de control, no resulta factible cuantificar la demanda a satisfacer o correlacionarla con los recursos disponibles, ni tampoco consignar la clase y volumen de los bienes y servicios que se proveen.

En lo que respecta a las políticas de financiamiento, cabe señalar que el Organismo cuenta con recursos propios provenientes del 0,5 % de la recaudación neta de peaje (artículo 8 apartado 2 de la Ley N 17.520 de Peaje), del 1% de lo generado en concepto de explotaciones complementarias y áreas de servicio (apartado 3º del mismo artículo) y del redondeo de la tarifa de peaje al público.

Los objetivos de política presupuestaria fijados por el OCCOVI tienden al control técnico, legal y financiero del cumplimiento de cada uno de los contratos de concesión puestos bajo su supervisión, en los aspectos constructivos, de mantenimiento, de explotación y de prestación de servicios; a la atención de los requerimientos de los usuarios y de las comunidades de la zona de influencia de las rutas concesionadas; y al cumplimiento de los objetivos previstos por el Decreto Nº 1.915/04 citado precedentemente.

En este marco, se detallan a continuación los principales objetivos para el ejercicio 2008:

- Continuar efectuando las tareas de control y revisión emprendidas en 2005 con relación a las presentaciones de los Entes Concesionarios cuyos contratos fueron aprobados por el Decreto Nº 1.007/03, respecto de la evaluación del Parámetro de Revisión definido en la Cláusula 8va., apartado 8.2., primer párrafo de los contratos mencionados. Analizar, en su caso, la procedencia de la aplicación de la Cláusula 8.4. ó la modificación de los Cuadros Tarifarios.

- Continuar ejerciendo el control técnico de los contratos de concesión a fin de garantizar los beneficios que deben recibir los usuarios y la comunidad. Ello implica proseguir con la supervisión de la calidad de las obras en sus aspectos constructivos, el cumplimiento de las metas físicas y plazos establecidos, la adecuada conservación de la red y la prestación de servicios al usuario con el nivel de eficiencia que corresponda, así como intensificar el resguardo de la seguridad y la preservación del medio ambiente.

- Proseguir ejecutando el control financiero de los contratos de concesión, controlando su cumplimiento en las diferentes etapas de construcción, explotación y conservación de las obras, desde el punto de vista económico-financiero, impositivo y previsional, con especial atención al seguimiento de la sanidad de las concesiones.

- Participar en la elaboración de las medidas derivadas de la renegociación prevista de los contratos de concesión, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, e implementar los mecanismos y sistemas necesarios para garantizar el control de su cumplimiento.

- Continuar ejerciendo las actividades relativas al control jurídico de las concesiones a fin de asegurar el cumplimiento de las normas legales y contractuales que las regulan, proponiendo las medidas correspondientes en los casos en que se detecten desvíos o transgresiones.

- Fortalecer los canales de viabilización de los reclamos de aquellos usuarios en zona de obra.

- Trabajar en el mejoramiento continuo de la satisfacción a los usuarios intensificando los canales de comunicación a fin de receptar sus necesidades, consultas, reclamos, etc.

- Mejorar el sistema de recepción y difusión de información sobre aquellos eventos que puedan afectar la normal transitabilidad de las vías concesionadas, tanto para el público en general como para las diferentes áreas del Organismo.

- Optimizar los mecanismos y herramientas para recibir, procesar y evaluar la información de quejas, reclamos y sugerencias formulados por los usuarios a través de las distintas vías (líneas gratuitas, mails, correo postal).

- Incorporar en los nuevos pliegos licitatorios aspectos vinculados con la explotación y servicios al usuario que constituyan una oportunidad para la mejora continua en su atención.

En virtud de la plena vigencia de la Resolución N° 178/04 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y del Decreto N° 1.915/04, el Organismo desarrollará a la vez las siguientes acciones:

- Preparar el detalle de construcciones, trabajos o servicios que revistan carácter de obra pública, así como de las adquisiciones de materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destinados a ellos, cuya ejecución o adquisición se considere necesaria.

- Confeccionar los proyectos ejecutivos de las obras a licitarse, publicar los llamados a licitación y elaborar y vender los respectivos pliegos.

- Elaborar los actos administrativos previos al inicio de los procedimientos de selección pertinentes y aplicar éstos últimos para la adjudicación y formalización de los contratos.

- Desarrollar las actividades correspondientes a la etapa de ejecución de los contratos, vinculadas a la inspección de las obras; la confección, liquidación y pago de los certificados, ya sea a través del Organismo o de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura –según el financiamiento provenga del Tesoro Nacional o del fideicomiso creado por Decreto N 976/01, Sistema Integrado de Caja Única o Sistema Vial Integrado (SISVIAL), respectivamente–; el seguimiento de la ejecución presupuestaria; el análisis para la redeterminación de los precios de los contratos de acuerdo a la metodología definida por el Decreto N° 1.295/02 sobre Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y sus normas complementarias y modificatorias; y el análisis de las ampliaciones de plazo solicitadas por las empresas contratistas, así como de modificaciones contractuales originadas en otros motivos.

- Continuar con el análisis de otros proyectos de Iniciativa Privada, tales como los correspondientes a la Autovía Luján-Carlos Casares, Autopista Parque Presidente Perón, Autovía Río Cuarto - Córdoba, la ampliación de capacidad de la Avenida General Paz (construcción de terceras trochas, Tramo: Acceso Norte–Acceso Oeste–Acceso Riccheri) y la Autovía Rosario-Sunchales.

- Licitar diversas obras mejorativas contempladas en los contratos de concesión correspondientes a los Corredores Viales Nacionales 1 a 6, continuando con la modalidad de inspección contratada de las obras públicas y la supervisión a cargo del Organismo.

- Continuar desarrollando los procedimientos vinculados a las nuevas incumbencias del Organismo en el marco de los parámetros establecidos por la Norma ISO 9001/2000, en la perspectiva de renovar la certificación correspondiente.

I - GASTOS

| FINALIDADES Y FUNCIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN | FUN | DENOMINACION | IMPORTE |
| 4 |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 501.584.300 |
| 4 | 3 | Transporte | 501.584.300 |
|  |  | SUBTOTAL | 501.584.300 |
| TOTAL |  |  | 501.584.300 |

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F.de F. | INCISO | DENOMINACION | IMPORTE |
| 11 |  | Tesoro Nacional | 425.003.000 |
| 11 | 1 | Gastos en Personal | 8.337.000 |
| 11 | 2 | Bienes de Consumo | 230.000 |
| 11 | 3 | Servicios No Personales | 3.835.000 |
| 11 | 4 | Bienes de Uso | 412.335.000 |
| 11 | 5 | Transferencias | 266.000 |
| 12 |  | Recursos Propios | 9.499.300 |
| 12 | 1 | Gastos en Personal | 7.350.000 |
| 12 | 2 | Bienes de Consumo | 383.000 |
| 12 | 3 | Servicios No Personales | 1.713.000 |
| 12 | 4 | Bienes de Uso | 30.000 |
| 12 | 5 | Transferencias | 23.300 |
| 14 |  | Transferencias Internas | 67.082.000 |
| 14 | 4 | Bienes de Uso | 67.082.000 |
| TOTAL |  |  | 501.584.300 |

| CLASIFICACION ECONOMICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | DENOMINACION | IMPORTE |
| 2100 | Gastos Corrientes | 20.376.744 |
| 2120 | Gastos de Consumo | 20.323.744 |
| 2121 | Remuneraciones | 15.687.000 |
| 2122 | Bienes y Servicios | 4.636.744 |
| 2170 | Transferencias Corrientes | 53.000 |
| 2171 | Al Sector Privado | 6.000 |
| 2172 | Al Sector Público | 47.000 |
| 2200 | Gastos de Capital | 481.207.556 |
| 2210 | Inversión Real Directa | 480.971.256 |
| 2211 | Formación Bruta de Capital Fijo | 480.971.256 |
| 2220 | Transferencias de Capital | 236.300 |
| 2222 | Al Sector Público | 236.300 |
| TOTAL |  | 501.584.300 |

II - RECURSOS

| RECURSOS POR RUBROS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
| 12 |  |  |  | Ingresos No Tributarios | 9.499.300 |
| 12 | 1 |  |  | Tasas | 7.699.300 |
| 12 | 1 | 9 |  | Otras | 7.699.300 |
| 12 | 6 |  |  | Multas | 1.800.000 |
| 12 | 6 | 1 |  | Multas por Infracciones | 1.800.000 |
| 22 |  |  |  | Transferencias de Capital | 67.082.000 |
| 22 | 4 |  |  | De Instituciones Públicas no Financieras | 67.082.000 |
| 22 | 4 | 9 |  | De Fondos Fiduciarios y Otros Entes de SPN no Financiero | 67.082.000 |
| 41 |  |  |  | Contribuciones Figurativas | 425.003.000 |
| 41 | 1 |  |  | Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes | 10.907.744 |
| 41 | 1 | 1 |  | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes | 10.907.744 |
| 41 | 1 | 1 | 354 | MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC | 10.907.744 |
| 41 | 2 |  |  | Contribuciones para Financiar Gastos de Capital | 414.095.256 |
| 41 | 2 | 1 |  | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital | 414.095.256 |
| 41 | 2 | 1 | 354 | MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC | 414.095.256 |
| TOTAL |  |  |  |  | 501.584.300 |

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Control de Concesiones Viales | Órgano de Control de Concesiones Viales | 20.868.044 |
| 17 | Infraestructura en Concesiones Viales | Órgano de Control de Concesiones Viales | 332.746.509 |
| 18 | Infraestructura en Áreas Urbanas | Órgano de Control de Concesiones Viales | 74.496.469 |
| 19 | Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales | Órgano de Control de Concesiones Viales | 73.473.278 |
| TOTAL |  |  | 501.584.300 |

PROGRAMA  16

CONTROL DE CONCESIONES VIALES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

Servicio Administrativo Financiero

659

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

A través de este programa se materializan las acciones inherentes a la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones contractuales de los Concesionarios de la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires; de los Corredores de la Red Vial Nacional Concesionada (Corredores Viales Nacionales Nros. 1 a 6, 18 y 29); de la Conexión Física entre las ciudades de Rosario (Provincia de Santa Fe) y Victoria (Provincia de Entre Ríos), y de la Autopista Pilar - Pergamino en lo referente a la construcción, explotación, mantenimiento, prestación de servicios a los usuarios y protección del medio ambiente, en los aspectos técnicos, económico-financieros y jurídicos.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| METAS: |  |  |
| Atención de Usuarios | Reclamo | 9.424 |
| Seguimiento Financiero-Contable y Administración de las Concesiones | Informe | 12 |
| Seguimiento Jurídico de las Concesiones | Informe | 2 |
| Seguimiento Técnico de las Concesiones | Informe | 4 |

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 20.868.044 |
| 0 | 0 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 11.368.744 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 8.337.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 4 |  |  | 21 | Asignaciones Familiares | 72.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 |  |  |  | Personal contratado | 8.265.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 |  | 21 | Retribuciones por contratos | 8.265.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 230.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 2.310.744 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 |  |  | 21 | Servicios Básicos | 52.400 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 7.200 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 210.480 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 |  |  | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 1.265.664 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 760.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 |  |  | 21 | Otros Servicios | 15.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 225.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 225.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 266.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 30.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 6 | 1 |  | 21 | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 30.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 236.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 8 | 6 |  | 22 | Transferencias a Gobiernos Municipales | 236.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 9.499.300 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 7.350.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 |  |  |  | Personal Permanente | 1.438.956 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 |  | 21 | Retribución del Cargo | 604.548 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 |  | 21 | Sueldo Anual Complementario | 50.379 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 |  | 21 | Contribuciones Patronales | 163.077 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 7 |  | 21 | Complementos | 620.952 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 |  |  |  | Asistencia Social al Personal | 134.536 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 |  | 21 | Seguros de Riesgo de Trabajo | 134.536 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 |  |  |  | Personal contratado | 5.776.508 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 |  | 21 | Retribuciones por contratos | 5.030.836 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 |  | 21 | Sueldo anual complementario | 304.175 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 |  | 21 | Contribuciones patronales | 441.497 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 383.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 1.713.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 |  |  | 21 | Servicios Básicos | 47.500 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 |  |  | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 1.352.400 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 300.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 |  |  | 21 | Otros Servicios | 13.100 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 30.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 30.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 23.300 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 6.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 | 7 |  | 21 | Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro | 6.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 17.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 6 | 1 |  | 21 | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 17.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 300 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 8 | 2 |  | 22 | Transferencias a Instituciones Púb. Financieras Provinciales | 100 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 8 | 6 |  | 22 | Transferencias a Gobiernos Municipales | 200 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.868.044 |

| DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | A C T - O B R | FIN | FUN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | U . G E O . | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Conducción Superior, Administración y Control de Concesiones | 289.300 |
| 0 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 289.300 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  | Transporte | 289.300 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 266.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 266.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 30.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 |  |  | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 30.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 806 |  | Universidad de Buenos Aires | 30.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 806 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 30.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 236.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 8 | 6 |  |  | Transferencias a Gobiernos Municipales | 236.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 8 | 6 | 4324 |  | Saladillo | 236.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 8 | 6 | 4324 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 236.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 23.300 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 23.300 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 6.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 7 |  |  | Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro | 6.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 7 | 2139 |  | Asociación Argentina de Carreteras | 6.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 7 | 2139 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 6.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 17.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 |  |  | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 17.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 806 |  | Universidad de Buenos Aires | 17.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 806 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 17.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 300 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 8 | 2 |  |  | Transferencias a Instituciones Púb. Financieras Provinciales | 100 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 8 | 2 | 3009 |  | Otros Organismos Provinciales | 100 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 8 | 2 | 3009 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 100 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 8 | 6 |  |  | Transferencias a Gobiernos Municipales | 200 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 8 | 6 | 1012 |  | Avellaneda | 100 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 8 | 6 | 1012 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 100 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 8 | 6 | 4324 |  | Saladillo | 100 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 8 | 6 | 4324 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 100 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289.300 |

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

|  | CANTIDAD DE |  |
| --- | --- | --- |
| CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
|  |  | CATEDRA |
| PERSONAL PERMANENTE |  |  |
| AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL |  |  |
| Presidente del Organo de Control de las Concesiones Viales | 1 |  |
| Subtotal Escalafón | 1 |  |
| FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL |  |  |
| Auditor Interno del OCCOVI | 1 |  |
| Subtotal Escalafón | 1 |  |
| PERSONAL DEL OCCOVI |  |  |
| Gerente | 2 |  |
| Subgerente | 6 |  |
| Subtotal Escalafón | 8 |  |
| TOTAL ACTIVIDAD | 10 |  |

PROGRAMA  17

INFRAESTRUCTURA EN CONCESIONES VIALES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

Servicio Administrativo Financiero

659

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

A través de este programa, el Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI) desarrolla las tareas preparatorias para la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra pública en rutas nacionales concesionadas. Dichas tareas se realizan en el marco de la Resolución Nº 178/2004 y del Decreto Nº 1915/2004.

El dictado de dichas normas tuvo como objetivo propender a la mayor celeridad y eficiencia en la resolución de las distintas situaciones planteadas en las rutas nacionales concesionadas, eliminar las funciones y/o responsabilidades superpuestas o duplicadas y unificar la actuación del Estado Nacional en dicha jurisdicción.

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia Bs.As. | 5.000.000 |
| 0 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.000.000 |
| 0 | 1 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.000.000 |
| 0 | 1 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000.000 |
| 0 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000.000 |
| 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en C.Viales Pcia. Bs.As.III | 21.779.388 |
| 0 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 21.779.388 |
| 0 | 4 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 21.779.388 |
| 0 | 4 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 21.779.388 |
| 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 21.779.388 |
| 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Concesiones. Viales en Pcia.de Bs.As. II | 2.046.922 |
| 0 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.046.922 |
| 0 | 5 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.046.922 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.046.922 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.046.922 |
| 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Bs.As. III | 3.050.067 |
| 0 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 3.050.067 |
| 0 | 6 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 3.050.067 |
| 0 | 6 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.050.067 |
| 0 | 6 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.050.067 |
| 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Mejora Intersección RN 8 Km 224,9 Pergamino Bs.As. | 1.700.000 |
| 0 | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.700.000 |
| 0 | 7 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.700.000 |
| 0 | 7 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.700.000 |
| 0 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.700.000 |
| 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. IV | 47.031.397 |
| 0 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 47.031.397 |
| 0 | 8 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 47.031.397 |
| 0 | 8 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 47.031.397 |
| 0 | 8 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 47.031.397 |
| 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. V | 20.262.153 |
| 0 | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 20.262.153 |
| 0 | 9 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 20.262.153 |
| 0 | 9 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 20.262.153 |
| 0 | 9 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 20.262.153 |
| 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe I | 679.556 |
| 0 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 679.556 |
| 0 | 10 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 679.556 |
| 0 | 10 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 679.556 |
| 0 | 10 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 679.556 |
| 0 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. VI | 1.000.000 |
| 0 | 11 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000.000 |
| 0 | 11 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000.000 |
| 0 | 11 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000.000 |
| 0 | 11 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000.000 |
| 0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Córdoba I | 7.654.540 |
| 0 | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 7.654.540 |
| 0 | 12 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.654.540 |
| 0 | 12 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.654.540 |
| 0 | 12 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.654.540 |
| 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe II | 4.112.585 |
| 0 | 13 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 4.112.585 |
| 0 | 13 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 4.112.585 |
| 0 | 13 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.112.585 |
| 0 | 13 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.112.585 |
| 0 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Corredores Viales I | 6.851.340 |
| 0 | 14 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.851.340 |
| 0 | 14 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 6.851.340 |
| 0 | 14 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 6.851.340 |
| 0 | 14 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 6.851.340 |
| 0 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Pasarelas Peatonales Provincia de Buenos Air | 10.000 |
| 0 | 17 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 10.000 |
| 0 | 17 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 10.000 |
| 0 | 17 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 10.000 |
| 0 | 17 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 10.000 |
| 0 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia. Bs.As. | 800.000 |
| 0 | 21 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 800.000 |
| 0 | 21 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 800.000 |
| 0 | 21 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 800.000 |
| 0 | 21 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 800.000 |
| 0 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en C. Viales en Pcia. de Córdoba II | 301.000 |
| 0 | 23 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 301.000 |
| 0 | 23 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 301.000 |
| 0 | 23 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 301.000 |
| 0 | 23 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 301.000 |
| 0 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en C.Viales en Pcia..de Salta I | 8.121.500 |
| 0 | 24 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 8.121.500 |
| 0 | 24 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 8.121.500 |
| 0 | 24 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 8.121.500 |
| 0 | 24 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 8.121.500 |
| 0 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en C. Viales en Pcia. de Salta II | 2.500.000 |
| 0 | 25 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.500.000 |
| 0 | 25 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.500.000 |
| 0 | 25 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.500.000 |
| 0 | 25 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.500.000 |
| 0 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en C. Viales en Pcia. de Tucumán I | 1.000.000 |
| 0 | 26 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000.000 |
| 0 | 26 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000.000 |
| 0 | 26 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000.000 |
| 0 | 26 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000.000 |
| 0 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en C. Viales en Pcia. de Tucumán II | 1.600.000 |
| 0 | 27 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.600.000 |
| 0 | 27 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.600.000 |
| 0 | 27 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.600.000 |
| 0 | 27 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.600.000 |
| 0 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Rotonda RN 16 Km. 157,15 Intersección RP 4 - Chaco | 1.600.000 |
| 0 | 28 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.600.000 |
| 0 | 28 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.600.000 |
| 0 | 28 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.600.000 |
| 0 | 28 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.600.000 |
| 0 | 29 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes | 4.110.898 |
| 0 | 29 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 4.110.898 |
| 0 | 29 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 4.110.898 |
| 0 | 29 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.110.898 |
| 0 | 29 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.110.898 |
| 0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | Obras Menores en Concesiones Viales | 15.159.243 |
| 0 | 30 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 15.159.243 |
| 0 | 30 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 15.159.243 |
| 0 | 30 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 15.159.243 |
| 0 | 30 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 15.159.243 |
| 0 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en C. Viales en Pcia. de Misiones I | 6.192.000 |
| 0 | 31 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.192.000 |
| 0 | 31 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 6.192.000 |
| 0 | 31 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 6.192.000 |
| 0 | 31 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 6.192.000 |
| 0 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en C. Viales en Pcia. de Misiones II | 6.192.000 |
| 0 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.192.000 |
| 0 | 32 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 6.192.000 |
| 0 | 32 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 6.192.000 |
| 0 | 32 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 6.192.000 |
| 0 | 33 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en C. Viales en Pcia. de Misiones III | 6.192.000 |
| 0 | 33 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.192.000 |
| 0 | 33 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 6.192.000 |
| 0 | 33 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 6.192.000 |
| 0 | 33 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 6.192.000 |
| 0 | 34 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en C. Viales en Pcia. de Misiones IV | 6.192.000 |
| 0 | 34 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.192.000 |
| 0 | 34 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 6.192.000 |
| 0 | 34 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 6.192.000 |
| 0 | 34 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 6.192.000 |
| 0 | 35 |  |  |  |  |  |  |  | C.3°Tr.RN12 Km1370,038-1594,400 Pcia de Misiones | 6.192.000 |
| 0 | 35 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.192.000 |
| 0 | 35 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 6.192.000 |
| 0 | 35 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 6.192.000 |
| 0 | 35 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 6.192.000 |
| 0 | 39 |  |  |  |  |  |  |  | Autop. Luján - Mercedes EtapaI, Sección II, Jaúregui Pje | 2.000.000 |
| 0 | 39 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.000.000 |
| 0 | 39 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.000.000 |
| 0 | 39 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.000.000 |
| 0 | 39 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.000.000 |
| 0 | 65 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. de Destacamentos Policiales Pcia de Bs.As | 2.881.389 |
| 0 | 65 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.881.389 |
| 0 | 65 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 2.881.389 |
| 0 | 65 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.881.389 |
| 0 | 65 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.881.389 |
| 0 | 68 |  |  |  |  |  |  |  | Iluminación Autopista Rosario Armstrong Santa Fe | 200.000 |
| 0 | 68 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 200.000 |
| 0 | 68 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 200.000 |
| 0 | 68 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 200.000 |
| 0 | 68 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 200.000 |
| 0 | 69 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción en RN 188 y RN 33 Santa Fe | 2.451.635 |
| 0 | 69 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.451.635 |
| 0 | 69 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.451.635 |
| 0 | 69 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.451.635 |
| 0 | 69 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.451.635 |
| 0 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | Construc. Pasarela Peat. RN11 Bo.Toba-Resistencia-Chaco | 40.000 |
| 0 | 70 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 40.000 |
| 0 | 70 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 40.000 |
| 0 | 70 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 40.000 |
| 0 | 70 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 40.000 |
| 0 | 71 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. en Autopista Richieri Buenos Aires | 301.000 |
| 0 | 71 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 301.000 |
| 0 | 71 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 301.000 |
| 0 | 71 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 301.000 |
| 0 | 71 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 301.000 |
| 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | Mejora en Corredor Vial 29 | 8.000.000 |
| 0 | 72 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 8.000.000 |
| 0 | 72 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 8.000.000 |
| 0 | 72 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 8.000.000 |
| 0 | 72 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 8.000.000 |
| 0 | 73 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Bs As II | 301.000 |
| 0 | 73 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 301.000 |
| 0 | 73 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 301.000 |
| 0 | 73 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 301.000 |
| 0 | 73 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 301.000 |
| 0 | 74 |  |  |  |  |  |  |  | Autovía RN226-RP 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Bs As | 8.000.000 |
| 0 | 74 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 8.000.000 |
| 0 | 74 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 8.000.000 |
| 0 | 74 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 8.000.000 |
| 0 | 74 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 8.000.000 |
| 0 | 75 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Córdoba | 3.616.165 |
| 0 | 75 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 3.616.165 |
| 0 | 75 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 3.616.165 |
| 0 | 75 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.616.165 |
| 0 | 75 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.616.165 |
| 0 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Protección contra Erosión en Corredores Viales | 1.090.000 |
| 0 | 76 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.090.000 |
| 0 | 76 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.090.000 |
| 0 | 76 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.090.000 |
| 0 | 76 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.090.000 |
| 0 | 78 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Entre Ríos | 9.916.667 |
| 0 | 78 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 9.916.667 |
| 0 | 78 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 9.916.667 |
| 0 | 78 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 9.916.667 |
| 0 | 78 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 9.916.667 |
| 0 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | Mejora Inter. RN188 y RN33 G. Villegas - Pcia de Bs As | 575.082 |
| 0 | 80 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 575.082 |
| 0 | 80 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 575.082 |
| 0 | 80 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 575.082 |
| 0 | 80 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 575.082 |
| 0 | 81 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Bs As III | 7.756.371 |
| 0 | 81 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 7.756.371 |
| 0 | 81 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.756.371 |
| 0 | 81 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.756.371 |
| 0 | 81 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.756.371 |
| 0 | 82 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad en Provincia de Santa Fe II | 7.260.000 |
| 0 | 82 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 7.260.000 |
| 0 | 82 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.260.000 |
| 0 | 82 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.260.000 |
| 0 | 82 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.260.000 |
| 0 | 83 |  |  |  |  |  |  |  | Acceso Puerto Tirol RN16- Provincia de Chaco | 300.000 |
| 0 | 83 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 300.000 |
| 0 | 83 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 300.000 |
| 0 | 83 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 300.000 |
| 0 | 83 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 300.000 |
| 0 | 84 |  |  |  |  |  |  |  | Travesía Urbana en Capiovi RN 12- Misiones | 298.000 |
| 0 | 84 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 298.000 |
| 0 | 84 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 298.000 |
| 0 | 84 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 298.000 |
| 0 | 84 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 298.000 |
| 0 | 85 |  |  |  |  |  |  |  | Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualeguaychú-Pcia.Entre Rios | 64.190.611 |
| 0 | 85 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 64.190.611 |
| 0 | 85 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 64.190.611 |
| 0 | 85 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 64.190.611 |
| 0 | 85 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 64.190.611 |
| 0 | 86 |  |  |  |  |  |  |  | Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy- Provincia de | 2.500.000 |
| 0 | 86 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.500.000 |
| 0 | 86 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.500.000 |
| 0 | 86 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.500.000 |
| 0 | 86 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.500.000 |
| 0 | 87 |  |  |  |  |  |  |  | Autopista Riberena-Ciudad de Buenos Aires | 7.710.000 |
| 0 | 87 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 7.710.000 |
| 0 | 87 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.710.000 |
| 0 | 87 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.710.000 |
| 0 | 87 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.710.000 |
| 0 | 89 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta Nacional N36 Tramo - Rio IV | 12.001.000 |
| 0 | 89 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 12.001.000 |
| 0 | 89 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 12.001.000 |
| 0 | 89 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 12.001.000 |
| 0 | 89 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 12.001.000 |
| 0 | 91 |  |  |  |  |  |  |  | Variante San Miguel del Monte RN N 3 San Miguel del Monte | 1.001.000 |
| 0 | 91 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.001.000 |
| 0 | 91 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.001.000 |
| 0 | 91 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.001.000 |
| 0 | 91 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.001.000 |
| 0 | 92 |  |  |  |  |  |  |  | Tercer Carril RN Nº9 tramo A012-RN Nº 188-Villa Constitución | 748.000 |
| 0 | 92 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 748.000 |
| 0 | 92 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 748.000 |
| 0 | 92 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 748.000 |
| 0 | 92 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 748.000 |
| 0 | 93 |  |  |  |  |  |  |  | Tercer carril RN Nº9 tramo A008-A012-Rosario-Villa G. Galvez | 501.000 |
| 0 | 93 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 501.000 |
| 0 | 93 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 501.000 |
| 0 | 93 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 501.000 |
| 0 | 93 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 501.000 |
| 0 | 94 |  |  |  |  |  |  |  | GABRIELA MISTRAL ENTRE PUJOL Y SAN MARTIN 14 CUAD. MALVINAS | 775.000 |
| 0 | 94 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 775.000 |
| 0 | 94 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 775.000 |
| 0 | 94 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 775.000 |
| 0 | 94 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 775.000 |
| 0 | 95 |  |  |  |  |  |  |  | MEJORAS EN SALADILLO PROVINCIA DE BS AS | 501.000 |
| 0 | 95 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 501.000 |
| 0 | 95 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 501.000 |
| 0 | 95 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 501.000 |
| 0 | 95 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 501.000 |
| 0 | 96 |  |  |  |  |  |  |  | PAVIMENTACION URBANA Y REPAVIMENTACION RN Nº 22 RIO NEGRO | 501.000 |
| 0 | 96 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 501.000 |
| 0 | 96 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 501.000 |
| 0 | 96 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 501.000 |
| 0 | 96 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 501.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332.746.509 |

LISTADO DE PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 5.000.000 |
| 04 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales Provincia de Buenos Aires III | Órgano de Control de Concesiones Viales | 21.779.388 |
| 05 | Seguridad en Concesiones Viales en Provincia de Buenos Aires II | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.046.922 |
| 06 | Seguridad en Concesiones Viales en Provincia de Buenos Aires III | Órgano de Control de Concesiones Viales | 3.050.067 |
| 07 | Mejora Intersección R.N. Nº 8 Km. 224,9 - Pergamino - Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.700.000 |
| 08 | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia Buenos Aires IV | Órgano de Control de Concesiones Viales | 47.031.397 |
| 09 | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia Buenos Aires V | Órgano de Control de Concesiones Viales | 20.262.153 |
| 10 | Seguridad en Concesiones Viales en Provincia de Santa Fe I | Órgano de Control de Concesiones Viales | 679.556 |
| 11 | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia Buenos Aires VI | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.000.000 |
| 12 | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia Córdoba I | Órgano de Control de Concesiones Viales | 7.654.540 |
| 13 | Seguridad en Concesiones Viales en Provincia de Santa Fe II | Órgano de Control de Concesiones Viales | 4.112.585 |
| 14 | Seguridad en Corredores Viales I | Órgano de Control de Concesiones Viales | 6.851.340 |
| 17 | Construcción de Pasarelas Peatonales Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 10.000 |
| 21 | Obras de Seguridad en Corredores Viales en Provincia Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 800.000 |
| 23 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Córdoba II | Órgano de Control de Concesiones Viales | 301.000 |
| 24 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Salta I | Órgano de Control de Concesiones Viales | 8.121.500 |
| 25 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Salta II | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.500.000 |
| 26 | Seguridad en Corredores Viales en Provincia de Tucumán I | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.000.000 |
| 27 | Seguridad en Corredores Viales en Provincia de Tucumán II | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.600.000 |
| 28 | Construcción Rotonda R.N. Nº 16 Km. 157,15 Intersección R.P. Nº 4 - Chaco | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.600.000 |
| 29 | Construcción Bicisenda R.N. Nº 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes | Órgano de Control de Concesiones Viales | 4.110.898 |
| 30 | Obras Menores en Concesiones Viales | Órgano de Control de Concesiones Viales | 15.159.243 |
| 31 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Misiones I | Órgano de Control de Concesiones Viales | 6.192.000 |
| 32 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Misiones II | Órgano de Control de Concesiones Viales | 6.192.000 |
| 33 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Misiones III | Órgano de Control de Concesiones Viales | 6.192.000 |
| 34 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Misiones IV | Órgano de Control de Concesiones Viales | 6.192.000 |
| 35 | Construcción de Terceras Tronchas R.N. Nº 12 Km.1370,038 - 1594,400 - El Dorado - Misiones | Órgano de Control de Concesiones Viales | 6.192.000 |
| 39 | Autopista Luján - Mercedes Etapa I, Sección II, Jaúregui Peaje | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.000.000 |
| 65 | Construcción de Destacamentos Policiales | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.881.389 |
| 68 | Iluminación Autopista Rosario Armstrong Santa Fe | Órgano de Control de Concesiones Viales | 200.000 |
| 69 | Construcción en R.N. Nº 188 y R.N. Nº 33 Santa Fe | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.451.635 |
| 70 | Construcción Pasarela Peatonal R.N.Nº 11 Barrio Toba - Resistencia - Chaco | Órgano de Control de Concesiones Viales | 40.000 |
| 71 | Construcción en Autopista Richieri Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 301.000 |
| 72 | Mejora en Corredor Vial 29 - Interprovincial | Órgano de Control de Concesiones Viales | 8.000.000 |
| 73 | Obras de Seguridad Vial en Provincia de Buenos Aires II | Órgano de Control de Concesiones Viales | 301.000 |
| 74 | Autovía Ruta Nacional N° 226 - Ruta Provincial N° 51 Avenida Carlos Pellegrini Olavarría - Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 8.000.000 |
| 75 | Obras de Seguridad Vial en Provincia de Córdoba | Órgano de Control de Concesiones Viales | 3.616.165 |
| 76 | Obras de Protección contra Erosión en R. N. N° 34 - R. N. N° 9 - Provincia de Salta | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.090.000 |
| 78 | Acceso a Gualeguaychú R. N. N° 14 - Provincia de Entre Ríos | Órgano de Control de Concesiones Viales | 9.916.667 |
| 80 | Mejora Intersección R.N. Nº 188 y R.N.Nº 33 General Villegas - Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 575.082 |
| 81 | Obras de Seguridad Vial en Provincia de Buenos Aires - Etapa III | Órgano de Control de Concesiones Viales | 7.756.371 |
| 82 | Obras de Seguridad en Provincia de Santa Fe II | Órgano de Control de Concesiones Viales | 7.260.000 |
| 83 | Acceso Puerto Tirol R.N.Nº 16 - Provincia de Chaco | Órgano de Control de Concesiones Viales | 300.000 |
| 84 | Travesía Urbana en Capiovi R.N. Nº 12 - Misiones | Órgano de Control de Concesiones Viales | 298.000 |
| 85 | Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualeguaychú- Provincia Entre Ríos | Órgano de Control de Concesiones Viales | 64.190.611 |
| 86 | Autovía R. N. Nº 5 Mercedes - Chivilcoy - Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.500.000 |
| 87 | Autopista Ribereña - Ciudad de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 7.710.000 |
| 89 | R.N. Nº 36 Tramo - Rio IV | Órgano de Control de Concesiones Viales | 12.001.000 |
| 91 | Variante San Miguel del Monte R.N. Nº 3 San Miguel del Monte (Buenos Aires) | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.001.000 |
| 92 | Tercer Carril R.N. Nº 9 Tramo A012 - R.N. Nº 188 - Villa Constitución - San Nicolás (Buenos Aires) | Órgano de Control de Concesiones Viales | 748.000 |
| 93 | Tercer Carril R.N. Nº 9 Tramo A008 - A012 - Rosario - Villa General Gálvez Santa Fe | Órgano de Control de Concesiones Viales | 501.000 |
| 94 | Gabriela Mistral entre Pujol y San Martín 14 Cuadras - Malvinas | Órgano de Control de Concesiones Viales | 775.000 |
| 95 | Mejoras en Saladillo Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 501.000 |
| 96 | Pavimentación Urbana y Repavimentación R.N. Nº 22 - Río Negro | Órgano de Control de Concesiones Viales | 501.000 |
| TOTAL |  |  | 332.746.509 |

PROYECTO 01

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CONCESIONES VIALES PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOVIA CAÑUELAS-MONTE GRANDE - R.N. Nº 3 - KM 87,82- KM 97,561 BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/12/2005 | 30/04/2008 | 1 | 44 | 48 | 8 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 04

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES PROVINCIA DE BUENOS AIRES III

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOVIA MAR DEL PLATA - BALCARCE TRAMO II  R. 226 - KM. 31,7 - KM. 64,0 BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/12/2005 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 5 | 70 | 25 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 05

SEGURIDAD EN CONCESIONES VIALES EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES  II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  52

MEJORA INTERSECCION E ILUMINACION R.N. Nº 5 - KM. 260 - 9 DE JULIO- BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/12/2005 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 06

SEGURIDAD EN CONCESIONES VIALES EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES III

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

MEJORA INTERSECCION R.N. Nº 7 KM. 202,16  CHACABUCO- BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2005 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 07

MEJORA INTERSECCION R.N. Nº 8 KM. 224,9 - PERGAMINO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

MEJORA INTERSECCION R.N. Nº 8 KM. 224,9 - PERGAMINO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2005 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 08

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CONCESIONES VIALES PROVINCIA BUENOS AIRES IV

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Autopista Luján - Mercedes Sección I R.N. 5 Km. 66,10 - Km. 73,40 Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 13.396.188 |
| 52 | Autopista Luján - Mercedes Sección III R.N. 5 Km. 85,78 - Km. 95,6 Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 33.635.209 |
| TOTAL |  |  | 47.031.397 |

OBRA  51

AUTOPISTA LUJAN - MERCEDES SECCION I R.N. 5 KM. 66,10 - KM. 73,40 BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

AUTOPISTA LUJAN - MERCEDES SECCION III R.N. 5 KM. 85,78 - KM. 95,6 BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 11 | 41 | 48 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 09

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CONCESIONES VIALES PROVINCIA BUENOS AIRES V

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

TRAMO CAMPANA - ZARATE R.N. Nº 9 ENTRE KM. 72,62- KM. 85,20 BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2005 | 31/12/2008 | 1 | 16 | 59 | 25 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 10

SEGURIDAD EN CONCESIONES VIALES EN PROVINCIA DE SANTA FE I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  52

MEJORA EN TRAVESIA URBANA R.N. Nº 11 KM. 787- RECONQUISTA SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2005 | 01/01/2008 | 1 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 11

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CONCESIONES VIALES PROVINCIA  BUENOS AIRES VI

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRA VINCULACION EX. R.N. 193 TRAMO EMPALME R.N. Nº 8 - EMPALME R.P. Nº 39 EXALTACION DE LA CRUZ

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 12

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CONCESIONES VIALES PROVINCIA CORDOBA I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRA EN R.N. Nº 5 -TRAMO EMPALME R.N. Nº 8 - EMPALME R.P. Nº 36 -SECCCION KM. 0 AL 12 - RIO CUARTO- CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 13

SEGURIDAD EN CONCESIONES VIALES EN PROVINCIA DE SANTA FE II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Mejoras en Intersección R.N. Nº 33 Km. 699,95 - Venado Tuerto- Santa Fe | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.000.000 |
| 52 | Adecuación de Accesos R.N. Nº 34 Km. 387 - Ceres - Santa Fe | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.112.585 |
| TOTAL |  |  | 4.112.585 |

OBRA  51

MEJORAS EN INTERSECCION  R.N. N° 33 KM. 699,95 - VENADO TUERTO- SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

ADECUACION DE ACCESOS R.N. N° 34 KM. 387 - CERES - SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 01/06/2008 | 1 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 14

SEGURIDAD EN CORREDORES VIALES I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 | Construcción Canal Desagües Pluvial -Aparicio R.N. Nº 3 Km. 555,9 Coronel Dorrego | Órgano de Control de Concesiones Viales | 120.000 |
| 63 | Travesía Urbana R.N. Nº 188 Km. 8,0 -112,0 Salles, Erezcano, Acevedo | Órgano de Control de Concesiones Viales | 230.490 |
| 71 | Construcción de Alcantarilla R.N. Nº 12 Km. 901,60 San Roque Corrientes | Órgano de Control de Concesiones Viales | 28.817 |
| 76 | Mejora Intersección Acceso Hersilia Santa Fe R.N. Nº 34 Km. 369,88 | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.552.733 |
| 78 | Mejora Acceso Canalizado R.N. 33 Km. 743,8 Casilda - Santa Fe | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.524.500 |
| 79 | Mejora Intersección y Acceso a San Esteban - Los Cocos Córdoba R.N.Nº 38 Km. 75,3 | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.300.000 |
| 81 | Adecuación Urbana R.N. Nº 34 km. 1135,892 - 1138,886 Güemes Salta | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.094.800 |
| TOTAL |  |  | 6.851.340 |

OBRA  61

CONSTRUCCION CANAL DESAGÜES PLUVIAL -APARICIO R.N. N° 3 KM. 555,9 CORONEL DORREGO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 30/12/2008 | 1 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  63

TRAVESIA URBANA R.N. N° 188 KM.  8,0 - 112,0 SALLES, EREZCANO, ACEVEDO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2005 | 30/12/2008 | 1 | 58 | 23 | 19 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  71

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA R.N. N° 12 KM. 901,60 SAN ROQUE CORRIENTES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 12/12/2008 | 1 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  76

MEJORA INTERSECCION ACCESO HERSILIA SANTA FE R.N. N° 34 KM. 369,88

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 30/12/2008 | 1 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  78

MEJORA ACCESO CANALIZADO R.N. 33 KM. 743,8 CASILDA - SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 18/05/2005 | 30/11/2008 | 1 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  79

MEJORA INTERSECCION Y ACCESO A SAN ESTEBAN - LOS COCOS CORDOBA R.N.Nº 38 KM. 75,3

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 18/05/2005 | 30/12/2008 | 1 | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  81

ADECUACION URBANA R.N. N° 34 KM. 1135,892 - 1138,886 GÜEMES SALTA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 30/12/2008 | 1 | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 17

CONSTRUCCION DE PASARELAS PEATONALES PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  55

CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL R.N. N° 5 KM.74,18 JAUREGUI

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 19/01/2006 | 12/12/2008 | 4 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 21

OBRAS DE SEGURIDAD EN CORREDORES VIALES EN PROVINCIA BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción Pasarela Peatonal R.N.8 Km. 78 - Exaltación de la Cruz - Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 70.000 |
| 52 | Construcción Colectora R.N. Nº 3 Km. 109/110 - San Miguel del Monte Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 680.000 |
| 53 | Iluminación Rotonda R.N. Nº 3 Km. 192,34 - Intersección R.P. 30 - Las Flores Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 50.000 |
| TOTAL |  |  | 800.000 |

OBRA  51

CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL R.N. 8 KM. 78 - EXALTACION DE LA CRUZ - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2004 | 31/12/2008 | 1 | 31 | 50 | 19 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONSTRUCCION COLECTORA R.N. N° 3 KM. 109/110 -  SAN MIGUEL DEL MONTE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2004 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

ILUMINACION ROTONDA R.N. N° 3 KM. 192,34 - INTERSECCION R.P. 30 - LAS FLORES BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2004 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 23

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES EN PROVINCIA DE CORDOBA II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION MULTITROCHA R.N. N° 8 SECCION KM. 606-619 TRAMO RIO IV - HOLMBERG

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2004 | 31/10/2010 | 1 | 0 | 0 | 3 | 47 | 50 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 24

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES EN PROVINCIA DE SALTA I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION MULTITROCHA R.N. N° 9 KM.1547-1555 CABEZA DE BUEY - SALTA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/12/2005 | 31/10/2010 | 1 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 25

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES EN PROVINCIA DE SALTA II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION MULTITROCHA R.N. N° 34 KM. 1129 - 1135,5 -  CABEZA DE BUEY - ZORZALITO - SALTA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 26

SEGURIDAD EN CORREODORES VIALES EN PROVINCIA DE TUCUMAN I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

ENSANCHE DE PUENTE R.N. N° 9 1287,30 - 1287,70 SAN CAYETANO - TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/12/2005 | 31/10/2009 | 1 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 27

SEGURIDAD EN CORREODORES VIALES EN PROVINCIA DE TUCUMAN II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

ADECUACION DE ACCESO R.N. N° 9 KM. 1362 - TRANCAS - TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 30/05/2009 | 1 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 28

CONSTRUCCION ROTONDA R.N. N° 16 KM. 157,15 INTERSECCION  R.P. N° 4 - CHACO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION ROTONDA R.N. N° 16 KM. 157,15 INTERSECCION  R.P. N° 4 - CHACO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 29

CONSTRUCCION BICISENDA R.N. N° 12 KM. 1.023,87 RIACHUELO - CORRIENTES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION BICISENDA R.N. N° 12 KM. 1.023,87 RIACHUELO - CORRIENTES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 10/12/2005 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 30

OBRAS MENORES EN CONCESIONES VIALES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Rotonda en Intersección R.N. Nº 3 km. 448,7 - R.P. Nº 75 González Chavez - Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.290.487 |
| 52 | Mejora de Acceso R.N. Nº 5 Km. 443 Trenque Lauquen - Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.295.154 |
| 54 | Mejora Intersección R.N. Nº 11 - Calle Sargento Cabral - San Lorenzo -Santa Fe | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.185.727 |
| 56 | Mejora de Acceso R.N. Nº 12 km.1056 Paso de la Patria - Corrientes | Órgano de Control de Concesiones Viales | 500.000 |
| 57 | Mejora en Intersección R.N. Nº 12 Km. 1361 Candelaria Misiones | Órgano de Control de Concesiones Viales | 400.000 |
| 58 | Readecuación de Acceso R.N. Nº 12 Km. 1398 San Ignacio Misiones | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.500.000 |
| 59 | Readecuación de Acceso R.N. Nº 12 Km. 1416 Santo Pipa Misiones | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.400.000 |
| 60 | Readecuación de Acceso R.N. Nº 12 Km. 1445 Puerto Leoni Misiones | Órgano de Control de Concesiones Viales | 301.000 |
| 61 | Rotonda e Iluminación en R.N. Nº 3 Intersección con Avenida Piazza - Azul - Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 4.286.875 |
| TOTAL |  |  | 15.159.243 |

OBRA  51

ROTONDA EN INTERSECCION R.N. N° 3 KM.448,7 -  R.P. N° 75 GONZALEZ CHAVEZ - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 36 | 64 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

MEJORA DE ACCESO R.N. N° 5 KM. 443 TRENQUE LAUQUEN - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

MEJORA INTERSECCION R.N. N° 11 - CALLE SARGENTO CABRAL - SAN LORENZO - SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

MEJORA DE ACCESO R.N. N° 12 KM.1056 PASO DE LA PATRIA -  CORRIENTES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

MEJORA EN INTERSECCION R.N. N° 12 KM. 1361 CANDELARIA MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

READECUACION DE ACCESO R.N. N° 12 KM. 1398 SAN IGNACIO MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  59

READECUACION DE ACCESO R.N. N° 12 KM. 1416 SANTO PIPA MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  60

READECUACION DE ACCESO R.N. N° 12 KM. 1445 PUERTO LEONI MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2008 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  61

ROTONDA E ILUMINACION EN R.N. N° 3 INTERSECCION CON AVENIDA PIAZZA - AZUL - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 31

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES EN PROVINCIA DE MISIONES I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE TERCERAS TROCHAS R.N. N° 12 KM.1370 - 1399 ARROYO SAN JUAN

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 06/02/2006 | 31/12/2010 | 1 | 5 | 50 | 33 | 12 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 32

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES EN PROVINCIA DE MISIONES II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE TERCERAS TROCHAS R.N. N° 12 KM.1399 - 1436 SAN IGNACIO - JARDIN AMERICA MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 06/02/2006 | 31/12/2010 | 1 | 5 | 50 | 33 | 12 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 33

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES EN PROVINCIA DE MISIONES III

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE TERCERAS TROCHAS R.N. N° 12 KM. 1442 - 1470 JARDIN AMERICA - PUERTO RICO MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 06/02/2006 | 31/12/2010 | 1 | 5 | 50 | 33 | 12 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 34

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES EN PROVINCIA DE MISIONES IV

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCICON DE TERCERAS TROCHAS R.N. N° 12 KM. 1472,06 - KM. 1540,33 - PUERTO RICO - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 06/02/2006 | 31/12/2010 | 1 | 5 | 50 | 33 | 12 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 35

CONSTRUCCION DE TERCERAS TRONCHAS R.N. N° 12 KM.1370,038 - 1594,400 -  EL DORADO - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE TERCERAS TRONCHAS R.N. N° 12 KM.1370,038 - 1594,400 -  EL DORADO - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 06/02/2006 | 31/12/2009 | 1 | 5 | 50 | 33 | 12 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 39

AUTOPISTA LUJAN - MERCEDES ETAPA I, SECCION II, JAUREGUI PEAJE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOPISTA LUJAN - MERCEDES ETAPA I, SECCION II R.N. N° 5 KM. 72,42

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 15/08/2005 | 15/12/2008 | 4 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 65

CONSTRUCCION DE DESTACAMENTOS POLICIALES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | R. N. Nº 9 Km 54 Loma Verde, Escobar; R. N. Nº 9 - R.P. Nº 6 - Campana, R.N Nº 8 - R.P. Nº 51 Arrecifes | Órgano de Control de Concesiones Viales | 695.000 |
| 52 | R.N. 205 y R.P. Nº 51 Saladillo, R.N. 205 y 226 Bolivar, R.N. 3 y R.P. 86 Benito Juarez | Órgano de Control de Concesiones Viales | 865.000 |
| 53 | R.N.22 Km.714 Medanos, R.N. 222 Km.769 Algarrobo-Punta Alta | Órgano de Control de Concesiones Viales | 705.000 |
| 54 | R.N. Nº 188 Km. 398 Banderalo R.N. Nº 33 entre R.P. Nº 65 Guaminí y R.N. Nº33 Lima Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 520.000 |
| 55 | Edificio Cuerpo de Apoyo a los Servicio Viales - Km. 31 Autopista Buenos Aires - La Plata | Órgano de Control de Concesiones Viales | 96.389 |
| TOTAL |  |  | 2.881.389 |

OBRA  51

R. N. N° 9 KM 54 LOMA VERDE, ESCOBAR; R. N . N° 9 - R.P. N° 6 - CAMPANA, R.N N° 8 - R.P. Nº 51 ARRECIFES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

R.N. 205 Y R.P. N° 51 SALADILLO, R.N. 205 Y 226 BOLIVAR, R.N. 3 Y R.P. 86 BENITO JUAREZ

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

R.N. 22 KM.714 MEDANOS, R.N. 222 KM.769 ALGARROBO - PUNTA ALTA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 01/01/2009 | 1 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

R.N. N° 188 KM. 398 BANDERALO R.N. N° 33 ENTRE R.P. N° 65 GUAMINI Y R.N. N° 33 LIMA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 01/01/2009 | 1 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

EDIFICIO CUERPO DE APOYO A LOS SERVICIO VIALES - KM. 31 AUTOPISTA BUENOS AIRES - LA PLATA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 01/01/2009 | 1 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 68

ILUMINACION AUTOPISTA ROSARIO ARMSTRONG SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

ILUMINACION DISTRIBUIDOR FUNES - AUTOPISTA ROSARIO - ARMSTRONG INTERSECCION R.P. 34 - FUNES SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2006 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 69

CONSTRUCCION EN R.N. N° 188 Y R.N. N° 33 SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Intersección Canalizada R.N. Nº 188 - Construcción Bicisenda Ameghino - Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.558.529 |
| 53 | Mejora Travesía Urbana R.N. 8 Venado Tuerto Santa Fe | Órgano de Control de Concesiones Viales | 893.106 |
| TOTAL |  |  | 2.451.635 |

OBRA  51

INTERSECCION CANALIZADA R.N. N° 188 - CONSTRUCCION BICISENDA AMEGHINO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

MEJORA TRAVESIA URBANA R.N. N° 8 VENADO TUERTO SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 70

CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL R.N. N° 11 BARRIO TOBA - RESISTENCIA - CHACO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL R.N. N° 11 KM.1005,70 BARRIO TOBA - RESISTENCIA - CHACO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 71

CONSTRUCCION EN AUTOPISTA RICHIERI BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  52

AUTOPISTA EZEIZA CAÑUELAS - VARIANTE CAÑUELAS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 8 | 58 | 34 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 72

MEJORA EN CORREDOR VIAL 29 - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

MEJORA EN CORREDOR VIAL 29 - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2010 | 1 | 0 | 13 | 43 | 44 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 73

OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRAS DE ILUMINACION EN SAN MIGUEL DEL MONTE Y PUNTA ALTA R.N. 3

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 74

AUTOVIA RUTA NACIONAL N° 226 - RUTA PROVINCIAL N° 51 AVENIDA CARLOS PELLEGRINI OLAVARRIA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOVIA RUTA NACIONAL N° 226 - RUTA PROVINCIAL N° 51 AVENIDA CARLOS PELLEGRINI OLAVARRIA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/01/2010 | 1 | 0 | 12 | 31 | 57 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 75

OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Puente Sobre el Arroyo El Ajó R.N. Nº 7 Km. 600 - Córdoba | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.566.165 |
| 52 | Colocación de Barandas Flex Beam en R.N. Nº 9 - Córdoba | Órgano de Control de Concesiones Viales | 600.000 |
| 53 | Travesías Urbanas R.N. Nº 19 Km. 149 - 203 - Córdoba | Órgano de Control de Concesiones Viales | 450.000 |
| TOTAL |  |  | 3.616.165 |

OBRA  51

PUENTE SOBRE EL ARROYO EL AJO R.N. N° 7 KM. 600 -  CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/05/2008 | 4 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

COLOCACION DE BARANDAS FLEX BEAM EN R.N. N° 9 -  CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/05/2010 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

TRAVESIAS URBANAS R.N. N° 19 KM. 149 - 203 -  CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/05/2010 | 1 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 76

OBRAS DE PROTECCION CONTRA EROSION EN R. N. N° 34 - R. N. N° 9 - PROVINCIA DE SALTA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRAS DE PROTECCION CONTRA EROSION EN R. N. N° 34 - R. N. N° 9 - PROVINCIA DE SALTA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/01/2009 | 1 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 78

ACCESO A GUALEGUAYCHU R. N. N° 14 - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

ACCESO A GUALEGUAYCHU R. N. N° 14 - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 80

MEJORA INTERSECCION R.N. N° 188 Y R.N. N° 33 GENERAL VILLEGAS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

MEJORA INTERSECCION R.N. N° 188 Y R.N. N° 33 GENERAL VILLEGAS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2006 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 81

OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES - ETAPA III

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | Mejora Intersección y Colectora R.N. Nº 5 km. 208 - 211 Bragado - Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.118.696 |
| 53 | Obra Tercer Puente La Niña R. N. N° 252 - Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 726.675 |
| 54 | Rotonda en Intersección R.N. Nº 3 - R.N. Nº 252 - El Triángulo Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 301.000 |
| 55 | Rotonda de Acceso a Grumberg R.N. Nº 3 - Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 301.000 |
| 56 | Acceso Canalizado Dorrego | Órgano de Control de Concesiones Viales | 500.000 |
| 57 | Rotonda de Acceso a Avenida Caseros y San Martín -Tres Arroyos | Órgano de Control de Concesiones Viales | 301.000 |
| 58 | Iluminación Rotondas R.N. Nº 205 - R.P. Nº 65 y R.P. Nº 30 y R.N. Nº 226 - Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 100.000 |
| 59 | Mejora de Intersección e Iluminación Base Área Tandil | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.000.000 |
| 60 | Obras de Alcantarillado en Bolívar - Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 300.000 |
| 61 | Iluminación en Puente Cruce R.N. Nº 226 - Pehuajó | Órgano de Control de Concesiones Viales | 251.000 |
| 62 | Provisión y Colocación de Barandas B. Beam R.N. Nº 5 Km.305-307 Carlos Casares | Órgano de Control de Concesiones Viales | 251.000 |
| 63 | Mejora en Intersección R.N.Nº 7 con R.P. Nº 191- Chacabuco | Órgano de Control de Concesiones Viales | 251.000 |
| 64 | Mejora de Intersección R.N. Nº 7 Avenida Elguera - Chacabuco | Órgano de Control de Concesiones Viales | 251.000 |
| 65 | Pavimentación de Acceso a Avenida Damasco Valdés - Provincia de Santa Fe | Órgano de Control de Concesiones Viales | 251.000 |
| 66 | Enlace R.N. Nº 9 y Acceso a Villa Constitución - Provincia de Córdoba | Órgano de Control de Concesiones Viales | 251.000 |
| 67 | Mejora de Intersección y Bicisenda en Arias - Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 301.000 |
| 68 | Iluminación Acceso a Zárate R.N. Nº 3 - Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 301.000 |
| TOTAL |  |  | 7.756.371 |

OBRA  52

MEJORA INTERSECCION Y COLECTORA R.N. N° 5 KM. 208 - 211 BRAGADO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

OBRA TERCER PUENTE LA NIÑA R. N. N° 252 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

ROTONDA EN INTERSECCION R.N. N° 3 - R.N. N° 252 -  EL TRIANGULO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

ROTONDA DE ACCESO A GRUMBERG R.N. N° 3 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

ACCESO CANALIZADO DORREGO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 4 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

ROTONDA DE ACCESO A AVENIDA CASEROS Y SAN MARTIN - TRES ARROYOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

ILUMINACION ROTONDAS R.N. N° 205 - R.P. N° 65 Y R.P. N° 30 Y R.N. N° 226 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  59

MEJORA DE INTERSECCION E ILUMINACION BASE AREA TANDIL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2009 | 4 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  60

OBRAS DE ALCANTARILLADO EN BOLIVAR - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  61

ILUMINACION EN PUENTE CRUCE R.N. N° 226 - PEHUAJO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  62

PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS B. BEAM R.N. N° 5 KM. 305 - 307 CARLOS CASARES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 17 | 86 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  63

MEJORA EN INTERSECCION R.N. N° 7 CON R.P. N° 191- CHACABUCO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  64

MEJORA DE INTERSECCION R.N. N° 7 AVENIDA ELGUERA - CHACABUCO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  65

PAVIMENTACION DE ACCESO A AVENIDA DAMASCO VALDES - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  66

ENLACE R.N. N° 9 Y ACCESO A VILLA CONSTITUCION - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 13 | 87 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  67

MEJORA DE INTERSECCION Y BICISENDA EN ARIAS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  68

ILUMINACION ACCESO A ZARATE R.N. N° 3 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 82

OBRAS DE SEGURIDAD EN PROVINCIA DE SANTA FE II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Ramas en Distribuidor y Pavimentación en San Jerónimo - Provincia de Santa Fe | Órgano de Control de Concesiones Viales | 280.000 |
| 52 | Iluminación de Empalme de Acceso a R.P. Nº 26 - Santa Fe | Órgano de Control de Concesiones Viales | 300.000 |
| 53 | Iluminación Ingreso Arroyo Seco R.N. Nº 9 - Santa Fe | Órgano de Control de Concesiones Viales | 300.000 |
| 54 | Mejora de Intersecciones y Obras en Hughes - Provincia de Santa Fe | Órgano de Control de Concesiones Viales | 5.400.000 |
| 55 | Iluminación, Pavimentación y Acceso a Villa Ocampo - Provincia de Santa Fe | Órgano de Control de Concesiones Viales | 350.000 |
| 56 | Intersección Canalizada R.N.Nº 8 y R.P. Nº 94 Santa Isabel - Provincia de Santa Fe | Órgano de Control de Concesiones Viales | 460.000 |
| 58 | Travesías Urbanas en R.N. Nº 11 | Órgano de Control de Concesiones Viales | 170.000 |
| TOTAL |  |  | 7.260.000 |

OBRA  51

RAMAS EN DISTRIBUIDOR Y PAVIMENTACION EN SAN JERONIMO - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

ILUMINACION DE EMPALME DE ACCESO A R.P. N° 26 - SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

ILUMINACION INGRESO ARROYO SECO R.N. N°  9 -  SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

MEJORA DE INTERSECCIONES Y OBRAS EN HUGHES - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 21/01/2008 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

ILUMINACION, PAVIMENTACION Y ACCESO A VILLA OCAMPO - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 21/01/2008 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

INTERSECCION CANALIZADA R.N. N° 8 Y R.P. N°  94 SANTA ISABEL - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 0 | 26 | 74 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

TRAVESIAS URBANAS EN R.N. N° 11

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/10/2010 | 1 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 83

ACCESO PUERTO TIROL R.N. N° 16 - PROVINCIA DE CHACO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

ACCESO PUERTO TIROL R.N. N° 16 - PROVINCIA DE CHACO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 84

TRAVESIA URBANA EN CAPIOVI R.N. N° 12 - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

TRAVESIA URBANA EN CAPIOVI R.N. N° 12 -  MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 85

AUTOPISTA MESOPOTAMICA - TRAMO CEIBAS - GUALEGUAYCHU - PROVINCIA ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOPISTA MESOPOTAMICA - TRAMO CEIBAS-GUALEGUAYCHU - PROVINCIA ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/10/2010 | 1 | 0 | 20 | 42 | 38 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 86

AUTOVIA R. N. N° 5 MERCEDES - CHIVILCOY - PROVINCIA DE  BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOVIA R. N. N° 5 MERCEDES - CHIVILCOY - PROVINCIA DE  BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/10/2011 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 75 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 87

AUTOPISTA RIBERENA -  CIUDAD DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOPISTA RIBERENA - CIUDAD DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/10/2011 | 1 | 0 | 1 | 18 | 41 | 40 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 89

R.N.  N° 36 TRAMO - RIO IV

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Mejora R.N. Nº 36 Sección Variante Perilago Almafuerte | Órgano de Control de Concesiones Viales | 11.000.000 |
| 52 | Mejora R.P. Nº 36 Sección Variable Despeñaderos | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.001.000 |
| TOTAL |  |  | 12.001.000 |

OBRA  51

MEJORA R.N. N° 36 SECCION VARIANTE PERILAGO ALMAFUERTE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/10/2009 | 4 | 0 | 2 | 32 | 66 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

MEJORA R.P. N° 36 SECCION VARIABLE DESPEÑADEROS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 30/10/2010 | 7 | 0 | 0 | 12 | 50 | 38 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 91

VARIANTE SAN MIGUEL DEL MONTE R.N. N° 3  SAN MIGUEL DEL MONTE (BUENOS AIRES)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

VARIANTE SAN MIGUEL DEL MONTE R.N. N° 3  SAN MIGUEL DEL MONTE (BUENOS AIRESS)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/10/2010 | 7 | 0 | 0 | 14 | 36 | 50 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 92

TERCER CARRIL R.N. N° 9 TRAMO A012 - R.N. N° 188 - VILLA CONSTITUCION - SAN NICOLAS (BUENOS AIRES)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

TERCER CARRIL R.N. N° 9 TRAMO A012 - R.N. N° 188 - VILLA CONSTITUCION - SAN NICOLAS (BUENOS AIRES)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 30/10/2010 | 7 | 0 | 0 | 10 | 30 | 60 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 93

TERCER CARRIL R.N. N° 9 TRAMO A008 - A012 - ROSARIO - VILLA GENERAL GALVEZ SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

TERCER CARRIL R.N. N° 9 TRAMO A008 - A012 - ROSARIO - VILLA GENERAL GALVEZ SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/10/2011 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 94

GABRIELA MISTRAL ENTRE PUJOL Y SAN MARTIN 14 CUADRAS -  MALVINAS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

GABRIELA MISTRAL ENTRE PUJOL Y SAN MARTIN 14 CUADRAS -  BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/10/2011 | 1 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 95

MEJORAS EN SALADILLO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

MEJORAS EN SALADILLO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 96

PAVIMENTACION URBANA Y REPAVIMENTACION R.N. N° 22 - RIO NEGRO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

PAVIMENTACION URBANA R.N. N° 22 KM.1212,40 CIPOLLETTI - RIO NEGRO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/10/2009 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROGRAMA  18

INFRAESTRUCTURA EN AREAS URBANAS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

Servicio Administrativo Financiero

659

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El objetivo de este programa es satisfacer la demanda de obras en áreas urbanas no concesionadas, ejecutando en dichos sectores obras de vinculación, mejoramiento y reordenamiento urbano, controlando que se construyan de manera tal de garantizar condiciones de confortabilidad y seguridad adecuadas, con especial cuidado del impacto ambiental y en el marco económico y jurídico legalmente establecido. Dichas tareas se realizan en el marco de la Resolución Nº 178/2004.

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Infraestructura en Áreas Urbanas | 320.000 |
| 0 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 320.000 |
| 0 | 1 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 320.000 |
| 0 | 1 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 320.000 |
| 0 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 320.000 |
| 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Vinculación y Remodelación R.P. Nº 11 entre Diagonal 74 y Ca | 1.000.000 |
| 0 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000.000 |
| 0 | 3 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000.000 |
| 0 | 3 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000.000 |
| 0 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000.000 |
| 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Vinc. y remod. RP 36 - Rot. Gutiérrez y RP 2 Fcio. Var Bs.As | 12.797.914 |
| 0 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 12.797.914 |
| 0 | 5 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 12.797.914 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 12.797.914 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 12.797.914 |
| 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Remod. y Pavim. Av.66 y Calle 11 Acc Esc. 67 L. Plata Bs As | 500.000 |
| 0 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 500.000 |
| 0 | 6 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 500.000 |
| 0 | 6 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 500.000 |
| 0 | 6 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 500.000 |
| 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Repav y Ensanche Ex Ruta 8 Calle Uruguay a Guido-Pilar Bs As | 600.000 |
| 0 | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 600.000 |
| 0 | 7 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 600.000 |
| 0 | 7 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 600.000 |
| 0 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 600.000 |
| 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Mejoras en Pcia. de Entre Ríos I | 3.254.313 |
| 0 | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 3.254.313 |
| 0 | 9 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 3.254.313 |
| 0 | 9 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.254.313 |
| 0 | 9 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.254.313 |
| 0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Áreas no Concesionadas | 1.966.205 |
| 0 | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.966.205 |
| 0 | 12 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.966.205 |
| 0 | 12 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.966.205 |
| 0 | 12 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.966.205 |
| 0 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | RP25-Tramo:Pilar-Acc.Oeste-Pcia de Buenos Aires | 16.934.432 |
| 0 | 14 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 16.934.432 |
| 0 | 14 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 16.934.432 |
| 0 | 14 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 16.934.432 |
| 0 | 14 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 16.934.432 |
| 0 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe | 1.511.603 |
| 0 | 15 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.511.603 |
| 0 | 15 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.511.603 |
| 0 | 15 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.511.603 |
| 0 | 15 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.511.603 |
| 0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Vinc.Acc.Pto.Yerua RN14 Km242,36 Pcia. de Entre Ríos | 9.600.000 |
| 0 | 16 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 9.600.000 |
| 0 | 16 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 9.600.000 |
| 0 | 16 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 9.600.000 |
| 0 | 16 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 9.600.000 |
| 0 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | Mejoras en Ruta 201 - Construcción de Viaductos, Intersección | 2.000.000 |
| 0 | 17 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.000.000 |
| 0 | 17 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.000.000 |
| 0 | 17 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.000.000 |
| 0 | 17 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.000.000 |
| 0 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triángulo de Bernal | 2.001.000 |
| 0 | 18 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.001.000 |
| 0 | 18 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.001.000 |
| 0 | 18 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.001.000 |
| 0 | 18 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.001.000 |
| 0 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | Berisso: Vinculación rotacional y pavimentación urbana-Beris | 2.001.000 |
| 0 | 19 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.001.000 |
| 0 | 19 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.001.000 |
| 0 | 19 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.001.000 |
| 0 | 19 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.001.000 |
| 0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bran | 2.001.000 |
| 0 | 20 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.001.000 |
| 0 | 20 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.001.000 |
| 0 | 20 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.001.000 |
| 0 | 20 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.001.000 |
| 0 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | Mejoras en áreas no concesionadas Prov. Bs As | 6.003.002 |
| 0 | 21 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.003.002 |
| 0 | 21 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 6.003.002 |
| 0 | 21 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 6.003.002 |
| 0 | 21 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 6.003.002 |
| 0 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | Variante RP Nº 4 Sección 3 (RP Nº 201-Buen Ayre)-Morón (Bs As) | 2.001.000 |
| 0 | 22 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.001.000 |
| 0 | 22 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.001.000 |
| 0 | 22 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.001.000 |
| 0 | 22 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.001.000 |
| 0 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | Variante PR Nº4 Sección Nº 1 (Avda Don Bosco-Au Ricchieri) L | 2.001.000 |
| 0 | 23 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.001.000 |
| 0 | 23 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.001.000 |
| 0 | 23 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.001.000 |
| 0 | 23 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.001.000 |
| 0 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | Mejoras en Aéreas no Concecionadas Pcia Bs As | 2.001.000 |
| 0 | 24 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.001.000 |
| 0 | 24 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.001.000 |
| 0 | 24 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.001.000 |
| 0 | 24 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.001.000 |
| 0 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | Mejoras en áreas no concesionadas Prov. Bs As Li | 6.003.000 |
| 0 | 25 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.003.000 |
| 0 | 25 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 6.003.000 |
| 0 | 25 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 6.003.000 |
| 0 | 25 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 6.003.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.496.469 |

LISTADO DE PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Infraestructura en Áreas Urbanas | Órgano de Control de Concesiones Viales | 320.000 |
| 03 | Vinculación y Remodelación R.P. Nº 11 entre diagonal 74 calle 60 - La Plata - Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.000.000 |
| 05 | Vinculación y Remodelación R.P. Nº 36 - Rotonda Gutiérrez y R.P. Nº 2 Florencio Varela - Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 12.797.914 |
| 06 | Remodelación y Pavimentación Avenida Nº 66 y Calle Nº 11 Acceso Escuela Nº 67 La Plata Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 500.000 |
| 07 | Repavimento y Ensanche Ex Ruta 8 Calle Uruguay a Guido - Pilar - Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 600.000 |
| 09 | Mejoras en Provincia de Entre Ríos I | Órgano de Control de Concesiones Viales | 3.254.313 |
| 12 | Seguridad en Áreas no Concesionadas | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.966.205 |
| 14 | R.P. Nº 25-Tramo: Pilar -Acceso Oeste - Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 16.934.432 |
| 15 | Acceso a Wheelwright R.P.Nº 9 - Provincia de Santa Fé | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.511.603 |
| 16 | Vinculación Acceso a Puerto Yerua R. N. Nº 14 Km.242,36 Provincia de Entre Ríos | Órgano de Control de Concesiones Viales | 9.600.000 |
| 17 | Mejoras en Ruta 201 - Construcción de Viaductos, Intersecciones | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.000.000 |
| 18 | Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triángulo de Bernal hasta el Puente Nicolás Avellaneda -Avellaneda (Buenos Aires) | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.001.000 |
| 19 | Berisso: Vinculación Rotacional y Pavimentación Urbana - Berisso (Buenos Aires) | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.001.000 |
| 20 | Autovía R.P. Nº 215 tramo R.P. Nº 29 Brandsen - R.P. Nº 6 La Plata - Brandsen (Provincia de Buenos Aires) | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.001.000 |
| 21 | Mejoras en Áreas no Concesionadas Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 6.003.002 |
| 22 | Variante R.P. Nº 4 Sección 3 (R.P. Nº 201- Buen Ayre) - Morón (Provincia de Buenos Aires) | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.001.000 |
| 23 | Variante R.P. Nº4 Sección Nº 1 (Avenida Don Bosco - Autopista Ricchieri) - La Matanza (Provincia de Buenos Aires) | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.001.000 |
| 24 | Mejoras en Aéreas no Concecionadas Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.001.000 |
| 25 | Mejoras en Areas no Concesionadas Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 6.003.000 |
| TOTAL |  |  | 74.496.469 |

PROYECTO 01

INFRAESTRUCTURA EN AREAS URBANAS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  53

ROTONDA EN INTERSECCION R.N. N° 15 Y AVENIDA MONSEÑOR ROSCH -  CONCORDIA - ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 03

VINCULACION Y REMODELACION R.P. N° 11 ENTRE DIAGONAL 74 CALLE 60 - LA PLATA - BUNEOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

VINCULACION Y REMODELACION R.P. N° 11 ENTRE DIAGONAL 74 CALLE 60 - LA PLATA - BUNEOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 05

VINCULACION Y REMODELACION R.P. N° 36 - ROTONDA GUTIERREZ Y R.P. N° 2 FLORENCIO VARELA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

VINCULACION Y REMODELACION R.P. N° 36 - ROTONDA GUTIERREZ Y R.P. N° 2 FLORENCIO VARELA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/07/2006 | 31/12/2008 | 1 | 40 | 48 | 12 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 06

REMODELACION Y PAVIMENTACION AVENIDA N° 66 Y CALLE N° 11 ACCESO ESCUELA N° 67 LA PLATA BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

REMODELACION Y PAVIMENTACION AVENIDA N° 66 Y CALLE N° 11 ACCESO ESCUELA Nº 67 LA PLATA BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 07

REPAVIMENTO Y ENSANCHE EX RUTA 8 CALLE URUGUAY A GUIDO - PILAR - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

REPAVIMENTO Y ENSANCHE EX RUTA 8 CALLE URUGUAY A GUIDO - PILAR - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 30 | 57 | 13 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 09

MEJORAS EN PROVINCIA DE ENTRE RIOS I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

MEJORAS EN ACCESOS SUR - R.N. N° 14 KM. 252,60 CONCORDIA - ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2006 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 12

SEGURIDAD EN AREAS NO CONCESIONADAS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

REPAVIMENTACION Y DESAGÜES -  MAGDALENA BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2008 | 4 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 14

R.P. N° 25 - TRAMO: PILAR - ACCESO OESTE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

R.P. N° 25 - TRAMO: PILAR - ACCESO OESTE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 4 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 15

ACCESO A WHEELWRIGHT R.P.N° 9 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

ACCESO A WHEELWRIGHT R.P.N°  9 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 4 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 16

VINCULACION ACCESO A PUERTO YERUA R. N. N° 14 KM 242,36 PROVINCIA DE ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

VINCULACION ACCESO A PUERTO YERUA R. N. N° 14 KM 242,36 PROVINCIA DE ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 4 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 17

MEJORAS EN RUTA 201 -  CONSTRUCCION DE VIADUCTOS, INTERSECCIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

MEJORAS EN RUTA 20 -  CONSTRUCCION DE VIADUCTOS, INTERSECCIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2011 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29 | 67 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 18

MEJORAS EN ACCESO SUDESTE DESDE EL TRIANGULO DE BERNAL HASTA EL PUENTE NICOLAS AVELLANEDA - AVELLANEDA (BUENOS AIRES)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

MEJORAS EN ACCESO SUDESTE DESDE EL TRIANGULO DE BERNAL HASTA EL PUENTE NICOLAS AVELLANEDA - AVELLANEDA (BUENOS AIRES)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2011 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 | 71 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 19

BERISSO: VINCULACION ROTACIONAL Y PAVIMENTACION URBANA - BERISSO (BUENOS AIRES)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

BERISSO: VINCULACION ROTACIONAL Y PAVIMENTACION URBANA - BERISSO (BUENOS AIRES)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2011 | 1 | 0 | 0 | 5 | 47 | 48 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 20

AUTOVIA R.P. N° 215 TRAMO R.P. N° 29 BRANDSEN - R.P. N° 6 LA PLATA - BRANDSEN (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOVIA R.P. N° 215 TRAMO R.P. N° 29 BRANDSEN - R.P. Nº 6 LA PLATA - BRANDSEN (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2011 | 1 | 0 | 0 | 9 | 25 | 66 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 21

MEJORAS EN AREAS NO CONCESIONADAS PROVINCIA DE  BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Repavimentación y Ensanche R.P. Nº 21 Nº Tramo: R.P. Nº 7 - Estación Libertad - Merlo (Provincia de Buenos Aires) | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.001.002 |
| 52 | Repavimentación y Ensanche en Av. Hipólito Yrigoyen Tramo Calle Cámpora - Calle Acevedo - Merlo (Provincia de Buenos Aires) | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.001.000 |
| 53 | Pavimentación Calle Salguero Tramo H. Yrigoyen - Camino de la Ribera y Saneamiento de la Cuenca del Arroyo Salguero - Merlo (Buenos Aires) | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.001.000 |
| TOTAL |  |  | 6.003.002 |

OBRA  51

REPAVIMENTACION Y ENSANCHE R.P. N° 21 Nº TRAMO: R.P. N° 7 - ESTACION LIBERTAD - MERLO (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2011 | 1 | 0 | 0 | 12 | 38 | 50 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

REPAVIMENTACION Y ENSANCHE EN AV. HIPOLITO YRIGOYEN TRAMO CALLE CAMPORA - CALLE ACEVEDO - MERLO (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2011 | 1 | 0 | 0 | 10 | 50 | 40 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

PAVIMENTACION CALLE SALGUERO TRAMO H. YRIGOYEN - CAMINO DE LA RIBERA Y SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL ARROYO SALGUERO - MERLO (BUENOS AIRES)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2011 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 25 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 22

VARIANTE R.P. N° 4 SECCION 3 (R.P. N° 201- BUEN AYRE) - MORON (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

VARIANTE R.P. N° 4 SECCION 3 (R.P. N° 201 - BUEN AYRE) -  MORON (PROVINCIA DE BUENOS AIRES) R.P. N° 4

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 15 | 35 | 50 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 23

VARIANTE R.P. N° 4 SECCION N° 1 (AVENIDA DON BOSCO - AUTOPISTA RICCHIERI) - LA MATANZA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

VARIANTE R.P. N° 4 SECCION N° 1 (AVENIDA DON BOSCO - AUTOPISTA RICCHIERI) - LA MATANZA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 6 | 39 | 55 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 24

MEJORAS EN AEREAS NO CONCECIONADAS PROVINCIA DE  BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

REHABILITACION Y ENSANCHE EX R.N. N° 8 TRAMO GENERAL PAZ - R.P. 4 - 3 DE FEBRERO Y SAN MARTIN

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 10 | 40 | 50 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 25

MEJORAS EN AREAS NO CONCESIONADAS PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Pavimentación y Desagües Calle Otto Krause Tramo Planta Nestle - Colectora Descenso Ramal Campana - Malvinas Argentinas (Buenos Aires) | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.001.000 |
| 52 | Pavimentación y Desagües Calle Constituyentes Tramo Colectora Ramal Campana - Colectora Ramal Pilar - Malvinas Argentinas (Buenos Aires) | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.001.000 |
| 53 | Pavimentación y Desagües Calle Guayaquil Tramo Calle Estados Unidos - Ruta Nº 197 - Malvinas Argentinas (Buenos Aires) | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.001.000 |
| TOTAL |  |  | 6.003.000 |

OBRA  51

PAVIMENTACION Y DESAGUES CALLE OTTO KRAUSE TRAMO PLANTA NESTLE - COLECTORA DESCENSO RAMAL CAMPANA - MALVINAS ARGENTINAS (BUENOS AIRES)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

PAVIMENTACION Y DESAGUES CALLE CONSTITUYENTES TRAMO COLECTORA RAMAL CAMPANA - COLECTORA RAMAL PILAR - MALVINAS ARGENTINAS (BUENOS AIRES)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 13 | 87 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

PAVIMENTACION Y DESAGUES CALLE GUAYAQUIL TRAMO CALLE ESTADOS UNIDOS - RUTA N° 197 - MALVINAS ARGENTINAS (BUENOS AIRES)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2008 | 31/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROGRAMA  19

OBRAS DE MEJORAS EN CORREDORES VIALES NACIONALES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

Servicio Administrativo Financiero

659

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa incluye todas las acciones relacionadas con el desarrollo, coordinación, programación y seguimiento de obras de mejoras en aquellas rutas incluidas en los Corredores Viales Nacionales a fin de permitir el aumento de la capacidad de las vías existentes, adecuándolas a la evolución tecnológica del parque automotor que lo demanda, y a brindar niveles de seguridad compatibles con los requerimientos actuales.

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Obras Mejorativas en CV2-Ano II-I Etapa | 1.500.000 |
| 0 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.500.000 |
| 0 | 1 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.500.000 |
| 0 | 1 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.500.000 |
| 0 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.500.000 |
| 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Corredor Vial 3 | 8.080.367 |
| 0 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 8.080.367 |
| 0 | 2 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 8.080.367 |
| 0 | 2 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 8.080.367 |
| 0 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 8.080.367 |
| 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Obras Mejorativas en CV4-AnoII-I Etapa | 1.601.598 |
| 0 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.601.598 |
| 0 | 3 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.601.598 |
| 0 | 3 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.601.598 |
| 0 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.601.598 |
| 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Obras Mejorativas en CV5-AnoII-I Etapa | 4.422.499 |
| 0 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 4.422.499 |
| 0 | 5 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 4.422.499 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 1.524.256 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.524.256 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.898.243 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.898.243 |
| 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Mejoras en C. Val 1 Año II - II Etapa | 3.459.333 |
| 0 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 3.459.333 |
| 0 | 6 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 3.459.333 |
| 0 | 6 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.459.333 |
| 0 | 6 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.459.333 |
| 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Mejoras en C. Val 2 Año II - II Etapa | 10.903.030 |
| 0 | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 10.903.030 |
| 0 | 7 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 10.903.030 |
| 0 | 7 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 10.903.030 |
| 0 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 10.903.030 |
| 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Obra de Mejora en C. Vial 3 Año II - II Etapa | 30.124.466 |
| 0 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 30.124.466 |
| 0 | 8 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 30.124.466 |
| 0 | 8 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 30.124.466 |
| 0 | 8 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 30.124.466 |
| 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Obra de Mejora en C. Vial 4 Año II - II Etapa | 1.077.985 |
| 0 | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.077.985 |
| 0 | 9 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.077.985 |
| 0 | 9 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.077.985 |
| 0 | 9 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.077.985 |
| 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Obra de Mejora en C. Vial 5 Año II - II Etapa | 5.103.000 |
| 0 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.103.000 |
| 0 | 10 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.103.000 |
| 0 | 10 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.103.000 |
| 0 | 10 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.103.000 |
| 0 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | Obra de Mejora en C. Vial 1 III Etapa | 1.300.000 |
| 0 | 11 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.300.000 |
| 0 | 11 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.300.000 |
| 0 | 11 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.300.000 |
| 0 | 11 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.300.000 |
| 0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Obra de Mejora en C. Vial 2 III Etapa | 1.300.000 |
| 0 | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.300.000 |
| 0 | 12 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.300.000 |
| 0 | 12 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.300.000 |
| 0 | 12 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.300.000 |
| 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | Obra de Mejora en C. Vial 3 III Etapa | 1.300.000 |
| 0 | 13 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.300.000 |
| 0 | 13 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.300.000 |
| 0 | 13 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.300.000 |
| 0 | 13 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.300.000 |
| 0 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | Obra de Mejora en C. Vial 4 III Etapa | 1.400.000 |
| 0 | 14 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.400.000 |
| 0 | 14 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.400.000 |
| 0 | 14 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.400.000 |
| 0 | 14 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.400.000 |
| 0 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Obra de Mejora en C. Vial 5 III Etapa | 1.400.000 |
| 0 | 15 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.400.000 |
| 0 | 15 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.400.000 |
| 0 | 15 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.400.000 |
| 0 | 15 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.400.000 |
| 0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Obra de Mejora en C. Vial 6 III Etapa | 501.000 |
| 0 | 16 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 501.000 |
| 0 | 16 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 501.000 |
| 0 | 16 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 501.000 |
| 0 | 16 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 501.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.473.278 |

LISTADO DE PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Obras Mejorativas en Corredor Vial 2 - Año II - I Etapa | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.500.000 |
| 02 | Corredor Vial Nº 3 | Órgano de Control de Concesiones Viales | 8.080.367 |
| 03 | Obras Mejorativas en Corredor Vial 4 - Año II - I Etapa | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.601.598 |
| 05 | Obras Mejorativas en Corredor Vial 5 - Año II - I Etapa | Órgano de Control de Concesiones Viales | 4.422.499 |
| 06 | Obras de Mejoras en Corredores Viales 1 Año II - II Etapa | Órgano de Control de Concesiones Viales | 3.459.333 |
| 07 | Obras de Mejoras en Corredor Vial 2 Año II - II Etapa | Órgano de Control de Concesiones Viales | 10.903.030 |
| 08 | Obra de Mejora en Corredor Vial 3 Año II - II Etapa | Órgano de Control de Concesiones Viales | 30.124.466 |
| 09 | Obra de Mejora en Corredor Vial 4 Año II - Etapa II | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.077.985 |
| 10 | Obra de Mejora en Corredor Vial 5 Año II - II Etapa | Órgano de Control de Concesiones Viales | 5.103.000 |
| 11 | Obra en Corredor Vial 1 - III Etapa - Interprovincial | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.300.000 |
| 12 | Obra en Corredor Vial 2 - III Etapa - Interprovincial | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.300.000 |
| 13 | Obra en Corredor Vial 3 - III Etapa - Interprovincial | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.300.000 |
| 14 | Obra en Corredor Vial 4 - III Etapa - Interprovincial | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.400.000 |
| 15 | Obra en Corredor Vial 5 - III Etapa - Interprovincial | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.400.000 |
| 16 | Obra en Corredor Vial 6 - III Etapa - Interprovincial | Órgano de Control de Concesiones Viales | 501.000 |
| TOTAL |  |  | 73.473.278 |

PROYECTO 01

OBRAS MEJORATIVAS EN CORREDOR VIAL 2 - AÑO II - I ETAPA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  52

OBRA MEJORATIVA N° 221 CORREDOR VIAL 2 - R.N. 7 KM 259 - 276

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2008 | 4 | 14 | 75 | 11 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 02

CORREDOR VIAL N° 3

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Obra Mejorativa Nº 214 Corredor Vial 3 - R.N. 9 Km 157 - 206 | Órgano de Control de Concesiones Viales | 7.080.367 |
| 52 | Obra Mejorativa N° 201 Corredor Vial 3 - R.N. 9 Km 96-106 | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.000.000 |
| TOTAL |  |  | 8.080.367 |

OBRA  51

OBRA MEJORATIVA N° 214 CORREDOR VIAL 3 - R.N. 9 KM 157 - 206

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2008 | 4 | 2 | 76 | 22 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OBRA MEJORATIVA N° 201 CORREDOR VIAL 3 - R.N. 9 KM 96-106

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2008 | 4 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 03

OBRAS MEJORATIVAS EN CORREDOR VIAL 4 - AÑO II - I ETAPA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRA MEJORATIVA N° 205 CORREDOR VIAL 4 R.N. 8 KM 661- 695

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2008 | 4 | 20 | 73 | 7 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 05

OBRAS MEJORATIVAS EN CORREDOR VIAL 5 - AÑO II - I ETAPA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE ACTIVIDADES Y OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Inspecciones de Obras Mejorativas | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.524.256 |
| Obras: |  |  |  |
| 51 | Obra Mejorativa Nº 217 Corredor Vial 5 R.N. 9 Km 1215 - 1225 Km 1315 - 1325 | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.000.000 |
| 54 | Obra Mejorativa Nº 218 Corredor Vial 5 R.N. 34 Km 66 - 86 | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.898.243 |
| TOTAL |  |  | 4.422.499 |

OBRA  51

OBRA MEJORATIVA N° 217 CORREDOR VIAL 5 R.N. 9 KM 1215 - 1225 KM 1315 - 1325

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2008 | 4 | 76 | 17 | 7 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

OBRA MEJORATIVA N° 218 CORREDOR VIAL 5 R.N. 34 KM 66 - 86

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 06

OBRAS DE MEJORAS EN CORREDORES VIALES 1 AÑO II - II ETAPA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Obra 236 Corredor Vial 1 R.N. Nº 3 y R.N. Nº 252 - Km 669 - 677 / R.N. Nº 252 Km 0 - 6.80 | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.423.333 |
| 52 | Obra 241 Corredores Viales 1 R.N. Nº 3 Acceso Barrow - Acceso Tres Arroyos (Buenos Aires) | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.036.000 |
| TOTAL |  |  | 3.459.333 |

OBRA  51

OBRA 236 CORREDOR VIAL 1 R.N. N° 3 Y R.N. N° 252 - KM 669 - 677 / R.N. N° 252 KM 0 - 6.80

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OBRA 241 CORREDORES VIALES 1 R.N. N° 3 ACCESO BARROW - ACCESO TRES ARROYOS (BUENOS AIRES)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 07

OBRAS DE MEJORAS EN CORREDOR VIAL 2 AÑO II - II ETAPA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Obra 209 Corredor Vial 2 R.N. Nº 7 Empalme R.P. Nº 10 Acceso a Washington | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.465.384 |
| 52 | Obra 222 Corredor Vial 2 R.N. Nº 7 Límite San Luis / Mendoza - Acceso La Dormida | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.500.000 |
| 53 | Obra 224 Corredor Vial 2 R.N. Nº 7 Empalme R.P. 6 - R.P. 41 Km 63 -103 | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.000.000 |
| 54 | Obra 234 Corredores Viales 2 R.N. Nº 5 Acceso Carlos Casares - Acceso San Bernardo | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.632.814 |
| 55 | Obra 240 Corredor Vial 2 Ruta Nacional N° 5 Límite Buenos Aires / La Pampa - Acceso Uriburu - Provincia de la Pampa | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.304.832 |
| TOTAL |  |  | 10.903.030 |

OBRA  51

OBRA 209 CORREDOR VIAL 2 R.N. N° 7 EMPALME R.P. N° 10 ACCESO A WASHINGTON

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OBRA 222 CORREDOR VIAL 2 R.N. N° 7 LIMITE SAN LUIS / MENDOZA - ACCESO LA DORMIDA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

OBRA 224 CORREDOR VIAL 2 R.N. N° 7 EMPALME R.P. 6 - R.P. 41 KM 63 - 103

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

OBRA 234 CORREDORES VIALES 2 R.N. N° 5 ACCESO CARLOS CASARES - ACCESO SAN BERNARDO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

OBRA 240 CORREDOR VIAL 2 RUTA NACIONAL N° 5 LIMITE BUENOS AIRES / LA PAMPA - ACCESO URIBURU - PROVINCIA DE LA PAMPA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 08

OBRA DE MEJORA  EN CORREDOR VIAL  3 AÑO II - II ETAPA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Obra 202 Corredor Vial 3 R. N. N° 9 Río Areco - Acceso a San Pedro - Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.300.000 |
| 52 | Obra 215 Corredor Vial 3 R. N. N° 9 Río Areco - Río Tala - Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.000.000 |
| 53 | Obra 216 Corredor Vial 3 R. N. N° 9 Río Tala - Ruta Provincial N° 51 - Provincia de Buenos Aires | Órgano de Control de Concesiones Viales | 2.718.486 |
| 54 | Obra 223a Corredor Vial 3 R. N. N° 11 Arosena - Santo Tobrae - Provincia de Santa Fe | Órgano de Control de Concesiones Viales | 19.169.421 |
| 55 | Obra 223b Corredor Vial 3 R. N. N° 11 Santo Tobrae - Provincia de Santa Fe | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.966.479 |
| 56 | Obra 232 Corredor Vial 3 R. N. N° 188 Empalme Ruta Provincial N° 1 Empalme Ruta Provincial N° 35 - Provincia de La Pampa | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.970.080 |
| TOTAL |  |  | 30.124.466 |

OBRA  51

OBRA 202 CORREDOR VIAL 3 R. N. N° 9 RIO ARECO - ACCESO A SAN PEDRO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OBRA 215 CORREDOR VIAL 3 R. N. N° 9 RIO ARECO - RIO TALA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

OBRA 216 CORREDOR VIAL 3 R. N. N° 9 RIO TALA - RUTA PROVINCIAL N° 51 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

OBRA 223A CORREDOR VIAL 3 R. N. N° 11 AROSENA - SANTO TOBRAE - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

OBRA 223B CORREDOR VIAL 3 R. N. N° 11 SANTO TOBRAE - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

OBRA 232 CORREDOR VIAL 3 R. N. N° 188 EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 1 EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 35 - PROVINCIA DE LA PAMPA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 09

OBRA DE MEJORA  EN CORREDOR VIAL  4 AÑO II - ETAPA II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  52

OBRA 239 CORREDOR VIAL 4 R. N. N° 36 ALMAFUERTE ACCESO LOS MOLINOS - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 10

OBRA DE MEJORA  EN CORREDOR VIAL  5 AÑO II - II ETAPA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Obra 210 Corredor Vial 5 R. N. N° 9 Río Juramento Empalme Ruta Nacional N° 34 - Provincia de Salta | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.701.000 |
| 52 | Obra 219 Corredor Vial 5 R. N. N° 34 Acceso Cañada Rosquín Empalme Ruta Nacional N° 62 - Provincia de Santa Fe | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.701.000 |
| 53 | Obra 220 Corredor Vial 5 R. N. N° 34 Límite Santa Fe / Santiago del Estero Km. 39 - Provincia de Santiago del Estero | Órgano de Control de Concesiones Viales | 1.701.000 |
| TOTAL |  |  | 5.103.000 |

OBRA  51

OBRA 210 CORREDOR VIAL 5 R. N. N° 9 RIO JURAMENTO EMPALME RUTA NACIONAL N° 34 - PROVINCIA DE SALTA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OBRA 219 CORREDOR VIAL 5 R. N. N° 34 ACCESO CAÑADA ROSQUIN EMPALME RUTA NACIONAL N° 62 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

OBRA 220 CORREDOR VIAL 5 R. N. N° 34 LIMITE SANTA FE / SANTIAGO DEL ESTERO KM. 39 - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 11

OBRA EN CORREDOR VIAL 1 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRA EN CORREDOR VIAL 1 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 5 | 26 | 69 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 12

OBRA EN CORREDOR VIAL 2 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRA EN CORREDOR VIAL 2 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 6 | 29 | 65 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 13

OBRA EN CORREDOR VIAL 3 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRA EN CORREDOR VIAL 3 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 8 | 29 | 63 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 14

OBRA EN CORREDOR VIAL 4 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRA EN CORREDOR VIAL 4 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 30 | 63 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 15

OBRA EN CORREDOR VIAL 5 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRA EN CORREDOR VIAL 5 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 6 | 48 | 46 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 16

OBRA EN CORREDOR VIAL 6 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRA EN CORREDOR VIAL 6 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2006 | Estim. 2007 | PROG. 2008 | PROY. 2009 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 40 | 53 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

AVANCE FISICO DE OBRAS

Denominación de los códigos correspondientes a la Etapa de las Obras (ET)

1- Contratado

2- Contrato en renegociación

3- Contrato renegociado

4- Proyectos en curso

5- Proyectos Suspendidos

6- Proyectos Terminados

7- Proyectos a iniciar

8- Obra No Iniciada