ENTIDAD 106

COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES

__________________________________

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) es una agencia especializada que tiene a su cargo la ejecución del Plan Espacial Nacional, cuya primera versión –correspondiente al período 1995-2006– fuera aprobada por Decreto N 2.076/94. La actividad espacial ha sido declarada como área científico-tecnológica de prioridad nacional, mientras que su desarrollo comporta una política de Estado explícita. Actualmente, se encuentra vigente la versión revisada de dicho Plan para el período 2004-2015, que fuera aprobada por el Decreto N 532/05.

Para la ejecución del Plan Espacial, la CONAE instrumenta la generación de Ciclos de Información Espacial Completos (CIE) para determinadas aplicaciones socio-económicas, actividad que comprende la generación, transmisión, procesamiento y utilización de la información espacial. De hecho, por Ciclo de Información Espacial Completo se entiende al conjunto de la información de origen espacial que, junto a información de otros orígenes, optimiza una determinada actividad socioeconómica.

Del conjunto de Ciclos posibles se han seleccionado –si bien esa selección continúa– aquéllos que benefician a sectores socioeconómicos de gran relevancia para el país, dado un conjunto de condiciones del entorno preestablecidas. En esta línea está comprendido el Proyecto 2MP, en preparación, destinado a lograr que en el año 2014 dos millones de niños y jóvenes de entre 8 y 16 años estén capacitados para utilizar, a su respectivo nivel, información espacial en sus actividades diarias.

En este sentido, resulta significativo el CIE para el manejo de desastres naturales y antrópicos (gestión de emergencias), ya que se trata de una propuesta de avanzada, diferenciada del sector estrictamente ambiental, que se ha constituido en una herramienta fundamental para el Sistema Federal de Emergencias (SIFEM). En esta línea, se está desarrollando con la Agencia Espacial Italiana (ASI) el Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para el Manejo de Emergencias (SIASGE), que integra a la constelación italiana de satélites COSMO-SKYMED y a la Constelación Argentina SAOCOM en un único sistema, integrado por seis satélites de carga útil activa en microondas (Radar de Apertura Sintética), dos en banda “L” de la CONAE y cuatro en banda “X” de la ASI.

Finalmente, mediante el Decreto Nº 176/97 se instruyó a la CONAE para que encarase el desarrollo de Medios de Acceso al Espacio y Servicios de Lanzamiento, otorgándole a la actividad una relevancia similar a la relativa a los CIE e incorporándola al Plan Espacial Nacional 2004-2015. En la misma línea se encuentran las disposiciones de los Decretos N 134/07 y N 350/07.

A fin de concretar los objetivos referidos a los CIE, la CONAE ordena sus actividades en torno a cinco cursos de acción especificados en el Plan Espacial Nacional: a) infraestructura terrestre, b) sistemas satelitales, c) sistemas de información, d) acceso al espacio y e) desarrollo institucional y tareas de base. Con relación a cada uno de estos cursos de acción se han fijado las siguientes políticas para el ejercicio 2009:

En materia de infraestructura terrestre:

-	Lanzar dos satélites más de la serie correspondiente al sistema SIASGE y continuar con el proceso de actualización permanente y mejoramiento de los sistemas de hardware y software de la Estación Terrena Córdoba, que en 2009 estará adecuadamente ampliada y operativa, recibiendo datos (imágenes) de los satélites en banda “X” del sistema SIASGE que estén operando. El primer satélite de esta serie fue lanzado en junio de 2007 y el segundo en noviembre del mismo año.

-	Poner en operación el área completa de la facilidad de integración y ensayos (en su fase 1), que comprende un sistema de medición de microondas en campo cercano (para medición de antenas), equipos de vacío térmico para ensayos ambientales de componentes de satélites y un equipo de vibración para ensayos estructurales, aplicable a componentes de plataforma y carga útil de satélites y estructura y carga útil de lanzadores. Poner en operaciones la sala principal de integración y las salas de integración electrónica para componentes de satélites y lanzadores.

-	Continuar con la Formación Masiva de Usuarios, preparatoria del Proyecto 2MP. El lanzamiento de este último proyecto –en conjunto con la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Ministerio de Economía y Producción y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (a través de la CONAE)– está previsto para el ejercicio 2010.

-	Concluir la etapa de formulación vinculada a la evaluación del nivel de factibilidad del proyecto para el centro de Control de Misión (fase 2), a instalarse en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, en la provincia de Córdoba. Se estima que este proyecto comenzará ejecutarse en el ejercicio 2011.

-	Construir dos antenas de recepción de datos en Córdoba y una antena de transmisión y recepción de datos en el sur del país a fin de asegurar la continuidad del servicio en materia de transmisión y recepción de datos satelitales a partir de 2010.

-	Continuar operando, recibiendo y procesando imágenes del satélite propio SAC-C y los satélites del sistema SIASGE. Por otra parte se recibirán y procesarán imágenes de los satélites de observación de terceros: ERS, SPOT, RADARSAT, SEAWIFFS, NOAA, GOES, LANDSAT 5 y 7, ENVISAT, IRS, EROS, ALOS y CBERS.

En cuanto a los sistemas satelitales:

- Continuar operando el satélite SAC-C, misión de observación de la Tierra y científica, en asociación con los Estados Unidos, Brasil, Italia, Francia y Dinamarca, que se iniciara con éxito a partir de su lanzamiento en noviembre de 2000.

- Continuar desarrollando la misión SAOCOM 1 A/B (que comprende el lanzamiento de dos satélites radar banda “L” integrados en el sistema SIASGE) y que cuenta con financiación parcial del BID (Decreto N 1.586/06), avanzando con la construcción de sus componentes. Esta misión ha sido potenciada a fin de incrementar la capacidad del Radar de Apertura Sintética (SAR), en vista a los nuevos requerimientos para la determinación de humedad del suelo. En particular, para 2009 se prevé la construcción de la plataforma y la carga útil del SAOCOM 1A, así como las tareas operativas vinculadas al Proyecto SARAT-1, correspondiente a un Sistema SAR aerotransportado.

- Completar el SAR en banda X correspondiente al Proyecto SARAT-2, una plataforma aerotransportada para la observación de la Tierra que habrá de incluir instrumentos SAR full polarimétricos, en las Bandas P, L, C, y X y una cámara Hiperespectral.

- Completar el estudio de factibilidad del proyecto SARAT-3, un sistema aerotransportado completo de observación de la Tierra (que absorberá al SARAT-2), cuyo principal objetivo es el desarrollo de aplicaciones para futuras misiones satelitales.

- Continuar con el desarrollo y la construcción del satélite SARE-1. En este caso se ha procedido a su fusión con el original proyecto SABIA, de manera de construir en un tiempo corto (lanzamiento previsto para 2010) un satélite mediano de tipo “tecnológico operativo” cuyo objetivo general sea la observación de la Tierra con medios principalmente ópticos, y el ensayo en vuelo de componentes ya desarrollados y probados en tierra, garantizando la continuidad de la información espacial que actualmente brinda el satélite SAC-C.

- Finalizar la construcción de la plataforma y carga útil del satélite SAC-D-Aquarius, que se desarrolla conjuntamente con la NASA y la participación de Canadá, Francia, Italia y Brasil, así como con el desarrollo y construcción de los radiómetros y una cámara de infrarrojo térmico, que constituyen parte de la carga útil argentina. A partir de ese momento comenzarán los ensayos ambientales del satélite, a lanzarse durante el año 2010.

- Completar la formulación a nivel de factibilidad del proyecto SABIAMAR, satélite de observación de la Tierra con aplicaciones prioritarias a la observación del mar –a desarrollarse en conjunto con la Agencia Espacial Brasileña y de comienzo de ejecución programado para el 2010– en el marco del Mecanismo de Integración y Coordinación Bilateral Argentina-Brasil.

- Completar la formulación a nivel de factibilidad del proyecto referido a la nueva serie de satélites de observación de la Tierra por microondas, SAOCOM 2 A-B, que se integrarán al Sistema SIASGE II. El comienzo de la ejecución de este proyecto está programado para el ejercicio 2011.

Respecto a los sistemas de información:

- Continuar con todas las tareas en curso relacionadas con el desarrollo de los sistemas de información vinculados a los CIE del Plan Espacial Nacional.

En materia de acceso al espacio:

- Proseguir con la fase de desarrollo de elementos de navegación, guiado y control y propulsión, especialmente a través de convenios con entes del Sistema Científico Tecnológico Nacional. Para 2009 está previsto probar en tierra el modelo de ingeniería de un sistema completo de aviónica y navegación, guiado y control para un Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas.

- Realizar la prueba de dos prototipos de lanzadores, incluyendo en los mismos componentes de prueba del sistema de navegación, guiado y control. Las pruebas individuales de motores se realizarán en el banco de ensayos para motores líquidos del Centro Espacial Teófilo Tabanera, que se prevé estará plenamente operativo en el ejercicio 2009.

- Completar los estudios y la formulación del proyecto para la adecuación y/o construcción de una base de lanzamiento para el Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas.

- Continuar propiciando la capitalización de VENG S.A., la empresa controlada por la CONAE que realiza la mayor parte de los desarrollos en materia de acceso al espacio.

En cuanto al desarrollo institucional y las tareas de base:

- Continuar desarrollando convenios con entes estatales y privados, además de afianzar la evolución de los proyectos de formación profesional. En el ámbito internacional se promoverán todos los acuerdos de cooperación posibles que faciliten el cumplimiento de los objetivos del Plan Espacial Nacional, privilegiando en particular aquellos que correspondan al ámbito regional y del MERCOSUR.

- Proseguir con las actividades académicas, de investigación y desarrollo del Instituto Gulich. Éste fue creado a través de un acuerdo con la Universidad de Córdoba y centra su accionar en materia de “Gestión de Emergencias”, especialmente en lo que respecta a la generación de capacidades de alerta muy temprana, en el marco del Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) y con el apoyo especial de la Agencia Espacial Italiana (ASI). Asimismo, se continuará trabajando en el tema de Epidemiología Panorámica, en el marco del acuerdo firmado con los Ministerios de Salud de la Nación y de las Provincias.

- Ampliar la actividad de formación en el uso de la información espacial concretando la implementación de escuelas de referencia de la CONAE (al menos una por provincia), en el marco del programa 2MP.

I - GASTOS

| FINALIDADES Y FUNCIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN | FUN | DENOMINACION | IMPORTE |
| 3 |  | SERVICIOS SOCIALES | 277.701.000 |
| 3 | 5 | Ciencia y Técnica | 277.701.000 |
|  |  | SUBTOTAL | 277.701.000 |
| TOTAL |  |  | 277.701.000 |

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F.de F. | INCISO | DENOMINACION | IMPORTE |
| 11 |  | Tesoro Nacional | 236.701.000 |
| 11 | 1 | Gastos en Personal | 23.932.000 |
| 11 | 2 | Bienes de Consumo | 7.547.000 |
| 11 | 3 | Servicios No Personales | 37.810.000 |
| 11 | 4 | Bienes de Uso | 164.973.000 |
| 11 | 5 | Transferencias | 1.289.000 |
| 11 | 6 | Activos Financieros | 1.150.000 |
| 12 |  | Recursos Propios | 3.000.000 |
| 12 | 3 | Servicios No Personales | 3.000.000 |
| 15 |  | Crédito Interno | 10.000.000 |
| 15 | 4 | Bienes de Uso | 10.000.000 |
| 22 |  | Crédito Externo | 28.000.000 |
| 22 | 2 | Bienes de Consumo | 9.800.000 |
| 22 | 3 | Servicios No Personales | 5.703.000 |
| 22 | 4 | Bienes de Uso | 12.497.000 |
| TOTAL |  |  | 277.701.000 |

| CLASIFICACION ECONOMICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | DENOMINACION | IMPORTE |
| 2100 | Gastos Corrientes | 41.175.209 |
| 2120 | Gastos de Consumo | 34.807.709 |
| 2121 | Remuneraciones | 23.932.000 |
| 2122 | Bienes y Servicios | 10.875.709 |
| 2130 | Rentas de la Propiedad | 5.078.500 |
| 2133 | Derechos sobre Bienes Intangibles | 5.078.500 |
| 2170 | Transferencias Corrientes | 1.289.000 |
| 2171 | Al Sector Privado | 939.000 |
| 2172 | Al Sector Público | 250.000 |
| 2173 | Al Sector Externo | 100.000 |
| 2200 | Gastos de Capital | 236.525.791 |
| 2210 | Inversión Real Directa | 235.375.791 |
| 2211 | Formación Bruta de Capital Fijo | 234.558.086 |
| 2214 | Activos Intangibles | 817.705 |
| 2230 | Inversión Financiera | 1.150.000 |
| 2231 | Aportes de Capital | 1.150.000 |
| TOTAL |  | 277.701.000 |

II - RECURSOS

| RECURSOS POR RUBROS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
| 14 |  |  |  | Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas | 3.000.000 |
| 14 | 2 |  |  | Venta de Servicios | 3.000.000 |
| 14 | 2 | 1 |  | Servicios Varios de la Administración Nacional | 3.000.000 |
| 41 |  |  |  | Contribuciones Figurativas | 232.701.000 |
| 41 | 1 |  |  | Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes | 65.401.000 |
| 41 | 1 | 1 |  | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes | 65.401.000 |
| 41 | 1 | 1 | 307 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO | 65.401.000 |
| 41 | 2 |  |  | Contribuciones para Financiar Gastos de Capital | 167.300.000 |
| 41 | 2 | 1 |  | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital | 167.300.000 |
| 41 | 2 | 1 | 307 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO | 167.300.000 |
| TOTAL |  |  |  |  | 235.701.000 |

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Actividades Centrales |  | 33.415.542 |
| 02 | Actividades Comunes a los Programas 16 y 17 | Dirección Ejecutiva y Técnica | 62.000 |
| 16 | Generación de Ciclos de Información Espacial Completos | Gerencia de Gestión Tecnológica | 217.838.178 |
| 17 | Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio | Dirección Ejecutiva y Técnica | 26.371.280 |
| 18 | Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen | Dirección Ejecutiva y Técnica | 14.000 |
| TOTAL |  |  | 277.701.000 |

CATEGORIA 01

ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero

106

__________________________________

DESCRIPCION

En esta categoría programática se lleva adelante la coordinación de las acciones que se ejecutan a través de los diferentes programas. Para ello, se cuenta con una Dirección Ejecutiva y Técnica y un Directorio los cuales centralizan y evalúan los resultados de la gestión.

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 28.902.542 |
| 0 | 0 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 28.902.542 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 23.932.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 |  |  |  | Personal Permanente | 22.408.060 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 |  | 21 | Retribución del Cargo | 13.821.964 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | Retribuciones que no hacen al Cargo | 1.488.720 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 |  | 21 | Sueldo Anual Complementario | 1.275.890 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 |  | 21 | Contribuciones Patronales | 4.096.884 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 7 |  | 21 | Complementos | 1.724.602 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 4 |  |  | 21 | Asignaciones Familiares | 9.240 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 |  |  |  | Asistencia Social al Personal | 99.483 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 1 |  | 21 | Seguros de Riesgo de Trabajo | 35.802 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 9 |  | 21 | Otras Asistencias Sociales al Personal | 63.681 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 6 |  |  | 21 | Beneficios y Compensaciones | 22.004 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 |  |  |  | Personal contratado | 1.393.213 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 1 |  | 21 | Retribuciones por contratos | 499.212 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 |  | 21 | Adicionales al contrato | 56.749 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 |  | 21 | Sueldo anual complementario | 46.330 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 5 |  | 21 | Contribuciones patronales | 148.766 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 7 |  | 21 | Contratos especiales | 642.156 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 197.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 2.355.542 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 |  |  | 21 | Servicios Básicos | 450.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 |  |  | 21 | Alquileres y Derechos | 41.164 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 1.008.520 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 50.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 5 |  |  | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 300.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 307.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 |  |  | 21 | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 5.600 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 9 |  |  | 21 | Otros Servicios | 193.258 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 679.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 660.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 5 |  |  | 22 | Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables | 16.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 8 |  |  | 22 | Activos Intangibles | 3.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 589.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 489.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 |  | 21 | Becas | 410.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 |  | 21 | Transf. para Activ. Científicas o Académicas | 77.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 7 |  | 21 | Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro | 2.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 9 |  |  |  | Transferencias al Exterior | 100.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 9 | 2 |  | 21 | Transf. a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes | 100.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 6 |  |  |  |  | Activos Financieros | 1.150.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 1 |  |  |  | Compra de acciones y participaciones de capital | 1.150.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 1 | 1 |  | 22 | Aportes de Capital a Empresas Privadas Nacionales | 1.150.000 |
| 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Remodelación de la Sede Central de la CONAE | 13.000 |
| 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 13.000 |
| 0 | 3 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 13.000 |
| 0 | 3 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 13.000 |
| 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 |  |  | 22 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 13.000 |
| 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Remodelación del Edificio de la Sede Central de CONAE - Fase | 2.000.000 |
| 0 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 2.000.000 |
| 0 | 4 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.000.000 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 200.000 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 3 |  |  | 22 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 200.000 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.800.000 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.800.000 |
| 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera | 2.500.000 |
| 0 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 2.500.000 |
| 0 | 5 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.500.000 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 300.000 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 3 |  |  | 22 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 300.000 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.200.000 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.200.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.415.542 |

| DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | A C T - O B R | FIN | FUN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | U . G E O . | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividades Centrales | 589.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 589.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | Ciencia y Técnica | 589.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 589.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 589.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 489.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 |  |  | Becas | 410.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 |  | 96 | Interprovincial | 410.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 |  |  | Transf. para Activ. Científicas o Académicas | 77.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | 2098 |  | Fundación Balseiro | 77.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | 2098 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 77.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 7 |  |  | Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro | 2.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 7 | 2132 |  | Asociación Física Argentina | 2.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 7 | 2132 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 2.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 |  |  |  | Transferencias al Exterior | 100.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 2 |  |  | Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes | 100.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 2 | 1426 |  | Comité de Investigación del Espacio-Cospar Committee On Space | 50.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 2 | 1426 | 98 | Binacional | 50.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 2 | 1922 |  | Federación Internacional de Astronáutica | 25.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 2 | 1922 | 98 | Binacional | 25.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 2 | 1952 |  | Asoc. Europ. p/Difusión de las Act. Esp. y la Educación | 25.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 2 | 1952 | 98 | Binacional | 25.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589.000 |

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Actividades Centrales | Dirección Ejecutiva y Técnica | 28.902.542 |
| Proyectos: |  |  |  |
| 03 | Remodelación de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales | Gerencia de Proyectos | 13.000 |
| 04 | Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales - Fase II | Gerencia de Proyectos | 2.000.000 |
| 05 | Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera | Gerencia de Proyectos | 2.500.000 |
| TOTAL |  |  | 33.415.542 |

ACTIVIDAD 01

ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

|  | CANTIDAD DE |  |
| --- | --- | --- |
| CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
|  |  | CATEDRA |
| PERSONAL PERMANENTE |  |  |
| FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL |  |  |
| Presidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales | 1 |  |
| Vicepresidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales | 1 |  |
| Miembro del Directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales | 6 |  |
| Auditor Interno CONAE | 1 |  |
| Subtotal Escalafón | 9 |  |
| PERSONAL DE LA COMISION NAC. DE ACTIV. ESPACIALES |  |  |
| A0 | 8 |  |
| A1A | 14 |  |
| A1B | 13 |  |
| A1C | 20 |  |
| A2A | 13 |  |
| A2B | 15 |  |
| A2C | 12 |  |
| A3A | 5 |  |
| A3B | 7 |  |
| A3C | 5 |  |
| A4A | 7 |  |
| A4B | 5 |  |
| A4C |  |  |
| A5A | 5 |  |
| A5B | 1 |  |
| A6A | 2 |  |
| A6B |  |  |
| A7 |  |  |
| B1 | 2 |  |
|  | CANTIDAD DE |  |
| CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
|  |  | CATEDRA |
| B2 | 1 |  |
| B3 |  |  |
| Subtotal Escalafón | 135 |  |
| TOTAL ACTIVIDAD | 144 |  |

PROYECTO 03

REMODELACION DE LA SEDE CENTRAL DE LA COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

OBRA  51

REMODELACION DE LA SEDE CENTRAL DE LA COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/1996 | 31/12/2009 | 4 | 93 | 5 | 2 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 04

REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES - FASE II

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

OBRA  51

REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES - FASE II

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2015 | 7 | 0 | 9 | 36 | 18 | 37 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 05

REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESPACIAL TEOFILO TABANERA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

OBRA  51

REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESPACIAL TEOFILO TABANERA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2015 | 7 | 0 | 11 | 28 | 17 | 44 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

CATEGORIA 02

ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 16 Y 17

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

Servicio Administrativo Financiero

106

__________________________________

DESCRIPCION

A través de esta categoría programática la Dirección Ejecutiva y Técnica de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), a cargo de nuevas líneas de implementación de acceso al espacio, coordina y administra las relaciones internacionales y las asociaciones con diferentes países.

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 62.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 62.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 8.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 34.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 |  |  | 21 | Servicios Básicos | 11.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 |  |  | 21 | Alquileres y Derechos | 4.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 5.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 10.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 |  |  | 21 | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 4.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 20.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 15.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 8 |  |  | 22 | Activos Intangibles | 5.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.000 |

LISTADO DE ACTIVIDADES COMUNES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Actividades Comunes a los Programas 16 y 17 | Dirección Ejecutiva y Técnica | 62.000 |
| TOTAL |  |  | 62.000 |

PROGRAMA  16

GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE GESTION TECNOLOGICA

Servicio Administrativo Financiero

106

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El Plan Espacial Nacional (Decreto Nº 2076/94 y Decreto N 532/05) determina que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) deberá generar la información de origen espacial que, conjuntamente con la información de otros orígenes, optimice una determinada actividad socioeconómica. El Plan Espacial Nacional ha sido centrado en la generación de Ciclos de Información Espacial Completos (CIE) para determinadas actividades socioeconómicas.

En la versión revisada del Plan Espacial Nacional, los Ciclos de Información Espacial Completos (CIE) se resumen de la siguiente forma:

-	Ciclo de  Información para las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales.

-	Ciclo de  Información para clima, hidrología y oceanografía.

-	Ciclo de  Información para la gestión de emergencias.

-	Ciclo de Información para la vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales.

-	Ciclo de  Información para la cartografía, la geología, la producción minera y la planificación territorial.

-	Ciclo de Información para la Gestión de Salud.

Estos Ciclos son completados por los Programas de Acciones Concertados (PAC), que corresponden a asociaciones estratégicas de CONAE con otros entes para determinadas aplicaciones particulares.

Los ejes más destacados de las acciones de este programa son:

- Generación y uso de la Información de origen Espacial.

- Operación de Estaciones Terrenas y prestación de Servicios Tecnológicos.

- Investigación, desarrollo y docencia en el Instituto Mario Gulich.

- Difusión masiva del uso de la información satelital.

Estas acciones se realizan para recolectar, recibir, transmitir y almacenar información proveniente de sistemas espaciales, incluyendo el desarrollo y la operación de sistemas de hardware y software, de redes informáticas y centros de documentación que producen la información utilizada por terceros, sean ellos organismos públicos o entes privados.

Se incluyen todas las misiones satelitales propias, definidas en el Plan Espacial Nacional, que involucra la construcción de satélites y plataformas o estaciones espaciales, así como subsistemas para control, generación de energía, censado y comunicaciones y las cargas útiles correspondientes.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| METAS: |  |  |
| Capacitación | Persona Capacitada | 3.000 |
| Distribución de Datos Satelitales | Página de 2 KB | 94.900.000 |
| Distribución de Imágenes Satelitales | Imagen de 100 Mb | 24.206 |
| Distribución de Información Elaborada a partir de Imágenes Satelitales | Imagen de 100 Mb | 3.296 |

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 18.422.092 |
| 0 | 0 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 15.422.092 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 646.400 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 9.651.987 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 |  |  | 21 | Servicios Básicos | 339.360 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 |  |  | 21 | Alquileres y Derechos | 2.135.020 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 1.753.300 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 3.900.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 5 |  |  | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 754.307 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 500.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 9 |  |  | 21 | Otros Servicios | 270.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.423.705 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 3.620.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 8 |  |  | 22 | Activos Intangibles | 803.705 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 700.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 450.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 |  | 21 | Becas | 450.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 250.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 |  | 21 | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 250.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 3.000.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 3.000.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 |  |  | 21 | Alquileres y Derechos | 3.000.000 |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Infraestructura Terrestre | 12.551.544 |
| 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 12.551.544 |
| 0 | 1 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 12.551.544 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 2 |  |  |  | 22 | Bienes de Consumo | 845.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 1.615.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.185.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 |  |  | 22 | Pasajes y Viáticos | 430.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 10.091.544 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 10.091.544 |
| 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT) | 177.857.742 |
| 0 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 177.857.742 |
| 0 | 2 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 149.857.742 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 2 |  |  |  | 22 | Bienes de Consumo | 5.201.400 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 21.669.391 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 |  |  | 22 | Servicios Básicos | 92.000 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 |  |  | 22 | Alquileres y Derechos | 105.000 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 18.100.000 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 5 |  |  | 22 | Servicios Comerciales y Financieros | 1.368.346 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 7 |  |  | 22 | Pasajes y Viáticos | 1.989.045 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 8 |  |  | 22 | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 15.000 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 122.986.951 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 122.986.951 |
| 0 | 2 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 28.000.000 |
| 0 | 2 | 3 | 22 | 2 |  |  |  | 22 | Bienes de Consumo | 9.800.000 |
| 0 | 2 | 3 | 22 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 5.703.000 |
| 0 | 2 | 3 | 22 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 5.703.000 |
| 0 | 2 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 12.497.000 |
| 0 | 2 | 3 | 22 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 12.497.000 |
| 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Infraestructura terrestre Etapa II | 4.310.000 |
| 0 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 4.310.000 |
| 0 | 4 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 4.310.000 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | 2 |  |  |  | 22 | Bienes de Consumo | 505.000 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 285.000 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 205.000 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 7 |  |  | 22 | Pasajes y Viáticos | 80.000 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.520.000 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 3.520.000 |
| 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Subsistemas de propulsión de satélites | 1.710.000 |
| 0 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.710.000 |
| 0 | 5 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.710.000 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | 2 |  |  |  | 22 | Bienes de Consumo | 45.000 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 350.000 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 295.000 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 7 |  |  | 22 | Pasajes y Viáticos | 55.000 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.315.000 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 1.315.000 |
| 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Satélite "SARE - 1" | 2.986.800 |
| 0 | 6 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 2.986.800 |
| 0 | 6 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.986.800 |
| 0 | 6 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.986.800 |
| 0 | 6 | 3 | 11 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 2.986.800 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.838.178 |

| DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | A C T - O B R | FIN | FUN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | U . G E O . | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Investigación, Desarrollo y Docencia en el Instituto Gulich | 700.000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 700.000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | Ciencia y Técnica | 700.000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 700.000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 700.000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 450.000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 |  |  | Becas | 450.000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 |  | 14 | Provincia de Córdoba | 450.000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 250.000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 6 | 1 |  |  | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 250.000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 6 | 1 | 810 |  | Universidad Nacional de Córdoba | 250.000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 6 | 1 | 810 | 14 | Provincia de Córdoba | 250.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700.000 |

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Generación y Uso de la Información de Origen Espacial | Gerencia de Gestión Tecnológica | 5.160.700 |
| 02 | Operación Estaciones Terrenas y Prestaciones de Servicios Tecnológicos | Gerencia de Gestión Tecnológica | 10.832.892 |
| 03 | Investigación, Desarrollo y Docencia en el Instituto Gulich | Gerencia de Proyectos | 768.500 |
| 04 | Difusión Masiva del Uso de la Información Satelital | Dirección Ejecutiva y Técnica | 1.660.000 |
| Proyectos: |  |  |  |
| 01 | Infraestructura Terrestre | Gerencia de Proyectos | 12.551.544 |
| 02 | Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT) | Gerencia de Proyectos | 177.857.742 |
| 04 | Infraestructura Terrestre - Etapa II | Gerencia de Proyectos y Gerencia de Gestión Tecnológica | 4.310.000 |
| 05 | Subsistemas de Propulsión de Satélites | Gerencia de Proyectos | 1.710.000 |
| 06 | Construcción Satélite "SARE - 1" | Gerencia de Proyectos | 2.986.800 |
| TOTAL |  |  | 217.838.178 |

PROYECTO 01

INFRAESTRUCTURA TERRESTRE

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

LISTADO DE ACTIVIDADES Y OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Desarrollo, Investigación y Control de Acciones de Infraestructura Terrestre | Gerencia de Proyectos | 250.000 |
| Obras: |  |  |  |
| 51 | Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos | Gerencia de Proyectos | 1.543.935 |
| 52 | Construcción del Instituto Gulich | Gerencia de Proyectos | 1.000.000 |
| 55 | Construcción Antena Multipropósito Nº 3 | Gerencia de Proyectos | 3.747.609 |
| 56 | Construcción Antena Multipropósito Nº 4 | Gerencia de Proyectos | 4.495.000 |
| 57 | Automatización de la Estación Terrena Córdoba | Gerencia de Proyectos | 5.000 |
| 58 | Construcción de Antenas Educacionales | Gerencia de Proyectos | 5.000 |
| 59 | Construcción e Instalación de Antenas Regionales | Gerencia de Proyectos | 5.000 |
| 60 | Construcción e Instalación de Arrays Planos | Gerencia de Proyectos | 1.500.000 |
| TOTAL |  |  | 12.551.544 |

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE INTEGRACION Y ENSAYOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/1995 | 31/12/2012 | 4 | 88 | 4 | 5 | 1 | 2 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONSTRUCCION DEL INSTITUTO GULICH

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/1995 | 31/12/2013 | 4 | 14 | 1 | 24 | 24 | 37 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

CONSTRUCCION ANTENA MULTIPROPOSITO Nº 3

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/1999 | 31/12/2011 | 4 | 14 | 1 | 83 | 2 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

CONSTRUCCION ANTENA MULTIPROPOSITO Nº 4

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2000 | 13/12/2009 | 4 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

AUTOMATIZACION DE LA ESTACION TERRENA CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2000 | 29/12/2012 | 4 | 83 | 1 | 1 | 1 | 14 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

CONSTRUCCION DE ANTENAS EDUCACIONALES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2000 | 31/12/2015 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 89 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  59

CONSTRUCCION E INSTALACION DE ANTENAS REGIONALES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2000 | 31/12/2015 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  60

CONSTRUCCION E INSTALACION DE ARRAYS PLANOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2000 | 31/12/2012 | 4 | 2 | 13 | 13 | 13 | 59 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 02

MISIONES SATELITALES (BID 1777-PROSAT)

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

LISTADO DE ACTIVIDADES Y OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Desarrollo, Investigación y Lanzamiento de Misiones Satelitales | Gerencia de Proyectos | 1.821.900 |
| Obras: |  |  |  |
| 52 | Misión SAOCOM | Gerencia de Proyectos | 119.012.508 |
| 53 | Misión SABIA | Gerencia de Proyectos | 19.419.386 |
| 54 | Misión CESAR | Gerencia de Proyectos | 37.603.948 |
| TOTAL |  |  | 177.857.742 |

ACTIVIDAD 01

DESARROLLO, INVESTIGACION Y LANZAMIENTO DE MISIONES SATELITALES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

OBRA  52

MISION SAOCOM

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/1997 | 29/12/2012 | 4 | 38 | 15 | 11 | 15 | 21 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

MISION SABIA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/1999 | 31/12/2010 | 4 | 15 | 69 | 2 | 14 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

MISION CESAR

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/1999 | 31/12/2010 | 4 | 58 | 27 | 13 | 2 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 04

INFRAESTRUCTURA TERRESTRE - ETAPA II

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS Y GERENCIA DE GESTION TECNOLOGICA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Antena Multipropósito Nº 5 | Gerencia de Proyectos y Gerencia de Gestión Tecnológica | 4.290.000 |
| 52 | Antena Multipropósito Nº 6 | Gerencia de Proyectos y Gerencia de Gestión Tecnológica | 20.000 |
| TOTAL |  |  | 4.310.000 |

OBRA  51

ANTENA MULTIPROPOSITO Nº 5

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS Y GERENCIA DE GESTION TECNOLOGICA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 29/12/2012 | 4 | 0 | 1 | 95 | 4 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

ANTENA MULTIPROPOSITO Nº 6

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS Y GERENCIA DE GESTION TECNOLOGICA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2010 | 4 | 0 | 1 | 1 | 98 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 05

SUBSISTEMAS DE PROPULSION DE SATELITES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE SUBSISTEMAS DE PROPULSION DE SATELITES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 29/12/2012 | 4 | 0 | 1 | 87 | 0 | 12 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 06

CONSTRUCCION SATELITE "SARE - 1"

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION SATELITE "SARE - 1"

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE PROYECTOS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2010 | 4 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROGRAMA  17

INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

Servicio Administrativo Financiero

106

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa tiene como base lo definido en el Decreto Nº 2076/94 (Plan Espacial Nacional), el Decreto Nº 176/97 (Acceso al Espacio) y el Decreto Nº 532/05. El objetivo es asegurar el lanzamiento de los satélites del Plan Espacial Nacional y participar en el desarrollo de vehículos espaciales de nueva generación, particularmente para cubrir las futuras necesidades del Plan Espacial Nacional.

Se implementa a través de las siguientes acciones:

-	Investigación y Desarrollo de Sistemas Avanzados de Propulsión

-	Investigación y Desarrollo de Sistemas Avanzados de Navegación, Guiado y Control.

-	Investigación y Desarrollo de Materiales para Estructuras Livianas Avanzadas.

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 468.280 |
| 0 | 0 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 468.280 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 23.200 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 34.080 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 16.650 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 15.450 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 5 |  |  | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 1.980 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 411.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 405.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 8 |  |  | 22 | Activos Intangibles | 6.000 |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Inyector Satelital p/Cargas Utiles Livianas | 25.903.000 |
| 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 25.903.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 15.903.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 2 |  |  |  | 22 | Bienes de Consumo | 74.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 1.290.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.210.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 |  |  | 22 | Pasajes y Viáticos | 80.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 14.539.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 14.539.000 |
| 0 | 1 | 3 | 15 |  |  |  |  |  | Crédito Interno | 10.000.000 |
| 0 | 1 | 3 | 15 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 10.000.000 |
| 0 | 1 | 3 | 15 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 10.000.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.371.280 |

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Investigación y Desarrollo de Sistemas Avanzados de Propiedad | Dirección Ejecutiva y Técnica | 52.280 |
| 02 | Investigación y Desarrollo de Sistemas Avanzados de Navegación Guiado y Control | Dirección Ejecutiva y Técnica | 411.000 |
| 03 | Investigación y Desarrollo de Materiales para Estructuras Livianas Avanzadas | Dirección Ejecutiva y Técnica | 5.000 |
| Proyectos: |  |  |  |
| 01 | Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas | Dirección Ejecutiva y Técnica | 25.903.000 |
| TOTAL |  |  | 26.371.280 |

PROYECTO 01

CONSTRUCCION DE INYECTOR SATELITAL PARA CARGAS UTILES LIVIANAS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

__________________________________

LISTADO DE ACTIVIDADES Y OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Dirección y Conducción del Proyecto | Dirección Ejecutiva y Técnica | 103.000 |
| Obras: |  |  |  |
| 51 | Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales | Dirección Ejecutiva y Técnica | 800.000 |
| 52 | Configuración de Vehículo Espacial | Dirección Ejecutiva y Técnica | 25.000.000 |
| TOTAL |  |  | 25.903.000 |

OBRA  51

FACILIDADES DE APOYO Y SUMINISTROS ESPECIALES

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2000 | 31/12/2015 | 4 | 19 | 15 | 14 | 14 | 38 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONFIGURACION DE VEHICULO ESPACIAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2000 | 31/12/2015 | 4 | 1 | 14 | 25 | 30 | 30 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROGRAMA  18

RECONVERSION DE LA PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

Servicio Administrativo Financiero

106

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) tiene a su cargo la reconversión de las instalaciones de la planta de producción de Falda del Carmen, Provincia de Córdoba, para la producción de bienes y servicios de uso exclusivamente civil.

La reconversión se realiza con las siguientes acciones:

- Utilizar parte de las instalaciones para la actividad espacial: Centro Espacial Teófilo Tabanera e Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich. Esto ha sido aprobado por Decreto Nº 2076 del 28 de noviembre de 1994, como parte del Plan Espacial Nacional 1995/2006, su versión revisada 2004 – 2015 fue aprobada por Decreto Nº 532/ 05.

- Destinar parte de las instalaciones para promover la incubación de empresas de base tecnológica. Esta tarea se ha realizado en años anteriores, a través del Convenio suscripto con la Fundación EMPRETEC, de la que participan el Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación General Industrial (CGI) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Asimismo, habitualmente se mantienen contactos con empresarios del área de Córdoba y otras regiones del país, con estos objetivos.

- Se analizan oportunidades para nuevos Proyectos con el objetivo de reconvertir, para uso industrial civil, las facilidades de producción propiamente dichas. Esta actividad se encara con el criterio de aprovechar las instalaciones, servicios y equipos existentes en el predio y que dicho equipamiento asista a los proyectos, con viabilidad demostrada, de las empresas industriales interesadas y seleccionadas a dicho efecto. En este punto se centra el esfuerzo en emprendimientos PyME (Pequeña y Mediana Empresa).

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 4.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 4.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 4.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 4.000 |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen | 10.000 |
| 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 10.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 10.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 2 |  |  |  | 22 | Bienes de Consumo | 2.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 8.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 8.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.000 |

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Desarrollo, Investigación y Control de Acciones para Reconversión de Planta | Dirección Ejecutiva y Técnica | 4.000 |
| Proyectos: |  |  |  |
| 01 | Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen | Dirección Ejecutiva y Técnica | 10.000 |
| TOTAL |  |  | 14.000 |

ACTIVIDAD 01

DESARROLLO, INVESTIGACION Y CONTROL DE ACCIONES PARA RECONVERSION DE PLANTA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

__________________________________

PROYECTO 01

RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

__________________________________

LISTADO DE ACTIVIDADES Y OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Dirección y Conducción del Proyecto | Dirección Ejecutiva y Técnica | 6.000 |
| Obras: |  |  |  |
| 51 | Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen | Dirección Ejecutiva y Técnica | 4.000 |
| TOTAL |  |  | 10.000 |

OBRA  51

RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2000 | 31/12/2015 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

| FUENTES FINANCIERAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
| 35 |  |  |  | Disminución de Otros Activos Financieros | 4.000.000 |
| 35 | 7 |  |  | Adelantos a Proveedores y Contratistas | 4.000.000 |
| 35 | 7 | 2 |  | Adelantos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo | 4.000.000 |
| 37 |  |  |  | Obtención de Préstamos | 38.000.000 |
| 37 | 7 |  |  | De Instituciones Públicas Financieras | 10.000.000 |
| 37 | 7 | 2 |  | De Instituciones Públicas Financieras a Largo Plazo | 10.000.000 |
| 37 | 9 |  |  | Del Sector Externo | 28.000.000 |
| 37 | 9 | 2 |  | Del Sector Externo a Largo Plazo | 28.000.000 |
| TOTAL |  |  |  |  | 42.000.000 |

PANILLA ANEXA AL ARTICULO 1

AVANCE FISICO DE OBRAS

Denominación de los códigos correspondientes a la Etapa de las Obras (ET)

1- Contratado

2- Contrato en renegociación

3- Contrato renegociado

4- Proyectos en curso

5- Proyectos suspendidos

6- Proyectos terminados

7- Proyectos a iniciar

8- Obra no iniciada