ENTIDAD 606

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

__________________________________

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), fijada por el Decreto-Ley Nº 21.680/56, consiste en impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y la extensión agropecuarias, acelerando con los beneficios de estas funciones fundamentales la tecnificación y mejoramiento de la empresa agraria y la vida rural. Sin embargo, los cambios en el contexto en el que desenvuelve sus acciones el Organismo, así como la transformación sufrida de las demandas, indujeron a reformular la misión, que de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2005-2015 fue definida como consistente en realizar y promover acciones dirigidas a la innovación en el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial para contribuir integralmente a la competitividad sustentable de las cadenas agroindustriales, la salud ambiental y la sostenibilidad de los sistemas productivos, la equidad social y el desarrollo territorial, mediante actividades de investigación, desarrollo tecnológico y extensión”.

El INTA es un organismo descentralizado de la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), que tiene como objetivo fundamental fortalecer el desarrollo nacional, regional y territorial, contribuyendo a la sustentabilidad social, económica y ambiental del Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial. A estos efectos promueve la competitividad de las cadenas agroindustriales, asegurando un incremento continuo de las exportaciones y el acceso a nuevos mercados; así como la salud ambiental y la sostenibilidad de los principales sistemas productivos y agro-ecosistemas, manteniendo la potencialidad de los recursos naturales y fortaleciendo la inclusión social y el desarrollo territorial, que integre a las economías regionales y locales a los mercados internos e internacionales, generando empleos e ingresos que disminuyan los niveles de pobreza rural-urbana. Estos objetivos generales se materializan en los diferentes ámbitos de intervención – los sistemas productivos y/o agro-ecosistemas, las cadenas de valor y los territorios– permitiendo que las acciones institucionales de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia y extensión promuevan y dinamicen el ciclo de la innovación en los niveles nacional, regional y local.

Asimismo, el Plan Estratégico Institucional 2005–2015 prevé un amplio proceso de innovación institucional destinado a lograr una adecuación del Organismo coherente con el desafío de colaborar con la recuperación del país y a consolidar un Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial (SA) sustentable económica, ambiental y socialmente.

Para reforzar dichas acciones el Organismo ha priorizado el fortalecimiento del Sistema de Innovación Agropecuaria, a fin de contribuir a la disminución de las brechas tecnológicas de los principales productos agropecuarios; el aumento de las tasas de adopción e innovaciones tecnológicas a nivel de finca, en particular de pequeños agricultores; la expansión de la frontera del conocimiento a través de nuevos procesos y productos (biotecnología, recursos genéticos y tecnología de la información); y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas a nivel local y regional.

En el mismo sentido se prevé una importante modernización institucional, necesaria para alcanzar un moderno y adecuado nivel operacional y organizacional, así como la actualización de la infraestructura, los laboratorios y equipos destinados al entrenamiento de los recursos humanos, y de los sistemas de planeamiento, evaluación e información. Estas acciones posibilitarán al INTA mantenerse como un actor estratégico en los sistemas de innovación de alta complejidad que determinan la competitividad nacional al interior de las cadenas productivas.

Para alcanzar sus objetivos el Organismo trabaja en sólida articulación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) y con los gobiernos provinciales y municipales, vinculándose además con representaciones y cámaras del sector, empresas y la sociedad en su conjunto. Asimismo, realiza convenios de cooperación con otros organismos e instituciones nacionales, internacionales y del exterior. Todo ello con el propósito de sumar capacidades y atender las demandas diferenciadas de los distintos sectores de la sociedad sobre el Instituto, con respecto a los cuales para el mediano plazo se prevé:

-	Lograr saltos productivos y de calidad mediante tecnología de avanzada, complementando el mejoramiento del germoplasma asistido y convencional.

-	Alcanzar un status sanitario de la producción agrícola y ganadera suficiente para superar barreras productivas y lograr un mejor acceso a los mercados. Desarrollar tecnologías ambientales críticas para los principales sistemas productivos.

-	Avanzar en la disminución de las brechas tecnológicas dinámicas para las principales cadenas de valor en los distintos sistemas de producción vinculados.

-	Obtener productos diferenciados de calidad integral e inocuidad con un mayor valor agregado.

-	Desarrollar nuevos usos alternativos para la producción agropecuaria y agroindustrial.

-	Estimular mayores niveles de transformación de la producción primaria en las áreas de biocombustibles, bioplásticos y biofármacos.

-	Lograr el desarrollo sustentable de las ecorregiones mediante la explotación de nuevas oportunidades económicas.

-	Lograr la valorización de los bienes y servicios ambientales de alta importancia estratégica.

-	Desarrollar tecnologías específicas adaptadas a los distintos sistemas productivos poniendo énfasis en la pequeña producción.

-	Promover la innovación tecnológica y organizacional integrando la gestión por audiencias al desarrollo territorial y local.

-	Generar y mejorar las capacidades de todos los actores del sistema.

-	Promover la generación de empleos e ingresos genuinos a nivel territorial y el arraigo rural, y posibilitar el acceso a los mercados a través de la generación, adaptación y validación de tecnologías apropiadas para el desarrollo sostenible de la pequeña agricultura familiar.

-	Profundizar la inserción institucional en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

-	Construir y fortalecer alianzas estratégicas con centros de investigación de excelencia y centros de educación superior del país y del exterior.

-	Profundizar la apertura hacia el sector privado enfatizando las actividades innovativas.

-	Brindar servicios de valor agregado mediante la actualización de las capacidades institucionales en lo que respecta a sus recursos humanos a distintos niveles de la organización; la modernización de las unidades, laboratorios y equipamientos, considerando los avances producidos en el campo de la biología, las comunicaciones y la informática; y la implementación de tecnologías de la información con equipamiento estratégico de avanzada y plataformas tecnológicas modernas, seguras y confiables.

Estas acciones estarán orientadas a anticipar las demandas futuras de la sociedad y los mercados al Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial (SAA) del ámbito de competencia del INTA, tales como: aumentar los niveles de producción de manera autosostenible en el tiempo; elaborar productos sanos, de alto valor agregado y calidad; expandir, mejorar y colocar en los mercados las principales producciones de las regiones argentinas. De conjunto, los excedentes de esta mayor producción y productividad nacional constituirían un fuerte impulso para el desarrollo territorial y local, que permitiría disminuir los niveles de inequidad y pobreza que registra el país.

Para el desarrollo de sus actividades el INTA cuenta con financiamiento proveniente fundamentalmente de la asignación del 0,45% del valor CIF de las importaciones que abonen tributos aduaneros (Ley Nº 25.641 modificatoria de la norma de creación del Organismo) y de la aplicación de la alícuota del 1% sobre las importaciones sujetas a la tasa estadística (Decreto Nº 2.049/92 modificatoria de la fuente de financiamiento de Instituto).

En el año 2009, y en el marco de los objetivos estratégicos fijados por la Institución y por la puesta en marcha de un nuevo Plan de Mediano Plazo (PMP) para el período 2009-2011, se pretende lograr:

En materia de Investigación y Desarrollo Tecnológico:

-	Culminar con las actividades de investigación y desarrollo, transferencia y extensión previstas en la cartera de proyectos aprobada en el primer semestre de 2006, y aprobar una nueva cartera de proyectos enmarcada en el nuevo Plan de Mediano Plazo 2009-2011, que permita continuar profundizando las líneas de acción prioritarias.

-	Promover nuevos usos alimentarios y no alimentarios de las materias primas, en especial de los commodities. Continuar con los estudios de investigación y desarrollo de biocombustibles, conformando un mapa digital de cultivos energéticos en la Argentina que sirva como herramienta para la priorización de decisiones y acciones.

-	Desarrollar productos competitivos de alto valor agregado y promover la diferenciación y valorización de la producción agropecuaria en base a los criterios de calidad integral, gama y territorios.

-	Promover la sostenibilidad como condición de la competitividad, impulsando el manejo sostenible de la producción agrícola, ganadera y forestal y minimizando impactos negativos sobre los agroecosistemas.

-	Contribuir a la superación de barreras sanitarias, ambientales y sociales para permitir el acceso de la producción nacional a los mercados.

-	Impulsar la sustitución de los sistemas de producción basados en el uso intensivo de los insumos a aquellos sustentados en las tecnologías biológicas.

-	Contribuir al desarrollo de productos seguros, saludables y diferenciados para atender las necesidades nutricionales de la salud y otras demandas de los consumidores.

-	Promover nuevos usos alimentarios y no alimentarios de las materias primas, en especial de los commodities.

-	Promover la multifuncionalidad de los territorios, así como opciones de uso que armonicen aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales.

-	Impulsar la adaptación de tecnologías y la organización de la innovación para condiciones específicas, especialmente adaptadas a la pequeña producción.

-	Favorecer la biodiversidad, la prospección genética y la valorización de los recursos naturales, usando la biotecnología para el desarrollo de productos y procesos destinados a nuevos mercados.

-	Aplicar tecnologías de información y comunicación a las actividades de investigación, desarrollo tecnológico, extensión y difusión de conocimientos (AgroTICs).

En materia de Transferencia y Extensión:

-	Consolidar e incrementar el uso de estrategias de extensión, tales como pedagogía de adultos, asistencia técnica, cambio institucional, entre otras, a fin de contribuir a la disminución de inequidades territoriales e incrementar el capital social de los actores.

-	Readecuar las estrategias de transferencia de tecnología en el marco de las nuevas herramientas de tecnología y comunicaciones.

-	Promover acciones y/o proyectos fomentando el rol de los técnicos del INTA como facilitadores y promotores de ámbitos de articulación entre lo público y lo privado que contribuyan al desarrollo territorial.

-	Incrementar la presencia y accionar institucional en las zonas más desfavorecidas del país, con personal que actualmente se encuentra en proceso de capacitación y a través de la creación de nuevas Agencias de Extensión Rural.

-	Promover la investigación participativa y el desarrollo de tecnologías apropiadas a la pequeña agricultura familiar para el desarrollo sostenible de dicho sector.

-	Atender fundamentalmente las demandas de inversión, reconversión y desarrollo de los sectores más pequeños favoreciendo su articulación con fuentes de financiamiento adecuadas a sus diferentes condiciones y oportunidades.

-	Desarrollar oportunidades de diversificación y comercialización para la pequeña agricultura familiar, por ejemplo a través de la organización de ferias francas.

-	Continuar promoviendo la articulación interinstitucional del sistema de innovación nacional y la conformación de redes interinstitucionales enmarcadas en las políticas públicas (nacionales, provinciales y municipales) a fin de mejorar el alcance y la eficiencia de las mismas.

En materia de Vinculación Tecnológica:

-	Profundizar las estrategias de transferencia de tecnología al Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial, evaluando y adaptando modelos de vinculación tecnológica que han mostrado ser eficaces en el plano internacional a las características particulares de las empresas y especificidades del ámbito regional y territorial.

-	Poner en marcha del Plan Maestro de Castelar, orientado a la integración social, cultural y tecnológica con el ámbito territorial en el que se localiza, promoviendo una mayor articulación con el sistema nacional de innovación así como la radicación de empresas en el parque tecnológico.

-	Impulsar la creación de empresas de base tecnológica para el desarrollo de nuevos productos, insumos, servicios y procesos, acelerando de esta forma la transferencia de tecnología y agregando valor en la cadena de producción.

-	Mejorar y expandir a partir del desarrollo de nuevos productos y procesos el acceso a los mercados, incrementando la competitividad de las cadenas agroindustriales y creando una nueva gama de empresas que constituirán un factor dinamizador de las economías regionales y la generación de empleo.

-	Estimular alianzas estratégicas con instituciones regionales, provinciales y/o municipales del Sistema Nacional de Innovación, impulsando la articulación público-privada para el desarrollo de innovaciones tecnológicas locales.

-	Acelerar el acceso de Argentina a las tecnologías y procesos de punta en el campo agroalimentario y bioenergético, sobre todo en lo que respecta a prioridades de interés mutuo predeterminadas en acuerdos bilaterales y proyectos conjuntos con empresas privadas e instituciones públicas de terceros países. Para ello se prevé la instalación de equipos de investigadores en laboratorios e instituciones del exterior, comenzando por misiones exploratorias en EEUU y Francia.

En cuanto a Cooperación Institucional:

-	Gestionar y propender a la integración de un tramado de organizaciones públicas y privadas facilitadoras de innovaciones tecnológicas de productos, procesos y organización a fin de mejorar la competitividad del Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial, contribuyendo al desarrollo territorial sostenible.

-	Identificar, organizar y consolidar vinculaciones a nivel local, regional, nacional e internacional que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.

-	Involucrar al conjunto de los actores institucionales –referentes técnicos, becarios, gerentes– en la gestión de las relaciones institucionales y capacitarlos adecuadamente.

En materia de Sistemas de Información, Comunicación y Calidad:

-	Crear y poner en marcha una red WAN de la que participen todas las unidades del INTA con el fin de socializar la información institucional y de investigación que cada unidad lleva adelante.

-	Profundizar la conformación de la Red de Información Agropecuaria Nacional (RIAN), a fin de relevar, integrar y analizar en tiempo real, los principales proyectos de los distintos sistemas productivos del país y sus condiciones edafo-climáticas, analizándolos desde el punto de vista socio-económico e integrándolos en una única plataforma informática.

-	Establecer un Sistema de Gestión de la Metrología a fin de mantener la mayor parte de los equipos de laboratorios bajo control y proveer a los laboratorios la posibilidad de trazar las magnitudes más importantes al Sistema Internación de Unidades (SI), logrando una mayor eficiencia del uso de los recursos de la Institución (Aplicación de la Norma IRAM-ISO/IEC 17025:2005).

-	Continuar fortaleciendo las redes de laboratorios acreditados para los servicios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en materia de protección vegetal, animal y de la calidad agroalimentaria y la Red de Laboratorios de Biotecnología y el Banco de Germoplasma.

En materia de Fortalecimiento Institucional y Planeamiento Estratégico

-	Favorecer la reducción de las brechas tecnológicas con el exterior y contribuir a la competitividad científica tecnológica mediante la elaboración de un Plan de Inversiones Institucional y un Sistema de Gestión de Inversiones que agrupen las demandas en materia de equipamiento e infraestructura y permitan priorizar, asignar recursos y proyectar el crecimiento institucional.

-	Fortalecer el sistema de planificación, seguimiento y evaluación a los efectos de que se constituya en una herramienta orientada a la toma de decisiones gerenciales oportuna y contribuya a la mejora continua y al fortalecimiento del Sistema de Innovación.

-	Implementar una adecuación de los cuadros técnicos y masas críticas coherente con el aumento de la demanda de tecnología agropecuaria registrado en los últimos años, priorizando la capacitación y actualización de los recursos humanos y el ingreso de personal científico-técnico de excelencia

I - GASTOS

| FINALIDADES Y FUNCIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN | FUN | DENOMINACION | IMPORTE |
| 3 |  | SERVICIOS SOCIALES | 889.341.000 |
| 3 | 5 | Ciencia y Técnica | 889.341.000 |
| 5 |  | DEUDA PUBLICA | 2.700.000 |
| 5 | 1 | Servicio de la Deuda Pública | 2.700.000 |
|  |  | SUBTOTAL | 892.041.000 |
| TOTAL |  |  | 892.041.000 |

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F.de F. | INCISO | DENOMINACION | IMPORTE |
| 12 |  | Recursos Propios | 862.041.000 |
| 12 | 1 | Gastos en Personal | 585.881.000 |
| 12 | 2 | Bienes de Consumo | 62.650.000 |
| 12 | 3 | Servicios No Personales | 119.906.000 |
| 12 | 4 | Bienes de Uso | 44.704.000 |
| 12 | 5 | Transferencias | 46.200.000 |
| 12 | 7 | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 2.700.000 |
| 22 |  | Crédito Externo | 30.000.000 |
| 22 | 2 | Bienes de Consumo | 3.000.000 |
| 22 | 3 | Servicios No Personales | 6.000.000 |
| 22 | 4 | Bienes de Uso | 21.000.000 |
| TOTAL |  |  | 892.041.000 |

| CLASIFICACION ECONOMICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | DENOMINACION | IMPORTE |
| 2100 | Gastos Corrientes | 826.277.002 |
| 2120 | Gastos de Consumo | 777.249.919 |
| 2121 | Remuneraciones | 585.881.000 |
| 2122 | Bienes y Servicios | 191.368.919 |
| 2130 | Rentas de la Propiedad | 2.827.083 |
| 2131 | Intereses | 2.700.000 |
| 2133 | Derechos sobre Bienes Intangibles | 127.083 |
| 2170 | Transferencias Corrientes | 46.200.000 |
| 2171 | Al Sector Privado | 45.623.000 |
| 2173 | Al Sector Externo | 577.000 |
| 2200 | Gastos de Capital | 65.763.998 |
| 2210 | Inversión Real Directa | 65.763.998 |
| 2211 | Formación Bruta de Capital Fijo | 64.228.198 |
| 2214 | Activos Intangibles | 1.535.800 |
| TOTAL |  | 892.041.000 |

II - RECURSOS

| RECURSOS POR RUBROS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
| 11 |  |  |  | Ingresos Tributarios | 1.058.384.465 |
| 11 | 7 |  |  | Sobre el Comercio Exterior | 1.058.384.465 |
| 11 | 7 | 1 |  | Aranceles de Importación | 979.915.365 |
| 11 | 7 | 3 |  | Estadística | 78.469.100 |
| 12 |  |  |  | Ingresos No Tributarios | 819.000 |
| 12 | 5 |  |  | Alquileres | 19.000 |
| 12 | 5 | 1 |  | De Inmuebles | 19.000 |
| 12 | 9 |  |  | Otros | 800.000 |
| 12 | 9 | 3 |  | Ganancia por Venta de Activos | 445.000 |
| 12 | 9 | 9 |  | No Especificados | 355.000 |
| 16 |  |  |  | Rentas de la Propiedad | 47.000 |
| 16 | 3 |  |  | Intereses por Títulos y Valores | 47.000 |
| 16 | 3 | 1 |  | Intereses por Títulos y Valores en Moneda Nacional | 47.000 |
| TOTAL |  |  |  |  | 1.059.250.465 |

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Actividades Centrales |  | 169.250.723 |
| 16 | Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT | Centro Nacional de Investigación Agropecuaria e Instituto de Economía y Sociología | 146.903.608 |
| 17 | Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - AITT | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 575.886.669 |
| TOTAL |  |  | 892.041.000 |

CATEGORIA 01

ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero

606

__________________________________

DESCRIPCION

Las actividades centrales incluyen el conjunto de acciones destinadas a conducir, controlar y vincular los diferentes programas y actividades para lograr los objetivos de impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y extensión, asegurando una mayor competitividad del sector agropecuario, agroalimentario, agroindustrial y forestal.

Asimismo, agrupan todo lo inherente a la conducción institucional,  el apoyo a las actividades sustantivas, su desarrollo y control.

Las acciones de apoyo que se realizarán durante 2009 son las siguientes:

- Definición de políticas, gerenciamiento y control.

- Intervención en la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas y actividades sustantivas de la Institución. En 2009 se prevé profundizar y fortalecer las capacidades y la gestión institucional y consolidar la aplicación de una metodología que permita medir los resultados e impactos de las acciones institucionales.

- Definición de políticas y lineamientos de la planificación y ejecución presupuestaria,  financiera y patrimonial.

- Definición de políticas y lineamientos de la gestión de los Recursos Humanos, que incluirá las tareas inherentes a la carrera profesional, evaluación de desempeño, política y administración salarial.

- Promoción de la vinculación interinstitucional con organismos públicos municipales, provinciales, nacionales, internacionales y del sector privado que incluye misiones de apoyo tecnológico con terceros países en pos del fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios. A partir de 2009, se propone como nueva estrategia la creación de los LABINTEX (Laboratorios del INTA Externos), que permitirán una asociación más efectiva con instituciones de investigación de otros países. Entre otras acciones de gran relevancia se prevén realizar convenios para el desarrollo de experiencias piloto de creación de empresas de base tecnológicas de insumos biotecnológicos, de estudios analíticos de alta complejidad y de productos tecnológicos a escala industrial.

- Modernización y fortalecimiento institucional a través de la incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación.

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 145.550.723 |
| 0 | 0 | 3 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 136.550.723 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 52.439.256 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 |  |  |  | Personal Permanente | 39.358.539 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 |  | 21 | Retribución del Cargo | 33.702.534 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | Retribuciones que no hacen al Cargo | 1.825.333 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 |  | 21 | Sueldo Anual Complementario | 1.210.655 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 |  | 21 | Contribuciones Patronales | 1.872.299 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 |  | 21 | Complementos | 747.718 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 |  |  |  | Personal Temporario | 12.433.377 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 |  | 21 | Retribuciones del Cargo | 10.316.443 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 |  | 21 | Retribuciones que no hacen al Cargo | 769.675 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 |  | 21 | Sueldo Anual Complementario | 507.177 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 |  | 21 | Contribuciones Patronales | 789.479 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 |  | 21 | Complementos | 50.603 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 4 |  |  | 21 | Asignaciones Familiares | 188.340 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 5 |  |  |  | Asistencia Social al Personal | 75.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 5 | 9 |  | 21 | Otras Asistencias Sociales al Personal | 75.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 6 |  |  | 21 | Beneficios y Compensaciones | 320.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 8 |  |  |  | Personal contratado | 64.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 8 | 7 |  | 21 | Contratos especiales | 64.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 6.347.251 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 46.605.420 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 1 |  |  | 21 | Servicios Básicos | 3.408.610 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 |  |  | 21 | Alquileres y Derechos | 1.719.738 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 1.500.381 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 750.231 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 5 |  |  | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 15.184.585 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 23.573.860 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 8 |  |  | 21 | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 33.422 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 |  |  | 21 | Otros Servicios | 434.593 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.669.800 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 1 |  |  | 22 | Bienes Preexistentes | 30.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 4.504.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 5 |  |  | 22 | Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables | 20.800 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 |  |  | 22 | Activos Intangibles | 115.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 26.488.996 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 25.911.996 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 21 | Becas | 25.411.996 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 |  | 21 | Transf. para Activ. Científicas o Académicas | 500.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 9 |  |  |  | Transferencias al Exterior | 577.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 9 | 2 |  | 21 | Transf. a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes | 577.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 9.000.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 3.000.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 6.000.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 3 | 1 |  |  | 21 | Servicios Básicos | 1.500.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 3 | 2 |  |  | 21 | Alquileres y Derechos | 500.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 600.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 700.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 2.700.000 |
| 0 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 2.700.000 |
| 0 | 0 | 5 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 2.700.000 |
| 0 | 0 | 5 | 12 | 7 |  |  |  |  | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 2.700.000 |
| 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 3 |  |  |  | Intereses por Préstamos Recibidos | 2.700.000 |
| 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 3 | 2 |  | 21 | Intereses por Préstamos de la Administración Central | 2.700.000 |
| 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Edificio Central en la Ciudad de Buenos Aires - | 2.800.000 |
| 0 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 2.800.000 |
| 0 | 2 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 2.800.000 |
| 0 | 2 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.800.000 |
| 0 | 2 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.800.000 |
| 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Depósito, Vivienda y Taller en la Estación Experimental | 1.000.000 |
| 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.000.000 |
| 0 | 3 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 1.000.000 |
| 0 | 3 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000.000 |
| 0 | 3 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000.000 |
| 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Edificio Auditorio en el CICVyA - BID-ARL Nº 10 | 1.000.000 |
| 0 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.000.000 |
| 0 | 4 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 1.000.000 |
| 0 | 4 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000.000 |
| 0 | 4 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000.000 |
| 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Edifico Sala de Conferencias en el Centro de Investigaciones | 5.000 |
| 0 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 5.000 |
| 0 | 5 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 5.000 |
| 0 | 5 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000 |
| 0 | 5 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000 |
| 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Edificio Sala de Exposiciones en el Centro de Investigaciones | 5.000 |
| 0 | 6 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 5.000 |
| 0 | 6 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 5.000 |
| 0 | 6 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000 |
| 0 | 6 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000 |
| 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigaciones | 500.000 |
| 0 | 7 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 500.000 |
| 0 | 7 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 500.000 |
| 0 | 7 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 500.000 |
| 0 | 7 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 500.000 |
| 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Ampliación y Construcción Edificio CRN y CICVyA | 1.300.000 |
| 0 | 8 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.300.000 |
| 0 | 8 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 1.300.000 |
| 0 | 8 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.300.000 |
| 0 | 8 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.300.000 |
| 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción y Ampliación en los Centro Regionales | 2.843.200 |
| 0 | 9 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 2.843.200 |
| 0 | 9 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 2.843.200 |
| 0 | 9 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.843.200 |
| 0 | 9 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.843.200 |
| 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción y Ampliación en la Estación Experimental Agropecuaria | 2.121.320 |
| 0 | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 2.121.320 |
| 0 | 10 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 2.121.320 |
| 0 | 10 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.121.320 |
| 0 | 10 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.121.320 |
| 0 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Misiones | 1.132.480 |
| 0 | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.132.480 |
| 0 | 11 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 1.132.480 |
| 0 | 11 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.132.480 |
| 0 | 11 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.132.480 |
| 0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Edificio Agronomía Area Administración y Aulas | 350.000 |
| 0 | 12 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 350.000 |
| 0 | 12 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 350.000 |
| 0 | 12 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 350.000 |
| 0 | 12 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 350.000 |
| 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | Construcciones en la Estación Experimental Agropecuaria Rafael | 497.000 |
| 0 | 13 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 497.000 |
| 0 | 13 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 497.000 |
| 0 | 13 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 497.000 |
| 0 | 13 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 497.000 |
| 0 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción y Ampliación en las Estaciones Experimentales Agropecuarias | 1.470.498 |
| 0 | 14 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.470.498 |
| 0 | 14 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 1.470.498 |
| 0 | 14 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.470.498 |
| 0 | 14 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.470.498 |
| 0 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Córdoba | 1.913.532 |
| 0 | 15 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.913.532 |
| 0 | 15 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 1.913.532 |
| 0 | 15 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.913.532 |
| 0 | 15 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.913.532 |
| 0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción y Ampliación en el Centro Regional Buenos Aires | 3.030.970 |
| 0 | 16 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 3.030.970 |
| 0 | 16 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 3.030.970 |
| 0 | 16 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.030.970 |
| 0 | 16 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.030.970 |
| 0 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción y Ampliación en los Centros Regionales La Pampa | 807.000 |
| 0 | 17 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 807.000 |
| 0 | 17 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 807.000 |
| 0 | 17 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 807.000 |
| 0 | 17 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 807.000 |
| 0 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nación | 224.000 |
| 0 | 18 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 224.000 |
| 0 | 18 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 224.000 |
| 0 | 18 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 224.000 |
| 0 | 18 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 224.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169.250.723 |

| DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | A C T - O B R | FIN | FUN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | U . G E O . | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Conducción y Administración | 26.488.996 |
| 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 26.488.996 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | Ciencia y Técnica | 26.488.996 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 26.488.996 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 26.488.996 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 25.911.996 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  |  | Becas | 25.411.996 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 5.929.524 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 6 | Provincia de Buenos Aires | 8.800.823 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 10 | Provincia de Catamarca | 243.777 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 14 | Provincia de Córdoba | 466.544 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 18 | Provincia de Corrientes | 990.890 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 22 | Provincia del Chaco | 962.452 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 26 | Provincia del Chubut | 303.166 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 30 | Provincia de Entre Ríos | 896.369 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 34 | Provincia de Formosa | 183.886 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 38 | Provincia de Jujuy | 217.429 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 42 | Provincia de La Pampa | 927.670 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 50 | Provincia de Mendoza | 331.984 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 54 | Provincia de Misiones | 797.462 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 62 | Provincia de Río Negro | 808.160 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 66 | Provincia de Salta | 326.291 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 70 | Provincia de San Juan | 753.397 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 74 | Provincia de San Luis | 410.553 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 78 | Provincia de Santa Cruz | 210.806 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 82 | Provincia de Santa Fe | 941.443 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 86 | Provincia de Santiago del Estero | 706.108 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 90 | Provincia de Tucumán | 203.262 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 6 |  |  | Transf. para Activ. Científicas o Académicas | 500.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2009 |  | ARGENINTA | 500.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2009 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 500.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 9 |  |  |  | Transferencias al Exterior | 577.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 |  |  | Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes | 577.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 1429 |  | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura | 247.197 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 1429 | 99 | No Clasificado | 247.197 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 1947 |  | Prog. Coop. p/el Des. Tecn. Agrop. del Cono Sur (PROCISUR) | 316.028 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 1947 | 99 | No Clasificado | 316.028 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 9999 |  | Sin discriminar | 13.775 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 9999 | 99 | No Clasificado | 13.775 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.488.996 |

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Conducción y Administración | Consejo Directivo y Dirección Nacional | 139.250.723 |
| 02 | Préstamo BID - ARL Nº BID 1064 (INC 2, 3, 4 y 5) | Unidad Ejecutora del Préstamo | 9.000.000 |
| Proyectos: |  |  |  |
| 02 | Construcción Edificio Central en la Ciudad de Buenos Aires - BID - ARL 1064 | Unidad Ejecutora del Préstamo | 2.800.000 |
| 03 | Construcción de Depósito, Vivienda y Taller en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado - BID-ARL Nº 1064 | Unidad Ejecutora del Préstamo | 1.000.000 |
| 04 | Construcción Edificio Auditorio en el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas – CICVyA - BID-ARL Nº 1064 | Dirección del Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas | 1.000.000 |
| 05 | Construcción Edifico Sala de Conferencias en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas - CICVyA -BID-ARL Nº 1064 | Dirección del Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas | 5.000 |
| 06 | Construcción Edificio Sala de Exposiciones en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas - CICVyA - BID-ARL Nº 1064 | Dirección del Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas | 5.000 |
| 07 | Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas - CICVyA - BID-ARL Nº 1064 | Dirección del Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas | 500.000 |
| 08 | Ampliación y Construcción Edificio en los Centros de Investigaciones en Recursos Naturales y en Ciencias Veterinarias y Agronómicas - BID-ARL Nº 1064 | Dirección del Centro de Investigación en Recursos Naturales | 1.300.000 |
| 09 | Construcción y Ampliación en los Centro Regionales Tucumán-Santiago del Estero y Salta-Jujuy - BID-ARL Nº 1064 | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 2.843.200 |
| 10 | Construcción y Ampliación en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca y Centro Regional Chaco-Formosa - BID-ARL Nº 1064 | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 2.121.320 |
| 11 | Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Misiones-Corrientes y Mendoza-San Juan - BID-ARL Nº 1064 | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 1.132.480 |
| 12 | Construcción Edificio Agronomía Area Administración y Aulas en la Estación Experimental Agropecuaria San Juan - BID-ARL Nº 1064 | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 350.000 |
| 13 | Construcciones en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela - BID-ARL Nº 1064 | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 497.000 |
| 14 | Construcción y Ampliación en las Estaciones Experimentales Agropecuarias Oliveros y Reconquista - BID-ARL Nº 1064 | Estación Experimental Agropecuaria Oliveros | 1.470.498 |
| 15 | Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Córdoba, entre Ríos y Buenos Aires Norte - BID-ARL Nº 1064 | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 1.913.532 |
| 16 | Construcción y Ampliación en el Centro Regional Buenos Aires Sur - BID-ARL Nº 1064 | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 3.030.970 |
| 17 | Construcción y Ampliación en los Centros Regionales La Pampa-San Luis y Patagonia Norte -BID-ARL Nº 1064 | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 807.000 |
| 18 | Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias | Centro Nacional de Investigación Agropecuaria e Instituto de Economía y Sociología | 224.000 |
| TOTAL |  |  | 169.250.723 |

ACTIVIDAD 01

CONDUCCION Y ADMINISTRACION

UNIDAD EJECUTORA

CONSEJO DIRECTIVO Y DIRECCION NACIONAL

__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

|  | CANTIDAD DE |  |
| --- | --- | --- |
| CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
|  |  | CATEDRA |
| PERSONAL PERMANENTE |  |  |
| FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL |  |  |
| Auditor del Instituto Nacional de Tecnología Industrial | 1 |  |
| Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria | 1 |  |
| Vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria | 1 |  |
| Vocal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria | 8 |  |
| Subtotal Escalafón | 11 |  |
| PERSONAL DEL INSTTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA |  |  |
| A8 | 2 |  |
| A9 | 5 |  |
| A10 | 4 |  |
| A11 | 9 |  |
| A12 | 11 |  |
| A13 | 7 |  |
| A14 | 2 |  |
| T10 | 1 |  |
| T11 | 3 |  |
| T12 | 6 |  |
| T14 | 19 |  |
| T15 | 13 |  |
| T16 | 7 |  |
| T17 | 14 |  |
| T18 | 4 |  |
| P13 |  |  |
| P15 | 1 |  |
| P16 | 1 |  |
| P17 | 2 |  |
| P18 | 2 |  |
| P19 | 9 |  |
| P20 | 1 |  |
| P21 | 6 |  |
| P22 | 14 |  |
| P23 | 5 |  |
| P24 | 17 |  |
| P25 | 22 |  |
| P26 | 9 |  |
| P27 | 4 |  |
| Subtotal Escalafón | 200 |  |
| PERSONAL TEMPORARIO |  |  |
| PERSONAL DEL INSTTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA |  |  |
| A8 | 2 |  |
| A9 | 7 |  |
| A10 | 14 |  |
| A11 | 18 |  |
| A12 | 2 |  |
| A13 |  |  |
| A15 | 1 |  |
| T9 | 1 |  |
| T10 | 2 |  |
| T11 | 8 |  |
| T12 | 9 |  |
| T13 | 12 |  |
| T14 | 10 |  |
| T15 | 8 |  |
| T16 |  |  |
| T17 | 1 |  |
| T18 |  |  |
| P13 |  |  |
| P15 | 1 |  |
| P16 |  |  |
| P17 | 12 |  |
| P18 | 12 |  |
| P19 | 12 |  |
| P20 | 4 |  |
| P21 | 3 |  |
| P22 | 7 |  |
| P23 | 2 |  |
| P24 |  |  |
| P25 | 2 |  |
| P26 |  |  |
| P27 |  |  |
| Subtotal Escalafón | 150 |  |
| TOTAL ACTIVIDAD | 361 |  |

PROYECTO 02

CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - BID - ARL 1064

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA DEL PRESTAMO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - BID - ARL 1064

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA DEL PRESTAMO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2011 | 7 | 0 | 0 | 7 | 45 | 48 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 03

CONSTRUCCION DE DEPOSITO, VIVIENDA Y TALLER EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA EL COLORADO - BID-ARL Nº 1064

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA DEL PRESTAMO

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE DEPOSITO, VIVIENDA Y TALLER EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA EL COLORADO

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA DEL PRESTAMO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2013 | 7 | 0 | 0 | 10 | 20 | 70 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 04

CONSTRUCCION EDIFICIO AUDITORIO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS -CICVYA - BID-ARL Nº 1064

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION EDIFICO AUDITORIO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS - CICVYA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2013 | 7 | 0 | 0 | 10 | 20 | 70 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 05

CONSTRUCCION EDIFICO SALA DE CONFERENCIAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS - CICVYA -BID-ARL Nº 1064

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION EDIFICO SALA DE CONFERENCIAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS - CICVYA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2013 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 06

CONSTRUCCION EDIFICIO SALA DE ESPOSICIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS - CICVYA - BID-ARL Nº 1064

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION EDIFICIO SALA DE EXPOSICIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS - CICVYA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2013 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 07

CONSTRUCCION BOX DE BIOSEGURIDAD NBS3A EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS - CICVYA - BID-ARL Nº 1064

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION BOX DE BIOSEGURIDAD NBS3A EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS - CICVYA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2013 | 7 | 0 | 0 | 5 | 15 | 80 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 08

AMPLIACION Y CONSTRUCCION EDIFICIO EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS NATURALES Y EN CIENCIAS VERERINARIAS Y AGRONOMICAS - BID-ARL Nº 1064

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN RECURSOS NATURALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Ampliación Edificio Jardín Botánico | Dirección del Centro de Investigación en Recursos Naturales | 100.000 |
| 52 | Construcción de Salón de Usos Múltiples | Dirección del Centro de Investigación en Recursos Naturales | 246.000 |
| 53 | Ampliación Banco de Germolasma | Dirección del Centro de Investigación en Recursos Naturales | 170.000 |
| 54 | Ampliación Oficinas y Biblioteca Centro de Investigaciones | Dirección del Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas | 560.000 |
| 55 | Construcción Edificio Biotecnología Molecular | Dirección del Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas | 224.000 |
| TOTAL |  |  | 1.300.000 |

OBRA  51

AMPLIACION EDIFICIO JARDIN BOTANICO

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN RECURSOS NATURALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN RECURSOS NATURALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

AMPLIACION BANCO DE GERMOLASMA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN RECURSOS NATURALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

AMPLIACION OFICINAS Y BIBLIOTECA CENTRO DE INVESTIGACIONES

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2011 | 7 | 0 | 0 | 10 | 40 | 50 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

CONSTRUCCION EDIFICIO BIOTECNOLOGIA MOLECULAR

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2011 | 7 | 0 | 0 | 8 | 42 | 50 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 09

CONSTRUCCION Y AMPLIACION EN LOS CENTRO REGIONALES TUCUMAN-SANTIAGO DEL ESTERO Y SALTA - JUJUY - BID-ARL Nº 1064

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Ampliación Edificio Central de la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 336.000 |
| 52 | Construcción Planta de Tratamiento Termot. Caña de Azúcar en Estación Experimental Agropecuaria Famaillá | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 150.000 |
| 53 | Ampliación y Remodelación Laboratorios Lácteos en la Estación Experimental Agropecuaria Leales | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 110.000 |
| 54 | Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Leales | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 310.000 |
| 55 | Construcción Laboratorio Fitopatología de la Estación Experimental Agropecuaria Salta | Estación Experimental Agropecuaria Salta | 235.200 |
| 57 | Ampliación Laboratorio Central de Agroalimentos en la Estación Experimental Agropecuaria Salta | Estación Experimental Agropecuaria Salta | 300.000 |
| 58 | Construcción Laboratorio de Suelo y Agua y Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Salta | Estación Experimental Agropecuaria Salta | 350.000 |
| 59 | Construcción Invernáculo de 180 m2 en la Estación Experimental Agropecuaria Salta | Estación Experimental Agropecuaria Salta | 240.000 |
| 60 | Construcción Sistemática y Armado Estructura Campo en la Estación Experimental Agropecuaria Salta | Estación Experimental Agropecuaria Salta | 336.000 |
| 61 | Construcción Biblioteca y Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto | Estación Experimental Agropecuaria de Cultivos Tropicales Yuto | 154.000 |
| 62 | Construcción Residencia de Pasantes en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto | Estación Experimental Agropecuaria de Cultivos Tropicales Yuto | 322.000 |
| TOTAL |  |  | 2.843.200 |

OBRA  51

AMPLIACION EDIFICIO CENTRAL DE LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA FAMAILLA

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO TERMOT. CAÑA DE AZUCAR EN ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA FAMAILLA

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

AMPLIACION Y REMODELACION LABORATORIOS LACTEOS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA LEALES

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA LEALES

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

CONSTRUCCION LABORATORIO FITOPATOLOGIA DE LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SALTA

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SALTA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

AMPLIACION LABORATORIO CENTRAL DE AGROALIMENTOS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SALTA

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SALTA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

CONSTRUCCION LABORATORIO DE SUELO Y AGUA Y RED DE GAS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SALTA

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SALTA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  59

CONSTRUCCION INVERNACULO DE 180 M2 EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SALTA

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SALTA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  60

CONSTRUCCION SISTEMATICA Y ARMADO ESTRUCTURA CAMPO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SALTA

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SALTA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  61

CONSTRUCCION BIBLIOTECA Y SALON DE USOS MULTIPLES EN LA  ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA YUTO

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA DE CULTIVOS TROPICALES YUTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2011 | 7 | 0 | 0 | 10 | 40 | 50 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  62

CONSTRUCCION RESIDENCIA DE PASANTES EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA YUTO

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA DE CULTIVOS TROPICALES YUTO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2011 | 7 | 0 | 0 | 8 | 42 | 50 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 10

CONSTRUCCION Y AMPLIACION EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA CATAMARCA Y CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA - BID-ARL Nº 1064

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 224.000 |
| 52 | Construcción Depósito de Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 98.000 |
| 53 | Construcción Invernáculos en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 65.000 |
| 54 | Ampliación Edificio Producción Vegetal en la Estación Experimental Agropecuaria Saenz Peña | Estación Experimental Agropecuaria Sáenz Peña | 196.000 |
| 56 | Construcción de Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Saenz Peña | Estación Experimental Agropecuaria Sáenz Peña | 112.000 |
| 57 | Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas | Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas | 314.720 |
| 58 | Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benitez | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 162.400 |
| 59 | Construcción Edificio de Nutrición en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benitez | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 196.000 |
| 60 | Construcción Comedor-Cocina en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benitez | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 81.200 |
| 61 | Construcción y Remodelación Tinglado en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado | Estación Experimental Agropecuaria El Colorado | 336.000 |
| 62 | Construcción de Red de Agua Potable en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado | Estación Experimental Agropecuaria El Colorado | 336.000 |
| TOTAL |  |  | 2.121.320 |

OBRA  51

CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA CATAMARCA

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGROQUIMICOS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA CATAMARCA

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

CONSTRUCCION INVERNACULOS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA CATAMARCA

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

AMPLIACION EDIFICIO PRODUCCION VEGETAL EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SAENZ PEÑA

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SAENZ PEÑA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

CONSTRUCCION DE LABORATORIOS EN LA  ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SAENZ PEÑA

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SAENZ PEÑA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA LAS BREÑAS

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA LAS BREÑAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2011 | 7 | 0 | 0 | 10 | 50 | 40 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA COLONIA BENITEZ

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2011 | 7 | 0 | 0 | 10 | 50 | 40 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  59

CONSTRUCCION EDIFICIO DE NUTRICION EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA COLONIA BENITEZ

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  60

CONSTRUCCION COMEDOR-COCINA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA COLONIA BENITEZ

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  61

CONSTRUCCION Y REMODELACION TINGLADO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA EL COLORADO

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA EL COLORADO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  62

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA EL COLORADO

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA EL COLORADO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 11

CONSTRUCCION Y AMPLIACION EN LOS CENTROS REGIONALES MISIONES-CORRIENTES Y MENDOZA-SAN JUAN - BID-ARL Nº 1064

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción Sala de Necropsia en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 184.800 |
| 52 | Construcción de Laboratorio de Patología Animal y Vegetal en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 5.000 |
| 53 | Construcción de Laboratorio de Suelo y Agua en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 200.680 |
| 54 | Construcción de Depósitos en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 106.400 |
| 55 | Construcción Comedor en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista | Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista | 127.680 |
| 56 | Construcción Obras de Infraestructura Eléctrica en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista | Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista | 267.120 |
| 57 | Ampliación Edificio Central en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 240.800 |
| TOTAL |  |  | 1.132.480 |

OBRA  51

CONSTRUCCION SALA DE NECROPSIA EN LA  ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA CERRO AZUL

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE PATOLOGIA ANIMAL Y VEGETAL EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA CERRO AZUL

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 | 79 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE SUELO Y AGUA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA CORRIENTES

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2013 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 | 79 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

CONSTRUCCION DE DEPOSITOS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA CORRIENTES

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

CONSTRUCCION COMEDOR EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BELLA VISTA

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BELLA VISTA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BELLA VISTA

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BELLA VISTA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

AMPLIACION EDIFICIO CENTRAL EN LA  ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA LA CONSULTA

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 12

CONSTRUCCION EDIFICIO AGRONOMIA AREA ADMINISTRACION Y  AULAS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SAN JUAN - BID-ARL Nº 1064

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION EDIFICIO AGRONOMIA AREA ADMINISTRACION Y  AULAS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SAN JUAN

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2013 | 7 | 0 | 0 | 4 | 56 | 40 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 13

CONSTRUCCIONES EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA RAFAELA - BID-ARL Nº 1064

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción de Laboratorio y Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 336.000 |
| 52 | Construcción de Invernadero en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 161.000 |
| TOTAL |  |  | 497.000 |

OBRA  51

CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y OFICINAS EN LA  ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA RAFAELA

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2013 | 7 | 0 | 0 | 4 | 50 | 46 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONSTRUCCION DE INVERNADERO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA RAFAELA

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 14

CONSTRUCCION Y AMPLIACION EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS OLIVEROS Y RECONQUISTA - BID-ARL Nº 1064

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA OLIVEROS

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Ampliación de Laboratorio de Entomología en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros | Estación Experimental Agropecuaria Oliveros | 392.000 |
| 52 | Ampliación del Centro de Capacitación - Etapa II en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros | Estación Experimental Agropecuaria Oliveros | 308.000 |
| 53 | Construcción de Laboratorio de Semillas en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros | Estación Experimental Agropecuaria Oliveros | 313.600 |
| 54 | Construcción de Laboratorio de Investigación y Producción Ganadera en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 126.784 |
| 55 | Ampliación Galpón de Producción Agrícuola y Cámara de Secado en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 77.650 |
| 56 | Construcción de Depósito para Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 129.864 |
| 57 | Construcción Comedor, Sanitarios y Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 117.600 |
| 58 | Construcción Salón Auditorio para 250 personas en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 5.000 |
| TOTAL |  |  | 1.470.498 |

OBRA  51

AMPLIACION DE LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA OLIVEROS

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA OLIVEROS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

AMPLIACION DEL CENTRO DE CAPACITACION - ETAPA II EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA OLIVEROS

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA OLIVEROS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE SEMILLAS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA OLIVEROS

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA OLIVEROS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2011 | 7 | 0 | 0 | 15 | 60 | 25 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION GANADERA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA RECONQUISTA

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

AMPLIACION GALPON DE PRODUCCION AGRICUOLA Y CAMARA DE SECADO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA RECONQUISTA

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA AGROQUIMICOS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA RECONQUISTA

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

CONSTRUCCION COMEDOR, SANITARIOS Y OFICINAS  EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA RECONQUISTA

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

CONSTRUCCION SALON AUDITORIO PARA 250 PERSONAS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA RECONQUISTA

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2011 | 7 | 0 | 0 | 1 | 60 | 39 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 15

CONSTRUCCION Y AMPLIACION EN LOS CENTROS REGIONALES CORDOBA, ENTRE RIOS Y BUENOS AIRES NORTE - BID-ARL Nº 1064

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción Galpón Secadero en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juarez | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 196.000 |
| 52 | Construcción Edificio Central Sótano en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná | Estación Experimental Agropecuaria Paraná | 488.982 |
| 53 | Construcción Galpón Exposición Avicultura en la Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 82.230 |
| 54 | Construcción Invernáculo en la Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 50.400 |
| 55 | Ampliación Oficinas y Laboratorio - Etapa II y Conexiones de Agua en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 420.000 |
| 56 | Construcción Invernadero a Prueba Insectos en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 50.400 |
| 57 | Construcción Depósito Plaguicidas en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 93.520 |
| 58 | Construcción Invernáculos Climatizados Crecimiento Cultivos en la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 128.800 |
| 59 | Construcción Planta de Molienda en la Estación Experimental Agropecuaria General Villegas | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 67.200 |
| 60 | Construcción Tablestacado Costero en la Estación Experimental Agropecuaria Delta | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 336.000 |
| TOTAL |  |  | 1.913.532 |

OBRA  51

CONSTRUCCION GALPON SECADERO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA MARCOS JUAREZ

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRAL SOTANO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA PARANA

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA PARANA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

CONSTRUCCION GALPON EXPOSICION AVICULTURA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA CONCEPCION DEL URUGUAY

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

CONSTRUCCION INVERNACULO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA CONCEPCION DEL URUGUAY

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

AMPLIACION OFICINAS Y LABORATORIO - ETAPA II Y CONEXIONES DE AGUA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA CONCORDIA

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

CONSTRUCCION INVERNADERO A PRUEBA  INSECTOS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA CONCORDIA

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

CONSTRUCCION DEPOSITO PLAGUICIDAS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA CONCORDIA

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

CONSTRUCCION INVERNACULOS CLIMATIZADOS CRECIMIENTO CULTIVOS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA PERGAMINO

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  59

CONSTRUCCION PLANTA DE MOLIENDA EN LA  ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA GENERAL VILLEGAS

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  60

CONSTRUCCION TABLESTACADO COSTERO EN LA  ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA DELTA

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 16

CONSTRUCCION Y AMPLIACION EN EL CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR - BID-ARL Nº 1064

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Ampliación Galpón de Metabolismo en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce | Estación Experimental Agropecuaria Balcarce | 160.970 |
| 52 | Construcción Red Externa de Gas Natural en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce | Estación Experimental Agropecuaria Balcarce | 2.240.000 |
| 53 | Construcción Invernáculo para Fitopatología en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave | Estación Experimental Agropecuaria Bordenave | 210.000 |
| 54 | Construcción Invernáculo para Protección Aromática en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave | Estación Experimental Agropecuaria Bordenave | 100.000 |
| 55 | Construcción Edificio Laboratorio Común a todos los Sectores | Estación Experimental Agropecuaria Bordenave | 280.000 |
| 56 | Construcción Depósito en Entrepiso Edificio Central de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave | Estación Experimental Agropecuaria Bordenave | 40.000 |
| TOTAL |  |  | 3.030.970 |

OBRA  51

AMPLIACION GALPON DE METABOLISMO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BALCARCE

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BALCARCE

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONSTRUCCION RED EXTERNA DE GAS NATURAL EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BALCARCE

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BALCARCE

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

CONSTRUCCION INVERNACULO PARA FITOPATOLOGIA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BORDENAVE

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BORDENAVE

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

CONSTRUCCION INVERNACULO PARA PROTECCION AROMATICA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BORDENAVE

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BORDENAVE

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

CONSTRUCCION EDIFICIO LABORATORIO COMUN A TODOS LOS SECTORES

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BORDENAVE

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2011 | 7 | 0 | 0 | 10 | 60 | 30 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

CONSTRUCCION DEPOSITO EN ENTREPISO EDIFICIO CENTRAL DE LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BORDENAVE

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BORDENAVE

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 17

CONSTRUCCION Y AMPLIACION EN LOS CENTROS REGIONALES LA PAMPA-SAN LUIS Y PATAGONIA NORTE -BID-ARL Nº 1064

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción de Sanitarios y Red Cloacal en la Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Covas | Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Covas | 5.000 |
| 52 | Construcción Cámara de Enfriamiento y Congelado de Carnes en la Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Covas | Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Covas | 62.000 |
| 53 | Construcción Invernáculo en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche | Estación Experimental Agropecuaria Bariloche | 100.000 |
| 54 | Ampliación Oficinas y Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche | Estación Experimental Agropecuaria Bariloche | 336.000 |
| 55 | Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle | Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle | 210.000 |
| 56 | Ampliación Biblioteca y Auditorio en la Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle | Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle | 94.000 |
| TOTAL |  |  | 807.000 |

OBRA  51

CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y RED CLOACAL EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA GUILLERMO COVAS

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA GUILLERMO COVAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONSTRUCCION CAMARA DE ENFRIAMIENTO Y CONGELADO DE CARNES EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA GUILLERMO COVAS

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA GUILLERMO COVAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

CONSTRUCCION INVERNACULO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BARILOCHE

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BARILOCHE

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

AMPLIACION OFICINAS Y LABORATORIO EN LA  ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BARILOCHE

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BARILOCHE

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2011 | 7 | 0 | 0 | 10 | 60 | 30 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

AMPLIACION OFICINAS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA ALTO VALLE

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA ALTO VALLE

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

AMPLIACION BIBLIOTECA Y AUDITORIO EN LA  ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA ALTO VALLE

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA ALTO VALLE

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 18

REMODELACION EDIFICIO HISTORICO "LELOIR" EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

UNIDAD EJECUTORA

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA E INSTITUTO DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA

__________________________________

OBRA  51

REMODELACION EDIFICIO HISTORICO "LELOIR" EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS DE CASTELAR

UNIDAD EJECUTORA

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA E INSTITUTO DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2011 | 7 | 0 | 0 | 15 | 55 | 30 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROGRAMA  16

INVESTIGACION FUNDAMENTAL E INNOVACIONES TECNOLOGICAS - IFIT

UNIDAD EJECUTORA

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA E INSTITUTO DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA

Servicio Administrativo Financiero

606

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa está dirigido al desarrollo de la investigación fundamental e innovación tecnológica en disciplinas y áreas estratégicas vinculadas con el sector agropecuario, agroindustrial, agroalimentario y forestal.

Las acciones comprendidas en el mismo se desarrollan en el Centro Nacional de Investigación Agropecuaria y se complementan con actividades de investigación aplicada, adaptación, desarrollo de tecnología, transferencia y capacitación, que se realizan en las distintas unidades localizadas en el interior del país.

El Programa se desarrolla  a través de cuatro actividades que comprenden las áreas de las Ciencias Agropecuarias y Veterinarias, de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Agroindustria y Estudios Económicos y Sociales.

Con respecto a las Ciencias Agropecuarias y Veterinarias, las principales ramas temáticas en esta área son la Biotecnología, la Biología Molecular, la Salud Animal y la Protección Vegetal, en las cuales se prevé las siguientes acciones:

- En Biotecnología, consolidar aspectos innovativos aplicables al mejoramiento de plantas y animales y a la prevención de enfermedades en el área pecuaria y vegetal.

- En Biología Molecular, promover el establecimiento de una red virtualmente integrada de laboratorios tanto del INTA como del resto del sistema científico nacional e internacional.

- En Salud Animal, aumentar las exigencias sanitarias como barreras para-arancelarias en el comercio internacional.

-	En Protección Vegetal, avanzar en el estudio de las principales enfermedades y el control integrado de plagas en las principales producciones agropecuarias.

En materia de investigación fundamental en Recursos Naturales se prevé el diseño de tecnologías ambientales críticas, focalizando el fortalecimiento de las áreas consideradas de importancia estratégica para la salud ambiental y la competitividad de las cadenas productivas, como por ejemplo: desarrollo de tecnologías de información, modelización de procesos físicos-biológicos, mejoramiento de la calidad y salud de los suelos, gestión de los recursos hídricos, conservación de los recursos genéticos y uso sustentable de la biodiversidad, entre otros.

En cuanto a la Investigación Fundamental en Agroindustria, las acciones que conforman esta actividad se concentran en la participación en los procesos de generación, difusión y adopción de tecnologías intensivas utilizables por el sector agroindustrial argentino. El Centro de Investigación de Agroindustria tendrá una presencia relevante en la construcción de las capacidades endógenas necesarias para el desarrollo del sector, focalizando su accionar en dos áreas estratégicas: agroindustria y tecnología de alimentos.

Por su parte, la investigación fundamental en Estudios Económicos y Sociales se concentrará en generar conocimientos y propuestas alternativas que respondan a las necesidades de los distintos actores públicos y privados del sistema agropecuario y agroindustrial y que contribuyan al lineamiento de políticas para el sector. También se contribuirá a mejorar la capacidad competitiva de las empresas que conforman las cadenas agroalimentarias relevantes y se atenderán las demandas explícitas e implícitas formuladas por las regiones y territorios identificados como de alta prioridad para el desarrollo sustentable.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| METAS: |  |  |
| Convenio de Vinculación Tecnológica | Caso | 80 |
| Publicación Técnica con Referato | Publicación | 400 |
| Publicación Técnica sin Referato | Publicación | 440 |

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 145.343.610 |
| 0 | 0 | 3 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 145.343.610 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 104.325.802 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 |  |  |  | Personal Permanente | 78.745.806 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 |  | 21 | Retribución del Cargo | 62.488.920 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | Retribuciones que no hacen al Cargo | 6.485.794 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 |  | 21 | Sueldo Anual Complementario | 3.689.559 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 |  | 21 | Contribuciones Patronales | 5.948.301 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 |  | 21 | Complementos | 133.232 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 |  |  |  | Personal Temporario | 22.966.732 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 |  | 21 | Retribuciones del Cargo | 17.757.772 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 |  | 21 | Retribuciones que no hacen al Cargo | 1.930.574 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 |  | 21 | Sueldo Anual Complementario | 1.224.028 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 |  | 21 | Contribuciones Patronales | 1.980.248 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 |  | 21 | Complementos | 74.110 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 4 |  |  | 21 | Asignaciones Familiares | 615.070 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 5 |  |  |  | Asistencia Social al Personal | 1.091.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 |  | 21 | Seguros de Riesgo de Trabajo | 971.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 5 | 9 |  | 21 | Otras Asistencias Sociales al Personal | 120.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 6 |  |  | 21 | Beneficios y Compensaciones | 520.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 8 |  |  |  | Personal contratado | 387.194 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 8 | 7 |  | 21 | Contratos especiales | 387.194 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 10.787.499 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 13.196.664 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 1 |  |  | 21 | Servicios Básicos | 3.958.441 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 |  |  | 21 | Alquileres y Derechos | 166.615 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 3.879.683 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 891.809 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 5 |  |  | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 468.838 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 3.183.740 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 8 |  |  | 21 | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 100.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 |  |  | 21 | Otros Servicios | 547.538 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 10.407.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 1 |  |  | 22 | Bienes Preexistentes | 300.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 9.177.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 5 |  |  | 22 | Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables | 380.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 |  |  | 22 | Activos Intangibles | 550.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 6.626.645 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 6.626.645 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 21 | Becas | 6.626.645 |
| 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Parques de Innovación Tecnológicos PITS | 359.998 |
| 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 359.998 |
| 0 | 3 | 3 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 359.998 |
| 0 | 3 | 3 | 12 | 2 |  |  |  | 22 | Bienes de Consumo | 29.900 |
| 0 | 3 | 3 | 12 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 30.098 |
| 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 |  |  | 22 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 30.098 |
| 0 | 3 | 3 | 12 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 300.000 |
| 0 | 3 | 3 | 12 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 300.000 |
| 0 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias | 1.200.000 |
| 0 | 19 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.200.000 |
| 0 | 19 | 3 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 1.200.000 |
| 0 | 19 | 3 | 12 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.200.000 |
| 0 | 19 | 3 | 12 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.200.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.903.608 |

| DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | A C T - O B R | FIN | FUN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | U . G E O . | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | I.F.I.T. en Ciencias Agropecuarias y Veterinarias | 6.267.236 |
| 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 6.267.236 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | Ciencia y Técnica | 6.267.236 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 6.267.236 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 6.267.236 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 6.267.236 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  |  | Becas | 6.267.236 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6.195.541 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 14 | Provincia de Córdoba | 71.695 |
| 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | I.F.I.T. en Recursos Naturales | 311.628 |
| 0 | 0 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 311.628 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | Ciencia y Técnica | 311.628 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 311.628 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 311.628 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 311.628 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  |  | Becas | 311.628 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 6 | Provincia de Buenos Aires | 311.628 |
| 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | I.F.I.T. en Agroindustrias | 36.103 |
| 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 36.103 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | Ciencia y Técnica | 36.103 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 36.103 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 36.103 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 36.103 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  |  | Becas | 36.103 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 6 | Provincia de Buenos Aires | 36.103 |
| 0 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | I.F.I.T. en Estudios Económicos y Sociales | 11.678 |
| 0 | 0 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 11.678 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | Ciencia y Técnica | 11.678 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 11.678 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 11.678 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 11.678 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  |  | Becas | 11.678 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 11.678 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.626.645 |

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas en Ciencias Agropecuarias y Veterinarias | Dirección del Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas | 105.316.021 |
| 02 | Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas en Recursos Naturales | Dirección del Centro de Investigación en Recursos Naturales | 26.587.016 |
| 03 | Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas en Agroindustrias | Dirección del Centro de Investigación en Agroindustria | 10.696.302 |
| 04 | Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas en Estudios Económicos y Sociales | Dirección del Instituto de Economía y Sociología | 2.744.271 |
| Proyectos: |  |  |  |
| 03 | Parques de Innovación Tecnológicos - PITS | Centro Nacional de Investigación Agropecuaria e Instituto de Economía y Sociología | 359.998 |
| 19 | Construcción en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas | Dirección del Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas | 1.200.000 |
| TOTAL |  |  | 146.903.608 |

ACTIVIDAD 01

INVESTIGACION FUNDAMENTAL E INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y VETERINARIAS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS

__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

|  | CANTIDAD DE |  |
| --- | --- | --- |
| CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
|  |  | CATEDRA |
| PERSONAL PERMANENTE |  |  |
| PERSONAL DEL INSTTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA |  |  |
| A8 | 5 |  |
| A9 | 8 |  |
| A10 | 7 |  |
| A11 | 12 |  |
| A12 | 26 |  |
| A13 | 11 |  |
| A14 | 11 |  |
| A15 | 5 |  |
| T11 | 2 |  |
| T12 | 3 |  |
| T13 | 14 |  |
| T14 | 17 |  |
| T15 | 30 |  |
| T16 | 39 |  |
| T17 | 34 |  |
| T18 | 10 |  |
| P15 | 1 |  |
| P16 | 3 |  |
| P17 | 5 |  |
| P18 | 10 |  |
| P19 | 4 |  |
| P20 | 8 |  |
| P21 | 10 |  |
| P22 | 13 |  |
| P23 | 25 |  |
| P24 | 25 |  |
| P25 | 24 |  |
| P26 | 14 |  |
| P27 | 9 |  |
| Subtotal Escalafón | 385 |  |
| PERSONAL TEMPORARIO |  |  |
| PERSONAL DEL INSTTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA |  |  |
| A8 | 1 |  |
| A9 | 6 |  |
| A10 | 4 |  |
| A11 | 2 |  |
| A12 | 13 |  |
| A13 | 1 |  |
| A14 |  |  |
| A15 |  |  |
| T10 | 3 |  |
| T11 |  |  |
| T12 |  |  |
| T13 | 6 |  |
| T14 | 6 |  |
| T15 | 1 |  |
| T16 | 1 |  |
| T17 | 5 |  |
| T18 |  |  |
| P15 |  |  |
| P16 |  |  |
| P17 | 5 |  |
| P18 |  |  |
| P19 | 1 |  |
| P20 | 3 |  |
| P21 |  |  |
| P22 |  |  |
| P23 | 5 |  |
| P24 | 5 |  |
| P25 |  |  |
| P26 |  |  |
| P27 |  |  |
| Subtotal Escalafón | 68 |  |
| TOTAL ACTIVIDAD | 453 |  |

ACTIVIDAD 02

INVESTIGACION FUNDAMENTAL E INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN RECURSOS NATURALES

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN RECURSOS NATURALES

__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

|  | CANTIDAD DE |  |
| --- | --- | --- |
| CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
|  |  | CATEDRA |
| PERSONAL PERMANENTE |  |  |
| PERSONAL DEL INSTTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA |  |  |
| A8 |  |  |
| A9 | 3 |  |
| A10 | 1 |  |
| A11 | 3 |  |
| A12 | 5 |  |
| A13 | 3 |  |
| A14 |  |  |
| A15 |  |  |
| T11 | 1 |  |
| T12 |  |  |
| T13 | 3 |  |
| T14 | 10 |  |
| T15 | 5 |  |
| T16 | 9 |  |
| T17 | 14 |  |
| T18 | 3 |  |
| P17 | 7 |  |
| P18 | 3 |  |
| P19 | 11 |  |
| P20 | 8 |  |
| P21 | 6 |  |
| P22 | 11 |  |
| P23 | 14 |  |
| P24 | 9 |  |
| P25 | 18 |  |
| P26 | 10 |  |
| P27 |  |  |
| Subtotal Escalafón | 157 |  |
| PERSONAL TEMPORARIO |  |  |
| PERSONAL DEL INSTTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA |  |  |
| A8 | 2 |  |
| A9 |  |  |
| A10 | 3 |  |
| A11 |  |  |
| A12 | 1 |  |
| A13 |  |  |
| A14 |  |  |
| A15 |  |  |
| T7 | 1 |  |
| T8 | 1 |  |
| T10 | 2 |  |
| T11 | 2 |  |
| T12 | 1 |  |
| T13 | 2 |  |
| T14 |  |  |
| T15 | 1 |  |
| T16 |  |  |
| T17 |  |  |
| T18 |  |  |
| P15 | 1 |  |
| P17 | 10 |  |
| P18 | 1 |  |
| P19 |  |  |
| P20 | 1 |  |
| P21 |  |  |
| P22 |  |  |
| P23 | 3 |  |
| P24 |  |  |
| P25 |  |  |
| P26 |  |  |
| P27 |  |  |
| Subtotal Escalafón | 32 |  |
| TOTAL ACTIVIDAD | 189 |  |

ACTIVIDAD 03

INVESTIGACION FUNDAMENTAL E INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN AGROINDUSTRIAS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN AGROINDUSTRIA

__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03

|  | CANTIDAD DE |  |
| --- | --- | --- |
| CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
|  |  | CATEDRA |
| PERSONAL PERMANENTE |  |  |
| PERSONAL DEL INSTTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA |  |  |
| A8 |  |  |
| A9 | 1 |  |
| A10 |  |  |
| A12 | 2 |  |
| A13 | 2 |  |
| A14 |  |  |
| A15 |  |  |
| T12 | 1 |  |
| T13 | 1 |  |
| T14 | 10 |  |
| T15 | 9 |  |
| T16 | 7 |  |
| T17 | 4 |  |
| T18 | 1 |  |
| P17 | 2 |  |
| P18 | 1 |  |
| P19 | 2 |  |
| P20 | 1 |  |
| P21 | 6 |  |
| P22 | 5 |  |
| P23 | 9 |  |
| P24 | 3 |  |
| P25 | 7 |  |
| P26 | 1 |  |
| P27 |  |  |
| Subtotal Escalafón | 75 |  |
| PERSONAL TEMPORARIO |  |  |
| PERSONAL DEL INSTTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA |  |  |
| A8 |  |  |
| A9 |  |  |
| A10 | 1 |  |
| A12 |  |  |
| A13 |  |  |
| A14 |  |  |
| A15 |  |  |
| T12 |  |  |
| T13 | 1 |  |
| T14 | 3 |  |
| T15 |  |  |
| T16 | 1 |  |
| T17 |  |  |
| T18 |  |  |
| P17 | 1 |  |
| P18 | 3 |  |
| P19 | 1 |  |
| P20 |  |  |
| P21 |  |  |
| P22 |  |  |
| P23 | 3 |  |
| P24 |  |  |
| P25 |  |  |
| P26 |  |  |
| P27 |  |  |
| Subtotal Escalafón | 14 |  |
| TOTAL ACTIVIDAD | 89 |  |

ACTIVIDAD 04

INVESTIGACION FUNDAMENTAL E INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DEL INSTITUTO DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA

__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 04

|  | CANTIDAD DE |  |
| --- | --- | --- |
| CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
|  |  | CATEDRA |
| PERSONAL PERMANENTE |  |  |
| PERSONAL DEL INSTTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA |  |  |
| A8 |  |  |
| A11 | 3 |  |
| A12 |  |  |
| A14 |  |  |
| T13 | 1 |  |
| T15 | 1 |  |
| P16 | 1 |  |
| P18 | 1 |  |
| P19 | 1 |  |
| P21 | 2 |  |
| P22 | 1 |  |
| P23 | 1 |  |
| P24 | 3 |  |
| P25 |  |  |
| P26 | 2 |  |
| Subtotal Escalafón | 17 |  |
| TOTAL ACTIVIDAD | 17 |  |

PROYECTO 03

PARQUES DE INNOVACION TECNOLOGICOS - PITS

UNIDAD EJECUTORA

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA E INSTITUTO DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA

__________________________________

LISTADO DE ACTIVIDADES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Coordinación del Parque de Innovación Tecnológicos | Centro Nacional de Investigación Agropecuaria e Instituto de Economía y Sociología | 359.998 |
| TOTAL |  |  | 359.998 |

PROYECTO 19

CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción Edificio para Becarios y Pasantes en el Instituto de Patobiología | Dirección del Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas | 500.000 |
| 52 | Construcción Invernadero de Policarbonato de 387 m2 en 2 Alas Compatibles con Normas de Bioseguridad en el Instituto de Biotecnología | Dirección del Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas | 150.000 |
| 53 | Construcción Edificio Animalario en el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Ageonómicas | Dirección del Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas | 550.000 |
| TOTAL |  |  | 1.200.000 |

OBRA  51

CONSTRUCCION EDIFICIO PARA BECARIOS Y PASANTES EN EL INSTITUTO DE PATOBIOLOGIA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONSTRUCCION INVERNADERO DE POLICARBONATO DE 387 M2 EN 2 ALAS COMPATIBLES CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

CONSTRUCCION EDIFICIO ANIMALARIO EN EL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGEONOMICAS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS VETERINARIAS Y AGRONOMICAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2011 | 7 | 0 | 0 | 20 | 60 | 20 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROGRAMA  17

INVESTIGACION APLICADA, INNOVACION Y TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIAS - AITT

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

Servicio Administrativo Financiero

606

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desarrolla la Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Tecnología y Extensión mediante una red de quince (15) Centros Regionales que integran cuarenta y siete (47) Estaciones Experimentales y doscientos cuarenta (240) Agencias de Extensión ubicadas en todo el ámbito nacional.

Los Centros Regionales tienen la responsabilidad de conducir la estrategia  establecida en sus Planes Tecnológicos Regionales, incorporando los aportes sustantivos de Programas Nacionales y Áreas Estratégicas. Aseguran la articulación con los entes provinciales, locales, públicos y privados, en la implementación de la estrategia de innovación tecnológica y desarrollan sus propios proyectos destinados a resolver problemas a nivel local o regional.

Paralelamente, las actividades de Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural se desarrollan mediante la adaptación de tecnologías al nivel de sistemas productivos, transferencia y capacitación a través de la red de Agencias de Extensión, ubicadas en todos los ámbitos regionales.

Además, el INTA conduce, a través del “Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Local Sustentable (PROFEDER)”, proyectos como Cambio Rural, Minifundio, PROHUERTA y PROFAM que tienen objetivos concurrentes y constituyen desde el punto de vista metodológico un eslabón entre la generación y adopción de tecnología.

Las actividades ligadas a la investigación aplicada y adaptativa, innovación y transferencia de tecnología conforman los programas de Cereales y Oleaginosas; Cultivos Industriales; Frutales; Hortalizas, Flores y Aromáticas; Carnes; Leches; Gestión Ambiental; Forestales; Apícola; Fibras y Bionergía.

Por su parte, las actividades vinculadas con la transferencia de tecnología y extensión integran el Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de los Territorios y el Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar. Ambos consolidan sus vínculos con los productores a través del diseño, readecuación e implementación de las estrategias del PROFEDER.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| METAS: |  |  |
| Asistencia Técnica a Pequeños Productores Familiares | Productor Asistido | 8.000 |
| Asistencia Técnica a Productores Minifundistas | Productor Asistido | 16.234 |
| Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores-Cambio Rural- | Productor Asistido | 10.675 |
| Asistencia Técnica para Conformación de Huertas | Huerta Escolar | 7.200 |
| Asistencia Técnica para Conformación de Huertas | Huerta Comunitaria | 8.000 |
| Asistencia Técnica para Conformación de Huertas | Huerta Familiar | 575.000 |
| Atención de Usuarios | Persona Atendida | 21.000 |
| Convenio de Vinculación Tecnológica | Caso | 115 |
| Creaciones Fitogenéticas | Caso Registrado | 28 |
| Difusión de Información Institucional | Publicación | 55 |
| Publicación Técnica con Referato | Publicación | 1.300 |
| Publicación Técnica sin Referato | Publicación | 3.500 |

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 564.077.066 |
| 0 | 0 | 3 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 564.077.066 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 429.115.942 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 |  |  |  | Personal Permanente | 279.385.185 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 |  | 21 | Retribución del Cargo | 203.418.439 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | Retribuciones que no hacen al Cargo | 28.486.693 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 |  | 21 | Sueldo Anual Complementario | 18.075.427 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 |  | 21 | Contribuciones Patronales | 29.336.368 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 |  | 21 | Complementos | 68.258 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 |  |  |  | Personal Temporario | 138.770.087 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 |  | 21 | Retribuciones del Cargo | 100.307.888 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 |  | 21 | Retribuciones que no hacen al Cargo | 14.451.524 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 |  | 21 | Sueldo Anual Complementario | 9.146.616 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 |  | 21 | Contribuciones Patronales | 14.832.850 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 |  | 21 | Complementos | 31.209 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 4 |  |  | 21 | Asignaciones Familiares | 4.611.670 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 5 |  |  |  | Asistencia Social al Personal | 3.413.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 |  | 21 | Seguros de Riesgo de Trabajo | 2.863.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 5 | 9 |  | 21 | Otras Asistencias Sociales al Personal | 550.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 6 |  |  | 21 | Beneficios y Compensaciones | 1.160.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 8 |  |  |  | Personal contratado | 1.776.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 8 | 7 |  | 21 | Contratos especiales | 1.776.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 45.485.350 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 60.073.818 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 1 |  |  | 21 | Servicios Básicos | 7.886.350 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 |  |  | 21 | Alquileres y Derechos | 1.560.039 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 10.833.656 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 18.461.642 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 5 |  |  | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 6.760.333 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 12.741.655 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 8 |  |  | 21 | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 272.621 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 |  |  | 21 | Otros Servicios | 1.557.522 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 16.317.597 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 1 |  |  | 22 | Bienes Preexistentes | 1.432.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 13.514.797 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 5 |  |  | 22 | Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables | 500.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 |  |  | 22 | Activos Intangibles | 870.800 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 13.084.359 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 13.084.359 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 21 | Becas | 13.084.359 |
| 0 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agropecuaria Manfredi | 500.000 |
| 0 | 23 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 500.000 |
| 0 | 23 | 3 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 500.000 |
| 0 | 23 | 3 | 12 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 500.000 |
| 0 | 23 | 3 | 12 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 500.000 |
| 0 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | Construcciones y Ampliaciones de Edificios para Agencias de Extensión Rural | 2.131.000 |
| 0 | 27 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 2.131.000 |
| 0 | 27 | 3 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 2.131.000 |
| 0 | 27 | 3 | 12 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.131.000 |
| 0 | 27 | 3 | 12 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.131.000 |
| 0 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Ampliación Centros Regionales Tucumán –Santiago del Estero, Chaco-Formosa y Salta-Jujuy | 956.000 |
| 0 | 28 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 956.000 |
| 0 | 28 | 3 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 956.000 |
| 0 | 28 | 3 | 12 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 956.000 |
| 0 | 28 | 3 | 12 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 956.000 |
| 0 | 29 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Tucumán | 4.296.000 |
| 0 | 29 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 4.296.000 |
| 0 | 29 | 3 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 4.296.000 |
| 0 | 29 | 3 | 12 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.296.000 |
| 0 | 29 | 3 | 12 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.296.000 |
| 0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Buenos Aires | 3.926.603 |
| 0 | 30 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 3.926.603 |
| 0 | 30 | 3 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 3.926.603 |
| 0 | 30 | 3 | 12 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.926.603 |
| 0 | 30 | 3 | 12 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.926.603 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575.886.669 |

| DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | A C T - O B R | FIN | FUN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | U . G E O . | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Investig. Aplicada, Innov. y Transf. de Tecnologías AITT | 13.043.931 |
| 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 13.043.931 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | Ciencia y Técnica | 13.043.931 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 13.043.931 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 13.043.931 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 13.043.931 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  |  | Becas | 13.043.931 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 6 | Provincia de Buenos Aires | 9.097.612 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 10 | Provincia de Catamarca | 69.811 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 14 | Provincia de Córdoba | 269.738 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 18 | Provincia de Corrientes | 953.026 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 22 | Provincia del Chaco | 165.803 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 26 | Provincia del Chubut | 191.684 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 30 | Provincia de Entre Ríos | 335.648 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 34 | Provincia de Formosa | 78.850 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 38 | Provincia de Jujuy | 53.211 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 42 | Provincia de La Pampa | 106.741 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 46 | Provincia de La Rioja | 39.812 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 50 | Provincia de Mendoza | 210.979 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 54 | Provincia de Misiones | 326.599 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 58 | Provincia del Neuquén | 54.794 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 62 | Provincia de Río Negro | 412.267 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 66 | Provincia de Salta | 79.835 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 70 | Provincia de San Juan | 47.281 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 74 | Provincia de San Luis | 7.747 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 78 | Provincia de Santa Cruz | 43.048 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 82 | Provincia de Santa Fe | 133.893 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 86 | Provincia de Santiago del Estero | 140.396 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 90 | Provincia de Tucumán | 225.156 |
| 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural | 40.428 |
| 0 | 0 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 40.428 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | Ciencia y Técnica | 40.428 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 40.428 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 40.428 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 40.428 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  |  | Becas | 40.428 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 20.214 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 |  | 10 | Provincia de Catamarca | 20.214 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.084.359 |

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - AITT | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 489.053.735 |
| 02 | Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural | Agencias de Extensión Rural y Unidad de Comunicaciones | 75.023.331 |
| Proyectos: |  |  |  |
| 23 | Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agropecuaria Manfredi | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 500.000 |
| 27 | Construcciones y Ampliaciones de Edificios para Agencias de Extensión Rural y Campos Anexos | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 2.131.000 |
| 28 | Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales de Tucumán-Santiago del Estero, Chaco-Formosa y Salta-Jujuy | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 956.000 |
| 29 | Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Tucumán-Santiago; Corrientes; Mendoza - San Juan; Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 4.296.000 |
| 30 | Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Buenos Aires Norte | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 3.926.603 |
| TOTAL |  |  | 575.886.669 |

ACTIVIDAD 01

INVESTIGACION APLICADA, INNOVACION Y TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIAS - AITT

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

|  | CANTIDAD DE |  |
| --- | --- | --- |
| CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
|  |  | CATEDRA |
| PERSONAL PERMANENTE |  |  |
| PERSONAL DEL INSTTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA |  |  |
| A7 | 5 |  |
| A8 | 41 |  |
| A9 | 28 |  |
| A10 | 81 |  |
| A11 | 156 |  |
| A12 | 267 |  |
| A13 | 237 |  |
| A14 | 64 |  |
| A15 | 9 |  |
| T8 | 1 |  |
| T9 | 2 |  |
| T10 | 8 |  |
| T11 | 16 |  |
| T12 | 44 |  |
| T13 | 104 |  |
| T14 | 119 |  |
| T15 | 193 |  |
| T16 | 176 |  |
| T17 | 188 |  |
| T18 | 27 |  |
| P12 |  |  |
| P14 | 2 |  |
| P15 | 16 |  |
| P16 | 44 |  |
| P17 | 57 |  |
| P18 | 83 |  |
| P19 | 89 |  |
| P20 | 98 |  |
| P21 | 116 |  |
| P22 | 134 |  |
| P23 | 144 |  |
| P24 | 166 |  |
| P25 | 170 |  |
| P26 | 75 |  |
| P27 | 18 |  |
| Subtotal Escalafón | 2.978 |  |
| PERSONAL TEMPORARIO |  |  |
| PERSONAL DEL INSTTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA |  |  |
| Meses-Hombre |  | 407 |
| A2 | 3 |  |
| A4 | 2 |  |
| A5 | 9 |  |
| A6 | 12 |  |
| A7 | 3 |  |
| A8 | 20 |  |
| A9 | 10 |  |
| A10 | 19 |  |
| A11 | 32 |  |
| A12 | 36 |  |
| A13 | 10 |  |
| A14 | 1 |  |
| A15 | 6 |  |
| T7 | 4 |  |
| T8 | 6 |  |
| T9 | 9 |  |
| T10 | 6 |  |
| T11 | 9 |  |
| T12 | 19 |  |
| T13 | 17 |  |
| T14 | 19 |  |
| T15 | 36 |  |
| T16 | 12 |  |
| T17 | 5 |  |
| T18 | 1 |  |
| P12 |  |  |
| P14 | 21 |  |
| P15 | 106 |  |
| P16 | 62 |  |
| P17 | 122 |  |
| P18 | 79 |  |
| P19 | 59 |  |
| P20 | 28 |  |
| P21 | 24 |  |
| P22 | 23 |  |
| P23 | 15 |  |
| P24 | 8 |  |
| P25 |  |  |
| P26 |  |  |
| P27 |  |  |
| Subtotal Escalafón | 853 | 407 |
| TOTAL ACTIVIDAD | 3.831 | 407 |

ACTIVIDAD 02

EXTENSION Y APOYO AL DESARROLLO RURAL

UNIDAD EJECUTORA

AGENCIAS DE EXTENSION RURAL Y UNIDAD DE COMUNICACIONES

__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

|  | CANTIDAD DE |  |
| --- | --- | --- |
| CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
|  |  | CATEDRA |
| PERSONAL PERMANENTE |  |  |
| PERSONAL DEL INSTTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA |  |  |
| A8 | 5 |  |
| A9 |  |  |
| A10 | 10 |  |
| A11 | 15 |  |
| A12 | 17 |  |
| A13 | 23 |  |
| A14 | 18 |  |
| A15 | 5 |  |
| T11 | 1 |  |
| T12 | 6 |  |
| T13 | 8 |  |
| T14 | 20 |  |
| T15 | 23 |  |
| T16 | 28 |  |
| T17 | 16 |  |
| T18 | 4 |  |
| P14 | 2 |  |
| P15 | 1 |  |
| P16 | 2 |  |
| P17 | 3 |  |
| P18 | 14 |  |
| P19 | 21 |  |
| P20 | 26 |  |
| P21 | 34 |  |
| P22 | 48 |  |
| P23 | 54 |  |
| P24 | 48 |  |
| P25 | 21 |  |
| P26 | 2 |  |
| P27 | 2 |  |
| Subtotal Escalafón | 477 |  |
| PERSONAL TEMPORARIO |  |  |
| PERSONAL DEL INSTTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA |  |  |
| Meses-Hombre |  | 163 |
| A7 | 3 |  |
| A8 |  |  |
| A9 | 1 |  |
| A10 |  |  |
| A11 |  |  |
| A12 | 11 |  |
| A13 |  |  |
| A14 | 1 |  |
| A15 |  |  |
| T8 | 1 |  |
| T9 | 2 |  |
| T11 | 1 |  |
| T12 | 2 |  |
| T13 | 3 |  |
| T14 | 2 |  |
| T15 | 6 |  |
| T16 | 1 |  |
| T17 | 1 |  |
| T18 |  |  |
| P14 | 1 |  |
| P15 | 4 |  |
| P16 | 8 |  |
| P17 | 17 |  |
| P18 | 10 |  |
| P19 | 7 |  |
| P20 | 8 |  |
| P21 | 7 |  |
| P22 | 9 |  |
| P23 | 7 |  |
| P24 |  |  |
| P25 |  |  |
| P26 |  |  |
| P27 |  |  |
| Subtotal Escalafón | 113 | 163 |
| TOTAL ACTIVIDAD | 590 | 163 |

PROYECTO 23

CONSTRUCCION LABORATORIOS Y OFICINAS ESTACION AGROPECUARIA MANFREDI

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION LABORATORIOS Y OFICINAS ESTACION AGROPECUARIA MANFREDI

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 28/07/2006 | 31/12/2009 | 4 | 92 | 4 | 4 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 27

CONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES DE EDIFICIOS PARA AGENCIAS DE EXTENSION RURAL Y CAMPOS ANEXOS

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Perico | Estación Experimental Agropecuaria Perico | 415.000 |
| 62 | Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Gálvez | Estación Experimental Agropecuaria Rafaela | 720.000 |
| 63 | Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Ceres | Estación Experimental Agropecuaria Rafaela | 10.500 |
| 64 | Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Carlos Pellegrini | Estación Experimental Agropecuaria Rafaela | 175.000 |
| 72 | Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural San Luis | Estación Experimental Agropecuaria San Luis | 245.000 |
| 75 | Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Guatraché | Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Covas | 565.500 |
| TOTAL |  |  | 2.131.000 |

OBRA  51

AMPLIACION EDIFICIO DE LA AGENCIA DE EXTENSION RURAL PERICO

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA PERICO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2007 | 30/03/2009 | 4 | 8 | 0 | 92 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  62

CONSTRUCCION EDIFICIO PARA LA AGENCIA DE EXTENSION RURAL GALVEZ

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA RAFAELA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  63

AMPLIACION EDIFICIO DE LA AGENCIA DE EXTENSION RURAL CERES

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA RAFAELA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 30/03/2009 | 4 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  64

AMPLIACION EDIFICIO DE LA AGENCIA DE EXTENSION RURAL CARLOS PELLEGRINI

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA RAFAELA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  72

CONSTRUCCION EDIFICIO PARA LA AGENCIA DE EXTENSION RURAL SAN LUIS

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SAN LUIS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2007 | 31/12/2009 | 4 | 49 | 0 | 51 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  75

CONSTRUCCION EDIFICIO PARA LA AGENCIA DE EXTENSION RURAL GUATRACHE

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA GUILLERMO COVAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2007 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 28

CONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES EN LOS CENTROS REGIONALES DE TUCUMAN-SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO-FORMOSAY SALTA-JUJUY

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS __________________________________

OBRA  53

EDIICIO CENTRAL EN EL CAMPO DE EXPERIMENTACION ADAPTATIVA ABRA PAMPA

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS __________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/09/2008 | 30/09/2011 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 29

CONSTRUCCION Y AMPLIACION EN LOS CENTROS REGIONALES TUCUMAN-SANTIAGO; CORRIENTES; MENDOZA-SAN JUAN; SANTA FE, CORDOBA Y ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción Edificio para la Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa Famaillá | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 320.000 |
| 52 | Ampliación Edificio Estación Experimental Agropecuaria Famaillá | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 400.000 |
| 53 | Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 460.000 |
| 54 | Construcción Laboratorio de Forrajes y Suelos en la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero | Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero | 600.000 |
| 55 | Construcción Centro Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista | Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista | 370.000 |
| 56 | Construcción Laboratorio de Fitopatología, Hort. y Biotecnología en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista | Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista | 700.000 |
| 57 | Construcción Laboratorio de Biotecnología Reproductiva en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 262.000 |
| 58 | Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 5.000 |
| 59 | Construcción Laboratorio Biotecnología - Etapa II en la Estación Experimental Agropecuaria de Mendoza | Estación Experimental Agropecuaria Mendoza | 600.000 |
| 61 | Construcción Pabellones de Sanitarios en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros | Estación Experimental Agropecuaria Oliveros | 22.000 |
| 62 | Construcción Galpón Almacén y Proc. Muestras en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi | Estación Experimental Agropecuaria Manfredi | 80.000 |
| 63 | Construcción Invernáculo de Bioseguridad en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi | Estación Experimental Agropecuaria Manfredi | 300.000 |
| 64 | Construcción Galpón para Insumos Forestales en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 177.000 |
| TOTAL |  |  | 4.296.000 |

OBRA  51

CONSTRUCCIONEDIFICIO PARA LA UNIDAD DE EXTENSION Y EXPERIMENTACION ADAPTATIVA FAMAILLA

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

AMPLIACION EDIFICIO ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA FAMAILLA

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL EN LA  ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA FAMAILLA

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

CONSTRUCCION LABORATORIO DE FORRAJES Y SUELOS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SANTIAGO DEL ESTERO

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

CONSTRUCCION CENTRO CAPACITACION INTEGRAL EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BELLA VISTA

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BELLA VISTA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

CONSTRUCCION LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA, HORT. Y BIOTECNOLOGIA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGEOPECUARIA BELLA VISTA

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BELLA VISTA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

CONSTRUCCION LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA MERCEDES

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2011 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA MERCEDES

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  59

CONSTRUCCION LABORATORIO BIOTECNOLOGIA - ETAPA II EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA DE MENDOZA

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA MENDOZA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  61

CONSTRUCCION PABELLONES DE SANITARIOS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA OLIVEROS

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA OLIVEROS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  62

CONSTRUCCION GALPON ALMACEN Y PROC. MUESTRAS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA MANFREDI

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA MANFREDI

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  63

CONSTRUCCION INVERNACULO DE BIOSEGURIDAD EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA MANFREDI

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA MANFREDI

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  64

CONSTRUCCION GALPON PARA INSUMOS FORESTALES EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA CONCORDIA

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 30

CONSTRUCCION Y AMPLIACION EN LOS CENTROS REGIONALES BUENOS AIRES NORTE

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CRÉDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Ampliación Laboratorios y Oficinas en el Centro Regional Buenos Aires Norte | Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 2.360.000 |
| 52 | Construcción Invernáculo Climatizado en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce | Estación Experimental Agropecuaria Balcarce | 200.000 |
| 53 | Construcción Laboratorio Biotecnología en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave | Estación Experimental Agropecuaria Bordenave | 110.000 |
| 54 | Construcción Laboratorio Horticultura en la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi |  | 126.603 |
| 55 | Construcción Laboratorio de Producción Vegetal - Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Covas | Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Covas | 350.000 |
| 56 | Construcción Laboratorio de Producción animal - Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Covas | Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Covas | 400.000 |
| 57 | Ampliación Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria San Luis | Estación Experimental Agropecuaria San Luis | 100.000 |
| 58 | Construcción Salón de Usos Múltiples y Dependencias en la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz | Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz | 280.000 |
| TOTAL |  |  | 3.926.603 |

OBRA  51

AMPLIACION LABORATORIOS Y OFICINAS EN EL CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE

UNIDAD EJECUTORA

CENTROS REGIONALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGROPECUARIAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONSTRUCCION INVERNACULO CLIMATIZADO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BALCARCE

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BALCARCE

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

CONSTRUCCION LABORATORIO BIOTECNOLOGIA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BORDENAVE

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BORDENAVE

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

CONSTRUCCION LABORATORIO HORTICULTURA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA HILARIO ASCASUBI

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

CONSTRUCCION LABORATORIO DE PRODUCCION VEGETAL - OFICINAS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA GUILLERMO COVAS

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA GUILLERMO COVAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

CONSTRUCCION LABORATORIO DE PRODUCCION ANIMAL - OFICINAS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA GUILLERMO COVAS

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA GUILLERMO COVAS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

AMPLIACION LABORATORIOS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SAN LUIS

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SAN LUIS

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES Y DEPENDENCIAS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SANTA CRUZ

UNIDAD EJECUTORA

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SANTA CRUZ

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS  98

APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero

606

__________________________________

| APLICACIONES FINANCIERAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CRÉDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G R U P O | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  | OTROS | 197.209.465 |
| 0 | 0 | 9 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 197.209.465 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 6 |  |  |  |  | Activos Financieros | 195.909.465 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 5 |  |  |  | Incremento de Disponibilidades | 195.909.465 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 |  | 23 | Incremento de Caja y Bancos | 195.909.465 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 7 |  |  |  |  | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 1.300.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 7 | 5 |  |  |  | Disminución de Préstamos a Largo Plazo | 1.300.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 7 | 5 | 2 |  | 23 | Préstamos Recibidos de la Administración Central | 1.300.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.209.465 |

| FUENTES FINANCIERAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
| 37 |  |  |  | Obtención de Préstamos | 30.000.000 |
| 37 | 9 |  |  | Del Sector Externo | 30.000.000 |
| 37 | 9 | 2 |  | Del Sector Externo a Largo Plazo | 30.000.000 |
| TOTAL |  |  |  |  | 30.000.000 |

AVANCE FISICO DE OBRAS

Denominación de los códigos correspondientes a la Etapa de las Obras (ET)

1- Contratado

2- Contrato en renegociación

3- Contrato renegociado

4- Proyectos en curso

5- Proyectos Suspendidos

6- Proyectos Terminados

7- Proyectos a iniciar

8- Obra No Iniciada