ENTIDAD 613

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), creado por la Ley Nº 24.583, es organizar, administrar y ejecutar en todo el territorio nacional la instrumentación de los Programas de Desarrollo de Infraestructura que deriven de las políticas nacionales referidas al sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Estas políticas y programas deberán comprender, armonizar, coordinar y promover todas las estrategias y acciones desarrolladas en ámbitos provinciales y/o municipales que estuvieren orientadas al mismo objetivo, fuesen ellas públicas o privadas.

Por lo tanto, la intervención del ENOHSA apunta a garantizar la prestación de un servicio esencial especialmente en aquellos sectores a los cuales no llega la actividad privada o no resulta seducida por la rentabilidad de la provisión del servicio general. Este compromiso constituye uno de los pilares de las políticas del Gobierno Nacional, ya que la inversión en infraestructura básica sanitaria se ubica en pie de igualdad junto a la atención de la salud, la educación y la seguridad.

En este sentido, el rol del Estado pasa por ejercer acciones concretas, ejecutando aquellas que tiendan al crecimiento equilibrado y equitativo, la generación de empleo, el desarrollo sustentable y el mayor bienestar de la población.

El objetivo central del ENOHSA es lograr la universalidad en la prestación de este servicio esencial, llegando al 90% de cobertura en servicios de provisión de agua potable y al 75% de cobertura en desagües cloacales (Metas de la Cumbre del Milenio) para el año 2015, partiendo de una cobertura en torno al 78,4 % en el primer caso, lo que representa a 7.700.000 argentinos sin servicio de Agua Potable, y del 42,5 % en el segundo, lo que significa 21.000.000 de habitantes sin acceso a redes cloacales. Adicionalmente, su accionar persigue de manera particular la reducción de enfermedades de origen hídrico-sanitario, tales como cólera, diarrea, hepatitis, etc.

Este desafío no concierne sólo al Estado sino a la sociedad en su conjunto, lo cual torna necesario un marco de cooperación permanente y acentuada entre el sector público y el sector privado, a los efectos de minimizar o reducir el déficit actual. En este sentido, las inversiones buscan distribuir equitativamente la provisión de los servicios, absorber el crecimiento vegetativo de la población y asegurar la sustentabilidad de los operadores existentes en lo que se refiere a mantenimiento, operación y aportes de nuevas tecnologías.

La población objetivo de las actividades del Ente, a la cual se aplican en forma prioritaria (no exclusiva) los recursos de sus distintos programas, está compuesta por aquellos sectores de la comunidad de menores recursos o que están expuestos a una mayor vulnerabilidad o riesgo sanitario por falta de infraestructura de servicios básicos y/o contacto cotidiano con contextos ambientales particulares.

Para el cumplimiento de su misión el ENOHSA cuenta con distintas fuentes de financiamiento, a saber: fondos del Tesoro Nacional, crédito externo otorgado por los Organismos Multilaterales y recursos propios provenientes del recupero de créditos otorgados a los distintos sub-prestatarios.

En términos generales, la estrategia para el próximo año consiste en ir estructurando diversas modalidades y fuentes de financiamiento de cara a una inversión relevante afrontada con los presupuestos de las distintas jurisdicciones. Esto permitirá disminuir la brecha de cobertura en el ámbito nacional, observando al mismo tiempo la equidad territorial y ubicando en el centro de la escena a todos y cada uno de los argentinos, sin ningún tipo de exclusión.

En este marco, las actividades del Ente durante 2009 se dirigirán a:

- Intervenir en la actual coyuntura en aquellos aspectos en los que los actores distintos al Estado no tienen capacidad para concretar las políticas planificadas para el sector de Agua Potable y Saneamiento.

- Beneficiar, a través de recursos aplicados por el ENOHSA, a numerosos usuarios nuevos de servicios, básicamente brindando la provisión de agua potable, en la perspectiva de universalizar la prestación.

- Continuar desarrollando proyectos estratégicos y especiales llevados a cabo por el propio Organismo a fin de mejorar ostensiblemente la calidad de vida y/o ambiental de la población que hoy accede a servicios globalmente deficientes. Quedan incluidos en este marco los planes de expansión de los servicios de agua potable y desagües cloacales dentro del área de cobertura de la empresa AySA S.A., según lo establecido por los Decretos Nº 303/06 y Nº 304/06.

- Continuar potenciando el control de gestión interno tornando más transparentes los mecanismos de obtención, aplicación y control del uso de los recursos públicos en función de los objetivos y políticas que se definan, a través de la instrumentación de indicadores de gestión objetivos, cuantificables y periódicos.

- Asegurar tanto la reducción de la vulnerabilidad sanitaria de grupos de bajos recursos como la inclusión de personas marginadas al mercado de trabajo a través del Plan Agua más Trabajo, que tiene por objetivo brindar agua potable de fuente segura por red a la periferia carenciada de las grandes urbanizaciones, a partir de la conformación de cooperativas de trabajo especializadas en ejecución de redes. Para el ejercicio 2009, se prevé realizar una extensión del Plan a los partidos del denominado “Segundo Cordón del Conurbano Bonaerense”, proveer el abastecimiento de agua potable a 1.500.000 usuarios nuevos e incorporar al circuito laboral a más de 6.000 ciudadanos desocupados. Asimismo, se señala que durante el ejercicio 2008 se ha logrado la universalidad en la cobertura de agua potable en La Plata y San Miguel de Tucumán, previéndose extender durante el 2009 a otras provincias del territorio nacional

- Mantener la intervención del Estado Nacional a efectos de cumplir con las políticas en materia de cobertura de saneamiento básico, reduciendo considerablemente el porcentaje de argentinos sin servicios de agua potable y de alcantarillado cloacal y mejorando así ostensiblemente la calidad de vida de la población, lo cual se verá reflejado en los indicadores sanitarios. Para ello se impulsará el Programa de Obras de Saneamiento en Áreas con Riesgo Sanitario (PROARSA), destinado a financiar la infraestructura de saneamiento para áreas carenciadas y en riesgo sanitario a través del otorgamiento de subsidios a Gobiernos provinciales o municipales. Conforme a la normativa vigente, los subsidios otorgados poseen un procedimiento acordado de rendición que garantiza la aplicación de los fondos al destino previsto.

- Mantener, en relación a los Préstamos para Obras Menores de Saneamiento (PROMES), destinados a la realización de inversiones en materia de saneamiento básico de pequeña y mediana envergadura, líneas de crédito adaptadas a la realidad del país, promoviendo la solución de la problemática actual sin afectar la prestación de los servicios (como es sabido, la salida de la convertibilidad afectó seriamente al sector al modificar las condiciones financieras de los Entes Subprestatarios para hacer frente a la devolución de las obligaciones contraídas).

- Diseñar un plan de obras que contemple la ejecución, por parte del Organismo o de terceros, de las obras de infraestructura de saneamiento básico que la Secretaría de Obras Públicas determine como estratégicamente prioritarias dentro del Plan de Gobierno, incluidas algunas obras del Plan de Expansión de los Servicios establecido por la Empresa AySA S.A. A partir del dictado del Decreto Nº 1.173/04, fueron otorgadas al ENOHSA las facultades y obligaciones fijadas en el ámbito de su competencia por la Ley Nº 13.064 (Nuevo Régimen de Obras Públicas) y sus modificatorias, en materia de contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra pública, así como de adquisición de materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destinados a ellas. A título de referencia, pueden mencionarse proyectos en áreas de promoción turística, para la preservación de la calidad ambiental, para la resolución de problemas crónicos de provisión de agua o desagües cloacales en comunidades importantes, y proyectos destinados a resolver problemas crónicos de falta de calidad en la fuente.

- Encarar las acciones necesarias a fin de garantizar el financiamiento de las inversiones en el sector de agua potable y saneamiento, imprescindibles para absorber el crecimiento vegetativo de la demanda e incrementar paulatinamente los niveles de cobertura, con énfasis en las áreas carenciadas o con alto riesgo hidrosanitario. En este sentido se prevé una operación crediticia con el Banco Interamericano de Desarrollo destinada a incentivar las inversiones en infraestructura en el sector saneamiento, ejecutando obras de provisión de agua potable y/o desagües cloacales en distintas localidades del país. Actualmente, los proyectos incluidos, en distinto estado de avance según el caso, están destinados a localidades del país con poblaciones menores a los 50.000 habitantes, indicadores elevados de privación económica y que se encuentran por fuera del sector concesionado de los grandes centros urbanos. Además del impacto positivo en la disminución de enfermedades de origen hídrico, la cobertura de los servicios de agua potable y desagües cloacales en estos casos permiten la reactivación de las microeconomías regionales y la generación de nuevos puestos de trabajo genuino. Por otra parte, se encuentra en etapa de negociación con el BID una línea de créditos que permita la realización de obras de mayor envergadura en localidades de más de 50.000 habitantes.

I - GASTOS

| FINALIDADES Y FUNCIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN | FUN | DENOMINACION | IMPORTE |
| 3 |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.184.015.066 |
| 3 | 8 | Agua Potable y Alcantarillado | 1.184.015.066 |
| 5 |  | DEUDA PUBLICA | 23.881.000 |
| 5 | 1 | Servicio de la Deuda Pública | 23.881.000 |
|  |  | SUBTOTAL | 1.207.896.066 |
| TOTAL |  |  | 1.207.896.066 |

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F.de F. | INCISO | DENOMINACION | IMPORTE |
| 11 |  | Tesoro Nacional | 923.320.066 |
| 11 | 1 | Gastos en Personal | 5.135.066 |
| 11 | 3 | Servicios No Personales | 6.309.000 |
| 11 | 4 | Bienes de Uso | 673.132.000 |
| 11 | 5 | Transferencias | 238.744.000 |
| 12 |  | Recursos Propios | 51.716.000 |
| 12 | 1 | Gastos en Personal | 5.646.000 |
| 12 | 2 | Bienes de Consumo | 185.000 |
| 12 | 3 | Servicios No Personales | 3.528.000 |
| 12 | 4 | Bienes de Uso | 200.000 |
| 12 | 5 | Transferencias | 18.276.000 |
| 12 | 7 | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 23.881.000 |
| 22 |  | Crédito Externo | 232.860.000 |
| 22 | 1 | Gastos en Personal | 190.000 |
| 22 | 3 | Servicios No Personales | 345.000 |
| 22 | 4 | Bienes de Uso | 106.074.000 |
| 22 | 5 | Transferencias | 126.251.000 |
| TOTAL |  |  | 1.207.896.066 |

| CLASIFICACION ECONOMICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | DENOMINACION | IMPORTE |
| 2100 | Gastos Corrientes | 46.733.538 |
| 2120 | Gastos de Consumo | 18.841.066 |
| 2121 | Remuneraciones | 10.971.066 |
| 2122 | Bienes y Servicios | 7.860.000 |
| 2123 | Impuestos Indirectos | 10.000 |
| 2130 | Rentas de la Propiedad | 23.881.000 |
| 2131 | Intereses | 23.881.000 |
| 2170 | Transferencias Corrientes | 4.011.472 |
| 2171 | Al Sector Privado | 130.000 |
| 2172 | Al Sector Público | 3.881.472 |
| 2200 | Gastos de Capital | 1.161.162.528 |
| 2210 | Inversión Real Directa | 781.903.000 |
| 2211 | Formación Bruta de Capital Fijo | 781.877.000 |
| 2214 | Activos Intangibles | 26.000 |
| 2220 | Transferencias de Capital | 379.259.528 |
| 2222 | Al Sector Público | 379.259.528 |
| TOTAL |  | 1.207.896.066 |

II - RECURSOS

| RECURSOS POR RUBROS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
| 12 |  |  |  | Ingresos No Tributarios | 5.100 |
| 12 | 9 |  |  | Otros | 5.100 |
| 12 | 9 | 1 |  | Afectaciones y Devoluciones | 5.100 |
| 14 |  |  |  | Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas | 360.000 |
| 14 | 1 |  |  | Venta de Bienes | 360.000 |
| 14 | 1 | 1 |  | Bienes Varios de la Administración Nacional | 360.000 |
| 16 |  |  |  | Rentas de la Propiedad | 57.618.275 |
| 16 | 1 |  |  | Intereses por Préstamos | 57.618.275 |
| 16 | 1 | 1 |  | Intereses por Préstamos en Moneda Nacional | 57.618.275 |
| 41 |  |  |  | Contribuciones Figurativas | 1.027.320.066 |
| 41 | 1 |  |  | Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes | 9.017.066 |
| 41 | 1 | 1 |  | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes | 9.017.066 |
| 41 | 1 | 1 | 354 | MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC | 9.017.066 |
| 41 | 2 |  |  | Contribuciones para Financiar Gastos de Capital | 1.018.303.000 |
| 41 | 2 | 1 |  | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital | 1.018.303.000 |
| 41 | 2 | 1 | 354 | MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC | 1.018.303.000 |
| TOTAL |  |  |  |  | 1.085.303.441 |

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 1.207.896.066 |
| TOTAL |  |  | 1.207.896.066 |

PROGRAMA  20

ASISTENCIA TECNICO - FINANCIERA PARA SANEAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

Servicio Administrativo Financiero

613

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El objetivo de este Programa consiste en organizar, administrar y ejecutar la instrumentación de los Programas de Desarrollo de Infraestructura que deriven de las políticas nacionales del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en toda la extensión del territorio del país.

Para enfrentar la problemática del sector, estas acciones buscan garantizar la prestación de un servicio esencial observando especial atención en los sectores donde la participación privada no llega o no resulta seducida por la rentabilidad de la provisión del servicio general.

Está previsto el desarrollo de acciones de promoción, capacitación y asistencia técnica destinadas a los distintos actores que participan en el sector, tanto de carácter público como privado.

Se prevé continuar con las acciones tendientes a la federalización del Plan Agua más Trabajo que ha tenido un exitoso desarrollo durante el ejercicio precedente, insertando al mercado laboral a desocupados y beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar.

A su vez, continuará la ejecución de las obras correspondientes a las iniciativas: “Obras Menores de Saneamiento” (PROMES), “Saneamiento en Áreas de Riesgo Sanitario” (PROARSA), “Programa de Agua y Saneamiento (PROAS)” y “Proyectos Especiales y Transferencias Especiales”.

Por otra parte, proseguirá la ejecución de obras de infraestructura de agua potable  y desagües en centros y urbanos y suburbanos, como así también en áreas concesionadas a la empresa estatal AySA S.A., de acuerdo a los planes definidos y aprobados por el gobierno nacional dentro del área de concesión de los servicios establecidos en el marco regulatorio.

Por último cabe destacar, que por medio de las iniciativas anteriormente mencionadas se promueve entre otras cosas dar un mayor impulso a las obras de infraestructuras a las ciudades capitales de las provincias que integran el Norte Grande (Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán y La Rioja); el tratamiento de efluentes en cuencas de ríos y lagos (los ríos: Reconquista, Salí Dulce, Luján y el lago San Roque) y la construcción de acueductos, que resolverán problemas importantes de calidad y/o cantidad de agua potable disponible para la comunidad (como lo son: Acueducto Laboulaye (Córdoba), Acueducto Centro - Oeste de Santa Fe, Acueducto Santa Rosa - Gral. Pico (La Pampa) y Acueducto Regional de Bahía Blanca).

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| METAS: |  |  |
| Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo | Obra Habilitada | 50 |
| Habilitación de Obras de Abastecimiento para Pequeños Centros Urbanos (BID VII) | Obra Habilitada | 2 |
| Habilitación de Obras en Zonas Carenciadas - PROARSA | Obra Habilitada | 96 |
| Habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento | Obra Habilitada | 7 |
| Habilitación de Obras Menores de Saneamiento | Obra Habilitada | 22 |
| PROD.BRUTAS: |  |  |
| Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo | Obra en Ejecución | 16 |
| Habilitación de Obras de Abastecimiento para Pequeños Centros Urbanos (BID VII) | Obra en Ejecución | 13 |
| Habilitación de Obras de Agua Potable y Saneamiento en Areas Concesionadas | Obra en Ejecución | 1 |
| Habilitación de Obras de Agua Potable y Saneamiento en Grandes Asentamientos Urbanos | Obra en Ejecución | 1 |
| Habilitación de Obras en Zonas Carenciadas (PROARSA) | Obra en Ejecución | 12 |
| Habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento | Obra en Ejecución | 4 |
| Habilitación de Obras Menores de Saneamiento | Obra en Ejecución | 68 |

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 402.390.066 |
| 0 | 0 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 247.691.066 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 5.135.066 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 |  |  |  | Personal Permanente | 4.737.066 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 |  | 21 | Retribución del Cargo | 3.246.105 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | Retribuciones que no hacen al Cargo | 157.261 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 |  | 21 | Sueldo Anual Complementario | 289.371 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 |  | 21 | Contribuciones Patronales | 889.451 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 7 |  | 21 | Complementos | 154.878 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 |  |  |  | Personal contratado | 398.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 1 |  | 21 | Retribuciones por contratos | 200.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 |  | 21 | Sueldo anual complementario | 100.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 5 |  | 21 | Contribuciones patronales | 98.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 3.812.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 |  |  | 21 | Alquileres y Derechos | 1.160.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 50.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 2.602.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 238.744.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 70.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 |  | 21 | Transf. para Activ. Científicas o Académicas | 70.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 5 |  |  |  | Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional | 6.500.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 5 | 7 |  | 22 | Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital | 6.500.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 225.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 2 |  | 22 | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital | 225.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 231.949.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 8 | 1 |  | 22 | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 205.577.600 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 8 | 6 |  | 22 | Transferencias a Gobiernos Municipales | 26.371.400 |
| 0 | 0 | 3 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 27.835.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 5.646.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 |  |  |  | Personal Permanente | 1.297.501 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 |  | 21 | Retribución del Cargo | 875.848 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | Retribuciones que no hacen al Cargo | 90.034 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 |  | 21 | Sueldo Anual Complementario | 80.490 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 |  | 21 | Contribuciones Patronales | 251.129 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 4 |  |  | 21 | Asignaciones Familiares | 2.750 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 5 |  |  |  | Asistencia Social al Personal | 1.007.085 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 5 | 9 |  | 21 | Otras Asistencias Sociales al Personal | 1.007.085 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 8 |  |  |  | Personal contratado | 3.338.664 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 8 | 1 |  | 21 | Retribuciones por contratos | 2.110.129 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 8 | 2 |  | 21 | Adicionales al contrato | 316.519 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 8 | 3 |  | 21 | Sueldo anual complementario | 202.221 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 8 | 5 |  | 21 | Contribuciones patronales | 709.795 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 185.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 3.528.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 1 |  |  | 21 | Servicios Básicos | 255.500 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 |  |  | 21 | Alquileres y Derechos | 479.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 341.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.564.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 5 |  |  | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 200.500 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 158.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 8 |  |  | 21 | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 195.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 |  |  | 21 | Otros Servicios | 335.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 200.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 154.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 5 |  |  | 22 | Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables | 20.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 |  |  | 22 | Activos Intangibles | 26.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 18.276.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 60.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 |  | 21 | Transf.para Activ. Científicas o Académicas | 60.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 50.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 |  | 21 | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 50.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 18.166.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 8 | 1 |  | 22 | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 18.166.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 126.864.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 190.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 8 |  |  |  | Personal contratado | 190.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 8 | 7 |  | 21 | Contratos especiales | 190.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 345.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 188.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 157.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 78.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 78.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 126.251.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 5 | 7 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes | 3.831.472 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 5 | 7 | 1 |  | 21 | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 3.831.472 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 122.419.528 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 5 | 8 | 1 |  | 22 | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 122.419.528 |
| 0 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 23.881.000 |
| 0 | 0 | 5 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 23.881.000 |
| 0 | 0 | 5 | 12 | 7 |  |  |  |  | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 23.881.000 |
| 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 3 |  |  |  | Intereses por Préstamos Recibidos | 23.881.000 |
| 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 3 | 9 |  | 21 | Intereses de Préstamos del Sector Externo | 23.881.000 |
| 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Construc. Planta Depuradora Cloacal Hurlingh.-Morón-Ituz. | 11.820.924 |
| 0 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 11.820.924 |
| 0 | 2 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 11.820.924 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 215.000 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 215.000 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 11.605.924 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 11.605.924 |
| 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Planta Potabilizadora, ampliación y opt. y sist de captación | 2.956.801 |
| 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 2.956.801 |
| 0 | 3 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.956.801 |
| 0 | 3 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 60.000 |
| 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 60.000 |
| 0 | 3 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.896.801 |
| 0 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.896.801 |
| 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Colector Cloacal y Planta Depuradora Lgo S.Roque-C.Paz-Cba | 3.887.972 |
| 0 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 3.887.972 |
| 0 | 5 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 3.887.972 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.887.972 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.887.972 |
| 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As | 6.160.000 |
| 0 | 7 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 6.160.000 |
| 0 | 7 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 6.160.000 |
| 0 | 7 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 160.000 |
| 0 | 7 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 160.000 |
| 0 | 7 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 6.000.000 |
| 0 | 7 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 6.000.000 |
| 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As. | 26.414.369 |
| 0 | 8 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 26.414.369 |
| 0 | 8 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 26.414.369 |
| 0 | 8 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 170.000 |
| 0 | 8 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 170.000 |
| 0 | 8 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 26.244.369 |
| 0 | 8 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 26.244.369 |
| 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs As. | 23.374.605 |
| 0 | 9 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 23.374.605 |
| 0 | 9 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 23.374.605 |
| 0 | 9 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 105.000 |
| 0 | 9 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 105.000 |
| 0 | 9 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 23.269.605 |
| 0 | 9 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 23.269.605 |
| 0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Planta de Trat. de Líq. Cloacales Chascomús Bs AS | 3.827.015 |
| 0 | 12 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 3.827.015 |
| 0 | 12 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 3.827.015 |
| 0 | 12 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 65.000 |
| 0 | 12 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 65.000 |
| 0 | 12 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.762.015 |
| 0 | 12 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.762.015 |
| 0 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye - Córdoba | 31.150.000 |
| 0 | 14 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 31.150.000 |
| 0 | 14 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 31.150.000 |
| 0 | 14 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 150.000 |
| 0 | 14 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 150.000 |
| 0 | 14 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 31.000.000 |
| 0 | 14 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 31.000.000 |
| 0 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Optimiz. y Rehabilitación Planta de Tratam. de Desagües | 30.685.407 |
| 0 | 15 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 30.685.407 |
| 0 | 15 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 30.685.407 |
| 0 | 15 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 100.000 |
| 0 | 15 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 100.000 |
| 0 | 15 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 30.585.407 |
| 0 | 15 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 30.585.407 |
| 0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Optimización de Sist. de Distrib. de agua potable Formosa | 32.021.789 |
| 0 | 16 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 32.021.789 |
| 0 | 16 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 32.021.789 |
| 0 | 16 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 190.000 |
| 0 | 16 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 190.000 |
| 0 | 16 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 31.831.789 |
| 0 | 16 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 31.831.789 |
| 0 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa | 4.198.978 |
| 0 | 17 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 4.198.978 |
| 0 | 17 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 4.198.978 |
| 0 | 17 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 75.000 |
| 0 | 17 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 75.000 |
| 0 | 17 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.123.978 |
| 0 | 17 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.123.978 |
| 0 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | Obra Distribución de Agua Potable Desierto Lavallino - Mendo | 500.000 |
| 0 | 18 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 500.000 |
| 0 | 18 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 500.000 |
| 0 | 18 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 500.000 |
| 0 | 18 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 500.000 |
| 0 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones | 15.000.000 |
| 0 | 19 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 15.000.000 |
| 0 | 19 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 15.000.000 |
| 0 | 19 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 15.000.000 |
| 0 | 19 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 15.000.000 |
| 0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Acueducto V. Regina Río Negro | 9.973.965 |
| 0 | 20 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 9.973.965 |
| 0 | 20 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 9.973.965 |
| 0 | 20 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 100.000 |
| 0 | 20 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 100.000 |
| 0 | 20 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 9.873.965 |
| 0 | 20 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 9.873.965 |
| 0 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Planta Depuradora y Redes Cloacales G. Mosconi Salta | 1.981.333 |
| 0 | 21 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.981.333 |
| 0 | 21 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.981.333 |
| 0 | 21 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 50.000 |
| 0 | 21 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 50.000 |
| 0 | 21 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.931.333 |
| 0 | 21 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.931.333 |
| 0 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Planta Tratam. Cloacales Subsistema Rawson San Juan | 9.961.052 |
| 0 | 22 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 9.961.052 |
| 0 | 22 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 9.961.052 |
| 0 | 22 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 160.000 |
| 0 | 22 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 160.000 |
| 0 | 22 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 9.801.052 |
| 0 | 22 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 9.801.052 |
| 0 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. de Acueducto Centro Oeste Sta. Fe | 22.229.777 |
| 0 | 23 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 22.229.777 |
| 0 | 23 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 22.229.777 |
| 0 | 23 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 210.000 |
| 0 | 23 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 210.000 |
| 0 | 23 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 22.019.777 |
| 0 | 23 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 22.019.777 |
| 0 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Pta.Depuradora, Remodelación y Cañerías Colectoras | 8.102.057 |
| 0 | 24 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 8.102.057 |
| 0 | 24 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 8.102.057 |
| 0 | 24 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 135.000 |
| 0 | 24 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 135.000 |
| 0 | 24 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.967.057 |
| 0 | 24 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.967.057 |
| 0 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema Cloacal - Chivilcoy - Buenos Aires | 5.500.000 |
| 0 | 26 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 5.500.000 |
| 0 | 26 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.500.000 |
| 0 | 26 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.500.000 |
| 0 | 26 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.500.000 |
| 0 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut | 14.887.202 |
| 0 | 27 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 14.887.202 |
| 0 | 27 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 14.887.202 |
| 0 | 27 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 14.887.202 |
| 0 | 27 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 14.887.202 |
| 0 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar - Buenos Aires | 1.000.000 |
| 0 | 28 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.000.000 |
| 0 | 28 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000.000 |
| 0 | 28 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000.000 |
| 0 | 28 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000.000 |
| 0 | 29 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs As | 19.880.000 |
| 0 | 29 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 19.880.000 |
| 0 | 29 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 19.880.000 |
| 0 | 29 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 80.000 |
| 0 | 29 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 80.000 |
| 0 | 29 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 19.800.000 |
| 0 | 29 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 19.800.000 |
| 0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca | 6.411.473 |
| 0 | 30 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 6.411.473 |
| 0 | 30 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 6.411.473 |
| 0 | 30 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 132.000 |
| 0 | 30 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 132.000 |
| 0 | 30 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 6.279.473 |
| 0 | 30 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 6.279.473 |
| 0 | 33 |  |  |  |  |  |  |  | Optimización Sistema de Agua Potable El Cadillal - Tucumán | 19.050.000 |
| 0 | 33 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 19.050.000 |
| 0 | 33 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 19.050.000 |
| 0 | 33 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 50.000 |
| 0 | 33 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 50.000 |
| 0 | 33 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 19.000.000 |
| 0 | 33 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 19.000.000 |
| 0 | 34 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. de Acueducto Centro Oeste Chaqueño | 16.000.000 |
| 0 | 34 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 16.000.000 |
| 0 | 34 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000.000 |
| 0 | 34 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000.000 |
| 0 | 34 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000.000 |
| 0 | 34 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 15.000.000 |
| 0 | 34 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 15.000.000 |
| 0 | 34 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 15.000.000 |
| 0 | 38 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Mina Clavero | 9.250.000 |
| 0 | 38 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 9.250.000 |
| 0 | 38 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 9.250.000 |
| 0 | 38 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 9.250.000 |
| 0 | 38 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 9.250.000 |
| 0 | 41 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires | 20.500.000 |
| 0 | 41 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 20.500.000 |
| 0 | 41 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 20.500.000 |
| 0 | 41 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 20.500.000 |
| 0 | 41 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 20.500.000 |
| 0 | 42 |  |  |  |  |  |  |  | Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa | 13.000.000 |
| 0 | 42 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 13.000.000 |
| 0 | 42 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 13.000.000 |
| 0 | 42 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 13.000.000 |
| 0 | 42 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 13.000.000 |
| 0 | 43 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Sistema de Agua Potable en Posadas - Pcia. d | 2.250.000 |
| 0 | 43 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 2.250.000 |
| 0 | 43 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.250.000 |
| 0 | 43 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.250.000 |
| 0 | 43 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.250.000 |
| 0 | 44 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales y Provisión de | 6.500.000 |
| 0 | 44 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 6.500.000 |
| 0 | 44 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 6.500.000 |
| 0 | 44 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 6.500.000 |
| 0 | 44 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 6.500.000 |
| 0 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Acueducto Regional hasta Bahía Blanca - Bue | 25.500.000 |
| 0 | 45 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 25.500.000 |
| 0 | 45 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000.000 |
| 0 | 45 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000.000 |
| 0 | 45 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000.000 |
| 0 | 45 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 24.500.000 |
| 0 | 45 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 24.500.000 |
| 0 | 45 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 24.500.000 |
| 0 | 46 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Sistema de Agua Potable - Bahía Blanca - Bue | 12.000.000 |
| 0 | 46 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 12.000.000 |
| 0 | 46 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 12.000.000 |
| 0 | 46 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 12.000.000 |
| 0 | 46 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 12.000.000 |
| 0 | 47 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema Cloacal - Bahía Blanca - Buenos Air | 10.000.000 |
| 0 | 47 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 10.000.000 |
| 0 | 47 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 10.000.000 |
| 0 | 47 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 10.000.000 |
| 0 | 47 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 10.000.000 |
| 0 | 48 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. de Acueducto Sur Salta | 1.120.000 |
| 0 | 48 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.120.000 |
| 0 | 48 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.120.000 |
| 0 | 48 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 120.000 |
| 0 | 48 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 120.000 |
| 0 | 48 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000.000 |
| 0 | 48 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000.000 |
| 0 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Desagües Cloacales Río Grande - Chacra XIII | 1.000.000 |
| 0 | 50 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.000.000 |
| 0 | 50 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000.000 |
| 0 | 50 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000.000 |
| 0 | 50 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000.000 |
| 0 | 52 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema de Agua Potable en Tolhuin - Tierra | 8.200.000 |
| 0 | 52 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 8.200.000 |
| 0 | 52 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 8.200.000 |
| 0 | 52 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 8.200.000 |
| 0 | 52 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 8.200.000 |
| 0 | 53 |  |  |  |  |  |  |  | Optimización del Sistema Perf., Acueductos y Reservas Agua P | 8.943.170 |
| 0 | 53 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 8.943.170 |
| 0 | 53 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 8.943.170 |
| 0 | 53 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 8.943.170 |
| 0 | 53 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 8.943.170 |
| 0 | 54 |  |  |  |  |  |  |  | Sistema de Provisión de Agua Potable Posadas - Misiones | 250.000 |
| 0 | 54 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 250.000 |
| 0 | 54 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 250.000 |
| 0 | 54 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 250.000 |
| 0 | 54 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 250.000 |
| 0 | 55 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Colectores Cloacales en la Localidad de Vill | 12.000.000 |
| 0 | 55 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 12.000.000 |
| 0 | 55 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 12.000.000 |
| 0 | 55 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 12.000.000 |
| 0 | 55 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 12.000.000 |
| 0 | 56 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema Cloacal San Martín de los Andes - N | 6.000.000 |
| 0 | 56 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 6.000.000 |
| 0 | 56 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 6.000.000 |
| 0 | 56 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 6.000.000 |
| 0 | 56 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 6.000.000 |
| 0 | 58 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Acueducto Sur 2º Etapa - Salta | 8.250.000 |
| 0 | 58 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 8.250.000 |
| 0 | 58 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.750.000 |
| 0 | 58 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.750.000 |
| 0 | 58 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.750.000 |
| 0 | 58 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 500.000 |
| 0 | 58 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 500.000 |
| 0 | 58 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 500.000 |
| 0 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | Sistema de Provisión de Agua Potable Gualeguaychú - Entre Rí | 9.000.000 |
| 0 | 60 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 9.000.000 |
| 0 | 60 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 9.000.000 |
| 0 | 60 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 9.000.000 |
| 0 | 60 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 9.000.000 |
| 0 | 61 |  |  |  |  |  |  |  | Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Chimbas - San | 1.500.000 |
| 0 | 61 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.500.000 |
| 0 | 61 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000.000 |
| 0 | 61 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000.000 |
| 0 | 61 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000.000 |
| 0 | 61 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 500.000 |
| 0 | 61 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 500.000 |
| 0 | 61 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 500.000 |
| 0 | 62 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales Campana - Bu | 2.500.000 |
| 0 | 62 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 2.500.000 |
| 0 | 62 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.500.000 |
| 0 | 62 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.500.000 |
| 0 | 62 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.500.000 |
| 0 | 63 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema de Provisión de Agua Potable - Cañu | 500.000 |
| 0 | 63 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 500.000 |
| 0 | 63 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 500.000 |
| 0 | 63 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 500.000 |
| 0 | 63 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 500.000 |
| 0 | 64 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cl | 17.685.000 |
| 0 | 64 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 17.685.000 |
| 0 | 64 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 17.685.000 |
| 0 | 64 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 85.000 |
| 0 | 64 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 85.000 |
| 0 | 64 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 17.600.000 |
| 0 | 64 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 17.600.000 |
| 0 | 65 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Planta Depuradora - Carlos Tejedor - Buenos | 500.000 |
| 0 | 65 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 500.000 |
| 0 | 65 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 500.000 |
| 0 | 65 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 500.000 |
| 0 | 65 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 500.000 |
| 0 | 66 |  |  |  |  |  |  |  | Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales y Planta de Tra | 750.000 |
| 0 | 66 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 750.000 |
| 0 | 66 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 750.000 |
| 0 | 66 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 750.000 |
| 0 | 66 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 750.000 |
| 0 | 67 |  |  |  |  |  |  |  | Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Goya - Corrien | 4.000.000 |
| 0 | 67 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 4.000.000 |
| 0 | 67 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 4.000.000 |
| 0 | 67 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.000.000 |
| 0 | 67 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.000.000 |
| 0 | 68 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Colectores Cloacales Tres Arroyos - Buenos A | 17.000.000 |
| 0 | 68 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 17.000.000 |
| 0 | 68 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 17.000.000 |
| 0 | 68 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 17.000.000 |
| 0 | 68 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 17.000.000 |
| 0 | 69 |  |  |  |  |  |  |  | Tratamiento de Desagües Cloacales Ensenada - Buenos Aires | 1.000.000 |
| 0 | 69 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.000.000 |
| 0 | 69 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000.000 |
| 0 | 69 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000.000 |
| 0 | 69 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000.000 |
| 0 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | Sistema de Tratamiento para Descarga de Camiones Atmosféric | 2.500.000 |
| 0 | 70 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 2.500.000 |
| 0 | 70 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.000.000 |
| 0 | 70 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.000.000 |
| 0 | 70 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.000.000 |
| 0 | 70 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 500.000 |
| 0 | 70 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 500.000 |
| 0 | 70 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 500.000 |
| 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Malargue - Mend | 28.000.000 |
| 0 | 72 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 28.000.000 |
| 0 | 72 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 28.000.000 |
| 0 | 72 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 28.000.000 |
| 0 | 72 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 28.000.000 |
| 0 | 73 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Planta de Tratamiento Modular Aº El Pinazo - | 18.000.000 |
| 0 | 73 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 18.000.000 |
| 0 | 73 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 18.000.000 |
| 0 | 73 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 18.000.000 |
| 0 | 73 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 18.000.000 |
| 0 | 74 |  |  |  |  |  |  |  | Optimización Sistema de Agua Potable - La Plata - Buenos Air | 16.500.000 |
| 0 | 74 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 16.500.000 |
| 0 | 74 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 16.500.000 |
| 0 | 74 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 16.500.000 |
| 0 | 74 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 16.500.000 |
| 0 | 75 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Planta de Tratamiento y Expansión de Redes C | 1.500.000 |
| 0 | 75 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.500.000 |
| 0 | 75 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.500.000 |
| 0 | 75 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.500.000 |
| 0 | 75 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.500.000 |
| 0 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema Cloacal - Malvinas Argentinas - Bue | 1.000.000 |
| 0 | 76 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.000.000 |
| 0 | 76 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000.000 |
| 0 | 76 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000.000 |
| 0 | 76 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000.000 |
| 0 | 77 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Toma Única Trelew - Chubut | 1.500.000 |
| 0 | 77 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.500.000 |
| 0 | 77 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.500.000 |
| 0 | 77 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.500.000 |
| 0 | 77 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.500.000 |
| 0 | 79 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema Cloacal - Pilar - Buenos Aires | 1.000.000 |
| 0 | 79 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.000.000 |
| 0 | 79 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000.000 |
| 0 | 79 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000.000 |
| 0 | 79 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000.000 |
| 0 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | Sistema Integral de Desagües Cloacales Malvinas Argentinas - | 1.000.000 |
| 0 | 80 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.000.000 |
| 0 | 80 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000.000 |
| 0 | 80 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000.000 |
| 0 | 80 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000.000 |
| 0 | 81 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Planta de Tratamiento Modular Arroyo Claro - | 15.250.000 |
| 0 | 81 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 15.250.000 |
| 0 | 81 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 15.250.000 |
| 0 | 81 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 15.250.000 |
| 0 | 81 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 15.250.000 |
| 0 | 82 |  |  |  |  |  |  |  | Sistema Abastecimiento Agua Potable Y Reservas Moreno - José | 8.000.000 |
| 0 | 82 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 8.000.000 |
| 0 | 82 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 8.000.000 |
| 0 | 82 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 8.000.000 |
| 0 | 82 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 8.000.000 |
| 0 | 83 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Acueducto de los Llanos Riojanos - La Rioja | 1.500.000 |
| 0 | 83 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.500.000 |
| 0 | 83 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.500.000 |
| 0 | 83 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.500.000 |
| 0 | 83 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.500.000 |
| 0 | 84 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Acueducto | 40.000.000 |
| 0 | 84 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 40.000.000 |
| 0 | 84 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 40.000.000 |
| 0 | 84 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 40.000.000 |
| 0 | 84 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 40.000.000 |
| 0 | 85 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Desagües Cloacales Famailla - Tucumán | 2.000.000 |
| 0 | 85 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 2.000.000 |
| 0 | 85 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.000.000 |
| 0 | 85 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.000.000 |
| 0 | 85 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.000.000 |
| 0 | 86 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Pcia. de Chubu | 6.750.000 |
| 0 | 86 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 6.750.000 |
| 0 | 86 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 6.750.000 |
| 0 | 86 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 6.750.000 |
| 0 | 86 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 6.750.000 |
| 0 | 87 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales | 8.000.000 |
| 0 | 87 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 8.000.000 |
| 0 | 87 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 8.000.000 |
| 0 | 87 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 8.000.000 |
| 0 | 87 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 8.000.000 |
| 0 | 88 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema de Desagües Cloacales y Optimiz. Si | 3.000.000 |
| 0 | 88 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 3.000.000 |
| 0 | 88 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 3.000.000 |
| 0 | 88 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.000.000 |
| 0 | 88 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.000.000 |
| 0 | 89 |  |  |  |  |  |  |  | Sistema de Desagües Cloacales San Miguel de Tucumán (1º Etap | 1.496.000 |
| 0 | 89 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.496.000 |
| 0 | 89 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000.000 |
| 0 | 89 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000.000 |
| 0 | 89 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000.000 |
| 0 | 89 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 496.000 |
| 0 | 89 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 496.000 |
| 0 | 89 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 496.000 |
| 0 | 90 |  |  |  |  |  |  |  | Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales - Zárate - Bue | 5.000.000 |
| 0 | 90 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 5.000.000 |
| 0 | 90 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.000.000 |
| 0 | 90 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000.000 |
| 0 | 90 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000.000 |
| 0 | 91 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema Cloacal de la Ciudad de Comodoro Ri | 1.000.000 |
| 0 | 91 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.000.000 |
| 0 | 91 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000.000 |
| 0 | 91 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000.000 |
| 0 | 91 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000.000 |
| 0 | 92 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 2º y 3º Etapa | 2.000.000 |
| 0 | 92 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 2.000.000 |
| 0 | 92 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.000.000 |
| 0 | 92 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.000.000 |
| 0 | 92 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.000.000 |
| 0 | 93 |  |  |  |  |  |  |  | Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut | 9.597.470 |
| 0 | 93 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 9.597.470 |
| 0 | 93 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 9.597.470 |
| 0 | 93 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 85.000 |
| 0 | 93 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 85.000 |
| 0 | 93 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 9.512.470 |
| 0 | 93 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 9.512.470 |
| 0 | 94 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Sistema de Evacuación de Efluentes - Córdoba | 2.500.000 |
| 0 | 94 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 2.500.000 |
| 0 | 94 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.500.000 |
| 0 | 94 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.500.000 |
| 0 | 94 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.500.000 |
| 0 | 95 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Santiago del Estero | 42.850.000 |
| 0 | 95 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 42.850.000 |
| 0 | 95 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 18.350.000 |
| 0 | 95 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 18.350.000 |
| 0 | 95 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 18.350.000 |
| 0 | 95 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 24.500.000 |
| 0 | 95 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 24.500.000 |
| 0 | 95 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 24.500.000 |
| 0 | 96 |  |  |  |  |  |  |  | Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Concepción del | 750.000 |
| 0 | 96 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 750.000 |
| 0 | 96 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 750.000 |
| 0 | 96 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 750.000 |
| 0 | 96 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 750.000 |
| 0 | 98 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema de Agua Potable en localidades vari | 2.000.000 |
| 0 | 98 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 2.000.000 |
| 0 | 98 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.000.000 |
| 0 | 98 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.000.000 |
| 0 | 98 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.000.000 |
| 0 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema Cloacal en Localidades varias (BID | 32.758.641 |
| 0 | 99 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 32.758.641 |
| 0 | 99 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 32.758.641 |
| 0 | 99 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 32.758.641 |
| 0 | 99 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 32.758.641 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.207.896.066 |

| DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | A C T - O B R | FIN | FUN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | U . G E O . | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Conducción y Coordinación Superior | 405.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 405.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  | Agua Potable y Alcantarillado | 405.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 295.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 295.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 70.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 6 |  |  | Transf.para Activ. Científicas o Académicas | 70.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 6 | 9999 |  | Sin discriminar | 70.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 6 | 9999 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 70.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 225.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 | 2 |  |  | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital | 225.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 | 2 | 810 |  | Universidad Nacional de Cordoba | 225.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 | 2 | 810 | 14 | Provincia de Córdoba | 225.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 110.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 110.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 60.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 | 6 |  |  | Transf.para Activ. Científicas o Académicas | 60.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 9999 |  | Sin discriminar | 60.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 9999 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 60.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 50.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 6 | 1 |  |  | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 50.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 6 | 1 | 810 |  | Universidad Nacional de Córdoba | 50.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 6 | 1 | 810 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 50.000 |
| 0 | 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Saneamiento en Áreas de Riesgo Sanitario | 58.215.511 |
| 0 | 0 | 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 58.215.511 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  | Agua Potable y Alcantarillado | 58.215.511 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 40.049.511 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 40.049.511 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 40.049.511 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 |  |  | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 40.049.511 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 |  | Administración central provincial | 40.049.511 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 10.694.753 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 10 | Provincia de Catamarca | 111.936 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 14 | Provincia de Córdoba | 1.366.413 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 18 | Provincia de Corrientes | 295.221 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 22 | Provincia del Chaco | 829.718 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 26 | Provincia del Chubut | 161.482 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 30 | Provincia de Entre Ríos | 593.191 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 38 | Provincia de Jujuy | 179.777 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 46 | Provincia de La Rioja | 501.977 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 50 | Provincia de Mendoza | 488.432 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 54 | Provincia de Misiones | 295.465 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 58 | Provincia del Neuquén | 127.737 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 62 | Provincia de Río Negro | 73.049 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 66 | Provincia de Salta | 333.186 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 70 | Provincia de San Juan | 351.843 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 78 | Provincia de Santa Cruz | 469.040 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 82 | Provincia de Santa Fe | 740.686 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 90 | Provincia de Tucumán | 435.605 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 97 | Nacional | 22.000.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 18.166.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 18.166.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 18.166.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 |  |  | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 18.166.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 |  | Administración central provincial | 18.166.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 10.653.863 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 10 | Provincia de Catamarca | 112.655 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 14 | Provincia de Córdoba | 1.375.186 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 18 | Provincia de Corrientes | 297.117 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 22 | Provincia del Chaco | 835.045 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 26 | Provincia del Chubut | 162.518 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 30 | Provincia de Entre Ríos | 597.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 38 | Provincia de Jujuy | 180.931 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 46 | Provincia de La Rioja | 505.200 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 50 | Provincia de Mendoza | 491.568 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 54 | Provincia de Misiones | 297.362 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 58 | Provincia del Neuquén | 128.557 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 62 | Provincia de Río Negro | 73.518 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 66 | Provincia de Salta | 335.325 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 70 | Provincia de San Juan | 354.102 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 78 | Provincia de Santa Cruz | 472.052 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 82 | Provincia de Santa Fe | 745.441 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 86 | Provincia de Santiago del Estero | 219.114 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 90 | Provincia de Tucumán | 329.446 |
| 0 | 0 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Coop. Trabajo | 26.371.400 |
| 0 | 0 | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 26.371.400 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  | Agua Potable y Alcantarillado | 26.371.400 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 26.371.400 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 26.371.400 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 26.371.400 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 |  |  | Transferencias a Gobiernos Municipales | 26.371.400 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 |  | Sin discriminar | 26.371.400 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 19.971.400 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 38 | Provincia de Jujuy | 1.850.000 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 62 | Provincia de Río Negro | 850.000 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 82 | Provincia de Santa Fe | 700.000 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 90 | Provincia de Tucumán | 3.000.000 |
| 0 | 0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos Chicos (BID | 28.347.374 |
| 0 | 0 | 12 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 28.347.374 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  | Agua Potable y Alcantarillado | 28.347.374 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 28.347.374 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 28.347.374 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 7 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes | 3.831.472 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 7 | 1 |  |  | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 3.831.472 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 7 | 1 | 3001 |  | Administración Central Provincial | 182.617 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 7 | 1 | 3001 | 42 | Provincia de La Pampa | 182.617 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 7 | 1 | 3009 |  | Otros Organismos Provinciales | 3.648.855 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 7 | 1 | 3009 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 299.215 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 7 | 1 | 3009 | 14 | Provincia de Córdoba | 308.915 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 7 | 1 | 3009 | 50 | Provincia de Mendoza | 270.204 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 7 | 1 | 3009 | 54 | Provincia de Misiones | 211.981 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 7 | 1 | 3009 | 58 | Provincia del Neuquén | 269.998 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 7 | 1 | 3009 | 82 | Provincia de Santa Fe | 281.685 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 7 | 1 | 3009 | 90 | Provincia de Tucumán | 181.394 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 7 | 1 | 3009 | 97 | Nacional | 1.825.463 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 24.515.902 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 |  |  | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 24.515.902 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3009 |  | Otros organismos provinciales | 24.515.902 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3009 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 8.350.459 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3009 | 22 | Provincia del Chaco | 557.008 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3009 | 42 | Provincia de La Pampa | 2.831.081 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3009 | 50 | Provincia de Mendoza | 4.286.217 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3009 | 58 | Provincia del Neuquén | 5.373.034 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3009 | 82 | Provincia de Santa Fe | 2.752.883 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3009 | 97 | Nacional | 365.220 |
| 0 | 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos Grandes (BID | 97.903.626 |
| 0 | 0 | 13 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 97.903.626 |
| 0 | 0 | 13 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  | Agua Potable y Alcantarillado | 97.903.626 |
| 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 97.903.626 |
| 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 22 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 97.903.626 |
| 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 97.903.626 |
| 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 |  |  | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 97.903.626 |
| 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3009 |  | Otros organismos provinciales | 97.903.626 |
| 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3009 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 33.476.626 |
| 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3009 | 14 | Provincia de Córdoba | 21.275.000 |
| 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3009 | 22 | Provincia del Chaco | 5.550.000 |
| 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3009 | 26 | Provincia del Chubut | 7.400.000 |
| 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3009 | 30 | Provincia de Entre Ríos | 3.700.000 |
| 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3009 | 42 | Provincia de La Pampa | 602.000 |
| 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3009 | 70 | Provincia de San Juan | 5.550.000 |
| 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3009 | 86 | Provincia de Santiago del Estero | 12.950.000 |
| 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3009 | 90 | Provincia de Tucumán | 7.400.000 |
| 0 | 0 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Saneamiento en Areas Concesionadas | 37.485.335 |
| 0 | 0 | 14 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 37.485.335 |
| 0 | 0 | 14 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  | Agua Potable y Alcantarillado | 37.485.335 |
| 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 37.485.335 |
| 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 37.485.335 |
| 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 |  |  |  | Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional | 6.500.000 |
| 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 | 7 |  |  | Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital | 6.500.000 |
| 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 | 7 | 9999 |  | Sin discriminar | 6.500.000 |
| 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 | 7 | 9999 | 97 | Nacional | 6.500.000 |
| 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 30.985.335 |
| 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 |  |  | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 30.985.335 |
| 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 |  | Administración central provincial | 30.985.335 |
| 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 30.985.335 |
| 0 | 0 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Infraestructura de Agua Potable y Desagües en Areas | 134.542.754 |
| 0 | 0 | 15 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 134.542.754 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  | Agua Potable y Alcantarillado | 134.542.754 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 134.542.754 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 134.542.754 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 134.542.754 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 |  |  | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 134.542.754 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 |  | Administración central provincial | 134.542.754 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 14 | Provincia de Córdoba | 15.083.063 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 38 | Provincia de Jujuy | 925.000 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 42 | Provincia de La Pampa | 703.984 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 54 | Provincia de Misiones | 10.600.000 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 70 | Provincia de San Juan | 7.002.472 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 78 | Provincia de Santa Cruz | 47.228.235 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 97 | Nacional | 53.000.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383.271.000 |

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Conducción y Coordinación Superior | Coordinación de Gestión | 42.721.570 |
| 06 | Obras Menores - PROMES | Coordinación PROMES | 48.498 |
| 07 | Obras de Saneamiento en Áreas de Riesgo Sanitario | Coordinación PROSAC | 58.237.509 |
| 11 | Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo | Coordinación Plan Agua mas Trabajo | 26.371.400 |
| 12 | Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos Chicos (BID 1895) | Gerencia Técnico Operativa | 28.591.374 |
| 13 | Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos Grandes (BID S/N) | Gerencia Técnico Operativa | 98.272.626 |
| 14 | Obras de Saneamiento en Areas Concesionadas | Gerencia Técnico Operativa | 37.485.335 |
| 15 | Obras de Infraestructura de Agua Potable y Desagües en Areas Urbanas | Gerencia Técnico Operativa | 134.542.754 |
| Proyectos: |  |  |  |
| 02 | Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham-Morón-Ituzaingó | Gerencia Técnico Operativa | 11.820.924 |
| 03 | Planta Potabilizadora, Ampliación y Optimización y Sistemas de Captación - Paraná - Entre Ríos | Gerencia Técnico Operativa | 2.956.801 |
| 05 | Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago San Roque - Carlos Paz - Córdoba | Gerencia Técnico Operativa | 3.887.972 |
| 07 | Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 6.160.000 |
| 08 | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 26.414.369 |
| 09 | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 23.374.605 |
| 12 | Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 3.827.015 |
| 14 | Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye - Córdoba | Gerencia Técnico Operativa | 31.150.000 |
| 15 | Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües - Córdoba Capital | Gerencia Técnico Operativa | 30.685.407 |
| 16 | Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable - Formosa | Gerencia Técnico Operativa | 32.021.789 |
| 17 | Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa | Gerencia Técnico Operativa | 4.198.978 |
| 18 | Obra Distribución de Agua Potable Desierto Lavallino - Mendoza | Gerencia Técnico Operativa | 500.000 |
| 19 | Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones | Gerencia Técnico Operativa | 15.000.000 |
| 20 | Construcción Acueducto Villa Regina - Río Negro | Gerencia Técnico Operativa | 9.973.965 |
| 21 | Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales General Mosconi - Salta | Gerencia Técnico Operativa | 1.981.333 |
| 22 | Construcción Planta Tratamientos Cloacales Subsistema Rawson San Juan | Gerencia Técnico Operativa | 9.961.052 |
| 23 | Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe | Gerencia Técnico Operativa | 22.229.777 |
| 24 | Construcción Planta Depuradora, Remodelación y Cañerías Colectoras - Tandil -Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 8.102.057 |
| 26 | Construcción del Sistema Cloacal - Chivilcoy - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 5.500.000 |
| 27 | Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut | Gerencia Técnico Operativa | 14.887.202 |
| 28 | Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 1.000.000 |
| 29 | Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo II - San Isidro - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 19.880.000 |
| 30 | Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca | Gerencia Técnico Operativa | 6.411.473 |
| 33 | Optimización Sistema de Agua Potable El Cadillal - Tucumán | Gerencia Técnico Operativa | 19.050.000 |
| 34 | Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño | Gerencia Técnico Operativa | 16.000.000 |
| 38 | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Mina Clavero - Cura Brochero - Córdoba | Gerencia Técnico Operativa | 9.250.000 |
| 41 | Construcción del Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 20.500.000 |
| 42 | Sistema de Provisión de Agua Potable Pirane - Formosa | Gerencia Técnico Operativa | 13.000.000 |
| 43 | Construcción de Sistema de Agua Potable en Posadas - Provincia de Misiones | Gerencia Técnico Operativa | 2.250.000 |
| 44 | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales y Provisión de Agua Potable - San Nicolás - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 6.500.000 |
| 45 | Construcción del Acueducto Regional hasta Bahía Blanca - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 25.500.000 |
| 46 | Construcción de Sistema de Agua Potable - Bahía Blanca - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 12.000.000 |
| 47 | Construcción del Sistema Cloacal - Bahía Blanca - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 10.000.000 |
| 48 | Construcción de Acueducto Sur Salta | Gerencia Técnico Operativa | 1.120.000 |
| 50 | Construcción de Desagües Cloacales Río Grande - Chacra XIII - Tierra del Fuego | Gerencia Técnico Operativa | 1.000.000 |
| 52 | Construcción del Sistema de Agua Potable en Tolhuin - Tierra del Fuego | Gerencia Técnico Operativa | 8.200.000 |
| 53 | Optimización del Sistema Perforaciones, Acueductos y Reservas Agua Potable Berazategui - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 8.943.170 |
| 54 | Sistema de Provisión de Agua Potable Posadas - Misiones | Gerencia Técnico Operativa | 250.000 |
| 55 | Construcción de Colectores Cloacales en la Localidad de Villa La Angostura - Neuquén | Gerencia Técnico Operativa | 12.000.000 |
| 56 | Construcción del Sistema Cloacal San Martín de los Andes - Neuquén | Gerencia Técnico Operativa | 6.000.000 |
| 58 | Construcción Acueducto Sur 2º Etapa - Salta | Gerencia Técnico Operativa | 8.250.000 |
| 60 | Sistema de Provisión de Agua Potable Gualeguaychú - Entre Ríos | Gerencia Técnico Operativa | 9.000.000 |
| 61 | Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Chimbas - San Juan | Gerencia Técnico Operativa | 1.500.000 |
| 62 | Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales Campana - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 2.500.000 |
| 63 | Construcción del Sistema de Provisión de Agua Potable - Cañuelas - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 500.000 |
| 64 | Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales en Miramar- Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 17.685.000 |
| 65 | Construcción de Planta Depuradora - Carlos Tejedor - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 500.000 |
| 66 | Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales y Planta de Tratamiento - Dolores - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 750.000 |
| 67 | Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Goya - Corrientes | Gerencia Técnico Operativa | 4.000.000 |
| 68 | Construcción de Colectores Cloacales Tres Arroyos - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 17.000.000 |
| 69 | Tratamiento de Desagües Cloacales Ensenada - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 1.000.000 |
| 70 | Sistema de Tratamiento para Descarga de Camiones Atmosféricos - Hurlingham - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 2.500.000 |
| 72 | Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza | Gerencia Técnico Operativa | 28.000.000 |
| 73 | Construcción de Planta de Tratamiento Modular Arroyo El Pinazo - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 18.000.000 |
| 74 | Optimización Sistema de Agua Potable - La Plata - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 16.500.000 |
| 75 | Construcción de Planta de Tratamiento y Expansión de Redes Cloacales - Lobos - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 1.500.000 |
| 76 | Construcción del Sistema Cloacal - Malvinas Argentinas - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 1.000.000 |
| 77 | Construcción de Toma Única Trelew - Chubut | Gerencia Técnico Operativa | 1.500.000 |
| 79 | Construcción del Sistema Cloacal - Pilar - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 1.000.000 |
| 80 | Sistema Integral de Desagües Cloacales Malvinas Argentinas - José C. Paz - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 1.000.000 |
| 81 | Construcción de Planta de Tratamiento Modular Arroyo Claro - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 15.250.000 |
| 82 | Sistema Abastecimiento Agua Potable y Reservas Moreno - José C. Paz - Malvinas Argentinas - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 8.000.000 |
| 83 | Construcción Acueducto de los Llanos Riojanos - La Rioja | Gerencia Técnico Operativa | 1.500.000 |
| 84 | Construcción Acueducto Santa Rosa, General Pico - La Pampa | Gerencia Técnico Operativa | 40.000.000 |
| 85 | Obras de Desagües Cloacales Famaillá - Tucumán | Gerencia Técnico Operativa | 2.000.000 |
| 86 | Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Provincia de Chubut | Gerencia Técnico Operativa | 6.750.000 |
| 87 | Construcción de Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales Necochea - Quequén. Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 8.000.000 |
| 88 | Construcción del Sistema de Desagües Cloacales y Optimización Sistema de Agua Potable Gran Resistencia - Chaco | Gerencia Técnico Operativa | 3.000.000 |
| 89 | Sistema de Desagües Cloacales San Miguel de Tucumán (1º Etapa) | Gerencia Técnico Operativa | 1.496.000 |
| 90 | Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales - Zárate - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 5.000.000 |
| 91 | Construcción del Sistema Cloacal de la Ciudad de Comodoro Rivadavia - Chubut | Gerencia Técnico Operativa | 1.000.000 |
| 92 | Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 2º y 3º Etapa | Gerencia Técnico Operativa | 2.000.000 |
| 93 | Acueducto Comodoro Rivadavia Rada Tilly - Chubut | Gerencia Técnico Operativa | 9.597.470 |
| 94 | Construcción Sistema de Evacuación de Efluentes - Córdoba | Gerencia Técnico Operativa | 2.500.000 |
| 95 | Construcción Santiago del Estero | Gerencia Técnico Operativa | 42.850.000 |
| 96 | Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Concepción del Uruguay - Entre Ríos | Gerencia Técnico Operativa | 750.000 |
| 98 | Construcción del Sistema de Agua Potable en localidades varias | Gerencia Técnico Operativa | 2.000.000 |
| 99 | Construcción del Sistema Cloacal en Localidades varias (BID S/N) | Gerencia Técnico Operativa | 32.758.641 |
| TOTAL |  |  | 1.207.896.066 |

ACTIVIDAD 01

CONDUCCION Y COORDINACION SUPERIOR

UNIDAD EJECUTORA

CORDINACION DE GESTION

__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

|  | CANTIDAD DE |  |
| --- | --- | --- |
| CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
|  |  | CATEDRA |
| PERSONAL PERMANENTE |  |  |
| AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL |  |  |
| Administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 1 |  |
| Subadministrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 1 |  |
| Subtotal Escalafón | 2 |  |
| FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL |  |  |
| Auditor interno del Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento | 1 |  |
| Subtotal Escalafón | 1 |  |
| PERSONAL DEL ENOHSA |  |  |
| A7 | 3 |  |
| B2 | 2 |  |
| B7 | 3 |  |
| C2 | 1 |  |
| C4 | 1 |  |
| C5 | 1 |  |
| C6 | 1 |  |
| D3 | 3 |  |
| D4 | 2 |  |
| D5 | 3 |  |
| D6 | 3 |  |
| E3 | 2 |  |
| E5 | 6 |  |
| E6 | 3 |  |
| E7 | 2 |  |
| E8 | 2 |  |
| F5 | 3 |  |
| F6 | 3 |  |
| F8 | 7 |  |
| Subtotal Escalafón | 51 |  |
| TOTAL ACTIVIDAD | 54 |  |

PROYECTO 02

CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA CLOACAL HURLINGHAM-MORON-ITUZAINGO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | Tramo I Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham | Gerencia Técnico Operativa | 9.916.621 |
| 53 | 2° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Morón y Tres de Febrero - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 1.904.303 |
| TOTAL |  |  | 11.820.924 |

OBRA  52

TRAMO I COLECTORES CLOACALES Y ESTACIONES ELEVADORAS HURLINGHAM

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2009 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

2° TRAMO COLECTORES CLOACALES Y ESTACIONES ELEVADORAS MORON Y TRES DE FEBRERO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2009 | 1 | 77 | 17 | 6 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 03

PLANTA POTABILIZADORA, AMPLIACION Y OPTIMIZACION Y SISTEMAS DE CAPTACION - PARANA - ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Planta Potabilizadora, Ampliación y Optimización y Sistemas de Captación - Paraná - Entre Ríos | Gerencia Técnico Operativa | 1.702.983 |
| 52 | Optimización de los Servicios de Agua Potable, Centros de Distribución - Paraná Entre Ríos | Gerencia Técnico Operativa | 1.253.818 |
| TOTAL |  |  | 2.956.801 |

OBRA  51

PLANTA POTABILIZADORA, AMPLIACION Y OPTIMIZACION Y SISTEMAS DE CAPTACION - PARANA - ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2005 | 31/12/2009 | 1 | 93 | 5 | 2 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CENTROS DE DISTRIBUCION - PARANA ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2005 | 31/12/2009 | 1 | 83 | 14 | 3 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 05

COLECTOR CLOACAL Y PLANTA DEPURADORA LAGO SAN ROQUE - CARLOS PAZ - CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

COLECTOR CLOACAL Y PLANTA DEPURADORA LAGO SAN ROQUE - CARLOS PAZ - CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2009 | 1 | 91 | 5 | 4 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 07

CONSTRUCCION EMISARIO SUBMARINO MAR DEL PLATA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION EMISARIO SUBMARINO MAR DEL PLATA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 29/12/2012 | 1 | 0 | 5 | 5 | 29 | 61 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 08

COLECTORES CLOACALES Y ESTACIONES ELEVADORAS MORENO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción Planta Depuradora Cloacal Moreno - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 6.667.768 |
| 52 | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 19.746.601 |
| TOTAL |  |  | 26.414.369 |

OBRA  51

CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA CLOACAL MORENO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 29/12/2012 | 1 | 82 | 10 | 8 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

COLECTORES CLOACALES Y ESTACIONES ELEVADORAS MORENO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/12/2007 | 29/12/2012 | 1 | 4 | 23 | 35 | 38 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 09

COLECTORES CLOACALES Y ESTACIONES ELEVADORAS MERLO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción Planta Depuradora Cloacal Merlo - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 3.221.795 |
| 52 | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 20.152.810 |
| TOTAL |  |  | 23.374.605 |

OBRA  51

CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA CLOACAL MERLO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2009 | 1 | 91 | 2 | 7 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

COLECTORES CLOACALES Y ESTACIONES ELEVADORAS MERLO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2009 | 1 | 38 | 30 | 32 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 12

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES CHASCOMUS - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES CHASCOMUS - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2009 | 1 | 22 | 57 | 21 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 14

CONSTRUCCION ACUEDUCTO LA LAGUNA LABOULAYE -  CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION ACUEDUCTO LA LAGUNA LABOULAYE -  CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/10/2007 | 29/12/2012 | 1 | 0 | 20 | 30 | 24 | 26 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 15

OPTIMIZACION Y REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGÜES - CORDOBA CAPITAL

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

OPTIMIZACION Y REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGÜES - CORDOBA CAPITAL

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2011 | 1 | 12 | 34 | 41 | 13 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 16

OPTIMIZACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - FORMOSA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable - Formosa | Gerencia Técnico Operativa | 7.865.270 |
| 52 | Optimización de Sistema de Provisión de Agua Potable - Formosa | Gerencia Técnico Operativa | 24.156.519 |
| TOTAL |  |  | 32.021.789 |

OBRA  51

OPTIMIZACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - FORMOSA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2009 | 1 | 40 | 45 | 15 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OPTIMIZACION DE SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE - FORMOSA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2009 | 1 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 17

SISTEMA CLOACAL LOCALIDAD EDUARDO CASTEX - LA PAMPA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

SISTEMA CLOACAL LOCALIDAD EDUARDO CASTEX - LA PAMPA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2010 | 1 | 21 | 64 | 15 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 18

OBRA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DESIERTO LAVALLINO - MENDOZA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

OBRA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DESIERTO LAVALLINO - MENDOZA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 12/12/2011 | 4 | 0 | 0 | 2 | 36 | 62 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 19

OBRA SISTEMA AGUA POTABLE Y RED DE CLOACAS IGUAZU - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

OBRA SISTEMA AGUA POTABLE Y RED DE CLOACAS IGUAZU - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 10/06/2008 | 31/12/2010 | 1 | 0 | 21 | 46 | 33 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 20

CONSTRUCCION ACUEDUCTO VILLA REGINA - RIO NEGRO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION ACUEDUCTO VILLA REGINA - RIO NEGRO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/03/2007 | 31/12/2012 | 1 | 32 | 33 | 35 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 21

CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA Y REDES CLOACALES GENERAL MOSCONI - SALTA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA Y REDES CLOACALES GENERAL MOSCONI - SALTA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 30/03/2009 | 1 | 60 | 28 | 12 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 22

CONSTRUCCION PLANTA TRATAMAMIENTO CLOACALES SUBSISTEMA RAWSON SAN JUAN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción Planta Tratamamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan | Gerencia Técnico Operativa | 5.310.126 |
| 52 | Construcción Redes Cloacales Subsistema Rawson San Juan | Gerencia Técnico Operativa | 4.650.926 |
| TOTAL |  |  | 9.961.052 |

OBRA  51

CONSTRUCCION PLANTA TRATAMAMIENTO CLOACALES SUBSISTEMA RAWSON SAN JUAN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2009 | 1 | 84 | 3 | 13 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONSTRUCCION REDES CLOACALES SUBSISTEMA RAWSON SAN JUAN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2009 | 1 | 70 | 21 | 9 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 23

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO CENTRO OESTE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO CENTRO OESTE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2010 | 1 | 61 | 25 | 14 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 24

CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA, REMODELACION Y CAÑERIAS COLECTORAS - TANDIL -BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  52

REMODELACION PLANTA DEPURADORA Y COLECTORES VILLA AGUIRRE TANDIL BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2009 | 1 | 28 | 54 | 18 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 26

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL - CHIVILCOY - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL - CHIVILCOY - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 27

SUBACUEDUCTO CISTERNA CIUDADELA COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

SUBACUEDUCTO CISTERNA CIUDADELA COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 28

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - ESCOBAR - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - ESCOBAR - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 30/09/2011 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 92 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 29

CONSTRUCCION COLECTOR CLOACAL OESTE TRAMO II - SAN ISIDRO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION COLECTOR CLOACAL OESTE TRAMO II - SAN ISIDRO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2008 | 31/12/2010 | 1 | 0 | 29 | 55 | 16 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 30

SISTEMA DE AGUA POTABLE - CIUDAD DE ANDALGALA - CATAMARCA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca | Gerencia Técnico Operativa | 4.632.422 |
| 52 | Sistema de Desagües - Ciudad de Andalgalá - Catamarca | Gerencia Técnico Operativa | 1.779.051 |
| TOTAL |  |  | 6.411.473 |

OBRA  51

SISTEMA DE AGUA POTABLE - CIUDAD DE ANDALGALA - CATAMARCA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2009 | 1 | 11 | 41 | 48 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

SISTEMA DE DESAGÜES - CIUDAD DE ANDALGALA - CATAMARCA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 14/12/2007 | 31/12/2009 | 1 | 29 | 58 | 13 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 33

OPTIMIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CADILLAL - TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

OPTIMIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CADILLAL - TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 43 | 49 | 8 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 34

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO CENTRO OESTE CHAQUEÑO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO CENTRO OESTE CHAQUEÑO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2014 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 90 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 38

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES - MINA CLAVERO - CURA BROCHERO - CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES - MINA CLAVERO - CURA BROCHERO - CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 23 | 51 | 26 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 41

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL - LUJAN - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL - LUJAN - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 51 | 45 | 4 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 42

SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE PIRANE - FORMOSA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE PIRANE - FORMOSA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 43

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POSADAS - PROVICIA DE MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POSADAS - PROVICIA DE MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2008 | 31/12/2011 | 4 | 0 | 8 | 8 | 49 | 35 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 44

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES Y PROVISION DE AGUA POTABLE - SAN NICOLAS - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - San Nicolás - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 1.500.000 |
| 52 | Sistema de Provisión de Agua Potable - San Nicolás - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 5.000.000 |
| TOTAL |  |  | 6.500.000 |

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES - SAN NICOLAS - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 5 | 79 | 16 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE - SAN NICOLAS - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 20 | 50 | 30 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 45

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL HASTA BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL HASTA BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 86 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 46

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 40 | 37 | 23 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 47

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 50 | 21 | 29 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 48

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO SUR SALTA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO SUR SALTA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 14/12/2007 | 31/12/2010 | 1 | 68 | 25 | 7 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 50

CONSTRUCCION DE DESAGÜES CLOACALES RIO GRANDE - CHACRA XIII - TIERRA DEL FUEGO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE DESAGÜES CLOACALES RIO GRANDE - CHACRA XIII - TIERRA DEL FUEGO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 6 | 70 | 24 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 52

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TOLHUIN - TIERRA DEL FUEGO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TOLHUIN - TIERRA DEL FUEGO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 55 | 25 | 20 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 53

OPTIMIZACION DEL SISTEMA PERFORACIONES, ACUEDUCTOS Y RESERVAS AGUA POTABLE BERAZATEGUI - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

OPTIMIZACION DEL SISTEMA PERFORACIONES, ACUEDUCTOS Y RESERVAS AGUA POTABLE BERAZATEGUI - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 20 | 5 | 75 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 54

SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE POSADAS - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE POSADAS - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 2 | 40 | 58 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 55

CONSTRUCCION DE COLECTORES CLOACALES EN LA LOCALIDAD DE VILLA LA ANGOSTURA - NEUQUEN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE COLECTORES CLOACALES EN LA LOCALIDAD DE VILLA LA ANGOSTURA - NEUQUEN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 56

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 21 | 70 | 9 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 58

CONSTRUCCION ACUEDUCTO SUR 2º ETAPA - SALTA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION ACUEDUCTO SUR 2º ETAPA - SALTA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 22 | 64 | 14 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 60

SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE GUALEGUAYCHU - ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE GUALEGUAYCHU - ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 61

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES  CHIMBAS - SAN JUAN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES  CHIMBAS - SAN JUAN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | 84 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 62

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE EFLUENTES CLOACALES CAMPANA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE EFLUENTES CLOACALES CAMPANA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 21 | 63 | 16 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 63

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE - CAÑUELAS - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE - CAÑUELAS - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 94 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 64

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y REDES DE DESAGÜES CLOACALES EN MIRAMAR- BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y REDES DE DESAGÜES CLOACALES EN MIRAMAR- BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2008 | 31/12/2012 | 1 | 0 | 18 | 60 | 22 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 65

CONSTRUCCION DE PLANTA DEPURADORA - CARLOS TEJEDOR - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE PLANTA DEPURADORA - CARLOS TEJEDOR - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 94 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 66

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO - DOLORES - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO - DOLORES - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 67

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES GOYA - CORRIENTES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES GOYA - CORRIENTES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 11 | 61 | 28 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 68

CONSTRUCCION DE COLECTORES CLOACALES TRES ARROYOS - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE COLECTORES CLOACALES TRES ARROYOS - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/01/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 69

TRATAMIENTO DE DESAGÜES CLOACALES ENSENADA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

TRATAMIENTO DE DESAGÜES CLOACALES ENSENADA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 8 | 63 | 29 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 70

SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA DESACARGA DE CAMIONES ATMOSFERICOS - HURLINGHAM - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA DESACARGA DE CAMIONES ATMOSFERICOS - HURLINGHAM - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2012 | 1 | 0 | 0 | 10 | 70 | 20 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 72

OPTIMIZACION SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES - MALARGÜE - MENDOZA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  56

OPTIMIZACION SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES - MALARGÜE - MENDOZA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 73

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO MODULAR ARROYO EL PINAZO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO MODULAR ARROYO EL PINAZO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 74

OPTIMIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE - LA PLATA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

OPTIMIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE - LA PLATA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 75

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y EXPANSION DE REDES CLOACALES - LOBOS - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y EXPANSION DE REDES CLOACALES - LOBOS - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 5 | 77 | 18 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 76

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL - MALVINAS ARGENTINAS - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL - MALVINAS ARGENTINAS - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 77

CONSTRUCCION DE TOMA UNICA TRELEW - CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE TOMA UNICA TRELEW - CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 8 | 42 | 50 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 79

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL - PILAR - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL - PILAR - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 80

SISTEMA INTEGRAL DE DESAGÜES CLOACALES MALVINAS ARGENTINAS - JOSE C. PAZ - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

SISTEMA INTEGRAL DE DESAGÜES CLOACALES MALVINAS ARGENTINAS - JOSE C. PAZ - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 81

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO MODULAR ARROYO CLARO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO MODULAR ARROYO CLARO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 51 | 39 | 10 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 82

SISTEMA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y RESERVAS MORENO - JOSE C. PAZ - MALVINAS ARGENTINAS - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

SISTEMA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y RESERVAS MORENO - JOSE C. PAZ - MALVINAS ARGENTINAS - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 53 | 23 | 24 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 83

CONSTRUCCION ACUEDUCTO DE LOS LLANOS RIOJANOS - LA RIOJA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION ACUEDUCTO DE LOS LLANOS RIOJANOS - LA RIOJA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 15 | 25 | 60 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 84

CONSTRUCCION ACUEDUCTO SANTA ROSA, GENERAL PICO - LA PAMPA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION ACUEDUCTO SANTA ROSA, GENERAL PICO -  LA PAMPA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/07/2012 | 8 | 0 | 0 | 12 | 28 | 60 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 85

OBRAS DE DESAGÜES CLOACALES FAMAILLA - TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

OBRAS DE DESAGÜES CLOACALES FAMAILLA - TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 40 | 30 | 30 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 86

CONSTRUCCION DE PLANTA DEPURADORA EN TRELEW - PROVINCIA DE CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE PLANTA DEPURADORA EN TRELEW - PROVINCIA DE CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 29/12/2012 | 1 | 0 | 0 | 27 | 65 | 8 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 87

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES NECOCHEA - QUEQUEN. BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES NECOCHEA - QUEQUEN. BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 88

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES Y OPTIMIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE GRAN RESISTENCIA - CHACO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción del Sistema de Desagües Cloacales Gran Resistencia - Chaco | Gerencia Técnico Operativa | 1.000.000 |
| 52 | Optimización del Sistema de Agua Potable Gran Resistencia - Chaco | Gerencia Técnico Operativa | 2.000.000 |
| TOTAL |  |  | 3.000.000 |

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES GRAN RESISTENCIA - CHACO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GRAN RESISTENCIA - CHACO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 3 | 47 | 50 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 89

SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES SAN MIGUEL DE TUCUMAN (1º ETAPA)

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES SAN MIGUEL DE TUCUMAN (1º ETAPA)

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 87 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 90

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES - ZARATE - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES - ZARATE - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 29 | 6 | 65 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 91

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 90 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 92

CONSTRUCCION COLECTORES CLOACALES CORDOBA - 2º Y 3º ETAPA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 3º Etapa | Gerencia Técnico Operativa | 1.000.000 |
| 52 | Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 2º Etapa | Gerencia Técnico Operativa | 1.000.000 |
| TOTAL |  |  | 2.000.000 |

OBRA  51

CONSTRUCCION COLECTORES CLOACALES CORDOBA -  3º ETAPA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 | 76 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONSTRUCCION COLECTORES CLOACALES CORDOBA -  2º ETAPA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 30/03/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 93 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 93

ACUEDUCTO COMODORO RIVADAVIA RADA TILLY - CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

ACUEDUCTO COMODORO RIVADAVIA RADA TILLY - CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 94

CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE EFLUENTES - CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE EFLUENTES - CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 14 | 53 | 33 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 95

CONSTRUCCION SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción del Sistema de Agua Potable Los Juries y Tomas Young - Santiago del Estero | Gerencia Técnico Operativa | 25.500.000 |
| 52 | Construcción de Tratamiento Integral Desagües Cloacales - Santiago del Estero | Gerencia Técnico Operativa | 1.000.000 |
| 53 | Construcción Acueducto Oeste - Santiago del Estero | Gerencia Técnico Operativa | 1.000.000 |
| 54 | Construcción del Sistema de Agua Potable Gran Santiago - Santiago del Estero | Gerencia Técnico Operativa | 15.350.000 |
| TOTAL |  |  | 42.850.000 |

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS JURIES Y TOMAS YOUNG - SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2011 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO INTEGRAL DESAGÜES CLOACALES - SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 30/03/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 92 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

CONSTRUCCION ACUEDUCTO OESTE - SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 28/03/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 88 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GRAN SANTIAGO - SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2011 | 7 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 96

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES CONCEPCION DEL URUGUAY - ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES CONCEPCION DEL URUGUAY - ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2011 | 7 | 0 | 0 | 2 | 82 | 16 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 98

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES VARIAS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Sistema de Provisión de Agua Potable Gualeguaychú (2º etapa) - Entre Ríos | Gerencia Técnico Operativa | 1.000.000 |
| 58 | Construcción del Sistema de Agua Potable - La Plata - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 1.000.000 |
| TOTAL |  |  | 2.000.000 |

OBRA  51

SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE GUALEGUAYCHU (2º ETAPA) - ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 87 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - LA PLATA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 29/12/2012 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 99

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL EN LOCALIDADES VARIAS (BID S/N)

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | Construcción del Sistema Cloacal - Rosario Oeste - Funes - Provincia de Santa Fe (BID S/N) | Gerencia Técnico Operativa | 21.500.000 |
| 57 | Optimización de Sistema de Desagües Cloacales - Santa Fe - Provincia Santa Fe (BID S/N) | Gerencia Técnico Operativa | 1.000.000 |
| 66 | Construcción de Sistema Cloacal - Ringuelet - Villa Elisa - La Plata - Buenos Aires (BID S/N) | Gerencia Técnico Operativa | 500.000 |
| 67 | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Malvinas Argentinas - Provincia de Buenos Aires (BID S/N) | Gerencia Técnico Operativa | 1.056.830 |
| 70 | Construcción Acueducto Alto Reyes, San Salvador de Jujuy - Jujuy | Gerencia Técnico Operativa | 1.000.000 |
| 71 | Construcción Sistema Desagües Cloacales, General Rodríguez - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 250.000 |
| 72 | Ampliación Planta Potabilizadora Alto Reyes, San Salvador de Jujuy - Jujuy | Gerencia Técnico Operativa | 4.700.000 |
| 73 | Construcción del Sistema de Agua Potable General Rodríguez - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 2.751.811 |
| TOTAL |  |  | 32.758.641 |

OBRA  56

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL - ROSARIO OESTE - FUNES - PROVINCIA DE SANTA FE (BID S/N)

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2012 | 1 | 0 | 20 | 46 | 34 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

OPTIMIZACION DE SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES - SANTA FE - PROVINCIA SANTA FE (BID S/N)

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2012 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  66

CONSTRUCCION DE SISTEMA CLOACAL - RINGUELET - VILLA ELISA - LA PLATA - BUENOS AIRES (BID S/N)

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 29/12/2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  67

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES - MALVINAS ARGENTINAS  - PROVINCIA DE BUENOS AIRES (BID S/N)

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2012 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 76 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  70

CONSTRUCCION ACUEDUCTO ALTO REYES, SAN SALVADOR DE JUJUY - JUJUY

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 2 | 43 | 55 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  71

CONSTRUCCION SISTEMA DESAGÜES CLOACALES, GENERAL RODRIGUEZ - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 95 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  72

AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA ALTO REYES, SAN SALVADOR DE JUJUY - JUJUY

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 8 | 0 | 0 | 16 | 66 | 18 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  73

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERAL RODRIGUEZ - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROGRAMA  20

ASISTENCIA TECNICO - FINANCIERA PARA SANEAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

Servicio Administrativo Financiero

613

__________________________________

| APLICACIONES FINANCIERAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  | OTROS | 81.853.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 54.532.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 6 |  |  |  |  | Activos Financieros | 54.532.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 6 |  |  |  | Incremento de Cuentas a Cobrar | 54.532.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 6 | 7 |  | 23 | Incremento de Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 54.532.000 |
| 0 | 0 | 9 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 27.321.000 |
| 0 | 0 | 9 | 22 | 6 |  |  |  |  | Activos Financieros | 27.321.000 |
| 0 | 0 | 9 | 22 | 6 | 6 |  |  |  | Incremento de Cuentas a Cobrar | 27.321.000 |
| 0 | 0 | 9 | 22 | 6 | 6 | 7 |  | 23 | Incremento de Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 27.321.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.853.000 |

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS  97

APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero

613

__________________________________

| APLICACIONES FINANCIERAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CRÉDITODE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G R U P O | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  | OTROS | 91.155.000 |
| 0 | 0 | 9 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 23.532.000 |
| 0 | 0 | 9 | 11 | 7 |  |  |  |  | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 23.532.000 |
| 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 5 |  |  |  | Disminución de Préstamos a Largo Plazo | 23.532.000 |
| 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 5 | 9 |  | 23 | Préstamos Recibidos del Sector Externo | 23.532.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 67.623.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 7 |  |  |  |  | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 67.623.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 7 | 5 |  |  |  | Disminución de Préstamos a Largo Plazo | 67.623.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 7 | 5 | 9 |  | 23 | Préstamos Recibidos del Sector Externo | 67.623.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.155.000 |

| FUENTES FINANCIERAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
| 35 |  |  |  | Disminución de Otros Activos Financieros | 115.887.625 |
| 35 | 4 |  |  | Otras Cuentas a Cobrar | 115.887.625 |
| 35 | 4 | 2 |  | Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 115.887.625 |
| 37 |  |  |  | Obtención de Préstamos | 156.181.000 |
| 37 | 9 |  |  | Del Sector Externo | 156.181.000 |
| 37 | 9 | 2 |  | Del Sector Externo a Largo Plazo | 156.181.000 |
| 41 |  |  |  | Contribuciones Figurativas | 23.532.000 |
| 41 | 3 |  |  | Contribuciones para Aplicaciones Financieras | 23.532.000 |
| 41 | 3 | 1 |  | Contribuciones Adm. Central para Aplicaciones Financieras | 23.532.000 |
| 41 | 3 | 1 | 354 | MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC | 23.532.000 |
| TOTAL |  |  |  |  | 295.600.625 |

PANILLA ANEXA AL ARTICULO 1

AVANCE FISICO DE OBRAS

Denominación de los códigos correspondientes a la Etapa de las Obras (ET)

1- Contratado

2- Contrato en renegociación

3- Contrato renegociado

4- Proyectos en curso

5- Proyectos Suspendidos

6- Proyectos Terminados

7- Proyectos a iniciar

8- Obra No Iniciada