ENTIDAD 659

# ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

## POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) fue creado mediante el Decreto Nº 87/01, a partir de la reestructuración del Órgano de Control de las Concesiones de la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires (OCRABA). En esa ocasión le fueron transferidas al OCCOVI las competencias, objetivos, partidas presupuestarias, recursos humanos y materiales del OCRABA, de la Comisión Transitoria y del Órgano de Control de la Concesión de la Conexión Física entre las Ciudades de Rosario (Provincia de Santa Fe) y Victoria (Provincia de Entre Ríos), y del Órgano de Control de las Concesiones Viales dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad.

El OCCOVI es un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional con autarquía económica y financiera, capacidad jurídica plena y patrimonio propio, abocado a la supervisión, inspección, auditoría y seguimiento del cumplimiento de los Contratos de Concesión de Redes Viales y de todos aquellos correspondientes a obras viales que sean concesionadas en lo sucesivo, en los cuales el Estado Nacional sea parte, a fin de asegurar la calidad y adecuada prestación de los servicios así como la protección de los usuarios, el medio ambiente y los bienes públicos del Estado.

Adicionalmente, el OCCOVI es el órgano de control de la Concesión de la Red de Accesos a la Ciudad de Mendoza a la que se refiere el Decreto Nº 01/99. Su competencia territorial se extiende a las áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias donde se encuentran las rutas y accesos antes citados, así como a todo otro emplazamiento en el que existan instalaciones operadas por las concesionarias para la prestación de servicios o para la realización de actividades vinculadas al objeto de las concesiones.

Como consecuencia del Decreto Nº 1.915/04, sus facultades y obligaciones se han extendido a la vez a la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra pública dentro de la jurisdicción comprendida en los contratos de concesión vigentes; a todos aquellos emprendimientos viales que en lo sucesivo sean concesionados; y a obras de vinculación y/o mejora de accesibilidad a las obras viales concesionadas comprendidas en los contratos respectivos, con o sin conexión física a las mismas, así como a la adquisición de los materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destinados a ellas.

Por otra parte, interviene en el análisis de los proyectos presentados por los autores en el marco del Régimen Nacional de Iniciativa Privada, previsto por el artículo 4º, inciso c) de la Ley Nº 17.520 (sustituido por la Ley Nº 23.696) y luego reglamentado por el Decreto Nº 966/05. Bajo esta modalidad fue licitada en el año 2006 la construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión de la Autopista Pilar-Pergamino (Ruta Nacional Nº 8, en la Provincia de Buenos Aires), adjudicada a la empresa concesionaria Corredor Americano S.A. Desde entonces el OCCOVI efectúa la supervisión, inspección, auditoría y seguimiento del cumplimiento de contrato de concesión respectivo.

Asimismo, el OCCOVI ha intervenido recientemente en el proceso a través del cual fueron preadjudicados –por medio de las Resoluciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Nº 27/08 y Nº 28/08– respectivamente, los proyectos de iniciativa privada Mejora de la Traza y Construcción de Variantes Río Cuarto-Córdoba y la Autovía Luján-Carlos Casares. Mientras, se encuentran en etapa de análisis otros proyectos del mismo carácter, tales como la Autopista Parque Presidente Perón y la Autovía Rosario-Sunchales.

Por otra parte, en el marco del Acta de Entendimiento “Autopista Ribereña” firmada en octubre de 2006, el OCCOVI ha realizado el llamado a licitación pública nacional e internacional de etapa múltiple orientada a la selección de la empresa consultora que deberá confeccionar el proyecto ejecutivo de la Autopista Ribereña. Finalizada esta etapa, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de OCCOVI y con la participación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, efectuarán el llamado a licitación pública nacional e internacional para la ejecución de la obra.

Asimismo, el OCCOVI intervino a solicitud de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) en la renegociación de los contratos oportunamente suscritos con las empresas concesionarias AEC S.A, Grupo Concesionario del Oeste S.A., Autopistas del Sol S.A., Caminos del Valle S.A. y Caminos del Río Uruguay SA. En la actualidad también participa del proceso de renegociación de los contratos oportunamente suscritos con Coviares S.A. (Autopista La Plata-Buenos Aires), AEC S.A. (Autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas) y Puentes del Litoral S.A. (conexión física Rosario-Victoria).

Por otra parte, cabe mencionar que en el último período el Organismo ha incrementado significativamente sus tareas administrativas y de control, a partir de las rebajas en el valor de las tarifas al transporte automotor de cargas instrumentadas mediante el Decreto Nº 455/07 y su reglamentación (Resolución Conjunta SOP Nº 316/07 y ST Nº 358/07), ya que las tramitaciones respectivas se sumaron a las vinculadas a las compensaciones dispuestas por el Decreto Nº 301/04 a los permisionarios del servicio de transporte automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional.

Asimismo, en 2006 se firmó un acuerdo con el Gobierno de la provincia de San Luis destinado a optimizar la seguridad vial de la Ruta Nacional Nº 7, en el tramo comprendido entre el límite con la provincia de Córdoba (Km. 653,94) y el límite con la provincia de Mendoza (Km. 865,92), Autopista de las Serranías Puntanas. En el marco de este convenio el OCCOVI tiene planteado elaborar un Programa de Mejoramiento Integral de la Autopista en coordinación con el Ente de Control de Rutas de la Provincia de San Luis, así como instrumentar su financiamiento sobre la base de aplicar al tránsito pagante el importe de la diferencia entre la tarifa propuesta por la provincia de San Luis y el cuadro tarifario vigente a partir del 1º de noviembre de 2003.

Debido a la naturaleza de las funciones del OCCOVI, esencialmente de control, no siempre resulta factible cuantificar la demanda a satisfacer o correlacionarla con los recursos disponibles, ni tampoco consignar la clase y volumen de los bienes y servicios que se proveen.

En lo que respecta a las políticas de financiamiento, cabe señalar que el Organismo cuenta con recursos propios provenientes del 0,5 % de la recaudación neta de peaje (artículo 8 apartado 2º de la Ley Nº 17.520 de Peaje), del 1% de lo generado en concepto de explotaciones complementarias y áreas de servicio (apartado 3º del mismo artículo) y del redondeo de la tarifa de peaje al público.

Los objetivos de política presupuestaria fijados por el OCCOVI se vinculan al control técnico, legal y financiero del cumplimiento de cada uno de los contratos de concesión puestos bajo su supervisión, en los aspectos constructivos, de mantenimiento, de explotación y de prestación de servicios; a la atención de los requerimientos de los usuarios y de las comunidades de la zona de influencia de las rutas concesionadas; y al cumplimiento de los objetivos previstos por la Resolución MPFIPyS. Nº 178/04 y el Decreto Nº 1.915/04 citados precedentemente.

En este marco, los principales objetivos que se pretende llevar a cabo en el año 2009 son:

- Continuar ejerciendo el control técnico de los contratos de concesión a fin de garantizar los beneficios que deben recibir los usuarios y la comunidad. Ello implica proseguir con la supervisión de la calidad de las obras en sus aspectos constructivos, el cumplimiento de las metas físicas y plazos establecidos, la adecuada conservación de la red y la prestación de servicios al usuario con el nivel de eficiencia que corresponda, así como intensificar el resguardo de la seguridad y la preservación del medio ambiente.

- Proseguir ejecutando el control financiero de los contratos de concesión, controlando su cumplimiento en las diferentes etapas de construcción, explotación y conservación de las obras, desde el punto de vista económico-financiero, impositivo y previsional, con especial atención al seguimiento de la sanidad de las concesiones.

- Participar en la elaboración de las medidas derivadas de la renegociación prevista de los contratos de concesión, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, e implementar los mecanismos y sistemas necesarios para garantizar el control de su cumplimiento.

- Continuar ejerciendo las actividades relativas al control jurídico de las concesiones a fin de asegurar el cumplimiento de las normas legales y contractuales que las regulan, proponiendo las medidas correspondientes en los casos en que se detecten desvíos o transgresiones.

- Continuar supervisando los servicios que deben prestarse a los usuarios e intensificar las acciones orientadas a atender sus requerimientos, así como las solicitudes de los municipios vinculados a las rutas concesionadas y/o de las personas afectadas por la construcción y explotación de éstas, manteniendo a su disposición sistemas de comunicación sin cargo como líneas telefónicas especiales, páginas electrónicas y demás medios técnicos adecuados a esos fines.

- A fin del año 2005 se iniciaron las negociaciones entre la UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION, ESTE ORGANISMO y representantes de la Subsecretaria de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, en donde se planteó la solicitud de creación de mesa de trabajo para tratar temas inherentes a la situación laboral del personal de este Órgano de Control, estableciéndose como punto fundamental, la adecuación de la relación de empleo en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo. La regularización mencionada ha consistido básicamente en la modificación del régimen de contratación; esto es, del Decreto N 1184/01 al Artículo 93 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que significa la incorporación de erogaciones en concepto de Contribuciones Patronales contratación de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, Vacaciones, Sueldo Anual Complementario.

Por otra parte, en virtud de la vigencia del Decreto Nº 1.915/04, el Organismo desarrollará a la vez las siguientes acciones:

- Preparar el detalle de construcciones, trabajos o servicios que revistan carácter de obra pública, así como de las adquisiciones de materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destinados a ellos, cuya ejecución o adquisición se considere necesaria.

- Confeccionar los proyectos ejecutivos de las obras a licitarse, publicar los llamados a licitación y elaborar y vender los respectivos pliegos.

- Elaborar los actos administrativos previos al inicio de los procedimientos de selección pertinentes y aplicar éstos últimos para la adjudicación y formalización de los contratos por parte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios o del OCCOVI, según corresponda.

- Desarrollar las actividades correspondientes a la etapa de ejecución de los contratos, vinculadas a la inspección de las obras; la confección, liquidación y pago de los certificados, ya sea a través del Organismo como de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura –según el financiamiento provenga del Tesoro Nacional o del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte, respectivamente–; el seguimiento de la ejecución presupuestaria; el análisis para la redeterminación de los precios de los contratos de acuerdo a la metodología definida por el Decreto Nº 1.295/02 sobre Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y sus normas complementarias y modificatorias; y el análisis de las ampliaciones de plazo solicitadas por las empresas contratistas, así como de modificaciones contractuales originadas en otros motivos.

- Continuar ejerciendo las facultades conferidas al Organismo por el Decreto Nº 1.915/04 vinculadas a la licitación –en el marco de la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas– de obras de seguridad, de aumento de capacidad (autovías y autopistas) y de nuevas trazas (variantes o desvíos de zonas urbanas). Al respecto, cabe mencionar que, a través de los supervisores y de los pedidos efectuados por autoridades locales y por los propios usuarios de la red, se identificaron aquellos puntos críticos en cuanto a la seguridad que requerían de una intervención. La firma de convenios con los municipios y provincias afectados derivaron en la realización de los estudios y proyectos que permitieron la concreción de obras de seguridad en puntos conflictivos, que logran una mejora sustancial en los niveles de seguridad en la totalidad de la red vial, tales como: iluminación de intersecciones, travesías urbanas, pasarelas peatonales, pavimentación y construcción de colectoras, rotondas e intersecciones canalizadas y pavimentación de banquinas.

- Continuar realizando la licitación de obras fuera de las áreas de concesión, en áreas urbanas y de vinculación con las rutas concesionadas, a partir de convenios con los municipios y/u otros entes, también en el marco de las facultades otorgadas al OCCOVI por el Decreto Nº 1.915/04.

- Licitar e inspeccionar las diversas obras mejorativas contempladas en los contratos de concesión correspondientes a los Corredores Viales Nacionales, en el marco de las facultades conferidas al Organismo por la normativa mencionada y el Acta Acuerdo suscripta con la Dirección Nacional de Vialidad, refrendada a su vez por la Resolución MPFIPyS. Nº 1.223/05.

I - GASTOS

| FINALIDADES Y FUNCIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN | FUN | DENOMINACION | IMPORTE |
| 4 |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.534.278.000 |
| 4 | 3 | Transporte | 1.534.278.000 |
|  |  | SUBTOTAL | 1.534.278.000 |
| TOTAL |  |  | 1.534.278.000 |

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F.de F. | INCISO | DENOMINACION | IMPORTE |
| 11 |  | Tesoro Nacional | 1.379.853.000 |
| 11 | 1 | Gastos en Personal | 15.425.000 |
| 11 | 2 | Bienes de Consumo | 230.000 |
| 11 | 3 | Servicios No Personales | 5.335.000 |
| 11 | 4 | Bienes de Uso | 1.351.833.000 |
| 11 | 5 | Transferencias | 7.030.000 |
| 12 |  | Recursos Propios | 9.448.000 |
| 12 | 1 | Gastos en Personal | 6.764.000 |
| 12 | 2 | Bienes de Consumo | 383.000 |
| 12 | 3 | Servicios No Personales | 2.248.000 |
| 12 | 4 | Bienes de Uso | 30.000 |
| 12 | 5 | Transferencias | 23.000 |
| 14 |  | Transferencias Internas | 144.977.000 |
| 14 | 4 | Bienes de Uso | 144.977.000 |
| TOTAL |  |  | 1.534.278.000 |

| CLASIFICACION ECONOMICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | DENOMINACION | IMPORTE |
| 2100 | Gastos Corrientes | 30.104.198 |
| 2120 | Gastos de Consumo | 30.051.198 |
| 2121 | Remuneraciones | 22.189.000 |
| 2122 | Bienes y Servicios | 7.862.198 |
| 2170 | Transferencias Corrientes | 53.000 |
| 2171 | Al Sector Privado | 6.000 |
| 2172 | Al Sector Público | 47.000 |
| 2200 | Gastos de Capital | 1.504.173.802 |
| 2210 | Inversión Real Directa | 1.497.173.802 |
| 2211 | Formación Bruta de Capital Fijo | 1.497.173.802 |
| 2220 | Transferencias de Capital | 7.000.000 |
| 2222 | Al Sector Público | 7.000.000 |
| TOTAL |  | 1.534.278.000 |

II - RECURSOS

| RECURSOS POR RUBROS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
| 12 |  |  |  | Ingresos No Tributarios | 9.448.000 |
| 12 | 1 |  |  | Tasas | 2.531.000 |
| 12 | 1 | 9 |  | Otras | 2.531.000 |
| 12 | 6 |  |  | Multas | 1.800.000 |
| 12 | 6 | 1 |  | Multas por Infracciones | 1.800.000 |
| 12 | 9 |  |  | Otros | 5.117.000 |
| 12 | 9 | 2 |  | Especificados | 5.117.000 |
| 22 |  |  |  | Transferencias de Capital | 144.977.000 |
| 22 | 4 |  |  | De Instituciones Públicas no Financieras | 144.977.000 |
| 22 | 4 | 9 |  | De Fondos Fiduciarios y Otros Entes de SPN no Financiero | 144.977.000 |
| 41 |  |  |  | Contribuciones Figurativas | 1.379.853.000 |
| 41 | 1 |  |  | Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes | 20.686.198 |
| 41 | 1 | 1 |  | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes | 20.686.198 |
| 41 | 1 | 1 | 354 | MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC | 20.686.198 |
| 41 | 2 |  |  | Contribuciones para Financiar Gastos de Capital | 1.359.166.802 |
| 41 | 2 | 1 |  | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital | 1.359.166.802 |
| 41 | 2 | 1 | 354 | MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC | 1.359.166.802 |
| TOTAL |  |  |  |  | 1.534.278.000 |

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Control de Concesiones Viales | Organo de Control de Concesiones Viales | 37.254.198 |
| 17 | Infraestructura en Concesiones Viales | Organo de Control de Concesiones Viales | 516.692.070 |
| 18 | Infraestructura en Áreas Urbanas | Organo de Control de Concesiones Viales | 196.265.434 |
| 19 | Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales | Organo de Control de Concesiones Viales | 48.839.958 |
| 20 | Obras en Corredores Viales | Organo de Control de Concesiones Viales | 735.226.340 |
| TOTAL |  |  | 1.534.278.000 |

PROGRAMA  16

CONTROL DE CONCESIONES VIALES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

Servicio Administrativo Financiero

659

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

A través de este programa se concentran las tareas de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones contractuales de los Concesionarios de la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires, de los Corredores de la Red Vial Nacional Concesionada (Corredores Viales Nacionales Nº 1 al Nº 6 - Contratos aprobados por Decreto Nº 1007 de fecha 30 de Octubre de 2003 y Corredores Viales Nacionales Nº 18 y 29 - Contratos aprobados por Decretos Nº 1.019/96 y Nº 427/95, respectivamente),  la Conexión Física entre las ciudades de Rosario (Provincia de Santa Fe) y Victoria (Provincia de Entre Ríos) y  de la Autopistas Pilar – Pergamino y Luján – Carlos Casares como así también la Ruta Nacional Nº 36 Río Cuarto - Córdoba  en lo referente a la construcción, explotación, mantenimiento, prestación de servicios a los usuarios y protección del medio ambiente, en los aspectos técnicos, económico-financieros y jurídicos.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| METAS: |  |  |
| Atención de Usuarios | Reclamo | 12.000 |
| Seguimiento Financiero-Contable y Administración de las Concesiones | Informe | 18 |
| Seguimiento Jurídico de las Concesiones | Informe | 2 |
| Seguimiento Técnico de las Concesiones | Informe | 4 |

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 37.254.198 |
| 0 | 0 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 27.806.198 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 15.425.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 |  |  |  | Personal Permanente | 361.766 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 |  | 21 | Retribución del Cargo | 118.780 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 |  | 21 | Sueldo Anual Complementario | 14.974 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 6 |  | 21 | Contribuciones Patronales | 196.020 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 7 |  | 21 | Complementos | 31.992 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 4 |  |  | 21 | Asignaciones Familiares | 88.870 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 |  |  |  | Asistencia Social al Personal | 122.578 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 |  | 21 | Seguros de Riesgo de Trabajo | 122.578 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 |  |  |  | Personal contratado | 14.851.786 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 |  | 21 | Retribuciones por contratos | 9.135.900 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 3 |  | 21 | Sueldo anual complementario | 1.591.860 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 |  | 21 | Contribuciones patronales | 4.124.026 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 230.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 5.001.198 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 |  |  | 21 | Servicios Básicos | 55.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 7.200 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 2.206.280 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 |  |  | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 1.693.318 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 1.005.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 8 |  |  | 21 | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 1.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 |  |  | 21 | Otros Servicios | 33.400 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 120.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 80.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 5 |  |  | 22 | Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables | 40.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 7.030.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 30.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 6 | 1 |  | 21 | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 30.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 7.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 8 | 6 |  | 22 | Transferencias a Gobiernos Municipales | 7.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 9.448.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 6.764.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 |  |  |  | Personal Permanente | 1.364.254 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 |  | 21 | Retribución del Cargo | 609.220 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 |  | 21 | Sueldo Anual Complementario | 46.026 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 7 |  | 21 | Complementos | 709.008 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 |  |  |  | Personal contratado | 5.399.746 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 |  | 21 | Retribuciones por contratos | 5.399.746 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 383.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 2.248.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 |  |  | 21 | Servicios Básicos | 47.500 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 5.500 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 34.100 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 |  |  | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 1.752.400 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 405.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 |  |  | 21 | Otros Servicios | 3.500 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 30.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 25.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 5 |  |  | 22 | Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables | 5.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 23.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 6.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 | 7 |  | 21 | Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro | 6.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 17.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 6 | 1 |  | 21 | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 17.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.254.198 |

| DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | A C T - O B R | FIN | FUN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | U . G E O . | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Conducción Superior, Administración y Control de Concesiones | 7.053.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 7.053.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  | Transporte | 7.053.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.030.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 7.030.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 30.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 |  |  | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 30.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 806 |  | Universidad de Buenos Aires | 30.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 806 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 30.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 7.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 8 | 6 |  |  | Transferencias a Gobiernos Municipales | 7.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 8 | 6 | 1012 |  | Avellaneda | 4.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 8 | 6 | 1012 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 4.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 8 | 6 | 4324 |  | Saladillo | 1.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 8 | 6 | 4324 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 1.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 |  | Sin discriminar | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 23.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 23.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 6.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 7 |  |  | Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro | 6.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 7 | 2139 |  | Asociación Argentina de Carreteras | 6.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 7 | 2139 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 6.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 17.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 |  |  | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 17.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 806 |  | Universidad de Buenos Aires | 17.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 806 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 17.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.053.000 |

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

|  | CANTIDAD DE |  |
| --- | --- | --- |
| CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
|  |  | CATEDRA |
| PERSONAL PERMANENTE |  |  |
| AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL |  |  |
| Presidente del Organo de Control de las Concesiones Viales | 1 |  |
| Subtotal Escalafón | 1 |  |
| FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL |  |  |
| Auditor Interno del OCCOVI | 1 |  |
| Subtotal Escalafón | 1 |  |
| PERSONAL DEL O.C.C.O.V.I |  |  |
| Gerente | 2 |  |
| Subgerente | 6 |  |
| Subtotal Escalafón | 8 |  |
| TOTAL ACTIVIDAD | 10 |  |

PROGRAMA  17

INFRAESTRUCTURA EN CONCESIONES VIALES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

Servicio Administrativo Financiero

659

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

A través de este programa, el Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI) desarrolla las tareas preparatorias para la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra pública en rutas nacionales concesionadas. Dichas tareas se realizan en el marco de la Resolución Nº 178/2004 y del Decreto Nº 1915/2004.

Estas obras se incluyen en el Plan de Seguridad Vial, elaborado por el Gobierno Nacional el cual busca reducir el índice de accidentología en puntos críticos de la Red.

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia de Bs.As. | 1.000 |
| 0 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 1 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 1 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia de Bs.As. III | 54.426.749 |
| 0 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 54.426.749 |
| 0 | 4 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 54.426.749 |
| 0 | 4 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 54.426.749 |
| 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 54.426.749 |
| 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Concesiones Viales Provincia de Bs.As. II | 2.000 |
| 0 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.000 |
| 0 | 5 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.000 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.000 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.000 |
| 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Concesiones Viales en Provincia de Bs.As. III | 1.000 |
| 0 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 6 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 6 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 6 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Mejora Intersección RN 8 Km 224,9 Pergamino de Bs.As. | 2.000.000 |
| 0 | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.000.000 |
| 0 | 7 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.000.000 |
| 0 | 7 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.000.000 |
| 0 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.000.000 |
| 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia de Bs.As. IV | 2.000 |
| 0 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.000 |
| 0 | 8 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.000 |
| 0 | 8 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.000 |
| 0 | 8 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.000 |
| 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia de Bs.As. V | 3.095.214 |
| 0 | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 3.095.214 |
| 0 | 9 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 3.095.214 |
| 0 | 9 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.095.214 |
| 0 | 9 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.095.214 |
| 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Concesiones Viales Provincia de Santa Fe I | 1.000 |
| 0 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 10 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 10 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 10 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad Concesiones Viales Provincia de Córdoba I | 19.653.364 |
| 0 | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 19.653.364 |
| 0 | 12 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 19.653.364 |
| 0 | 12 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 19.653.364 |
| 0 | 12 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 19.653.364 |
| 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Concesiones Viales Provincia de Santa Fe II | 1.000 |
| 0 | 13 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 13 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 13 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 13 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Corredores Viales I | 9.328.000 |
| 0 | 14 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 9.328.000 |
| 0 | 14 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 9.326.000 |
| 0 | 14 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 9.326.000 |
| 0 | 14 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 9.326.000 |
| 0 | 14 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 2.000 |
| 0 | 14 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.000 |
| 0 | 14 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.000 |
| 0 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Pasarela Peatonal RN5 Km74,18 Jauregui | 1.000 |
| 0 | 17 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 17 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.000 |
| 0 | 17 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 17 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad en Corredores Viales Provincia de Bs.As. | 775.531 |
| 0 | 21 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 775.531 |
| 0 | 21 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 775.531 |
| 0 | 21 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 775.531 |
| 0 | 21 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 775.531 |
| 0 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en Corredores Viales Provincia de Córdoba II | 30.000.000 |
| 0 | 23 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 30.000.000 |
| 0 | 23 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 30.000.000 |
| 0 | 23 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 30.000.000 |
| 0 | 23 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 30.000.000 |
| 0 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en Corredores Viales Provincia de Salta I | 28.843.000 |
| 0 | 24 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 28.843.000 |
| 0 | 24 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 28.843.000 |
| 0 | 24 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 28.843.000 |
| 0 | 24 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 28.843.000 |
| 0 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Corredores Viales Provincia de Tucumán II | 2.500.000 |
| 0 | 27 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.500.000 |
| 0 | 27 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.500.000 |
| 0 | 27 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.500.000 |
| 0 | 27 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.500.000 |
| 0 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Rotonda RN 16 Km. 157,15 Intersección RP 4 - Chaco | 9.000.000 |
| 0 | 28 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 9.000.000 |
| 0 | 28 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 9.000.000 |
| 0 | 28 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 9.000.000 |
| 0 | 28 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 9.000.000 |
| 0 | 29 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes | 1.000 |
| 0 | 29 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 29 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 29 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 29 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | Obras Menores en Concesiones Viales | 2.851.636 |
| 0 | 30 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.851.636 |
| 0 | 30 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.851.636 |
| 0 | 30 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.851.636 |
| 0 | 30 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.851.636 |
| 0 | 35 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción 3° Trochas RN12 Km1370,038-1594,400 Provincia de Misiones | 33.275.706 |
| 0 | 35 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 33.275.706 |
| 0 | 35 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 33.275.706 |
| 0 | 35 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 33.275.706 |
| 0 | 35 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 33.275.706 |
| 0 | 37 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Concesiones Viales Provincia de La Pampa I | 1.000 |
| 0 | 37 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 37 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 37 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 37 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 38 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en Corredores Viales-Provincia de Mendoza I | 4.996.000 |
| 0 | 38 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 4.996.000 |
| 0 | 38 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 4.996.000 |
| 0 | 38 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.996.000 |
| 0 | 38 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.996.000 |
| 0 | 39 |  |  |  |  |  |  |  | Autopista Luján - Mercedes Etapa I, Sección II, Jaúregui | 1.000 |
| 0 | 39 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 39 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 39 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 39 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento Capacidad en Corredores Viales-Provincia de Santiago del Estero I | 1.000 |
| 0 | 40 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 40 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 40 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 40 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 63 |  |  |  |  |  |  |  | Iluminación Intersección RN 9 -km 227,03 c/RN 188-San Nicolás Bs.As. | 1.000 |
| 0 | 63 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 63 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 63 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 63 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 65 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Destacamentos Policiales Provincia de Bs.As | 1.000 |
| 0 | 65 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 65 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 65 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 65 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 67 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Corredores Viales-Tucumán III | 1.000 |
| 0 | 67 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 67 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 67 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 67 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 69 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción en RN 188 y RN 33 Santa Fe | 2.000 |
| 0 | 69 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.000 |
| 0 | 69 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.000 |
| 0 | 69 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.000 |
| 0 | 69 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.000 |
| 0 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Pasarela Peatonal RN11 Bo. Toba-Resistencia-Chaco | 1.000 |
| 0 | 70 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 70 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 70 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 70 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 71 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción en Autopista Richieri Buenos Aires | 50.001.000 |
| 0 | 71 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 50.001.000 |
| 0 | 71 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 50.001.000 |
| 0 | 71 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 50.001.000 |
| 0 | 71 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 50.001.000 |
| 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | Mejora en Corredor Vial 29 | 21.353.747 |
| 0 | 72 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 21.353.747 |
| 0 | 72 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 21.353.747 |
| 0 | 72 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 21.353.747 |
| 0 | 72 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 21.353.747 |
| 0 | 74 |  |  |  |  |  |  |  | Autovía RN226-RP 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Bs.As. | 15.500.000 |
| 0 | 74 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 15.500.000 |
| 0 | 74 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 15.500.000 |
| 0 | 74 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 15.500.000 |
| 0 | 74 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 15.500.000 |
| 0 | 75 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad Vial Provincia de Córdoba | 1.000 |
| 0 | 75 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 75 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 75 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 75 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Protección contra Erosión en Corredores Viales | 1.000 |
| 0 | 76 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 76 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 76 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 76 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 78 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad Vial Provincia de Entre Ríos | 1.000 |
| 0 | 78 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 78 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 78 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 78 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | Mejora Intersección RN188 y RN33 G. Villegas - Provincia de Bs.As. | 1.000 |
| 0 | 80 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 80 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 80 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 80 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 81 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad Vial en Provincia de Bs.As. III | 19.001.000 |
| 0 | 81 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 19.001.000 |
| 0 | 81 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 19.001.000 |
| 0 | 81 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 19.001.000 |
| 0 | 81 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 19.001.000 |
| 0 | 82 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad en Provincia de Santa Fe II | 1.000 |
| 0 | 82 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 82 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 82 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 82 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 85 |  |  |  |  |  |  |  | Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualeguaychú-Provincia de Entre Ríos | 139.977.000 |
| 0 | 85 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 139.977.000 |
| 0 | 85 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 139.977.000 |
| 0 | 85 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 139.977.000 |
| 0 | 85 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 139.977.000 |
| 0 | 86 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta Nacional 5 - Chivilcoy- Provincia de Bs.As. | 2.950.000 |
| 0 | 86 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.950.000 |
| 0 | 86 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.950.000 |
| 0 | 86 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.950.000 |
| 0 | 86 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.950.000 |
| 0 | 87 |  |  |  |  |  |  |  | Elaboración Proyecto Ribereña | 7.000.000 |
| 0 | 87 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 7.000.000 |
| 0 | 87 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.000.000 |
| 0 | 87 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.000.000 |
| 0 | 87 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.000.000 |
| 0 | 88 |  |  |  |  |  |  |  | Mejoras en Aeropuerto Sauce Viejo-Provincia de Santa Fe | 1.000 |
| 0 | 88 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 88 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 88 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 88 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 89 |  |  |  |  |  |  |  | Ruta Nacional N36 Tramo - Río IV | 42.833.328 |
| 0 | 89 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 42.833.328 |
| 0 | 89 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 42.833.328 |
| 0 | 89 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 42.833.328 |
| 0 | 89 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 42.833.328 |
| 0 | 96 |  |  |  |  |  |  |  | Pavimentación Urbana y Repavimentación RN Nº 22 Río Negro | 4.693.695 |
| 0 | 96 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 4.693.695 |
| 0 | 96 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 4.693.695 |
| 0 | 96 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.693.695 |
| 0 | 96 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.693.695 |
| 0 | 97 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Rotonda RN Nº38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje | 6.929.100 |
| 0 | 97 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.929.100 |
| 0 | 97 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 6.929.100 |
| 0 | 97 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 6.929.100 |
| 0 | 97 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 6.929.100 |
| 0 | 98 |  |  |  |  |  |  |  | Intersección Rotacional RN Nº205 y Acceso a Roque Pérez, Provincia de Bs.As. | 5.683.000 |
| 0 | 98 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.683.000 |
| 0 | 98 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.683.000 |
| 0 | 98 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.683.000 |
| 0 | 98 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.683.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516.692.070 |

LISTADO DE PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales - Provincia Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 04 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales - Provincia de Buenos Aires - III | Organo de Control de Concesiones Viales | 54.426.749 |
| 05 | Seguridad en Concesiones Viales en Provincia de Buenos Aires - II | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.000 |
| 06 | Seguridad en Concesiones Viales en Provincia de Buenos Aires - III | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 07 | Mejora Intersección Ruta Nacional Nº 8 Km 224,9 Pergamino - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.000.000 |
| 08 | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales IV - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.000 |
| 09 | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales - Provincia de Buenos Aires - V | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.095.214 |
| 10 | Seguridad en Concesiones Viales - Provincia de Santa Fe - I | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 12 | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales - Provincia de Córdoba - I | Organo de Control de Concesiones Viales | 19.653.364 |
| 13 | Seguridad en Concesiones Viales - Provincia de Santa Fe - II | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 14 | Seguridad en Corredores Viales I | Organo de Control de Concesiones Viales | 9.328.000 |
| 17 | Construcción Pasarela Peatonal Ruta Nacional Nº 5 km. 74,18 - Jáuregui | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 21 | Obras de Seguridad en Corredores Viales - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 775.531 |
| 23 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Córdoba - II | Organo de Control de Concesiones Viales | 30.000.000 |
| 24 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales - Provincia de Salta - I | Organo de Control de Concesiones Viales | 28.843.000 |
| 27 | Seguridad en Corredores Viales - Provincia de Tucumán - II | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.500.000 |
| 28 | Construcción Rotonda Ruta Nacional Nº 16 Km. 157,15 Intersección Ruta Provincial Nº 4 - Provincia del Chaco | Organo de Control de Concesiones Viales | 9.000.000 |
| 29 | Construcción Bicisenda Ruta Nacional Nº 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Provincia de Corrientes | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 30 | Obras Menores en Concesiones Viales | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.851.636 |
| 35 | Construcción Terceras Trochas - Ruta Nacional Nº 12 km. 1370,038 -1594,400 - Provincia de Misiones | Organo de Control de Concesiones Viales | 33.275.706 |
| 37 | Seguridad en Concesiones Viales - Provincia La Pampa - I | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 38 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales - Provincia de Mendoza - I | Organo de Control de Concesiones Viales | 4.996.000 |
| 39 | Autopista Luján - Mercedes Etapa I, Sección II Jáuregui Ruta Nacional N° 5 km. 72,420 - Peaje Olivera Ruta Nacional N° 5 km. 85, 68 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 40 | Aumento Capacidad en Corredores Viales - Provincia de Santiago del Estero - I | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 63 | Iluminación Intersección Ruta Nacional Nº 9 km. 227,03 con Ruta Nacional N° 188 - San Nicolás - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 65 | Construcción de Destacamentos Policiales - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 67 | Seguridad en Corredores Viales-Tucumán III | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 69 | Construcción en Ruta Nacional Nº 188 y Ruta Nacional Nº 33 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.000 |
| 70 | Construcción Pasarela Peatonal Ruta Nacional Nº 11 Bo.Toba - Resistencia - Chaco | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 71 | Construcción en Autopista Richieri Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 50.001.000 |
| 72 | Mejora en Corredor Vial 29 | Organo de Control de Concesiones Viales | 21.353.747 |
| 74 | Autovía Ruta Nacional Nº 226 - Ruta Provincial Nº 51 Av. Carlos Pellegrini - Olavarría - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 15.500.000 |
| 75 | Obras de Seguridad Vial en Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 76 | Obras de Protección Contra Erosión en Corredores Viales | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 78 | Obras de Seguridad Vial en Provincia de Entre Ríos | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 80 | Mejora Intersección Ruta Nacional Nº 188 y Ruta Nacional Nº 33 - General Villegas - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 81 | Obras de Seguridad Vial - Provincia de Buenos Aires - III | Organo de Control de Concesiones Viales | 19.001.000 |
| 82 | Obras de Seguridad en Provincia de Santa Fe - II | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 85 | Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas - Gualeguaychú - Provincia de Entre ríos | Organo de Control de Concesiones Viales | 139.977.000 |
| 86 | Ruta Nacional 5 - Chivilcoy - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.950.000 |
| 87 | Elaboración Proyecto Ribereña - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 7.000.000 |
| 88 | Mejoras en Aeropuerto Sauce Viejo - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 89 | Ruta Nacional Nº 36 Tramo - Río IV - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 42.833.328 |
| 96 | Pavimentación Urbana y Repavimentación Ruta Nacional Nº 22 - Provincia de Río Negro | Organo de Control de Concesiones Viales | 4.693.695 |
| 97 | Construcción de Rotonda Ruta Nacional Nº 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 6.929.100 |
| 98 | Intersección Rotacional Ruta Nacional Nº 205 y Acceso a Roque Pérez - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 5.683.000 |
| TOTAL |  |  | 516.692.070 |

PROYECTO 01

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CONCESIONES VIALES - PROVINCIA BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOVIA CAÑUELAS - MONTE  - SECCION 4: RUTA NACIONAL Nº 3 - KM 87,82 - KM 97,561 -SECCION 5: RUTA NACIONAL Nº 3 KM 97,564 - KM 104,45 - ROTONDA INTERSECCION RUTA NACIONAL N° 3 (KM 104,85) CON RUTA PROVINCIAL Nº 41- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/02/2006 | 22/01/2009 | 4 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 04

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES - III

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOVIA MAR DEL PLATA - BALCARCE SEGUNDO TRAMO RUTA NACIONAL Nº 226 KM 31,7 - KM 64,686 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 30/01/2011 | 4 | 0 | 0 | 50 | 9 | 41 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 05

SEGURIDAD EN CONCESIONES VIALES EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES - II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Mejora en Travesía Urbana Ruta Nacional N° 205 Km 65.800 - Km 67.300 Cañuelas - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 52 | Mejora Intersección e Iluminación: Ruta Nacional Nº 5 Km. 262,24 - 9 de julio - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| TOTAL |  |  | 2.000 |

OBRA  51

MEJORA EN TRAVESIA URBANA RUTA NACIONAL N° 205 KM 65.800 - KM 67.300 CAÑUELAS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 09/10/2006 | 02/01/2009 | 4 | 97 | 2 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

MEJORA INTERSECCION E ILUMINACION: RUTA NACIONAL Nº 5 KM. 262,24 - 9 DE JULIO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2005 | 27/01/2009 | 4 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 06

SEGURIDAD EN CONCESIONES VIALES EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES - III

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  52

ADECUACION URBANA RUTA NACIONAL Nº 188 KM. 155,866 - 160,146 - JUNIN - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2007 | 27/04/2009 | 4 | 27 | 72 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 07

MEJORA INTERSECCION RUTA NACIONAL Nº 8 KM 224,9 PERGAMINO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

MEJORA INTERSECCION RUTA NACIONAL Nº 8 KM 224,9 PERGAMINO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2009 | 30/03/2010 | 4 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 08

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CONCESIONES VIALES IV - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Autopista Luján - Mercedes Sección I Ruta Nacional Nº 5 Km 67,479 - Km 73,495 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 52 | Autopista Luján - Mercedes Sección III Ruta Nacional Nº5 Km 85,78 - Km 96,65 Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| TOTAL |  |  | 2.000 |

OBRA  51

AUTOPISTA LUJAN - MERCEDES SECCION I RUTA NACIONAL Nº 5 KM 67,479 - KM 73,495 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 14/09/2007 | 06/01/2009 | 4 | 2 | 97 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

AUTOPISTA LUJAN - MERCEDES SECCION III RUTA NACIONAL Nº5 KM 85,78 - KM 96,65 PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 14/07/2006 | 28/06/2009 | 4 | 52 | 47 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 09

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CONCESIONES VIALES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES - V

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AMPLIACION TERCER CARRIL RUTA NACIONAL Nº 9 KM 72.60 - KM 85.20 CAMPANA - ZARATE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 20/06/2006 | 04/06/2009 | 4 | 55 | 41 | 4 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 10

SEGURIDAD EN CONCESIONES VIALES - PROVINCIA DE SANTA FE - I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  52

MEJORAS EN TRAVESIA URBANA RUTA NACIONAL N° 11- KM 787,23 - RECONQUISTA - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/04/2007 | 20/04/2009 | 4 | 76 | 23 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 12

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CONCESIONES VIALES - PROVINCIA DE CORDOBA - I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

ADECUACION DE CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO - PROVINCIA DE CORDOBA - RUTA NACIONAL Nº AOO5 KM. 0,00  KM.M 11,32

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 17/06/2008 | 12/06/2009 | 4 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 13

SEGURIDAD EN CONCESIONES VIALES - PROVINCIA DE SANTA FE - II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  52

MEJORA DE ACCESO A CERES Y CONSTRUCCION DE COLECTORAS RUTA NACIONAL Nº 34 KM 386,300 - KM 390,400 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 03/12/2007 | 01/04/2009 | 4 | 8 | 91 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 14

SEGURIDAD EN CORREDORES VIALES I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 | Construcción de Canal de Desagües Pluviales Ruta Nacional Nº 3 km. 555,90 - Localidad de Aparicio Coronel Dorrego - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 320.000 |
| 63 | Travesías Urbanas Ruta Nacional N° 188 KM 8,00 - KM 112,00 Campos Salles, Erézcano, Acevedo, Guerrico, Peña y Rojas - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 68 | Mejora Acceso Canalizado Laguna de Lobos Ruta Nacional Nº 205 km. 111,45 km. - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 71 | Construcción de Alcantarilla Ruta Nacional 12 Km 901,60 San Roque - Provincia de Corrientes | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 74 | Acceso a Villa Ramallo Ruta Nacional Nº 9 km. 207,00 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 76 | Mejora de Intersección de Acceso a Hersilia Ruta Nacional N° 34 km. 369,88 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 78 | Mejora Acceso Canalizado Ruta Nacional Nº 33 km. 743,8 Casilda - Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 79 | Mejora de Accesos Canalizados: Ruta Nacional Nº 38 km. 67,65 La Cumbre; Ruta Nacional Nº 38 km. 75,39 San Esteban - Los Cocos; Ruta Nacional Nº 38 km. 82,92 San Marcos Sierra; Construcción de Pasarela Peatonal Ruta Nacional Nº 38 km. 59,56 Villa Giardino - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 9.000.000 |
| 80 | Mejora de Acceso a Pinto – Ruta Nacional Nº 34 km. 496,08 - Provincia de Santiago del Estero | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 81 | Adecuación Urbana Ruta Nacional Nº 34 km. 1135,892-1138,886 - Güemes, Provincia de Salta | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| TOTAL |  |  | 9.328.000 |

OBRA  61

CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGÜES PLUVIALES RUTA NACIONAL Nº 3 KM 555,90 - LOCALIDAD DE APARICIO CORONEL DORREGO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/12/2008 | 01/03/2009 | 4 | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  63

TRAVESIAS URBANAS RUTA NACIONAL N° 188 KM 8,00 - KM 112,00 CAMPOS SALLES, EREZCANO, ACEVEDO, GUERRICO, PEÑA Y ROJAS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 09/10/2006 | 01/04/2009 | 4 | 47 | 52 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  68

MEJORA ACCESO CANALIZADO LAGUNA DE LOBOS RUTA NACIONAL Nº 205 KM 111,45 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 29/11/2004 | 28/05/2009 | 4 | 95 | 4 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  71

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA RUTA NACIONAL Nº 12 KM 901,60 SAN ROQUE - PROVINCIA DE CORRIENTES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2008 | 29/01/2009 | 7 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  74

ACCESO A VILLA RAMALLO RUTA NACIONAL Nº 9 KM 207,00 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 16/04/2007 | 01/01/2009 | 7 | 82 | 17 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  76

MEJORA DE INTERSECCION DE ACCESO A HERSILIA RUTA NACIONAL N° 34 KM 369,88  - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2005 | 02/01/2009 | 7 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  78

MEJORA ACCESO CANALIZADO RUTA NACIONAL Nº 33 KM 743,8 CASILDA - SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 18/05/2005 | 03/01/2009 | 4 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  79

MEJORA DE ACCESOS CANALIZADOS: RUTA NACIONAL Nº 38 KM 67,65 LA CUMBRE; RUTA NACIONAL Nº 38 KM 75,39 SAN ESTEBAN - LOS COCOS; RUTA NACIONAL Nº 38 KM 82,92 SAN MARCOS SIERRA; CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL RUTA NACIONAL Nº 38 KM 59,56 VILLA GIARDINO - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 18/05/2005 | 30/03/2010 | 4 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  80

MEJORA DE ACCESO A PINTO – RUTA NACIONAL Nº 34 KM 496,08 - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2005 | 01/01/2009 | 4 | 95 | 4 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  81

ADECUACION URBANA RUTA NACIONAL Nº 34 KM 1135,892-1138,886 - GÜEMES,  PROVINCIA DE SALTA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2008 | 01/01/2009 | 4 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 17

CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL RUTA NACIONAL Nº 5 KM 74,18 - JAUREGUI

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  55

CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL RUTA NACIONAL Nº 5 KM 74,18 - JAUREGUI

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 11/10/2005 | 01/01/2009 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 21

OBRAS DE SEGURIDAD EN CORREDORES VIALES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción Pasarela Peatonal Ruta Nacional N° 8 Km. 78 - Exaltación de la Cruz - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 52 | Construcción Colectora Ruta Nacional Nº 3 km. 109/110 - San Miguel del Monte - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 774.531 |
| TOTAL |  |  | 775.531 |

OBRA  51

CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL RUTA NACIONAL Nº 8 KM 78 - EXALTACION DE LA CRUZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 20/11/2006 | 01/01/2009 | 4 | 70 | 27 | 3 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONSTRUCCION COLECTORA RUTA NACIONAL Nº  3 KM 109/110 - SAN MIGUEL DEL MONTE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 01/05/2009 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 23

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES EN PROVINCIA DE CORDOBA - II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION MULTITROCHA RUTA NACIONAL Nº 8, SECCCION KM. 606-619 TRAMO RIO IV - HOLMBERG

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2008 | 01/01/2011 | 4 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 24

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES - PROVINCIA DE SALTA - I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION MULTITROCHA RUTA NACIONAL Nº 9 KM 1547 -1555 - CABEZA DE BUEY - PROVINCIA DE SALTA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 31/12/2011 | 4 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 27

SEGURIDAD EN CORREDORES VIALES - PROVINCIA DE TUCUMAN - II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

ADECUACION DE ACCESO RUTA NACIONAL Nº 9 KM 1362 - TRANCAS - PROVINCIA DE TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/02/2009 | 29/09/2009 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 28

CONSTRUCCION ROTONDA RUTA NACIONAL 16 KM 157,15 INTERSECCION  RUTA PROVINCIAL Nº 4 - PROVINCIA DEL CHACO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION ROTONDA RUTA NACIONAL Nº 16 KM 157,15 - INTERSECCION  RUTA PROVINCIAL Nº 4 - PROVINCIA DEL CHACO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 02/02/2009 | 30/10/2010 | 7 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 29

CONSTRUCCION BICISENDA RUTA NACIONAL Nº 12 KM 1.023,87 RIACHUELO - PROVINCIA DE CORRIENTES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

PAVIMENTACION DE BANQUINAS RN Nº 12 TRAMO KM 1.017,85 - KM 1.030,00. RIACHUELO - PROVINICIA DE CORRIENTES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/03/2008 | 01/05/2009 | 7 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 30

OBRAS MENORES EN CONCESIONES VIALES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Rotonda de Intersección e Iluminación Ruta Nacional Nº 3 Intersección con Ruta Provincial Nº 75 - Gonzalez Chavez - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 52 | Rotonda e Iluminación en el Ingreso a Trenque Lauquen por Av. García Salinas. Ruta Nacional Nº 5 445,44 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 53 | Mejoras de Accesos e Iluminación en Ruta Nacional Nº 7 Carmen de Areco km. 139,24 - San Andrés de Giles Tramo: km 101,81 - km 103,25 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 54 | Mejora Intersección Ruta Nacional Nº 11- Calle Sargento Cabral - San Lorenzo - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.847.636 |
| 61 | Rotonda e Iluminación de Acceso por Av. Piazza Ruta Nacional Nº 3 km. 298 Azul - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| TOTAL |  |  | 2.851.636 |

OBRA  51

ROTONDA DE INTERSECCION E ILUMINACION RUTA NACIONAL Nº 3 INTERSECCION CON RUTA PROVINCIAL Nº 75 - GONZALEZ CHAVEZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2007 | 02/05/2009 | 4 | 81 | 18 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

ROTONDA E ILUMINACION EN EL INGRESO A TRENQUE LAUQUEN POR AV. GARCIA SALINAS RUTA NACIONAL Nº 5 445,44 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 23/10/2007 | 03/05/2009 | 7 | 63 | 36 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

MEJORAS DE ACCESOS E ILUMINACION EN RUTA NACIONAL Nº 7  CARMEN DE ARECO KM. 139,24 - SAN ANDRES DE GILES TRAMO: KM 101,81 - KM 103,25 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 18/04/2007 | 04/05/2009 | 4 | 63 | 36 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

MEJORA INTERSECCCION RUTA NACIONAL Nº 11- CALLE SARGENTO CABRAL - SAN LORENZO - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 29/04/2009 | 7 | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  61

ROTONDA E ILUMINACION DE ACCESO POR AV. PIAZZA RUTA NACIONAL Nº 3 KM 298 AZUL - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 01/05/2009 | 4 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 35

CONSTRUCCION TERCERAS TROCHAS - RUTA NACIONAL Nº 12 KM 1370,038 -1594,400 - PROVINCIA DE MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION TERCERAS TROCHAS - RUTA NACIONAL Nº 12 KM 1370,038 -1594,400 - PROVINCIA DE MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 06/02/2006 | 19/08/2009 | 7 | 46 | 24 | 30 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 37

SEGURIDAD EN CONCESIONES VIALES - PROVINCIA LA PAMPA  - I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

READECUACION DEL ACCESO A LA PLANTA URBANA RUTA NACIONAL Nº 5 KM 605.03 - KM 606,65 - SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA PAMPA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 02/05/2006 | 01/05/2009 | 7 | 81 | 18 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 38

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES - PROVINCIA DE MENDOZA - I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

DOBLE VIA SANTA ROSA - GENERAL SAN MARTIN RUTA NACIONAL N° 7 KM 965,51 - KM 998,80 - PROVINCIA DE MENDOZA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 27/12/2005 | 01/05/2009 | 4 | 75 | 20 | 5 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 39

AUTOPISTA LUJAN - MERCEDES ETAPA I SECCION II JAUREGUI RUTA NACIONAL Nº 5 KM 72,420 - PEAJE OLIVERA RUTA NACIONAL Nº 5 KM 85, 68

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOPISTA LUJAN - MERCEDES ETAPA I SECCION II JAUREGUI RUTA NACIONAL Nº 5 KM. 72,420 - PEAJE OLIVERA RUTA NACIONAL Nº 5 KM 85, 680

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 16/08/2005 | 01/05/2009 | 7 | 96 | 3 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 40

AUMENTO CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO - I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

ENSANCHE DEL PUENTE SOBRE EL RIO DULCE RUTA NACIONAL Nº 9 TERMAS DE RIO HONDO - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/03/2006 | 01/05/2009 | 7 | 90 | 9 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 63

ILUMINACION INTERSECCION RUTA NACIONAL Nº 9 KM 227,03 CON RUTA NACIONAL N° 188 - SAN NICOLAS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

ILUMINACION INTERSECCION RUTA NACIONAL Nº 9 KM 227,03 CON RUTA NACIONAL N° 188 - SAN NICOLAS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/03/2006 | 01/05/2009 | 7 | 85 | 14 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 65

CONSTRUCCION DE DESTACAMENTOS POLICIALES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  55

EDIFICIO CUERPO DE APOYO A LOS SERVICIO VIALES - KM 31 AUTOPISTA BUENOS AIRES - LA PLATA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 01/05/2009 | 4 | 64 | 35 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 67

SEGURIDAD EN CORREDORES VIALES-TUCUMAN III

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

PAVIMENTACION DE CALLE COLECTORA, ILUMINACION Y CONSTRUCCION DE PASARELAS PEATONALES RUTA NACIONAL N° 9 LAS TALITAS - PROVINCIA DE TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 21/09/2006 | 01/05/2009 | 4 | 85 | 14 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 69

CONSTRUCCION EN RUTA NACIONAL Nº 188 Y RUTA NACIONAL Nº 33 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Intersección Canalizada Ruta Nacional Nº 188 - Construcción Bicisenda Ameghino - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 53 | Mejoras en Travesías Urbanas Venado Tuerto Ruta Nacional Nº 8 km. 365,4 – km. 369 Murphy Ruta Nacional Nº 33 km. 710,84 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| TOTAL |  |  | 2.000 |

OBRA  51

INTERSECCION CANALIZADA RUTA NACIONAL Nº 188 - CONSTRUCCION BICISENDA AMEGHINO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2007 | 01/05/2009 | 7 | 64 | 35 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

MEJORAS EN TRAVESIAS URBANAS VENADO TUERTO RUTA NACIONAL Nº 8 KM 365,4 - KM 369 MURPHY RUTA NACIONAL Nº 33 KM 710,84 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 05/06/2007 | 01/05/2009 | 4 | 82 | 17 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 70

CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL RUTA NACIONAL Nº 11 BO.TOBA - RESISTENCIA - CHACO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL RUTA NACIONAL Nº 11 BO.TOBA - RESISTENCIA - CHACO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2006 | 01/05/2009 | 4 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 71

CONSTRUCION EN AUTOPISTA RICHIERI BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Rama Salida Descendente km. 21,00 Autopista Riccheri - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 52 | Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas | Organo de Control de Concesiones Viales | 50.000.000 |
| TOTAL |  |  | 50.001.000 |

OBRA  51

RAMA SALIDA DESCENDENTE KM 21,00 AUTOPISTA RICCHERI - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2007 | 01/05/2009 | 4 | 95 | 4 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

AUTOPISTA EZEIZA CAÑUELAS - VARIANTE CAÑUELAS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 21/04/2011 | 4 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 72

MEJORA EN CORREDOR VIAL 29

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

VARIANTE RUTA NACIONAL Nº 22 Y OBRAS DE VINCULACION AL 3º PUENTE: SECCION RUTA NACIONAL Nº 151 - RUTA PROVINCIAL Nº 7 - PROVINCIAS DE NEUQUEN Y RIO NEGRO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/02/2009 | 01/09/2010 | 7 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 74

AUTOVIA RUTA NACIONAL Nº 226 - RUTA PROVINCIAL Nº 51 AV. CARLOS PELLEGRINI - OLAVARRIA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOVIA RUTA NACIONAL Nº 226 Y ROTONDA EN INTERSECCION CON CALLE RIVADAVIA TRAMO: RUTA PROVINCIAL Nº 76 - CALLE PELLEGRINI - OLAVARRIA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2008 | 23/02/2010 | 7 | 0 | 4 | 48 | 48 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 75

OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

PUENTE SOBRE EL ARROYO EL AJI - RUTA NACIONAL N° 7 KM 600,00 - VICUÑA MACKENA - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 23/07/2007 | 17/07/2009 | 7 | 52 | 47 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 76

OBRAS DE PROTECCION CONTRA EROSION EN CORREDORES VIALES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION CONTRA LA EROSION HIDRICA Y SANEAMIENTO RUTA NACIONAL N° 9 - KM 1429.75 A KM 1446.50 Y RUTA NACIONAL N° 34 - KM 1146.30 A KM 1153.55. PROVINCIAS DE SALTA Y JUJUY

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2008 | 30/12/2009 | 7 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 78

OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN PROVINCIA DE ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

ACCESO A GUALEGUAYCHU RUTA NACIONAL N° 14 - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 13/11/2007 | 07/11/2009 | 4 | 7 | 92 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 80

MEJORA INTERSECCION RUTA NACIONAL Nº 188 Y RUTA NACIONAL Nº 33 - GENERAL VILLEGAS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

MEJORA INTERSECCION RUTA NACIONAL Nº 188 KM 360,785 CON RUTA NACIONAL Nº33 - GENERAL VILLEGAS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2008 | 29/05/2009 | 4 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 81

OBRAS DE SEGURIDAD VIAL - PROVINCIA DE BUENOS AIRES - III

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | Mejora Intersección y Colectora Ruta Nacional Nº 5 km. 208 - km. 211 Bragado - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 56 | Mejora de Acceso a Coronel Dorrego - Construcción de Colectoras Ruta Nacional Nº 3 – km. 592,40 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.000.000 |
| 63 | Mejora en Intersección Ruta Nacional Nº 7 con Ruta Provincial Nº 191- Chacabuco | Organo de Control de Concesiones Viales | 5.000.000 |
| 64 | Mejora de Intersección Ruta Nacional Nº 7 Av. Elguera - Chacabuco | Organo de Control de Concesiones Viales | 6.000.000 |
| 65 | Pavimentación de Acceso a Av. Damasco - Valdés - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 5.000.000 |
| TOTAL |  |  | 19.001.000 |

OBRA  52

MEJORA INTERSECCION Y COLECTORA RUTA NACIONAL Nº 5 KM 208 - KM 211 BRAGADO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 27/07/2009 | 4 | 11 | 88 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

MEJORA DE ACCESO A CORONEL DORREGO - CONSTRUCCION DE COLECTORAS RUTA NACIONAL Nº 3 - KM 592,40 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/12/2008 | 29/06/2009 | 7 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  63

MEJORA EN INTERSECCION RUTA NACIONAL Nº 7 CON RUTA PROVINCIAL Nº 191- CHACABUCO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2008 | 01/09/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  64

MEJORA DE INTERSECCION RUTA NACIONAL Nº 7 AV. ELGUERA - CHACABUCO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2008 | 01/09/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  65

PAVIMENTACION DE ACCESO A AV. DAMASCO - VALDES - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2008 | 01/09/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 82

OBRAS DE SEGURIDAD EN PROVINCIA DE SANTA FE - II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  58

MEJORAS TRAVESIAS URBANAS EN RUTA NACIONAL Nº 11 LOCALIDADES: CANDIOTI, IRIONDO, EMILIA, VIDELA, LEIVA Y CALCHAQUI - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 19/06/2007 | 14/02/2009 | 7 | 76 | 23 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 85

AUTOPISTA MESOPOTAMICA - TRAMO CEIBAS - GUALEGUAYCHU - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOPISTA MESOPOTAMICA - TRAMO CEIBAS - GUALEGUAYCHU - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/03/2007 | 31/12/2010 | 4 | 9 | 29 | 40 | 22 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 86

RUTA NACIONAL 5 - CHIVILCOY - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOVIA RUTA NACIONAL Nº 5 MERCEDES - CHIVILCOY - PROVINCIA DE  BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2008 | 28/07/2009 | 4 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 87

ELABORACION PROYECTO RIBEREÑA - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOPISTA RIBERENA - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2008 | 30/09/2010 | 4 | 0 | 22 | 78 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 88

MEJORAS EN AEROPUERTO SAUCE VIEJO - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

MEJORAS EN ACCESOS A AEROPUERTO Y AL PARQUE INDUSTRIAL – RUTA NACIONAL N°11 KM 464,61 SAUCE VIEJO - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 03/12/2007 | 30/06/2009 | 4 | 3 | 96 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 89

RUTA NACIONAL Nº 36 TRAMO - RIO IV - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Mejora Ruta Nacional Nº 36 Sección Variante Perilago Almafuerte - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 36.833.328 |
| 52 | Mejora Ruta Nacional Nº 36 Sección Variable Despeñaderos | Organo de Control de Concesiones Viales | 6.000.000 |
| TOTAL |  |  | 42.833.328 |

OBRA  51

MEJORA RUTA NACIONAL Nº 36 SECCION VARIANTE PERILAGO ALMAFUERTE  - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2008 | 23/02/2010 | 4 | 0 | 2 | 66 | 32 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

MEJORA RUTA NACIONAL Nº 36 SECCION VARIABLE DESPEÑADEROS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/02/2009 | 26/07/2011 | 4 | 0 | 0 | 23 | 44 | 33 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 96

PAVIMENTACION URBANA Y REPAVIMENTACION RUTA NACIONAL Nº 22 - PROVINCIA DE RIO NEGRO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

PAVIMENTACION URBANA Y REPAVIMENTACION RUTA NACIONAL Nº 22 KM 1212,40 - KM 1215,83 - CIPOLLETTI - PROVINCIA DE RIO NEGRO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2008 | 29/05/2009 | 7 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 97

CONSTRUCCION DE ROTONDA RUTA NACIONAL Nº 38 KM 120,20 ACCESO A CRUZ DEL EJE - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE ROTONDA RUTA NACIONAL Nº 38 KM 120,20 ACCESO A CRUZ DEL EJE; CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL RUTA NACIONAL Nº 38 KM 92,78 CHARBONIER, PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/12/2008 | 29/07/2009 | 7 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 98

INTERSECCION ROTACIONAL RUTA NACIONAL Nº 205 Y ACCESO A ROQUE PEREZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

INTERSECCION ROTACIONAL EN RUTA NACIONAL Nº 205 Y ACCESO A ROQUE PEREZ RUTA NACIONAL Nº 205, KM 132,700 - KM 134,700. ROQUE PEREZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/12/2008 | 29/07/2009 | 7 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROGRAMA  18

INFRAESTRUCTURA EN AREAS URBANAS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

Servicio Administrativo Financiero

659

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Por medio de este programa se llevan a cabo obras de infraestructura vial situadas en áreas urbanas no concesionadas, ejecutando en dichos sectores obras de vinculación, mejoramiento y e reordenamiento urbano,  con el propósito de garantizar condiciones de confortabilidad y seguridad adecuadas, mejorar la circulación y aumentar la seguridad.

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Infraestructura en Áreas Urbanas | 1.000 |
| 0 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 1 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 1 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Areas Concesionadas II | 1.000 |
| 0 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 2 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 1.000 |
| 0 | 2 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 2 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Vinculación y Remodelación R.P. Nº 11 entre Diagonal 74 y Calle 60 | 2.267.290 |
| 0 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.267.290 |
| 0 | 3 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.267.290 |
| 0 | 3 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.267.290 |
| 0 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.267.290 |
| 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Pavimentación 30 cuadras Magdalena-Provincia de Buenos Aires | 1.000 |
| 0 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 4 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 4 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Vinculación y Remodelación RP 36 – Rotonda Gutiérrez y RP 2 Florencio Varela Bs.As | 1.000 |
| 0 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 5 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Remodelación y Pavimentación Av.66 y Calle 11 Acceso Escuela 67 La Plata Bs.As. | 1.000.000 |
| 0 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000.000 |
| 0 | 6 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000.000 |
| 0 | 6 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000.000 |
| 0 | 6 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000.000 |
| 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Mejoras en Provincia de Entre Ríos I | 1.000 |
| 0 | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 9 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 9 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 9 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | Obras Menores en Areas Urbanas | 1.000 |
| 0 | 11 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 11 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 11 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 11 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Áreas no Concesionadas | 1.000 |
| 0 | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 12 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 12 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 12 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | Repavimentación e Iluminación Camino al Centro Atómico Ezeiza | 1.000 |
| 0 | 13 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 13 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 13 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 13 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | RP25-Tramo: Pilar-Acceso Oeste-Provincia de Buenos Aires | 1.000 |
| 0 | 14 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 14 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 14 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 14 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe | 1.000 |
| 0 | 15 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 15 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 15 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 15 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Vinculación Acceso Puerto Yeruá RN14 Km242,36 Provincia de Entre Ríos | 34.949.806 |
| 0 | 16 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 34.949.806 |
| 0 | 16 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 34.949.806 |
| 0 | 16 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 34.949.806 |
| 0 | 16 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 34.949.806 |
| 0 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | Autovía 201 – Entre RP Nº 4 y Calle Gral. Hornos, Provincia de Bs.As. | 55.000.000 |
| 0 | 17 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 55.000.000 |
| 0 | 17 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 55.000.000 |
| 0 | 17 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 55.000.000 |
| 0 | 17 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 55.000.000 |
| 0 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triángulo de Bernal hasta | 2.500.000 |
| 0 | 18 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.500.000 |
| 0 | 18 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.500.000 |
| 0 | 18 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.500.000 |
| 0 | 18 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.500.000 |
| 0 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | Berisso: Vinculación Rotacional y Pavimentación Urbana – Provincia de Bs.As. | 2.500.000 |
| 0 | 19 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.500.000 |
| 0 | 19 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.500.000 |
| 0 | 19 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.500.000 |
| 0 | 19 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.500.000 |
| 0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Brandsen Provincia de Bs.As. | 2.500.000 |
| 0 | 20 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.500.000 |
| 0 | 20 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.500.000 |
| 0 | 20 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.500.000 |
| 0 | 20 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.500.000 |
| 0 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | Mejoras en Areas No Concesionadas Provincia de Bs.As. | 7.500.000 |
| 0 | 21 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 7.500.000 |
| 0 | 21 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.500.000 |
| 0 | 21 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.500.000 |
| 0 | 21 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.500.000 |
| 0 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | Variante RP Nº 4 Sección 3 (RP Nº 201-Buen Ayre)-Morón (Bs. As.) | 2.500.000 |
| 0 | 22 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.500.000 |
| 0 | 22 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.500.000 |
| 0 | 22 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.500.000 |
| 0 | 22 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.500.000 |
| 0 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | Variante PR Nº4 Sección Nº 1 (Av. Don Bosco -Au Ricchieri) La Matanza Provincia de Bs.As. | 2.500.000 |
| 0 | 23 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.500.000 |
| 0 | 23 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.500.000 |
| 0 | 23 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.500.000 |
| 0 | 23 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.500.000 |
| 0 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | Mejoras en Areas no Concesionadas Provincia de Bs. As | 1.000.000 |
| 0 | 24 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000.000 |
| 0 | 24 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000.000 |
| 0 | 24 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000.000 |
| 0 | 24 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000.000 |
| 0 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | Mejoras en Areas No Concesionadas Provincia de Bs. As | 28.788.338 |
| 0 | 25 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 28.788.338 |
| 0 | 25 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 28.788.338 |
| 0 | 25 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 28.788.338 |
| 0 | 25 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 28.788.338 |
| 0 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | Acceso a la Ciudad de Ezeiza. Construcción Doble Calzada RN 205, Provincia de Bs.As. | 6.100.000 |
| 0 | 26 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.100.000 |
| 0 | 26 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 6.100.000 |
| 0 | 26 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 6.100.000 |
| 0 | 26 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 6.100.000 |
| 0 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | Pavimentación RP Nº 20. RP Nº 11 (Magdalena) - RP Nº 36 (Vieytes). Provincia de Bs.As. | 29.500.000 |
| 0 | 27 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 29.500.000 |
| 0 | 27 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 29.500.000 |
| 0 | 27 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 29.500.000 |
| 0 | 27 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 29.500.000 |
| 0 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela y La Plata- Provincia de Bs.As. | 17.650.000 |
| 0 | 28 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 17.650.000 |
| 0 | 28 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 17.650.000 |
| 0 | 28 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 17.650.000 |
| 0 | 28 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 17.650.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196.265.434 |

LISTADO DE PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Infraestructura en Áreas Urbanas | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 02 | Seguridad en Areas Concesionadas II | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 03 | Vinculación y Remodelación Ruta Provincial Nº 11 entre Diagonal 74 y Calle 60 - La Plata - Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.267.290 |
| 04 | Pavimentación 30 Cuadras Magdalena - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 05 | Vinculación y Remodelación Ruta Provincial Nº 36 entre Rotonda Gutiérrez y Ruta Provincial Nº 2 Florencio Varela - Berazategui - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 06 | Remodelación y Pavimentación Avenida 66 y Calle 11 Acceso Escuela Nº 67 La Plata - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000.000 |
| 09 | Mejoras en Provincia de Entre Ríos I | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 11 | Obras Menores en Areas Urbanas | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 12 | Seguridad en Áreas No Concesionadas | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 13 | Repavimentación e Iluminación Camino al Centro Atómico Ezeiza - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 14 | Rehabilitación y Mejora Ruta Provincial N° 25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 15 | Obra de Vinculación acceso a Wheelwright Ruta Provincial Nº 9 Ruta Nacional Nº 8 Km 294.82 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 16 | Vinculación Acceso a Puerto Yeruá desde Ruta Nacional Nº 14 Tramo: Puerto Yeruá - Ruta Nacional Nº 14 Km 242,36 - Provincia de Entre Ríos | Organo de Control de Concesiones Viales | 34.949.806 |
| 17 | Autovía 201 entre Ruta Provincial N° 4 y Calle General Hornos, Partido de 3 de Febrero - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 55.000.000 |
| 18 | Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triángulo de Bernal hasta el Puente Nicolás Avellaneda - Avellaneda, Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.500.000 |
| 19 | Berisso: Vinculación Rotacional y Pavimentación Urbana - Berisso - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.500.000 |
| 20 | Autovía Ruta Provincial Nº 215 Tramo Ruta Provincial Nº 29 - Brandsen Ruta Provincial Nº 6 La Plata - Brandsen, Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.500.000 |
| 21 | Mejoras en Areas No Concesionadas Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 7.500.000 |
| 22 | Variante Ruta Provincial Nº 4 Sección 3 (Ruta Provincial Nº 201-Buen Ayre-Morón, Provincia de Buenos Aires) | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.500.000 |
| 23 | Variante Ruta Provincial Nº4 Sección Nº 1 (Avenida Don Bosco-Autopista Ricchieri) La Matanza - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.500.000 |
| 24 | Mejoras en Aéreas No Concesionadas Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000.000 |
| 25 | Mejoras en Areas No Concesionadas Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 28.788.338 |
| 26 | Acceso a la Ciudad de Ezeiza. Construcción Doble Calzada Ruta Nacional Nº 205 Ezeiza - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 6.100.000 |
| 27 | Pavimentación Ruta Provincial Nº 20. Tramo I: Ruta Provincial Nº 11 (Magdalena) – Ruta Provincial Nº 36 (Vieytes). Magdalena - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 29.500.000 |
| 28 | Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela y La Plata - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 17.650.000 |
| TOTAL |  |  | 196.265.434 |

PROYECTO 01

INFRAESTRUCTURA EN AREAS URBANAS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  53

ROTONDA EN INTERSECCION RUTA NACIONAL Nº A-015 Y AV. RÖSCH. CONCORDIA. PROVINCIA DE ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 30/04/2009 | 7 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 02

SEGURIDAD EN AREAS CONCESIONADAS II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

REPAVIMENTEACION DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 42 SECCION RUTA PROVINCIAL Nº  51 ACCESO LOCALIDAD DE RAWSON

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 26/11/2005 | 25/05/2009 | 7 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 03

VINCULACION Y REMODELACION RUTA PROVINCIAL Nº 11 ENTRE DIAGONAL 74 Y CALLE 60 - LA PLATA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

VINCULACION Y REMODELACION RUTA PROVINCIAL Nº 11 ENTRE DIAGONAL 74 Y CALLE 60 - LA PLATA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2008 | 01/09/2010 | 7 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 04

PAVIMENTACION 30 CUADRAS MAGDALENA  - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

PAVIMENTACION URBANA EN LOCALIDADES DE MAGDALENA Y ATALAYA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2007 | 29/05/2009 | 7 | 84 | 15 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 05

VINCULACION Y REMODELACION RUTA PROVINCIAL Nº 36 ENTRE ROTONDA GUTIERREZ Y RUTA PROVINCIAL Nº 2 FLORENCIO VARELA - BERAZATEGUI - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

VINCULACION Y REMODELACION RUTA PROVINCIAL Nº 36 ENTRE ROTONDA GUTIERREZ Y RUTA PROVINCIAL Nº 2 FLORENCIO VARELA - BERAZATEGUI - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/07/2006 | 26/09/2009 | 7 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 06

REMODELACION Y PAVIMENTACION AVENIDA 66 Y CALLE 11 ACCESO ESCUELA Nº 67 LA PLATA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

REMODELACION Y PAVIMENTACION AVENIDA 66 Y CALLE 11 ACCESO ESCUELA Nº 67 LA PLATA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/02/2009 | 27/04/2011 | 7 | 0 | 0 | 4 | 20 | 76 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 09

MEJORAS EN PROVINCIA DE ENTRE RIOS I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

MEJORA EN ACCESO SUR RUTA NACIONAL Nº 14 KM 252,60 CONCORDIA - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 27/08/2009 | 7 | 18 | 81 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 11

OBRAS MENORES EN AREAS URBANAS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

PAVIMENTACION URBANA LOCALIDAD DE LIMA - ZARATE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 21/03/2007 | 17/09/2009 | 7 | 55 | 44 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 12

SEGURIDAD EN AREAS NO CONCESIONADAS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

REPAVIMENTACION Y DESAGÜES - MAGDALENA BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2007 | 29/03/2009 | 7 | 86 | 13 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 13

REPAVIMENTACION E ILUMINACION CAMINO AL CENTRO ATOMICO EZEIZA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

REPAVIMENTACION E ILUMINACION CAMINO AL CENTRO ATOMICO EZEIZA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 10/04/2007 | 07/10/2009 | 7 | 63 | 36 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 14

REHABILITACION Y MEJORA RUTA PROVINCIAL N° 25 TRAMO RAMAL PILAR DEL ACCESO NORTE - ACCESO OESTE PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

REHABILITACION Y MEJORA RUTA PROVINCIAL N° 25 TRAMO RAMAL PILAR DEL ACCESO NORTE - ACCESO OESTE PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 29/10/2007 | 29/11/2009 | 7 | 3 | 96 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 15

OBRA DE VINCULCION ACCESO A WHEELWRIGHT RUTA PROVINCIAL Nº 9 RUTA NACIONAL Nº 8 KM 294.82 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRA DE VINCULCION ACCESO A WHEELWRIGHT RUTA PROVINCIAL Nº 9 RUTA NACIONAL Nº 8 KM 294.82 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 22/08/2007 | 22/08/2009 | 7 | 41 | 58 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 16

VINCULACION ACCESO A PUERTO YERUA DESDE RUTA NACIONAL Nº 14 TRAMO PUERTO YERUA - RUTA NACIONAL Nº 14 KM 242,36 - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

VINCULACION ACCESO A PUERTO YERUA DESDE RUTA NACIONAL  Nº 14 TRAMO PUERTO YERUA - RUTA NACIONAL Nº 14 KM 242,36 - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2008 | 29/04/2009 | 7 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 17

AUTOVIA 201 ENTRE RUTA PROVINCIAL N° 4 Y CALLE GENERAL HORNOS, PARTIDO DE 3 DE FEBRERO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOVIA 201 ENTRE RUTA PROVINCIAL  N° 4 Y CALLE GENERAL HORNOS, PARTIDO DE 3 DE FEBRERO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/02/2009 | 22/01/2011 | 7 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 18

MEJORAS EN ACCESO SUDESTE DESDE EL TRIANGULO DE BERNAL HASTA EL PUENTE NICOLAS AVELLANEDA - AVELLANEDA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

MEJORAS EN ACCESO SUDESTE DESDE EL TRIANGULO DE BERNAL HASTA EL PUENTE NICOLAS AVELLANEDA - AVELLANEDA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/02/2009 | 01/02/2010 | 7 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 19

BERISSO: VINCULACION ROTACIONAL Y PAVIMENTACION URBANA - BERISSO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

BERISSO: VINCULACION ROTACIONAL Y PAVIMENTACION URBANA - BERISSO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/02/2009 | 02/02/2010 | 7 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 20

AUTOVIA RUTA PROVINCIAL Nº 215 TRAMO RUTA PROVINCIAL Nº 29 - BRANDSEN RUTA PROVINCIAL Nº 6 LA PLATA - BRANDSEN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOVIA RUTA PROVINCIAL Nº 215 TRAMO RUTA PROVINCIAL Nº 29 - BRANDSEN RUTA PROVINCIAL Nº 6 LA PLATA - BRANDSEN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 25/02/2011 | 7 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 21

MEJORAS EN AREAS NO CONCESIONADAS PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Repavimentación y Ensanche Ruta Provincial Nº 21 Nº Tramo: Ruta Provincial Nº 7 - Estación Libertad, Merlo - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.500.000 |
| 52 | Repavimentación y Ensanche en Avenida Hipólito Yrigoyen Tramo Calle Cámpora, Calle Acevedo, Merlo - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.500.000 |
| 53 | Pavimentación Calle Salguero Tramo Hipólito Yrigoyen - Camino de la Ribera y Saneamiento de la Cuenca Arroyo Salguero, Merlo - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.500.000 |
| TOTAL |  |  | 7.500.000 |

OBRA  51

REPAVIMENTACION Y ENSANCHE RUTA PROVINCIAL Nº 21 Nº TRAMO: RUTA PROVINCIAL Nº 7 - ESTACION LIBERTAD, MERLO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 28/02/2011 | 7 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

REPAVIMENTACION Y ENSANCHE EN AVENIDA HIPOLITO YRIGOYEN TRAMO CALLE CAMPORA, CALLE ACEVEDO, MERLO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2009 | 05/02/2010 | 7 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

PAVIMENTACION CALLE SALGUERO TRAMO HIPOLITO YRIGOYEN - CAMINO DE LA RIBERA Y SANEAMIENTO DE LA CUENCA ARROYO SALGUERO, MERLO -  PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 06/02/2010 | 7 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 22

VARIANTE RUTA PROVINCIAL Nº 4 SECCION 3 (RUTA PROVINCIAL Nº 201-BUEN AYRE-MORON, PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

VARIANTE RUTA PROVINCIAL Nº 4 SECCION 3 (RUTA PROVINCIAL Nº 201-BUEN AYRE-MORON, PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 07/02/2010 | 7 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 23

VARIANTE RUTA PROVINCIAL Nº4 SECCION Nº 1 (AVENIDA  DON BOSCO-AUTOPISA RICCHIERI) LA MATANZA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

VARIANTE RUTA PROVINCIAL Nº4 SECCION Nº 1 (AVENIDA  DON BOSCO-AUTOPISA RICCHIERI) LA MATANZA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 08/02/2010 | 7 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 24

MEJORAS EN AEREAS NO CONCECIONADAS PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

REHABILITACION Y ENSANCHE EX RUTA NACIONAL Nº 8 TRAMO GRAL PAZ - RUTA PROVINCIAL Nº 4 - 3 DE FEBRERO, SAN MARTIN - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/08/2011 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 88 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 25

MEJORAS EN AREAS NO CONCESIONADAS PROVINCIA DE  BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Pavimentación y Desagües Calle Otto Krause Tramo Planta Nestle - Colectora Descenso Ramal Campana - Malvinas Argentinas - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.788.338 |
| 52 | Pavimentación y Desagües Calle Constituyentes Tramo Colectora Ramal Campana - Colectora Ramal Pilar - Malvinas Argentinas - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 10.000.000 |
| 53 | Pavimentación y Desagües Calle Guayaquil Tramo Calle Estados Unidos , Ruta Nacional Nº 197, Malvinas Argentinas - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 15.000.000 |
| TOTAL |  |  | 28.788.338 |

OBRA  51

PAVIMENTACION Y DESAGÜES CALLE OTTO KRAUSE TRAMO PLANTA NESTLE - COLECTORA DESCENSO RAMAL CAMPANA - MALVINAS ARGENTINAS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2008 | 25/07/2009 | 4 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

PAVIMENTACION Y DESAGÜES CALLE CONSTITUYENTES TRAMO COLECTORA RAMAL CAMPANA - COLECTORA RAMAL PILAR - MALVINAS ARGENTINAS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/05/2010 | 4 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

PAVIMENTACION Y DESAGÜES CALLE GUAYAQUIL TRAMO CALLE ESTADOS UNIDOS, RUTA NACIONAL Nº 197, MALVINAS ARGENTINAS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 02/05/2010 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 26

ACCESO A LA CIUDAD DE EZEIZA. CONSTRUCCION DOBLE CALZADA RUTA NACIONAL Nº 205 EZEIZA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

ACCESO A LA CIUDAD DE EZEIZA. CONSTRUCCION DOBLE CALZADA RUTA NACIONAL Nº 205 EZEIZA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/12/2008 | 28/08/2009 | 7 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 27

PAVIMENTACION RUTA PROVINCIAL Nº 20 TRAMO I: RUTA PROVINCIAL Nº 11 (MAGDALENA) – RUTA PROVINCIAL Nº 36 (VIEYTES) MAGDALENA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

PAVIMENTACION RUTA PROVINCIAL Nº 20 TRAMO I: RUTA PROVINCIAL Nº 11 (MAGDALENA) – RUTA PROVINCIAL Nº 36 (VIEYTES) MAGDALENA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 26/01/2010 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 28

OBRAS DE SEGURIDAD EN LOS PARTIDOS DE BERAZATEGUI, FLORENCIO VARELA Y LA PLATA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela y La Plata - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 6.850.000 |
| 52 | Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro, Berazategui, La Plata - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 10.800.000 |
| TOTAL |  |  | 17.650.000 |

OBRA  51

OBRAS DE SEGURIDAD EN LOS PARTIDOS DE BERAZATEGUI, FLORENCIO VARELA Y LA PLATA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 02/05/2009 | 29/09/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

COLECTORA ADICIONAL HASTA LA LOCALIDAD DE EL PELIGRO, BERAZATEGUI,  LA PLATA  - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 03/05/2009 | 30/09/2009 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROGRAMA  19

OBRAS DE MEJORAS EN CORREDORES VIALES NACIONALES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

Servicio Administrativo Financiero

659

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Comprende todas las tareas de mantenimiento, reparación y conservación de las rutas incluidas en los Corredores Viales Nacionales 1 a 6, donde los concesionarios realizan el mantenimiento y los servicios al usuario y el Estado contrata las obras de repavimentación y refuerzo.

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Obras Mejorativas en Corredor Vial 2-Año II - I Etapa | 3.000 |
| 0 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 3.000 |
| 0 | 1 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 3.000 |
| 0 | 1 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.000 |
| 0 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.000 |
| 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Corredor Vial 3 | 7.411.984 |
| 0 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 7.411.984 |
| 0 | 2 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.411.984 |
| 0 | 2 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.411.984 |
| 0 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.411.984 |
| 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Obras Mejorativas en Corredor Vial 4 – Año II -I Etapa | 1.000 |
| 0 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.000 |
| 0 | 3 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.000 |
| 0 | 3 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.000 |
| 0 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.000 |
| 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Obras Mejorativas en Corredor Vial 5-Año II - I Etapa | 336.802 |
| 0 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 336.802 |
| 0 | 5 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 336.802 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 333.802 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 333.802 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.000 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.000 |
| 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Obra de Mejora en Corredor Vial 3 Año II - II Etapa | 41.087.172 |
| 0 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 41.087.172 |
| 0 | 8 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 41.087.172 |
| 0 | 8 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 41.087.172 |
| 0 | 8 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 41.087.172 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.839.958 |

LISTADO DE PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Obras Mejorativas en Corredor Vial 2 - Año II - I Etapa | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.000 |
| 02 | Corredor Vial 3 | Organo de Control de Concesiones Viales | 7.411.984 |
| 03 | Obras Mejorativas en Corredor Vial 4 - Año II - I Etapa | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 05 | Obras Mejorativas en Corredor Vial 5 - Año II - I Etapa | Organo de Control de Concesiones Viales | 336.802 |
| 08 | Obra de Mejora en Corredor Vial 3 - Año II - II Etapa | Organo de Control de Concesiones Viales | 41.087.172 |
| TOTAL |  |  | 48.839.958 |

PROYECTO 01

OBRAS MEJORATIVAS EN CORREDOR VIAL 2- AÑO II - I ETAPA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | Obra Mejorativa Nº 221 Corredor Vial 2- Ruta Nacional Nº 7 Km. 259-276 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 53 | Obra Mejorativa Nº 208 Ruta Nacional N° 7 Km. 457-492 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 55 | Obra Mejorativa Nº 211 - Ruta Nacional Nº 7 Km. 399-406 - Km. 424-457 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| TOTAL |  |  | 3.000 |

OBRA  52

OBRA MEJORATIVA Nº 221 CORREDOR VIAL 2- RUTA NACIONAL Nº 7 KM. 259- 276

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2006 | 27/10/2009 | 7 | 83 | 16 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

OBRA MEJORATIVA Nº 208 RUTA NACIONAL N° 7 KM 457-492 -  PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 10/05/2006 | 28/10/2009 | 7 | 97 | 2 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

OBRA MEJORATIVA Nº 211 - RUTA NACIONAL Nº 7 KM 399- 406 - KM 424-457

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 25/10/2006 | 29/10/2009 | 7 | 77 | 23 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 02

CORREDOR VIAL 3

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Obra Mejorativa Nº 214 Corredor Vial 3 - Ruta Nacional Nº 9 Km 157 - 206 | Organo de Control de Concesiones Viales | 7.410.984 |
| 52 | Obra Mejorativa Nº 201 Corredor Vial 3 - Ruta Nacional Nº 9 Km 96-106 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| TOTAL |  |  | 7.411.984 |

OBRA  51

OBRA MEJORATIVA Nº 214 CORREDOR VIAL 3 - RUTA NACIONAL Nº 9 KM 157 - 206

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2007 | 30/10/2009 | 4 | 7 | 67 | 26 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OBRA MEJORATIVA Nº 201 CORREDOR VIAL 3 - RUTA NACIONAL Nº 9 KM 96-106

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 29/10/2009 | 4 | 81 | 18 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 03

OBRAS MEJORATIVAS EN CORREDOR VIAL 4- AÑO II - I ETAPA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRA MEJORATIVA Nº 205 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, ESTABILIZACION DE BANQUINAS CON MATERIAL PETREO, BACHEOS, SELLADO DE FISURAS, FRESADOS Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL RUTA NACIONAL N° 8 KM 661 - 695 PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2006 | 29/10/2009 | 7 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 05

OBRAS MEJORATIVAS EN CORREDOR VIAL 5 – AÑO II - I ETAPA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE ACTIVIDADES Y OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Inspecciones de Obras Mejorativas | Organo de Control de Concesiones Viales | 333.802 |
| Obras: |  |  |  |
| 51 | Obra Mejorativa Nº 217 Corredor Vial 5 Ruta Nacional Nº 9 Km 1215 - 1225 Km 1315 - 1325 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 52 | Obra Mejorativa 203 Ruta Nacional N° 34 Km. 584-612 Km. 646-651 Km. 684-696 Provincia de Santiago del Estero | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 54 | Obra Mejorativa Nº 218 Corredor Vial 5 Ruta Nacional Nº 34 Km 66 - 86 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| TOTAL |  |  | 336.802 |

OBRA  51

OBRA MEJORATIVA Nº 217 CORREDOR VIAL 5 RUTA NACIONAL Nº 9 KM 1215 - 1225 KM 1315 - 1325

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 25/04/2006 | 20/04/2009 | 4 | 95 | 4 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OBRA MEJORATIVA 203 RUTA NACIONAL N° 34 KM 584-612 KM 646-651 KM 684-696 PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 10/05/2006 | 21/04/2009 | 7 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

OBRA MEJORATIVA Nº 218 CORREDOR VIAL 5 RUTA NACIONAL Nº 34 KM 66 - 86

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2007 | 25/10/2009 | 4 | 25 | 74 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 08

OBRA DE MEJORA  EN CORREDOR VIAL 3 AÑO II - II ETAPA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  54

OBRA 223A CORREDORES VIALES 3 RUTA NACIONAL Nº 11 AROSENA - SANTO TOME - SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2008 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 8 | 84 | 8 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROGRAMA  20

OBRAS EN CORREDORES VIALES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

Servicio Administrativo Financiero

659

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Comprende las obras que no están incluidas en los nuevos contratos de concesión dentro de los tramos de los nuevos contratos de concesión, previéndose la ejecución de obras de aumento de capacidad como así también de seguridad.

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad en Corredor Vial 1 | 37.966.598 |
| 0 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 37.966.598 |
| 0 | 1 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 37.966.598 |
| 0 | 1 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 37.966.598 |
| 0 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 37.966.598 |
| 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad en Corredor Vial 2 | 31.793.039 |
| 0 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 31.793.039 |
| 0 | 2 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 31.793.039 |
| 0 | 2 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 31.793.039 |
| 0 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 31.793.039 |
| 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad en Corredor Vial 3 | 62.648.880 |
| 0 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 62.648.880 |
| 0 | 3 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 62.648.880 |
| 0 | 3 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 62.648.880 |
| 0 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 62.648.880 |
| 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad en Corredor Vial 4 | 17.784.062 |
| 0 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 17.784.062 |
| 0 | 4 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 17.784.062 |
| 0 | 4 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 17.784.062 |
| 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 17.784.062 |
| 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad en Corredor Vial 5 | 28.572.544 |
| 0 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 28.572.544 |
| 0 | 5 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 28.572.544 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 28.572.544 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 28.572.544 |
| 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad en Corredor Vial 6 | 49.098.243 |
| 0 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 49.098.243 |
| 0 | 6 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 49.098.243 |
| 0 | 6 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 49.098.243 |
| 0 | 6 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 49.098.243 |
| 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad en Corredor Vial 7 | 14.761.310 |
| 0 | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 14.761.310 |
| 0 | 7 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 14.761.310 |
| 0 | 7 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 14.761.310 |
| 0 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 14.761.310 |
| 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad en Corredor Vial 8 | 7.322.491 |
| 0 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 7.322.491 |
| 0 | 8 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.322.491 |
| 0 | 8 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.322.491 |
| 0 | 8 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.322.491 |
| 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 1 | 41.042.380 |
| 0 | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 41.042.380 |
| 0 | 9 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 41.042.380 |
| 0 | 9 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 41.042.380 |
| 0 | 9 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 41.042.380 |
| 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 2 | 67.803.174 |
| 0 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 67.803.174 |
| 0 | 10 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 67.803.174 |
| 0 | 10 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 67.803.174 |
| 0 | 10 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 67.803.174 |
| 0 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 3 | 74.459.608 |
| 0 | 11 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 74.459.608 |
| 0 | 11 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 74.459.608 |
| 0 | 11 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 74.459.608 |
| 0 | 11 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 74.459.608 |
| 0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 4 | 71.678.297 |
| 0 | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 71.678.297 |
| 0 | 12 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 71.678.297 |
| 0 | 12 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 71.678.297 |
| 0 | 12 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 71.678.297 |
| 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 5 | 46.694.803 |
| 0 | 13 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 46.694.803 |
| 0 | 13 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 46.694.803 |
| 0 | 13 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 46.694.803 |
| 0 | 13 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 46.694.803 |
| 0 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 6 | 26.439.772 |
| 0 | 14 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 26.439.772 |
| 0 | 14 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 26.439.772 |
| 0 | 14 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 26.439.772 |
| 0 | 14 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 26.439.772 |
| 0 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 7 | 75.032.962 |
| 0 | 15 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 75.032.962 |
| 0 | 15 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 75.032.962 |
| 0 | 15 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 75.032.962 |
| 0 | 15 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 75.032.962 |
| 0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 8 | 37.355.082 |
| 0 | 16 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 37.355.082 |
| 0 | 16 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 37.355.082 |
| 0 | 16 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 37.355.082 |
| 0 | 16 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 37.355.082 |
| 0 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas | 28.953.755 |
| 0 | 21 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 28.953.755 |
| 0 | 21 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 28.953.755 |
| 0 | 21 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 28.953.755 |
| 0 | 21 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 28.953.755 |
| 0 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 7 (II) | 15.819.340 |
| 0 | 22 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 15.819.340 |
| 0 | 22 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 15.819.340 |
| 0 | 22 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 15.819.340 |
| 0 | 22 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 15.819.340 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 735.226.340 |

LISTADO DE PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Obras de Seguridad en Corredor Vial I | Organo de Control de Concesiones Viales | 37.966.598 |
| 02 | Obras de Seguridad en Corredor Vial II | Organo de Control de Concesiones Viales | 31.793.039 |
| 03 | Obras de Seguridad en Corredor Vial III | Organo de Control de Concesiones Viales | 62.648.880 |
| 04 | Obras Complementarias de Seguridad en Corredor Vial IV | Organo de Control de Concesiones Viales | 17.784.062 |
| 05 | Obras de Seguridad en Corredor Vial V | Organo de Control de Concesiones Viales | 28.572.544 |
| 06 | Obras de Seguridad Corredor Vial VI | Organo de Control de Concesiones Viales | 49.098.243 |
| 07 | Obras de Seguridad en Corredor Vial VII | Organo de Control de Concesiones Viales | 14.761.310 |
| 08 | Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII | Organo de Control de Concesiones Viales | 7.322.491 |
| 09 | Obras de Refuerzo en Corredor Vial I | Organo de Control de Concesiones Viales | 41.042.380 |
| 10 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial II | Organo de Control de Concesiones Viales | 67.803.174 |
| 11 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial III | Organo de Control de Concesiones Viales | 74.459.608 |
| 12 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial IV | Organo de Control de Concesiones Viales | 71.678.297 |
| 13 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial V | Organo de Control de Concesiones Viales | 46.694.803 |
| 14 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial VI | Organo de Control de Concesiones Viales | 26.439.772 |
| 15 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial VII | Organo de Control de Concesiones Viales | 75.032.962 |
| 16 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial VIII | Organo de Control de Concesiones Viales | 37.355.082 |
| 21 | Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas | Organo de Control de Concesiones Viales | 28.953.755 |
| 22 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial VII (II) | Organo de Control de Concesiones Viales | 15.819.340 |
| TOTAL |  |  | 735.226.340 |

PROYECTO 01

OBRAS DE SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción de Colectora en San Miguel del Monte Ruta Nacional Nº 3 km. 108,74 - 109,59 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.094.946 |
| 52 | Mejora de Travesía Urbana, Adecuación y Mejora de Accesos, Construcción de Segunda Calzada, Construcción de Dársenas - Las Flores Ruta Nacional Nº 3 km. 176 - 179 | Organo de Control de Concesiones Viales | 100.000 |
| 53 | Adecuación Hidráulica Benito Juarez Ruta Nacional Nº 3 km. 379 - 397 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.252.201 |
| 54 | Adecuación de Acceso a Escuela Agropecuaria y Adecuación de Acceso a Estación Experimental Barro Tres Arroyo Ruta Nacional Nº 3 km. 487,0 - 488,7 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.808.600 |
| 55 | Adecuación de Accesos - Tres Arroyos Ruta Nacional Nº 3 km. 490,0 | Organo de Control de Concesiones Viales | 4.175.358 |
| 56 | Iluminación Acceso a Oriente y Copetonas Ruta Nacional Nº 3 km. 513,93 | Organo de Control de Concesiones Viales | 805.108 |
| 57 | Iluminación Distribuidor Punta Alta Ruta Nacional Nº 3 km. 669,74-675 - Construcción Colectora y Pasarela Peatonal | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.221.269 |
| 58 | Adecuación de Acceso Base Aérea Tandil Ruta Nacional Nº 226 km. 174,25 | Organo de Control de Concesiones Viales | 19.805.632 |
| 59 | Construcción de Alcantarillas Ruta Nacional Nº 226 km. 404,12 | Organo de Control de Concesiones Viales | 850.194 |
| 60 | Reconstrucción de Alcantarillas Ruta Nacional Nº 205 km. 155,7-157,7 | Organo de Control de Concesiones Viales | 627.985 |
| 61 | Mejora de Acceso del Carril Ruta Nacional Nº 205 km. 156,26 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.989.921 |
| 62 | Mejora Acceso a Cazón Ruta Nacional Nº 205 km. 170,09 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.913.208 |
| 63 | Adecuación de Accesos a Saladillo Ruta Nacional Nº 205 km. 182 - 188,56 | Organo de Control de Concesiones Viales | 100.000 |
| 64 | Iluminación Rotonda Bolivar Ruta Nacional Nº 205 - Ruta Provincial Nº 65 km. 317,41 | Organo de Control de Concesiones Viales | 832.258 |
| 65 | Obras Complementarias Corredor Vial I | Organo de Control de Concesiones Viales | 100.000 |
| 66 | Iluminación Distribuidor Ruta Nacional Nº 226 km. 368,46 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.289.918 |
| TOTAL |  |  | 37.966.598 |

OBRA  51

CONSTRUCCION DE COLECTORA EN SAN MIGUEL DEL MONTE RUTA NACIONAL Nº 3 KM 108,74 - 109,59

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

MEJORA DE TRAVESIA URBANA, ADECUACION Y MEJORA DE ACCESOS, CONSTRUCCION DE SEGUNDA CALZADA, CONSTRUCCION DE DARSENAS - LAS FLORES RUTA NACIONAL Nº 3 KM 176 - 179

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/04/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

ADECUACION HIDRAULICA BENITO JUAREZ RUTA NACIONAL Nº 3 KM 379 - 397

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

ADECUACION DE ACCESO A ESCUELA  AGROPECUARIA  Y ADECUACION DE ACCESO A ESTACION EXPERIMENTAL BARRO TRES ARROYO RUTA NACIONAL Nº 3 KM 487,0 - 488,7

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 64 | 4 | 32 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

ADECUACION DE ACCESOS - TRES ARROYOS RUTA NACIONAL Nº 3 KM 490,0

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 45 | 1 | 54 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

ILUMINACION ACCESO A ORIENTE Y COPETONAS RUTA NACIONAL Nº 3 KM 513,93

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

ILUMINACION DISTRIBUIDOR PUNTA ALTA RUTA NACIONAL  Nº 3 KM 669,74-675 - CONSTRUCCION COLECTORA Y PASARELA PEATONAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

ADECUACION DE ACCESO BASE AEREA TANDIL RUTA NACIONAL Nº 226

KM 174,25

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 97 | 1 | 2 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  59

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RUTA NACIONAL Nº 226 KM 404,12

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  60

RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RUTA NACIONAL Nº 205 KM 155,7-157,7

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  61

MEJORA DE ACCESO DEL CARRIL RUTA NACIONAL Nº 205 KM 156,26

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 37 | 2 | 61 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  62

MEJORA ACCESO A CAZON RUTA NACIONAL Nº 205 KM 170,09

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 36 | 2 | 62 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  63

ADECUACION DE ACCESOS A SALADILLO RUTA NACIONAL Nº 205 KM 182 - 188,56

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  64

ILUMINACION ROTONDA BOLIVAR RUTA NACIONAL Nº 205 - RUTA PROVINCIAL Nº 65  KM 317,41

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 69 | 8 | 23 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  65

OBRAS COMPLEMENTARIAS CORREDOR VIAL I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  66

ILUMINACION DISTRIBUIDOR  RUTA NACIONAL  Nº 226 KM 368,46

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 66 | 5 | 29 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 02

OBRAS DE SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Adecuación de Acceso a Pehuajó Ruta Nacional Nº 5 km. 487,51 | Organo de Control de Concesiones Viales | 8.957.417 |
| 52 | Iluminación en Intersección Ruta Nacional Nº 5 - Ruta Provincial Nº 1 y Ruta Nacional Nº 5 - Cruce Vías Ferrocarril km. 527 - 528 | Organo de Control de Concesiones Viales | 740.726 |
| 53 | Iluminación en Intersección Acceso a Uriburu Ruta Nacional Nº 5 km. 567,6 | Organo de Control de Concesiones Viales | 563.576 |
| 54 | Adecuación y Mejora Accesos a Lonquimay con Darsenas y Refugios Ruta Nacional Nº 5 km. 543 - 544 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.361.109 |
| 55 | Mejora Acceso al Puerto de San Nicolás Ruta Nacional Nº 188 km. 08 - 26 | Organo de Control de Concesiones Viales | 100.000 |
| 56 | Mejora de Travesía Urbana Conesa Ruta Nacional Nº 188 km. 32,15 - 33,75 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.288.172 |
| 57 | Adecuación de Curva e Iluminación - Peña y Acevedo Ruta Nacional Nº 188 km. 54 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.625.535 |
| 58 | Adecuación de Curva e Iluminación - Peña y Pergamino Ruta Nacional Nº 188 km. 64,5 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.052.685 |
| 59 | Adecuación de Acceso - Ruta Nacional Nº 8 y Ruta Provincial Nº 32 - Pergamino Ruta Nacional Nº 188 km. 73,9 - 74,2 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.052.685 |
| 60 | Mejora de Acceso y Mejora de Travesía Urbana Ruta Nacional Nº 188 entre Rotonda y Río Rojas km. 108,54 - 111,7 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.845.963 |
| 61 | Mejora e Iluminación en Rojas Cruce con Ruta Provincial Nº 30 - Ruta Nacional Nº 188 km. 123,29 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.071.598 |
| 62 | Iluminación General Pinto Ruta Nacional Nº 188 km. 255,08 | Organo de Control de Concesiones Viales | 724.597 |
| 63 | Iluminación Coronel Granada Ruta Nacional Nº 188 km. 283,5 | Organo de Control de Concesiones Viales | 724.597 |
| 64 | Adecuación de Acceso y Colectoras Villegas Ruta Nacional Nº 188 km. 360 - 362 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.512.210 |
| 65 | Iluminación en Acceso Levalle, Cruce Ruta Provincial Nº 101 - Ruta Nacional Nº 188 km. 474 - 474,72 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.071.598 |
| 66 | Obras Complementarias Corredor Vial II | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.731.567 |
| 67 | Adecuación de Travesía Urbana Junín Ruta Nacional Nº 7 km. 257,64 - 263,65 | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.369.004 |
| TOTAL |  |  | 31.793.039 |

OBRA  51

ADECUACION DE ACCESO A PEHUAJO RUTA NACIONAL Nº 5 KM 487,51

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 98 | 1 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

ILUMINACION EN INTERSECCION RUTA NACIONAL Nº 5 - RUTA PROVINCIAL Nº 1 Y  RUTA NACIONAL Nº 5 - CRUCE VIAS  FERROCARRIL KM 527 - 528

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 70 | 10 | 20 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

ILUMINACION EN INTERSECCION ACCESO A URIBURU RUTA NACIONAL Nº 5 KM 567,6

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

ADECUACION Y MEJORA ACCESOS A LONQUIMAY CON DARSENAS Y REFUGIOS RUTA NACIONAL Nº 5 KM 543 - 544

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 22 | 2 | 76 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

MEJORA ACCESO AL PUERTO DE SAN NICOLAS RUTA NACIONAL Nº 188

KM 08 - 26

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

MEJORA DE TRAVESIA URBANA CONESA RUTA NACIONAL Nº 188

KM 32,15 - 33,75

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

ADECUACION DE CURVA E ILUMINACION - PEÑA Y ACEVEDO RUTA NACIONAL Nº 188 KM 54

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 65 | 4 | 31 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

ADECUACION DE CURVA E ILUMINACION - PEÑA Y PERGAMINO RUTA NACIONAL Nº 188 KM 64,5

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 64 | 3 | 33 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  59

ADECUACION DE ACCESO - RUTA NACIONAL Nº 8 Y RUTA PROVINCIAL Nº 32 - PERGAMINO RUTA NACIONAL Nº 188 KM 73,9 - 74,2

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 25 | 1 | 74 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  60

MEJORA DE ACCESO Y MEJORA DE TRAVESIA URBANA  RUTA NACIONAL

Nº 188 ENTRE ROTONDA Y RIO ROJAS KM 108,54 - 111,7

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 47 | 2 | 51 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  61

MEJORA E ILUMINACION EN ROJAS CRUCE CON RUTA PROVINCIAL Nº 30 - RUTA NACIONAL Nº 188 KM 123,29

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  62

ILUMINACION GENERAL PINTO RUTA NACIONAL Nº 188 KM 255,08

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  63

ILUMINACION CORONEL GRANADA RUTA NACIONAL Nº 188 KM 283,5

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  64

ADECUACION DE ACCESO Y COLECTORAS VILLEGAS RUTA NACIONAL Nº 188 KM 360 - 362

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1 | 80 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  65

ILUMINACION EN ACCESO LEVALLE, CRUCE  RUTA PROVINCIAL Nº 101 - RUTA NACIONAL Nº 188 KM 474 - 474,72

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  66

OBRAS COMPLEMENTARIAS CORREDOR VIAL  II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1 | 83 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  67

ADECUACION DE TRAVESIA URBANA JUNIN RUTA NACIONAL  Nº 7

KM 257,64 - 263,65

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | 86 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 03

OBRAS DE SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL III

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Iluminación Alto Nivel Intersección Ruta Nacional Nº 188 - Ruta Nacional Nº 7 km. 263,65 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.625.535 |
| 52 | Adecuación de Acceso a Alem Ruta Nacional Nº 7 km. 301,36 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.418.814 |
| 53 | Adecuación de Acceso a Alem Ruta Nacional Nº 7 km. 314 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.625.535 |
| 54 | Adecuación de Acceso a Alem Ruta Nacional Nº 7 km 315,5 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.564.514 |
| 55 | Adecuación de Acceso a Alem Ruta Nacional Nº 7 km. 341 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.022.175 |
| 56 | Adecuación de Intersección con Ruta Provincial Nº 14 Diego de Alvear Ruta Nacional Nº 7 km. 369 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.761.138 |
| 57 | Mejora de Rotonda y Acceso Rufino Ruta Nacional Nº 7 km. 423,32 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.808.600 |
| 58 | Adecuación de Acceso a General Lavalle Intersección Ruta Provincial Nº 10 km. 540,19 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.953.525 |
| 59 | Adecuación de Acceso a La Cautiva Ruta Nacional Nº 7 km. 557,1 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.479.835 |
| 60 | Iluminación acceso a Cavanagh Ruta Nacional Nº 8 km. 408,29 | Organo de Control de Concesiones Viales | 813.159 |
| 61 | Adecuación de Accesos La Carlota Ruta Nacional Nº 8 km. 500 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.329.307 |
| 62 | Adecuación de Acceso y Colectora - Villa Reducción Ruta Nacional Nº 8 km. 557 | Organo de Control de Concesiones Viales | 100.000 |
| 63 | Adecuación de Curva Ruta Nacional Nº 8 km. 566 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.015.322 |
| 64 | Pasarela Peatonal en Vicuña Mackena Ruta Nacional Nº 7 – km. 585 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.207.661 |
| 65 | Construcción de Variante y Adecuación de Acceso a Hughes Ruta Nacional Nº 8 km. 303 - 306 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.812.063 |
| 66 | Adecuación de Acceso - Intersección Ruta Nacional Nº 8 - Ruta Provincial Nº 94 - Santa Isabel Ruta Nacional Nº 9 km. 304,5 | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.151.070 |
| 67 | Adecuación de Intersección Ruta Provincial Nº 90 Ruta Nacional Nº 8 km. 344,27 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.845.963 |
| 68 | Construcción de Variante y Adecuación de Accesos - Venado Tuerto Ruta Nacional Nº 8 km. 360 - 375 | Organo de Control de Concesiones Viales | 19.372.589 |
| 69 | Adecuación Hidráulica sobre Río IV Ruta Nacional Nº 8 km. 562,8 | Organo de Control de Concesiones Viales | 4.157.923 |
| 71 | Adecuación de Accesos y Colectoras Ruta Nacional A005 | Organo de Control de Concesiones Viales | 100.000 |
| 72 | Adecuación de Acceso a Arias - Córdoba Ruta Nacional Nº 8 – km. 410 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.845.963 |
| 73 | Obras Complementarias Corredor Vial III | Organo de Control de Concesiones Viales | 4.638.189 |
| TOTAL |  |  | 62.648.880 |

OBRA  51

ILUMINACION ALTO NIVEL INTERSECCION RUTA NACIONAL Nº 188 - RUTA NACIONAL Nº 7 KM 263,65

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 65 | 4 | 31 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

ADECUACION DE ACCESO A ALEM RUTA NACIONAL Nº 7 KM 301,36

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 64 | 3 | 33 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

ADECUACION DE ACCESO A ALEM RUTA NACIONAL Nº 7 KM 314

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 32 | 2 | 66 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

ADECUACION DE ACCESO A ALEM RUTA NACIONAL Nº 7 KM 315,5

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 32 | 2 | 66 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

ADECUACION DE ACCESO A ALEM RUTA NACIONAL Nº 7 KM 341

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 48 | 2 | 50 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

ADECUACION DE INTERSECION CON RUTA PROVINCIAL Nº 14 DIEGO DE ALVEAR RUTA NACIONAL Nº 7 KM 369

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 36 | 2 | 62 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

MEJORA DE ROTONDA Y ACCESO RUFINO RUTA NACIONAL Nº 7 KM 423,32

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 34 | 4 | 62 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

ADECUACION DE ACCESO A GENERAL LAVALLE INTERSECCION RUTA PROVINCIAL Nº 10  KM 540,19

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 32 | 2 | 66 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  59

ADECUACION DE ACCESO A LA CAUTIVA RUTA NACIONAL  Nº 7 KM 557,1

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 38 | 2 | 60 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  60

ILUMINACION ACCESO A CAVANAGH RUTA NACIONAL Nº 8 KM 408,29

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  61

ADECUACION DE ACCESOS LA CARLOTA RUTA NACIONAL Nº 8 KM 500

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 38 | 2 | 60 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  62

ADECUACION DE ACCESO Y COLECTORA - VILLA REDUCCION RUTA NACIONAL Nº 8 KM 557

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  63

ADECUACION DE CURVA RUTA NACIONAL Nº 8 KM 566

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 67 | 7 | 26 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  64

PASARELA PEATONAL EN VICUÑA MACKENA RUTA NACIONAL Nº 7 - KM 585

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  65

CONSTRUCCION DE VARIANTE Y ADECUACION DE ACCESO A HUGHES RUTA NACIONAL Nº 8 KM 303 - 306

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  66

ADECUACION DE ACCESO - INTERSECCION RUTA NACIONAL Nº 8 - RUTA PROVINCIAL Nº 94 - SANTA ISABEL RUTA NACIONAL Nº 9 KM 304,5

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 66 | 2 | 32 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  67

ADECUACION DE INTERSECCION RUTA PROVINCIAL Nº 90 -  RUTA NACIONAL Nº 8 KM 344,27

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 65 | 2 | 33 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  68

CONSTRUCCION DE VARIANTE Y ADECUACION DE ACCESOS - VENADO TUERTO RUTA NACIONAL Nº 8 KM 360 - 375

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 20 | 1 | 79 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  69

ADECUACION HIDRAULICA SOBRE RIO IV RUTA NACIONAL Nº 8 KM 562,8

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 62 | 2 | 36 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  71

ADECUACION DE ACCESOS Y COLECTORAS RUTA NACIONAL  A005

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  72

ADECUACION DE ACCESO A ARIAS - CORDOBA RUTA NACIONAL Nº 8 - KM 410

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 63 | 2 | 35 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  73

OBRAS COMPLEMENTARIAS CORREDOR VIAL  III

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 31 | 1 | 68 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 04

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL IV

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Mejora Travesías Urbanas Localidades: Devoto, La Francia, El Tío, Arroyito, Tránsito, Chañaritos y Santiago Temple | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.625.535 |
| 52 | Reparación Losas de Aproximación en el Cruce Ferrocarril Belgrano Ruta Nacional Nº 34 km. 23,63 | Organo de Control de Concesiones Viales | 161.022 |
| 53 | Adecuación de Acceso a Totoras por Avenida Belgrano y Colón Ruta Nacional Nº 34 km. 55,21-56,85 | Organo de Control de Concesiones Viales | 947.520 |
| 54 | Mejora de Acceso a Casas Ruta Nacional Nº 34 km. 119,63 | Organo de Control de Concesiones Viales | 161.022 |
| 55 | Adecuación de Acceso a San Vicente Ruta Nacional Nº 34 km. 168,6 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.296.771 |
| 56 | Iluminación y Señalización Acceso a Susana - Intersección Ruta Provincial Nº 67- Ruta Nacional Nº 34 km. 209,5 | Organo de Control de Concesiones Viales | 483.065 |
| 57 | Mejora de Acceso a INTI - INTA Rafaela, Ruta Nacional Nº 34 km. 227,18 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.625.535 |
| 58 | Adecuación de Acceso a Tacural Ruta Nacional Nº 34 km. 261 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.540.856 |
| 59 | Mejora de Acceso a Aceitera Ceres Ruta Nacional Nº 34 km. 390,7 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.215.409 |
| 60 | Construcción de Dársenas y Refugios Ruta Nacional Nº 34 km. 130 - 357 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.564.514 |
| 61 | Mejora de Acceso a Bailett Masse e Iluminación Tramo Ruta Nacional Nº 38 km. 24,48 - 27 | Organo de Control de Concesiones Viales | 893.279 |
| 62 | Obras Complementarias Corredor Vial IV | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.269.534 |
| TOTAL |  |  | 17.784.062 |

OBRA  51

MEJORA TRAVESIAS URBANAS LOCALIDADES: DEVOTO, LA FRANCIA, EL TIO, ARROYITO, TRANSITO, CHAÑARITOS Y SANTIAGO TEMPLE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 65 | 4 | 31 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

REPARACION LOSAS DE APROXIMACION EN EL CRUCE FERROCARRIL BELGRANO RUTA NACIONAL Nº 34 KM 23,63

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

ADECUACION DE ACCESO A TOTORAS POR AVENIDA BELGRANO Y COLON RUTA NACIONAL Nº 34 KM 55,21-56,85

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 92 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

MEJORA DE ACCESO A CASAS RUTA NACIONAL  Nº 34 KM 119,63

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

ADECUACION DE ACCESO A SAN VICENTE  RUTA NACIONAL Nº 34 KM 168,6

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 38 | 2 | 60 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

ILUMINACION Y SEÑALIZACION ACCESO A SUSANA - INTERSECCION RUTA PROVINCIAL  Nº 67- RUTA NACIONAL Nº 34 KM 209,5

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

MEJORA DE ACCESO A  INTI - INTA RAFAELA - RUTA NACIONAL Nº 34 KM 227,18

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 65 | 4 | 31 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

ADECUACION DE ACCESO A TACURAL  RUTA NACIONAL Nº 34 KM 261

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 40 | 2 | 58 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  59

MEJORA DE ACCESO A ACEITERA CERES RUTA NACIONAL Nº 34 KM 390,7

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 43 | 2 | 55 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  60

CONSTRUCCION DE DARSENAS Y REFUGIOS RUTA NACIONAL Nº 34 KM 130 - 357

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 65 | 4 | 31 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  61

MEJORA DE ACCESO A BAILETT MASSE E ILUMINACION TRAMO RUTA NACIONAL Nº 38 KM 24,48 - 27

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 69 | 8 | 23 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  62

OBRAS COMPLEMENTARIAS CORREDOR VIAL IV

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 26 | 1 | 73 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 05

OBRAS DE SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL V

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción de Dársenas y Refugios Nelson Ruta Nacional Nº 11 km. 508,5 - 510,5 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.108.318 |
| 52 | Mejora de Travesía Urbana y Adecuación Hidráulica - Llambi Campell, Ruta Nacional Nº 11 km. 511-519,5 | Organo de Control de Concesiones Viales | 895.700 |
| 53 | Construcción de Dársenas y Refugios Cabal Ruta Nacional Nº 11 km. 528 - 528,5 | Organo de Control de Concesiones Viales | 679.123 |
| 54 | Mejora de Travesía Urbana, Adecuación Hidráulica y Construcción de Colectora - San Justo Ruta Nacional Nº 11 km. 563,83-566,63 | Organo de Control de Concesiones Viales | 7.205.525 |
| 55 | Mejora de Travesía Urbana Marcelino Escalada Ruta Nacional Nº 11 km. 593 - 595 | Organo de Control de Concesiones Viales | 749.096 |
| 56 | Mejora de Travesía Urbana Vera y Pintado Ruta Nacional Nº 11 km. 645 | Organo de Control de Concesiones Viales | 749.096 |
| 57 | Adecuación de Acceso a Vera Ruta Nacional Nº 11 km. 721,96 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.540.106 |
| 58 | Adecuación Acceso Malabrigo Ruta Nacional Nº 11 km. 747,99 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.858.318 |
| 59 | Ensanche puente Arroyo del Rey y Pavimentación Colectoras - Reconquista Ruta Nacional Nº 11 km. 790,19 | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.700.263 |
| 60 | Adecuación Travesía Urbana y Construcción de Colectora Avellaneda Ruta Nacional Nº 11 km. 790,35 - 791 | Organo de Control de Concesiones Viales | 100.000 |
| 61 | Adecuación de Acceso a Villa Ocampo Ruta Nacional Nº 11 km. 872,49 | Organo de Control de Concesiones Viales | 5.286.819 |
| 62 | Adecuación Urbana Las Toscas Ruta Nacional Nº 11 km. 889,891 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.220.833 |
| 63 | Obras Complementarias Corredor Vial V | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.479.347 |
| TOTAL |  |  | 28.572.544 |

OBRA  51

CONSTRUCION DE DARSENAS Y REFUGIOS NELSON RUTA NACIONAL Nº 11 KM 508,5 - 510,5

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 88 | 6 | 6 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

MEJORA DE TRAVESIA URBANA Y ADECUACION HIDRAULICA - LLAMBI CAMPELL, RUTA NACIONAL  Nº 11 KM 511-519,5

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

CONSTRUCCION DE DARSENAS Y REFUGIOS CABAL RUTA NACIONAL Nº 11 KM 528 - 528,5

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

MEJORA DE TRAVESIA URBANA, ADECUACION HIDRAULICA Y CONSTRUCCION DE COLECTORA - SAN JUSTO RUTA NACIONAL Nº 11

KM 563,83-566,63

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/03/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 60 | 1 | 39 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

MEJORA DE TRAVESIA URBANA MARCELINO ESCALADA RUTA NACIONAL

Nº 11 KM 593 - 595

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

MEJORA DE TRAVESIA URBANA VERA Y PINTADO RUTA NACIONAL Nº 11

KM 645

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

ADECUACION DE ACCESO A VERA RUTA NACIONAL Nº 11 KM 721,96

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 72 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

ADECUACION ACCESO MALABRIGO RUTA NACIONAL Nº 11 KM 747,99

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 32 | 2 | 66 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  59

ENSANCHE PUENTE ARROYO DEL REY Y PAVIMENTACION COLECTORAS - RECONQUISTA RUTA NACIONAL Nº 11 KM 790,19

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 31 | 1 | 68 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  60

ADECUACION TRAVESIA URBANA Y CONSTRUCION DE COLECTORA AVELLANEDA RUTA NACIONAL Nº 11 KM 790,35 - 791

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  61

ADECUACION DE ACCESO A VILLA OCAMPO RUTA NACIONAL Nº 11 KM 872,49

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 61 | 1 | 38 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  62

ADECUACION URBANA LAS TOSCAS RUTA NACIONAL Nº 11 KM 889,891

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 | 85 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  63

OBRAS COMPLEMENTARIAS CORREDOR VIAL V

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 21 | 1 | 78 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 06

OBRAS DE SEGURIDAD CORREDOR VIAL VI

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Adecuación de Acceso, Mejora de Travesía Urbana y Adecuación Hidráulica San Roque Ruta Nacional Nº 12 km. 901- 903,5 | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.072.408 |
| 52 | Adecuación de Acceso a Empedrado Ruta Nacional Nº 12 km. 974,9 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.296.771 |
| 53 | Ruta Nacional Nº 16 km. - Puente General Belgrano | Organo de Control de Concesiones Viales | 289.839 |
| 54 | Adecuación de Acceso a Ita Ibaté Ruta Nacional Nº 12 km. 1183,8 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.454.676 |
| 55 | Adecuación de Accesos a Ituzaingó Ruta Nacional Nº 12 km. 1256,4 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.747.578 |
| 56 | Adecuación de Accesos a Paso de la Patria Ruta Nacional Nº 12 km. 1056,53 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.845.963 |
| 57 | Adecuación de Acceso a Hipólito Yrigoyen Ruta Nacional Nº 12 km. 1429,4 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.845.963 |
| 58 | Mejora de Travesía Urbana, Construcción de Pasarela Peatonal y Construcción de Colectora Capiovi Ruta Nacional Nº 12 km. 1459,87 - 1460,54 | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.362.611 |
| 59 | Adecuación de Acceso a Puerto Rico por Avenida 9 de Julio y Acceso a Terminal Nueva Ruta Nacional Nº 12 km. 1743 - 1474,5 | Organo de Control de Concesiones Viales | 100.000 |
| 60 | Iluminación de Acceso a Garuapé Ruta Nacional Nº 12 km. 1478,78 | Organo de Control de Concesiones Viales | 801.747 |
| 61 | Construcción de Pasarela Peatonal y Construcción de Dársenas y Refugios en Caraguatay Ruta Nacional Nº 12 km. 1512 | Organo de Control de Concesiones Viales | 923.790 |
| 62 | Adecuación de Acceso a Puerto Esperanza Ruta Nacional Nº 12 km. 1587,47 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.291.223 |
| 63 | Mejora de Travesía Urbana Puerto Iguazú Ruta Nacional Nº 12 km. 1636,65 - 1638,54 | Organo de Control de Concesiones Viales | 805.108 |
| 64 | Adecuación de Acceso a Candelaria Ruta Nacional Nº 12 km. 1361 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.186.932 |
| 65 | Adecuación de Accesos y Construcción de Colectora - San Ignacio Ruta Nacional Nº 12 km. 1398 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.784.942 |
| 66 | Adecuación de Accesos a Santo Pipó Ruta Nacional Nº 12 km. 1414,58 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.337.451 |
| 67 | Adecuación de Accesos a Puerto Leoni Ruta Nacional Nº 12 km. 1445,9 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.833.759 |
| 68 | Adecuación de Acceso a Montecarlo Ruta Nacional Nº 12 km. 1519 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.693.410 |
| 69 | Adecuación de Acceso - Cruce Ruta Nacional Nº 12 Y Ruta Provincial Nº 16 - Puerto Piray Ruta Nacional Nº 12 km. 1531,18 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.699.512 |
| 70 | Adecuación de Acceso Makalle Ruta Nacional Nº 16 km. 54,68 | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.688.058 |
| 71 | Adecuación de Acceso a Quitilipi Ruta Nacional Nº 16 km. 154,35 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.534.003 |
| 72 | Adecuación de Acceso en Colonia Benítez Ruta Nacional Nº 16 Km 2,5 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.991.664 |
| 73 | Obras Complementarias en Corredor Vial VI | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.510.835 |
| TOTAL |  |  | 49.098.243 |

OBRA  51

ADECUACION DE ACCESO, MEJORA DE TRAVESIA URBANA Y ADECUACION HIDRAULICA SAN ROQUE RUTA NACIONAL Nº 12 KM 901- 903,5

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 50 | 2 | 48 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

ADECUACION DE ACCESO A EMPEDRADO RUTA NACIONAL Nº 12 KM 974,9

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 38 | 1 | 61 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

RUTA NACIONAL Nº 16 KM - PUENTE GENERAL BELGRANO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

ADECUACION DE ACCESO A ITA IBATE RUTA NACIONAL Nº 12 KM 1183,8

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 37 | 3 | 60 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

ADECUACION DE ACCESOS A ITUZAINGO RUTA NACIONAL Nº 12 KM 1256,4

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 38 | 2 | 60 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

ADECUACION DE ACCESOS A PASO DE LA PATRIA RUTA NACIONAL Nº 12 KM 1056,53

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 37 | 1 | 62 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

ADECUACION DE ACCESO A HIPOLITO YRIGOYEN RUTA NACIONAL Nº 12 KM 1429,4

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 65 | 2 | 33 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

MEJORA DE TRAVESIA URBANA, CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL Y CONSTRUCCION DE COLECTORA CAPIOVI RUTA NACIONAL Nº 12

KM 1459,87 - 1460,54

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 43 | 1 | 56 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  59

ADECUACION DE ACCESO A PUERTO RICO POR AVENIDA 9 DE JULIO Y ACCESO A TERMINAL NUEVA RUTA NACIONAL Nº 12 KM 1743 - 1474,5

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  60

ILUMINACION DE ACCESO A GARUAPE RUTA NACIONAL Nº 12 KM 1478,78

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 82 | 9 | 9 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  61

CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL Y CONSTRUCCION DE DARSENAS Y REFUGIOS EN CARAGUATAY RUTA NACIONAL Nº 12 KM 1512

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 86 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  62

ADECUACION DE ACCESO A PUERTO ESPERANZA RUTA NACIONAL Nº 12

KM 1587,47

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 28 | 1 | 71 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  63

MEJORA DE TRAVESIA URBANA PUERTO IGUAZU RUTA NACIONAL Nº 12

KM 1636,65 - 1638,54

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  64

ADECUACION DE ACCESO A CANDELARIA RUTA NACIONAL Nº 12 KM 1361

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 37 | 2 | 61 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  65

ADECUACION DE ACCESOS Y CONSTRUCCION DE COLECTORA - SAN IGANACIO RUTA NACIONAL Nº 12 KM 1398

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 50 | 2 | 48 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  66

ADECUACION DE ACCESOS A SANTO PIPO RUTA NACIONAL Nº 12 KM 1414,58

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  67

ADECUACION DE ACCESOS A PUERTO LEONI RUTA NACIONAL Nº 12

KM 1445,9

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  68

ADECUACION DE ACCESO A MONTECARLO RUTA NACIONAL Nº 12 KM 1519

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  69

ADECUACION DE ACCESO - CRUCE RUTA NACIONAL Nº 12 Y RUTA PROVINCIAL Nº 16 - PUERTO PIRAY RUTA NACIONAL Nº 12 KM 1531,18

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  70

ADECUACION DE  ACCESO MAKALLE RUTA NACIONAL Nº 16 KM 54,68

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  71

ADECUACION DE ACCCESO A QUITILIPI RUTA NACIONAL Nº 16 KM 154,35

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  72

ADECUACION DE ACCESO EN COLONIA BENITEZ RUTA NACIONAL Nº 16

KM 2,5

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  73

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CORREDOR VIAL VI

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 07

OBRAS DE SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL VII

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Mejora de Travesía Urbana - Villa María Ruta Nacional Nº 9 km. 555 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.625.535 |
| 52 | Acceso a Trancas km. 1360; Tercera Trocha de Ascenso km. 1318 a 1321; Iluminación Tramo 1301 - 1312 Ruta Nacional Nº 9, Ruta Nacional Nº 34 km. 1304,5 – 1362 | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.964.689 |
| 53 | Construcción de Dársenas y Refugios Ruta Nacional Nº 9 - Ruta Nacional Nº 34 km. 404 - 1553,5 | Organo de Control de Concesiones Viales | 6.202.140 |
| 54 | Obras Complementarias en Corredor Vial VII | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.968.946 |
| TOTAL |  |  | 14.761.310 |

OBRA  51

MEJORA DE TRAVESIA URBANA - VILLA MARIA RUTA NACIONAL Nº 9 KM 555

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

ACCESO A TRANCAS KM 1360; TERCERA TROCHA DE ASCENSO KM 1318 A 1321; ILUMINACION TRAMO 1301 - 1312 RUTA NACIONAL Nº 9,  RUTA NACIONAL

Nº 34 KM 1304,5 - 1362

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 02/08/2009 | 02/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

CONSTRUCCION DE DARSENAS Y REFUGIOS RUTA NACIONAL Nº 9 - RUTA NACIONAL Nº34 KM 404 - 1553,5

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CORREDOR VIAL VII

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 08

OBRAS DE SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL VIII

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Adecuación de Accesos Avenida Chapuis Ruta Nacional 33 km. 632,34 | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.074.794 |
| 52 | Adecuación de Accesos Avenida Santa Fe - Venado Tuerto Ruta Nacional Nº 33 km. 633,35 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.845.963 |
| 53 | Obras Complementarias en Corredor Vial VIII | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.401.734 |
| TOTAL |  |  | 7.322.491 |

OBRA  51

ADECUACION DE ACCESOS AVENIDA CHAPUIS RUTA NACIONAL 33 KM 632,34

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

ADECUACION DE ACCESOS  AVENIDA SANTA FE - VENADO TUERTO RUTA NACIONAL Nº 33 KM 633,35

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CORREDOR VIAL VIII

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 09

OBRAS DE REFUERZO EN CORREDOR VIAL I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Obra de Refuerzo (I-1) Ruta Nacional Nº 3 - 400,6 - 431 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 8.247.098 |
| 52 | Obra de Refuerzo (I-2) Ruta Nacional Nº 3 - 480-601 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 26.149.273 |
| 53 | Obra de Refuerzo (I-3) Ruta Nacional Nº 3 - 606,3 - 614 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.750.860 |
| 54 | Obra de Refuerzo (I-4) Ruta Nacional Nº 3 - 647 - 650 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 743.193 |
| 62 | Obra de Refuerzo (I-12) Ruta Nacional Nº 252 - 0-6,8 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.922.378 |
| 66 | Obra de Refuerzo (I-16) Ruta Nacional Nº 226 - 20-21 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 421.597 |
| 67 | Obra de Refuerzo (I-16) Ruta Nacional Nº 226 - 41-44 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.064.788 |
| 68 | Obra de Refuerzo (I-18) Ruta Nacional Nº 226 - 170-173 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 743.193 |
| TOTAL |  |  | 41.042.380 |

OBRA  51

OBRA DE REFUERZO (I-1) RUTA NACIONAL Nº 3 - 400,6 - 431 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OBRA DE REFUERZO (I-2) RUTA NACIONAL Nº 3 - 480-601 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

OBRA DE REFUERZO (I-3) RUTA NACIONAL Nº 3 - 606,3 - 614 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

OBRA DE REFUERZO (I-4) RUTA NACIONAL Nº 3 - 647 - 650 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 94 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  62

OBRA DE REFUERZO (I-12) RUTA NACIONAL Nº 252 - 0-6,8 - PROVINCA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  66

OBRA DE REFUERZO (I-16) RUTA NACIONAL Nº 226 - 20-21 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 82 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  67

OBRA DE REFUERZO (I-16) RUTA NACIONAL Nº 226 - 41-44 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 94 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  68

OBRA DE REFUERZO (I-18) RUTA NACIONAL Nº 226 - 170-173 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 94 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 10

OBRAS DE REFUERZO DE INFRAESTRUCTURA EN CORREDOR VIAL II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Obra de Refuerzo (II-2) Ruta Nacional Nº 5 - 317-340 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 4.838.210 |
| 52 | Obra de Refuerzo (II-2) Ruta Nacional Nº 5 - 361-369 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.748.073 |
| 53 | Obra de Refuerzo (II-3) Ruta Nacional Nº 5 - 424-432 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.748.073 |
| 54 | Obra de Refuerzo (II-4) Ruta Nacional Nº 5 - 432-445 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.778.119 |
| 55 | Obra de Refuerzo (II-5) Ruta Nacional Nº 5 - 445-449 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 924.037 |
| 56 | Obra de Refuerzo (II-6) Ruta Nacional Nº 5 - 453-470 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 4.477.693 |
| 57 | Obra de Refuerzo (II-7) Ruta Nacional Nº 5 - 481-501 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 5.250.228 |
| 58 | Obra de Refuerzo (II-8) Ruta Nacional Nº 5 - 504-522 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 4.735.205 |
| 59 | Obra de Refuerzo (II-9) Ruta Nacional Nº 5 - 527-568 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 10.657.965 |
| 68 | Obra de Refuerzo (II-19) Ruta Nacional Nº 188 - 0-2,25 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 795.281 |
| 69 | Obra de Refuerzo (II-20) Ruta Nacional Nº 188 - 2,5-17 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.340.350 |
| 70 | Obra de Refuerzo (II-21) Ruta Nacional Nº 188 - 17-33 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 4.220.182 |
| 71 | Obra de Refuerzo (II-22) Ruta Nacional Nº 188 - 53-61 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.160.092 |
| 72 | Obra de Refuerzo (II-23) Ruta Nacional Nº 188 - 63-72 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.417.603 |
| 73 | Obra de Refuerzo (II-24) Ruta Nacional Nº 188 - 74,7-83 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.237.345 |
| 74 | Obra de Refuerzo (II-25) Ruta Nacional Nº 188 - 95-101 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.954.083 |
| 76 | Obra de Refuerzo (II-27) Ruta Nacional Nº 188 - 163-219 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 14.520.635 |
| TOTAL |  |  | 67.803.174 |

OBRA  51

OBRA DE REFUERZO (II-2) RUTA  NACIONAL Nº 5 - 317-340 - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OBRA DE REFUERZO (II-2) RUTA NACIONAL Nº 5 - 361-369 - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

OBRA DE REFUERZO (II-3) RUTA NACIONAL Nº 5 - 424-432 - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

OBRA DE REFUERZO (II-4) RUTA NACIONAL Nº 5 - 432-445 - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

OBRA DE REFUERZO (II-5) RUTA NACIONAL Nº 5 - 445-449 - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

OBRA DE REFUERZO (II-6) RUTA NACIONAL Nº 5 - 453-470 - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

OBRA DE REFUERZO (II-7) RUTA NACIONAL Nº 5 - 481-501 - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

OBRA DE REFUERZO (II-8) RUTA NACIONAL Nº 5 - 504-522 - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  59

OBRA DE REFUERZO (II-9) RUTA NACIONAL Nº 5 - 527-568 - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  68

OBRA DE REFUERZO (II-19) RUTA NACIONAL Nº 188 - 0-2,25 - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 92 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  69

OBRA DE REFUERZO (II-20) RUTA NACIONAL Nº 188 - 2,5-17 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  70

OBRA DE REFUERZO (II-21) RUTA NACIONAL Nº 188 - 17-33 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  71

OBRA DE REFUERZO (II-22) RUTA NACIONAL Nº 188 - 53-61 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  72

OBRA DE REFUERZO (II-23) RUTA NACIONAL Nº 188 - 63-72 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  73

OBRA DE REFUERZO (II-24) RUTA NACIONAL Nº 188 - 74,7-83 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  74

OBRA DE REFUERZO (II-25) RUTA NACIONAL Nº 188 - 95-101 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  76

OBRA DE REFUERZO (II-27) RUTA NACIONAL Nº 188 - 163-219 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 11

OBRAS DE REFUERZO DE INFRAESTRUCTURA EN CORREDOR VIAL III

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Obra de Refuerzo (III-1) Ruta Nacional Nº 8 - 294,2-304 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.406.774 |
| 52 | Obra de Refuerzo (III-2) Ruta Nacional Nº 8 - 306-346 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 9.515.399 |
| 53 | Obra de Refuerzo (III-3) Ruta Nacional Nº 8 - 381,1-381,4 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 362.473 |
| 54 | Obra de Refuerzo (III-4) Ruta Nacional Nº 8 - 387,8-389,6 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 438.955 |
| 55 | Obra de Refuerzo (III-5) Ruta Nacional Nº 8 - 480-497 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.500.927 |
| 56 | Obra de Refuerzo (III-6) Ruta Nacional Nº 8 - 512-569 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 13.516.943 |
| 57 | Obra de Refuerzo (III-7) Ruta Nacional Nº 8 - 656,2-656,6 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 464.467 |
| 58 | Obra de Refuerzo (III-8) Ruta Nacional Nº 8 - 657-666 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.218.466 |
| 73 | Obra de Refuerzo (III-23) Ruta Nacional Nº 7 - 392,4-423,4 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 5.937.547 |
| 74 | Obra de Refuerzo (III-24) Ruta Nacional Nº 7 -457-474 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 4.101.545 |
| 75 | Obra de Refuerzo (III-25) Ruta Nacional Nº 7 - 492-573 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 15.352.946 |
| 76 | Obra de Refuerzo (III-26) Ruta Nacional Nº 7 - 603,6-654 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 11.963.402 |
| 77 | Obra de Refuerzo (III-27) Ruta Nacional Nº 7 - 882-900 - Provincia de Mendoza | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.642.159 |
| 78 | Obra de Refuerzo (III-28) Ruta Nacional Nº 7 - 944,2-965 - Provincia de Mendoza | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.037.605 |
| TOTAL |  |  | 74.459.608 |

OBRA  51

OBRA DE REFUERZO (III-1) RUTA NACIONAL Nº 8 - 294,2-304 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OBRA DE REFUERZO (III-2) RUTA NACIONAL Nº 8 - 306-346 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

OBRA DE REFUERZO (III-3) RUTA NACIONAL Nº 8 - 381,1-381,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

OBRA DE REFUERZO (III-4) RUTA NACIONAL Nº 8 - 387,8-389,6 - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 88 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

OBRA DE REFUERZO (III-5) RUTA NACIONAL Nº 8 - 480-497 - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

OBRA DE REFUERZO (III-6) RUTA NACIONAL Nº 8 - 512-569 - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

OBRA DE REFUERZO (III-7) RUTA NACIONAL Nº 8 - 656,2-656,6 - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

OBRA DE REFUERZO (III-8) RUTA NACIONAL Nº 8 - 657-666 - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  73

OBRA DE REFUERZO (III-23) RUTA NACIONAL Nº 7 - 392,4-423,4 - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  74

OBRA DE REFUERZO (III-24) RUTA NACIONAL Nº 7 -457-474 - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  75

OBRA DE REFUERZO (III-25) RUTA NACIONAL Nº 7 - 492-573 - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  76

OBRA DE REFUERZO (III-26) RUTA NACIONAL Nº 7 - 603,6-654 - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  77

OBRA DE REFUERZO (III-27) RUTA NACIONAL Nº 7 - 882-900 - PROVINCIA DE MENDOZA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  78

OBRA DE REFUERZO (III-28) RUTA NACIONAL Nº 7 - 944,2-965 - PROVINCIA DE MENDOZA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 12

OBRAS DE REFUERZO DE INFRAESTRUCTURA EN CORREDOR VIAL IV

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Obra de Refuerzo (IV-1) Ruta Nacional Nº 34 - 129-151 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 5.684.709 |
| 52 | Obra de Refuerzo (IV-2) Ruta Nacional Nº 34 - 188-217 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 7.461.661 |
| 53 | Obra de Refuerzo (IV-3) Ruta Nacional Nº 34 - 274-299 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 6.446.260 |
| 54 | Obra de Refuerzo (IV-4) Ruta Nacional Nº 34 - 397-399 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 607.702 |
| 66 | Obra de Refuerzo (IV-17) Ruta Nacional Nº 38 - 21,5-22,5 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 480.776 |
| 67 | Obra de Refuerzo (IV-18) Ruta Nacional Nº 38 - 93,5-102,6 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.832.530 |
| 68 | Obra de Refuerzo (IV-19) Ruta Nacional Nº 38 - 109,4-112,6 - Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 912.322 |
| 76 | Obra de Refuerzo (IV-31) Ruta Nacional Nº 19 - 0-78,4 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 24.977.337 |
| 77 | Obra de Refuerzo (IV-32) Ruta Nacional Nº 19 - 78,4-105 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 10.228.630 |
| 78 | Obra de Refuerzo (IV-33) Ruta Nacional Nº 19 -154-188 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 13.046.370 |
| TOTAL |  |  | 71.678.297 |

OBRA  51

OBRA DE REFUERZO (IV-1) RUTA NACIONAL Nº 34 - 129-151 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OBRA DE REFUERZO (IV-2) RUTA NACIONAL Nº 34 - 188-217 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

OBRA DE REFUERZO (IV-3) RUTA NACIONAL Nº 34 - 274-299 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

OBRA DE REFUERZO (IV-4) RUTA NACIONAL Nº 34 - 397-399 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 92 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  66

OBRA DE REFUERZO (IV-17) RUTA NACIONAL Nº 38 - 21,5-22,5 - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 84 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  67

OBRA DE REFUERZO (IV-18) RUTA NACIONAL Nº 38 - 93,5-102,6 - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  68

OBRA DE REFUERZO (IV-19) RUTA NACIONAL Nº 38 - 109,4-112,6 - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 94 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  76

OBRA DE REFUERZO (IV-31) RUTA NACIONAL Nº 19 - 0-78,4 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  77

OBRA DE REFUERZO (IV-32) RUTA NACIONAL Nº 19 - 78,4-105 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  78

OBRA DE REFUERZO (IV-33) RUTA NACIONAL Nº 19 -154-188 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 13

OBRAS DE REFUERZO DE INFRAESTRUCTURA EN CORREDOR VIAL V

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Obra de Refuerzo (V-1) Ruta Nacional Nº 11 327-336 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.039.738 |
| 52 | Obra de Refuerzo (V-2) Ruta Nacional Nº 11 337-339,1 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 736.597 |
| 53 | Obra de Refuerzo (V-3) Ruta Nacional Nº 11 340,5-413 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 18.414.769 |
| 54 | Obra de Refuerzo (V-4) Ruta Nacional Nº 11 458,8-463,95 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 880.589 |
| 55 | Obra de Refuerzo (V-5) Ruta Nacional Nº 11 465,45-470,7 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 895.746 |
| 56 | Obra de Refuerzo (V-6) Ruta Nacional Nº 11661-684 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 8.234.284 |
| 57 | Obra de Refuerzo (V-7) Ruta Nacional Nº 11 723-730 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.221.988 |
| 58 | Obra de Refuerzo (V-8) Ruta Nacional Nº 11 747-787 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 14.271.092 |
| TOTAL |  |  | 46.694.803 |

OBRA  51

OBRA DE REFUERZO (V-1) RUTA NACIONAL Nº 11 327-336 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OBRA DE REFUERZO (V-2) RUTA NACIONAL Nº 11 337-339,1 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 90 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

OBRA DE REFUERZO (V-3) RUTA NACIONAL Nº 11 340,5-413 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

OBRA DE REFUERZO (V-4) RUTA NACIONAL Nº 11 458,8-463,95 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

OBRA DE REFUERZO (V-5) RUTA NACIONAL Nº 11 465,45-470,7 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

OBRA DE REFUERZO (V-6) RUTA NACIONAL Nº 11661-684 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

OBRA DE REFUERZO (V-7) RUTA NACIONAL Nº 11 723-730 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

OBRA DE REFUERZO (V-8) RUTA NACIONAL Nº 11 747-787 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 14

OBRAS DE REFUERZO DE INFRAESTRUCTURA EN CORREDOR VIAL VI

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Obra de Refuerzo (VI-1) Ruta Nacional Nº 12 - 880-881 - Provincia de Corrientes | Organo de Control de Concesiones Viales | 406.739 |
| 52 | Obra de Refuerzo (VI-2) Ruta Nacional Nº 12 - 889-892 - Provincia de Corrientes | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.020.215 |
| 53 | Obra de Refuerzo (VI-3) Ruta Nacional Nº 12 -1027-1130 - Provincia de Corrientes | Organo de Control de Concesiones Viales | 15.897.008 |
| 54 | Obra de Refuerzo (VI-4) Ruta Nacional Nº 12 - 1349,5-1350 - Provincia de Misiones | Organo de Control de Concesiones Viales | 787.251 |
| 67 | Obra de Refuerzo (VI-16) Ruta Nacional Nº 16 - 35-56 - Provincia del Chaco | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.320.750 |
| 68 | Obra de Refuerzo (VI-16) Ruta Nacional Nº 16 - 89-113 - Provincia del Chaco | Organo de Control de Concesiones Viales | 5.007.809 |
| TOTAL |  |  | 26.439.772 |

OBRA  51

OBRA DE REFUERZO (VI-1) RUTA NACIONAL Nº 12  - 880-881 - PROVINCIA DE CORRIENTES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 80 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OBRA DE REFUERZO (VI-2) RUTA NACIONAL Nº 12  - 889-892  - PROVINCIA DE CORRIENTES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 94 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

OBRA DE REFUERZO (VI-3) RUTA NACIONAL Nº 12  -1027-1130  - PROVINCIA DE CORRIENTES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

OBRA DE REFUERZO (VI-4) RUTA NACIONAL Nº 12  - 1349,5-1350  - PROVINCIA DE MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  67

OBRA DE REFUERZO (VI-16) RUTA NACIONAL Nº 16 - 35-56 - PROVINCIA DEL CHACO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  68

OBRA DE REFUERZO (VI-16) RUTA NACIONAL Nº 16 - 89-113  - PROVINCIA DEL CHACO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 15

OBRAS DE REFUERZO DE INFRAESTRUCTURA EN CORREDOR VIAL VII

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Obra de Refuerzo (VII-1) Ruta Nacional Nº 34 - 398,65-429,6 - Provincia de Santiago del Estero | Organo de Control de Concesiones Viales | 11.391.133 |
| 52 | Obra de Refuerzo (VII-2) Ruta Nacional Nº 34 - 429,6-436 - Provincia de Santiago del Estero | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.967.872 |
| 53 | Obra de Refuerzo (VII-3) Ruta Nacional Nº 34 - 440-455 - Provincia de Santiago del Estero | Organo de Control de Concesiones Viales | 4.477.823 |
| 54 | Obra de Refuerzo (VII-4) Ruta Nacional Nº 34 - 507-512 - Provincia de Santiago del Estero | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.194.456 |
| 56 | Obra de Refuerzo (VII-6) Ruta Nacional Nº 34 - 523-530 - Provincia de Santiago del Estero | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.142.984 |
| 57 | Obra de Refuerzo (VII-7) Ruta Nacional Nº 34 - 568,5-584 - Provincia de Santiago del Estero | Organo de Control de Concesiones Viales | 4.623.750 |
| 58 | Obra de Refuerzo (VII-8) Ruta Nacional Nº 34 - 676-679 - Provincia de Santiago del Estero | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.851.130 |
| 60 | Obra de Refuerzo (VII-10) Ruta Nacional Nº 34 - 696-699,9 - Provincia de Santiago del Estero | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.238.235 |
| 61 | Obra de Refuerzo (VII-11) Ruta Nacional Nº 34 - 702,4-710 - Provincia de Santiago del Estero | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.763.573 |
| 62 | Obra de Refuerzo (VII-12) Ruta Nacional Nº 34 - 710-725 - Provincia de Santiago del Estero | Organo de Control de Concesiones Viales | 5.572.278 |
| 63 | Obra de Refuerzo (VII-13) Ruta Nacional Nº 9 -1280-1285 - Provincia de Tucumán | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.924.093 |
| 64 | Obra de Refuerzo (VII-14) Ruta Nacional Nº 9 1329-1357,7 - Provincia de Tucumán | Organo de Control de Concesiones Viales | 12.664.350 |
| 65 | Obra de Refuerzo (VII-15) Ruta Nacional Nº 9 1357,7-1366 - Provincia de Tucumán | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.916.797 |
| 66 | Obra de Refuerzo (VII-16) Ruta Nacional Nº 9 1366-1374 - Provincia de Tucumán | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.018.479 |
| 67 | Obra de Refuerzo (VII-17) Ruta Nacional Nº 9 1500-1525 - Provincia de Tucumán | Organo de Control de Concesiones Viales | 9.220.463 |
| 68 | Obra de Refuerzo (VII-18) Ruta Nacional Nº 34 1130-1132 - Provincia de Santiago del Estero | Organo de Control de Concesiones Viales | 683.711 |
| 69 | Obra de Refuerzo (VII-19) Ruta Nacional Nº 34 1136,6-1142 - Provincia de Santiago del Estero | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.070.021 |
| 70 | Obra de Refuerzo (VII-20) Ruta Nacional Nº 34 1148,8-1150,5 - Provincia de Santiago del Estero | Organo de Control de Concesiones Viales | 596.154 |
| 71 | Obra de Refuerzo (VII-21) Ruta Nacional Nº 34 1177,4-1180,5 - Provincia de Santiago del Estero | Organo de Control de Concesiones Viales | 778.563 |
| 72 | Obra de Refuerzo (VII-22) Ruta Nacional Nº 34 1180,5-1196,5 - Provincia de Santiago del Estero | Organo de Control de Concesiones Viales | 5.937.097 |
| TOTAL |  |  | 75.032.962 |

OBRA  51

OBRA DE REFUERZO (VII-1) RUTA NACIONAL Nº 34  - 398,65-429,6 - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OBRA DE REFUERZO (VII-2) RUTA NACIONAL Nº 34  - 429,6-436  - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

OBRA DE REFUERZO (VII-3) RUTA NACIONAL Nº 34  - 440-455  - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

OBRA DE REFUERZO (VII-4) RUTA NACIONAL Nº 34  - 507-512  - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

OBRA DE REFUERZO (VII-6) RUTA NACIONAL Nº 34  - 523-530  - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

OBRA DE REFUERZO (VII-7) RUTA NACIONAL Nº 34  - 568,5-584  - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

OBRA DE REFUERZO (VII-8) RUTA NACIONAL Nº 34  - 676-679  - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  60

OBRA DE REFUERZO (VII-10) RUTA NACIONAL Nº 34  - 696-699,9  - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  61

OBRA DE REFUERZO (VII-11) RUTA NACIONAL Nº 34  - 702,4-710  - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  62

OBRA DE REFUERZO (VII-12) RUTA NACIONAL Nº 34  - 710-725  - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  63

OBRA DE REFUERZO (VII-13) RUTA NACIONAL Nº 9  -1280-1285 - PROVINCIA DE TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  64

OBRA DE REFUERZO (VII-14) RUTA NACIONAL Nº 9  1329-1357,7 - PROVINCIA DE TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  65

OBRA DE REFUERZO (VII-15) RUTA NACIONAL Nº 9 1357,7-1366  - PROVINCIA DE TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  66

OBRA DE REFUERZO (VII-16) RUTA NACIONAL Nº 9  1366-1374  - PROVINCIA DE TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  67

OBRA DE REFUERZO (VII-17) RUTA NACIONAL Nº 9  1500-1525  - PROVINCIA DE TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  68

OBRA DE REFUERZO (VII-18) RUTA NACIONAL Nº 34  1130-1132 - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 94 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  69

OBRA DE REFUERZO (VII-19) RUTA NACIONAL Nº 34 1136,6-1142 - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  70

OBRA DE REFUERZO (VII-20) RUTA NACIONAL Nº 34  1148,8-1150,5 - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 92 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  71

OBRA DE REFUERZO (VII-21) RUTA NACIONAL Nº 34  1177,4-1180,5 - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  72

OBRA DE REFUERZO (VII-22) RUTA NACIONAL Nº 34 1180,5-1196,5 - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 16

OBRAS DE REFUERZO DE INFRAESTRUCTURA EN CORREDOR VIAL VIII

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | Obra de Refuerzo (VIII-2) Ruta Nacional Nº 33 563-580 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.269.434 |
| 53 | Obra de Refuerzo (VIII-3) Ruta Nacional Nº 33 636,5-636-8 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 14.803.046 |
| 54 | Obra de Refuerzo (VIII-4) Ruta Nacional Nº 33 745-769,69 - Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.552.353 |
| 63 | Obra de Refuerzo (VIII-8) Ruta Nacional Nº 33 km 534-575 Obra 1,1 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 4.868.003 |
| 64 | Obra de Refuerzo (VIII-8) Ruta Nacional Nº 33 km 575-675 Obra 1,2 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.600.000 |
| 65 | Obra de Refuerzo (VIII-8) Ruta Nacional Nº 9 km 327-395 Obra 1,3 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 5.236.080 |
| 66 | Obra de Refuerzo (VIII-8) Ruta Nacional Nº 9 km 395-446 Obra 1,4 - Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.026.166 |
| TOTAL |  |  | 37.355.082 |

OBRA  52

OBRA DE REFUERZO (VIII-2) RUTA NACIONAL  Nº 33  563-580 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

OBRA DE REFUERZO (VIII-3) RUTA NACIONAL Nº 33 636,5-636-8 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

OBRA DE REFUERZO (VIII-4) RUTA NACIONAL Nº 33  745-769,69 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  63

OBRA DE REFUERZO (VIII-8) RUTA NACIONAL Nº 33 KM 534-575 OBRA 1,1 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  64

OBRA DE REFUERZO (VIII-8) RUTA NACIONAL  Nº 33 KM 575-675 OBRA 1,2 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  65

OBRA DE REFUERZO (VIII-8) RUTA NACIONAL  Nº 9 KM 327-395 OBRA 1,3 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 34 | 65 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  66

OBRA DE REFUERZO (VIII-8) RUTA NACIONAL  Nº 9 KM 395-446 OBRA 1,4 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/10/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 21

OBRAS MEJORATIVAS EN INICIATIVAS PRIVADAS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Obras Mejorativas en Autovía Luján Casáres; Lujan Mercedes Ruta Nacional Nº 5 km. 65 - 75 Mercedes Suipacha Ruta Nacional Nº 5 km. 108,5 -129 Chivilcoy Ruta Nacional Nº 5 km. 150-165 Bragado 9 de Julio Ruta Nacional Nº 5 Km. 221- 224 | Organo de Control de Concesiones Viales | 6.055.537 |
| 52 | Mejora de la Traza y Construcción de Variantes - Río Cuarto - Provincia de Córdoba - Coronel Baigorria Ruta Nacional Nº 36 km. 606,3 - 620 Almafuerte - Las Bejadas Ruta Nacional Nº 36 Km. 719-728 Las Bajadas - Despeñaderos Ruta Nacional Nº 36 Km. 732-754 San Agustín Ruta Provincial Nº C45 Ruta Nacional Nº 36 km. 761-778 | Organo de Control de Concesiones Viales | 22.898.218 |
| TOTAL |  |  | 28.953.755 |

OBRA  51

OBRAS MEJORATIVAS EN AUTOVIA LUJAN CASARES; LUJAN-MERCEDES RUTA NACIONAL  Nº 5 KM. 65 - 75 MERCEDES SUIPACHA RUTA NACIONAL

Nº 5 KM. 108,5 -129 CHIVILCOY RUTA NACIONAL Nº 5 KM. 150-165 BRAGADO

9 DE JULIO RUTA NACIONAL Nº 5 KM. 221- 224

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 44 | 55 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCION DE VARIANTES - RIO CUARTO - PROVINCIA DE CORDOBA - CORONEL BAIGORRIA RUTA NACIONAL Nº 36 KM 606,3 - 620 ALMAFUERTE - LAS BEJADAS RUTA NACIONAL Nº 36 KM 719-728 LAS BAJADAS - DESPEÑADEROS RUTA NACIONAL Nº 36 KM 732-754

SAN AGUSTIN RUTA PROVINCIAL Nº C45 RUTA NACIONAL Nº 36 KM 761-778

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 96 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 22

OBRAS DE REFUERZO DE INFRAESTRUCTURA EN CORREDOR VIAL VII (II)

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | Obra de Refuerzo (VII-56) Ruta Nacional Nº 9 106 -157 Descendente | Organo de Control de Concesiones Viales | 10.212.007 |
| 58 | Obra de Refuerzo (VII-57) Ruta Nacional Nº 9 157 -188 Descendente | Organo de Control de Concesiones Viales | 5.607.333 |
| TOTAL |  |  | 15.819.340 |

OBRA  57

OBRA DE REFUERZO (VII-56) RUTA NACIONAL Nº 9 106 -157 DESCENDENTE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/09/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

OBRA DE REFUERZO (VII-57) RUTA NACIONAL Nº 9 157 -188 DESCENDENTE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2007 | Estim. 2008 | PROG. 2009 | PROY. 2010 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/08/2009 | 01/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

AVANCE FISICO DE OBRAS

Denominación de los códigos correspondientes a la Etapa de las Obras (ET)

1- Contratado

2- Contrato en renegociación

3- Contrato renegociado

4- Proyectos en curso

5- Proyectos Suspendidos

6- Proyectos Terminados

7- Proyectos a iniciar

8- Obra No Iniciada