ENTIDAD 613

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), creado por Ley Nº 24.583, es organizar, administrar y ejecutar la instrumentación en toda la extensión del territorio nacional de los Programas de Desarrollo de Infraestructura que deriven de las políticas nacionales para el sector de agua potable y saneamiento básico. Dichas políticas y programas deben comprender, armonizar, coordinar y promover las estrategias y acciones provinciales y municipales, tanto públicas como privadas que estuvieren orientadas al mismo objetivo.

Por lo tanto, la intervención del ENOHSA busca garantizar la prestación de un servicio esencial especialmente en aquellos sectores a los que la participación privada no llega o no resulta seducida por la rentabilidad de la provisión del servicio general. Este compromiso constituye uno de los pilares de las políticas del Gobierno Nacional. La inversión en infraestructura básica sanitaria se ubica en un pie de igualdad con la atención de las demandas sociales en materia de salud, educación y seguridad. Por otra parte, cabe destacar que es un derecho protegido constitucionalmente.

El hecho de carecer de este servicio esencial produce un muy alto deterioro de la calidad de vida, poniéndola en grave riesgo. Es notable en este sentido la correlación entre los casos de desnutrición crónica y la falta de un saneamiento básico adecuado. De ello se desprende claramente la necesidad de que el Estado tenga políticas activas en el sector, para lograr el anhelado objetivo del desarrollo sustentable con equidad social. En este sentido, la crisis internacional iniciada en el año 2008 y de un fuerte desarrollo durante el año 2009, derivó en una profundización e intensificación de las políticas públicas con acciones concretas, como la generación de mayores puestos de trabajo, privilegiando aquellas que tienden al crecimiento equilibrado y equitativo, al desarrollo sustentable y al mayor bienestar de la población, evitando así que el impacto de la crisis golpee a los sectores más vulnerables.

La visión del ENOHSA es lograr la universalidad en la prestación de este servicio esencial, llegando al 90% de cobertura con servicios de provisión de agua potable y al 75% de cobertura con desagües cloacales (Metas de la Cumbre del Milenio) para el año 2015. Se parte de niveles de cobertura (según el Censo 2001) del orden del 78,4 %, lo que representa a 7.700.000 argentinos sin servicio de agua potable, y del 42,5 %, lo que significa 21.000.000 de pobladores sin acceso a redes cloacales. A través de su accionar, el Organismo busca también reducir las enfermedades de origen hídrico-sanitarias, tales como el cólera, la diarrea, la hepatitis, etc.

La población objetivo sobre la cual se aplican en forma prioritaria (no excluyente) los recursos de los distintos programas del Organismo está compuesta, por un lado, por aquellos sectores de la comunidad de menores recursos o que presentan una mayor vulnerabilidad o riesgo sanitario por carencia de infraestructura de servicios básicos y situaciones ambientales particulares, y por otro, por poblaciones que no tienen acceso a los servicios, y entre las cuales la ejecución de las obras de saneamiento implican a la vez un desarrollo del sistema económico local.

La situación de crisis mundial también hace necesaria la aplicación de políticas, entre otros sectores, en el de agua potable y saneamiento, que atenúen los posibles impactos económicos, en este caso mediante la fuerte aplicación de mano de obra local en la realización de las obras respectivas.

En este sentido, y en el camino de la universalidad de los servicios, se plantea como principal objetivo para el año 2010 beneficiar a numerosos usuarios nuevos con los servicios de provisión de agua potable y/o de recolección de desagües cloacales, con aplicación intensiva de mano de obra local. A la vez, se prevé continuar incorporando proyectos estratégicos y especiales llevados a cabo por el propio Organismo, que mejorarán ostensiblemente la calidad de vida y/o ambiental de la población que hoy accede a servicios globalmente deficientes.

Para cumplir este objetivo fijado para el ejercicio año 2010, el ENOHSA desarrolló distintas herramientas a partir de las cuales prevé lograr los siguientes objetivos:

- Lograr el abastecimiento de agua potable o de desagües cloacales a 1.700.000 usuarios nuevos, incorporando al circuito laboral más de 5.000 ciudadanos desocupados, tanto en forma directa como indirecta. Para ello se prevé continuar con el Plan Agua más Trabajo y Cloaca más Trabajo, que tiene como objetivo brindar agua potable de fuente segura por red y/o recolección de líquidos cloacales por sistemas de redes colectoras, a través de la construcción de obras de expansión destinadas a la periferia carenciada de las grandes urbanizaciones. El programa se basa en la conformación de Cooperativas de Trabajo especializadas en la ejecución de redes, a partir de una identificación de necesidades que realiza cada municipio. Su conformación asegura que por cada cooperativa creada se inserten en el mercado laboral trabajadores desocupados, asegurando tanto la reducción de la vulnerabilidad sanitaria de grupos de bajos recursos como la inclusión de personas marginadas del mercado laboral.

- Reducir en un importante porcentaje la cantidad de argentinos que no cuentan con el servicio de agua potable o con el servicio de alcantarillado cloacal, mejorando ostensiblemente la calidad de vida de la población y en consecuencia los indicadores sanitarios. Para ello se proyecta continuar con el Programa de Obras de Saneamiento en Áreas con Riesgo Sanitario (PROARSA), que actualmente financia la infraestructura de saneamiento en las áreas en riesgo sanitario mediante la transferencia de recursos a gobiernos municipales o provinciales. Vista la situación de déficit nacional en materia de servicios de agua potable y desagües cloacales, se prevé para 2010 incrementar la participación del Estado Nacional en el total del financiamiento, a efectos de cumplir con las políticas de cobertura en materia de saneamiento básico.

- Mantener líneas de crédito adaptadas a la realidad del país para la continuidad de los Préstamos para Obras Menores de Saneamiento (PROMES), destinados a la construcción, ampliación y mejoramiento de obras de abastecimiento de agua potable y desagües cloacales de corto plazo de ejecución, así como a la preparación de los respectivos estudios y diseños. Al respecto, cabe señalar que, del cambio en las condiciones financieras de los entes subprestatarios para hacer frente a la devolución de las obligaciones contraídas que implicó en su momento la salida de la convertibilidad, surgió la necesidad de una solución en la que no se viese afectada la prestación de los servicios.

- Diseñar un plan de obras que contemple la ejecución, por parte del ENOHSA o de terceros, de las obras de infraestructura de saneamiento básico que la Secretaría de Obras Públicas determine como estratégicamente prioritarias dentro del Plan de Gobierno. Este objetivo se enmarca en una política de proyectos estratégicos y especiales surgida a partir del dictado del Decreto Nº 1.173/04, mediante el cual le fueron otorgadas al ENOHSA las facultades y obligaciones determinadas por la Ley Nº 13.064 y sus modificatorias, vinculadas a la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra pública y sean del ámbito de su competencia, así como para la adquisición de materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destinados a las mismas.

- Absorber el crecimiento vegetativo de la demanda e ir incrementando paulatinamente los niveles de cobertura, con mayor énfasis en las áreas carenciadas o con alto riesgo hídrosanitario, para lo cual es imprescindible que el sector de agua potable y saneamiento recepcione las inversiones necesarias. En este sentido, se ha realizado una nueva operación crediticia con el Banco Interamericano de Fomento, cuyo principal objetivo es incentivar las inversiones en infraestructura en el sector saneamiento, ejecutando obras de provisión de agua potable y/o desagües cloacales. Por otra parte, con el mismo organismo se encuentra en etapa de negociación una línea de créditos que permita la realización de obras de mayor envergadura, en localidades de más de 50.000 habitantes.

- Lograr que las condiciones de los créditos otorgados por los organismos multilaterales se adapten a la real necesidad del sector, y no simplemente al grupo económicamente más activo de la demanda, como sucedió en la década pasada.

- Cerrar progresivamente la brecha de cobertura a nivel nacional atendiendo a la equidad territorial y ubicando en el centro de la escena a todos y cada uno de los argentinos, sin ningún tipo de exclusión. Para ello se prevé ir incorporando distintas modalidades y fuentes de financiamiento de cara a una inversión relevante y sostenida, afrontada con los presupuestos de las distintas jurisdicciones.

- Continuar potenciando el control interno sobre la gestión del Organismo a fin de tornar más transparentes los mecanismos de obtención, aplicación y control del uso de los recursos públicos, en función de los objetivos y políticas que se definan, instrumentando indicadores de gestión objetivos, cuantificables y periódicos.

I - GASTOS

| FINALIDADES Y FUNCIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN | FUN | DENOMINACION | IMPORTE |
| 3 |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.171.723.910 |
| 3 | 8 | Agua Potable y Alcantarillado | 1.171.723.910 |
| 5 |  | DEUDA PUBLICA | 25.741.000 |
| 5 | 1 | Servicio de la Deuda Pública | 25.741.000 |
|  |  | SUBTOTAL | 1.197.464.910 |
| TOTAL |  |  | 1.197.464.910 |

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F.de F. | INCISO | DENOMINACION | IMPORTE |
| 11 |  | Tesoro Nacional | 1.089.366.910 |
| 11 | 1 | Gastos en Personal | 14.111.910 |
| 11 | 3 | Servicios No Personales | 9.600.000 |
| 11 | 4 | Bienes de Uso | 725.051.000 |
| 11 | 5 | Transferencias | 338.744.000 |
| 11 | 7 | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 1.860.000 |
| 12 |  | Recursos Propios | 51.717.000 |
| 12 | 1 | Gastos en Personal | 5.646.000 |
| 12 | 2 | Bienes de Consumo | 186.000 |
| 12 | 3 | Servicios No Personales | 3.528.000 |
| 12 | 4 | Bienes de Uso | 200.000 |
| 12 | 5 | Transferencias | 18.276.000 |
| 12 | 7 | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 23.881.000 |
| 22 |  | Crédito Externo | 56.381.000 |
| 22 | 1 | Gastos en Personal | 190.000 |
| 22 | 3 | Servicios No Personales | 345.000 |
| 22 | 4 | Bienes de Uso | 1.074.000 |
| 22 | 5 | Transferencias | 54.772.000 |
| TOTAL |  |  | 1.197.464.910 |

| CLASIFICACION ECONOMICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | DENOMINACION | IMPORTE |
| 2100 | Gastos Corrientes | 59.328.910 |
| 2120 | Gastos de Consumo | 30.409.910 |
| 2121 | Remuneraciones | 19.947.910 |
| 2122 | Bienes y Servicios | 10.452.000 |
| 2123 | Impuestos Indirectos | 10.000 |
| 2130 | Rentas de la Propiedad | 24.908.000 |
| 2131 | Intereses | 24.908.000 |
| 2170 | Transferencias Corrientes | 4.011.000 |
| 2171 | Al Sector Privado | 130.000 |
| 2172 | Al Sector Público | 3.881.000 |
| 2200 | Gastos de Capital | 1.138.136.000 |
| 2210 | Inversión Real Directa | 730.355.000 |
| 2211 | Formación Bruta de Capital Fijo | 730.334.000 |
| 2214 | Activos Intangibles | 21.000 |
| 2220 | Transferencias de Capital | 407.781.000 |
| 2222 | Al Sector Público | 407.781.000 |
| TOTAL |  | 1.197.464.910 |

II - RECURSOS

| RECURSOS POR RUBROS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
| 12 |  |  |  | Ingresos No Tributarios | 1.800 |
| 12 | 9 |  |  | Otros | 1.800 |
| 12 | 9 | 1 |  | Afectaciones y Devoluciones | 1.800 |
| 14 |  |  |  | Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas | 360.000 |
| 14 | 1 |  |  | Venta de Bienes | 360.000 |
| 14 | 1 | 1 |  | Bienes Varios de la Administración Nacional | 360.000 |
| 16 |  |  |  | Rentas de la Propiedad | 47.166.088 |
| 16 | 1 |  |  | Intereses por Préstamos | 47.166.088 |
| 16 | 1 | 1 |  | Intereses por Préstamos en Moneda Nacional | 47.166.088 |
| 41 |  |  |  | Contribuciones Figurativas | 1.089.366.910 |
| 41 | 1 |  |  | Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes | 21.611.910 |
| 41 | 1 | 1 |  | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes | 21.611.910 |
| 41 | 1 | 1 | 354 | MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC | 21.611.910 |
| 41 | 2 |  |  | Contribuciones para Financiar Gastos de Capital | 1.067.755.000 |
| 41 | 2 | 1 |  | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital | 1.067.755.000 |
| 41 | 2 | 1 | 354 | MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC | 1.067.755.000 |
| TOTAL |  |  |  |  | 1.136.894.798 |

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 1.197.464.910 |
| TOTAL |  |  | 1.197.464.910 |

PROGRAMA  20

ASISTENCIA TECNICO - FINANCIERA PARA SANEAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

Servicio Administrativo Financiero

613

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El objetivo de este Programa consiste en organizar, administrar y ejecutar la instrumentación de los Programas de Desarrollo de Infraestructura que deriven de las políticas nacionales del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en toda la extensión del territorio del país.

Para enfrentar la problemática del sector, estas acciones buscan garantizar la prestación de un servicio esencial observando especial atención en los sectores donde la participación privada no llega o no resulta seducida por la rentabilidad de la provisión del servicio general. También con su accionar se busca reducir el contagio de enfermedades de origen hídrico-sanitarias (cólera, hepatitis y diarrea.)

Está previsto el desarrollo de acciones de promoción, capacitación y asistencia técnica destinadas a los distintos actores que participan en el sector, tanto de carácter público como privado.

En el marco de este programa, continuará la ejecución de las obras correspondientes a las iniciativas: “Obras Menores de Saneamiento” (PROMES), “Saneamiento en Áreas de Riesgo Sanitario” (PROARSA), “Programa de Agua y Saneamiento” (PROAS), “Plan Agua + Trabajo” y “Proyectos Especiales y Transferencias Especiales”.

Por otra parte, proseguirá la ejecución de obras de infraestructura de agua potable y desagües en centros urbanos y suburbanos, como así también en áreas concesionadas a la empresa estatal AySA S.A., de acuerdo a los planes definidos y aprobados por el gobierno nacional dentro del área de concesión de los servicios establecidos en el marco regulatorio.

A su vez continuarán, la asistencia a gobiernos provinciales y municipales para la ejecución de obras de agua potable y saneamiento de pequeña envergadura en el marco del Plan de Agua y Saneamiento para Todos.

En cuanto a los proyectos y obras que forman parte de la red programática de éste ENOHSA, se puede mencionar que mediante el dictado del Decreto Nº 1.173/2004, se otorgó al ENOHSA las facultades y obligaciones determinadas por la Ley Nº 13.064 y sus modificatorias, para la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra pública y para la adquisición de materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destinados a ellas, en el ámbito de su competencia.

Entre las obras ejecutadas en forma centralizada por el ente, se promueve entre otras cosas dar un mayor impulso a las obras de infraestructura a las ciudades capitales de las provincias que integran el Norte Grande (Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán y La Rioja); el tratamiento de efluentes en cuencas de ríos y lagos y la construcción de acueductos, que resolverán problemas importantes de calidad y/o cantidad de agua potable disponible para la comunidad.

Por último, cabe mencionar que las acciones llevadas a cabo por el ente se encuentran comprendidas en el Plan de Obras para todos los argentinos.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| METAS: |  |  |
| Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST) | Obra Habilitada | 128 |
| Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo | Obra Habilitada | 98 |
| Habilitación de Obras de Agua Potable y Saneamiento en Areas Concesionadas | Obra Habilitada | 3 |
| Habilitación de Obras en Zonas Carenciadas - PROARSA | Obra Habilitada | 91 |
| Habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento | Obra Habilitada | 17 |
| Habilitación de Obras Menores de Saneamiento | Obra Habilitada | 15 |
| PROD.BRUTAS: |  |  |
| Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST) | Obra en Ejecución | 40 |
| Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo | Obra en Ejecución | 125 |
| Habilitación de Obras de Abastecimiento para Pequeños Centros Urbanos (BID VII) | Obra en Ejecución | 13 |
| Habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento | Obra en Ejecución | 4 |
| Habilitación de Obras Menores de Saneamiento | Obra en Ejecución | 43 |

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 441.568.910 |
| 0 | 0 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 358.425.910 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 14.111.910 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 |  |  |  | Personal Permanente | 9.290.220 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 |  | 21 | Retribución del Cargo | 3.691.462 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | Retribuciones que no hacen al Cargo | 2.533.638 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 |  | 21 | Sueldo Anual Complementario | 518.758 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 |  | 21 | Contribuciones Patronales | 1.618.526 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 7 |  | 21 | Complementos | 927.836 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 4 |  |  | 21 | Asignaciones Familiares | 15.860 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 |  |  |  | Asistencia Social al Personal | 820.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 1 |  | 21 | Seguros de Riesgo de Trabajo | 820.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 |  |  |  | Personal contratado | 3.985.830 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 1 |  | 21 | Retribuciones por contratos | 1.930.184 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 |  | 21 | Adicionales al contrato | 1.061.601 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 |  | 21 | Sueldo anual complementario | 241.273 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 5 |  | 21 | Contribuciones patronales | 752.772 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 5.570.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 |  |  | 21 | Alquileres y Derechos | 1.400.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 70.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 4.100.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 338.744.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 70.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 |  | 21 | Transf.para Activ. Cientificas o Académicas | 70.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 5 |  |  |  | Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional | 6.500.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 5 | 7 |  | 22 | Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital | 6.500.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 225.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 2 |  | 22 | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital | 225.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 331.949.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 8 | 1 |  | 22 | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 270.644.332 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 8 | 6 |  | 22 | Transferencias a Gobiernos Municipales | 61.304.668 |
| 0 | 0 | 3 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 27.836.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 5.646.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 8 |  |  |  | Personal contratado | 5.646.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 8 | 1 |  | 21 | Retribuciones por contratos | 3.631.703 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 8 | 2 |  | 21 | Adicionales al contrato | 580.380 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 8 | 3 |  | 21 | Sueldo anual complementario | 348.038 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 8 | 5 |  | 21 | Contribuciones patronales | 1.085.879 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 186.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 3.528.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 1 |  |  | 21 | Servicios Básicos | 255.500 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 |  |  | 21 | Alquileres y Derechos | 114.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 441.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.564.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 5 |  |  | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 260.500 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 258.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 8 |  |  | 21 | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 325.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 |  |  | 21 | Otros Servicios | 310.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 200.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 139.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 5 |  |  | 22 | Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables | 40.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 |  |  | 22 | Activos Intangibles | 21.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 18.276.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 60.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 |  | 21 | Transf.para Activ. Cientificas o Académicas | 60.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 50.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 |  | 21 | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 50.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 18.166.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 8 | 1 |  | 22 | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 18.166.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 55.307.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 190.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 8 |  |  |  | Personal contratado | 190.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 8 | 7 |  | 21 | Contratos especiales | 190.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 345.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 291.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 54.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 54.772.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 3.831.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 5 | 6 | 1 |  | 21 | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 3.831.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 50.941.000 |
| 0 | 0 | 3 | 22 | 5 | 8 | 1 |  | 22 | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 50.941.000 |
| 0 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 25.741.000 |
| 0 | 0 | 5 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.860.000 |
| 0 | 0 | 5 | 11 | 7 |  |  |  |  | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 1.860.000 |
| 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 2 |  |  |  | Servicio de la Deuda en Moneda Extranjera | 833.000 |
| 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 2 | 8 |  | 21 | Com. y Otros Gastos Deuda en Moneda Extranjera Largo Plazo | 833.000 |
| 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 3 |  |  |  | Intereses por Préstamos Recibidos | 1.027.000 |
| 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 3 | 9 |  | 21 | Intereses de Préstamos del Sector Externo | 1.027.000 |
| 0 | 0 | 5 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 23.881.000 |
| 0 | 0 | 5 | 12 | 7 |  |  |  |  | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 23.881.000 |
| 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 3 |  |  |  | Intereses por Préstamos Recibidos | 23.881.000 |
| 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 3 | 9 |  | 21 | Intereses de Préstamos del Sector Externo | 23.881.000 |
| 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlinghan-Morón-Ituzaingó – Buenos Aires | 215.000 |
| 0 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 215.000 |
| 0 | 2 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 215.000 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 215.000 |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 215.000 |
| 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Planta Potabilizadora, ampliación y Optimización y Sistema de captación | 60.000 |
| 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 60.000 |
| 0 | 3 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 60.000 |
| 0 | 3 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 60.000 |
| 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 60.000 |
| 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Buenos Aires | 75.500.000 |
| 0 | 7 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 75.500.000 |
| 0 | 7 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 75.500.000 |
| 0 | 7 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 500.000 |
| 0 | 7 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 500.000 |
| 0 | 7 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 75.000.000 |
| 0 | 7 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 75.000.000 |
| 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno – Buenos Aires | 20.251.350 |
| 0 | 8 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 20.251.350 |
| 0 | 8 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 20.251.350 |
| 0 | 8 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 370.000 |
| 0 | 8 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 370.000 |
| 0 | 8 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 19.881.350 |
| 0 | 8 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 19.881.350 |
| 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo – Buenos Aires | 12.417.193 |
| 0 | 9 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 12.417.193 |
| 0 | 9 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 12.417.193 |
| 0 | 9 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 305.000 |
| 0 | 9 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 305.000 |
| 0 | 9 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 12.112.193 |
| 0 | 9 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 12.112.193 |
| 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Acueductos para 25 Pozos El Pato Berazategui – Buenos Aires | 750.260 |
| 0 | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 750.260 |
| 0 | 10 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 750.260 |
| 0 | 10 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 750.260 |
| 0 | 10 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 750.260 |
| 0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús - Buenos Aires | 165.000 |
| 0 | 12 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 165.000 |
| 0 | 12 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 165.000 |
| 0 | 12 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 165.000 |
| 0 | 12 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 165.000 |
| 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema Cloacal -Cuenca Media Lago San Roque | 5.000.000 |
| 0 | 13 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 5.000.000 |
| 0 | 13 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.000.000 |
| 0 | 13 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000.000 |
| 0 | 13 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000.000 |
| 0 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye - Córdoba | 23.255.629 |
| 0 | 14 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 23.255.629 |
| 0 | 14 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 23.255.629 |
| 0 | 14 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 150.000 |
| 0 | 14 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 150.000 |
| 0 | 14 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 23.105.629 |
| 0 | 14 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 23.105.629 |
| 0 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües - Córdoba Capital | 22.525.242 |
| 0 | 15 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 22.525.242 |
| 0 | 15 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 22.525.242 |
| 0 | 15 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 100.000 |
| 0 | 15 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 100.000 |
| 0 | 15 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 22.425.242 |
| 0 | 15 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 22.425.242 |
| 0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable - Formosa | 290.000 |
| 0 | 16 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 290.000 |
| 0 | 16 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 290.000 |
| 0 | 16 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 290.000 |
| 0 | 16 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 290.000 |
| 0 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa | 175.000 |
| 0 | 17 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 175.000 |
| 0 | 17 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 175.000 |
| 0 | 17 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 175.000 |
| 0 | 17 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 175.000 |
| 0 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones | 14.666.397 |
| 0 | 19 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 14.666.397 |
| 0 | 19 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 14.666.397 |
| 0 | 19 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 14.666.397 |
| 0 | 19 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 14.666.397 |
| 0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Acueducto Villa Regina - Río Negro | 100.000 |
| 0 | 20 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 100.000 |
| 0 | 20 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 100.000 |
| 0 | 20 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 100.000 |
| 0 | 20 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 100.000 |
| 0 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales General Mosconi - Salta | 50.000 |
| 0 | 21 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 50.000 |
| 0 | 21 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 50.000 |
| 0 | 21 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 50.000 |
| 0 | 21 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 50.000 |
| 0 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson - San Juan | 160.000 |
| 0 | 22 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 160.000 |
| 0 | 22 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 160.000 |
| 0 | 22 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 160.000 |
| 0 | 22 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 160.000 |
| 0 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Acueducto Centro Oeste - Santa Fe | 210.000 |
| 0 | 23 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 210.000 |
| 0 | 23 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 210.000 |
| 0 | 23 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 210.000 |
| 0 | 23 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 210.000 |
| 0 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Planta Depuradora, Remodelación y Cañerías Colectoras Tandil - Buenos Aires | 8.436.429 |
| 0 | 24 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 8.436.429 |
| 0 | 24 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 8.436.429 |
| 0 | 24 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 135.000 |
| 0 | 24 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 135.000 |
| 0 | 24 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 8.301.429 |
| 0 | 24 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 8.301.429 |
| 0 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia – Chubut | 13.298.205 |
| 0 | 27 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 13.298.205 |
| 0 | 27 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 13.298.205 |
| 0 | 27 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 13.298.205 |
| 0 | 27 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 13.298.205 |
| 0 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema de Agua Potable Escobar - Buenos Aires | 10.000.000 |
| 0 | 28 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 10.000.000 |
| 0 | 28 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 10.000.000 |
| 0 | 28 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 10.000.000 |
| 0 | 28 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 10.000.000 |
| 0 | 29 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro – Buenos Aires | 20.080.000 |
| 0 | 29 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 20.080.000 |
| 0 | 29 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 20.080.000 |
| 0 | 29 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 80.000 |
| 0 | 29 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 80.000 |
| 0 | 29 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 20.000.000 |
| 0 | 29 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 20.000.000 |
| 0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá – Catamarca | 6.201.592 |
| 0 | 30 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 6.201.592 |
| 0 | 30 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 6.201.592 |
| 0 | 30 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 232.000 |
| 0 | 30 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 232.000 |
| 0 | 30 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.969.592 |
| 0 | 30 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.969.592 |
| 0 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales, Pinamar - Buenos Aires | 11.179.620 |
| 0 | 32 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 11.179.620 |
| 0 | 32 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 11.179.620 |
| 0 | 32 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 11.179.620 |
| 0 | 32 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 11.179.620 |
| 0 | 33 |  |  |  |  |  |  |  | Optimización Sistema de Agua Potable El Cadillal - Tucumán | 25.250.000 |
| 0 | 33 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 25.250.000 |
| 0 | 33 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 25.250.000 |
| 0 | 33 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 250.000 |
| 0 | 33 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 250.000 |
| 0 | 33 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 25.000.000 |
| 0 | 33 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 25.000.000 |
| 0 | 34 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. de Acueducto Centro Oeste Chaqueño | 50.000 |
| 0 | 34 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 50.000 |
| 0 | 34 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 50.000 |
| 0 | 34 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 50.000 |
| 0 | 34 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 50.000 |
| 0 | 35 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Sistema de Efluentes Cloacales - Formosa | 35.000.000 |
| 0 | 35 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 35.000.000 |
| 0 | 35 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 35.000.000 |
| 0 | 35 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 35.000.000 |
| 0 | 35 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 35.000.000 |
| 0 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | Tratamiento Integral de Desagües Cloacales, San Miguel de Tucumán - Tucumán | 5.000.000 |
| 0 | 40 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 5.000.000 |
| 0 | 40 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.000.000 |
| 0 | 40 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000.000 |
| 0 | 40 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000.000 |
| 0 | 41 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires | 25.000.000 |
| 0 | 41 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 25.000.000 |
| 0 | 41 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 25.000.000 |
| 0 | 41 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 25.000.000 |
| 0 | 41 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 25.000.000 |
| 0 | 42 |  |  |  |  |  |  |  | Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa | 20.000.000 |
| 0 | 42 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 20.000.000 |
| 0 | 42 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 20.000.000 |
| 0 | 42 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 20.000.000 |
| 0 | 42 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 20.000.000 |
| 0 | 48 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. de Acueducto Sur Salta | 120.000 |
| 0 | 48 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 120.000 |
| 0 | 48 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 120.000 |
| 0 | 48 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 120.000 |
| 0 | 48 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 120.000 |
| 0 | 51 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Roque Sáenz Peña - Chaco | 15.000.000 |
| 0 | 51 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 15.000.000 |
| 0 | 51 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 15.000.000 |
| 0 | 51 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 15.000.000 |
| 0 | 51 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 15.000.000 |
| 0 | 53 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Presidencia El Dorado - Misiones | 10.000.000 |
| 0 | 53 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 10.000.000 |
| 0 | 53 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 10.000.000 |
| 0 | 53 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 10.000.000 |
| 0 | 53 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 10.000.000 |
| 0 | 54 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Gran Mendoza | 10.000.000 |
| 0 | 54 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 10.000.000 |
| 0 | 54 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 10.000.000 |
| 0 | 54 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 10.000.000 |
| 0 | 54 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 10.000.000 |
| 0 | 55 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Sistema de Provisión de Agua Potable - Neuquén | 10.000.000 |
| 0 | 55 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 10.000.000 |
| 0 | 55 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 10.000.000 |
| 0 | 55 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 10.000.000 |
| 0 | 55 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 10.000.000 |
| 0 | 56 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema Cloacal San Martín de los Andes - Neuquén | 25.000.000 |
| 0 | 56 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 25.000.000 |
| 0 | 56 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 25.000.000 |
| 0 | 56 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 25.000.000 |
| 0 | 56 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 25.000.000 |
| 0 | 57 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - La Rioja | 15.000.000 |
| 0 | 57 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 15.000.000 |
| 0 | 57 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 15.000.000 |
| 0 | 57 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 15.000.000 |
| 0 | 57 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 15.000.000 |
| 0 | 58 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Acueducto Sur 2º Etapa - Salta | 300.000 |
| 0 | 58 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 300.000 |
| 0 | 58 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Credito Externo | 300.000 |
| 0 | 58 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 300.000 |
| 0 | 58 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 300.000 |
| 0 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | Sistema de Provisión de Agua Potable Gualeguaychú - Entre Ríos | 1.023.079 |
| 0 | 60 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 1.023.079 |
| 0 | 60 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.023.079 |
| 0 | 60 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.023.079 |
| 0 | 60 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.023.079 |
| 0 | 61 |  |  |  |  |  |  |  | Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Chimbas - San Juan | 300.000 |
| 0 | 61 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 300.000 |
| 0 | 61 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Credito Externo | 300.000 |
| 0 | 61 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 300.000 |
| 0 | 61 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 300.000 |
| 0 | 62 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales Campana - Buenos Aires | 20.000.000 |
| 0 | 62 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 20.000.000 |
| 0 | 62 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 20.000.000 |
| 0 | 62 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 20.000.000 |
| 0 | 62 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 20.000.000 |
| 0 | 64 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales en Miramar – Buenos Aires | 17.216.493 |
| 0 | 64 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 17.216.493 |
| 0 | 64 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 17.216.493 |
| 0 | 64 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 178.000 |
| 0 | 64 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 178.000 |
| 0 | 64 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 17.038.493 |
| 0 | 64 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 17.038.493 |
| 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Malargue - Mendoza | 15.000.000 |
| 0 | 72 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 15.000.000 |
| 0 | 72 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 15.000.000 |
| 0 | 72 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 15.000.000 |
| 0 | 72 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 15.000.000 |
| 0 | 75 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Sistema de Provisión de Agua Potable - Mar del Plata – Buenos Aires | 15.000.000 |
| 0 | 75 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 15.000.000 |
| 0 | 75 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 15.000.000 |
| 0 | 75 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 15.000.000 |
| 0 | 75 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 15.000.000 |
| 0 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema Cloacal - Malvinas Argentinas - Buenos Aires | 100.000 |
| 0 | 76 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 100.000 |
| 0 | 76 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 100.000 |
| 0 | 76 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 100.000 |
| 0 | 76 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 100.000 |
| 0 | 86 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Planta Depuradora en Trelew – Chubut | 25.000.000 |
| 0 | 86 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 25.000.000 |
| 0 | 86 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 25.000.000 |
| 0 | 86 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 25.000.000 |
| 0 | 86 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 25.000.000 |
| 0 | 88 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema de Desagües Cloacales y Optimización Sistema de Agua Potable Gran Resistencia - Chaco | 30.000.000 |
| 0 | 88 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 30.000.000 |
| 0 | 88 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 30.000.000 |
| 0 | 88 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 30.000.000 |
| 0 | 88 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 30.000.000 |
| 0 | 89 |  |  |  |  |  |  |  | Sistema de Desagües Cloacales San Miguel de Tucumán (1º Etapa) | 319.000 |
| 0 | 89 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 319.000 |
| 0 | 89 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 319.000 |
| 0 | 89 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 319.000 |
| 0 | 89 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 319.000 |
| 0 | 92 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 2º y 3º Etapa | 65.005.000 |
| 0 | 92 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 65.005.000 |
| 0 | 92 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 65.000.000 |
| 0 | 92 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 65.000.000 |
| 0 | 92 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 65.000.000 |
| 0 | 92 | 3 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 5.000 |
| 0 | 92 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000 |
| 0 | 92 | 3 | 22 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000 |
| 0 | 93 |  |  |  |  |  |  |  | Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut | 984.511 |
| 0 | 93 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 984.511 |
| 0 | 93 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 984.511 |
| 0 | 93 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 185.000 |
| 0 | 93 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 185.000 |
| 0 | 93 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 799.511 |
| 0 | 93 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 799.511 |
| 0 | 95 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema de Agua Potable Los Juries y Tomas Young - Santiago del Estero | 20.000.000 |
| 0 | 95 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 20.000.000 |
| 0 | 95 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 20.000.000 |
| 0 | 95 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 20.000.000 |
| 0 | 95 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 20.000.000 |
| 0 | 96 |  |  |  |  |  |  |  | Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Concepción del Uruguay - Entre Ríos | 10.000.000 |
| 0 | 96 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 10.000.000 |
| 0 | 96 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 10.000.000 |
| 0 | 96 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 10.000.000 |
| 0 | 96 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 10.000.000 |
| 0 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción del Sistema Cloacal en Localidades varias | 69.500.000 |
| 0 | 99 | 3 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 69.500.000 |
| 0 | 99 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 69.500.000 |
| 0 | 99 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 69.500.000 |
| 0 | 99 | 3 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 69.500.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.197.464.910 |

| DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | A C T - O B R | FIN | FUN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | U . G E O . | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Conducción y Coordinación Superior | 405.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 405.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  | Agua Potable y Alcantarillado | 405.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 295.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 295.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 70.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 6 |  |  | Transf.para Activ. Científicas o Académicas | 70.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 6 | 9999 |  | Sin discriminar | 70.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 6 | 9999 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 70.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 225.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 | 2 |  |  | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital | 225.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 | 2 | 810 |  | Universidad Nacional de Córdoba | 225.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 | 2 | 810 | 14 | Provincia de Córdoba | 225.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 110.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 110.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 60.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 | 6 |  |  | Transf.para Activ. Científicas o Académicas | 60.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 9999 |  | Sin discriminar | 60.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 9999 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 60.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 50.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 6 | 1 |  |  | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 50.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 6 | 1 | 810 |  | Universidad Nacional de Córdoba | 50.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 6 | 1 | 810 | 14 | Provincia de Córdoba | 50.000 |
| 0 | 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Saneamiento en Áreas de Riesgo Sanitario - PROARSA | 41.111.984 |
| 0 | 0 | 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 41.111.984 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  | Agua Potable y Alcantarillado | 41.111.984 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 22.945.984 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 22.945.984 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 22.945.984 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 |  |  | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 22.945.984 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 |  | Administración central provincial | 22.945.984 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6.379.117 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 14 | Provincia de Córdoba | 5.342.414 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 18 | Provincia de Corrientes | 120.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 22 | Provincia del Chaco | 270.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 38 | Provincia de Jujuy | 690.162 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 42 | Provincia de La Pampa | 4.834.121 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 46 | Provincia de La Rioja | 280.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 50 | Provincia de Mendoza | 1.192.445 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 58 | Provincia del Neuquén | 300.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 62 | Provincia de Río Negro | 339.440 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 66 | Provincia de Salta | 130.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 70 | Provincia de San Juan | 90.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 82 | Provincia de Santa Fe | 2.428.285 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 86 | Provincia de Santiago del Estero | 550.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 18.166.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 18.166.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 18.166.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 |  |  | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 18.166.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 |  | Administración central provincial | 18.166.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 8.845.517 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 10 | Provincia de Catamarca | 350.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 14 | Provincia de Córdoba | 1.659.157 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 18 | Provincia de Corrientes | 679.594 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 22 | Provincia del Chaco | 319.408 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 26 | Provincia del Chubut | 1.000.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 30 | Provincia de Entre Ríos | 1.796.640 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 38 | Provincia de Jujuy | 500.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 46 | Provincia de La Rioja | 280.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 50 | Provincia de Mendoza | 596.474 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 58 | Provincia del Neuquén | 268.311 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 62 | Provincia de Río Negro | 250.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 66 | Provincia de Salta | 150.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 70 | Provincia de San Juan | 350.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 78 | Provincia de Santa Cruz | 350.000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 82 | Provincia de Santa Fe | 770.899 |
| 0 | 0 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Coop. Trabajo | 36.000.000 |
| 0 | 0 | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 36.000.000 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  | Agua Potable y Alcantarillado | 36.000.000 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 36.000.000 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 36.000.000 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 36.000.000 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 |  |  | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 8.500.000 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 |  | Administración central provincial | 8.500.000 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 38 | Provincia de Jujuy | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 62 | Provincia de Río Negro | 1.000.000 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 82 | Provincia de Santa Fe | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 90 | Provincia de Tucumán | 3.500.000 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 |  |  | Transferencias a Gobiernos Municipales | 27.500.000 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 |  | Sin discriminar | 27.500.000 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 27.500.000 |
| 0 | 0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos Chicos (BID 1895) PROAS | 54.772.000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 54.772.000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  | Agua Potable y Alcantarillado | 54.772.000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 54.772.000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 54.772.000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 3.831.000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 6 | 1 |  |  | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 3.831.000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 6 | 1 | 828 |  | Universidad Nacional de Río Cuarto | 3.831.000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 6 | 1 | 828 | 14 | Provincia de Córdoba | 3.831.000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 50.941.000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 |  |  | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 50.941.000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 |  | Administración central provincial | 50.941.000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 9.000.000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 14 | Provincia de Córdoba | 6.120.000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 22 | Provincia del Chaco | 19.500.000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 50 | Provincia de Mendoza | 3.060.000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 54 | Provincia de Misiones | 6.781.000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 58 | Provincia del Neuquén | 6.480.000 |
| 0 | 0 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Saneamiento en Areas Concesionadas | 6.500.000 |
| 0 | 0 | 14 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 6.500.000 |
| 0 | 0 | 14 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  | Agua Potable y Alcantarillado | 6.500.000 |
| 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 6.500.000 |
| 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 6.500.000 |
| 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 |  |  |  | Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional | 6.500.000 |
| 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 | 7 |  |  | Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital | 6.500.000 |
| 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 | 7 | 9999 |  | Sin discriminar | 6.500.000 |
| 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 | 7 | 9999 | 97 | Nacional | 6.500.000 |
| 0 | 0 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Infraestructura de Agua Potable y Desagües en Áreas Urbanas | 199.181.967 |
| 0 | 0 | 15 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 199.181.967 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  | Agua Potable y Alcantarillado | 199.181.967 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 199.181.967 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 199.181.967 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 199.181.967 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 |  |  | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 199.181.967 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 |  | Administración central provincial | 199.181.967 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 20.101.361 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 14 | Provincia de Córdoba | 36.161.486 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 22 | Provincia del Chaco | 2.741.530 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 42 | Provincia de La Pampa | 41.498.000 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 46 | Provincia de La Rioja | 1.000.000 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 50 | Provincia de Mendoza | 5.000.000 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 54 | Provincia de Misiones | 15.000.000 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 58 | Provincia del Neuquén | 4.751.295 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 70 | Provincia de San Juan | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 78 | Provincia de Santa Cruz | 47.679.353 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 86 | Provincia de Santiago del Estero | 20.000.000 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 90 | Provincia de Tucumán | 3.248.942 |
| 0 | 0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Expansión de Redes de Agua y Cloacas - PAST | 73.821.049 |
| 0 | 0 | 16 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS SOCIALES | 73.821.049 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  | Agua Potable y Alcantarillado | 73.821.049 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 73.821.049 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 73.821.049 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 |  |  |  | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 73.821.049 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 |  |  | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 40.016.381 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 |  | Administración central provincial | 40.016.381 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 19.791.000 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 22 | Provincia del Chaco | 8.479.172 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 34 | Provincia de Formosa | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 38 | Provincia de Jujuy | 877.813 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 46 | Provincia de La Rioja | 151.082 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 54 | Provincia de Misiones | 100.000 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 66 | Provincia de Salta | 695.647 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 70 | Provincia de San Juan | 4.612.822 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 78 | Provincia de Santa Cruz | 3.308.845 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 |  |  | Transferencias a Gobiernos Municipales | 33.804.668 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 |  | Sin discriminar | 33.804.668 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 20.148.872 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 14 | Provincia de Córdoba | 630.951 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 26 | Provincia del Chubut | 800.274 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 30 | Provincia de Entre Ríos | 159.616 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 34 | Provincia de Formosa | 3.928.797 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 38 | Provincia de Jujuy | 500.000 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 50 | Provincia de Mendoza | 2.829.319 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 54 | Provincia de Misiones | 80.076 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 62 | Provincia de Río Negro | 176.970 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 86 | Provincia de Santiago del Estero | 117.216 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 90 | Provincia de Tucumán | 4.432.577 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411.792.000 |

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Conducción y Coordinación Superior | Coordinación de Gestión | 55.387.910 |
| 07 | Obras de Saneamiento en Áreas de Riesgo Sanitario - PROARSA | Coordinación Programa de Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitario - PROARSA | 41.111.984 |
| 11 | Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo | Coordinación Plan Agua mas Trabajo | 36.000.000 |
| 12 | Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos Chicos - PROAS (BID 1.895) | Coordinación Programa de Asistencia Solidaria - PROAS | 55.307.000 |
| 14 | Obras de Saneamiento en Areas Concesionadas | Coordinación de Gestión | 6.500.000 |
| 15 | Obras de Infraestructura de Agua Potable y Desagües en Áreas Urbanas | Coordinación de Gestión | 199.181.967 |
| 16 | Expansión de Redes de Agua y Cloacas - PAST | Coordinación de Gestión | 73.821.049 |
| Proyectos: |  |  |  |
| 02 | Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham - Morón – Ituzaingó – Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 215.000 |
| 03 | Planta Potabilizadora, Ampliación y Optimización y Sistemas de Captación - Paraná - Entre Ríos | Gerencia Técnico Operativa | 60.000 |
| 07 | Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 75.500.000 |
| 08 | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 20.251.350 |
| 09 | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 12.417.193 |
| 10 | Construcción de Acueductos para 25 Pozos El Pato Berazategui - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 750.260 |
| 12 | Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 165.000 |
| 13 | Cloacas y Depuradoras Lago San Roque - Cosquín - Santa María - Córdoba | Gerencia Técnico Operativa | 5.000.000 |
| 14 | Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye - Córdoba | Gerencia Técnico Operativa | 23.255.629 |
| 15 | Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües - Córdoba Capital | Gerencia Técnico Operativa | 22.525.242 |
| 16 | Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable - Formosa | Gerencia Técnico Operativa | 290.000 |
| 17 | Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa | Gerencia Técnico Operativa | 175.000 |
| 19 | Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones | Gerencia Técnico Operativa | 14.666.397 |
| 20 | Construcción Acueducto Villa Regina - Río Negro | Gerencia Técnico Operativa | 100.000 |
| 21 | Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales General Mosconi - Salta | Gerencia Técnico Operativa | 50.000 |
| 22 | Construcción Planta Tratamamiento Cloacales Subsistema Rawson - San Juan | Gerencia Técnico Operativa | 160.000 |
| 23 | Construcción de Acueducto Centro Oeste - Santa Fe | Gerencia Técnico Operativa | 210.000 |
| 24 | Construcción Planta Depuradora, Remodelación y Cañerías Colectoras - Tandil - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 8.436.429 |
| 27 | Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut | Gerencia Técnico Operativa | 13.298.205 |
| 28 | Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 10.000.000 |
| 29 | Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo II - San Isidro - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 20.080.000 |
| 30 | Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca | Gerencia Técnico Operativa | 6.201.592 |
| 32 | Construcción de Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales - Pinamar - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 11.179.620 |
| 33 | Optimización Sistema de Agua Potable El Cadillal - Tucumán | Gerencia Técnico Operativa | 25.250.000 |
| 34 | Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño - Chaco | Gerencia Técnico Operativa | 50.000 |
| 35 | Construcción Sistema de Efluentes Cloacales Formosa - Formosa | Gerencia Técnico Operativa | 35.000.000 |
| 40 | Tratamiento Integral de Desagües Cloacales, San Miguel de Tucumán - Tucumán | Gerencia Técnico Operativa | 5.000.000 |
| 41 | Construcción del Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 25.000.000 |
| 42 | Sistema de Provisión de Agua Potable Pirane - Formosa | Gerencia Técnico Operativa | 20.000.000 |
| 48 | Construcción de Acueducto Sur Salta - Salta | Gerencia Técnico Operativa | 120.000 |
| 51 | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Roque Saenz Peña - Chaco | Gerencia Técnico Operativa | 15.000.000 |
| 53 | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Presidencia El Dorado - Misiones | Gerencia Técnico Operativa | 10.000.000 |
| 54 | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Mendoza | Gerencia Técnico Operativa | 10.000.000 |
| 55 | Construcción de Sistema de Provisión de Agua Potable - Neuquén | Gerencia Técnico Operativa | 10.000.000 |
| 56 | Construcción del Sistema Cloacal San Martín de los Andes - Neuquén | Gerencia Técnico Operativa | 25.000.000 |
| 57 | Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - La Rioja | Gerencia Técnico Operativa | 15.000.000 |
| 58 | Construcción Acueducto Sur Etapa II - Salta | Gerencia Técnico Operativa | 300.000 |
| 60 | Sistema de Provisión de Agua Potable Gualeguaychú - Entre Ríos | Gerencia Técnico Operativa | 1.023.079 |
| 61 | Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Chimbas - San Juan | Gerencia Técnico Operativa | 300.000 |
| 62 | Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales Campana - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 20.000.000 |
| 64 | Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales en Miramar - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 17.216.493 |
| 72 | Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza | Gerencia Técnico Operativa | 15.000.000 |
| 75 | Construcción de Sistema de Provisión de Agua Potable - Mar del Plata - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 15.000.000 |
| 76 | Construcción del Sistema Cloacal - Malvinas Argentinas - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 100.000 |
| 86 | Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Chubut | Gerencia Técnico Operativa | 25.000.000 |
| 88 | Construcción del Sistema de Desagües Cloacales y Optimización Sistema de Agua Potable Gran Resistencia - Chaco | Gerencia Técnico Operativa | 30.000.000 |
| 89 | Sistema de Desagües Cloacales San Miguel de Tucumán - Etapa I | Gerencia Técnico Operativa | 319.000 |
| 92 | Construcción Colectores Cloacales Córdoba - Etapa II y III | Gerencia Técnico Operativa | 65.005.000 |
| 93 | Acueducto Comodoro Rivadavia Rada Tilly - Chubut | Gerencia Técnico Operativa | 984.511 |
| 95 | Construcción del Sistema de Agua Potable Los Juries y Tomas Young - Santiago del Estero | Gerencia Técnico Operativa | 20.000.000 |
| 96 | Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Concepción del Uruguay - Entre Ríos | Gerencia Técnico Operativa | 10.000.000 |
| 99 | Construcción del Sistema Cloacal en Localidades Varias | Gerencia Técnico Operativa | 69.500.000 |
| TOTAL |  |  | 1.197.464.910 |

ACTIVIDAD 01

CONDUCCION Y COORDINACION SUPERIOR

UNIDAD EJECUTORA

CORDINACION DE GESTION

__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

|  | CANTIDAD DE |  |
| --- | --- | --- |
| CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
|  |  | CATEDRA |
| PERSONAL PERMANENTE |  |  |
| AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL |  |  |
| Administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 1 |  |
| Subadministrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 1 |  |
| Subtotal Escalafón | 2 |  |
| FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL |  |  |
| Auditor Interno | 1 |  |
| Subtotal Escalafón | 1 |  |
| PERSONAL DEL ENOHSA |  |  |
| A7 | 3 |  |
| B2 | 2 |  |
| B7 | 3 |  |
| C2 | 1 |  |
| C4 | 1 |  |
| C5 | 1 |  |
| C6 | 1 |  |
| D3 | 3 |  |
| D4 | 2 |  |
| D5 | 3 |  |
| D6 | 3 |  |
| E3 | 2 |  |
| E5 | 6 |  |
| E6 | 3 |  |
| E7 | 2 |  |
| E8 | 2 |  |
| F6 | 6 |  |
| F8 | 7 |  |
| Subtotal Escalafón | 51 |  |
| TOTAL ACTIVIDAD | 54 |  |

PROYECTO 02

CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA CLOACAL HURLINGHAM - MORON – ITUZAINGO – BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | Tramo I Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham – Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 80.000 |
| 53 | 2° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Morón y Tres de Febrero - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 135.000 |
| TOTAL |  |  | 215.000 |

OBRA  52

TRAMO I COLECTORES CLOACALES Y ESTACIONES ELEVADORAS HURLINGHAM – BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2009 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

2° TRAMO COLECTORES CLOACALES Y ESTACIONES ELEVADORAS MORON Y TRES DE FEBRERO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2009 | 1 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 03

PLANTA POTABILIZADORA, AMPLIACION Y OPTIMIZACION Y SISTEMAS DE CAPTACION - PARANA - ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Planta Potabilizadora, Ampliación y Optimización y Sistemas de Captación - Paraná - Entre Ríos | Gerencia Técnico Operativa | 30.000 |
| 52 | Optimización de los Servicios de Agua Potable, Centros de Distribución - Paraná Entre Ríos | Gerencia Técnico Operativa | 30.000 |
| TOTAL |  |  | 60.000 |

OBRA  51

PLANTA POTABILIZADORA, AMPLIACION Y OPTIMIZACION Y SISTEMAS DE CAPTACION - PARANA - ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2005 | 31/12/2009 | 1 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CENTROS DE DISTRIBUCION - PARANA ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2005 | 31/12/2009 | 1 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 07

CONSTRUCCION EMISARIO SUBMARINO MAR DEL PLATA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION EMISARIO SUBMARINO MAR DEL PLATA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 30/03/2012 | 1 | 0 | 17 | 42 | 41 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 08

COLECTORES CLOACALES Y ESTACIONES ELEVADORAS MORENO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción Planta Depuradora Cloacal Moreno - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 180.000 |
| 52 | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 20.071.350 |
| TOTAL |  |  | 20.251.350 |

OBRA  51

CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA CLOACAL MORENO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 30/03/2010 | 1 | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

COLECTORES CLOACALES Y ESTACIONES ELEVADORAS MORENO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/12/2007 | 31/12/2010 | 1 | 27 | 35 | 38 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 09

COLECTORES CLOACALES Y ESTACIONES ELEVADORAS MERLO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción Planta Depuradora Cloacal Merlo - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 70.000 |
| 52 | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo - Buenos Aires | Gerencia Técnico Operativa | 12.347.193 |
| TOTAL |  |  | 12.417.193 |

OBRA  51

CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA CLOACAL MERLO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2009 | 1 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

COLECTORES CLOACALES Y ESTACIONES ELEVADORAS MERLO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2010 | 1 | 68 | 15 | 17 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 10

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS PARA 25 POZOS EL PATO BERAZATEGUI - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  52

OPTIMIZACION SISTEMA PERFORACION, ACUAEDUCTO Y RESERVAS AGUA POTABLE, BERAZATEGUI - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2010 | 1 | 93 | 1 | 6 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 12

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES CHASCOMUS - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES CHASCOMUS - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2009 | 1 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 13

CLOACAS Y DEPURADORAS LAGO SAN ROQUE - COSQUIN - SANTA MARIA - CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CLOACAS Y DEPURADORAS LAGO SAN ROQUE - COSQUIN - SANTA MARIA - CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 4 | 0 | 0 | 5 | 50 | 45 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 14

CONSTRUCCION ACUEDUCTO LA LAGUNA LABOULAYE -  CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION ACUEDUCTO LA LAGUNA LABOULAYE -  CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/10/2007 | 29/12/2011 | 1 | 20 | 30 | 19 | 31 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 15

OPTIMIZACION Y REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGÜES - CORDOBA CAPITAL

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

OPTIMIZACION Y REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGÜES - CORDOBA CAPITAL

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2011 | 1 | 46 | 30 | 24 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 16

OPTIMIZACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - FORMOSA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable - Formosa | Gerencia Técnico Operativa | 100.000 |
| 52 | Optimización de Sistema de Provisión de Agua Potable - Formosa | Gerencia Técnico Operativa | 190.000 |
| TOTAL |  |  | 290.000 |

OBRA  51

OPTIMIZACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - FORMOSA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2009 | 1 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OPTIMIZACION DE SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE - FORMOSA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2009 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 17

SISTEMA CLOACAL LOCALIDAD EDUARDO CASTEX - LA PAMPA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

SISTEMA CLOACAL LOCALIDAD EDUARDO CASTEX - LA PAMPA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2010 | 1 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 19

OBRA SISTEMA AGUA POTABLE Y RED DE CLOACAS IGUAZU - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

OBRA SISTEMA AGUA POTABLE Y RED DE CLOACAS IGUAZU - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 10/06/2008 | 31/12/2010 | 1 | 21 | 44 | 35 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 20

CONSTRUCCION ACUEDUCTO VILLA REGINA - RIO NEGRO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION ACUEDUCTO VILLA REGINA - RIO NEGRO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/03/2007 | 31/03/2010 | 1 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 21

CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA Y REDES CLOACALES GENERAL MOSCONI - SALTA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA Y REDES CLOACALES GENERAL MOSCONI - SALTA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2009 | 1 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 22

CONSTRUCCION PLANTA TRATAMAMIENTO CLOACALES SUBSISTEMA RAWSON - SAN JUAN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción Planta Tratamamiento Cloacales Subsistema Rawson - San Juan | Gerencia Técnico Operativa | 65.000 |
| 52 | Construcción Redes Cloacales Subsistema Rawson - San Juan | Gerencia Técnico Operativa | 95.000 |
| TOTAL |  |  | 160.000 |

OBRA  51

CONSTRUCCION PLANTA TRATAMAMIENTO CLOACALES SUBSISTEMA RAWSON - SAN JUAN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2009 | 1 | 87 | 13 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONSTRUCCION REDES CLOACALES SUBSISTEMA RAWSON - SAN JUAN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2009 | 1 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 23

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO CENTRO OESTE - SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO CENTRO OESTE - SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 30/03/2010 | 1 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 24

CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA, REMODELACION Y CAÑERIAS COLECTORAS - TANDIL - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  52

REMODELACION PLANTA DEPURADORA Y COLECTORES VILLA AGUIRRE TANDIL - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2010 | 1 | 82 | 10 | 8 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 27

SUBACUEDUCTO CISTERNA CIUDADELA COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

SUBACUEDUCTO CISTERNA CIUDADELA COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2010 | 1 | 38 | 19 | 43 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 28

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - ESCOBAR - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - ESCOBAR - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 30/09/2011 | 4 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 29

CONSTRUCCION COLECTOR CLOACAL OESTE TRAMO II - SAN ISIDRO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION COLECTOR CLOACAL OESTE TRAMO II - SAN ISIDRO - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2008 | 31/12/2010 | 1 | 29 | 55 | 16 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 30

SISTEMA DE AGUA POTABLE - CIUDAD DE ANDALGALA - CATAMARCA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca | Gerencia Técnico Operativa | 4.421.642 |
| 52 | Sistema de Desagües - Ciudad de Andalgalá - Catamarca | Gerencia Técnico Operativa | 1.779.950 |
| TOTAL |  |  | 6.201.592 |

OBRA  51

SISTEMA DE AGUA POTABLE - CIUDAD DE ANDALGALA - CATAMARCA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2010 | 1 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

SISTEMA DE DESAGÜES - CIUDAD DE ANDALGALA - CATAMARCA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 14/12/2007 | 31/12/2010 | 1 | 87 | 5 | 8 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 32

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES - PINAMAR  - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES - PINAMAR  - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 02/01/2010 | 31/12/2013 | 7 | 0 | 0 | 16 | 16 | 68 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 33

OPTIMIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CADILLAL - TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

OPTIMIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CADILLAL - TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/11/2011 | 7 | 0 | 43 | 23 | 34 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 34

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO CENTRO OESTE CHAQUEÑO - CHACO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO CENTRO OESTE CHAQUEÑO - CHACO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 93 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 35

CONSTRUCCION SISTEMA DE EFLUENTES CLOACALES FORMOSA - FORMOSA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION SISTEMA DE EFLUENTES CLOACALES FORMOSA- FORMOSA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2010 | 31/12/2013 | 7 | 0 | 0 | 41 | 41 | 18 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 40

TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESAGÜES CLOACALES, SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESAGÜES CLOACALES, SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2010 | 31/12/2013 | 7 | 0 | 0 | 5 | 25 | 70 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 41

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL - LUJAN - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL - LUJAN - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 40 | 37 | 14 | 9 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 42

SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE PIRANE - FORMOSA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE PIRANE - FORMOSA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 50 | 41 | 8 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 48

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO SUR SALTA - SALTA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO SUR SALTA - SALTA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 14/12/2007 | 31/12/2010 | 1 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 51

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES  - ROQUE SAENZ PEÑA - CHACO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES  - ROQUE SAENZ PEÑA - CHACO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/03/2010 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 24 | 38 | 38 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 53

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES - PRESIDENCIA EL DORADO - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES  - PRESIDENCIA EL DORADO - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2010 | 31/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 28 | 40 | 32 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 54

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES - MENDOZA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES  - MENDOZA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2010 | 31/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 28 | 32 | 40 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 55

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE - NEUQUEN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE - NEUQUEN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/07/2010 | 31/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 13 | 38 | 49 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 56

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 21 | 43 | 26 | 10 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 57

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES - LA RIOJA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES - LA RIOJA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2010 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 21 | 50 | 29 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 58

CONSTRUCCION ACUEDUCTO SUR ETAPA II - SALTA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION ACUEDUCTO SUR ETAPA II - SALTA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 60

SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE GUALEGUAYCHU - ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE GUALEGUAYCHU - ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 91 | 9 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 61

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES  CHIMBAS - SAN JUAN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES  CHIMBAS - SAN JUAN

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2013 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | 84 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 62

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE EFLUENTES CLOACALES CAMPANA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE EFLUENTES CLOACALES CAMPANA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2011 | 7 | 0 | 21 | 56 | 23 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 64

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y REDES DE DESAGÜES CLOACALES EN MIRAMAR - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y REDES DE DESAGÜES CLOACALES EN MIRAMAR - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2008 | 31/12/2010 | 1 | 18 | 60 | 22 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 72

OPTIMIZACION SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES - MALARGÜE - MENDOZA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  56

OPTIMIZACION SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES - MALARGÜE - MENDOZA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 58 | 15 | 15 | 12 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 75

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE - MAR DEL PLATA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE - MAR DEL PLATA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/03/2010 | 31/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 21 | 29 | 50 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 76

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL - MALVINAS ARGENTINAS - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL - MALVINAS ARGENTINAS - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2013 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 86

CONSTRUCCION DE PLANTA DEPURADORA EN TRELEW - CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE PLANTA DEPURADORA EN TRELEW - CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 29/12/2011 | 1 | 0 | 27 | 44 | 29 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 88

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES Y OPTIMIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE GRAN RESISTENCIA - CHACO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES GRAN RESISTENCIA - CHACO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 1 | 27 | 45 | 27 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 89

SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES SAN MIGUEL DE TUCUMAN - ETAPA I

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES SAN MIGUEL DE TUCUMAN - ETAPA I

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2013 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 87 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 92

CONSTRUCCION COLECTORES CLOACALES CORDOBA - ETAPA II Y III

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION COLECTORES CLOACALES CORDOBA - ETAPA III

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 22 | 39 | 39 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 93

ACUEDUCTO COMODORO RIVADAVIA RADA TILLY - CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

ACUEDUCTO COMODORO RIVADAVIA RADA TILLY - CHUBUT

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2010 | 1 | 65 | 33 | 2 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 95

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS JURIES Y TOMAS YOUNG - SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  52

CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO INTEGRAL DESAGUES CLOACALES - SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 30/03/2013 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 92 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 96

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES CONCEPCION DEL URUGUAY - ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

OBRA  51

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES CONCEPCION DEL URUGUAY - ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 31/12/2011 | 7 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 99

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL EN LOCALIDADES VARIAS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | Construcción del Sistema Cloacal - Rosario Oeste - Funes - Santa Fe | Gerencia Técnico Operativa | 19.500.000 |
| 70 | Construcción Acueducto Alto Reyes - San Salvador de Jujuy - Jujuy | Gerencia Técnico Operativa | 20.000.000 |
| 72 | Ampliación Planta Potabilizadora Alto Reyes - San Salvador de Jujuy – Jujuy | Gerencia Técnico Operativa | 30.000.000 |
| TOTAL |  |  | 69.500.000 |

OBRA  56

CONSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL - ROSARIO OESTE - FUNES - SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2008 | 31/12/2012 | 1 | 0 | 20 | 46 | 24 | 10 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  70

CONSTRUCCION ACUEDUCTO ALTO REYES - SAN SALVADOR DE JUJUY - JUJUY

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 7 | 0 | 0 | 41 | 49 | 10 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  72

AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA ALTO REYES - SAN SALVADOR DE JUJUY - JUJUY

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TECNICO OPERATIVA

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2008 | Estim. 2009 | PROG. 2010 | PROY. 2011 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2009 | 29/12/2012 | 8 | 0 | 0 | 38 | 38 | 24 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROGRAMA  20

ASISTENCIA TECNICO - FINANCIERA PARA SANEAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

Servicio Administrativo Financiero

613

__________________________________

| APLICACIONES FINANCIERAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  | OTROS | 61.301.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 49.500.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 6 |  |  |  |  | Activos Financieros | 49.500.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 6 |  |  |  | Incremento de Cuentas a Cobrar | 49.500.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 6 | 7 |  | 23 | Incremento de Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 49.500.000 |
| 0 | 0 | 9 | 22 |  |  |  |  |  | Crédito Externo | 11.801.000 |
| 0 | 0 | 9 | 22 | 6 |  |  |  |  | Activos Financieros | 11.801.000 |
| 0 | 0 | 9 | 22 | 6 | 6 |  |  |  | Incremento de Cuentas a Cobrar | 11.801.000 |
| 0 | 0 | 9 | 22 | 6 | 6 | 7 |  | 23 | Incremento de Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 11.801.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.301.000 |

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS  97

APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero

613

__________________________________

| APLICACIONES FINANCIERAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G R U P O | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  | OTROS | 122.385.000 |
| 0 | 0 | 9 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 100.759.000 |
| 0 | 0 | 9 | 11 | 7 |  |  |  |  | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 100.759.000 |
| 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 5 |  |  |  | Disminución de Préstamos a Largo Plazo | 100.759.000 |
| 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 5 | 9 |  | 23 | Préstamos Recibidos del Sector Externo | 100.759.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 21.626.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 7 |  |  |  |  | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 21.626.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 7 | 5 |  |  |  | Disminución de Préstamos a Largo Plazo | 21.626.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 7 | 5 | 9 |  | 23 | Préstamos Recibidos del Sector Externo | 21.626.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.385.000 |

| FUENTES FINANCIERAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
| 35 |  |  |  | Disminución de Otros Activos Financieros | 75.315.112 |
| 35 | 4 |  |  | Otras Cuentas a Cobrar | 75.315.112 |
| 35 | 4 | 2 |  | Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 75.315.112 |
| 37 |  |  |  | Obtención de Préstamos | 68.182.000 |
| 37 | 9 |  |  | Del Sector Externo | 68.182.000 |
| 37 | 9 | 2 |  | Del Sector Externo a Largo Plazo | 68.182.000 |
| 41 |  |  |  | Contribuciones Figurativas | 100.759.000 |
| 41 | 3 |  |  | Contribuciones para Aplicaciones Financieras | 100.759.000 |
| 41 | 3 | 1 |  | Contribuciones Adm. Central para Aplicaciones Financieras | 100.759.000 |
| 41 | 3 | 1 | 354 | MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC | 100.759.000 |
| TOTAL |  |  |  |  | 244.256.112 |

PANILLA ANEXA AL ARTICULO 1

AVANCE FISICO DE OBRAS

Denominación de los códigos correspondientes a la Etapa de las Obras (ET)

1- Contratado

2- Contrato en renegociación

3- Contrato renegociado

4- Proyectos en curso

5- Proyectos Suspendidos

6- Proyectos Terminados

7- Proyectos a iniciar

8- Obra No Iniciada