ENTIDAD 613

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

__________________________________

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), creado por Ley N° 24.583, es organizar, administrar y ejecutar la instrumentación en toda la extensión del territorio nacional de los Programas de Desarrollo de Infraestructura que deriven de las políticas nacionales para el sector de agua potable y saneamiento básico. Dichas políticas y programas deben comprender, armonizar, coordinar y promover las estrategias y acciones provinciales y municipales, tanto públicas como privadas que estuvieren orientadas al mismo objetivo.

Por lo tanto, la intervención del ENOHSA persigue el objetivo de garantizar la universalidad de los servicios tanto de agua segura por red como de cloacas, prestando especial atención a los sectores en situación de alto riesgo sanitario. Este compromiso constituye uno de los pilares de las políticas del Gobierno Nacional; ubicándose la inversión en infraestructura básica sanitaria en un pie de igualdad con la atención de la salud, la educación y la seguridad. Por otra parte, cabe destacar que es un derecho protegido constitucionalmente.

El hecho de carecer de este servicio esencial produce un muy alto deterioro de calidad de vida, poniéndola en grave riesgo. Es notable en este sentido la correlación entre los casos de desnutrición crónica y la falta de un saneamiento básico adecuado. De ello se desprende claramente la necesidad de que el Estado tenga políticas activas en el sector, para lograr el anhelado objetivo del desarrollo sustentable con equidad social. En este marco, se prevé una profundización e intensificación de las políticas públicas con acciones concretas, como lo ha sido el Plan de Obras para Todos los Argentinos, que además de llevar soluciones en materia de saneamiento ha permitido la generación de mayores puestos de trabajo, privilegiando aquellas políticas que tiendan al crecimiento equilibrado y equitativo, al desarrollo sustentable y al mayor bienestar de la población, y evitando así que el impacto de la crisis golpee a las poblaciones más vulnerables.

La visión del ENOHSA es lograr la universalidad en la prestación de este servicio esencial, llegando al 90% de cobertura en lo que respecta a servicios de provisión de agua potable y al 75% de cobertura en relación a desagües cloacales (Metas de la Cumbre del Milenio) en el año 2015. Asimismo, a través del accionar institucional se busca y se pretende reducir las enfermedades de origen hídrico-sanitarias, tales como el cólera, la diarrea, la hepatitis, etc.

La población objetivo sobre la cual se aplican en forma prioritaria (no excluyente) los recursos de los distintos programas del Organismo, está compuesta, por un lado, por aquellos sectores de la comunidad de menores recursos o que presentan una mayor vulnerabilidad o riesgo sanitario por la carencia de infraestructura de servicios básicos y situaciones ambientales particulares; y por otro, por poblaciones que no tienen acceso a los servicios, y entre las cuales la ejecución de las obras de saneamiento implica a su vez el desarrollo del sistema económico local.

En este marco, y en el camino de la universalización de los servicios, se plantea como primer objetivo para el año 2011 continuar beneficiando a través de recursos aplicados por el ENOHSA a numerosos nuevos usuarios de servicios de provisión de agua potable y/o de recolección de desagües cloacales, y mediante el recurso a la aplicación intensiva de mano de obra local. A la vez, se prevé continuar incorporando proyectos estratégicos y especiales llevados a cabo por el propio Organismo, destinados a mejorar ostensiblemente la calidad de vida y/o ambiental de la población que hoy accede a servicios globalmente deficientes.

Para cumplir este objetivo fijado para el ejercicio año 2011, el ENOHSA desarrolló distintas herramientas, a través de las cuales prevé alcanzar los siguientes objetivos:

- Incrementar el alcance del Plan Agua más Trabajo y Cloaca más Trabajo, cuyo objetivo es brindar agua potable de fuente segura por red y/o recolectar líquidos cloacales por sistemas de redes colectoras, a través de la construcción de obras de expansión destinadas a la periferia carenciada de las grandes urbanizaciones. El programa se basa en la conformación de cooperativas de trabajo especializadas en la ejecución de redes, a partir de una identificación de necesidades que realiza cada municipio. Así, el Plan  asegura que, por cada cooperativa creada, se atienda tanto la reducción de la vulnerabilidad sanitaria de grupos de bajos recursos como a la inclusión de personas marginadas del mercado de trabajo.

- Continuar reduciendo el porcentaje de argentinos que no cuentan con los servicios de agua potable y/o de alcantarillado cloacal, mejorando ostensiblemente la calidad de vida de la población y por ende los indicadores sanitarios. Para ello se proseguirá con el Programa de Obras de Saneamiento en Áreas con Riesgo Sanitario (PROARSA), actualmente destinado a financiar la infraestructura de saneamiento en las áreas en situación de riesgo sanitario mediante la transferencia de recursos a gobiernos municipales o provinciales. Vista la situación de déficit nacional en materia de servicios de agua potable y desagües cloacales, se prevé para 2011 incrementar la participación del Estado Nacional en el total del financiamiento a efectos de cumplir con las políticas de cobertura en materia de saneamiento básico.

- Dar sustentabilidad a los servicios de saneamiento manteniendo líneas de crédito adaptadas a la realidad del país, y destinadas fundamentalmente al financiamiento de obras por parte de los Entes Prestadores de Servicio. Para ello se continuará recurriendo a los Préstamos para Obras Menores de Saneamiento (PROMES), destinados a la construcción, ampliación y mejoramiento de obras de abastecimiento de agua potable y desagües cloacales de corto plazo de ejecución y a la preparación de estudios y diseños vinculados.

- Diseñar un plan de obras que contemple la ejecución, por parte del ENOHSA o de terceros, de las obras de infraestructura de saneamiento básico que la Secretaría de Obras Públicas determine como estratégicamente prioritarias dentro del Plan de Gobierno. Este objetivo se enmarca en una política de proyectos estratégicos y especiales surgida a partir del dictado del Decreto N° 1.173/04, mediante el cual le fueron otorgadas al ENOHSA las facultades y obligaciones determinadas por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias, vinculadas a la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra pública y sean del ámbito de su competencia, así como para la adquisición de materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destinados a las mismas.

- Incentivar las inversiones en infraestructura en el sector de saneamiento, ejecutando obras de provisión de agua potable y/o desagües cloacales en localidades de menos de 50.000 habitantes; y realizando obras de mayor envergadura en localidades de más de 50.000 habitantes. En ambos casos se prevé financiamiento externo del Banco Interamericano de Desarrollo.

- Lograr que las condiciones de los créditos otorgados por los organismos multilaterales de crédito se adapten a las necesidades reales del sector, y no simplemente a las del grupo económicamente más activo de la demanda, como sucedió en la década pasada.

- Cerrar progresivamente la brecha de cobertura a nivel nacional, atendiendo a la equidad territorial y ubicando en el centro de la escena a todos y cada uno de los argentinos, sin ningún tipo de exclusión. Para ello se prevé ir incorporando distintas modalidades y fuentes de financiamiento que permitan desarrollar una inversión relevante y sostenida desde los presupuestos de las distintas jurisdicciones.

- Continuar potenciando el control interno sobre la gestión del Organismo a fin de tornar más transparentes los mecanismos de obtención, aplicación y control del uso de los recursos públicos en función de los objetivos y políticas que se definan, instrumentando indicadores de gestión objetivos, cuantificables y periódicos.

PROGRAMA 20

ASISTENCIA TÉCNICO - FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA

ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO

Servicio Administrativo Financiero

613

_________________________________________________

DESCRIPCION  DEL PROGRAMA

El objetivo de este Programa consiste en organizar, administrar y ejecutar la instrumentación de los Programas de Desarrollo de Infraestructura que deriven de las políticas nacionales del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en toda la extensión del territorio del país.

Para enfrentar la problemática del sector, estas acciones buscan garantizar la prestación de un servicio esencial observando especial atención en los sectores donde la participación privada no llega o no resulta seducida por la rentabilidad de la provisión del servicio general. También con su accionar se busca reducir el contagio de enfermedades de origen hídrico-sanitarias (cólera, hepatitis y diarrea.)

Está previsto el desarrollo de acciones de promoción, capacitación y asistencia técnica destinadas a los distintos actores que participan en el sector, tanto de carácter público como privado.

En el marco de este programa, continuará la ejecución de las obras correspondientes a las iniciativas: “Obras Menores de Saneamiento” (PROMES), “Saneamiento en Áreas de Riesgo Sanitario” (PROARSA), “Programa de Agua y Saneamiento” (PROAS), “Plan Agua + Trabajo” y “Transferencias Especiales”.

Adicionalmente, continuarán las acciones asociadas Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Menores (PROAS) cuyo propósito es mejorar las condiciones de vida en localidades de 500 a 50.000 habitantes de todo el país, mediante la ejecución de obras destinadas al incremento de la oferta de servicios de agua potable y saneamiento;  como así también desarrollar y ejecutar proyectos de mejora en la gestión del ejecutor y los subejecutores del plan y de los entes beneficiarios de servicios.

En otro orden, en el marco del Programa de Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos y Suburbanos (PAYS), se ejecutarán obras tendientes a resolver la problemática sanitaria y de agua potable en los principales centros y aglomerados urbanos del país, mayores a 50.000 habitantes.

Por otra parte, proseguirá la ejecución de obras de infraestructura de agua potable y desagües en centros y urbanos y suburbanos, como así también en áreas concesionadas a la empresa estatal AySA S.A., de acuerdo a los planes definidos y aprobados por el gobierno nacional dentro del área de concesión de los servicios establecidos en el marco regulatorio.

A su vez continuarán, la asistencia a gobiernos provinciales y municipales para la ejecución de obras de agua potable y saneamiento de pequeña envergadura en el marco del Plan de Agua y Saneamiento para Todos.

Al margen de las actividades anteriormente mencionadas, el organismo continuará ejecutando obras  de infraestructura en forma centralizada tales como plantas de tratamiento y de potabilización, emisarios, acueductos y colectores troncales, que posibilitarán  expandir la cobertura y mejorar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo | Obra Habilitada | 94 |
| Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST) | Obra Habilitada | 300 |
| Habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento | Obra Habilitada | 9 |
| Habilitación de Obras Menores de Saneamiento | Obra Habilitada | 14 |
| Habilitación de Obras de Abastecimiento para Pequeños Centros Urbanos (BID VII) | Obra Habilitada | 7 |
| Habilitación de Obras de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Concesionadas | Obra Habilitada | 3 |
| Habilitación de Obras en Zonas Carenciadas - PROARSA | Obra Habilitada | 80 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo | Obra en Ejecución | 193 |
| Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST) | Obra en Ejecución | 192 |
| Habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento | Obra en Ejecución | 16 |
| Habilitación de Obras de Abastecimiento para Pequeños Centros Urbanos (BID VII) | Obra en Ejecución | 17 |
| Habilitación de Obras en Zonas Carenciadas (PROARSA) | Obra en Ejecución | 66 |
| Habilitación de Obras Menores de Saneamiento | Obra en Ejecución | 26 |

SUBPROGRAMA 01

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TÉCNICO OPERATIVA

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

En el marco de este subprograma se financiará la ejecución de obras de infraestructura de agua potable y saneamiento.

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 20 | 1 | 2 | Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Hurlingham - Buenos Aires | 01/04/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 2 | Construcción 1º Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras - Hurlingham - Ituzaingó - Morón - Buenos Aires | 07/09/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 3 | Nueva Planta Potabilizadora Parana - Entre Ríos | 27/04/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 3 | Redes Y Centros De Distribución Parana - Entre Ríos | 09/06/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 7 | Construccion Emisario Sub Marino Mar Del Plata - Buenos Aires | 01/04/2009 | 22/03/2013 | 14 | 25 | 25 | 36 | 0 |
| 20 | 1 | 8 | Planta De Desagües Cloacales Moreno - Buenos Aires | 24/04/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 8 | Colectores Cloacales Y Est.Elev. Moreno (Etapa 1) - Bueno Aires | 25/03/2008 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 9 | Construcción Planta Tratamiento de Líquidos Cloacales Merlo - Buenos Aires | 16/09/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 9 | Colectores Cloacales Y Est.Elev. Merlo - Buenos Aires | 30/08/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 12 | Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Chascomus - Buenos Aires | 07/02/2007 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 14 | Construcción de Acueducto Etruria - Laboulaye - Córdoba | 26/10/2007 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 15 | Optimización Y Rehabilitación Planta Tratamiento - Córdoba Capital | 09/01/2007 | 30/06/2012 | 69 | 17 | 14 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 16 | Optimización Sistema Distribución Agua Potable Formosa (1º Etapa) | 07/06/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 16 | Optimización Sistema Provisión Agua Potable - Formosa | 17/02/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 17 | Optimización Sistema Desagües Cloacales Eduardo Castex - La Pampa | 26/04/2007 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 19 | Sistema de Provisión de Agua Potable Puerto Iguazú - Misiones | 27/06/2008 | 16/05/2011 | 62 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 20 | Construcción de Planta y Acueducto Villa Regina - Río Negro | 23/05/2007 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 21 | Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales - General Mosconi - Salta | 05/12/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 22 | Planta Tratamiento Desagües Cloacales Rawson - San Juan | 03/03/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 23 | Construcción Acueducto Centro Oeste Santa Fe | 16/05/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 24 | Remodelación Planta Depuradora Sur y Cañerias Colectectoras Tandil - Buenos Aires | 17/10/2006 | 31/12/2011 | 71 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 27 | Construcción Subacueducto Erp N4 Cisterna Barrio Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut | 10/06/2008 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 29 | Construcción del Colector Cloacal Oeste - Tramo II San Isidro (Aysa) - Buenos Aires | 10/04/2008 | 31/12/2011 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 30 | Optimización Sistema Agua Potable Andalgala - Catamarca | 06/03/2007 | 30/06/2011 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 30 | Optimización Sistema Desagües Cloacales Andalgala - Catamarca | 06/03/2007 | 30/06/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 33 | Optimización Sistema De Agua Potable - El Cadillal - Tucumán | 25/11/2009 | 30/06/2015 | 32 | 43 | 10 | 15 | 0 |
| 20 | 1 | 41 | Construcción de Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires | 01/12/2010 | 31/12/2014 | 0 | 20 | 30 | 30 | 20 |
| 20 | 1 | 42 | Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa | 20/08/2009 | 30/03/2012 | 36 | 59 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 48 | Construcción de Acueducto Sur - Salta Capital (1º Etapa) | 21/03/2007 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 56 | Construcción de Sistema Cloacal - San Martín de Los Andes - Neuquén | 25/03/2010 | 14/03/2015 | 25 | 27 | 10 | 38 | 0 |
| 20 | 1 | 58 | Construcción de Acueducto Sur 2º Etapa - Salta | 01/05/2011 | 31/12/2014 | 0 | 25 | 25 | 50 | 0 |
| 20 | 1 | 60 | Sistema de Provisión de Agua Potable Gualeguaychu - Entre Ríos | 17/02/2009 | 31/12/2011 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 61 | Sistema Integral de Desagües Cloacales - Gran San Juan | 15/12/2010 | 29/03/2014 | 0 | 14 | 25 | 61 | 0 |
| 20 | 1 | 62 | Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales - Campana - Buenos Aires | 05/03/2010 | 23/02/2013 | 10 | 44 | 20 | 26 | 0 |
| 20 | 1 | 64 | Construcción Planta Tratamiento de Líquidos Cloacales Miramar - Buenos Aires | 01/09/2008 | 31/12/2012 | 65 | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 89 | Sistema de Desagües Cloacales - Gran Tucumán | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 36 | 30 | 30 | 4 |
| 20 | 1 | 92 | Construcción de Sistema Integral Cloacal - Córdoba | 01/01/2011 | 31/12/2014 | 0 | 8 | 8 | 8 | 76 |
| 20 | 1 | 93 | Construcción de Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut | 07/03/2008 | 31/12/2011 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 96 | Construcción de Sistema de Agua Potable - Concepción del Uruguay - Entre Ríos | 01/09/2010 | 31/12/2015 | 0 | 50 | 5 | 45 | 0 |
| 20 | 1 | 99 | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Rosario Oeste - Funes - Santa Fe | 26/01/2009 | 31/12/2015 | 49 | 18 | 16 | 17 | 0 |

SUBPROGRAMA 02

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TÉCNICO OPERATIVA

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

En el marco de este subprograma se financiará la ejecución de obras de infraestructura destinadas a la provisión de agua potable.

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 20 | 2 | 1 | Construcción Sistema de Agua Potable - Bahía Blanca - Buenos Aires | 01/01/2011 | 31/12/2014 | 0 | 8 | 13 | 13 | 66 |
| 20 | 2 | 2 | Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar- Buenos Aires | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 12 | 4 | 3 | 81 |
| 20 | 2 | 3 | Sistema de Provisión de Agua Potable - Cañuelas- Buenos Aires | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 3 | 5 | 5 | 87 |
| 20 | 2 | 4 | Construcción de Sistema de Agua Potable - Clorinda - Formosa | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 3 | 3 | 3 | 91 |
| 20 | 2 | 5 | Construcción del Sistema de Agua Potable - General Rodríguez - Buenos Aires | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 3 | 10 | 10 | 77 |
| 20 | 2 | 6 | Construcción de Sistema de Agua Potable - José C. Paz - Buenos Aires | 01/06/2011 | 01/06/2014 | 0 | 4 | 4 | 4 | 88 |
| 20 | 2 | 7 | Optimización y Ampliación Sistema Agua Potable - San Miguel de Tucumán | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 5 | 5 | 8 | 82 |
| 20 | 2 | 8 | Construcción del Sistema de Agua Potable - Malvinas Argentinas - Buenos Aires | 01/01/2011 | 31/12/2014 | 0 | 2 | 2 | 2 | 94 |
| 20 | 2 | 9 | Construcción de Sistema de Agua Potable - Marcos Paz - Buenos Aires | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 3 | 4 | 4 | 89 |
| 20 | 2 | 10 | Construcción de Sistema de Agua Potable - Presidente Perón - Buenos Aires | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 5 | 8 | 8 | 79 |
| 20 | 2 | 11 | Repotenciación Acueducto - Roque Sáenz Peña - Chaco | 01/08/2011 | 31/12/2014 | 0 | 9 | 13 | 13 | 65 |
| 20 | 2 | 12 | Sistema de Provisión de Agua Potable - San Nicolás - Buenos Aires | 01/06/2011 | 31/12/2015 | 0 | 3 | 5 | 5 | 87 |
| 20 | 2 | 13 | Construcción de Sistema de Agua Potable - Neuquén | 01/09/2011 | 31/12/2014 | 0 | 6 | 6 | 6 | 82 |
| 20 | 2 | 14 | Construcción del Sistema de Agua Potable - Gran Resistencia - Chaco | 01/06/2011 | 31/12/2015 | 0 | 4 | 6 | 6 | 84 |
| 20 | 2 | 15 | Construcción de Toma Única - Puerto Madryn - Trelew - Chubut | 01/03/2011 | 31/12/2014 | 0 | 3 | 3 | 3 | 91 |
| 20 | 2 | 16 | Construcción de Sistema de Agua Potable - Mar del Plata - Buenos Aires | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 5 | 5 | 5 | 85 |
| 20 | 2 | 17 | Construcción de Sistema de Agua Potable - Chamical - La Rioja | 01/04/2011 | 31/12/2015 | 0 | 12 | 12 | 12 | 64 |
| 20 | 2 | 18 | Construcción de Sistema de Agua Potable - Chilecito - La Rioja | 01/04/2011 | 31/12/2015 | 0 | 7 | 7 | 7 | 79 |
| 20 | 2 | 19 | Sistema de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable - Gran Mendoza | 01/03/2011 | 31/12/2014 | 0 | 3 | 3 | 3 | 91 |
| 20 | 2 | 20 | Construcción de Acueducto - Sierra Grande - Río Negro | 01/04/2011 | 31/12/2015 | 0 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 20 | 2 | 21 | Sistema de Agua Potable - Reconquista - Santa Fe | 01/06/2011 | 31/12/2015 | 0 | 2 | 2 | 2 | 94 |
| 20 | 2 | 22 | Optimización y Ampliación Sistema Agua Potable Gran Rosario - Santa Fe | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 |
| 20 | 2 | 23 | Construcción Planta Potabilizadora Gran Rosario - Santa Fe | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 1 | 1 | 3 | 95 |
| 20 | 2 | 24 | Sistema de Agua Potable - Venado Tuerto - Santa Fe | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 4 | 4 | 11 | 81 |
| 20 | 2 | 25 | Construcción del Sistema de Agua Potable - Gran Santiago del Estero | 01/02/2011 | 31/12/2015 | 0 | 6 | 6 | 6 | 82 |
| 20 | 2 | 26 | Construcción de Acueducto Lomas del Tafí - Tucumán | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 18 | 18 | 20 | 44 |
| 20 | 2 | 27 | Sistema de Agua Potable Ushuaia - Tierra del Fuego | 01/04/2011 | 31/12/2014 | 0 | 10 | 10 | 1 | 79 |
| 20 | 2 | 28 | Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Muster) - Chubut | 01/02/2011 | 31/12/2015 | 0 | 2 | 2 | 2 | 94 |
| 20 | 2 | 29 | Ampliación y Rehabilitación Sistema de Agua Potable - Río Gallegos - Santa Cruz | 01/02/2011 | 31/12/2015 | 0 | 3 | 3 | 13 | 81 |
| 20 | 2 | 30 | Construcción de Acueducto Norte - Las Heras - Pico Truncado - Puerto Deseado - Caleta Olivia - Santa Cruz | 01/02/2011 | 31/12/2015 | 0 | 8 | 8 | 11 | 73 |
| 20 | 2 | 31 | Sistema de Provisión de Agua Potable - Gualeguaychú (2º Etapa) - Entre Ríos | 01/01/2011 | 31/12/2014 | 0 | 4 | 5 | 5 | 86 |
| 20 | 2 | 32 | Construcción del Sistema de Agua Potable - La Plata - Buenos Aires | 01/01/2011 | 31/12/2014 | 0 | 3 | 3 | 3 | 91 |
| 20 | 2 | 33 | Optimización y Ampliación Sistema Agua Potable - San Salvador de Jujuy | 01/01/2011 | 31/12/2014 | 0 | 5 | 5 | 5 | 85 |

SUBPROGRAMA 03

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CLOACAL

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TÉCNICO OPERATIVA

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

En el marco de este subprograma se financiará la ejecución de obras de infraestructura destinadas a la construcción y ampliación de sistemas cloacales.

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 20 | 3 | 1 | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Cuenca Media Lago San Roque - Córdoba | 01/01/2011 | 31/12/2014 | 0 | 5 | 8 | 8 | 79 |
| 20 | 3 | 2 | Construcción del Sistema Cloacal - Bahía Blanca - Buenos Aires | 01/03/2011 | 31/12/2015 | 0 | 7 | 23 | 23 | 47 |
| 20 | 3 | 3 | Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales - Cañuelas - Buenos Aires | 01/02/2011 | 31/12/2015 | 0 | 2 | 2 | 2 | 94 |
| 20 | 3 | 4 | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Pinamar - Buenos Aires | 01/02/2011 | 31/12/2015 | 0 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 20 | 3 | 5 | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Formosa | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 4 | 4 | 4 | 88 |
| 20 | 3 | 6 | Tratamiento de Desagües Cloacales - Ensenada - Buenos Aires | 01/02/2011 | 31/12/2015 | 0 | 1 | 3 | 3 | 93 |
| 20 | 3 | 7 | Construcción del Sistema Cloacal - Escobar - Buenos Aires | 01/02/2011 | 31/12/2015 | 0 | 10 | 16 | 17 | 57 |
| 20 | 3 | 8 | Construcción de Desagües Cloacales - General Rodríguez - Buenos Aires | 01/02/2011 | 31/12/2015 | 0 | 3 | 10 | 10 | 77 |
| 20 | 3 | 9 | Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - José C. Paz - Buenos Aires | 01/03/2011 | 31/12/2014 | 0 | 3 | 3 | 3 | 91 |
| 20 | 3 | 10 | Construcción del Sistema Cloacales de Comodoro Rivadavia - Chubut | 01/07/2011 | 31/12/2015 | 0 | 1 | 3 | 3 | 93 |
| 20 | 3 | 11 | Construcción de Desagües Cloacales - Las Heras - Buenos Aires | 01/01/2011 | 31/12/2014 | 0 | 3 | 14 | 14 | 69 |
| 20 | 3 | 12 | Construcción de Desagües Cloacales - Malvinas Argentinas - Buenos Aires | 01/01/2011 | 31/12/2014 | 0 | 3 | 6 | 17 | 74 |
| 20 | 3 | 13 | Construcción de Desagües Cloacales - Marcos Paz - Buenos Aires | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 9 | 10 | 10 | 71 |
| 20 | 3 | 14 | Construcción del Sistema Cloacal - Pilar - Buenos Aires | 01/01/2011 | 31/12/2014 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 |
| 20 | 3 | 15 | Construcción de Desagües Cloacales - Presidente Perón - Buenos Aires | 01/01/2011 | 31/12/2014 | 0 | 4 | 7 | 7 | 82 |
| 20 | 3 | 16 | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Roque Sáenz Peña - Chaco | 01/01/2011 | 31/12/2014 | 0 | 4 | 9 | 9 | 78 |
| 20 | 3 | 17 | Sistema de Desagües Cloacales - San Nicolás - Buenos Aires | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 5 | 10 | 10 | 75 |
| 20 | 3 | 18 | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - El Dorado - Misiones | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 15 | 16 | 17 | 52 |
| 20 | 3 | 19 | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Gran Mendoza | 01/01/2011 | 31/12/2014 | 0 | 4 | 5 | 5 | 86 |
| 20 | 3 | 20 | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - La Rioja | 01/01/2011 | 31/12/2014 | 0 | 7 | 7 | 7 | 79 |
| 20 | 3 | 21 | Construcción Sistema de Desagües Cloacales- Tartagal - Salta | 01/01/2011 | 31/12/2014 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 |
| 20 | 3 | 22 | Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales - Zárate - Buenos Aires | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 2 | 2 | 2 | 94 |
| 20 | 3 | 23 | Sistema Desagües Cloacales - San Fernando del Valle de Catamarca | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 |
| 20 | 3 | 24 | Construcción de Colectores Cloacales - Córdoba | 01/09/2011 | 31/12/2015 | 0 | 0 | 6 | 6 | 88 |
| 20 | 3 | 25 | Construcción de Sistema Cloacal - Dean Funes - Córdoba | 01/01/2011 | 31/12/2014 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 |
| 20 | 3 | 26 | Construcción de Sistema Integral Cloacal - San Francisco Córdoba | 01/01/2011 | 31/12/2014 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 |
| 20 | 3 | 27 | Ampliación Sistema Cloacal - Villa Carlos Paz - Córdoba | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 |
| 20 | 3 | 28 | Construcción de Sistema Cloacal - Villa Dolores - Córdoba | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 5 | 1 | 1 | 93 |
| 20 | 3 | 29 | Sistema de Desagües Cloacales - Corrientes | 01/10/2011 | 31/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 20 | 3 | 30 | Sistema de Desagües Cloacales - Goya - Corrientes | 01/03/2011 | 31/12/2014 | 0 | 4 | 6 | 6 | 84 |
| 20 | 3 | 31 | Construcción de Sistema Cloacal - Paso de la Patria - Corrientes | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 16 | 44 | 24 | 16 |
| 20 | 3 | 32 | Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - Gran Resistencia - Chaco | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 0 | 6 | 6 | 8 | 80 |
| 20 | 3 | 33 | Optimización Sistema De Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza | 01/03/2011 | 31/12/2013 | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 |
| 20 | 3 | 34 | Ampliación Sistema Cloacal - Puerto Madryn - Chubut | 01/06/2011 | 31/12/2015 | 0 | 1 | 4 | 4 | 91 |
| 20 | 3 | 35 | Sistema de Desagües Cloacales - Concordia - Entre Ríos | 01/06/2011 | 31/12/2014 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 |
| 20 | 3 | 36 | Construcción Sistema de Desagües Cloacales - Chamical - La Rioja | 01/06/2011 | 31/12/2015 | 0 | 6 | 6 | 6 | 82 |
| 20 | 3 | 37 | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Chilecito - La Rioja | 01/06/2011 | 31/12/2015 | 0 | 7 | 7 | 7 | 79 |
| 20 | 3 | 38 | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - San Rafael - Mendoza | 01/06/2011 | 31/12/2014 | 0 | 1 | 2 | 2 | 95 |
| 20 | 3 | 39 | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Oberá - Misiones | 01/06/2011 | 31/12/2015 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 |
| 20 | 3 | 40 | Construcción de Red Cloacal - Puerto Iguazú - Misiones | 01/06/2011 | 31/12/2014 | 0 | 5 | 5 | 5 | 85 |
| 20 | 3 | 41 | Construcción de Desagües Cloacales - Villa La Angostura - Neuquén | 01/09/2011 | 31/12/2015 | 0 | 6 | 6 | 6 | 82 |
| 20 | 3 | 42 | Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Cipolletti - Río Negro | 01/06/2011 | 31/12/2014 | 0 | 7 | 9 | 9 | 75 |
| 20 | 3 | 43 | Sistema de Desagües Cloacales - General Roca - Río Negro | 01/06/2011 | 31/12/2014 | 0 | 1 | 13 | 13 | 73 |
| 20 | 3 | 44 | Sistema Integral de Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche - Río Negro | 01/09/2011 | 31/12/2015 | 0 | 3 | 3 | 3 | 91 |
| 20 | 3 | 45 | Sistema de Desagües Cloacales - Rafaela - Santa Fe | 01/09/2011 | 31/12/2014 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 |
| 20 | 3 | 46 | Optimización Sistema de desagües Cloacales - Santa Fe | 01/06/2011 | 31/12/2015 | 0 | 5 | 5 | 5 | 85 |
| 20 | 3 | 47 | Sistema de Desagües Cloacales - Venado Tuerto - Santa Fe | 01/05/2011 | 31/12/2014 | 0 | 1 | 1 | 10 | 88 |
| 20 | 3 | 48 | Construcción de Planta Depuradora en Trelew (Laguna Negra) - Chubut | 01/01/2011 | 31/12/2014 | 0 | 11 | 11 | 11 | 67 |
| 20 | 3 | 49 | Construcción de Desagües Cloacales - Concepción - Tucumán | 01/04/2011 | 31/12/2014 | 0 | 6 | 6 | 10 | 78 |
| 20 | 3 | 50 | Construcción de Desagües Cloacales - Famaillá - Tucumán | 01/08/2011 | 31/12/2014 | 0 | 9 | 9 | 11 | 71 |
| 20 | 3 | 51 | Construcción de Desagües Cloacales - Chacra XIII - Río Grande - Tierra del Fuego | 01/10/2011 | 31/12/2015 | 0 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 20 | 3 | 52 | Construcción de Desagües Cloacales - Ushuaia - Tierra del Fuego | 01/10/2011 | 31/12/2015 | 0 | 8 | 8 | 8 | 76 |
| 20 | 3 | 53 | Construcción de Tratamiento Integral Desagües Cloacales - Santiago del Estero | 01/11/2011 | 31/12/2015 | 0 | 6 | 6 | 6 | 82 |
| 20 | 3 | 54 | Construcción Planta Depuradora - Puerto Santa Cruz | 01/08/2011 | 31/12/2015 | 0 | 4 | 4 | 33 | 59 |
| 20 | 3 | 55 | Construcción de Sistema Cloacal - La Plata - Buenos Aires | 01/07/2011 | 31/12/2014 | 0 | 8 | 10 | 10 | 72 |
| 20 | 3 | 56 | Construcción Sistema de Desagües Cloacales - San Salvador de Jujuy | 01/10/2011 | 31/12/2014 | 0 | 4 | 6 | 6 | 84 |
| 20 | 3 | 57 | Construcción Sistema de Desagües Cloacales - San Pedro - Jujuy | 01/04/2011 | 31/12/2014 | 0 | 2 | 2 | 2 | 94 |
| 20 | 3 | 58 | Construcción de Sistema de Saneamiento Integral- La Paz - Entre Ríos | 01/05/2011 | 31/12/2015 | 0 | 7 | 7 | 7 | 79 |